|  |
| --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia**   1. **Postanowienia ogólne**   Przedmiotem zamówienia jest zadanie: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wielobranżowego branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulicy Letniej klasy D oraz ulicy Brzozowej klasy L w Żernikach Wrocławskich”   1. **Zakres usługi nadzoru inwestorskiego** 2. Usługa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest to usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej zgodnie z zawartą umową oraz przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane, 3. Celem świadczenia usługi jest zapewnienie kontroli prawidłowości realizacji umowy na roboty budowlane z warunkami technicznymi i technologicznymi, dokumentacją projektową, przepisami i warunkami określonymi w tych pozwoleniach oraz uzgodnieniach branżowych oraz kontroli dotrzymania terminów realizacji robót budowlanych i zapewnienie należytej jakości prac i dostaw. 4. Wykonawca wykonywał będzie obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynował czynności pozostałych inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową i przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz zarządzał zadaniem inwestycyjnym. 5. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru został szczegółowo opisany w umowie. 6. **Zakres robót budowlanych nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski:**   Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 79, 226/1, obręb Żerniki Wrocławskie, jednostka ewidencyjna Siechnice.  W ramach inwestycji planuje się wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych, a w szczególności:   * Rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych oraz innych kolidujących elementów, * Przebudowę jezdni, * Budowę chodników, * Przebudowę zjazdów, * Przebudowę skrzyżowania, * Przebudowę odwodnienia drogowego poprzez budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, * Budowę sieci kanalizacji sanitarnej, * Budowę kanału technologicznego,   Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez firmę:  PROWAY Zbigniew Kowalski z siedzibą we Wrocławiu,  ul. A. Vivaldiego 56/3, 52-129 Wrocław, na którą składają się:   1. Projekt budowlany 2. Projekt wykonawczy branży drogowej 3. Projekt wykonawczy branży kanału technologicznego 4. Projekt wykonawczy branży kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 5. Projekt wykonawczy usunięcia kolizji 6. Inwentaryzacja dendrologiczna 7. Operat dendrologiczny 8. Operat ochrony drzew i krzewów 9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 10. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – kanalizacja sanitarna 11. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – kanalizacja deszczowa 12. Projekt docelowej organizacji ruchu 13. Projekt tymczasowej organizacji ruchu 14. Przedmiar(UWAGA: PRZEDMIAR MA CHARAKTER POMOCNICZY I NIE STANOWI OPZ) 15. Opinie, uzgodnienia i decyzje, w tym:   - uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu w zakresie opinii geometrii drogi  - opinia os Polskiej Spółki Gazownictwa sp. Z o.o.  - opinia od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu  - opinia od Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. Z o.o.  - informacja dot. kolizji od TAURON Dystrybucja  - zatwierdzenie organizacji ruchu na czas budowy – Starosta Powiatu Wrocławskiego   1. **Dostępność:**   Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.   1. **Załączniki:** 2. Dokumentacja projektowa wymieniona w pkt.3. 3. Zarządzenie Nr 123/2015 z dnia 02.12.2015 r. 4. Wzór protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 5. Wzór świadectwa wykonania robót, 6. Wzór karty zatwierdzenia materiałowego/technologii wykonania robót/urządzeń, 7. Wzór protokołu częściowego odbioru robót budowlano – montażowych lub elementów, 8. Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe, 9. Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty zamienne/zaniechane, 10. Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego 11. Procedura – Dokumentacja powykonawcza 12. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 13. Wzór upoważnienia |