Powiat Lubelski

Załącznik Nr 2 do SWZ

Wzór Umowy

(Znak postępowania: IGM-ZP.272.30.1.2023.EP )

Umowa Nr

zawarta w dniu ……………………. roku w Lublinie, pomiędzy

Powiatem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, 20-074 Lublin, w imieniu którego działają:

1. Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski

2. Andrzej Chrząstowski – Wicestarosta Lubelski

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

§ 1

Postanowienia wstępne

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego: „Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno–Edukacyjnego w Pszczelej Woli” zgodnie z OPZ oraz SWZ, które stanowią integralną część umowy.

- Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 obejmuje:

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej rewaloryzację i adaptację Dworu Rohlandów w Pszczelej Woli wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/702, na potrzeby Regionalnego Centrum Turystyczno-Edukacyjnego (obiekt użyteczności publicznej) w tym wykonanie m.in.:

a)	projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu wokół obiektu obejmującym niezbędną infrastrukturą techniczną - 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

b) 	projektu technicznego - 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

c) 	przedmiarów i kosztorysów inwestorskich - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

d) 	specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

e) 	projektu prac konserwatorskich obejmujący m.in.: prace konserwatorsko – remontowe i adaptacyjne dworu oraz innych obiektów występujących na terenie inwestycji dla których zachodzi konieczność opracowania wynikająca z warunków ochrony konserwatorskiej - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

Dodatkowo wykonawca wykona specyfikację warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową - 1 egz. w edytowalnej wersji elektronicznej.

Do obowiązków wykonawcy należeć także będzie sporządzenie i złożenie do odpowiednich instytucji i organów kompletnych wniosków o wydanie:

- pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- pozwolenia (pozwoleń) na budowę,

- pozwolenia wodnoprawnego (jeśli dotyczy),

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w tym w szczególności, występowanie do właściwych organów o wydanie opinii, uzgodnień i postanowień, sporządzenie dokumentów wynikających z uzyskanych opinii, uzgodnień i postanowień.

Wykonawca uzyska na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, na rzecz Powiatu Lubelskiego ww. prawomocne decyzje administracyjne i pozwolenia.

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej rewitalizację następujących terenów zielonych:

- Park dworski w Pszczelej Woli (wpisany do rejestru zabytków pod

nr A/702), o powierzchni ok. 11ha,

- Aleja lipowa o długości ok. 550m przebiegająca wzdłuż drogi powiatowej nr 2277L (wpisana do rejestru zabytków pod nr A/335),

- Przylegające do parku tereny łąkowo-rzeczne o pow. ok 25ha.

w tym uzyskanie „Mapy zasadniczej” i „Mapy do celów projektowych” oraz wykonanie m.in.:

- projektu gospodarki drzewostanem,

- projektu wykonawczego zieleni, w tym: nasadzenia roślin, pielęgnacja, rekultywacja wykonanie trawników itp.,

- projektu technicznego i wykonawczego automatycznego systemu nawadniania i nawożenia trawników i roślin na projektowanym terenie (z wyłączeniem terenów łąkowych),

- projektu technicznego i wykonawczego kształtowania oraz zagospodarowania linii brzegowej rzeki Bystrzycy,

- projektu technicznego i wykonawczego dróg komunikacyjnych, alei parkowych wraz z architekturą uzupełniającą, technologią ich wykonania oraz elementami małej architektury,

- projektu technicznego i wykonawczego oświetlenia parkowego wraz z instalacją projektorów i reflektorów podświetlających obiekty w celu ich ekspozycji,

- innych projektów niezbędnych do pełnego zrealizowania zaakceptowanej Koncepcji i wymogów Zamawiającego;

niezbędnych ekspertyz, badań, sprawdzeń oraz uzyskanie koniecznych pozwoleń, uzgodnień, opinii i wszelkiej innej dokumentacji wynikających z obowiązujących norm i przepisów (w tym, jeżeli zajdzie taka konieczność, uzyskanie na podst. pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, na rzecz Powiatu Lubelskiego prawomocnych decyzji administracyjnych dla projektów wyspecyfikowanych w lit. od a) do g), niezbędnych do realizacji projektowanego zadania w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

- Pełnienie nadzoru autorskiego:

a) pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy na roboty budowlane w zakresie określonym 
w § 3 ust. 2 pkt 1,

b) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, w tym:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

-ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

- udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania dokumentacji z Zamawiającym na każdym etapie projektowania (celem prowadzenia / kontynuowania dalszych prac projektowych) i do uzyskania ostatecznego uzgodnienia przyjętych w dokumentacji rozwiązań;

4. Dokumentacja projektowa musi być sporządzona z uwzględnieniem rozwiązań z wykorzystaniem OZE;

5. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być sporządzona w sposób zapewniający pełną dostępność i interoperacyjność teleinformatyczną obiektów,

w szczególności w zakresie niezbędnym dla zaspokojenia potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, a sam obiekt i elementy zagospodarowania terenu nie mogą czynić poważnych szkód środowisku; ponadto dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być sporządzona zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, sztuki ogrodniczej, aktualnymi warunkami technicznymi, warunkami niniejszej umowy i obowiązującymi normami oraz przepisami;

6. Dokumentacja projektowa musi być sporządzona z uwzględnieniem rozwiązań poprawiających jakość środowiska, chroniących istniejące zasoby, uwzględniających adaptację i przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej czy neutralności klimatycznej;

7. W dokumentacji projektowej należy zastosować rozwiązania zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego, uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników, bez względu na ich ograniczenia w mobilności i percepcji, umożliwiające pełną dostępność wszystkim osobom o ograniczonej sprawności, osobom starszym oraz dzieciom; w szczególności dotyczy to ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, urządzeń stanowiących wyposażenie oraz systemów informacyjnych, tablic i innych elementów informacji wizualnej, które muszą być dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym niewidomych i słabowidzących; zaprojektowane urządzenia muszą cechować się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne;

8. Dokumentacja projektowa oraz kosztorysy inwestorskie powinny uwzględniać pozycję dotyczącą wykonania tablic informacyjnych, w przypadku pozyskania przez Zamawiającego dofinansowania zewnętrznego;

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane w taki sposób, aby łatwo można było wydzielić koszty dla poszczególnych elementów obiektu oraz branż;

10. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskania na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;

11. Wykonawca wykona opracowania projektowe - poszczególne elementy składające się na dokumentację projektową w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

12. Dokumentacja projektowa ma być wykonana w taki sposób, by mogła stanowić szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym, które będzie przeprowadzone w celu wyboru wykonawcy robót zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie niezbędnym do ogłoszenia i udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie na jej podstawie robót budowlanych;

13. Dokumentacja projektowa powinna określać m. in. parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i technologicznych, zawierać rysunki i schematy umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań wykonawczych;

14. dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi uwzględniać roboty budowlane, w tym odtworzeniowe oraz wszystkie inne niezbędne do realizacji inwestycji objętej przedmiotem niniejszej umowy;

15. Wykonawca określając w dokumentacji projektowej przedmiot robót za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia, jest obowiązany wskazać rozwiązania równoważne;

16. Parametry materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej należy opisywać zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych;

17. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich uzupełnień i poprawek dokumentacji projektowej wynikłych w trakcie uzyskiwania uzgodnień, pozwoleń, decyzji, procedur zamówieniowych oraz w czasie realizacji inwestycji;

18. Dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz opracowań - elementów składających się na dokumentację projektową oraz oświadczenie projektantów, że została wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno - budowlanymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji, posiada niezbędne uzgodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym została uzgodniona międzybranżowo (do dokumentacji w każdym elemencie - branży należy dołączyć tabelę z uzgodnieniami międzybranżowymi z podpisami wszystkich projektantów i sprawdzających;

19. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy w odniesieniu do realizacji prac projektowych należy:

        - zorganizowanie procesu wykonania dokumentacji projektowej, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z niniejszą umową; podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej i wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;

        - zaprojektowanie obiektów zgodnie z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi (z rozporządzeniami) oraz normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ogrodniczej; obiekty należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomię budowy i eksploatacji, z zastosowaniem technologii robót i materiałów, kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów;

        - przestrzeganie praw patentowych i poniesienie pełnej odpowiedzialności za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem dokumentacji projektowej,

        - pokrycie wszelkich strat, kosztów postępowania, obciążeń i wydatków wynikłych lub związanych z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych,

        - wykonanie dokumentacji projektowej w taki sposób, by mogła stanowić opis przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych,

        - odpowiedzialność za ochronę dokumentacji projektowej i materiałów wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu,

        - uzyskanie wymaganych warunków, decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych,

        - dokonanie wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ekspertyz, badań dla celów projektowych,

        - pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych na własny koszt,

        - wykonanie projektu koncepcyjnego i uzgodnienie go z Zamawiającym,

        - wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do zrealizowania inwestycji, objętej przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz ogrodniczej, a także warunkami określonymi niniejszą umową,

        - uzgadnianie dokumentacji projektowej w fazie roboczej z Zamawiającym oraz informowanie go na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy i niezwłoczne sygnalizowanie pojawiających się zagrożeń, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego,

        - przygotowanie materiałów i niezbędnych dokumentów oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

        - przygotowanie dokumentacji środowiskowej tj. wszelkich materiałów, dokumentów i opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagany do uzyskania decyzji środowiskowej) oraz przeprowadzenie procedur środowiskowych i uzyskanie na rzecz Zamawiającego przedmiotowej decyzji,

        - przeprowadzenie postępowania środowiskowego dla całego zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej,

        - przygotowanie materiałów i niezbędnych dokumentów (m. in. operatu wodno - prawnego) i uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia / decyzji wodnoprawnej (jeżeli będzie to wymagane) na lokalizację obiektów i elementów infrastruktury oraz zagospodarowania terenu,

        - wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztorysów inwestorskich i zbiorczego zestawienia planowanych kosztów w przeciągu 2 lat od daty odbioru pełnej dokumentacji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

        - zapewnienie sprawdzenia dokumentacji projektowej pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego,

        - zapewnienie udziału w wykonaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanej przez te osoby dokumentacji projektowej potwierdzone protokołem uzgodnień międzybranżowych,

        - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań,

        - stała współpraca z Zamawiającym na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji i podczas procedur administracyjnych oraz w trakcie realizacji zadania w zakresie dotyczącym wykonanej dokumentacji projektowej, w szczególności przy jej aktualizacji, a w razie konieczności przy przygotowaniu projektów zamiennych, rozwiązań szczegółowych itp.,

        - nieodpłatne przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wykonanej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy,

        - znajomość wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i lokalne oraz innych przepisów, regulaminów i wytycznych, w jakikolwiek sposób związanych z wykonywaną dokumentacją projektową i pełna odpowiedzialność za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania dokumentacji projektowej,

        - pozyskanie wymaganych uzgodnień dokumentacji projektowej określonych właściwymi przepisami prawa,

          - Do obowiązków Wykonawcy w odniesieniu do pełnienia kompleksowych nadzorów autorskich należy:

1) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych poprzez udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawców lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektowo - kosztorysową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o treści zapytania, bądź w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego, oraz dokonywanie uzasadnionych korekt Opisu Przedmiotu Zamówienia;

      - wykonywanie czynności nadzoru autorskiego wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit.  a)-b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w tym:

              - dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 tej ustawy oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

              - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w w trakcie realizacji inwestycji,

              - uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

              - ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, w szczególności w zakresie dotyczącym:

- uzgodnienia możliwości wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych,

- wspomagania nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli (monitorowania) zgodności realizowanych robót budowlanych z dokumentacją projektową,

              - udział w naradach technicznych na budowie i komisjach odbiorowych,

              - wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego,

              - bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (celem wykonania czynności będących konsekwencją uzgodnień poczynionych na budowie) na każde jego wezwanie, w szczególności dla rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, w terminie 3 dni od daty zawiadomienia (e-mail, telefon) lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie, przez osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia - projektant bądź zespół projektantów według aktualnych potrzeb Zamawiającego,

              - czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.

          - Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot umowy przez personel posiadający wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia.

          - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania;

          - Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.

          - Wykonawca ma obowiązek zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, w udziale określonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z uwzględnieniem ewentualnych zmian tego przepisu.

          - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu, na każde żądanie Zamawiającego (w tym w terminie 14 dni licząc od końca każdego roku kalendarzowego według stanu na dzień 31 grudnia danego roku), oświadczenia zawierającego informację o wielkości udziału, wyrażonym w procencie (o liczbie i udziale procentowym), pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie traktowany przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

          - Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiście użytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednią ilość pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

          - W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 6 i wystąpienia z tego powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa, w szczególności wcześniejszego wygaśnięcia umowy zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą.

          - Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

            - zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

            - zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

            - złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

            - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

            - otwarciu likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy,

            - zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

- dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy prawa czynności związanych z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem prac projektowych, pełnieniem nadzorów inwestorskich nad robotami budowlanymi prowadzonymi w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, w terminach i na zasadach określonych w tych przepisach bądź w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w tym zakresie, dokonywanie czynności niezwłocznie w sposób umożliwiający Wykonawcy prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy;

- uzgodnienie projektu koncepcyjnego w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę;

- współdziałanie z Wykonawcą przy wykonaniu niniejszej umowy w celu należytej realizacji zamówienia,

- odbiór wykonanego przedmiotu umowy w terminach i na zasadach określonych w postanowieniach niniejszej umowy,

- terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach określonych niniejszą umową.

§ 5

Termin realizacji umowy

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Całość prac związanych z realizacją niniejszej umowy zostanie wykonana w terminie do 31.12.2027, w tym:

- projekt koncepcyjny wraz wstępnym zestawieniem kosztów realizacji inwestycji – maksymalnie w terminie 2 m-cy od dnia podpisania umowy.

- kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i innymi decyzjami i pozwoleniami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia - maksymalnie w terminie 8 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego;

- pełnienie nadzoru autorskiego:

a) na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy na roboty budowlane, w zakresie udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektowo - kosztorysową, a także uzasadnione korekty Opisu Przedmiotu Zamówienia.

b)nad wykonaną dokumentacją przez autorów wszystkich branż w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane podczas realizacji robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej – nie dłużej niż do 31.12.2027 r.

§ 6

Siły własne i Podwykonawcy

    - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, odpowiednich przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz w niniejszej umowie.

    - Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

      - (część zamówienia oraz nazwa Podwykonawcy, jeżeli jest już znany),

      - (część zamówienia oraz nazwa Podwykonawcy, jeżeli jest już znany),

    - Podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest:

      - (nazwa Podwykonawcy, siedziba i adres),

      - (nazwa Podwykonawcy, siedziba i adres).

    - Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację części zamówienia, a które miały być realizowane przez Podwykonawcę wskazanego w ust.3;

    - Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania części zamówienia określonej w  ust. 2 nie stanowi zmiany umowy i następuje na zasadach określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

    - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

    - W przypadku, o którym mowa w ust. 6 będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące w danym postępowaniu, specyfikacja warunków zamówienia z dokonanymi w trakcie postępowania zmianami oraz oferta złożona przez Wykonawcę.

    - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa wymagane w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, który ma zastąpić Podwykonawcę, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

      - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidłowy sposób dokumentując spełnienie wymagań określonych w postępowaniu

i  w niniejszej umowie) albo

      - wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, sytuację ekonomiczną lub finansową, które były wymagane w postępowaniu (nabyte po upływie terminu składania ofert w postępowaniu).

    - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

    - Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

    - Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

    - W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców - przed przystąpieniem do wykonania zamówienia - Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w usługę, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.

    - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami § 16 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

      - przedmiotem umowy są usługi, roboty budowlane lub dostawy

      - okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Wykonawcy w stosunku do Podwykonawców.

# § 6a

Personel

- Wykonawca ustanawia:

  - Projektanta w branży architektonicznej w osobie: …………….

  - Architekta krajobrazu w osobie: …………….

- Szczegółowe dane w zakresie Personelu (tj. telefon kontaktowy, e-mail) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Przedstawicielem koordynującym współpracę z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………

- Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń.

- Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert (nowa osoba powinna posiadać cechy umożliwiające uzyskanie minimum tej samej liczby punktów które uzyskał wykonawca) a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy.

- Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób Personelu Inżyniera Kontraktu, jeżeli osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

- Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję przesłaną pod te adresy za skutecznie doręczoną:

  - Zamawiający –…………………..

  - Wykonawca:………………………..

§7

Wynagrodzenie należne Wykonawcy

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 określone kwotą ryczałtową wynosi .... zł (słownie: ....złotych....../100) brutto.

Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota netto....zł

(słownie: .... złotych ..../100) i należny podatek VAT w kwocie ..... zł (słownie: ....... złotych....../100), w tym:

1) za projekt koncepcyjny - ...... zł (słownie: .... złotych ....../100) brutto,

w tym kwota netto ........ zł (słownie:..... złotych ..../100) i należny podatek VAT 23 % tj. kwota ..... zł (słownie: ...... złotych .... /100),

2) za wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i  innymi decyzjami i pozwoleniami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia - ...... zł (słownie: .... złotych ....../100) brutto,

w tym kwota netto ........ zł (słownie:..... złotych ..../100) i należny podatek VAT 23 % tj. kwota ..... zł (słownie: ...... złotych .... /100),

3) za nadzór autorski ...... zł (słownie: .... złotych ....../100) brutto,

w tym kwota netto ........ zł (słownie:..... złotych ..../100) i należny podatek VAT 23 % tj. kwota ..... zł (słownie: ...... złotych .... /100),

2. Wykonawca oświadcza, że ustalone wynagrodzenie ryczałtowe wymienione w ust. 1 obejmuje:

1) wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności koszty pozyskania: mapy do celów projektowych oraz aktualnych warunków technicznych i wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych wykonanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji, uzgodnień z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, a także koniecznych, wymaganych do realizacji przedsięwzięcia zgód, opinii, opracowań i decyzji, w szczególności decyzji konserwatora zabytków, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku wykonywania nadzoru autorskiego także koszty dojazdu na budowę, ewentualnych noclegów oraz czynności wykonywanych poza terenem budowy, a będących konsekwencją uzgodnień poczynionych na budowie,

2) koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu umowy i niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat, należnych prowizji i innych podobnych świadczeń oraz podatków, kosztów wynikających zobowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, a także wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z postanowień niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego.

§ 8

Zasady płatności

    - Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana odrębnie (dwie faktury częściowe) za wykonanie poszczególnych elementów dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej przedmiot umowy, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 – 2. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer ………………………………………………. w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

    - Faktura, o której mowa w ust. 1, za wykonane, zakończone elementy dokumentacji projektowo - kosztorysowej będzie wystawiana na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego.

    - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie obejmującym pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego, płatne będzie na podstawie 4 faktur częściowych, każdorazowo po rozliczeniu 25% wynagrodzenia wykonawcy robót.

    - Faktura końcowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

  - Płatności częściowe dokonywane będą w transzach obliczonych proporcjonalnie w stosunku do wartości (brutto) robót budowlanych zrealizowanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

  - Podstawą płatności częściowych, będzie każdorazowo faktura wystawiona przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiającego, protokołu zawierającego informację o procentowym zaawansowaniu robót budowlanych objętych nadzorem.

7. Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych objętych nadzorem, po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót.

§ 10

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

- Na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu umowy opracowania - elementy dokumentacji projektowo - kosztorysowej, Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy od następnego dnia od dnia podpisania protokołu odbioru ostatniej części / elementu tej dokumentacji.

- Strony przyjmują długość okresu rękojmi równą okresowi gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym od dnia podpisania protokołu odbioru ostatniej części / elementu tej dokumentacji.

- Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu odbioru dokumentacji, dokument gwarancyjny (kartę gwarancyjną) na wykonany przedmiot umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad dokumentacji, które ujawnią się w okresie gwarancji, a będą wynikiem nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek jej elementu lub jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

- W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowo - kosztorysowej lub jej części Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji może:

  - żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę, w przypadkach uzasadnionych termin może zostać wydłużony na wniosek Wykonawcy,

  - zlecić usunięcie ujawnionych w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w terminie, o którym mowa w pkt. 1 lub odmówi ich usunięcia, bez utraty praw wynikających z gwarancji,

  - nie żądając usunięcia wad - żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem ujawnionych wad,

  - odstąpić od umowy, jeżeli wskazane wady nie zostaną usunięte zgodnie z dokumentem gwarancyjnym.

- Dokument gwarancyjny, o którym mowa w ust. 4 winien obejmować co najmniej postanowienia określone w ust. 1 oraz ust. 3 - 5. W dokumencie tym, Wykonawca dodatkowo sformułuje oświadczenie gwarancyjne spełniające wymagania art. 577 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, zawierające podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

- Postanowienia ust. 1 - 8, stosuje się odpowiednio do dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

  - zwłoki w wykonaniu projektu koncepcyjnego w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2 pkt 1 umowy, w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych), za każdy dzień zwłoki,

  - zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i innych wymaganych pozwoleń i decyzji w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2 pkt 2 umowy, w  wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki,

  - zwłoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy, ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady, w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych), za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wynikającego z § 10 ust 7 pkt 1),

  - zwłoki w udzielaniu przez Wykonawcę odpowiedzi na zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektowo - kosztorysową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 pkt 1, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych), za każdy dzień zwłoki,

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 14, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), w każdym stwierdzonym przypadku,

  - w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i uzyskiwania zgód oraz pozwoleń z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 5 % kwoty określonej w § 7 ust. 1 pkt 2,

  - w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy na etapie realizacji nadzorów autorskich, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 pkt 3,

  - W każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekraczający 6 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi lub dostawy, zgodnie z § 6 ust. 14 umowy – w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

1)w przypadku odstąpienia od umowy na którymkolwiek etapie realizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej, z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % kwoty określonej w § 7 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1,

2) w przypadku odstąpienia od umowy na etapie realizacji nadzorów autorskich, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 pkt 3, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego terminu zapłaty tej kary.

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegają możliwość naliczenia kary umownej z poszczególnych tytułów lub kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania:

- w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,

- w formie elektronicznej na adres e-mail:………………………………….

  - Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest:

- w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na potwierdzeniu odbioru,

- w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

2) w przypadkach i na zasadach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, o którym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, a ponadto jeżeli:

  - Wykonawca pomimo zgłoszonych przez Zamawiającego na piśmie zastrzeżeń, wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami i umową lub w inny sposób narusza postanowienia umowne,

  - Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie przystąpił do wykonania przedmiotu umowy lub zaniechał jego realizacji, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania prac; stwierdzenie takiej zwłoki zostanie dokonane na piśmie przez Zamawiającego;

  - Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

- W przypadku realizacji przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego z ust. 2 i 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy tj. za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Strony dokonają rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile został on prawidłowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego dokonają jego odbioru.

- Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający pomimo zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, w sposób rażący narusza postanowienia umowy, w szczególności:

  - nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy,

  - odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokołu odbioru prac. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, tzn. za prace prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 4 oraz ust. 6 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

- Odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

- Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu przez Zamawiającego w pełni wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kary umownej za odstąpienie i odszkodowania.

§ 13

Zachowanie w sytuacji odstąpienia od umowy

  - W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:

  - Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wykonywanie przedmiotu umowy tj. prowadzenie wszelkich prac,

  - Wykonawca, w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy, z udziałem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi protokół z inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia od umowy oraz protokół prac w toku (przerwanych) na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego zadania według stanu na dzień odstąpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego,

  - Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą w zakresie wykonywania wymienionych powyżej czynności,

  - Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za prace prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy i odebrane, na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy; ustalenie wysokości zapłaty wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie protokołów odbioru i stopnia zaawansowania prac;

  - W przypadku stwierdzenia opracowań - elementów dokumentacji projektowo - kosztorysowej wadliwie wykonanych, kosztami ich poprawy obciążony zostanie Wykonawca, z winy którego odstąpiono od umowy.

§ 14

Autorskie prawa majątkowe i zależne

- W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją projektową przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i zależnych do dokumentacji projektowej oraz prawo własności egzemplarzy dokumentacji projektowej, nośników, na których została ona utrwalona. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością projektantów - autorów dokumentacji projektowej.

- Autorskie prawa majątkowe i zależne do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy, zostają przeniesione na Zamawiającego w celu wykorzystania na odrębnych polach eksploatacji dotyczących w szczególności:

1) realizacji inwestycji,

2) wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których dokumentację projektową utrwalono,

3) utrwalania i zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu wszelkich nośników magnetycznych, magneto - optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika,

4) publicznego udostępniania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, wyświetlania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

5) udostępnienia w ramach przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

6) prowadzenia wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego, na terenie, dla którego została wykonana dokumentacja projektowa na podstawie niniejszej umowy,

7) ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetowych lub funduszy Unii Europejskiej lub innych - jako element wniosków o dofinansowanie ze środków budżetowych lub funduszy Unii Europejskiej lub innych,

8) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań - elementów dokumentacji projektowej wykonanych na podstawie niniejszej umowy do wykonania dzieł zależnych i kolejnych dokumentacji projektowych, przez innych wykonawców na podstawie oddzielnego zamówienia, w tym do przystosowywania, przeprojektowania, dokonywania wszelkich przeróbek oraz zmian (także w obiekcie już wybudowanym), w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji przez Zamawiającego co do budowy budynków, budowli i innych obiektów budowlanych, na terenie dla którego została wykonana dokumentacja projektowa i opracowania – elementy przekazania autorskich praw majątkowych podmiotom dostarczającym media, w przypadku realizacji przez nich sieci lub przyłączy na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach niniejszej umowy,

9) przekazania autorskich praw majątkowych podmiotom dostarczającym media, w przypadku realizacji przez nich sieci lub przyłączy na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach niniejszej umowy

10) do wykorzystania innego niż wymienione powyżej, lecz służącego celom promocyjnym i informacyjnym oraz wykorzystania w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji inwestycji.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych i udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie niniejszej umowy oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie zmian do treści i formy dokumentacji projektowej. Powyższe oznacza, że Zamawiający wraz z chwilą przekazania mu dokumentacji projektowej będzie uprawniony do dokonywania w szczególności jej zmian, przeróbek i adaptacji, a także zlecania ich wykonywania osobom trzecim, przy czym Wykonawca udziela również zgody na rozporządzanie i korzystanie z dokumentacji projektowej przez Zamawiającego oraz upoważnione przez niego osoby trzecie. Z tą też chwilą Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do dokumentacji projektowej i opracowań - elementów dokumentacji projektowej objętych niniejszą umową. Za dokonane zmiany, przeróbki lub adaptacje dokumentów odpowiedzialność ponosił będzie Zamawiający, chyba że ich dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostaną one wprowadzone lub zostaną one zaakceptowane przez Wykonawcę. Wykonawca wyraża zatem zgodę na wprowadzanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie zmian do treści i formy dokumentacji projektowej i opracowań - elementów dokumentacji projektowej.

- Wykonawcy nie będzie przysługiwać odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji projektowej na każdym odrębnym polu eksploatacji.

- W przypadku wykonania dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszej umowy przez Wykonawcę z udziałem innych osób, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej lub jej części, Wykonawca zobowiązuje się:

    - nabyć od autorów (współautorów) dokumentacji projektowej majątkowe prawa autorskie i prawa zależne celem ich dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie,

    - uzyskać zgodę autorów (współautorów) dokumentacji projektowej do korzystania przez Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w ust. 1 i ust. 2,

    - dostarczyć Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową - elementami dokumentacji projektowej, oświadczenia autorów (współautorów) dokumentacji projektowej, że Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tej dokumentacji projektowej - poszczególnych elementów dokumentacji projektowej oraz, że wyrażają oni zgodę, o której mowa w pkt 2,

    - w przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w takim postępowaniu po stronie Zamawiającego.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także praw zależnych następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz innych praw osób trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo przenoszenia przysługujących mu na mocy niniejszej umowy, autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy.

§ 15

Zmiana Umowy

- Istotna zmiana postanowień zawartej umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Strony działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych przewidują następujące rodzaje, zakres i warunki zmiany treści umowy dopuszczalne bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:

  - zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron niniejszej umowy,

  - zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy proporcjonalnie do zmniejszenia/ograniczenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 1,

  - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

    - gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, o okres umożliwiający Zamawiającemu osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego tj. korzyści stanowiących podstawę zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy;

    - działania siły wyższej,( tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającego wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie o czas trwania siły wyższej i jej skutków uniemożliwiających realizację umowy),

    - wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień i/lub sprawdzeń i/lub warunków do projektowania od dysponentów mediów i innych właściwych organów czy instytucji, bądź przedłużania się pozyskiwania wszelkich decyzji i/lub opinii i/lub ekspertyz i/lub badań niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i/lub decyzji o pozwoleniu na budowę – w porównaniu do terminów wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, a w przypadku ich braku w porównaniu do standardowego działania podmiotu wydającego dany dokument (o czas wydłużenia).

    - konieczności zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron niniejszej umowy, o okres niezbędny do wykonania pozostałego zakresu przedmiotu umowy tj. okres proporcjonalny do zmniejszonego/ograniczonego zakresu;

    - konieczności wykonania dodatkowych badań i/lub ekspertyz – (o czas wstrzymania prac w związku z koniecznością oczekiwania na ich uzyskanie);

    - realizacji prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy realizowanych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrębnej umowy, wymuszających konieczność koordynacji tych prac z pracami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzględnienia wzajemnych powiązań, o okres niezbędny na wykonanie prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy (realizowanych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrębnej umowy),

    - przekroczenia terminów określonych w § 5 niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o najdłuższy okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły;

  - zmian kadrowych w przypadku:

    - zmiany osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy,

    - zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze zmian organizacyjnych;

- Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

  - Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy określonego kwotą ryczałtową w § 7 ust. 1 umowy, odpowiednio do wartości zmniejszonego/ograniczonego zakresu przedmiotu umowy (zaniechanych prac) ustalonej na podstawie wyliczenia procentowego udziału zmniejszonego/ograniczonego zakresu przedmiotu umowy w pierwotnie przyjętym zakresie i potwierdzonej przez Strony stosownym protokołem, przy czym na skutek zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego wartość całego przedmiotu umowy nie może być niższa niż 70 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 ustalonego na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy,

4. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:

    - stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za świadczenia, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

    - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

      - udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

      - wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

    - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

      - udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

      - wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

    - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

  - udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

  - wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

- Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany, o których mowa w ust. 4 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 4 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt. 2) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 11.

- Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

- Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 umowy mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany.

- Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

- Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

  - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

  - nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych;

  - innych ważnych powodów

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 16

Waloryzacja

    - Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (waloryzacja), w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, dopuszczalna będzie z zachowaniem następujących zasad:

    - waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o zmiany wysokości stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) przy wycenach prac projektowych i usług inżynierskich dokonywanych na podstawie Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych, ogłaszanej przez Izbę Projektowania Budowlanego w drodze postanowienia na każdy rok,

    - waloryzacja będzie przysługiwać wówczas, gdy nastąpi zmiana (wzrost/obniżenie) wysokości stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) o więcej niż 10% w stosunku do stawki obowiązującej w terminie składania ofert,

    - w przypadku wzrostu/obniżenia wysokości stawki, o której mowa w pkt 1 waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za prace pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o waloryzację o taki procent, o jaki zmieni się wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy w stosunku do stawki obowiązującej w terminie składania ofert,

    - maksymalna zmiana (zwiększenie lub obniżenie) wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku każdej zmiany stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) wynosić może nie więcej niż 2% wynagrodzenia zawartego w ofercie Wykonawcy, a łączna zmiana (zwiększenie lub obniżenie) wynagrodzenia na tej podstawie w całym okresie obowiązywania umowy nie może być wyższa niż 4% w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

    - pierwsza zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od daty zawarcia niniejszej umowy, a każda kolejna zmiana nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy licząc od dokonania poprzedniej zmiany,

    - Strona zainteresowana waloryzacją wynagrodzenia składa drugiej Stronie, w terminie 14 dni po upływie 6 miesięcy w przypadku pierwszej zmiany oraz w przypadku kolejnych zmian po upływie każdych 12 miesięcy obowiązywania umowy, wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia z uzasadnieniem określającym wysokość wskaźnika waloryzacji, o którym mowa w pkt 1 oraz wysokość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji (wynagrodzenia za przedmiot umowy niewykonany do dnia złożenia wniosku o waloryzację) a także wykazaniem wpływu zmiany wysokości stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) na koszt wykonania zamówienia i załączeniem dowodów na to, że zmiana tej stawki ma wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy,

    - w przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, Wykonawca obwiązany jest do zawarcia aneksu określającego zmianę wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego; Strony podpiszą aneks w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po wykazaniu prawidłowej kwoty zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy; zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia, od którego zmiana mogła nastąpić, zgodnie z pkt 6;

    - Wykonawca nie może żądać waloryzacji wynagrodzenia za okres pozostawania w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy,

    - uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa w dniu zakończenia realizacji niniejszej umowy,

    - waloryzacja nie dotyczy tych części przedmiotu umowy, które zostały wykonane przed datą złożenia wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, lub które zgodnie z umową miały być wykonane w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy, chyba, że ich wykonanie jest opóźnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy, z którym zawarł umowę na usługi, obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy na zasadach określonych w ust. 4-5, przy czym zmiana ta powinna nastąpić w terminie 7 dni licząc od daty dokonania zmiany wynagrodzenia tj. daty zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

§ 17

Przedstawiciele Stron

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będą wyznaczeni przez Zamawiającego pracownicy. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia przez Zamawiającego ekspertów i konsultantów posiadających wiedzę i doświadczenie w ocenie i realizacji podobnych projektów.

- Wykonawca zapewni wykonywanie prac projektowych oraz innych prac związanych z realizacją umowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, doświadczenie, wiedzę fachową oraz kwalifikacje.

  - Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy personel zwany dalej „Zespołem Wykonawczym", posiadający uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe spełniające odpowiednie wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu przetargowym oraz w kryteriach wyboru oferty. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu listę osób wchodzących w skład Zespołu Wykonawczego a także wskazać sposób, w jaki można uzyskać kontakt z Zespołem Wykonawczym. Lista osób powinna być na bieżąco aktualizowana o nowe osoby wchodzące w skład Zespołu Wykonawczego.

  - Wszelkie zmiany składu osobowego Zespołu Wykonawczego przedstawionego przez Wykonawcę, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego.

  - Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 tylko w przypadku, kiedy nowo wprowadzane do Zespołu Wykonawczego osoby będą posiadały uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe spełniające odpowiednie wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu przetargowym oraz w kryteriach wyboru oferty.

  - Zmiany składu osobowego Zespołu Wykonawczego nie wymagają sporządzania pisemnego aneksu, jednak mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w niniejszej umowie.

  - Jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny, wówczas Wykonawca może w trakcie realizacji umowy wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę personelu, o którym mowa w ust. 3. Wniosek ten musi zawierać stosowne uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie osób wyłączanych i osób wprowadzanych do Zespołu Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto załączyć dokumenty potwierdzające, że nowo wprowadzane osoby spełniają wymagania określone w ust. 5.

  - Wniosek, o którym mowa w ust. 7, musi być złożony przez Wykonawcę co najmniej 14 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu umowy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 3.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy zmiany personelu, za pomocą którego realizuje zamówienie, w przypadku stwierdzenia, że osoby realizujące umowę wykonują swoje obowiązki nienależycie. Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokonać stosownych zmian.

  - Podczas nieobecności jakiegokolwiek członka Zespołu Wykonawczego, wynikającego z okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe. Takie zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione i zaaprobowane, na piśmie przez Zamawiającego.

§ 18

Klauzula zatrudnienia

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: prace techniczno – organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy projektantów).

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

- Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

- W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

§ 19

Ochrona danych osobowych

Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy

§ 20

Cesja

- Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może dokonać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umowy (art.509 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny).

§ 21

Sąd

1.Strony ustalają, że formą właściwą dla rozstrzygnięcia sporów powstałych na podstawie realizacji umowy jest rozstrzygniecie polubowne.

2. Spory powstałe w obszarach uregulowanych oraz nieuregulowanych niniejsza umową podlegają orzecznictwu sadów powszechnych, przy czym za sąd właściwy do rozpatrzenia sprawy uznaje się sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

Postanowienia końcowe

- Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą dotyczyć wyłącznie okoliczności wskazanych w § 15 i § 16.

- Integralną częścią umowy jest SWZ i OPZ.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

# Footnotes

Termin końcowy realizacji inwestycji wynikający z zapisów projektu objętych Kontraktem Programowym w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027, którego elementem składowym jest niniejsze zamówienie. Na etapie prowadzenia postepowania nie jest możliwe określenie terminu wykonania i zakończenia prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji. Po jej wykonaniu Zamawiający przedłoży Instytucji Zarządzającej dokumenty aplikacyjne , które będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu. Będzie to podstawą do ogłoszenia postepowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robot budowlanych.