Załącznik nr 4 do Umowy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

**Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy**

**Pakiety nr I - IX**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kod czynności do rozlicze nia** | **Okres realizacji** | **Uwagi** |
| **POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA** | | | |
| 1. | CWD-P | I – XII 2023 r. |  |
| 2. | CWD-D |
| 3. | PODWOZ-DK |
| 4. | PODWOZ-DA |
| 5. | GODZ PILA |
| 6. | GODZ RH8 |
| 7. | GODZ MH8 |
| **HODOWLA LASU** | | | |
| 8. | WPOD-BN | I – XII 2023 r. | Nasilenie wykonania prac w okresie VIII – XII 2023 r. |
| 9. | WPOD-N |
| 10. | PORZ-ROZD |
| 11. | PORZ GRAB |
| 12. | ROZDR-PP |
| 13. | ROZDR-PDR |
| 14. | ROZME-KRZ |
| 15. | WYK-TAL40 | III – IV 2023 r. oraz IX – XI 2023 r. | Większość prac planowana jest do realizacji w okresie IX – XI 2023 r. |
| 16. | WYK-FREZ |
| 17. | WYK-FREZ2 |
| 18. | SADZ 1R | III – V 2023 r. oraz X – XI 2023 r. |  |
| 19. | SADZ WIEL |
| 20. | SADZ POP |
| 21. | SAD-BRYŁ |
| 22. | DOW-SADZ |
| 23. | GODZ RH8 |
| 24. | GODZ MH8 |
| 25. | KOSZ UA | V – X 2023 r. |  |
| 26. | KOSZ UB |
| 27. | KOSZ UC |
| 28. | CW-W | II – 15 V 2023 r. oraz  VIII – XII 2023 r. | Zakłada się, że 70% czyszczeń wczesnych zostanie wykonanych w okresie II – 15 V 2023 r. |
| 29. | CP-W |
| **GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA** | | | |
| 30. | SPUL-C | III – XI 2023 r. |  |
| 31. | BRON-SC |
| 32. | ORKA-SC |
| 33. | SPUL-SC |
| 34. | WYOR-CS | III – V 2023 r. |  |
| 35. | OPR-PSPAŁ | III – XI 2023 r. |  |
| 36. | GODZ RH8 | II – XI 2023 r. |  |
| 37. | GODZ MH8 |
| 38. | PIEL-RN | IV – XI 2023 r. |  |
| 39. | DOŁ-2I | III – V 2023 r. oraz X – XI 2023 r. |  |
| 40. | DOŁ-2L |
| 41. | DOŁ-4L |
| 42. | WIĄZ-PE |
| 43. | WYJ 2-3L |
| 44. | WYJ 4-5L |
| 45. | ZAŁ-2 |
| 46. | ZAŁ-4 |
| **NASIENNICTWO I SELEKCJA** | | | |
| 47. | KOSZ PLAN | V – X 2023 r. |  |
| 48. | GODZ RH8 | I – XII 2023 r. |  |
| 49. | GODZ RU8 |
| 50. | GODZ MH8 |
| **OCHRONA LASU** | | | |
| 51. | ZAB-REPEL | X – XI 2023 r. | realizacja prac w dni bezdeszczowe |
| 52. | ZAB-OPRR | realizacja prac w dni bezdeszczowe |
| 53. | ZAB-UPAK |  |
| 54. | ZAB-MCHRN | realizacja prac w dni bezdeszczowe |
| 55. | ZAB-OSŁZD |  |
| 56. | PUŁ-WT | I – VII 2023 r. |  |
| 57. | GRODZ-SRN | II – XI 2023 r. | Nasilenie wykonania prac w okresie III - IV 2023 r. oraz IX – XI 2023 r. |
| 58. | GRODZ-SN |
| 59. | WYK-SLUPL | I-XII 2023 r. |  |
| 60. | WYK-SLUPI |  |
| 61. | K GRODZEŃ | I-XII 2023 r. |  |
| 62. | GRODZ-DEM | II – XI 2023 r. |  |
| 63. | KOR-PSO | III – X 2023 r. |  |
| 64. | KOR-PŚW | I – XII 2023 r. |  |
| 65. | PORZ-SPAL |
| 66. | ZW-ZRĘB |
| 67. | ZAW-BUD | 15 X – XII 2023 r. |  |
| 68. | CZYSZ-BUD |
| 69. | GODZ RH8 | I – XII 2023 r. |  |
| 70. | GODZ RH23 |
| 71. | GODZ MH8 |
| 72. | GODZ MH23 |
| **OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU** | | | |
| 73. | PPOŻ-PORG | I – XII 2023 r. |  |
| 74. | ODN-PASC | II – X 2023 r. |  |
| 75. | GODZ RH23 | III – IX 2023 r. | W okresie akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego lasu |
| 76. | GODZ RH8 | I – XII 2023 r. |  |
| 77. | GODZ MH8 |
| 78. | DOZ DOG |
| **UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU** | | | |
| 79. | GODZ RU8 | XI – XII 2023 r. |  |
| **UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI LEŚNEJ** | | | |
| 80. | GODZ RH8 | I – XII 2023 r. |  |
| 81. | GODZ RH23 |
| 82. | GODZ MH8 |
| 83. | GODZ MH23 |
| 84. | GODZ RU8 |