Znak Sprawy: IZP.271.11.2023.PK Mszana Dolna dnia 27.06.2023r.

***WSZYSCY WYKONAWCY***

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r poz.1710 ze zm. ), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania które wpłynęło do Zamawiającego oraz treść udzielonej odpowiedzi oraz wprowadzonych zmian do niniejszego postępowania.

**PYTANIE**

Jak Zamawiający przewiduje utrzymanie ciągłości ruchu na drogach gminnych podczas wykonywania przepustów na ciekach wodnych pod korpusem drogi na Zad. Nr 1 oraz Zad. Nr 2.

**ODPOWIEDZ:**

W przypadku zadania pn.: Budowa drogi gminnej Tatki - Kołbony w km 0+003,50 - 0+245,95 w miejscowości Glisne zamawiający nie przewiduje wykonania drogi objazdowej na czas prac budowlanych związanych z rozbiórką i budową nowego przepustu skrzynkowego. Na okres realizacji tej części zadania Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia odcinka drogi.

Natomiast w przypadku  zadnia pn.: Budowa drogi Olszówka - Zarębki w miejscowości Olszówka w km 0+003,00 – 0+600,00 Zamawiający dopuszcza realizację prac budowlanych związanych z budową obiektu mostowego z rozłożeniem prac budowlanych na dwa etapy.