ZAŁACZNIK NR 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. ks dr Leona Heyke w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski”

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania wraz z uzyskaniem wszelkich  niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, koniecznych do uzyskania prawomocnej decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami pozwalającej na realizacje inwestycji pn. „Rozbudowa ul.  ks dr Leona Heyke w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski”

obejmującej:

- rozbudowę wlotu drogi gminnej nr 129025G (ul.  ks dr Leona Heyke) w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 218 (ul. Wejherowska) i drogą powiatową nr 1402G (ul. Zbychowska) leżącego na gruntach stanowiących własność Województwa Pomorskiego (we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich) na odcinku o długości ok. 130m,

- budowę chodników,

- budowę systemu odwodnienia preferowane jest otwarte,

- budowę kanału technologicznego,

- rozbudowę oświetlenia drogowego,

- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą,

- weryfikacja, przebudowa lub budowa zjazdów,

- uwzględnienie uksztaltowania terenu pod kątem zapewnienia dojazdu do posesji sąsiednich,

- inwentaryzację zieleni.

W projekcie należy uwzględnić:

- poziom projektowanej jezdni dowiązać do rzędnych bram wjazdowych i niwelety nawierzchni jezdni;

- uwzględnić zagospodarowanie wód opadowych z terenu drogi;

- rozwiązanie ewentualnych kolizji poprzez wykonanie stosownych opracowań.

Należy zaproponować koncepcję drogową, odwodnienia i oświetlenia. Po uzyskaniu akceptacji koncepcji Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł przystąpić do dalszej realizacji zadania. Koncepcja projektowa powinna zostać sporządzona w zakresie szczegółowości wystarczającym do jednoznacznej oceny zaproponowanych w niej rozwiązań technologicznych. Koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji i zatwierdzenia przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich niezbędnych informacji, które są potrzebne do przygotowania oferty.

W zakresie odwodnienia należy uwzględnić rezerwę na częściowe przejęcie wód z całej powierzchni przedmiotowych zlewni, również poza drogami.

Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:

Uchwała Nr XLVIII/556/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2018-10-17 w sprawie uchwalenia Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Nowy Dwór Wejherowski i Bieszkowice w Gminie Wejherowo

Treść dostępna na stronie http://wejherowo.e-mapa.net/

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie wszelkich koniecznych materiałów, dokumentacji projektowej, uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem przewidzianych prawem warunków technicznych, uzgodnień, stanowisk, opinii, pozwoleń i decyzji związanych z realizacją dokumentacji technicznej w procesie pozyskiwania decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, a w tym:

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 3 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień i pozwoleń;

- opracowanie mapy do celów projektowych;

- opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem – 5 egz.

- opracowanie wariantowej koncepcji zawierającej propozycje rozwiązań projektowych na planie sytuacyjnym, w profilu podłużnym – po 2 egz. i przekroju konstrukcyjnym;

- opracowanie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości (jeśli zajdzie taka konieczność);

- wykonanie analizy powiazania projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi niezbędnej do złożenia wniosku o ZRID (jeśli zajdzie taka konieczność) – 1 egz.

- wykonanie mapy podziału nieruchomości;

- opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (jeśli zajdzie taka konieczność) – 3 egz. + egzemplarze do uzgodnień;

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego -  5 egz.

- opracowanie projektu technicznego 3 egz. – w ciągu 1 miesiąca po uzyskaniu prawomocnej decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,

- uzyskanie niezbędnych prawem decyzji, opinii i uzgodnień ( w tym branżowych) oraz warunków technicznych dla istniejącej infrastruktury – 1egz.;

- opracowanie materiałów do złożenia skutecznego wniosku wraz z wypełnieniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – dla całego zakresu projektu z uwzględnieniem terenu wymagającego czasowego zajęcia do przebudowy kolidującej infrastruktury, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej (jeśli zajdzie taka konieczność) – 1 egz. dla Zamawiającego + egz. w ilości wymaganej do złożenia wniosku;

- przygotowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeśli zajdzie taka konieczność) – 4 egz.

- opracowanie materiałów do złożenia wniosku wraz z wypełnieniem i złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, operat wodno-prawny – 4 egz. + egzemplarze do uzgodnień, (jeśli zajdzie taka konieczność)

- opracowanie materiałów do złożenia skutecznego wniosku o uzyskanie decyzji ZRID – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze w ilości wymaganej do złożenia wniosku;

- opracowanie branżowych projektów wykonawczych wraz z projektami usunięcia ewentualnych kolizji – po 5 egz. każdy;

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.;

- opracowanie przedmiaru robót – 3 egz.;

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego metodą kalkulacji szczegółowej  – 3 egz.;

- złożenie wniosku Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej;

- uzyskanie decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej;

- wykonanie stabilizacji nowych granic zgodnie z prawomocną decyzją o ZRID (jeśli zajdzie taka konieczność)

- wykonanie jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu 7 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego;

- przekazanie w wersji elektronicznej dokumentacji zawierającej skan opieczętowanej dokumentacji projektowej i technicznej- wykonawczej (tożsamej z wersją papierową ) która uzyskała prawomocną decyzję ZRID wraz z wszystkimi opiniami i uzgodnieniami – 2 egz. na płytce DVD lub CD.

Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:

Załącznik nr 2 – Plan sytuacyjny obrazujący zakres zamówienia

Załącznik nr 2.1 pismo Wójta Gminy Wejherowo z dnia 11.05.2021 r.

Załącznik nr 2.2 pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z dnia 28.06.2021 r.