# Umowa

# nr SA.270.7.29.2023

zawarta w dniu …...09.2023 r. w Toruniu pomiędzy:

Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Toruń, z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Polnej 34/38, NIP: 879-018-04-13, reprezentowanym przez Nadleśniczego – Bogusława Kashynę, zwanym dalej „Inwestorem”,

a

……………………………..prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………… z siedzibą w …………………………………….. przy   
ul. ……………………………….., wpisaną do CEIDG posiadającą numer NIP ………………………………., REGON ……………………………….., zwanego w treści umowy „Wykonawcą,”:

Zgodnie z zarządzeniem nr 29/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Toruń z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia do wykorzystania w Nadleśnictwie Toruń zasad zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych przez Nadleśnictwo Toruń o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1605) oraz powołania stałego zespołu   
do przygotowania zapytań ofertowych, dokonywania oceny ofert i pozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

**Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:**

**Zakup i dostawę przyczepy rolniczej do bazy Nadleśnictwa Toruń**

1. **Zakres inwestycji obejmuję:**

Dostarczenie przyczepy pod wskazany adres: Nadleśnictwo Toruń ul. Polna 34/38,   
87 – 100 Toruń

**Podstawowe elementy techniczne przyczepy:**

* Ładowność minimum 10 000 kg
* Pojemność skrzyni ładunkowej minimum 13 m3
* Pojemność ładunkowa minimum 11m2
* Wysokość skrzyni ładunkowej [mm] 600+600
* Ogumienie 385/65 R22.5
* Balkon roboczy
* Wywrót trójstronny
* Rynna zsypowa
* Plandeka rolowana ze stelażem
* Zawierzenie resory paraboliczne
* Tylni zaczep automatyczny

2. W szczególności wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania zadania z należytą starannością, zgodnie z wiedzą techniczną   
oraz normami obowiązującymi w tym zakresie,

- odbiór nastąpi z dniem podpisania protokołu końcowego spisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego,

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy od daty odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający (jeżeli wad nie da się usunąć) może odstąpić od umowy i odmówić wypłaty wynagrodzenia.

- koszt usuwania wad ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,   
a okres ich usuwania nie przedłuża umownego zakończenia prac.

3. Wykonawca oświadcza, że ma niezbędne środki, sprzęt oraz wystarczającą liczbę pracowników do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

§ 2

Przyjęte do wykonania prace Wykonawca zobowiązuje się wykonać w okresie od dnia podpisania umowy do dnia ………...2023 r.

§ 3

1. Do wykonania zadania Wykonawca może przystąpić niezwłocznie po podpisaniu umowy.
2. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu przekazania spisanego w dniu dostarczenia – przyczepy rolniczej o ładowności   
   min. 10 000 kg

§ 4

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót, sporządzonego   
z udziałem przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.

§ 5

1. Wykonawca udziela 24 miesięcy rękojmi jakości wykonanych robót.

2. W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi wad w przedmiocie umowy Inwestor niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, a ten zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Inwestorem do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.

3. Okres rękojmi liczy się od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

4. Zgłoszone przez Inwestora wady powinny być usunięte niezwłocznie przez Wykonawcę, nie później niż w terminie 7 dni.

5. W przypadku nieusunięcia wad przedmiotu umowy w ww. terminie, Inwestor uprawniony jest do zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w kwocie:

**Przyczepa rolnica wraz z dostawą do bazy nadleśnictwa**

**………………………………….. zł** (słownie: …………………………………), powiększonej o należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, razem w kwocie **…………………** **zł** (słownie: …………………………………………………..).

2. Podstawą płatności będzie przedłożona przez Wykonawcę prawidłowo wystawiona faktura wraz z załączonym do niej zaakceptowanym przez strony protokołem odbioru robót.

3. Termin płatności faktury ustala się na 7 dni od dnia otrzymania faktury, z zastrzeżeniem ust.

§ 7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

* 1. Wykonawca zapłaci kary umowne Inwestorowi:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca   
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 niniejszej umowy,

1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstałych w okresie   
   gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego   
   w § 6 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie   
   wad,

§ 8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Inwestor może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Ponadto Inwestor ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 7 dni licząc od terminu określonego § 2 umowy lub gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z zawartą umową.
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o przyczynach do odstąpienia.

§ 9

Wszelkie spory zaistniałe w związku z realizacja niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd dla miejsca siedziby Inwestora

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

§ 11

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Inwestor: Wykonawca**

………………………………………

(Nadleśniczy Nadleśnictwa Toruń)

Załączniki do umowy:

1. klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO