Załącznik nr 1

Regulaminu udzielania zamówień publicznych

do zarządzenia Nr  116/2016

Gmina Komorniki

ul. Stawna 1,

62-052 Komorniki

Wójta Gminy Komorniki

z dnia 04.04.2016 roku

Komorniki, 26.03.2019 r.

………………………………

(dane Zamawiającego)

Znak sprawy  IK.7011.11.2019

- ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709,                   NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty na:

„Wykonanie koncepcji budowy monitoringu wizyjnego dla Gminy Komorniki”

(nazwa zamówienia)

Wymagany termin wykonania zamówienia :   do dnia  07.06.2019r.

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie koncepcji budowy monitoringu wizyjnego dla Gminy Komornik. Termin realizacji zadania podzielono na etapy:

1. I etap - 	4 tygodnie od podpisania umowy należy przedłożyć lokalizację kamer wraz ze spisem treści (zawartość koncepcji w punktach)

2. II etap - 	24.05.2019r. naniesienie uwag Zamawiającego z I etapu oraz przedłożenie do akceptacji wykonanej koncepcji.

3. III etap - 	07.06.2019r. naniesienie wszystkich poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego – złożenie ostatecznej wersji koncepcji.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca winien wykazać realizację co najmniej 2 projektów kompleksowych dokumentacji projektowych budowy sieci i systemów monitoringu wizyjnego dla miasta lub gminy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym dokumentacjom projektowym  stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości kosztorysowej każdej z dokumentacji minimum 300 000,00 PLN netto (słownie: trzysta tysięcy zł 00/100), wraz z załączeniem dowodów, czy roboty te zostały wykonane w sposób  należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z właściwymi przepisami i prawidłowo ukończone.

Wykonawca, który wykaże się realizację co najmniej 2 kompleksowych dokumentacji projektowych o wartości minimum określonej wyżej oraz przedłoży następujące dokumenty:

- uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń,

- wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,

uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.

Kryteria wyboru wykonawcy:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena oferty | 100 % |

Oferty należy składać wyłącznie przez platformę zakupową  w terminie do dnia 04.04.2019 r. do godz. 10:00

Wszelkie pytania należy zadawać poprzez platformę zakupową.

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Michalina Węgrzynowska – insp. ds. budowy i remontów dróg

DO OFERTY NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAŁĄCZYĆ STANOWI TO PODSTAWĘ DO PRZYJĘCIA OFERTY:

- Wypełniony formularz ofertowy

- Kopie referencji oraz uprawnień potwierdzających spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Załączniki:

- Wytyczne do projektowania

- Formularz ofertowy