Kołbaskowo, dn. 06.06.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**ZP.271.9.2022.AS**

Dot. postępowania na:

Budowę nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w gminie Kołbaskowo, wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

**Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu**

**w dniach 06.06.2022 r.**

W dn. 06.06.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

1. Prosimy Zamawiającego o zmianę w par.14 ust.11 Wzoru umowy poprzez zwiększenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust.4-15 z 2% na 10%. Wykonawca wskazuje, że w obecnej sytuacji rynkowej, wzroście cen podstawowych surowców, paliw itp. zmiana wynagrodzenia do poziomu jedynie 2% może okazać się niewystarczającą i może doprowadzić do znacznej nierównowagi stron realizowanego przedsięwzięcia ponieważ przerzuca na Wykonawcę znaczną część ryzyka związanego ze wzrostem cen.

**Odp.: Zamawiający dokonuje następującej zmiany we wzorze umowy §14 ust. 11: „***Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia zgodnie z ust. 4 - 15 wynosi 5% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 9 ust. 1;”*

2. Prosimy Zamawiającego o zmianę w par. 14 ust. 9 Wzoru umowy w następujący sposób: „Waloryzacja dotyczy wynagrodzenia należnego Wykonawcy w okresach rozliczeniowych następujących po dacie wskazanej we wniosku zgodnie z par.14 ust.5”.  
Wykonawca wskazuje, że Zamawiający w par.14 ust.5 wzoru umowy określił jakie elementy powinien zawierać wniosek o waloryzację czyli: należyte wyliczenie, wykazanie i udokumentowanie wpływu zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w szczególności poprzez pisemne uzasadnienie zawierające szczegółowe wyliczenie kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Powyższa prośba ma na celu ujednolicenie zapisów umowy oraz urealnienie możliwości zmiany cen w związku z waloryzacją. W przypadku kiedy realizacja zadania ma trwać 12 miesięcy a wniosek zgodnie z par.14 ust.10 może zostać złożony po 9 miesiącach, wniosek ten może być weryfikowany przez 14 dni roboczych i zmiana wynagrodzenia miałaby nastąpić od dnia zatwierdzenia wniosku na zakres pozostający do rozliczenia na dzień akceptacji wniosku prowadzi do sytuacji, że zapisy o waloryzacji są nierealne do zastosowania.

1. **Odp.: .: Zamawiający dokonuje następującej zmiany we wzorze umowy §14 ust. 10:** „*Każdej ze stron umowy przysługuje możliwość jednokrotnej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wniosek o waloryzację wynagrodzenia może być złożony nie wcześniej niż po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy.”*