Nr sprawy: RZP.271.14.2024	Załącznik nr 6 do SWZ

- Projekt -

Umowa o roboty budowlane nr ………………..

z dnia ………….…

W rezultacie wyboru oferty w postępowaniu w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1320) pomiędzy:

Miastem Kwidzyn, mającym swą siedzibę w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- Marka Sidora– Z-cę Burmistrza Miasta Kwidzyna

zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………….., mający swą siedzibę w........................................., zwanym w dalszym tekście „Wykonawcą”, reprezentowany przez:

- ...............................................................

- ...............................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest robota budowlana polegających na remoncie chodników, zjazdów i miejsc postojowych na terenie wschodnim i zachodnim miasta Kwidzyna, szczegółowo opisane w specyfikacji warunków zamówienia oraz na załącznikach do dokumentacji przetargowej.

§ 2

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy tj........................

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na:...................

- Roboty remontowe awaryjne muszą być prowadzone niezwłocznie, jednak rozpoczęcie robót musi nastąpić nie później niż w czasie 24 godz. od zgłoszenia a zakończenie robót w ciągu następnych 24 godz. Termin liczy się od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego dla Wykonawcy. Zgłoszenie przez Zamawiającego będzie przekazywane telefonicznie lub drogą elektroniczną i potwierdzone w formie pisemnej. Termin musi być dotrzymany niezależnie od warunków atmosferycznych.

- Szczegółowy zakres robót i terminy ich realizacji, będzie każdorazowo ustalony przez Zamawiającego.

§ 3

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie za wykonanie 1 (m2 lub m) remontu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą brutto (w tym 23% VAT):

- ... zł (słownie:...) za remont 1 m2 chodnika z k. bet. nowej gr. 6 cm, kostka typu cegiełka” – kolorowa,

- ... zł (słownie:...) remont 1m2 chodnika z k. bet. nowej gr. 6 cm, kostka typu „starobruk” – kolorowa,

- ... zł (słownie:...) remont 1m2 nawierzchni chodnika, miejsca postojowego z k. bet. z rozbiórki gr. 6 lub 8 cm lub płytek bet. 50x50 cm,

- ... zł (słownie:...) remont 1m2 zjazdu i miejsca postojowego z k. bet. nowej gr. 8 cm, typu „cegiełka” kolorowa,

- ... zł (słownie:...) remont 1m2 zjazdu i miejsca postojowego z k. bet. nowej gr. 8 cm, typu „starobruk” kolorowa,

- ... zł (słownie:...) remont 1m2 chodnika i miejsca postojowego z k. kam. nowej 10x10 cm,

- ... zł (słownie:...) remont 1m2 nawierzchni chodnika, miejsca postojowego z k. kamiennej, z rozbiórki,

- ... zł (słownie:...) remont 1m2 miejsc postojowych z płyt bet. ażurowych typu „meba” nowych gr. 10 cm,

- ... zł (słownie:...) za regulację wysokości 1m krawężnika kamiennego,

- ... zł (słownie:...) za regulację wysokości 1m krawężnika betonowego,

- ... zł (słownie:...) za regulację wysokości 1m obrzeża betonowego,

- ... zł (słownie:...) za wymianę 1m krawężnika betonowego na nowy,

- ... zł (słownie:...) za wymianę 1m obrzeża betonowego na nowe,

- ... zł (słownie:...) ustawienie 1 m krawężnika kamiennego nowego,

- ... zł (słownie:...) za rozbiórkę 1m2 betonów gr.10 cm z wywozem i utylizacją,

- ... zł (słownie:...) za wykonanie 1m2 koryta na gł. 20 cm, z wyrównaniem i zagęszczeniem podłoża,

- ....... zł brutto (słownie:..........) za wykonanie 1m2 podbudowy z betonu B-15 gr. 10 cm,

- ....... zł brutto (słownie:..........) za wykonanie 1m2 podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm,

- ....... zł brutto (słownie:..........) za wykonanie 1m2 warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm.

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w ust. 2, oraz ilości wykonanych i odebranych robót według obmiaru na podstawie spisanego protokołu odbioru robót.

- Zamawiający upoważnia do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez naszego podpisu. Zamawiający oświadcza, że realizatorem i płatnikiem z umowy będzie Urząd Miejski w Kwidzynie, na który należy wystawić fakturę VAT. Dane płatnika niezbędne do wystawienia faktury: Miasto Kwidzyn, ul Warszawska 19, 85-500 Kwidzyn, NIP: 581-195-61-66.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 4

- Strony dopuszczają dokonywanie zmian w Umowie w zakresie zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 w przypadku:

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na realizację umowy,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na realizację umowy

- zmiany stawki podatku od towarów i usług za roboty budowlane objęte umową odpowiednio poprzez podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienne, za okres po wejściu w życie zmiany.

- W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w ust. 1 Wykonawca, wraz z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zobowiązany jest przedstawić szczegółowe wyliczenia w zakresie zmiany wynagrodzenia spowodowanej w/w przesłankami oraz dowody wpływu w/w zmian na wysokość przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją Umowy. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie na poniższych zasadach:

- Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, jednak nie wcześniej aniżeli po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 12 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;

- Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości pozostałego do zapłaty wynagrodzenia w przypadku, gdy po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy - a następnie po kolejnych 12 miesiącach od zawarcia ewentualnego aneksu - zmianie ulegnie wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (https://dbw.stat.gov.pl/dashboard/12), z zastrzeżeniem, że wzrost w/w współczynnika r/r wynosić będzie co najmniej 5%;

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione (powiększone lub pomniejszone) o wartość w/w wskaźnika, przy czym łączna pierwsza zmiana będzie uzależniona (proporcjonalna) do czasu po jakim zostanie zawarty stosowny aneks do umowy, a maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść nie więcej aniżeli 10% wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy;

- Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez Wykonawcę, w sposób wskazany poniżej, że zmiana kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy;

- Wraz z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie przedstawić szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy;

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy, o którym mowa w pkt 5) powyżej, oceni zasadność tego wniosku;

- W wypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem Aneksu do Umowy i obowiązywać będzie od daty zawarcia Aneksu i obejmować wyłącznie zamówienie w części niezrealizowanej (nie opłaconej) do daty zawarcia Aneksu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), z którym zawarł umowę o podwykonawstwo na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Zmiana wynagrodzenia nastąpi z dniem podpisania aneksu do umowy.

- Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej.

§ 5

- Zamawiający informuje, że roboty będą nadzorowane i odbierane przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru.

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami) i w granicach umocowania nadanego mu umową z Urzędem Miejskim w Kwidzynie.

§ 6

- Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom jakościowym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz STWiORB.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w pkt. 3 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym. Prowadzenie robót, w efekcie, których mogą wystąpić uszkodzenia mienia lub osób jest zabronione.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru robót.

- Za wszelkie szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty budowlane urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- W razie ewentualnego poczynienia szkód Wykonawca jest zobowiązany do wykonania napraw lub wypłacenia odszkodowania poza pasem przeznaczonym pod budowę.

§ 9

      - Strony ustalają, że zakres robót Wykonawca będzie wykonywał osobiście.

      - W przypadku zamiaru wykonania części robót za pomocą podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy na roboty budowlane z podwykonawcą po uzyskaniu wymaganej zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z opisem robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

      - Zawarcie przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis z ust. 2 stosuje się analogicznie w zakresie zgłaszania sprzeciwu lub zastrzeżeń.

      - Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

      - Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub części zapłaty wynagrodzenia, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art., 6471 § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

      - Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

      - Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 10

1. Na etapie realizacji umowy Zamawiający może żądać okresowego przedstawiania listy osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz ze stosowną informacją z ZUS potwierdzającą odpowiednią ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę, za które odprowadzane są składki ubezpieczeniowe. Żądanie Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie, zastrzegając co najmniej 7 dniowy termin na przedstawienie w/w listy.

2. Zamawiający w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie niż określonej w art. 22 § 1 – Kodeksu pracy (Kp), zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP).

3. W przypadku potwierdzenia przez PIP nie przestrzegania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kp, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, niezależnie od kar nałożonych przez PIP, w wysokości 10 000,00 zł za każdą osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kp.

§ 11

- Wykonawca wnosi na dzień podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 1% ceny całkowitej podanej w ofercie, czyli kwotę:.......... zł (słownie:.................................................................) w formie: …………………………..

- Strony ustalają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

- część przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia, czyli w kwocie:........................ zł, w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady,

- część przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania robót w wysokości 70% zabezpieczenia, czyli w kwocie:........................ zł, w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym robót lub po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego,

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w terminie wyznaczonym podczas przeglądu w okresie rękojmi za wady oraz udzielonej gwarancji, Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania robót, związanych z usunięciem tych wad i usterek, z części zabezpieczenia, o której mowa w ust. 3 pkt a) niniejszego paragrafu. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone o koszt zastępczego usunięcia, zostanie zwrócone wraz z należnymi odsetkami bankowymi.

- Uprawnienia, o których mowa w ust. 4 dot. również sytuacji gdy Wykonawca nie usunie w terminie gwarancji stwierdzonych przez Zamawiającego wad.

W przypadku nie zakończenia robót budowlanych w terminie umownym, wydłużenia procedury odbiorowej, Wykonawca zobowiązany jest do stosownego przedłużenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w ten sposób aby okres gwarancji zgodnego z umową wykonania robót obejmował 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego lub od dnia usunięcia ostatniej z wad wskazanych w protokole odbioru końcowego, a zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady obejmowało okres od dnia odbioru końcowego do 15 dni po upływie rękojmi. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo do potrącenia z faktury równowartości kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia w pieniądzu.

§ 12

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je forma odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieusunięcie awarii w ciągu 24 godz. – 200 zł za każdy dzień zwłoki,

- za niewykonanie robót w terminie określonym w zleceniu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego w ww. zleceniu za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego określonego w zleceniu za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- dodatkowo z tytułu samego faktu istnienia w przedmiocie odbioru wad nie nadających się do usunięcia – w wysokości do 5% wynagrodzenia umownego określonego w zleceniu,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1% za każdy dzień przerwy od wynagrodzenia umownego określonego w zleceniu,

- za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10 000,00 zł za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę,

- za samowolne zaangażowanie Podwykonawcy – 10 000 zł brutto.

- za nie przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w terminie określonym w § 9 ust. 2 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w brutto, wynikającego ze złożonej oferty, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy,

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

- za odstąpienie od umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w brutto, wynikającego ze złożonej oferty, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy,

- za zwłokę w rozpoczęciu bądź zakończeniu protokołu inwentaryzacji robót wykonanych na dzień odstąpienia od umowy w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, wynikającego ze złożonej oferty, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w zabezpieczeniu przerwanych robót w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, wynikającego ze złożonej oferty, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu urządzeń zaplecza budowy 0,4% wynagrodzenia brutto, wynikającego ze złożonej oferty, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla prac przerwanych w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, wynikającego ze złożonej oferty, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez niego kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony umowy nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.

- W przypadku gdy wysokość kar umownych wyniesie więcej niż równowartość 30% wynagrodzenia brutto, wynikającego ze złożonej oferty, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od Umowy z terminem natychmiastowym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

- Zamawiający ma prawo zaliczyć na poczet kary umownej bądź odszkodowania kwotę przekazaną tytułem zabezpieczenia.

§ 13

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będą roboty objęte zleceniem.

- Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia kolejnego terminu do odbioru.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy; stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady. Gwarancja ta stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Okres gwarancji wynosi...... miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub drogą elektroniczną) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 15

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Formularz ofertowy wraz z załącznikami,

- Dokumentacja techniczna wraz z STWiORB.

§ 16

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiany terminu realizacji:

    - z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

    - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

    - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

    - z powodu wystąpienia robót dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę;

    - z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi – normami);

    - z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacja finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

- zmiany wynagrodzenia:

    - w przypadku zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego;

    - w przypadku zmiany przez Zamawiającego ilości robót do wykonania określonych w zleceniu

    - w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót.

§ 17

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie układowe lub egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy na własny koszt przerwane roboty,

- zgłosi do wykonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 18

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 19

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 21

Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

Zamawiający 	Wykonawca

Załącznik do umowy nr......................

z dn. ………

Gwarancja

do umowy nr......................... z dnia …………….

Remont chodników, zjazdów i miejsc postojowych na terenie wschodnim i zachodnim miasta Kwidzyna

- ……………………….. z siedzibą w ……… przy ul. ……….. reprezentowana przez ………….., udziela........ miesięcznej gwarancji na roboty budowlane realizowane zg. z wyżej wymienioną umową.

- W przypadku, gdy w terminie gwarancji, o którym mowa w pkt. 1 ujawnią się wady wykonanego przedmiotu umowy, to ………..………… zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie te wady bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia ich ujawnienia.

- W przypadku nie zachowania terminu usunięcia wad określonych w pkt. 2 ………. zapłaci Zamawiającemu tj. Miastu Kwidzyn kary umowne w wysokości ………(0,2%  wartości  (brutto) danego zlecenia) zł. za każdy dzień zwłoki.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym zastosowane będą miały odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

………………………....………..

(podpis udzielającego gwarancję)