**Projektowane postanowienia umowy**

zawarta w dniu **………….**r. pomiędzy

**Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym,**ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000850093, REGON: 386566426, NIP: 7831822694, zwanym dalej Zamawiającym i reprezentowanym przez:

a

**………………..**, wpisanym do …….. pod numerem ………. zwanym dalej Wykonawcą i reprezentowanym przez:

zwanych dalej łącznie Stronami.

 **§ 1.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania odpowiedniego projektu, na jego podstawie wykonania Przedmiotu umowy oraz dostarczenia i najmu Przedmiotu umowy będącego „Hubem” przeładunkowym wraz z wyposażeniem (dalej: „HUB”,„Przedmiot umowy”) zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, *(stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy)* oraz ofertą Wykonawcy (*stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy).*
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

**§ 2.**

1. Opracowanie projektu winno być wykonywane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności winno posiadać niezbędne uzgodnienia.
2. Jeżeli zaistnieją okoliczności, które dla należytego wykonania umowy będą wymagały określonych czynności administracyjnych, to Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania, w szczególności do zgłoszenia HUBu we właściwym Organie, przy wsparciu Zamawiającym.
3. Projekt musi zawierać w szczególności:
* sposób wykonania;
* wizualizację HUBu (np. w formie rysunku);
* zestawienie zastosowanych materiałów i urządzeń;
* specyfikację techniczną HUBu.
1. Wraz z dostawą Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu odpowiednie atesty, zaświadczenia potwierdzające, że materiały które wykorzystał przy produkcji elementów zgodnych z projektem są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania i uzgadniania z Zamawiającym, projektu na etapie jego przygotowania. Jakiekolwiek uzgodnienia lub zgoda, odbiór projektu przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego roszczeń
z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania umowy lub udzielonej gwarancji, czy rękojmi.
3. W zakresie wykonania projektu, o którym mowa w załączniku nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określa, że:
4. materiały do projektowania, w tym materiały nieokreślone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a wymagane do prawidłowego wykonania Umowy przygotowuje i zapewnia Wykonawca;
5. w terminie 2 dni od daty podpisania Umowy przekaże, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, Wykonawcy informację dotyczącą lokalizacji Przedmiotu umowy;
6. Wykonawca, po otrzymaniu informacji, o której mowa w lit. b) w terminie 3 dni jest zobowiązany do odbycia pierwszych konsultacji dotyczących wytycznych i założeń projektu. Konsultacje mogą zostać przeprowadzone w formie online lub stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wstępnego opracowania projektowego w terminie 5 dni, od daty przeprowadzenia konsultacji. Zamawiający zgłasza uwagi albo akceptuje projekt w terminie 5 dni;
7. po przedstawieniu założeń projektowych, o których mowa w lit. c), Zamawiający przeprowadza, w terminie 3 dni od zgłoszenia uwag,
z Wykonawcą drugie konsultacje. Zamawiający konsultuje i zgłasza uwagi albo akceptuje projekt w terminie 3 dni od przeprowadzenia drugich konsultacji;
8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w lit. d) Wykonawca w ciągu 5 dni, od dnia ich otrzymania przedstawia projekt
z uwzględnionymi uwagami;
9. Zamawiający dokonuje weryfikacji projektu, o którym mowa w lit. e)
i dokonuje jego akceptacji, z zastrzeżeniem, że jeżeli projekt nie będzie wykonany zgodnie z ustaleniami i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności w OPZ oraz zgodnie z postanowieniami lit. c) do e), Zamawiający wezwie Wykonawcę do poprawy projektu w określonym terminie, jednak nie dłuższym niż 5 dni od daty wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy;
10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, zgodnie
z uzyskanymi w wyniku konsultacji z Zamawiającym informacjami;
11. jeżeli uwagi przekazane przez Zamawiającego, o których mowa w lit. c) do e) nie będą mogły zostać uwzględnione z przyczyn obiektywnych, w tym w związku z obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawca winien poinformować o tym Zamawiającego oraz przedstawić stosowane uzasadnienie;
12. Po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego projektu Wykonawca przystępuje do wykonania HUBu.
13. Przedmiot Umowy, zarówno w zakresie opracowanego przez Wykonawcę projektu, jak i w zakresie dostawy HUBu na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę musi spełniać wszelkie wymagania wynikające z norm i przepisów prawa. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru wykonywanej działalności, przy zachowaniu dobrej jakości użytych materiałów, właściwej organizacji pracy, zasad bezpieczeństwa, zasad wiedzy technicznej oraz przepisów prawa.
14. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie świadczenia, do których spełnienia Wykonawca jest zobowiązany na podstawie Umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określają (wymienione wg hierarchii ważności):
15. akty prawa powszechnie obowiązującego i akty prawa miejscowego;
16. niniejsza Umowa wraz z załącznikami;
17. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia, wraz z wyjaśnieniami, zwana też „OUZ” ;
18. Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik do umowy.

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami/aktami wskazanymi w pkt. 1-4 powyżej, przeważające znaczenie ma dokument o wyższej pozycji
w hierarchii.

1. W przypadku zaistnienia konieczności na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu zamówienia, do pełnienia nadzoru merytorycznego oraz do dokonywania zmian w projekcie, które okażą się niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy.

**§ 3.**

1. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje i ma pełną wiedzę co do zakresu przedmiotu Umowy, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na realizację Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie zgodnie z Ogłoszeniem
o zamiarze zawarcia umowy (dalej: „Ogłoszenie”) oraz Umową, a także zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością w celu zapewnienia wysokiego standardu dostawy.
3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dostarczanego Przedmiotu umowy, w szczególności polegające na jakiejkolwiek niezgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz projektem, a także uszkodzenie go podczas transportu. Koszty ubezpieczenia związane
z transportem ponosi Wykonawca.
4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów, zaniechań występujących
w projekcie obciążają Wykonawcę.

**§ 4.**

1. Przedmiot umowy należy zrealizować **do 31.05.2025r. z uwzględnieniem następujących okresów:**
2. dostawa i posadowienie HUBu na terenie wskazanym przez Zamawiającego do 15.09.2024r.;
3. protokolarne przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiającemu do 30.09.2024 r.;
4. oddanie HUBu Zamawiającemu w najem na okres do 180 dni licząc od dnia przekazania Zamawiającemu HUBu;
5. wykonanie przez Wykonawcę demontażu wraz z przywróceniem terenu, na którym użytkowany był HUB do stanu pierwotnego, nie później niż do 31.05.2025 r.
6. Termin realizacji określony w ust. 1 dotyczy wykonania całego przedmiotu umowy, w szczególności projektu oraz dostawy HUBu na adres wskazany przez Zamawiającego, usługę najmu oraz demontaż HUBu po podpisaniu Umowy.
7. Wszystkie koszty związane z wykonaniem Umowy, w szczególności koszty sporządzenia projektu, uzgodnień, czynności związanych z rozpoznaniem gruntu, transportu i ubezpieczenie obciążają Wykonawcę.
8. Termin określony w ust. 1 uważa się za dochowany pod warunkiem podpisania przed jego upływem protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 2 lit. b) Umowy.

**§ 5.**

1. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek dostarczonego Hubu przy jego odbiorze, w szczególności dostarczenia Zamawiającemu Hubu uszkodzonego lub niezgodnego z Opisem Przedmiotu Zamówienia lub ofertą Wykonawcy, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru dostarczonego Przedmiotu umowy. Zamawiający w takiej sytuacji wezwie Wykonawcę do:
	* 1. usunięcia stwierdzonych wad,
		2. dostarczenia Przedmiotu umowy o jakości odpowiadającej Opisowi Przedmiotu Zamówienia oraz projektowi w określonym terminie, nie dłuższym jednak niż 10 dni roboczych od momentu przekazania Wykonawcy informacji na temat wad i niezgodności. W takiej sytuacji Strony nie podpisują protokołu zdawczo - odbiorczego,
		o którym mowa w § 7 ust. 2 lit. b).
2. Przyjęcie przez Zamawiającego HUBu bez zastrzeżeń nie powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi za wady odkryte później.

**§6.**

1. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia dostarczonego HUBu po jego odbiorze, Zamawiający zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach lub niezgodnościach w ciągu dwóch tygodni od dnia ich ujawnienia. Usunięcie stwierdzonych wad, lub niezgodności, dokonane zostanie przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym jednak niż 10 dni roboczych od momentu przekazania zawiadomienia.
2. Ostateczny wybór sposobu usunięcia wad zostanie ustalony pomiędzy Stronami.
3. Wskazane przez Zamawiającego niezgodności, wady lub usterki o których mowa
w § 4 i § 5, Wykonawca usunie na swój koszt, w sposób określony przez Strony, zgodnie z ust. 2.
4. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania informacji
o stwierdzonych wadach, usterkach lub niezgodnościach, na adres email wskazany w § 11 ust. 1 lit. a) Umowy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji. Brak odpowiedzi Wykonawcy w tym terminie będzie jednoznaczny z uznaniem roszczenia Zamawiającego.
5. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewnia odbiór wadliwego HUBu z siedziby Zamawiającego oraz dostawę do siedziby Zamawiającego naprawionego albo nowego Przedmiotu umowy.

**§ 7.**

1. Odbiór Przedmiotu Umowy odbędzie się w następujący sposób:
2. **ETAP I**

Po zakończonym etapie I Strony podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy,
w którym potwierdzą wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu projektu wraz z wizualizacją oraz uzyskanie właściwych zezwoleń

1. **ETAP II**

Po zakończonym etapie II, Strony podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy,
w którym potwierdzą:

1. dostawę, posadowienie oraz przekazanie Przedmiotu umowy, zgodnie z treścią § 4 ust. 1 lit. a) i b) umowy,
2. przekazanie, na wskazany przez Zamawiającego adres, kompletnej dokumentacji dotyczącej Huba, w tym projektu opracowanego po wykonaniu HUBu, pozwoleń itp.
3. przekazanie instrukcji użytkowania zainstalowanych w Przedmiocie umowy urządzeń i systemów (m.in. monitoring, dostępy wejścia/wyjścia, fotowoltaika),
4. przekazanie kart gwarancyjnych urządzeń i systemów określonych
w pkt. 3),
5. przeprowadzenie weryfikacji przedmiotu umowy pod kątem jakościowym, w szczególności zgodności z OPZ oraz projektem, oraz prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej, monitoringu, dostępu wejścia/wyjścia i fotowoltaicznej.

**c) ETAP III**

Po zakończonym Etapie III Strony podpiszą protokół odbioru w którym potwierdzą czynności:

1. oddania w najem Zamawiającemu i obsługi serwisowej przez Wykonawcę HUBu zapewniającej nieprzerwane, prawidłowe funkcjonowanie Przedmiotu, udostępnianie danych z monitoringu (do 48h na każde żądanie Zamawiającego), umowy przez okres 180 dni,
2. demontażu wraz z przywróceniem terenu, na którym użytkowany był HUB do stanu pierwotnego.
3. Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy dla:
4. Etapu I - stanowi podstawę do wystawienia faktury, na podstawie której zostanie dokonana płatność określona w § 10 ust. 2 lit. a);
5. Etapu I - stanowi podstawę do wystawienia faktury, na podstawie której zostanie dokonana płatność określona w § 10 ust. 2 lit. b);
6. Etapu III – jest protokołem końcowym i stanowi podstawę do wystawienia faktury, na podstawie której zostanie dokonana ostatnia płatność określona w § 10 ust. 2 lit. c).

**§ 8.**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 6 miesięcy gwarancji na dostarczony Przedmiot Umowy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 2 lit. b) Umowy.
3. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych nie pozbawia Zamawiającego prawa do korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady dostarczonego Kontenera.

**§ 9.**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Przedmiotu Umowy podwykonawcom.
2. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca odpowiada jak za własne.

**§ 10.**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy maksymalne wynagrodzenie, zgodne co do kwoty i waluty ze złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, tj. w wysokości ………….. netto (słownie: ………………………………….) + należny podatek VAT [zwane dalej: Wynagrodzeniem].
2. Wynagrodzenie wypłacone zostanie w trzech (3) transzach, po wykonaniu każdego z Etapu, w następujący sposób:
3. Transza I - w wysokości stanowiącej 20% wartości netto Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, tj. …………………… netto (słownie: ……………………………). + należny podatek VAT
4. Transza II – w wysokości stanowiącej 45% wartości netto Wynagrodzenia,
o którym mowa w ust. 1 powyżej, tj…. netto (słownie:…),
5. Transza III – w wysokości stanowiącej 35% wartości netto Wynagrodzenia,
o którym mowa w ust. 1 powyżej, tj…. netto (słownie:…),

Poprzez etapy rozumie się zrealizowane Etapy, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 lit. a), b), c) Umowy.

1. Strony zgodnie postanawiają, iż Wynagrodzenie określone w Umowie jest wynagrodzeniem stałym i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy.
2. Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej wykonanie etapu prac przez Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, do której podstawą wystawienia będzie protokół odbioru.
4. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku zwłoki w zapłacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
6. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie elektronicznej faktury w formacie PDF (Portable Document Format) oraz doręczenie jej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: faktury@pit.lukasiewicz.gov.pl.
7. Wykonawca przesyła faktury w formie elektronicznej na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666, z późn. zm.), będzie mógł przesyłać płatnikowi drogą elektroniczną
(za pośrednictwem systemu teleinformatycznego) faktury elektroniczne
(wraz z załącznikami), związane z realizacją niniejszego zamówienia.
9. Przy realizacji postanowień Umowy, Strony zobowiązane są do stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych
w załączniku nr 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług.
10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do Umowy należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT oraz numery rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym potwierdzone są przy wykorzystaniu STIR.
11. Wykonawca, który w dniu podpisania Umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania Umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT, na który ma wpływać Wynagrodzenie.

**§ 11.**

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy,
o którym mowa w § 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.
2. W razie odstąpienia od Umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy nie więcej jednak niż 10 % wartości umowy netto.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień naruszenia terminów, o których mowa w §2 ust. 6 lit. c), e) i f), §4 Umowy, nie więcej jednak niż 10 % wynagrodzenia umownego netto.
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.
6. Kara umowna zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. Zamawiający uprawniony jest do potrącania naliczonych kar umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy wyłącznie z winy Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust.1 Umowy.
8. Kara umowna zostanie wypłacona w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty Zamawiającemu.

**§ 12.**

1. Osobami upoważnionymi do dokonywania czynności faktycznych, związanych
z realizacją Przedmiotu Umowy, podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych, a także do kwestii reklamacyjnych i gwarancyjnych są:
	1. po stronie Zamawiającego: ………………… tel. ……………………………, e-mail: …………………..
	2. po stronie Wykonawcy: ………………… tel. ……………………………, e-mail: …………………………….

2. Strony w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy mogą upoważnić inne,
niż wskazane w ust. 1 powyżej osoby do dokonywania czynności faktycznych.
O upoważnieniu innej osoby do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, Strona powinna zawiadomić drugą Stronę pismem przesłanym listownie lub e-mailem na numer telefonu/adres wskazany w ust. 1 powyżej. Upoważnienie innej osoby nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

**§ 13.**

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w następujących przypadkach:
	1. gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji Umowy stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od Wykonawcy,
	nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z Umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności zdarzenia żywiołowe, jak bardzo niskie temperatury powietrza lub ciągłe ulewne deszcze uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, zagrożenie epidemiologiczne, epidemia, zamieszki, wojny, pożary, huragany, promieniowanie, strajk generalny lub branżowy;
	2. gdy podczas wykonania Przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania aktualizacji, uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy;
	3. w przypadku jeżeli w trakcie wykonywania Etapu II Umowy zaistnieją okoliczności powodujące konieczność zmiany projektu oraz wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, a bez tych zmian przedmiot umowy może zostać wykonany nienależycie
	4. w razie wystąpienia konieczności wprowadzenia Aneksu do Umowy
	o charakterze informacyjnym i instrukcyjnym, niezbędnej do realizacji Umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy.
2. Wzrost wartości wynagrodzenia dopuszczalny jest na maksymalnym poziomie 20% wartości oferty, wynagrodzenia z par…..
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art.15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

**§ 14.**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy HUBa zgodnego z Ogłoszeniem i jego załącznikami, w tym jeżeli nie usunie wad dostarczonego Przedmiotu Umowy w sposób i terminach określonych
w § 4 i 5 Umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku określonym treścią §2 ust. 6 lit. f) Umowy.
4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

**§ 15.**

Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy
lub skutecznością jej postanowień rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

**§ 16.**

Prawem właściwym dla oceny Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

**§ 17.**

Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zo­bowiązań określonych Umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności Strony za szkodę poniesioną przez drugą Stronę.

**§ 18.**

Odpowiedzialność za ewentualne szkody, w tym również wobec osób trzecich, wyrządzone podczas świadczenia usług ponosi Wykonawca.

**§ 19.**

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia Hubu na kwotę nie niższą niż wynagrodzenie brutto Wykonawcy będący 45% wartością oferty tj …………zł przez cały okres realizacji Umowy. Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od podpisania Umowy przedłoży Zamawiającemu aktualną umowę ubezpieczenia lub polisę.

**§ 20**

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie: …………...
2. Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi …………………..zł, tj. 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.
3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w wysokości 90 % w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, wynikającym z Etapu II i odebrania protokołem zdawczo-odbiorczym II Etapu Umowy. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 10% zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie terminu realizacji Umowy.

**§ 21**

1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich pracowników oraz pracowników drugiej Strony, wskazanych do reprezentacji Strony i realizacji niniejszej umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy[[1]](#footnote-2).
3. Klauzula informacyjna Zamawiającego znajduje się na stronie internetowej pod adresem: [https://pit.lukasiewicz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula umowy/](https://pit.lukasiewicz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula%20umowy/).
4. Klauzula informacyjna Wykonawcy znajduje się na stronie internetowej pod adresem ……….
5. Strona, która w związku z realizacją Umowy przekazała drugiej Stronie dane osób, o których mowa w ust. 1, zobowiązana jest zapoznać te osoby z treścią klauzuli informacyjnej Strony, której dane zostały przekazane.
6. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznychi organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO.
7. Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne nieposiadające dostępu do treści niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.

**§ 21.**

1. Wykonawca nie może powielać i rozpowszechniać w jakikolwiek sposób
i w jakiejkolwiek formie materiałów stanowiących przedmiot umowy, ani ich projektów i druków, poza zakresem Umowy.
2. Żadna część jak i całość przedmiotu zamówienia, projektów i druków oraz całość materiałów przesłanych przez Zamawiającego, nie może być utrwalana, powielana, rozpowszechniania lub wykorzystywana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny lub na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca w ostatnim dniu trwania Umowy zwróci Zamawiającemu wszystkie przekazane materiały (w tym także projekty), utrwalone w inny sposób niż elektronicznie oraz trwale usunie ze wszystkich nośników danych wszystkie materiały (w tym także projekty) utrwalone w sposób elektroniczny.

**§ 22.**

1. Wykonawca, z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego dla Etapu I, a także protokołu końcowego przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach Umowy, na podstawie danego zamówienia, na następujących polach eksploatacji:
2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji i raportów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację lub raporty utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
4. w zakresie rozpowszechniania dokumentacji lub raportów w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji i raportów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do opracowań danego utworu oraz prawo wyłącznego zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego, w tym korzystania i rozporządzania z utworów, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.
6. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworów na innych polach eksploatacji niż określone w ust. 1, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od doręczenia tego żądania Wykonawcy, zawrą umowę przenoszącą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji oraz prawa do wykonywania zależnych praw autorskich i prawa wyłącznego zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego na rzecz Zamawiającego na warunkach takich jak określone w Umowie.
7. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 oraz prawa do wykonywania zależnych praw autorskich i prawa wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, zostaje dokonane w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 Umowy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworów na odrębnych polach eksploatacji.
8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują osobiste prawa autorskie do utworów wytworzonych w ramach Umowy, nie będą wykonywać swoich praw w sposób uniemożliwiający wykorzystywania praw do tych utworów przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do nie rejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących elementy utworów.

**§ 23**

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej
na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
3. Załącznikami do Umowy są:
4. Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia;
5. Załącznik nr 2 Umowy – Oferta Wykonawcy – kopia.
6. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do Umowy.
7. Wszelkie spory dotyczące Umowy jakie powstaną, będą rozwiązywane w sposób polubowny, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. *Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, chyba że Zamawiający postanowi o zawarciu Umowy stosownie do treści ust. 7 poniżej.*

*Umowę sporządzono w formie elektronicznej, podpisaną przez upoważnionych przedstawicieli kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**Zamawiający Wykonawca**

1. W przypadku osoby fizycznej lub prowadzącej działalność jednoosobową, wówczas stosujemy zapis art. 6 ust.1 lit. b, c i f RODO [↑](#footnote-ref-2)