PP- 07/2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W postępowaniu prowadzonym w celu wyłonienia wykonawcy remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym należącym do Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o.

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., ul. Poznańska 125A , 63-300 Pleszew zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł, do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 2019 ze zm.).

- Zamawiający – Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. , ul. Poznańska 125A, 63-300 Pleszew

- www.szpitalpleszew.pl, przetargi@szpitalpleszew.pl

- Adres strony postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/856261

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest odnowienie i wyremontowanie lokalu mieszkalnego, które zostało bardzo mocno zużyte i wyeksploatowane. W lokalu będą prowadzone roboty rozbiórkowe, naprawcze, montażowe i remontowe.

- Zakres prac obejmuje m.in.:

- demontaż wyposażenia

- demontaż starej armatury sanitarnej (wanna, umywalka, wc, grzejniki);

- skucie starych tynków oraz okładzin z płytek ceramicznych;

- wymianę instalacji elektrycznych oświetleniowych i gniazd wtykowych wraz z wymianą licznika energii i białego osprzętu;

- wymianę instalacji wodociągowej z zestawem wodomierzowym;

- wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą armatury;

- wykonanie nowych tynków i gładzi gipsowych;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej w łazience, wc i kuchni;

- wykonanie nowych okładzin z płytek ceramicznych w łazience, wc i kuchni;

- wymianę stolarki otworowej okiennej wraz z parapetami i podokiennikami;

- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z drzwiami wejściowymi do lokalu;

- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorach uzgodnionych z Inwestorem;

- Szczegółowy zakres prac remontowych lokalu mieszkalnego przedstawia załączona dokumentacja (kosztorys zerowy opis techniczny, rzut poglądowy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Wszelkie użyte, w wyniku niedopatrzenia, w dokumentacji opisy przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę nie mają charakteru wiążącego dla Wykonawców. Należy je traktować jedynie jako egzemplifikacje (ilustracje) możliwych do użycia produktów i metod wykonania. W   każdym przypadku, Zamawiający dopuszcza inny produkt spełniający wymogi niniejszego zaproszenia, pozwalający na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez  niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszym zaproszeniu.

- Wymaga się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

- Wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Za roboty objęte kosztorysami zerowymi, a niewykonane przez Wykonawcę, nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową jakość wykonywanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Wymagana jest należyta staranność Wykonawcy przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy.

- Dodatkowe ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający informuje Wykonawcę, że posiada wdrożone następujące normy:

- PN-EN ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością

- PN-EN ISO 14001:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego

- PN-N 18001:2004 Systemy Zarządzania BHP

i zobowiązuje Wykonawcę, jego podwykonawców i dalszych podwykonawców do przestrzegania przepisów i zasad postępowania wynikających z ww. norm w czasie realizacji zamówienia.

- Wymagania organizacyjne: prace związane z wykonaniem zamówienia będą przebiegać podczas normalnej pracy szpitala, dlatego wszystkie prace muszą być realizowane w sposób możliwie najmniej uciążliwy i uzgadniane wcześniej z Zamawiającym.

- Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji wynoszący minimum 36 miesięcy. Przez Okres gwarancji Zamawiający rozumie gwarancję na wykonane roboty oraz zastosowane materiały.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

  - 45000000-7       Roboty budowlane;

  - 45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

  - 45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

- Warunki udziału w postępowaniu.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Wykonawcy, nie będą spełniać ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie rozpatrywana.

- Termin wykonania zamówienia: zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 15 luty 2024 r.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca,  składa następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (na druku oferty)

- Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (na druku oferty).

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Wprowadzanie zmian do specyfikacji.

  - Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  - Ofertę, oświadczenia oraz inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania, Wykonawca przekazuje odpowiednio jako dokument elektroniczny bądź cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym (dokument w formatach danych wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/856261

  - Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

- Aleksander Walter – zastępca kierownika działu technicznego,– tel. (62) 74 20 712

- Andrzej Szablewski, - specjalista ds. zamówień publicznych. – tel. 62 74 20 719

  - W sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej, Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@szpitalpleszew.pl (z zastrzeżeniem składania ofert, dla których jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przekazanie za pośrednictwem platformy zakupowej).

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia.

  - Zamawiający udziela odpowiedzi Wykonawcy, który złożył zapytanie oraz zamieszcza odpowiedź na stronie internetowej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/856261 , pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert (wniosek złożony w terminie późniejszym może pozostać bez odpowiedzi.

  - Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami będą wiążące przy składaniu ofert.

  - Termin związania ofertą - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

  - Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

  - Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami Wykonawca składa pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na Platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/856261

- Ofertę należy złożyć do dnia: 12.12.2023 r. godzina: 10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie plików składających się na ofertę, złożonych za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 28.08.2023r. o godzinie 10:10.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, - w przedmiotowym postępowaniu wybór ofert zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów:

| l.p. | Nazwa kryterium | Waga | Symbol kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 92% | C |
| 2. | Okres gwarancji i rękojmi | 8% | G |

- Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:

  - Nazwa kryterium:       Cena – zastosowany będzie następujący wzór:

Wzór:                         C=Cmin/Cbad x 92

Gdzie:

C  – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena

C min – cena oferty najtańszej,

C bad – cena oferty badanej,

92– ranga  kryterium

  - Nazwa kryterium:       Okres gwarancji    – zastosowany będzie następujący wzór:

Wzór:                         G=Gbad/G84 x 8

Gdzie:

G  –  ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji

G bad – okres gwarancji z badanej oferty – (w miesiącach - maksymalnie 84 miesięczny),

G 84   – 84 miesiące gwarancji  okres gwarancji ,

8 – ranga  kryterium

    - Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (oferta z krótszym okresem gwarancji nie będzie rozpatrywana).

    - Wykonawca może zaoferować okres równy lub dłuższy od 36 miesięcy, przy czym najdłuższy punktowany okres gwarancji wynosił będzie 84 miesiące. Oznacza to, że wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy od 84 miesięcy i tak otrzyma punktację jak za okres 84 miesięczny.

- Wynik - Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (P= C+G) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów i który nie podlega wykluczeniu z postępowania a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

- Pozostałe informacje:

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców o wyniku postępowania, podając w szczególności: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również zamieszczona na stronie internetowej postepowania

- Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia pisemnej umowy. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta, niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

- Uczestnikom niniejszego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

- KLAUZULA INFORMACYJNA

- Zamawiający, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy że Zamawiający będzie przetwarzał przekazane przez Wykonawcę dane osobowe jego reprezentantów i/lub pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego podpisywania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a związanych z realizacja przedmiotowej Umowy, w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca i/lub osoby go reprezentujące oświadczają, iż zostali poinformowani o tym, że:

  - Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem”  jest Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o. ;

  - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew, pocztą elektroniczną na adres mail: iod@szpitalplewszew.pl , tel. 62 74 20 714

- Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy będą przetwarzane: na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania Umowy, oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach a także zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z Umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a także w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c ) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i realizacją zawartych umów,;

- Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy;

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków Umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;

- Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikających z RODO;

- Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom wskazanym w ust.1 powyżej, a których dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej Umowy, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie analogicznym jak w ust.2 powyżej.”

- Załączniki

  - załącznik nr 1    Druk oferty

  - załącznik nr 2    Projekt umowy

  - załącznik nr 3    Dokumentacja rysunkowa

  - załącznik nr 4    Kosztorys zerowy.

  - załącznik nr 5   Opis techniczny wykonania remontu

  - załącznik nr 6   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Sporządził

Andrzej Szablewski

Zatwierdził:

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Numer telefonu:		0 (**) ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.

Poznańska  125a

63-300 Pleszew

Zobowiązania Wykonawcy

Działając w imieniu Wykonawcy, nawiązując do zaproszenia do składania ofert zobowiązuję się wykonać zadanie pn.: „Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym należącym do Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o.” (Znak sprawy PP-07/2023), zgodnie z opisem przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert, na następujących warunkach:

cena brutto........................................................................................................zł

Okres gwarancji ..................... miesięcy (minimum 36 miesięcy)

Oświadczam, że Wykonawca:

  - Spełnia warunki udziału w postępowaniu tj.:

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, które objęte są niniejszym postępowaniem jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiada wiedzę i doświadczenie wystarczające do wykonania zamówienia.

- Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - Oświadczam, że nie Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497 ze zmianami) .

  - Zapoznałem/zapoznałam się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty.

  - Podana cena ofertowa brutto uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z należytą realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, koszty dostawy do wskazanego miejsca oraz wszelkie inne koszty wpływające na ostateczną cenę, w tym obowiązującego podatku VAT.

  - Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

  - Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w zaproszeniu do składania ofert.

  - W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawrzeć z Zamawiającym umowę zgodnie z jej projektem załączonym do zaproszenia do składania ofert. Umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

  - Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

  - Oświadczam, że Wykonawca zamierza powierzyć następującym podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć oraz nazwy firm podwykonawców - o ile są znane ).

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

____________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2

Projekt umowy

UMOWA nr ......

zawarta w dniu ……………………  w Pleszewie pomiędzy:

Spółką  Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000303091, REGON: 300770088, NIP: 608-007-45-63, wysokość kapitału zakładowego 61 981 000,00 zł, reprezentowaną przez Pana Błażeja Górczyńskiego – Prezesa Zarządu, zwaną w dalszej treści Zamawiającym

a firmą   ................................................................................... , zwaną w dalszej treści umowy  „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

- Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PP 07/2023 Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie zadania pn. „Wykonanie  remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym należącym do Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o”, a Wykonawca przyjmuje zamówienie do wykonania, na warunkach określonych w niniejszej umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz wymogami określonymi w zaproszeniu do składania ofert..

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się zakresem prac oraz z warunkami zamówienia i oświadcza, że nie wnosi co do nich żadnych uwag oraz uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający informuje Wykonawcę, że posiada wdrożone następujące normy:

- PN-EN ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością

- PN-EN ISO 14001:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego

- PN-N 18001:2004 Systemy Zarządzania BHP

i zobowiązuje Wykonawcę do przestrzegania przepisów i zasad postępowania wynikających z w/w norm w czasie realizacji zamówienia.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest zaproszenie do składania ofert oraz oferta Wykonawcy sporządzona i złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 2

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie wykonany w terminie do 15 .02.2024 r

- Przedmiot umowy będzie uważany za wykonany po dokonaniu odbioru końcowego oraz przekazaniu Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów.

§ 3

Jeśli w wyniku zaistnienia zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia robót i/lub obiektów objętych Przedmiotem umowy, przed ich odbiorem końcowym przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za tę część robót i/lub obiektów, która uległa zniszczeniu.

§ 4

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania terenem (obiektem) w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu umowy.

§ 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po zawarciu umowy.

§ 6

Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach.

§ 7

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać niniejszą umowę, aby ani Zamawiający, ani żadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W szczególności zobowiązuje się:

- zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania;

- wydzielić i szczególnie dokładnie zabezpieczyć teren prowadzonych prac, a także prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców okolicznych lokali i budynków;

- zapewnić na terenie budowy należyty ład i porządek, a szczególnie przestrzegać przepisów BHP i P-POŻ.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu i/lub osobie wyrządzone Zamawiającemu oraz / lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się respektować w szczególności postanowienia art. 208 Kodeksu pracy.

- Wykonawca zapewni realizację robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi przy realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in. zobowiązuje się zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na środowisko, zapewnić ich odzysk oraz prawidłowe unieszkodliwianie).

- Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów jednostce posiadającej stosowne zezwolenie.

- Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót nie później niż w terminie przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

§ 8

- Za wynagrodzenie określone w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi z wykorzystaniem materiałów i urządzeń zapewnionych przez Wykonawcę we własnym zakresie.

- Wykonawca może zastosować wyłącznie wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu odpowiednie świadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, itp. zastosowanych materiałów i urządzeń.

§ 9

Wykonawca pokryje we własnym zakresie w szczególności następujące koszty:

- urządzenia i zabezpieczenia terenu robót, strzeżenia mienia i zachowania warunków bezpieczeństwa (p-poż, bhp, itp.);

- załadunku, transportu, składowania i utylizacji gruzu, złomu, odpadów, itp.;

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej;

- pomiarów, prób, odbiorów, rozruchu, itp.;

- szkolenia, instrukcji, etc.;

- likwidacji i uporządkowania terenu budowy.

§ 10

- Wartość umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi  …………,…… zł brutto, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3  oraz § 14.

- Obliczenie należnego wynagrodzenia za wykonane prace odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie oraz rzeczywiście wykonanych i odebranych prac, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Za roboty objęte kosztorysem ofertowym, a niewykonane przez Wykonawcę, nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

- Faktura końcowa wystawiona zostanie na podstawie obustronnie podpisanego protokołu z wykonania Zamówienia, zawierającego między innymi potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego jako należycie wykonany. Podstawą do sporządzenia protokołu z wykonania zamówienia będzie kosztorys powykonawczy.

- Faktura końcowa zostanie uregulowana po podpisaniu (bez uwag) końcowego protokołu odbioru robót.

§ 11

Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.

§ 12

- Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w tym w przypadku, gdy Wykonawca nie zakończy prac w wyznaczonym terminie – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy;

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad.

- Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia umownego za należycie wykonane prace Wykonawcy przysługiwać będą odsetki naliczone zgodnie z ustawą z dnia  8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz z odpowiednimi obwieszczeniami wydanymi na podstawie art. 11 c tejże ustawy.

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 13

Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikowych celem dokonania ich odbioru. Brak zgłoszenia robót zanikowych Zamawiającemu spowoduje, że koszty ewentualnych odkrywek obciążą w całości Wykonawcę.

§ 14

- Strony postanawiają, że Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania robót najpóźniej na 2 dni przed datą zakończenia prac, wskazaną w § 2 ust. 1 umowy, a Zamawiający wyznaczy termin końcowego odbioru Przedmiotu umowy, przypadający nie później niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do przekazania robót.

- Jeżeli w trakcie odbioru Przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmawia dokonania odbioru Przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- odstąpić od umowy albo zażądać wykonania Przedmiotu umowy po raz kolejny.

- W przypadku określonym w ust. 2 pkt 2 lit a:

- wady zostaną szczegółowo opisane w protokole odbioru,

- strony ustalą, w oparciu o kosztorys ofertowy, w jakim stopniu opisane wady umniejszają wartość Przedmiotu umowy,

- sporządzony będzie stosowny aneks wprowadzający zmiany w stosunku do złożonej oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robót.

- Wady robót nadające się do usunięcia stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia się Wykonawcy w usuwaniu stwierdzonych wad albo odmowy usunięcia tych wad Zamawiający może je usunąć na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę), zachowując prawo do naliczania kar umownych i odszkodowania uzupełniającego. Niniejszy zapis stosuje się odpowiednio do wad, o których mowa w § 15.

§ 15

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, użyte materiały, instalacje oraz urządzenia stanowiące Przedmiot umowy na okres ……….. miesięcy licząc od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego.

- Wykonawca zapewnia usunięcie zgłoszonej przez Zamawiającego wady niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia.

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót oraz użytych materiałów zostaje rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi na okres równy okresowi udzielonej gwarancji, licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagało to nadmiernych kosztów.

- Żadne z postanowień niniejszej umowy nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, ani odpowiedzialności wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji.

- Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu gwarancji, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.

- Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wady z uwzględnieniem procesów technologicznych, które muszą zajść do usunięcia wady.

§ 16

- Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego,  a ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego – w takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu w terminie 30 dni, licząc od daty stwierdzenia, że Wykonawca nie przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizują roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z przepisami prawa, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zgodnego z umową lub przepisami wykonywania zamówienia i wyznaczeniu terminu na usunięcie niezgodności;

- Wykonawca nie zakończył prac we wskazanym w § 2 ust. 1 terminie.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia.

- W razie odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie żądanym przez Zamawiającego, na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;

  - Wykonawca bez względu na podstawę odstąpienia od umowy i to, kto od umowy odstąpił, ponosi ryzyko zagospodarowania materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową; Zamawiający może jednak do dalszej realizacji robót wykorzystać materiały, urządzenia, sprzęt i wyposażenie należące do Wykonawcy, za uzgodnioną opłatą;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczony, nie stanowiący własności Zamawiającego.

§ 17

- Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie niniejszej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA