**OR/ .. /W/ID/2024**

**Projektowane Postanowienia Umowy NR ID/../2024**

zawarta … w dniu pomiędzy:

1. Powiatem Chojnickim, 89 - 600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, NIP 555**-**19**-**17**-**808, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

**- Marek Szczepański – Starosta Chojnicki**

**- Mariusz Paluch - Wicestarosta**

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Elżbiety Smaglinskiej

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

2………………………………….. reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”

dalej łącznie zwanymi „Stronami”

zawarta została niniejsza umowa (dalej„umowa”) o następującej treści:

## 1

**Przedmiot umowy oraz postanowienia ogólne**

1. W wyniku dokonanego wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz U z 2023, poz.1605 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi pod nazwą:

**„Pozimowe oczyszczenie z piasku jezdni i chodników w ciągu dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu chojnickiego”**

**Część nr …**

1. Szczegółowy zakres usług będący przedmiotem Umowy określa opis przedmiotu zamówienia w SWZ z dnia ………… wraz z jego modyfikacjami ( jeżeli dotyczy) oraz kosztorys ofertowy, szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stanowiące integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy określony w ust. 1 zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz ofertą z dnia …………….., gwarantując wysoką jakość i terminowość realizacji.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganą starannością z dokumentacją stanowiącą załącznik do umowy, o której mowa w ust.2 i nie zgłasza w tej sprawie żadnych uwag.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe, zespół fachowców oraz doświadczenie do wykonywania przedmiotu Umowy ze starannością wymaganą przy tego rodzaju usługach.
5. Zamawiający oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów usługi, w tym wynagrodzenia Wykonawcy.

**§ 2**

**Obowiązki stron**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
2. zapewnienie nadzoru poprzez ustanowienie osoby upoważnionej z ramienia zamawiającego do kontroli i odbioru usług,
3. zapewnienie finansowania umowy w wysokości umożliwiającej zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,
4. dokonywanie odbiorów wykonanych usług w terminach i na zasadach określonych   
   w Umowie.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy:
6. wykonanie usług objętych przedmiotem Umowy,
7. realizacja usług zgodnie ze złożoną ofertą, wskazaniami nadzoru, oraz obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
8. rozpoczęcie prac w terminie określonym w Umowie,
9. zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych usług,
10. ubezpieczenie przedmiotu Umowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz wszelkich ryzyk na własny koszt,
11. ochrona mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
12. utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, dojazdach,
13. koordynacja prowadzonych przez podwykonawców usług,
14. zgłaszanie w razie konieczności wykonania usług dodatkowych,
15. prowadzenie obmiaru usług dodatkowych,
16. realizowanie usług w kolejności i terminach wynikających z ustaleń z Zamawiającym,
17. pomoc w przygotowaniu wniosków w sprawie uzyskania koniecznych zezwoleń i zgody właściwych organów i jednostek administracji w sprawach zajęcia nieruchomości, pasów drogowych itp.,
18. zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Zamawiającego o wykonaniu usług w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie,
19. terminowe usuwanie wad i usterek, stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie odbiorów gwarancyjnych,
20. przestrzeganie przepisów i wymogów BHP oraz instrukcji przez cały czas świadczenia usług a w szczególności przez wszystkich pracowników, również podwykonawców;
21. wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń przedstawiciela Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy. Polecenia powinny być wydawane na piśmie;
22. pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu Umowy
23. zakończenie prac w ustalonym terminie,
24. uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji usługi
25. wyposażenie sprzętu, którym dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia w lampę ostrzegawczą koloru pomarańczowego „Kogut”, dodatkowe oświetlenie oraz oznakowanie, a także utrzymanie w całym okresie umownym gotowości technicznej sprzętu oraz lamp pulsujących i dodatkowego oświetlenia drogowego jak również świateł obrysowych,
26. w czasie wykonywania usług stanowiących przedmiot umowy, przestrzeganie przepisów wynikających z Kodeksu drogowego.
27. Wykonawca oświadcza, iż :
28. zostały mu przekazane wszelkie dane i informacje, mające wpływ na bieżącą realizację usług,
29. posiada sprzęt spełniający wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik do niniejszej umowy.
30. Zamawiający ma prawo dokonać wyrywkowej kontroli wykonania przedmiotu umowy, w szczególności ma prawo dokonać kontroli jakości wykonania przedmiotu umowy oraz przestrzegania przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w umowie.
31. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub  
    Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t .j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465).
32. Rodzaje czynności związanych z realizacją zamówienia, dla których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
33. Usługa związana poziomym oczyszczaniem jezdni i chodników – **operator zamiatarki.**
34. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
35. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
36. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
37. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
38. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
39. Oświadczenie zatrudnionych Pracowników na podstawie stosunku pracy wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba składające oświadczenie, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby składającego oświadczenie;
40. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
41. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO" (tj. w szczególności[[1]](#footnote-1) bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
42. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy, jeżeli dotyczy;
43. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016) dalej „RODO". Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
44. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 7 ust.1 pkt 5) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.
45. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.

**§ 3**

## Termin wykonania umowy

1. **Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2024 r.**
2. **Termin wykonania usługi w podstawowym zakresie oczyszczenia z piasku jezdni, chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg i ulic powiatowych na terenie ………… w zakresie określonym w zał. nr ….. do opisu przedmiotu zamówienia poz. nr 1 ……. Wykonawca wykona w terminie do …. dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego emailem (kryterium oceny ofert) o którym mowa w §11 ust. 2 niniejszej umowy.**

3\***. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający poleci wykonanie pisemnie emailem. Zachowanie uzgodnionych terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy.**

4\*. **Wykonawca wykona zlecony zakres usług, o którym mowa w ust. 3 w terminie do … dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego na adres e-mail o którym mowa w §11 ust. 2 niniejszej umowy.**

1. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac niespowodowane działalnością Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na zachowanie w/w terminu muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 3 dni po zdarzeniu. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą oceniają zaistniałą sytuację i jej wpływ na terminy realizacji prac.
2. Wykonawca zapoznał się z zakresem usług i potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminach wymienionych w niniejszej Umowie.
3. Dniem zakończenia realizacji usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy jest dzień, w którym Strony podpiszą protokoły odbioru częściowego.

**\***zapisy zostaną zastosowane odpowiednio w częściach w których nie przewidziano zakresu pozostałego

**§ 4**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca może wykonywać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonywane są przy pomocy podwykonawców, w szczególności za opóźnienia usług lub niewystarczającą ich jakość.
3. Zamawiający z uzasadnionych powodów może domagać się zmiany podwykonawcy podczas realizacji usługi. W takich przypadkach Zamawiający i Wykonawca w drodze negocjacji, w interesie realizacji usługi uzgadniają swoje stanowiska, mając na uwadze odpowiedzialność Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. W przypadku nie przedłożenia kopii umowy Wykonawca zapłaci karę umowną określoną w §7 ust. 1 pkt.4
6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.
7. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom uznane będzie (np. brak przedłożenia w wymaganym terminie oświadczeń podwykonawców o dokonanej zapłacie wynagrodzenia, brak przedłożenia dowodów zapłaty, itd.).
8. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom zostanie potrącona z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy konieczność zapłaty bezpośredniego wynagrodzenia podwykonawcom zaistnieje przynajmniej 3 razy lub gdy suma wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom wynagrodzeń przekroczy 10% wartości umowy.
10. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres usług: ………..

**§ 5**

**Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy**

1. **Za wykonane usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ofertowe w wysokości brutto: …………………… (słownie:….)**
2. Kosztorys ofertowy wraz z podanymi cenami jednostkowymi oraz czynnikami cenotwórczymi, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. W przypadku udzielenia zamówienia na usługi uzupełniające wartości tych usług zostaną uzgodnione z Zamawiającym na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż zawarte w ofercie.
4. Ostateczne wynagrodzenie w zakresie złożonego kosztorysu ofertowego zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi i czynnikami  
   cenotwórczymi wyszczególnionymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście  
   wykonanymi i odebranymi ilościami usług.
5. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury Zamawiającemu oraz po usunięciu usterek zgłoszonych w protokole odbioru.
6. Wynagrodzenie ofertowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie należności przysługujące Wykonawcy za usługi wykonywane na podstawie niniejszej Umowy.
7. Podstawą do zapłaty za wykonane usługi jest spełnienie wszystkich warunków dotyczących Wykonawcy wymienionych w niniejszej Umowie oraz:
8. podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru,
9. przedstawienie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów wymaganych niniejszą Umową,
10. złożenie przez upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców, w rozumieniu § 4 niniejszej Umowy, dowodów zapłaty, że ich wierzytelności zostały uregulowane przez Wykonawcę.
11. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
13. Przelew wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego.
14. W przypadku zlecenia mniejszego zakresu usług niż wskazany w § 1, Wykonawca nie ma roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego. Analogiczne ustalenia dotyczą umów z Podwykonawcami.
15. Faktury wystawione będą na Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice,   
    NIP 555-19-17-808.
16. Do fakturowanej należności Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości zgodnej   
    z obowiązującymi przepisami.
17. Zamawiający przewiduje możliwość odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostępnej na stronie internetowej <http://efaktura.gov.pl/>
18. W przypadku złożenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Zamawiający i Wykonawca wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie, noty księgowej i faktury korygującej do faktury o której mowa powyżej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostępnej na stronie internetowej <http://efaktura.gov.pl/>

**§ 6**

## Warunki odbioru, rękojmi i gwarancji

1. Strony ustalają, że odbiory częściowe o których mowa w umowie, będą dokonywane nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia Wykonawcy na adres e-mail o którym mowa w §11 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 będzie dokonany nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości usługi do odbioru.
3. Do pisemnego zawiadomienia wymienionego w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca dołącza komplet wymaganych dokumentów dotyczących utylizacji materiałów po sprzątaniu.
4. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji za wady na okres **12 miesięcy** od daty zakończenia przedmiotu umowy tj. odbioru usług bez zastrzeżeń.
5. W przypadku ujawnienia wad podczas odbioru częściowego lub końcowego, albo w okresie rękojmi i gwarancji wad, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w terminie ustalonym przez Strony nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze od daty zawiadomienia o wadzie.
6. Koszty usuwania wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji, bądź rękojmi ponosi Wykonawca.

**7**

**Kary umowne. Odszkodowanie**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
   1. w przypadku nieterminowego wykonywania usług – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 3 ust. 1 lub ust.2 lub ust. 4 niniejszej umowy,
   2. w przypadku nie usunięcia w uzgodnionym przez strony terminie wad ujawnionych podczas odbiorów częściowych lub odbioru końcowego, albo wad z tytułu gwarancji lub rękojmi, o których mowa w § 6 ust. 5 umowy – w wysokości w wysokości 5% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
   3. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
   4. w przypadku nie przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terminie, o czym mowa w § 4 ust. 4 umowy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo.
   5. z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §2 ust. 6 pkt. 1) czynności – w wysokości 0,1% całości kwoty wynagrodzenia brutto określonej § 5 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na złożenie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymogu,
   6. za stwierdzenie przez przedstawiciela zamawiającego nie stosowania przez Wykonawcę właściwego sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 20, opisie przedmiotu zamówienia oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej w wysokości 6 000,00 zł brutto, za każde stwierdzone użycie sprzętu niewłaściwego.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
   1. za uniemożliwienie rozpoczęcia wykonania objętych umową usług - w wysokości w wysokości 0,3% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,
   2. w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 456 Prawa zamówień publicznych.
3. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego albo Wykonawcę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez drugą stronę będzie przewyższać zastrzeżone kary umowne, Zamawiający oraz Wykonawca mogą dodatkowo dochodzić zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, przy czym zastrzeżone kary umowne podlegają zaliczeniu na poczet odszkodowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu przedmiotowej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Maksymalna łączna wysokość kar umownych strony ustalają w wysokości 80% kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy

**§ 8**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
   1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
   2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
2. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,
3. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,
4. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. UE. L 2014.94.65 z dnia 28.03.2014 r.) , dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. U. UE. L 2014.94.243 z dnia 28.03.2014 r.) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień za roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. U. UE. L 2009.216.76 z dnia 20.08.2009 r.) , z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
6. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
   1. Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przerwał realizację usług i nie realizuje ich w okresie 1 tygodnia, licząc od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego do realizacji usług,
   2. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z Umową,
   3. w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
   4. Gdy zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy,
   5. Gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz niekontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
   6. konieczność zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcom zaistnieje przynajmniej 2 razy lub gdy suma wypłaconych przez Zamawiającego bezpośrednio Podwykonawcom wynagrodzeń przekroczy 10% wartości brutto umowy.
7. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 3 traktowane będzie jako odstąpienie z winy Wykonawcy.
8. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
   1. Zamawiający opóźnia się z zapłatą faktur przez okres dłuższy niż jeden miesiąc od daty wymagalności wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty w dodatkowym 7 (siedmio) dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym wezwaniu,
   2. Przerwa w prowadzeniu usług wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego jest dłuższa jednorazowo niż jeden miesiąc.
9. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron:
10. Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządza protokół inwentaryzacji usług w toku na dzień odstąpienia od Umowy,
11. Wykonawca zabezpiecza usługi w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy,
12. Strony dokonują odbioru usług wykonanych przez Wykonawcę, o ile są wykonane zgodnie z kosztorysem ofertowym,
13. Wykonawca ma obowiązek przekazać komplet załączników wymaganych do odbioru końcowego,
14. Za usługi prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od Umowy i dotychczas jeszcze niezafakturowane Zamawiający winien zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 30 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy.
15. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

## § 9

## Zmiany w umowie

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach dopuszczalnych zmian umowy o których mowa w art. 455 ust. 1,2,3,4 ustawy Pzp tj.:
2. niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:
3. określają rodzaj i zakres zmian,
4. określają warunki wprowadzenia zmian,
5. nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;
6. gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:
7. jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa w pkt 1, lub
8. w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
9. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1;
10. jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych usług, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
11. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
12. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
13. wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
14. jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
15. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi , a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
16. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, zamawiający:
17. nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;
18. po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
19. **Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy   
    w stosunku do treści oferty w przypadkach:**
20. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny
21. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
22. zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych,
23. wystąpienia siły wyższej tj.: zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od Stron  
    i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,  
    a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki,
24. określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 ze zm.), innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy,
25. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie usług, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania usług w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, dotyczy to w szczególności :
26. gdy w okresie obowiązywania umowy podczas wykonywania zlecenia będą występowały długotrwałe intensywne opady deszczu trwające powyżej 7 dni,
27. gdy w okresie obowiązywania umowy prędkość wiatru podczas wykonywania usługi będzie większa niż 16 m/s
28. spadku temperatury poniżej 0 st. Celsjusza, które będą skutkować niemożliwością prowadzenia prac, o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać powyższe czynniki wnioskiem do Zamawiającego oraz potwierdzeniem otrzymanym od przedstawiciela Zamawiającego.

1. **Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy   
   w stosunku do treści oferty w zakresie Podwykonawców w przypadku:**
2. wprowadzenia Podwykonawcy,
3. zmiany Podwykonawcy,
4. rezygnacji Podwykonawcy,
5. zmiany wartości lub zakresu wykonywanego przez Podwykonawców,
6. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wykonywanego przez Podwykonawców o ile termin ten będzie zgodny z zaakceptowanym harmonogramem robót.
7. **Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:**
8. sądowej waloryzacji zamówienia,
9. wystąpienia usług dodatkowych,
10. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, przy czym rezygnacja z części umowy nie może przekroczyć do 20% wartości umowy,
11. zmiany rozwiązań/parametrów technicznych lub technologicznych, które jednak spełnia wymagania Swz i ma parametry identyczne lub lepsze od tych zaproponowanych w ofercie,
12. zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych,
13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmian umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
14. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 7 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
15. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
16. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany .
17. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 9, 10 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.
18. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
19. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
20. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące  
    podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
21. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
22. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
23. danych teleadresowych,
24. danych rejestrowych,
25. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
26. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.
27. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

### 10

**Odpowiedzialność odszkodowawcza**

1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie realizacji usług, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim – użytkownikom ulic, jeśli powstały one na skutek niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub w związku w wykonywaniem przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres związania niniejszą umową i na wezwanie Zamawiającego przedstawi dowód tego ubezpieczenia.

**§11**

**Osoby uprawnione do reprezentacji**

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy i upoważnioną do podpisywania protokołów odbioru usług ze strony Wykonawcy jest: …………………………
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą, odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy i upoważnioną do podpisywania protokołów odbioru usług ze strony Zamawiającego jest: …………………………

**§ 12**

**KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Starosta Chojnicki w Chojnicach. Obsługę organu zapewnia Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, tel. (52) 39-66-501.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Chojnicach jest Pan Mateusz Zarychta, tel. 505-540-306, e-mail: [mateusz@epomerania.pl](mailto:mateusz@epomerania.pl)
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z podpisaniem umowy na zadanie pn.: **Pozimowe oczyszczenie z piasku jezdni i chodników w ciągu dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu chojnickiego Część nr ......................................**w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiadają Państwo:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

1. Nie przysługuje Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## § 13

## Postanowienia końcowe

* 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy mające związek z realizacją umowy.
  2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
  3. Umowę sporządza się w 4 egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

1. Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. [↑](#footnote-ref-1)