Mazowieckie Centrum Rehabilitacji  „ STOCER ” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

REGON 142013120,  NIP 123-11-94-950

## Znak sprawy PN 63/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na usługę opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz świadczeniem nadzoru autorskiego dla zadania:

Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im.

prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie – etap I dokumentacja

zgodnie z kodami CPV:

71221000

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

szacunkowej poniżej 221.000  EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

### (Dz.U.2019, poz. 1843) – zwanej dalej: uPzp.

Zatwierdzam:

Modyfikacja

Konstancin - Jeziorna dn. 13.11.2019 r.

I. TRYB ZAMÓWIENIA: 		przetarg nieograniczony

II. ZMAWIAJĄCY:

MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI „STOCER” Sp. z o.o.

ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin – Jeziorna

III.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Usługa opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz świadczeniem nadzoru autorskiego dla zadania p.n.: Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie – etap I dokumentacja.

UWAGA:

Przedmiotem postępowania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji, która będzie podstawą do realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na modernizacji i rozbudowie ciągów komunikacyjnych na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12. W ramach dokumentacji zostanie opracowany m.in. projekt budowlany i wykonawczy, STWiOR,  przedmiar robót, kosztorys inwestorski, operat wodnoprawny. Dokumentacja swoim zakresem obejmować będzie oświetlenie, drogi dojazdowe, drogi ppoż. chodniki, parkingi, przepompownie ścieków.

Opracowanier etapowania realizacji zadania.

UWAGA: Konieczność opracowania przedmiotowej dokumentacji z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1) Załączniku nr 1, będącym integralną częścią niniejszej specyfikacji  oraz w 2) Załączniku nr 3 będącym integralną częścią niniejszej specyfikacji - Wzór umowy

- Zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie jako przedmiot zamówienia usługa, powinna być wykonywana przy użyciu odpowiedniej klasy i rodzaju sprzętu/oprogramowania oraz materiałów jak również osób posiadających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także spełniać inne wymagania określone zarówno stosownymi przepisami prawa jak i warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz ewentualnych modyfikacjach jej treści dokonanych w trybie art. 38 ust. 1 uPzp. Wykonawca winien złożyć w swojej ofercie stosowną pisemną deklarację/oświadczenie dotyczącą oferowanego przez niego przedmiotu zamówienia, tożsamą w treści z powyższym wymogiem oraz posiadać na jej potwierdzenie stosowne dokumenty.

- Wykonawca swoim staraniem uzyska i poniesie koszty wszelkich niezbędnych do projektowania danych wyjściowych, materiałów, warunków technicznych, uzgodnień i decyzji.

- Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszystkich dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie „lub równoważny”, co w konsekwencji powoduje, że wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać parametry równoważności. Ponadto Wykonawca przy opisywaniu rozwiązań projektowych zobowiązany jest do stosowania art. 30 uPzp.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani też ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą w PLN (złotych polskich).

IV. Termin realizacji zamówienia: Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30 września 2020 r.

V.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

- Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

- Posiadają zdolność techniczną lub zawodową.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia

oraz

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wnieśli w całości wymaganą kwotę wadium.

- Zamawiający korzystając w niniejszym postępowaniu z przysługującego mu w myśl dyspozycji z art. 24aa ustawy PZP uprawnienia najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 6, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Poza Wykonawcami, których dotyczyć będą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy:

a/ w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);

b/ którzy w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w szczególności gdy Wykonawcy ci w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c/ którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

VI. Instrukcja dla Wykonawców

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający zgodnie z dyspozycją z art. 36b ust. 1 ustawy PZP wymaga od Wykonawców którzy zamierzają przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posługiwać się podwykonawcą /podwykonawcami/, do określenia w treści ich oferty części zamówienia której wykonanie powierzą podwykonawcy /podwykonawcom/ oraz podania przez Wykonawcę firmy/firm (nazwy) podwykonawcy /podwykonawców/.

VII. Przygotowanie oferty

- Oferta (wzór – załącznik nr 2 do SIWZ) powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedna ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Ofertę podpisuje (składa) osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie/pełnomocnictwo do w/w czynności prawnej winno wynikać z dołączonych do oferty dokumentów.

- Ponadto do oferty Wykonawca dołącza:

a/  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Pkt. V. 1-4. oraz Pkt. IX. 1-6. SIWZ. Informacje zawarte w w/w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

b/ dowód wniesienia wadium z którego wynikać powinien termin jego wniesienia, okres na jaki zostało wniesione (dotyczy każdej innej formy niż pieniądz) i jego wartość.

- Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Pkt. V. 1-4. oraz Pkt. IX. 1-6. SIWZ w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia [JEDZ] dotyczące tych podwykonawców.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia (Załącznik nr 6 do SIWZ), Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadku dokumentów (oświadczeń, zaświadczeń, certyfikatów itp.) lub ich fragmentów, w języku innym niż polski wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. Za treść tłumaczenia dokonaną przez inną osobę niż tłumacz przysięgły wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Ceny w ofercie (załącznik nr 2 do SIWZ) muszą być podana w PLN brutto i netto w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów lub wystąpi jedna z przesłanek wskazanych w art. 90 ust. 1a ustawy PZP, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena jego wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Oferta powinna być:

a.  sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ.

b.  złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/

c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

WAŻNE!!! Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia lub/i przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo przez podwykonawcę.

VIII. Wprowadzanie zmian do oferty

Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty znajduje się w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

IX. Dokumenty, jakie winien posiadać Wykonawca (i złożyć na wezwanie Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w SIWZ oraz przepisach ustawy PZP) na dowód spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- W zakresie posiadania kompetencji do prowadzenia działalności zawodowej niezbędnej do wykonywania przedmiotu zamówienia – koncesję, zezwolenie, licencję lub inny urzędowy dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- W zakresie posiadania niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia zdolności technicznej lub zawodowej –

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania w/w warunku Zamawiający wymaga wskazania mu (w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 uPzp w związku z art. 24aa uPzp) wykazu usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

Za spełniającego warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej przez Wykonawcę, Zamawiający uzna tego, kto wykaże się co najmniej trzema usługami polegającymi na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowamia terenu o wartości co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł brutto) wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego.

Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W skład zespołu skierowanego do realizacji przedmiotu zamówienia winny wchodzić co najmniej następujące osoby:

- kierownik projektu (główny projektant/koordynator), posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie, biegle znający polski język techniczny, którego projekt w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, zakończył się wykonaniem,

- projektant w branży wodociągowo-kanalizacyjnej – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- projektant w branży elektrycznej – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

- projektanci w branżach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

/UWAGA: Wskazane powyżej uprawnienia budowlane do projektowania należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

/UWAGA: W/w wykaz osób winien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia wymienionych w nim osób, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności.

- W zakresie znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie, wystarczającym będzie złożenie stosownego oświadczenia przez Wykonawcę wraz z ofertą.

- W zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy PZP – oświadczenie.

- W zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 5  pkt 1 ustawy PZP – aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- W zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP – oświadczenie.

- Wykonawca (w trybie i na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP) może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a/ zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b/ zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże odpowiednie do wymogów określonych przez Zamawiającego w SIWZ,  zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

11. Do Wykonawców (w tym osób fizycznych i prawnych) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zastosowanie mają regulacje z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. Nr 1126 wraz z późn. zm.).

13. Dokumenty i oświadczenia wymagane SIWZ powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczona za zgodność z oryginałem kopia. Poświadczenia kopii danego dokumentu dokonuje osoba lub osoby upoważnione do podpisania (złożenia) oferty w imieniu Wykonawcy lub notariusz, gdy chodzi o kopię udzielonego pełnomocnictwa.

14.W związku z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 3 ustawy PZP uprzedzamy wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości  zastrzeżenia pewnych informacji zawartych w ofercie do wiadomości jedynie Zamawiającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia, iż określone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz.U. 2019 r., poz. 1010) za wyjątkiem tych informacji jakie zobowiązany jest podać Zamawiający do publicznej wiadomości. W/w informacji nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, który je zastrzega dokona tego nie później niż w terminie składania ofert, oświadczając, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

X. Sposób oceny oferty:

1. Oferta oceniana będzie pod względem:

B.   merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi niżej kryteriami.

A.  formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU

1/ Cena/Koszt - 60 %

2/ Doświadczenie personelu kluczowego - 40 %

Ad. 1. Ceny/Koszty w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (Załączniki nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy), muszą obejmować wszystkie bez wyjątku koszty świadczenia kompletnego przedmiotu zamówienia oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podane jako wartości brutto i netto, ceny/koszty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie/koszcie wpisanej do Formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Na cenę ogólną (koszt) zamówienia składa się realizacja wszystkich elementów objętych Umową, tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji oraz świadczeniem nadzoru autorskiego.

Cena/Koszt nie ulega zmianie przez okres trwania umowy.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, (art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Ocena punktowa kryterium „Cena/Koszt” będzie obliczana wg następującej formuły:

Wartość  brutto oferty najtańszej

# Ocena oferty X  (P1) = ----------------------------------------------------  x   100 x 60%

# Wartość  brutto oferty ocenianej

Jeżeli zaoferowana cena/koszt, wyda się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów lub wystąpi jedna z przesłanek wskazanych w art. 90 ust. 1a uPzp, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia oferowanej ceny/kosztu.

Ad.2.  Doświadczenie personelu kluczowego:

Ocena punktowa kryterium „doświadczenie personelu kluczowego” będzie obliczana wg następującej formuły:

Ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie

# Ocena oferty X  (P2) = ----------------------------------------------------------------  x   100 x 40 %

# Maksymalna ilość punktów w kryterium

Ocenie w ramach niniejszego kryterium będzie podlegać wyłącznie doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w charakterze kierownika projektu będącego głównym projektantem w specjalności inżynieryjno drogowej, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie oraz która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia i która w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert odpowiadała za opracowanie dokumentacji projektowej drogowej w ramach zamówień spełniających poniższe wymagania:

2.1. Za wykazanie się wykonaniem co najmniej 2 projektów (poza projektami, o których mowa w Pkt IX.2 SIWZ), o wartości robót określonej w kosztorysie inwestorskim na kwotę co najmniej 100.000 zł brutto, Wykonawca otrzyma 40 punktów, w ramach doświadczenia danej osoby;

2.2. Za wykazanie się wykonaniem co najmniej 1 projektu (poza projektami, o których mowa w Pkt IX.2 SIWZ), o wartości robót określonej w kosztorysie inwestorskim na kwotę co najmniej 100.000 zł brutto, Wykonawca otrzyma 30 punktów, w ramach doświadczenia danej osoby.

Przyjmuje się, że w przypadku, gdy maksymalna łączna liczba punktów przyznanych w ramach oceny doświadczenia personelu kluczowego spośród ocenianych ofert wynosi 0 pkt, to P2=0.

Maksymalna liczba punktów w kryterium Doświadczenie personelu kluczowego wynosi 40 pkt.

Suma wszystkich uzyskanych punktów zgodnie z założonymi kryteriami, będzie podstawiona do wzoru:

P = P1 + P2

Gdzie:   P - suma wszystkich przyznanych punktów we wszystkich kryteriach.

P1, P2 – uzyskane w poszczególnych kryteriach punkty.

Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i spełniających wszystkie wymagania określone w przepisach uPzp oraz SIWZ.

XII. Wadium

- Kwota wadium wynosi: 7.000,00 PLN

Słownie złotych: siedem tysięcy złotych

Wadium należy wnieść do dnia 14.11.2019 r. do godz. 10:00 przelewem bankowym na konto:

Bank Milenium S.A.  57 1160 2202 0000 0003 1557 0460

z dopiskiem:			Wadium- Znak sprawy PN  63/2019

oraz podanie numeru NIP Firmy

- Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia na ręce Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru (może być dołączone do oferty pod warunkiem, że nie jest z nią trwale złączone). Wadium może być wnoszone w pieniądzu (przelewem na konto bankowe Zamawiającego z konta bankowego Wykonawcy), poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019, poz. 310 z późn. zm.). Zarówno gwarancje jak i poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą wskazanego w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego. Wykonawca którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach określonych w ustawie lub niniejszej SIWZ, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub gdy Wykonawca nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

- Wadium w całości winno znajdować się w posiadaniu Zamawiającego wraz z upłynięciem terminu wyznaczonego do składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie;

b/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

XIII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w w/w terminie wniesione zostanie odwołanie zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy PZP bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO) orzeczenia.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIV. Środki ochrony prawnej:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP przysługują Wykonawcom jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z dyspozycji art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

4. Odwołanie powinno być wniesione w trybie i na zasadach określonych w art. 179 i nast. Działu VI ustawy PZP.

XV. W kwestiach budzących wątpliwości co do treści SIWZ Wykonawcom przysługuje prawo do wnoszenia pytań pod adresem Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1, 1a i 1b ustawy PZP.

XVI. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:

Katarzyna Wróblewska

nr tel. (22) 711 90 48

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings

2. Wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami i Wykonawcami a Zamawiającym, w tym wszelkie oświadczenia (takie jak: odwołania, odpowiedzi, wyjaśnienia i uzupełnienia), wnioski, zawiadomienia, itp., przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie niniejszego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) w/w informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

Nie można tą drogą składać oferty w postępowaniu.

3. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia, odwołania i odpowiedzi na nie, zmiany SIWZ takie jak np. zmiany terminu składania i otwarcia ofert, itp., Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”.

4. Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.; dalej: Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a/ stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b/ komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c/ zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja  10 0.,

d/ włączona obsługa JavaScript,

e/ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

6. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany format: .pdf.

7. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a/ dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b/ dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

XVII. Składanie i tryb otwarcia ofert.

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings do dnia 14.11.2019 do godziny 10:00.

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane zapisami SIWZ i ogłoszenia dokumenty w postaci elektronicznej.

3. Po wypełnieniu Formularza oferty – załącznik nr 2 do SIWZ i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym

podpisem.

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona i potwierdzona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

oraz  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2019 r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych.

8. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do stawienia się w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie w celu podpisania umowy. Nie stawienie się umocowanego do podpisania umowy przedstawiciela Wykonawcy we wskazanym terminie traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy i skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa jak i warunkach SIWZ.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Oferta łączna /konsorcjum, spółka cywilna/:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym jest mowa składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy informując o tym w treści oferty Zamawiającego poprzez dołączenie stosownego pełnomocnictwa.

4. Przepisy ustawy PZP oraz zasady i warunki określone w treści SIWZ, dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1.

5. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 1, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia przedłożenia mu umowy regulującej współpracę w/w Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

XIX. Załączniki:

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  - Formularz ofertowy

  - Umowa – wzór

  - Oświadczenie

  - Oświadczenie.

  - Oświadczenie Wykonawcy o jego przynależności/lub nie/ do grupy kapitałowej

  - Oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego

  - Informacja dla Wykonawców dotycząca RODO

  - Oświadczenie ws. RODO

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ   OFERTOWY PN 63/2019

Usługa opracowanie dokumentacji projektowo-koszotrysowej wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego dla zadania: Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie – etap I dokumentacja o wartości szacunkowej poniżej wartości 221.000 Euro

    - Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ........................................................................................................................................................................................ *

Siedziba .................................................................................................................................................................................... *

Województwo ……………………………………..…………* Powiat ……………………………………….. *

Nr telefonu / faksu ...............................................* mail ……………………………… *

NIP ........................................................................................................ *

REGON .................................................................................................. *

Bank, nr konta ……………………………………………………….. *

Wykonawca jest małym/średnim/dużym przedsiębiorstwem - ………………………*

Wykonawca wspólnie ubiega się o udzielnie zamówienia     -     tak/nie *

2.Wartość oferty wynosi:

…………………………………………………netto…………..……………………brutto

- Doświadczenie personelu kluczowego ……….............ilość wykonanych projektów.

Oświadczam/ -my, że na stronach ............................................ * oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

…………................... dnia .................... r.*

………………………………………………………….

* Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wzór - UMOWA PN 63/2019

zawarta w dniu ……………………………………2019 r., w Konstancinie – Jeziornie, pomiędzy:

Spółką Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o., 05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12, wpisaną do KRS pod numerem  000337011, NIP nr 123-119-49-50, reprezentowaną przez:

Pana Piotra Papaja,  Prezesa Zarządu Spółki,

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………….

zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”,

a

……………………………, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  / CEIDG, z siedzibą w ………………., REGON: …………., NIP: ………………..

reprezentowaną przez

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej również łącznie „Stronami” lub osobno „Stroną”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843) zawarta została Umowa o następującej treści:

- CZĘŚĆ OGÓLNA

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji, która będzie podstawą do realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na modernizacji ciągów komunikacyjnych na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 pod nazwą: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie – Jeziornie – etap I dokumentacja”.

- W ramach dokumentacji zostanie opracowany m.in. projekt budowlany i wykonawczy, STWiOR,  przedmiar robót, kosztorys inwestorski, operat wodnoprawny. Dokumentacja projektowa będzie obejmować oświetlenie, drogi dojazdowe, drogi ppoż. chodniki, parkingi, przepompownie ścieków.

- Szpital im. prof. M. Weissa w Konstancinie - Jeziornie zwany jest w dalszej części umowy Szpitalem.

- Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej Umowy.

- Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia powinna być zgodna z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 z późn. zm. i przepisami wykonawczymi,

- ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. 2018, poz. 2268 z późn. zm.,

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2018, poz. 1935,

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r., Dz. U. 2013, poz. 1129,

- z Normami i normatywami obowiązującymi lub ważnymi na dzień wykonania projektu, przy czym przez właściwe normy rozumie się aktualne normy PN-EN.

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389.

§ 2

OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający oświadcza, że:

- dysponuje na cele budowlane nieruchomością, co do kórej Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji, stanowiącą podstawę do realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na modernizacji ciągów komunikacyjnych na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 pod nazwą: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie – Jeziornie – etap I dokumentacja”;

- jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy; członkowie Zarządu działający przy zawarciu Umowy są uprawnieni do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z umową Spółki w aktualnie obowiązującym brzmieniu;

- Inwestycja będzie finansowana w części z dotacji pochodzącej z dotacji Województwa Mazowieckiego; Zamawiający dysponuje środkami finansowymi w części przekraczającej kwotę dotacji, co gwarantuje pełne wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy,

- wyraża zgodę na wykonanie części przedmiotu Umowy, przez podwykonawców Wykonawcy, na warunkach Umowy,

- w celu merytorycznej współpracy z Wykonawcą, w trakcie realizacji Umowy, ustanawia pana  ……………….., tel. …………….., mail: …………….., swoim pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo nie uprawnia do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

§ 3

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że:

  - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług architektonicznych, PKD 71.11.Z na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ do KRS;

  - jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy; zawarcie Umowy nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich mogących mieć wpływ na jej wykonanie, ani nie wymaga zgody osoby trzeciej; nie istnieją umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi, o charakterze prywatno- lub publicznoprawnym, które mogłyby mieć znaczenie dla ważności, skuteczności lub wykonalności Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy; Wykonawca dysponuje środkami finansowymi, materialnymi i niematerialnymi, w tym, w szczególności: personelem posiadającym właściwe kwalifikacje, urządzeniami, doświadczeniem i know-how niezbędnymi do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy;

  - zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją oraz dysponuje wiedzą techniczną, wiedzą o obowiązujących normach technicznych, przepisach Prawa budowlanego, a także dysponuje wiedzą o aktualnie obowiązujących przepisach w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony środowiska;

  - został poinformowany, że część środków finansowych na realizację Umowy pochodzi z dotacji Województwa Mazowieckiego i podlegać będzie rozliczeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2019, poz. 959); w szczególności Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że naruszenie przez niego terminów realizacji Umowy, może spowodować brak możliwości uzyskania dotacji przez Zamawiającego, o której mowa w § 2 pkt 3 Umowy, a to z kolei będzie źródłem szkody po stronie Zamawiającego w wysokości nie wyższej niż kwota nie uzyskanej dotacji;

  - dysponuje na okres obowiązywania Umowy potencjałem wykonawczym - kierownikiem projektu (główny projektant/koordynator);

  - wykona we własnym zakresie lub zleci wykonanie dokumentacji w formie projektu gospodarki zagospodarowania terenu podwykonawcom, za których działania lub zaniechania odpowiada jak za własne. Dokumnetacja wykonawcza będzie wykonana przez osoby posiadające właściwe uprawnienia zawodowe, będące członkami inżynierskich izb zawodowych;

  - posiada odpowiedni potencjał techniczny i organizacyjny niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Spis podwykonawców stanowi Załącznik nr 4 do Umowy,

  - posiada w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ważną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, numer polisy …………………...;

  - zapoznał się z dokumentacją techniczną posiadaną przez Zamawiającego w zakresie wykonywanego przedmiotu Umowy;

  - wykonał wizję lokalną w zakresie wykonywanego przedmiotu Umowy;

  - w ramach wynagrodzenia określonego w § 27 ust. 1 Umowy zobowiązuje się do wykonania czynności wymienionych w Umowie, a także czynności niewymienionych w Umowie, jeżeli zostały zaakceptowane przez obie Strony i na podstawie zapisów oraz celu Umowy można uznać je za konieczne do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - wykonać przedmiot Umowy ze szczególną starannością wymaganą przy wykonywaniu tego rodzaju czynności, z uwzględnieniem potrzeb funkcjonalnych Zamawiającego i celu Umowy oraz w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającegio koncepcję programowo – przestrzenną;

  - wykonać przedmiot Umowy ze szczególną starannością wymaganą przy wykonywaniu tego rodzaju czynności, z uwzględnieniem rozmiaru i złożoności zakresu prac oraz realizacji przez Zamawiającego celu Umowy i uzyskać wszelkie wymagane prawem decyzje i uzgodnienia;

  - wykonać przedmiot Umowy ze szczególną starannością wymaganą przy wykonywaniu tego rodzaju czynności, z uwzględnieniem rozmiaru i złożoności zakresu prac oraz realizacji przez Zamawiającego celu Umowy, którym jest:

      - przeprowadzenie przez Zamawiającego przetargu publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie planowanej inwestycji,

      - wykonanie przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji, w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę projekt,

  - przedstawiać do akceptacji przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 2 pkt 5 Umowy szczegółowe propozycje projektowe przygotowane przez Wykonawcę w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

  - wykonać przedmiot Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a także zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz istniejącymi w tym zakresie Normami, a także zgodnie z zaakceptowanymi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 2 pkt 5 Umowy, szczegółowymi propozycjami projektowymi przedstawionymi przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie: usytuowania poszczególnych elementów, rozwiązań technicznych, zastosowań materiałów w zależności od przedstawionej przez Wykonawcę wstępnej kalkulacji kosztów wykonania;

  - zapewnić koordynację wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w celu osiągnięcia ich wymaganej jakości i terminowej realizacji;

  - do wykonania czynności wymienionych w Umowie, a także czynności niewymienionych w Umowie, jeżeli zostały pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego i na podstawie zapisów oraz celu Umowy można uznać je za konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w zakresie wynikającym ze zmiany, doprecyzowania lub uzupełnienia, które mogą zostać przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w czasie trwania umowy.

- Wykonawca ustanawia ……………………………….., tel. ………………………………………,

e-mail ……………………………….…, pełniącego funkcję projektanta głównego, swoim pełnomocnikiem na cały okres obowiązywania Umowy. Kopia uprawnień zawodowych głównego projektanta stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Zaświadczenie o przynależności głównego projektanta do izby zawodowej stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć uwagi i zastrzeżenia oraz uwzględnić je w prowadzonych pracach projektowo - kosztorysowych, a w przypadku braku możliwości uwzględnienia, przedstawi inne równoważne rozwiązanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazywania uwag dotyczących sposobu wykonania przedmiotu Umowy przedstawicielowi Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, a w przypadku braku możliwości ich uwzględnienia, do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień w tym przedmiocie.

- Na żądanie Zamawiającego, narady koordynacyjne dotyczące realizacji Umowy będą odbywały się w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12. Zamawiający każdorazowo określi termin narady z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

- Do obowiązków Zamawiającego  należy, w szczególności:

  - dostarczenie w terminach i zakresie określonych w Umowie, danych i materiałów technicznych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego,

  - bieżąca współpraca z Wykonawcą,

  - akceptowanie lub odrzucanie szczegółowych rozwiązań projektowych przedstawianych przez Wykonawcę,

  - umożliwienie projektantowi wstępu na budowę,

  - protokolarny odbiór końcowy przedmiotu Umowy,

  - zapłata wynagrodzenia,

  - ustalenie zakresu informacji, które objęte są klauzulą poufności,

  - udzielenie Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym do uzyskania niezbędnych decyzji oraz uzgodnień.

§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca jest odpowiedzialny za kompleksowe oraz terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy  należy w szczególności:

- opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej inwestycji zgodnie z potrzebami funkcjonalnymi Zamawiającego oraz celami Umowy,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu w sposób zgodny z Umową, zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją programowo – przestrzenną, wymaganiami ustawy Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów lub z wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekt,

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- sprawowanie nadzoru autorskiego.

- Wykonawca jest zobowiązany do wskazania Zamawiającemu na piśmie dokumentów potrzebnych do wykonania niniejszej Umowy. W przypadku nie posiadania wymaganych dokumentów przez Zamawiającego, Strony wspólnie uzgodnią dalszy tok postępowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do występowania w imieniu Zamawiającego do właściwych organów administracji publicznej o wydanie wszelkich niezbędnych opinii, decyzji i uzgodnień koniecznych do przygotowania planowanej inwestycji, a w szczególności do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz wszelkich opinii, opracowań i pozwoleń wymaganych w toku realizacji inwestycji na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, którego wzór Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji i podpisu.

- Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób zapewniający:

  - bezpieczeństwo osób i mienia,

  - ochronę środowiska,

  - ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami stosowanych procesów technologicznych,

  - ochronę dóbr kultury,

  - warunki zdrowotne, w tym  niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,

  - racjonalne wykorzystywanie energii,

  - warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem,

  - ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich,

  - użycie materiałów, rozwiązań projektowych i sprzętu do wykonywania obiektów w sposób uzasadniony ekonomicznie.

- Wykonawca zapewni przy realizacji Umowy udział osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych.

- Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność jak za swoje własne działania lub zaniechania za wszelkie działania lub zaniechania (a także ich skutki) osób, z których pomocą realizuje przedmiot Umowy oraz osób, którym powierza wykonanie przedmiotu Umowy.

- W przypadku zaistnienia konieczności powierzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy innemu podwykonawcy niż wskazany w Załączniku nr 4 do Umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowego podwykonawcy do akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni sprawdzenie projektu zagospodarowania terenu pod względem zgodności z przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do składania Zamawiającemu co najmniej raz na 2 tygodnie pisemnej informacji o postępie prac projektowych i do udostępniania na jego żądanie materiałów, na podstawie których realizuje prace projektowe, a także udostępniania aktualnego stanu dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o kompletności przedmiotu Umowy dla realizacji przez Zamawiającego celów Umowy.

- Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego projektu zagospodarowania terenu, w tym w zakresie rozwiązań projektowych i materiałowych.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu, przy sporządzeniu protokołu odbioru dokumnetacji projektowo - kosztorysowej, pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, obejmującej swym zakresem również obowiązek udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na wszystkie pytania i protesty zgłaszane w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych związanych z  projektem stanowiącym przedmiot  Umowy.

- Ustalenia i decyzje dotyczące realizacji przez Zamawiającego celów Umowy, w oparciu o projekt sporządzony na podstawie Umowy, uzgadniane będą przez Zamawiającego z głównym projektantem, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy.

- W okresie realizacji przedmiotu Umowy, na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym jednak niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - ) jmniej raz naych i udostępniemu wzór pełnomocnictwa. a przetargowegoprzedstawienia aktualnego stanu realizacji przedmiotu Umowy;

  - udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące przedmiotu Umowy;

  - osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego wskazanych przez Zamawiającego osób uczestniczących po stronie Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności osób wskazanych w Załączniku nr 4 do Umowy, w celu omówienia sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub w celu przeprowadzania działań związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego;

  - dokonywania zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej w związku z udzielanymi odpowiedziami na pytania dotyczące przedmiotu Umowy lub w związku ze sprawowanym nadzorem autorskim.

- Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania i wprowadzania w dokumentacji wniosków Zamawiającego dotyczących rozwiązań projektowych, o ile nie będą pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania do akceptacji przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 2 pkt 5 Umowy, szczegółowych propozycji projektowych przygotowanych przez Wykonawcę w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Wykonawca zapewni w trakcie robót budowalnych nadzór autorski w zakresie zgodności realizacji inwestycji z projektem oraz będzie uczestniczyć w uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

- Wykonawca nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego bez wyraźnego piemenego upoważnienia.

- W trakcie postępowania mającego na celu wybór wykonawcy robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego, do udzielenia odpowiedzi na pytania zainteresowanych wykonawców dotyczące projektu oraz do uzupełnienia ewentualnych braków w tymże projekcie i w przedmiarach robót. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia wprowadzane do zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej muszą uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

- W toku realizacji przedmiotu Umowy, Strony zobowiązane są na bieżąco informować się wzajemnie na adresy poczty elektronicznej wskazane w § 2 pkt 5 oraz w § 3 ust. 3 Umowy, o wszelkich znanych im zagrożeniach, trudnościach i przeszkodach związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym także znanych Wykonawcy okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mają lub mogą mieć wpływ na jakość lub termin wykonania przedmiotu Umowy, bądź zakres prac objętych przedmiotem Umowy.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się przez czas obowiązywania Umowy do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż ……………… (słownie: ……………….) zł. Kopia polisy ubezpieczenia OC, potwierdzona za zgodność z oryginałem, stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ważności polisy, o której mowa w ust. 1, przez cały okres obowiązywania Umowy.

- Wykonawca odpowiada za zobowiązania wynikające z treści zawartej Umowy całym swoim majątkiem oraz polisą ubezpieczenia OC, własną oraz podwykonawców.

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA

§ 7

KONCEPCJA PROGRAMOWO – PRZESTRZENNA

      - Wykonawca opracuje aktualizację koncepcji programowo – przestrzennej inwestycji, w której uwzględni oczekiwania funkcjonalne Zamawiającego, cel Umowy oraz obowiązujące przepisy prawa.

      - Opracowana aktualizacja koncepcji zostanie przekazana Zamawiającemu do zaakceptowania w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej oraz nieedytowanej (pdf).

      - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub wniosków do przedstawionej aktualizaji koncepcji, Wykonawca uwzględni je i ponownie przedstawi koncepcję do akceptacji.

§ 8

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- W celu wykonania projektu zagodpoarowania terenu, Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację zieleni (aktualizacja) oraz przygotuje dokumentację fotograficzną.

- Wykonawca wystąpi o niezbędne uzgodnienia w zakresie projektu zagospodarowania terenu.

- Projekt zagospodarowania terenu obejmować będzie projekt zabezpieczenia zieleni istniejącej na okres budowy.

- W ramach Umowy Wykonawca przeprowadzi uzgodnienia wycinek i nasadzeń zastępczych.

- Projekt zagospodarowania terenu będzie wykonywany w edytowalnej wersji elektronicznej, wersji nieedytowalnej (pdf) oraz w wersji papierowej, zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest kompletna dla celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja projektowa winna, przed jej przekazaniem Zamawiającemu, być sprawdzona przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia zawodowe.

- Wykonawca wywiązuje się z obowiązku dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej z chwilą protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego, bez uwag, dokumentacji zagospodarowania terenu, opatrzonej w oświadczenia o jej kompletności wraz z wykazem części dokumentacji.

§ 9

PROJEKT BUDOWLANY

- Wykonawca sporządzi projekt budowlany, który będzie zawierał rysunki wraz z opisem oraz BIOZ.

- Zamawiający oceni przedstawiony projekt budowlany w terminie 14 dni od jego otrzymania.

- W przypadku zgłoszenia uwag do projektu przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobwoiązany do ich uwzględnienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni, chyba że ich uwzględnienie powodowałoby naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10

PROJEKT WYKONAWCZY

  - Przy realizacji projektu wykonawczego, Wykonaca w szczególności przygotuje rozwiązania wysokościowe z podaniem lokalizacji kratek ściekowych oraz określi konstrukcję nawierzchni, schodów i rozwiązań szczegółowych.

  - Relizując projekt wykonawczy, Wykonawca uwzględni istniejące wjazdy do nieruchomości objętej inwestycją.

  - Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przebieg na nieruchomości instalacji wodno – kanalizacyjnej i ogrzewania.

  - Wykonawca sporządzi projekt wykonawczy w sposób umożliwiający etapową realizację inwestycji, w celu zminimalizowania utrudnień w funkcjonowaniu Szpitala.

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przygotowane rozwiązania, o których mowa w ust. 1 do akceptacji. Zamawiający oceni przedstawione rozwiązania w terminie 14 dni od ich otrzymania.

  - Projekt wykonawczy będzie zawierał:

    - projekt rozbiórek

    - projekt nawierzchni

    - projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej i wod.-kan., zasilanie elektryczne przepompowni

    - projekt odwodnienia nawierzchni

    - projekt elektryczny (oświetlenie,  system parkingowy)

    - projekt nasadzeń zastępczych w celu rekompensaty wycinek

    - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż

    - przedmiory robót, kosztorys ślepy i inwestorski dla wszystkich branż

    - koordynację projektu.

  - W terminie 30 dni od uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego, Wykonawca wykona projekt wykonawczy, w którym m.in. określi materiały i wzory nawierzchni projektowanych ciągów komunikacycjnych i rozwiązania techniczne i przekaże Zamawiającemu 1 egz. dokumentacji wykonawczej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (pdf i edytowalna) do akceptacji.

  - Dokumentacja wykonawcza będzie obejmować projekt wykonawczy wraz z wymaganymi prawem opiniami i uzgodnieniami.

  - Po pisemnej akceptacji projektu wykonawczego przez Zamawiającego, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość odbioru przedmiotu Umowy.

§ 11

ODBIÓR

- Przedmiotem odbioru jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, będąca przedmiotem odbioru powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, i że zostanie wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Odbiór dokumentacji projektowo - kosztorysowej jest dokonywany za protokołem, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego posiadającego właściwe pełnomocnictwo.

- Wykonawca przekaże 5 egz.pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (pdf i edytowalna).

- Po przeprowadzeniu przez Zamawiającego weryfikacji złożonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i jej akceptacji, Zamawiający:

    - dokonuje odbioru jeżeli stwierdza, że przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami aktualnej wiedzy technicznej, a także zgodnie z ustaleniami Stron, albo

    - odmawia odbioru przedmiotu Umowy i przekazuje Wykonawcy swoje uwagi – jeżeli stwierdza, że przedmiot Umowy wykonano niezgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami aktualnej wiedzy technicznej lub ustaleniami Stron.

- W przypadku odmowy odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca – w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od daty przekazania uwag przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w § 3 ust. 3 Umowy – uwzględni uwagi Zamawiającego i niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu do odbioru wymaganą liczbę kompletów poprawionych elementów dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

- Jeżeli po przeprowadzeniu kolejnej procedury odbioru przedmiotu Umowy, w dalszym ciągu Zamawiający stwierdza niezgodność jej wykonania z wymaganiami określonymi w Umowie lub niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami aktualnej wiedzy technicznej lub uzgodnieniami Stron, Zamawiający może:

  - wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na uwzględnienie uwag Zamawiającego i naliczać Wykonawcy karę umowną z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu Umowy, lub

  - odstąpić od Umowy.

- Za dzień wykonania przedmiotu Umowy, uważa się:

  - dzień zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru zgodnie z § 10 ust. 7 – w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zgodności przedmiotu Umowy z wymaganiami określonymi w Umowie i podpisania protokołu odbioru;

  - dzień ponownego zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uwzględnienia uwag zgłoszonych w związku z wcześniejszą odmową odbioru i stwierdzenia przez Zamawiającego zgodności przedmiotu Umowy z wymaganiami określonymi w Umowie oraz podpisania protokołu odbioru.

§ 12

PROTOKÓŁ ODBIORU

  - Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

    - określenie przedmiotu odbioru,

    - miejsce sporządzenia protokołu,

    - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

    - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim     uczestniczyły,

    - wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru,

    - spis ujawnionych usterek i wad,

    - decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu Umowy,

    - oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących  w odbiorze,

    - podpisy uczestników odbioru.

- Protokół odbioru sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający doręcza Wykonawcy protokół w dniu zakończenia odbioru.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, nie uniemożliwiających dokonanie odbioru, Strony umieszczą w protokole uwagi, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia tej dokumentacji w terminie uzgodnionym przez Strony.

- Zakończenie czynności odbioru przedmiotu Umowy poprzez podpisanie przez Strony protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady ukryte przedmiotu Umowy.

- DECYZJE ADMINISTRACYJNE

§ 13

POZWOLENIE WODNOPRAWNE.

INNE

      - Wykonawca, w terminie 7 dni od zgromadzenia niezbędnej dokumentacji, w tym operatu wodnoprawnego wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności, złoży wniosek do właściwego organu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

      - Wykonawca przygotuje i przekaże do podpisu Zamawiającemu pełnomocnictwo, którego zakres będzie upoważniał wskazane przez Wykonawcę osoby fizyczne do dokonywania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień wymaganych prawem lub wydaną przez organy administracji decyzją lub stanowiskiem organów opiniujących, które okażą się niezbędne dla uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnień, opinii dla tworzonej dokumentacji projektowej. Pełnomocnictwo będzie obejmowało prawo zastępowania Zamawiającego przed organami administracji dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, oraz w innych postępowaniach, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej Umowy, w szczególności postępowaniach w sprawie przeprowadzenia uzgodnień powstającej dokumentacji projektowej. Pełnomocnictwo nie będzie upoważniało do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

      - Wykonawca każdorazowo przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do podpisu oświadczenia niezbędne dla prawidłowego i terminowego wykonania niniejszej Umowy.

      - Jeżeli właściwe organy administracji zażądają od Zamawiającego lub Wykonawcy dokonania jakiejkolwiek czynności lub przedłożenia jakiegokolwiek dokumentu celem zaopiniowania dokumentacji projektowej lub wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, Wykonawca, bez względu na przyczynę i podstawę prawną takiego żądania, zobowiązany będzie do spełnienia wymagań właściwego organu w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszą Umową.

      - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzgodnieniami oraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

      - O ile dla wykonania dokumentacji niezbędne jest uzyskanie uzgodnień lub opinii organów administracji czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego.

      - Wykonawca, po uzyskaniu przez pozwolenie wodnoprawne przymiotu ostateczności, wystąpi o nadanie decyzji klauzuli ostateczności i przekaże tę decyzję Zamawiającemu.

      - Jeżeli projektowana inwestycja wymagać będzie uzyskania innych pozwoleń, uzgodnień lub decyzji, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego i przygotuje oraz złoży do właściwego organu administracji publicznej niezbędne dokumenty w celu uzyskania prawidłowej dokumentacji.

- PRAWA AUTORSKIE. NADZÓR AUTORSKI

§ 14

PRAWA AUTORSKIE DO DOKUMENTACJI

    - Wykonawca oświadcza, że z chwilą wykonania Umowy, przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowo - kosztorysowej, przy czym prawa te nie będą niczym ograniczone i będą wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.

    - Wraz z podpisaniem przez Strony protokołu odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej, następuje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania projektem budowlanym w całości lub we fragmentach na polach eksploatacji wiążących się z celem, dla którego dokumentacja została sporządzona, a mianowicie:

  - prawo do jej użycia w celu przeprowadzenia przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych o roboty budowlane,

  - prawo do zwielokrotniania na papierze i w wersji elektronicznej, dowolną techniką i w dowolnej ilości,

  - prawo do wprowadzania do pamięci komputera,

  - prawo utrwalania, w tym w postaci cyfrowej,

  - prawo publikowania,

  - prawo do publicznego wystawiania lub wyświetlania,

  - prawo umieszczania w Internecie, w szczególności celem dystrybucji (emisji) projektu budowlanego w sposób pozwalający wszystkim na swobodny dostęp w wybranym czasie i miejscu,

  - realizacja robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektowo - kosztorysową sporządzoną przez Wykonawcę,

  - wykorzystanie przez Zamawiającego w części lub w całości dla potrzeb prowadzenia inwestycji budowlanej opisanej w § 1 oraz do każdej kolejnej budowy, remontu, przebudowy, adaptacji,

  - prawo do wprowadzania zmian i poprawek dla potrzeb Zamawiającego, dokonywanych przez osoby posiadające właściwe uprawnienia zawodowe,

  - prawo do nieodpłatnego przeniesienia prawa własności egzemplarzy projektu na rzecz organów administracji publicznej oraz instytucji finansowych w celu uzyskania pożyczki, dotacji lub kredytu albo w celu nawiązania współpracy,

  - wprowadzanie zmian dla celów realizacji planów inwestycyjnych Zamawiającego,

  - wykorzystanie celem wykonania prac naprawczych ciągów komunikacyjnych, bądź utrzymania tych ciągów we właściwym stanie technicznym,

  - wykorzystanie dokumentacji budowlanej dla celów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, w szczególności dla promocji działalności Zamawiającego.

    - Wykonawca załączy do protokołu odbioru oświadczenia wszystkich autorów dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zawierające zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego w tej dokumentacji zmian odpowiadających potrzebom Zamawiającego i w których zwolnią Zamawiającego z konieczności uzyskiwania ich zgody na dokonywanie tego rodzaju zmian dokumentacji w przyszłości.

    - Wykonawca oświadcza, iż korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji projektowo – kosztorysowej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 nie narusza praw osób trzecich.

    - Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji projektowo – kosztorysowej bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

    - Wykonawca pokryje wszelkie straty poniesione przez Zamawiającego z tytułu zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu odszkodowań na rzecz osób trzecich w przypadku wniesienia przez te osoby roszczeń tytułem naruszenia praw autorskich, patentów, zarejestrowanych wzorów, znaków i nazw handlowych oraz innych praw własności intelektualnej, bądź przemysłowej, jeżeli roszczenia takie bądź pozwy wynikną z treści dokumentacji projektowo – kosztorysowej przekazanej Zamawiającemu. Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich roszczeniach i powództwach wniesionych przeciw Zamawiającemu w powyższym zakresie. W przypadku sporu sądowego, Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia interwencji ubocznej po stronie Zamawiającego.

    - Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia nabytych autorskich praw do dokumentacji projektowo – kosztorysowej na osobę trzecią, Wykonawca zaś potwierdza niniejszym, że przeniesienie takie nie wymaga jego zgody oraz dodatkowego wynagrodzenia.

    - W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy bez względu na przyczynę Zamawiający zachowa wszystkie prawa nabyte z mocy niniejszego paragrafu.

§ 15

NADZÓR AUTORSKI

- Wykonawca ma obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego na każde żądanie Zamawiającego lub innych uczestników procesu inwestycyjnego.

- Wykonawca w ramach pełnienia nadzoru autorskiego ma obowiązek uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych na budowie na każde wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy zgłoszone nie później niż na trzy dni przed terminem. W sytuacjach nagłych, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do niezwłocznego stawiennictwa.

- Wykonawca ma obowiązek prowadzić nadzór autorski w takim zakresie i tak często, jak uzna to za niezbędne.

- Każdorazowe wykonanie czynności nadzoru autorskiego przez Wykonawcę jest potwierdzane podpisem pod protokołem z narady albo podpisem kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego pod notatką zawierającą  uwagi Wykonawcy z odbytej wizyty.

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji, o które w związku z wykonaniem projektu wystąpi Zamawiający lub inny uczestnik procesu inwestycyjnego.

- Przez nadzór autorski Strony rozumieją nadzór wykonywany przez głównego projektanta w każdej branży.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją dokumentacji projektowo - kosztorysowej polega na:

  - stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem wykonawczym we wszystkich przewidzianych projektem branżach;

  - sporządzaniu na żądanie Zamawiającego i przekazaniu dodatkowych opracowań w formie rysunków, opisów, uzgodnień, pozwoleń, itp., dotyczących rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, stanowiących nieistotne lub istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub wykonawczego lub innych warunków pozwolenia na budowę, jeżeli konieczność ich wprowadzenia stała się niezbędna dla prawidłowej realizacji celu umowy, a wyniknęła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, na przykład na skutek ujawnionych w czasie budowy błędów lub braków w dokumentacji;

  - udzielaniu pisemnych wyjaśnień w przypadku powstania w toku realizacji projektu wątpliwości zgłoszonych przez kierownika budowy lub Zamawiającego;

  - uzgadnianiu z inwestorem i kierownikiem budowy możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń;

  - dokonaniu kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od warunków pozwolenia wodnoprawnego lub innych, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, zamieszczeniu w projekcie budowlanym oraz dzienniku budowy, w terminie do 3 dni roboczych od przedłożenia rozwiązań, jednak nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji robót zamiennych, odpowiednich informacji, dotyczących tego odstąpienia;

  - ocenie wyników badań materiałów i elementów budowlanych.

- Wykonawca przystąpi do sprawowania nadzoru autorskiego, po otrzymaniu od Zamawiającego zawiadomienia o dacie rozpoczęcia robót budowlanych.

- Termin i SPOSÓB realizacji PRZEDMIOTU UMOWY

§ 16

Termin i SPOSÓB realizacji

- Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania do dnia 30 września 2020 r.

- Szczegółowy sposób realizacji Umowy określa Harmonogram stanowiący Załącznik nr 10 do Umowy.

§ 17

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający  uzyska od  Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie siedmiu dni od zawarcia Umowy.

- Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10 % wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

- Zabezpieczenie gwarantuje:

  - wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z zobowiązaniami umownymi,

  - pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wykonanie przedmiotu Umowy.

- Strony uzgadniają, że 70 % zabezpieczenia gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia protokolarnego odebrania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 18

OPÓŹNIENIE W WYKONANIU UMOWY

- Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia wykonania przedmiotu Umowy, spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. Jeżeli takie opóźnienie, w stosunku do przyjętego harmonogramu realizacji Umowy nastąpi, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o wynikającym z nich nowym terminie wykonania przedmiotu Umowy. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu Umowy wynikającego z winy lub przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, winien on powiadomić Zamawiającego o przyczynach opóźnienia i jego skutkach składając równocześnie Zamawiającemu, do jego akceptacji, propozycję przesunięcia terminu odbioru przedmiotu Umowy.

- Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jego części przekraczające 30 dni kalendarzowych, Zamawiający może przerwać wykonywanie prac przez Wykonawcę, odstąpić od Umowy i zlecić zastępczo, na koszt Wykonawcy, wykonanie przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

§ 19

SIŁA WYŻSZA

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków albo wykonała je nienależycie wskutek okoliczności niezależnych od niej, tj. okoliczności, o których nie wiedziała i nie mogła ich przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, pomimo dołożenia należytej staranności, w szczególności z uwagi na zmianę przepisów krajowych lub zagranicznych, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, blokady dróg, strajki itp.

- UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z GWARANCJI I RĘKOJMI

§ 20

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela pięcioletniej gwarancji na przedmiot Umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy.

- W okresie rękojmi Wykonawca odpowiada za usunięcie wszelkich wad dokumentacji projektowo - kosztorysowej na swój koszt, na każde wezwanie Zamawiającego przekazane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 3 ust. 3 Umowy, w terminie określonym przez Zamawiającego jednak nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania wezwania.

- Za wadę dokumentacji budowlanej lub projektowo - kosztorysowej, o której mowa w ust. 2, uznaje się w szczególności:

- brak możliwości wykorzystania dokumentacji w określonym w Umowie celu, w szczególności ze względu na brak możliwości bezpiecznego wykonania robót budowlanych lub eksploatacji przedmiotu robót budowlanych lub jakiejkolwiek ich części;

- jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentacji budowlanej powodującą brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;

- niezgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej lub zobowiązaniami Wykonawcy określonymi w Umowie;

- wady prawne dokumentacji;

- nieprawidłowości, błędy lub braki w dokumentacji.

§ 21

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady ukryte przedmiotu Umowy powodujące ograniczenie możliwości realizacji celów, dla których przedmiot Umowy miał być przeznaczony.

§ 22

UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może, według swojego uznania:

  - jeżeli wady nie uniemożliwiają wykorzystania przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości ekonomicznej, użytkowej, technicznej, estetycznej lub ekologicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego   przeznaczeniem - odstąpić od Umowy i  żądać naprawienia szkody lub żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia wszystkich szkód następczych lub zlecić wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia wszystkich szkód następczych.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej w okresie rękojmi w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze usterek nadających się do usunięcia lub stwierdzenia istnienia wad ukrytych przedmiotu Umowy w okresie rękojmi, Zamawiający może, według swojego uznania:

- żądać ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy termin ich usunięcia, według swojego uznania,

- zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia wszystkich szkód następczych,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartości przedmiotu Umowy.

- Wykonawca obowiązany jest do naprawienia szkody powstałej wskutek realizacji robót w oparciu o dokumentację projektowo - kosztorysową, jeżeli w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji Zamawiający poniósł dodatkowe koszty.

- W przypadku wykrycia wad ukrytych w okresie rękojmi oraz skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia lub zlecenia przez Zamawiającego wykonawstwa zastępczego, Zamawiający potrąci należność w pierwszej kolejności z zabezpieczenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Pozostała część należności zostanie zapłacona Zamawiającemu przez Wykonawcę na podstawie noty księgowej, w terminie 14 dni od daty jej  doręczenia.

§ 23

WADY I USTERKI WYKONANIA

Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki przedmiotu Umowy nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu Umowy do czasu usunięcia enumeratywnie wskazanych usterek. W takim przypadku wyznaczenie terminu ponownego odbioru należy do Zamawiającego.

§ 24

STWIERDZENIE ISTNIENIA WAD  I USTEREK

- O wykryciu wady lub usterki przedmiotu Umowy po dokonaniu odbioru Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady lub usterki powinno być potwierdzone protokołem. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad lub usterek, uwzględniając, w miarę możliwości, organizacyjne uwarunkowania Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi wadę lub usterkę przedmiotu Umowy w trakcie realizacji celu Umowy, może wezwać Wykonawcę do usunięcia tej wady lub usterki oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy jednak niż 5 dni.

- Koszt usunięcia wad lub usterek przedmiotu Umowy w realizowanym na jej podstawie procesie inwestycyjnym oraz wszelkie szkody następcze wynikające dla Zamawiającego z opóźnienia terminu zakończenia tego procesu, wykonywanego na podstawie przedmiotu Umowy, obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi także odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie nieprawidłowości  przy realizacji robót budowlanych, powstałe w wyniku wad lub usterek w wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

§ 25

USUNIĘCIE WAD LUB USTEREK

- Usunięcie wad lub usterek winno być potwierdzone protokołem.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad lub usterek byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie ich usunięcia, uważa się że wady lub usterki nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się § 22 ust. 1 Umowy.

§ 26

WYGAŚNIĘCIE UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

- Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy, w tym wady ukryte. Termin rękojmi kończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji budowlanej będącej przedmiotem Umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady ukryte, także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

VII. WYNAGRODZENIE

§ 27

WYNAGRODZENIE

- Za należyte wykonanie Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: ……………… zł netto, to jest ………………. zł brutto (słownie: ……………….. złotych), na warunkach określonych w ust. 2 i 3.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy, w oparciu o fakturę VAT z 30-dniowym terminem płatności, wystawioną po zawarciu Umowy, część wynagrodzenia w wysokości ….. zł netto, to jest …. zł brutto.

- Pozostała część wynagrodzenia, zostanie zapłacona na podstawie faktury VAT z 30-dniowym terminem płatności, wystawionej po podpisaniu pzrez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy w wysokości ……………. zł netto, to jest …………..,. zł brutto.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zawiera w sobie wszystkie przewidywalne i nieprzewidywalne koszty, w tym w szczególności: koszty ekspertyz, opinii, uzgodnień, konsultacji, koszty opracowania dokumentacji budowlanej, koszty związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w tym koszty dojazdów i pobytu na budowie, koszty ubezpieczenia, powielania materiałów, należne opłaty o charakterze publicznoprawnym, a także wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, udzielenie zezwoleń na wykonywanie praw zależnych, o których mowa w § 14, oraz inne koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy, jest stałe i nie podlega żadnym zmianom.

§ 28

FAKTURA

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy, następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu Umowy.

- Do faktury VAT, o której mowa w § 27 ust. 3 Umowy, załączony będzie protokół odbioru przedmiotu Umowy, zwany dalej łącznie dokumentami rozliczeniowymi. Protokół odbioru przedmiotu Umowy będzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zamawiający dokonuje sprawdzenia poprawności dokumentów rozliczeniowych, doręczonych przez Wykonawcę, w terminie 7 dni, licząc od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

- Zamawiający zapłaci za nieoprotestowaną fakturę VAT Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

- Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 29

POTRĄCENIA

- Z wynagrodzenia Wykonawcy potrąca się wszelkie koszty wynikające z Umowy, poniesione przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz kary umowne, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Postanowienia ust. 1 nie wyłączają dokonywania przez Zamawiającego innych potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy.

      - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 30

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie trzydziestu dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy,

  - gdy suma kar umownych naliczonych na podstawie § 32 Umowy osiągnie równowartość 10% kwoty, o której mowa w § 27 ust. 1 Umowy,

  - jeżeli Wykonawca jest w zwłoce z realizacją przyjętego Harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy o więcej niż 30 dni,

  - jeżeli Wykonawca bez zgody Zamawiającego skierował do realizacji przedmiotu Umowy inne osoby niż wskazane w Załączniku nr 4 do Umowy lub bez zgody Zamawiającego zmienił głównego projektanta, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy,

  - jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie Umowy osobie trzeciej lub rozszerzył zakres podwykonawstwa poza wskazany w ofercie bez zgody Zamawiającego i nie zmienił sposobu realizacji Umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu,

  - takiego opóźnienia się przez Wykonawcę z rozpoczęciem lub zakończeniem przedmiotu Umowy, które powoduje niemożność ukończenia wykonania Umowy w terminie określonym w § 16 Umowy, a Wykonawca nie zmienił sposobu realizacji Umowy mimo udzielenia przez Zamawiającego dodatkowego 14-dniowego terminu do usunięcia nieprawidłowości,

  - rażącego naruszenia przez Wykonawcę Umowy, przez co Strony rozumieją w szczególności działanie na szkodę Zamawiającego, działanie bezprawne lub niezachowanie staranności skutkujące możliwością powstania szkody po stronie Zamawiającego.

  - zgłoszenia wobec firmy Wykonawcy wniosku o upadłość lub rozpoczęcia likwidacji jego firmy.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy jeżeli z powodu opóźnienia świadczenia Zamawiającego, nie może przystąpić do wykonywania prac projektowych lub ich kontynuować, przez okres co najmniej 3 miesięcy.

- Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 1 pkt 1), nie jest zawinionym odstąpieniem od Umowy i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do odszkodowania.

- Odstąpienie od Umowy lub jej niezrealizowanej części wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne z dniem doręczenia go drugiej Stronie.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub jej niezrealizowanej części winno zostać przekazane drugiej Stronie za pokwitowaniem lub przesłane na adres siedziby Strony wskazany w Umowie. Korespondencję nadaną listem poleconym za pośrednictwem operatora wyznaczonego na adres odbiorcy wskazany w Umowie i zwróconą nadawcy z powodu braku możliwości jej doręczenia, uważa się za skutecznie doręczoną z upływem terminu wskazanego w zawiadomieniu o przesyłce dokonanym zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, niezależnie od przyczyn, o których mowa powyżej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wykonane rysunki, opisy i obliczenia oraz wykonane na zlecenie Zamawiającego materiały i projekty, a także inną dokumentację w oryginałach i kopiach, w której posiadanie wszedł w związku z wykonywaniem Umowy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wykonać wszystkie niezbędne czynności umożliwiające prawidłowe zakończenie spraw w toku oraz zwrócić Zamawiającemu dokumenty, które posiada w związku z realizacją niniejszej Umowy. Strony postanawiają, iż w przypadku rozwiązania Umowy w drodze wypowiedzenia lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron, prawa autorskie do prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach Umowy pozostaną przy Zamawiającym, z jednoczesnym prawem Wykonawcy do zachowania wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego.

- W przypadku rozwiązania umowy Zamawiający będzie miał prawo powierzyć kontynuację, dostosowanie lub zmianę dokumentacji projektowo - kosztorysowej osobie trzeciej, w celu wykorzystania jej do projektowania i realizacji przedmiotu Umowy w każdym czasie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron:

  - Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niewykonany lub nienależycie wykonany przedmiot Umowy,

  - Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu rozwiązania Umowy,

  - Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej w § 32 ust. 2 pkt 3) Umowy, a gdy na skutek przekroczenia terminu realizacji Umowy przez Wykonawcę dojdzie do wystąpienia po stronie Zamawiającego szkody, o której mowa w § 32 ust. 5 Umowy w związku z § 2 pkt 3), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w kwocie stanowiącej wartość nie uzyskanej dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

§ 31

OBOWIĄZKI ODSTĘPUJĄCEGO OD UMOWY

- W razie odstąpienia od umowy, Strona odstępująca jest zobowiązana do:

  - wezwania drugiej Strony  do przeprowdenia odbioru wykonanych prac w toku.

  - sporządzenia przy udziale drugiej Strony protokołu inwentaryzacji prac w toku, na dzień odstąpienia.

- W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru prac w toku oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace, stanowiące zakończony i w pełni kompletny zakres projektu, mogący posłużyć do dokończenia procesu projektowania przez nowo wybranego Wykonawcę.

- Do odbioru prac w toku stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

§ 32

KARA UMOWNA. ODSZKODOWANIA

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej opisanych zasadach.

- W czasie realizacji Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

    - 0,35 % wynagrodzenia umownego netto za zwłokę w oddaniu przedmiotu Umowy,  liczone za każdy dzień zwłoki.

  - 0,35 % wynagrodzenia umownego netto za zwłokę w usunięciu wad lub usterek przedmiotu Umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia, w którym upływa termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek;

  - 20 % wynagrodzenia  umownego netto za odstąpienie od Umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - 500,00 zł za naruszenie § 15 ust. 2 Umowy,

  - 1000,00 zł za naruszenie § 5 ust. 16 pkt 3) Umowy.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w dochowaniu terminów realizacji zadań przekraczającej 30 dni w stosunku do terminów określonych w § 16 ust. 2 Umowy, Zamawiający ma prawo zlecić, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy, dokończenie danego zadania, którego zwłoka dotyczy, innemu wykonawcy, z jednoczesnym stwierdzeniem stanu zaawansowania prac i uregulowaniem wynagrodzenia za te prace, co będzie jednoznaczne z przejściem na Zamawiającego praw autorskich w zakresie określonym Umową. Wykonawca wyraża zgodę na dokończenie rozpoczętych projektów przez innego projektanta oraz ich zmianę zgodnie z wolą i potrzebami Zamawiającego, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę właściwego organu administracji publicznej w wydaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli złożył kompletny, prawidłowy wniosek w tym zakresie.

- W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej karę umowną, w szczególności wskutek nie uzyskania przez Zamawiającego dotacji, o której mowa w § 2 pkt 3) oraz w § 3 ust. 1 pkt 4) Umowy, Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego obejmującego pełną wartość szkody.

- Łączna wartość kar umownych oraz odszkodowania na rzecz Zamawiającego, bez względu na podstawę dochodzenia, nie przekroczy kwoty nie uzyskanej dotacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4) Umowy.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych przysługujących Zamawiającemu z wynagrodzenia umownego.

- W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową, a Wykonawca obowiązany jest do dokonania płatności w kwocie wynikającej z noty obciążeniowej, w terminie do 7 dni licząc od dnia jej otrzymania.

- W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie realizacji inwestycji poniesie dodatkowe koszty spowodowane wadami lub brakami dokumentacji budowlanej, w tym koszty dodatkowych robót budowlanych, Wykonawca zwróci je Zamawiającemu, na podstawie noty księgowej, której nie oprotestuje.

      - WSPÓŁDZIAŁANIE STRON

§ 33

ZAWIADOMIENIA

- Zawiadomienia, w tym oświadczenia woli dotyczące Umowy, będą kierowane na adresy wskazane w komparycji Umowy listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

- Wszelkie informacje oraz zawiadomienia, które nie stanowią oświadczeń woli mogą być przekazywane w dowolnej formie, w tym osobiście, za pomocą Poczty Polskiej, poczty elektronicznej na adresy wskazane w § 2 pkt 5 oraz w § 3 ust. 3 Umowy lub faksem, o ile ich dostarczenie zostanie potwierdzone przez drugą ze Stron. Powyższe nie dotyczy dokumentów, dla których w Umowie zastrzeżono formę pisemną.

- Osoby wskazane w § 2 pkt 5 oraz w § 3 ust. 3 Umowy upoważnione są do dokonywania w imieniu odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy czynności określonych w Umowie, z wyłączeniem składania oświadczeń woli.

§ 34

WSPÓŁDZIAŁANIE STRON

- Zamawiający i Wykonawca są obciążeni, każdy w swoim zakresie, obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz obowiązujących przepisów wykonawczych.

- Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współpracować w celu terminowego, najlepszego i najoszczędniejszego wykonania przedmiotu Umowy.

- W razie powstania przeszkód w wykonaniu przedmiotu Umowy każda ze Stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód doznanych z tego powodu przez drugą Stronę.

        - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

ZMIANA UMOWY

- Nieważne są zmiany Umowy, jeżeli ich wprowadzenie pozostaje w sprzeczności z ustawą Prawo zamówień publicznych, a nadto jeżeli są niekorzystne dla Zamawiającego, a dla ich uwzględnienia niezbędnym jest zmiana treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w Umowie.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu praw i obowiązków wynikających z Umowy lub określonych w Umowie istotnych części projektu na rzecz osób trzecich.

- Zmiana głównego projektanta, projektantów branżowych jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowo wskazane osoby będą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o każdej zmianie, dołączając oświadczenie o spełanianiu warunków określonych w dokumentacji postępowania przez osobę wskazaną na dane stanowisko oraz dokumenty potwierdzające tę okoliczność.

- Zmiana terminu realizacji Umowy jest dopuszczalna w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku Umowa ulega przedłużeniu na okres, w którym zawieszeniu uległa realizacja Umowy,

- wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia dokumentacji projektowej lub poszczególnych opracowań projektowych, chyba że wezwanie wynika z winy Wykonawcy,

- nie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wskutek przekroczenia przez organ administracji publicznej terminu do załatwienia sprawy, określonego w kodeksie postępowania administracyjnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności oraz muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

- Zmiana osoby wskazanej w § 2 pkt 5 Umowy, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, przez co nie wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia przekazanego drugiej Stronie bezpośrednio, za pośrednictwem listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej.

§ 36

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy Strony zobowiązane są wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, a później polubownego.

- Każda ze Stron obowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń drugiej Strony w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia.

- Jeżeli Strona nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 2, domniemywa się, że twierdzenia drugiej Strony zostały uznane.

- Jeżeli Strona odmówi uznania roszczenia, Strona przeciwna może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla Zamawiającego.

§ 37

KLAUZULA JAWNOŚCI

Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

§ 38

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY

Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Strona, która w chwili zawierania umowy wiedziała o niemożliwości świadczenia obowiązana jest do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o niemożliwości całości lub chociażby części świadczenia.

§ 39

POZOSTAŁE USTALENIA STRON

- Strony zobowiązane są do zachowania poufności co do wszelkich danych stanowiących tajemnicę drugiej Strony, które pozyskały w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Wszystkie załączniki wymienione w Umowie, a także oferta Wykonawcy stanowią integralną część Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają zapisy dokumentacji postępowania.

- Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część Umowy.

§ 40

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo wodne, Prawo budowalne oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:		ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:

- Wymagania ogólne

- Uprawnienia zawodowe głównego projektanta

- Zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej głównego projektanta

- Wykaz podwykonawców

- Wzór protokołu odbioru

- oświadczenie dotyczące praw autorskich do elementów dokumentacji projektowej zgłoszonych do odbioru

- KRS Zamawiającego

- KRS / zaświadczenie o wpisie do CEIDG oraz NIP Wykonawcy

- Polisa OC Wykonawcy

- Harmonogram

Załącznik nr 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o sygnaturze: PN 63/2019

Usługa opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego dla zadania: Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie – etap I dokumentacja

Wykonawca:  ....................................................................................................... *

z siedzibą w: ...........................................* przy ul. ....................................... *

NIP: ............................................ *		KRS: ………………………..*

REGON: ..................................... *

- Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w ramach której Wykonawca będzie realizował umowę o przedmiotowe zamówienie publiczne.

- Wykonawca posiada niezbędne zdolności techniczne i zawodowe do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należytą realizację przedmiotu zamówienia

- Wykonawca nie podlegaja wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przesłanek z art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP.

…………................... dnia .................... r.*

…………………………………………………………..

* Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 5 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o sygnaturze: PN 63/2019 Usługa opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego dla zadania: Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie – etap I dokumentacja

Wykonawca:  ....................................................................................................... *

z siedzibą w: ...........................................* przy ul. ....................................... *

NIP: ............................................ *		KRS: ………………………..*

REGON: ..................................... *

  - Wykonawca deklaruje 30 dniowy termin płatności.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w/w postępowania przetargowego i przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia łącznie ze wzorem umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

  - Zadeklarowana przez naszą firmę, w niniejszej ofercie jako przedmiot zamówienia, usługa będzie wykonana przy użyciu odpowiedniej klasy i rodzaju sprzętu oraz materiałów jak i z udziałem osób posiadających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także spełniać będzie inne wymagania określone zarówno obowiązującym prawem jak i przez Zamawiającego w treści SIWZ jak i jej uaktualnieniach/zmianach dokonanych w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 4 ustawy PZP.

  - Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego jako ostateczny termin składania ofert w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne.

  - Wykonawca wniósł w przewidzianej warunkami SIWZ wysokości ( ……………….. zł*)

i terminie oraz formie (……………….……………………………………….*) wadium.

…................... dnia .................... r.*

...................................................................................

* Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 6 do SIWZ

…………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O  PRZYNALEŻNOŚCI  DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o sygnaturze: PN 63/2019 Usługa opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego dla zadania: Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie  Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie – etap I dokumentacja

Wykonawca:

…………………………..……………………………………………………………………………………………………………. *

z siedzibą w: ...........................................* przy ul. ....................................... *

NIP: ............................................ *		KRS: ………………………..*

REGON: ..................................... *

mając na uwadze treść art. 24 ust. 1 pkt 23 w związku z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz. 1843), niniejszym oświadczam, że:

- Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wraz z pozostałymi wykonawcami ubiegającymi się o niniejsze zamówienie publiczne**

- Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co poniżej wymienieni wykonawcy: **

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca:

1. …………………………………………………………………………….*

2. ……………………………………………………………………………..*

…............................ dnia .......................r.

...............................................................................

* Wypełnia Wykonawca

** Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

dotyczące obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, o którym jest mowa w art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843).

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o sygnaturze: PN 63/2019 Usługa opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego dla zadania: Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie  Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie – etap I dokumentacja

Wykonawca:  ....................................................................................................... *

z siedzibą w: ...........................................* przy ul. ....................................... *

NIP: ............................................ *		KRS: ………………………..*

REGON: ....................................*

- Wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. **

- wybór  oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. **

- Przedmiotem oferty Wykonawcy, którego dostawa będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego w/w obowiązku podatkowego, jest ………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….*

o wartości netto/bez podatku VAT/: …………………………………………………….* zł /słownie………………………………………………………………………………………….złotych*/**

…....................................... dnia ..............................r.*

..........................................................................................

* Wypełnia Wykonawca

** Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do SIWZ

Informacja dla Wykonawców dotycząca RODO wraz z wzorem Oświadczenia

1Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

a/.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

b/.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o., ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

c/.we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora danych Inspektorem Ochrony Danych (pod adresem iod@stocer.pl);

d/.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę/usługę/robotę budowlaną …………………….znak sprawy PN………/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

e/.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

f/.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

g/.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

h/.konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

i/.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

j/.administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

k/.posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 9 do SIWZ

Oświadczenie

Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o sygnaturze: PN 63/2019 Usługa opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego dla zadania: Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie  Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie – etap I dokumentacja

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykr