**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiot zamówienia:

**Wynajem koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską.**

2. Planowany czas wykonania robót i wynajmu sprzętu: 3 dni robocze (łącznie ok. 20h).

3. Miejsce i rodzaj wykonywanych prac:

a) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem terenu kruszywem kamiennym 0-31,5mm w miejscowości Żmigród, ul. Sienkiewicza, gm. Żmigród, pow. trzebnicki - czas pracy ok. 12h,

b) wymiana studni rozprężnej w miejscowości Borek, gm. Żmigród, pow. trzebnicki - czas pracy ok. 8h.

4. Planowany termin wykonania usługi: 06-08 luty 2023 r.

3. W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin pracy wynajętego sprzętu.

4. Podana ilość godzin w zamówieniu ma charakter szacunkowy. Rozliczenie wykonanej usługi nastąpi na podstawie dostarczonej wraz fakturą karty czasu pracy, z wyszczególnieniem faktycznej ilości godzin pracy w poszczególnych dniach i potwierdzonych podpisem przez pracownika PGK „Dolina Baryczy” Sp. z o. o..

5. Dokładny termin wykonania usługi Zamawiający uzgodni z Wykonawcą telefonicznie.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i czasu wykonania zamówienia.

7. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić dojazd sprzętu i pracowników do miejsca wykonywanych prac.

Składając ofertę, Wykonawca oświadcza, że operator wyznaczony do wykonania prac posiada stosowne uprawnienia do pracy na koparko-ładowarce.