ZAŁĄCZNIK NR 7

PROJEKTOWANE POSTANOWIENA UMOWY

UMOWA

**WD/TP/240626/1/1**

W dniu **....................... r.** w Katowicach

pomiędzy: **ZARZĄDEM DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH**

**ul. Lechicka 24 40-609 Katowice**

**NIP 954-22-95-953 REGON 276303005**

zwanym dalej „Zamawiającym”, Zamawiającego reprezentuje:

Pan **.......................................**

a firmą **..............................................................................**

**ul. ............................. ...........................**

**NIP ................................. REGON ......................... KRS.............................**

zwaną dalej „Wykonawcą”, Wykonawcę reprezentuje:

Pan **...................................................**

**została zawarta Umowa następującej treści:**

**§ 1**

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:

#### ŚWIADCZENIA USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA: „INWENTARYZACJA DANYCH DROGOWYCH DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZDW W KATOWICACH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WRAZ Z DOSTARCZENIEM OPROGRAMOWANIA DO PRZETWARZANIA I EDYCJI DANYCH EWIDENCYJNYCH”.

**§ 2**

Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są:

* Warunki Umowne,
* Formularz Ofertowy,
* Opis Przedmiot Zamówienia,
* Formularz Wyceny,
* Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

**§ 3**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: **21 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia** z możliwością wcześniejszego rozwiązania bądź wydłużenia umowy w zależności od faktycznego terminu zakończenia zadania: INWENTARYZACJA DANYCH DROGOWYCH DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZDW W KATOWICACH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WRAZ Z DOSTARCZENIEM OPROGRAMOWANIA DO PRZETWARZANIA I EDYCJI DANYCH EWIDENCYJNYCH.

**§ 4**

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie do kwoty: (netto) **...............zł** powiększone o podatek VAT (23%), tj. (brutto) **................................***zł* określone w Formularzu Ofertowym, wynikające z rzeczywiście wykonanego zakresu usług.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich.

Powyższe wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy znajdujące się na „białej liście”:

**Nazwa banku: ..............................................................................**

**Numer rachunku: ...............................................................................**

**Powyższe wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy**.

1. Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego.
2. Kwota Waloryzacji 10% obliczona zgodnie z zapisami OPZ i Warunków Umownych, tj.: …………………..………………………………………. zł brutto .
3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest protokół odbioru podpisany przez Osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i ze strony Wykonawcy. Pod pojęciem faktury rozumie się fakturę VAT jak i rachunek.
4. Zamawiający zapłaci fakturę częściową lub końcową przelewem, w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania wraz z dokumentem rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że:
   * 1. spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty uprawniające go do wykonania przedmiotu Umowy (o ile wymagają tego przepisy prawa),
     2. posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki, potrzebne do rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do:
7. realizacji przedmiot zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z postanowieniami złożonej Oferty; Wykonawca będzie wykonywał obowiązki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
8. informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację przedmiotu Umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu Umowy, niezwłocznie po ich wystąpieniu,
9. udzielania każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu Umowy; Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na każdym etapie; w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu Umowy bądź odniesienia się do wniesionych zastrzeżeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od ich zgłoszenia,
10. zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami szczególnymi w zakresie działalności gospodarczej.
11. Faktury wystawiane na rzecz Zamawiającego jako nabywcy tych faktur winny być wystawione (wg jednego z poniższych wariantów) na:

**Wariant I**

Województwo Śląskie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

NIP 954-277-00-64

**Wariant II**

Nabywca: Województwo Śląskie

ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice

NIP 954-277-00-64

Odbiorca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

1. Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (split payment), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
2. Faktury VAT należy przesłać na adres: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, a w przypadku e-faktury przesłanej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy poniższych danych:

Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP,

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542295953

Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze.

1. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana:

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec odpowiednim zmianom.

1. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany, określonej w ust. 11 wraz z propozycją nowego wynagrodzenia. Propozycja Wykonawcy powinna być potwierdzona stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do Umowy.
2. Szczegółowe postanowienia dostosowania się Wykonawcy do wymagań dot. obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych zawarto w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Szczegółowe uregulowania, dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja wynagrodzenia), określają postanowienia Opisu Przedmiotu Zamówienia i Warunków Umownych.

**§ 5**

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy, na mocy postanowień niniejszej Umowy, do współpracy nad realizacją Umowy jest: **..................................**
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego, na mocy postanowień niniejszej Umowy, do współpracy nad realizacją Umowy jest **..................................**.
3. Osoba ze strony Zamawiającego nie ma prawa do:
4. podejmowania zobowiązań finansowych związanych z niniejszą Umową,
5. zmian postanowień zawartej umowy.

**§ 6**

1. W przypadkach uzasadnionych interesem Zamawiającego, Zamawiający jest jednostronnie uprawniony do rezygnacji z wykonania przez Wykonawcę usług stanowiących Przedmiot umowy. W takim przypadku Zamawiający wyda Wykonawcy stosowne polecenie na piśmie, które jest skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia w związku z niezrealizowaniem przez Wykonawcę całego zakresu usług objętych Przedmiotem umowy. Wykonawca oświadcza, że nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem minimalnej ilości lub wielkości świadczenia stron określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

**§ 7**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy.

Rodzaj i zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian określają Warunki Umowne.

1. Zmiany treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony.
2. Jedyną osobą, po stronie Zamawiającego, uprawnioną do zmian postanowień zawartej umowy jest Kierownik Zamawiającego.

**§ 8**

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i jednocześnie Wykonawca oświadcza, że na bieżąco będzie wypełniał obowiązki jw. w związku z realizacją zamówienia publicznego objętego niniejszą umową.

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 2016 r. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. z 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE L. 2021 r. Nr 74).

**§ 9**

W związku z tym, że Zamawiający przewidział i określił w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Warunki Umowne zawierają postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP.

**§ 10**

Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej.

**§ 11**

Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji na okres **24 miesięcy.**

**§ 12**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy:

- Kodeks cywilny- KC,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 2016 r. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. z 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE L. 2021 r. Nr 74).

**§ 13**

1. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć na drodze polubownej, co w żadnym przypadku nie oznacza zapisu na sąd polubowny.
2. W przypadku gdy osiągnięcie porozumienia w myśl postanowień ust. 1 nie następuje, wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przed właściwym rzeczowo sądem powszechnym w Katowicach.

**§ 14**

Umowę niniejszą sporządzono w **4** jednobrzmiących egzemplarzach, w tym **3** egzemplarzedla Zamawiającego i **1** egzemplarz dla Wykonawcy.

#### ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

**WARUNKI UMOWNE**

**Ustala się następujące Warunki Umowne:**

**§ 1**

**Obowiązki stron**

1. Strony zobowiązane są do:
   1. współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia,
   2. wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach, w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do:
3. wykonania usług ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
4. wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami,
5. realizacji usług przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
6. przestrzegania przepisów bhp, p. poż. i ochrony środowiska, przy realizacji przedmiotu zamówienia,
7. usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający jest zobowiązany do:
9. przekazania Wykonawcy dokumentacji niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia,
10. udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne wystąpienia w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia.

**§ 2**

**Kary umowne**

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej z tytułu:
2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3. za niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych do wykonania zgodnie z Umową, a w szczególności Opisem przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto,
4. niewykonania umowy – wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, za każdy taki przypadek,
5. za niewykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, zgodnie z treścią Oferty - za każdy taki przypadek – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto,
6. nieudzielenia odpowiedzi na pytania w terminie zadeklarowanym w Formularzu ofertowym w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdy przypadek,
7. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto,
8. z tytułu nie złożenia w terminie określonym w OPZ oświadczenia dot. udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów używanych przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki,
9. za nie spełnienie warunków opisanych w OPZ i dotyczących udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w flocie pojazdów użytkowanych przy wykonaniu niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych – 0,01% wynagrodzenia umownego netto, za każdy przypadek braku wymaganej ilości pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym,
10. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust 5 ustawy PZP – w wysokości 100% niezapłaconej należności brutto;
11. z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust 5 ustawy PZP - w wysokości 0,5% niezapłaconej należności brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
12. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 100% niezapłaconej należności brutto.
13. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłacenia kary umownej z tytułu nie wywiązania się przez Zamawiającego z obowiązków wskazanych z umowie - w wysokości 100,00 złotych za każdy taki przypadek.
14. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 (z zastrzeżeniem zdania jn.) nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Powyższy limit nie dotyczy przypadków określonych w ust. 1 p. i) i k). Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.
15. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania, wystawionej przez Zamawiającego, noty księgowej zawierającej żądanie zapłaty kar.
16. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje jego szkód, w tym utraconych korzyści.
18. Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie faktury, liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.
19. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio do Zamawiającego.

**§ 3**

# Rodzaj i zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy

1. **Zamawiający przewiduje rodzaj i zakres zmian postanowień zawartej umowy:**
2. ZMIANY OGÓLNE
3. Możliwa jest:
   1. zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
   2. zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
   3. zmiana w kolejności i terminach wykonywania przedmiotu zamówienia,
   4. zmiana numeru rachunku Wykonawcy,
   5. zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki,
   6. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
   7. możliwa jest zmiana postanowień Umowy w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
4. Wykonawcę może zastąpić nowy wykonawca – w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit. b) i c) ustawy PZP.
5. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY:
6. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia Umowy o czas zwłoki Wykonawcy zadania: INWENTARYZACJA DANYCH DROGOWYCH DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZDW W KATOWICACH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WRAZ Z DOSTARCZENIEM OPROGRAMOWANIA DO PRZETWARZANIA I EDYCJI DANYCH EWIDENCYJNYCH.
7. Możliwa jest zmiana terminu wykonania Umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie prac, ze względu na:
   * 1. oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze),
     2. przedłużenie procedury udzielenia zamówienia, poza pierwotny termin związania ofertą,
     3. uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),
     4. zmiany stanu prawnego,
     5. realizację dodatkowych usług, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP,
     6. z rezygnacją z części prac, w przypadku braku potrzeby ich wykonania, z  zastrzeżeniem minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
8. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia Umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE

Możliwa jest zmiana postanowień Umowy w związku:

* + 1. ze zmianą stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
    2. ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
    3. ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
    4. ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
    5. realizacją dodatkowych usług, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP,
    6. z rezygnacją z części prac, w przypadku braku potrzeby ich wykonania, z  zastrzeżeniem minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
    7. okolicznościami opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

1. **Określa się następujący warunki wprowadzania zmian postanowień umowy:**
2. Sposób inicjowania zmian:
3. Zamawiający:
   1. wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
   2. wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany.
4. Osoby występujące po stronie Zamawiającego:
5. wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
6. Wykonawca:
   1. wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.
7. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Zamawiającego.
8. W rezultacie dokonania czynności opisanych w ust. 1 i ust. 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

**§ 4**

**Odstąpienie i rozwiązanie umowy**

1. Zamawiające może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 456 ustawy PZP.
2. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:
   1. w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne,
   2. Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 15 dni od dnia podpisania Umowy,
   3. Wykonawca pomimo pisemnych żądań Przedstawiciela ze strony Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową i Warunkami Umownymi,
   4. Wykonawca przerwał realizację przedmiotu zamówienia na okres dłuższy niż 14 dni,
   5. został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz wierzycieli,
   6. Wykonawca wykonuje usługi przy pomocy podwykonawców bez zgody Zamawiającego.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia jeżeli zaistnieją okoliczności niezależne od Zamawiającego.
4. Wykonawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:
5. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązywać się z zobowiązań umownych, w szczególności finansowych,
6. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru wykonanych części przedmiotu zamówienia.
7. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający dokona odbioru i zapłaty wynagrodzenia za usługi faktycznie wykonane.

**§ 5**

**Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów**

* + 1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy, zgodnie z art. 445 ustawy PZP.
    2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji.
    3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich usług w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.
    4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.
    5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części usług wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.
    6. W przypadku braku należycie umocowanego Lidera Konsorcjum, Zamawiający może dokonać zapłaty na rzecz któregokolwiek z członków Konsorcjum, a przez zaspokojenie któregokolwiek z członków Konsorcjum dług Zamawiającego wygasa względem wszystkich (solidarność wierzycieli).
    7. W przypadku realizacji Umowy przez Konsorcjum, wraz z fakturą należy przedstawić zakres oraz wartość usług wykonanych przez danego członka konsorcjum.

**§ 6**

* 1. W związku z zapisami art. 439 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Waloryzacji będą podlegać kwoty należne Wykonawcy z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy, które nie zostały złożone przez Wykonawcę celem odbioru przez Zamawiającego w terminie przed zaistnieniem przesłanek do waloryzacji.

Wartość waloryzacji będzie wyliczana według wzoru:

**WZ = (W x A)/100**

gdzie:

**WZ** – wartość zmiany umowy

**W** – wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany przez Wykonawcę   
i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku

**A** – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów   
lub kosztów (wynikających z komunikatów Prezesa GUS) związanych z realizacją przedmiotu umowy

* 1. W przypadku, gdy wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie wystarczy dla oddania wzrostów lub spadków cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony przewidują możliwość zwiększenia wartości tych korekt nie więcej jednak niż łącznie do (+/-) 10% kwoty brutto wskazanej w Umowie. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

**§ 7**

**Postanowienia końcowe**

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności.
2. Ryzyko Zamawiającego obejmuje działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej przed którymi Wykonawca nie mógł poczynić zabezpieczenia.
3. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją umowy będą kierować na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie. W przypadku zmiany danych adresowych każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. W razie zaniedbania obowiązku określonego w zdaniu poprzednim, doręczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uważa się za skuteczne.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**