Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych na:

Budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Skrzynkach obejmującego parking P&R na około 30 miejsc postojowych, parking B&R na około 20 miejsc postojowych, przebudowa drogi dojazdowej, budowa chodnika – dojście do peronów, budowa zatoki autobusowej oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych;

2. Zakres prac obejmuje:  
2.1. uzyskanie map geodezyjnych do celów projektowych;  
2.2. wykonanie mapy stanu prawnego (jeżeli wymagane);  
2.3. wykonanie projektów podziału działek (jeżeli wymagane);  
2.4. przeprowadzenie niezbędnych badań np. geologicznych;  
2.5. uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii właściwych organów a także innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi;  
2.6. opracowanie operatów oraz uzyskanie ostatecznych pozwoleń, decyzji potrzebnych do realizacji projektu;  
2.7. uzyskanie wstępnych zgód właścicieli gruntów nie stanowiących własności Gminy oraz właścicieli ewentualnych odbiorników dla wód opadowych;  
2.8. opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych (w tym po 2 egz. dla Zamawiającego);  
2.9. uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę albo decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych.  
2.10. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z jego zatwierdzeniem;  
2.11. opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem;  
2.12. opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych dla projektowanych robót – 2 egz.;  
2.13. sporządzenie kosztorysów w wersji pdf oraz ath:  
2.13.1. kosztorys inwestorski – 2 egz.;  
2.13.2. przedmiar robót – 2 egz.;  
2.13.3. kosztorys ofertowy uproszczony łącznie z zestawieniami RMS – 2 egz.;  
2.14. przekazanie w/w opracowań w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej i pdf) – 2 CD.

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie wykonanej dokumentacji jest protokół zdawczo odbiorczy po  
weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego i podpisany przez obie strony.

Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia przenieść na Zamawiającego w drodze odrębnej umowy przysługujące mu majątkowe prawo autorskie oraz zezwala Zamawiającemu wykorzystać projekt na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego i realizacji inwestycji.