ZAŁĄCZNIK NR 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 2: Opis przedmiotu zamówienia ,,Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Dworskiej w Gościcinie”

- ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania wraz z uzyskaniem wszelkich  niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, koniecznych do uzyskania prawomocnej decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami pozwalającej na realizacje inwestycji pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Dworskiej  w Gościcinie”

obejmującej:

- rozbudowę ul. Dworskiej w Gościcinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do cmentarza z uwzględnieniem zatok/przystanków autobusowych, parkingów i miejsc do zawracania autobusów przed cmentarzem,  zgodnie z załączonym zakresem przedmiotu zamówienia, na odcinku o długości około 743 m,

- budowę chodników wzdłuż istniejącej zabudowy i jednego chodnika na odcinku leśnym,

- budowę systemu odwodnienia (preferowany system odwodnienia otwartego),

- budowę kanału technologicznego,

- przebudowę oświetlenia drogowego,

- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą,

- weryfikacja, przebudowa lub budowa zjazdów,

- uwzględnienie uksztaltowania terenu pod kątem zapewnienia dojazdu do posesji sąsiednich i zabezpieczenie skarp przyległych do drogi,

- inwentaryzację zieleni.

W projekcie należy uwzględnić:

- poziom projektowanej jezdni dowiązać do rzędnych bram wjazdowych i niwelety nawierzchni istniejącej drogi;

- uwzględnić elementy uspokojenia ruchu;

- uwzględnić zagospodarowanie wód opadowych z terenu drogi;

- rozwiązanie ewentualnych kolizji poprzez wykonanie stosownych opracowań.

Należy zaproponować koncepcję drogową, odwodnienia. Po uzyskaniu akceptacji koncepcji Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł przystąpić do dalszej realizacji zadania. Koncepcja projektowa powinna zostać sporządzona w zakresie szczegółowości wystarczającym do jednoznacznej oceny zaproponowanych w niej rozwiązań technologicznych. Koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji i zatwierdzenia przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym.

Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej w terenie. Koszty ewentualnej wizji leżą po stronie Wykonawcy.

W zakresie odwodnienia należy uwzględnić rezerwę na częściowe przejęcie wód z całej powierzchni przedmiotowych zlewni, również poza drogami, ze względu na ukształtowanie terenu.

Dokumentację wykonać należy z podziałem na min. 2 etapy realizacyjne uzgodnione z Zamawiającym.

Teren większości znajduje się poza Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, jedynie niewielki fragment znajduje się w terenie objęty Uchwałą Nr XLI/495/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2018-04-18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino na obszarze pomiędzy linią kolejową i ul. Słoneczną w  Gminie Wejherowo oraz Uchwałą Nr XXVIII/350/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2021-06-23 w sprawie zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino na obszarze pomiędzy linią kolejową i ul. Słoneczną w  Gminie Wejherowo

Treść dostępna na stronie http://wejherowo.e-mapa.net/

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie wszelkich koniecznych materiałów, dokumentacji projektowej, uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem przewidzianych prawem warunków technicznych, uzgodnień, stanowisk, opinii, pozwoleń i decyzji związanych z realizacją dokumentacji technicznej w procesie pozyskiwania decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, a w tym:

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 3 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień i pozwoleń;

- opracowanie mapy do celów projektowych;

- opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu zatwierdzonej w Starostwie – 5 egz.

- opracowanie wariantowej koncepcji zawierającej propozycje rozwiązań projektowych na planie sytuacyjnym i w profilu podłużnym – po 2 egz. dla branży drogowej, sanitarnej;

- opracowanie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości (jeśli zajdzie taka konieczność);

- wykonanie analizy powiazania projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi niezbędnej do złożenia wniosku o ZRID (jeśli zajdzie taka konieczność) – 1 egz.

- wykonanie mapy podziału nieruchomości;

- opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (jeśli zajdzie taka konieczność) – 3 egz. + egzemplarze do uzgodnień;

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego - 5 egz.

- opracowanie projektu technicznego 3 egz. – w ciągu 1 miesiąca po uzyskaniu prawomocnej decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,

- uzyskanie niezbędnych prawem decyzji, opinii i uzgodnień ( w tym branżowych) oraz warunków technicznych dla istniejącej infrastruktury – 1egz.;

- opracowanie materiałów do złożenia skutecznego wniosku wraz z wypełnieniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – dla całego zakresu projektu z uwzględnieniem terenu wymagającego czasowego zajęcia do przebudowy kolidującej infrastruktury, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej (jeśli zajdzie taka konieczność) – 1 egz. dla Zamawiającego + egz. w ilości wymaganej do złożenia wniosku;

- przygotowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeśli zajdzie taka konieczność) – 4 egz.

- opracowanie materiałów do złożenia wniosku wraz z wypełnieniem i złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, operat wodno-prawny – 4 egz. + egzemplarze do uzgodnień, (jeśli zajdzie taka konieczność)

- opracowanie materiałów do złożenia skutecznego wniosku o uzyskanie decyzji ZRID – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze w ilości wymaganej do złożenia wniosku;

- opracowanie branżowych projektów wykonawczych wraz z projektami usunięcia ewentualnych kolizji – po 5 egz. każdy;

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.;

- opracowanie przedmiaru robót – 3 egz.;

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego metodą kalkulacji szczegółowej  – 3 egz.;

- złożenie wniosku Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej;

- uzyskanie  decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej;

- wykonanie stabilizacji nowych granic zgodnie z prawomocną decyzją o ZRID (jeśli zajdzie taka konieczność)

- wykonanie jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu 7 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego;

- przekazanie w wersji elektronicznej dokumentacji zawierającej skan opieczętowanej dokumentacji projektowej i technicznej - wykonawczej (tożsamej z wersją papierową ) która uzyskała prawomocną decyzję ZRID wraz z wszystkimi opiniami i uzgodnieniami – 2 egz. na płytce DVD lub CD.

Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są:

Załącznik nr 2 do części 2 – Zakres przedmiotu zamówienia