Zapytanie ofertowe

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa zbiornika wody czystej wraz z pompownią II stopnia na SUW Czarna Wieś

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Grodzisku Wlkp.

adres: 		ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel/fax:  	61 44 47 187

NIP: 		788-00-22-373

REGON:  	300776091

e-mail: 		inwestycje@gpk.biz.pl

adres strony internetowej www.gpk.biz.pl

godziny urzędowania: 700-1500 (od poniedziałku do piątku)

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Grodzisku Wlkp..

2.2. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy zbiornika wody czystej wraz z pompownią II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody w Czarnej Wsi wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Zamawiający zlecił wykonanie mapy do celów projektowych.

3.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

| Kod CPV | Nazwa CPV |
| --- | --- |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. |
| 71248000-8 | Nadzór nad projektem i dokumentacją. |

4. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

4.1. Termin realizacji zamówienia  :

a) wykonanie Projektu Budowlanego we wszystkich branżach, uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i opinii, w tym przygotowanie i złożenie do właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej kompletnego wniosku zawierającego dokumenty konieczne do uzyskania decyzji pozwalającej prowadzenie robót budowlanych w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

b) uzyskanie ostatecznej decyzji na prowadzenie robót budowlanych, wykonanie pozostałych opracowań objętych niniejszą umową, w tym: Projektu Wykonawczego we wszystkich branżach, STWiOR, Przedmiary Robót, Kosztorysy Inwestorskie, Informacja BIOZ, Tabele Elementów rozliczeniowych w każdej branży - w terminie do 10 miesięcy od dnia uzyskania przez zamawiającego decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;

c) sprawowanie nadzoru autorskiego - w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy Robót Budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: II półrocze 2023 r. Planowany termin wykonania robót budowlanych: 12 miesięcy.

4.2. Terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie wyłącznie na zasadach określonych wyłącznie w umowie.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej :

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum:

– dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej  (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację zezwalającą na realizację inwestycji oraz

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

- Minimum 1 osobą posiadającą  uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania oraz co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w tym zbiorników retencyjnych na  stacjach uzdatniania wody – licząc od daty uzyskania uprawnień.  Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia.

- Minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie do projektowania  bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu stacji uzdatniania wody – licząc od daty uzyskania uprawnień.

- Minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji  technicznych w budownictwie tj. do projektowania  bez ograniczeń w specjalności  instalacyjnej w zakresie instalacji  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub   lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania.

Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia.

6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Andrzej Smolarek – Kierownik Działu Produkcji Wody (tel. 570 398 160),

tel/fax.: 61 44 47 186/61 44 47 187

Komunikacja  w niniejszym postępowaniu prowadzona jest za pomocą platformy zakupowej OPEN NEXSUS w związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT i TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

7.1. 	Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.2. 	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.3.	Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/transakcja/608725) do dnia 14.06.2022r. g. 12:00.

8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

13.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)	Cena – 100

9. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY.

9.1. 	Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

    - w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - przedłożyć kopię umowy konsorcjum.

    - przedłożyć kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia projektantów poszczególnych branży oraz referencje potwierdzające należyte wykonanie usług  wykazanych w pkt. 6 oferty.

10. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

- Załącznik nr 1 – formularz oferty

- Załącznik nr 2 – umowa w sprawie zamówienia publicznego

- Załącznik nr3 – Opis przedmiotu zamówienia.

- Załącznik nr 4 – Koncepcja rozbudowy SUW Czarna Wieś gm. Grodzisk Wlkp..