Komorniki, 29.03.2019 r.

**Gmina Komorniki**

**ul. Stawna1**

**62-052 Komorniki**

 (dane Zamawiającego)

Znak sprawy IK.7011.2.2019

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

 Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709, NIP777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej **przebudowy skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Krętą w Plewiskach**

Termin realizacji zamówienia: **30.09.2019r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę**

**Przed przystąpieniem do wyceny prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wizji w terenie i rozpoznania możliwości zaprojektowania elementów przedstawionych na załączonym koncepcyjnym planie sytuacyjnym z uwzględnieniem wszystkich kolizji naziemnych i podziemnych.**

Przedmiot zamówienia:

*1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w następującym zakresie:*

- opracowanie aktualizowanej mapy zasadniczej do celów projektowych,

- opracowanie geotechniczne (gł. min 3 m),

- opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana),

- opracowanie projektu budowlanego (5 egz.) wraz z pozyskaniem uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z uzyskaniem tej decyzji lub pozyskanie uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji w trybie ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wraz z uzyskaniem tej decyzji

- opracowanie projektów wykonawczych (5 egz.) dla branży:

- drogowej

- należy przeanalizować uzbrojenie terenu oraz uwzględnić usunięcie kolizji
z urządzeniami podziemnymi i naziemnymi

- opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (3 egz.),

- opracowanie przedmiarów robót (2 egz.),

- opracowanie kosztorysów inwestorskich (i dwukrotna aktualizacja na wezwanie Zamawiającego)(2 egz.),

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzenia.

W zakres prac wchodzi również opracowanie w/w dokumentacji w wersji elektronicznej na płycie CD zgodnie z wytycznymi do projektowania.

*2. Nadzór autorski w zakresie:*

- wykonanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art.20 ust.1 pkt4 ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2013r. poz.1409 z późniejszymi zmianami).

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji

 projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji

- ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego

- w razie konieczności udział w naradach technicznych na budowie

- wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na

 każde wezwanie Zamawiającego.

- bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybycie na teren

Oraz pozostałymi wymaganiami ujętymi w wytycznych stanowiących Załącznik nr 1 do zapytania

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca winien wykazać realizację co najmniej 2 kompleksowych dokumentacji projektowych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości każdej z robót minimum 40.000,00 PLN netto (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100), wraz z załączeniem dowodów, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z właściwymi przepisami i prawidłowo ukończone. Wykonawca który wykaże realizację co najmniej 2 kompleksowych dokumentacji projektowych o wartości minimum określonej wyżej, uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

Kryteria wyboru wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa kryterium** | **Waga** |
| Cena oferty | 100 % |

Oferty należy składać **wyłącznie** przez platformę zakupową  w terminie do dnia **08.04.2019 r. do godz. 10:00**

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Przemysław Pełko

**Wszelkie pytania należy zadawać poprzez platformę zakupową.**

**DO OFERTY NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAŁĄCZYĆ:**

1. Wypełniony formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy
3. Kopie referencji potwierdzających spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Załączniki:

1. Wytyczne do projektowania
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie Wykonawcy
4. koncepcyjny plan sytuacyjny
5. Uzgodnienie geometrii – Starostwo Powiatowe w Poznaniu
6. Uzgodnienie Chodnika – ZDP w Poznaniu
7. Uzgodnienie SOR – ZDP w Poznaniu
8. uzgodnienie zatoki – ZDP w Poznaniu