Mszana Dolna dn. 23.03.2023r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r poz.1129 ), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytania, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 22.03.2023 oraz treść udzielonej odpowiedzi jak poniżej:

PYTANIE:

W ciągu drogi objętej postępowaniem przetargowym występują osuwiska o numerach kart osuwiskowych: KRO 11735; 76932 oraz teren zagrożony osuwiskiem: KRTZ 2486 – analiza materiałów przetargowych pozwala stwierdzić, iż strefa poślizgu zlokalizowana jest nawet na głębokości 32m p.p.t co w znaczący sposób wpływa na koszt wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i oscyluje w zakresie ok 120 000,00zł . Natomiast wartość zarezerwowanych środków przez Zamawiającego w planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych gminy Mszana Dolna wynosi 230 000,00 zł. Z racji na powyższe proszę o informację czy w ramach opracowywania dokumentacji zakres drogi zlokalizowany w obszarze osuwisk (ok. 400mb) należy uwzględnić w pracach projektowych i czy prace projektowe które należy wykonać

mają za zadania zabezpieczenia/stabilizację osuwisk?

**ODPOWIEDŹ:**

Zadanie polega na budowie drogi, która częściowo przebiegać będzie po istniejącym szlaku komunikacyjnym utwardzonym nawierzchnią asfaltową a częściowo przewiduje się poprowadzenie drogi po terenie nieutwardzonym w obszarze osuwiskowym. W związku z tym należy przyjąć, że po wykonaniu badań geologicznych wstąpi konieczność opracowania dokumentacji na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska.

Zaplanowane środki w budżecie to kw. 270 tyś. zł. W roku 2023 -20.000 zł, w 2024 – 100.000 zł, 2025 – 100.000,00 zł. , w 2026 – 50.000,00 zł.

 Z-ca Wójta /-/ Katarzyna Szybiak