Załącznik Nr 5 do SWZ

Umowa Nr RG.272……..2022

Zawarta  w dniu ………….2022 roku w ………… pomiędzy

Gminą Gorlice z siedzibą w Gorlicach, ul. 11 Listopada 2

reprezentowaną przez Wójta Gminy Jana Przybylskiego

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego działającego z upoważnienia Skarbnika Gminy

zwaną dalej Zamawiającym

a

zwanym dalej Wykonawcą

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie przepisu art. 275 pkt. 1  Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.,) - zwanej dalej ustawą pzp, została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice”, zgodnie z:

  - uchwałą nr XLII/376/22 Rady Gminy Gorlice z dnia 05.05.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice w miejscowości Bielanka,

  - uchwałą nr XLII/377/22 Rady Gminy Gorlice z dnia 05.05.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice w miejscowości Bystra,

  - uchwałą nr XLII/378/22 Rady Gminy Gorlice z dnia 05.05.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice w miejscowości Dominikowice,

  - uchwałą nr XLII/379/22 Rady Gminy Gorlice z dnia 05.05.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice w miejscowości Klęczany,

  - uchwałą nr XLII/380/22 Rady Gminy Gorlice z dnia 05.05.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice w miejscowości Kobylanka,

  - uchwałą nr XLII/381/22 Rady Gminy Gorlice z dnia 05.05.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice w miejscowości Kwiatonowice,

  - uchwałą nr XLII/382/22 Rady Gminy Gorlice z dnia 05.05.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice w miejscowości Ropica Polska,

  - uchwałą nr XLII/383/22 Rady Gminy Gorlice z dnia 05.05.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice w miejscowości Stróżówka,

  - uchwałą nr XLII/384/22 Rady Gminy Gorlice z dnia 05.05.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice w miejscowości Szymbark,

  - uchwałą nr XLII/385/22 Rady Gminy Gorlice z dnia 05.05.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice w miejscowości Zagórzany,

zwanego dalej planem, na zasadach i w terminach określonych w niniejszej umowie.

- Szczegółowy zakres prac, obowiązków stron, podział prac na V etapów oraz zasady przekazania przedmiotu umowy w poszczególnych etapach określa „Harmonogram rzeczowo-terminowy” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Przedstawiciel Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez strony, na życzenie Zamawiającego, zobowiązany jest do uczestnictwa w posiedzeniach komisji architektoniczno-urbanistycznej, publicznej dyskusji nad przyjętymi w planie  rozwiązaniami oraz sesji Rady Gminy, na której uchwalany jest  plan a także do udziału w innych spotkaniach wyznaczonych przez Wójta Gminy Gorlice, a dotyczących przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania wzorów pism oraz projektów innych dokumentów wymaganych procedurą sporządzania planu oraz przewidzianych w „Harmonogramie rzeczowo-terminowym” oraz zamieszczania w prasie stosownych ogłoszeń i ponoszenia kosztów publikacji prasowych.

- Zamawiający  w ramach współdziałania z Wykonawcą jest zobowiązany do przeprowadzenia całej procedury legislacyjnej przewidzianej przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu umożliwienia zrealizowania poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności do:

  - wysyłania na własny koszt korespondencji dotyczącej procedury planistycznej;

  - zorganizowania miejsca na przeprowadzenie publicznej debaty i wyłożenia projektu planu do publicznej wiadomości.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne, wymagane przepisami prawa uprawnienia wymagane przy realizacji przedmiotu umowy opisanego w ust. 1 oraz że zawodowo trudni się wykonywaniem tego typu działalności, jak również że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności określone niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, aktualnym stanem wiedzy, należytą starannością i postanowieniami niniejszej umowy.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonywaniu prac oraz działać z najwyższą starannością. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania swej wiedzy fachowej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, zaś Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich posiadanych materiałów, koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, pisemnej akceptacji otrzymanej koncepcji planu  oraz terminowego odbioru poszczególnych etapów prac.

§ 2

Zasady pozyskania materiałów wejściowych

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy posiadane materiały wejściowe w zakresie i w sposób określony w „Harmonogramie rzeczowo-terminowym”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Zamawiający może w drodze odrębnego pisemnego porozumienia na zasadach ustalonych z Wykonawcą powierzyć mu pozyskanie niektórych materiałów wejściowych, zobowiązując się jednocześnie do pokrycia uzasadnionego, bezpośredniego kosztu tych materiałów.

§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 24 miesiące od daty jej zawarcia. Zakres czynności do realizacji w poszczególnych etapach oraz ich ramy czasowe zawarte zostały w „Harmonogramie rzeczowo-terminowym”.

§ 4

Zmiany treści umowy

      - Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w okolicznościach określonych w art. 455 ust. 1 ustawy pzp.

      - Każdorazowa zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na  piśmie pod rygorem nieważności.

      - Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp, które mogą dotyczyć:

- zmiany sposobu rozliczenia wynagrodzenia,

- zmiany terminu wykonania umowy,

- zmiany zakresu rzeczowego, w tym wynikającego z „Harmonogramu rzeczowo-terminowego,

- rezygnacji z wykonania części umowy,

- zmiany trybu realizacji zamówienia w zakresie:

    - rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy,

    - wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy,

    - wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy,

    - wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

      - Zmiany, o których mowa w ust. 4, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:

    - zmiana obowiązujących przepisów prawa lub stanu prawnego w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy,

    - usprawnienia w realizacji przedmiotu umowy,

    - opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia wykonywania umowy lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub innego wykonawcę zatrudnionego przez Zamawiającego w zakresie związanym z realizacją przedmiotu umowy,

    - procedury odwoławcze,

    - niemożliwe do niezwłocznego uzupełnienia braki w materiałach wejściowych, w tym pozyskiwanie materiałów wejściowych przez Wykonawcę w przypadku zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy pozyskania takich materiałów,

    - działania organów administracji skutkujących niezależnym od Wykonawcy wydłużeniem terminów realizacji określonych czynności objętych zakresem umowy, wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

    - działaniem lub zaniechaniem organów i jednostek gminy oraz osób trzecich, w tym organów władzy publicznej, których udział jest przewidziany w procedurze uchwalania planu,

    - siła wyższa przez którą rozumie się zdarzenie bądź połączenie nadzwyczajnych zdarzeń niezależnych od stron umowy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było  przewidzieć oraz którym nie można było zapobiec, a także ich przezwyciężyć poprzez działalnie z należytą starannością i które nie mogły być znane w terminie złożenia oferty na podstawie której zawarto umowę. W szczególności przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia lub połączenie zdarzeń takich jak: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, pandemie i epidemie, akt władzy publicznej któremu należy się bezwzględnie podporządkować, wydarzenia powodujące nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego.

    - okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływające na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić,

    - zaistnienie niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych.

      - Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę.

      - Ewentualne ograniczenia zakresu umowy nie mogą przekroczyć 10% całkowitego zakresu kwotowego umowy.

      - Zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów przedmiot umowy, opisanych w „Harmonogramie rzeczowo-terminowym” stanowią nieistotne zmiany umowy.

      - Dopuszcza się etapowanie (2 etapy) planu w przypadku oczekiwania na decyzję w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Etapowanie prac wymaga sporządzenia nowych harmonogramów terminowych prac dla poszczególnych etapów, wraz z możliwością podziału wynagrodzenia stosunkowo do obszarów etapów.

§ 5

Wydanie przedmiotu umowy

- Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zawiadamiał będzie, z co najmniej trzydniowym (licząc wyłącznie dni robocze) wyprzedzeniem o gotowości do przekazania poszczególnego etapu prac – podając dzień planowanego przekazania prac.

- Osoby będące ze strony Zamawiającego odpowiedzialne za koordynację i odbiór prac zobowiązane są do odbioru danego etapu prac w terminie wskazanym przez Wykonawcę nie krótszym jednak niż 7 dni.

- Przekazanie każdego z etapów prac odbędzie się w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Odbiór prac odbywał się będzie w siedzibie Urzędu Gminy Gorlice lub listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

- Projekty pism oraz innych dokumentów niewymienionych w „Harmonogramie rzeczowo-terminowym” przekazywane będą w jednym egzemplarzu oraz w formie edytowalnych plików elektronicznych na adres  ……………………………………………..

§ 6

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy ustala się w wysokości: ……………… zł (słownie: …………………..00/100 złotych) netto, + podatek VAT tj. łącznie ……………… zł brutto.

- Wynagrodzenie wypłacane będzie po zakończeniu każdego z etapów określonych w „Harmonogramie rzeczowo-terminowym”, na rachunek Wykonawcy wskazany przez niego w fakturze VAT, w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokołem zdawczo - odbiorczym dla danego etapu, zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-terminowym” w następujących częściach za wykonanie poszczególnych etapów prac:

  - Etap I	- 20%

  - Etap II	- 10%

  - Etap III – 10%

  - Etap IV	- 35%

  - Etap V	- 25%

Niezależnie od podziału wynagrodzenia Wykonawcy opisanego w ust. 2, Zamawiający ureguluje wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy w roku 2023 do kwoty nie wyższej niż 150.000zł. brutto. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur za poszczególne etapy z uwzględnieniem poziomu wykorzystania limitu opisanego powyżej.

- Zamawiający informuje, że faktury za realizację przedmiotu umowy w wysokości odpowiedniej dla danego etapu, zgodnie z ust. 2, należy wystawiać w następujący sposób:

Nabywca – Gmina Gorlice, 38-300 Gorlice, ul. 11 listopada 2, NIP: 7382131749

Odbiorca – Urząd Gminy Gorlice,  38-300 Gorlice, ul. 11 listopada 2

- Zapłata kwoty wynagrodzenia zostanie dokonana w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego sumą płatności.

- Przedłożenie przez Wykonawcę faktury bez wymienionego wyżej wymaganych  dokumentów lub nieprawidłowo wystawionej faktury skutkować będzie jej zwrotem Wykonawcy nie powodując skutków wobec Zamawiającego, a w szczególności nie dając prawa do naliczenia odsetek za opóźnienie 
w płatności.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikłych 
z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i nast. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.           o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.).

- Dopuszcza się następujące zmiany ceny brutto o której mowa w ust. 1:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym — zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto; zmiana taka będzie dotyczyła wyłącznie tej części realizacji przedmiotu umowy, która nie była objęta fakturowaniem przed wejściem w życie zmiany,

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku zmian określonych w ust. 10 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o  odpowiednią zmianę wynagrodzenia.

- Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana o której mowa w ust. 10 pkt 2-4 miała  wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Wniosek Wykonawcy musi odnosić się do kalkulacji kosztów pracy Wykonawcy oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy.

- Wniosek winien zawierać  wyliczenia w odniesieniu do ilości pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego  zamówienia z uwzględnieniem ilości przepracowywanych przez tych pracowników roboczogodzin oraz rodzajów posiadanych przez nich umów.

- Dopuszcza się również zmiany wynagrodzenia (ceny brutto) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w następujących okolicznościach i na następujących zasadach:

- przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

- wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku, gdy poziom cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny wzrośnie lub obniży się o co najmniej 3% w stosunku do tego wskaźnika kwartalnego, aktualnego dla daty w której miał miejsce dzień otwarcia ofert w postępowaniu,

- zmiany wysokości wynagrodzenia mogą zostać wprowadzone po upływie 12 miesięcy od dnia otwarcia ofert i mieć miejsce nie częściej niż jeden raz na kwartał,

- zmiana wysokości wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia jeszcze niezapłaconego,

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi łącznie:

- obniżenie wynagrodzenia – nie więcej niż o 3% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy określonego w ust. 1, z wyłączeniem sytuacji w której następuje rezygnacja z realizacji części zamówienia,

- podwyższenie wynagrodzenia – nie więcej niż o 3% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy  określonego w ust. 1.

- Zmiany określone w ust. 14 mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę. Strony umowy mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem o  odpowiednią zmianę wynagrodzenia, przy czym podstawą do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów, nawet jeśli osiągnie ona założony w ust. 14 pkt. 2 pułap, jest wykazanie ponad wszelką wątpliwość przez stronę żądającą zmiany, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpływa na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega, iż dokona weryfikacji poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie postulowanej przez niego zmiany wynagrodzenia.

- W razie pozytywnego zweryfikowania wniosku o którym mowa powyżej, zmiana zostanie dokonana w drodze pisemnego aneksu do umowy.

§ 7

Prawa autorskie

- W ramach ustalonego w § 6 wynagrodzenia, Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiającego nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do wszelkich wykonanych w ramach przedmiotu umowy dokumentów, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.),

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na wszystkich znanych w dacie zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności obejmuje:

  - trwałe lub czasowe zwielokrotniania w całości lub w części jakimkolwiek środkami  i w jakiejkolwiek formie, tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu,

  - utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób,

  - zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili zawarcia niniejszej Umowy na nośnikach, w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

  - wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sieć - Internet) w tym wielokrotne rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach),

  - wprowadzanie do pamięci komputera,

  - publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu                   i w czasie przez siebie wybranym.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do nie wykonywania, przez czas nie oznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do wykonanego przedmiotu umowy, co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Zamawiającemu. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się           w stosunku do Zamawiającego do nie wykonywania: prawa do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu przedmiotu umowy publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

- Przeniesienie praw o którym mowa w ust. 2-4 następuje w chwili przekazania egzemplarzy utworów w formach określonych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, w ramach poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy oraz w razie złożenia oświadczenia o którym mowa w § 10 ust. 4.

- Wykonawca oświadcza, że:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;

2) najpóźniej w dacie przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich, zgodnie z ust. 5, dysponował będzie wszelkimi majątkowymi prawami autorskimi oraz wszelkimi upoważnieniami do wykonywania zależnych praw autorskich, w zakresie odpowiadającym opisanemu w ust. 2 – 4, uzyskanymi od osób,                 z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a którym takie prawa mogą przysługiwać w związku z realizacją określonych czynności przy wykonywaniu dokumentacji projektowej, wraz z prawem przeniesienia tych praw na Zamawiającego.

- W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust. 6 korzystanie z jakiegokolwiek elementu lub całości dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej mogącej powstać w związku z tym odpowiedzialności oraz zaspokojenia roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek z dokumentów oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 8

Podwykonawcy

  - Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawców 
w zakresie ……………………………..…………………………………………………………………

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.

  - Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania 
i zaniechania.

  - Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy.

§ 9

Klauzule społeczne

  - Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji umowy osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t..j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.), zwane dalej „Pracownikiem” lub „Pracownikami” zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Powyższe wymaganie dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia - obsługi administracyjnej Wykonawcy. Za bieżącą weryfikację czy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudnia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę odpowiada Wykonawca.

  - W trakcie umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób o których mowa w ust. 1 następujące dokumenty oraz informacje:

        - oświadczenia zatrudnionych pracowników,

        - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę,

        - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionych pracowników,

        - inne dokumenty takie jak Wykaz Pracowników  Wykonawcy i/lub Podwykonawców

zawierające dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika

  - Każdy z dokumentów wskazanych w ust. 2 powinien zostać sporządzony i wydany z zachowaniem zasad zapewniających ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1781), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imiona, nazwiska, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika podlegają udostępnieniu. W związku z faktem, iż umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów wskazanych powyżej. Wykonawca pozostaje administratorem danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją umowy.

  - Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 2 w terminie tam określonym może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy lub naliczenia kary umownej.

  - Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie pracownika wykonującego czynności w ramach przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. Zmiana Pracownika skutkuje zmianą Wykazu Pracowników wykonujących czynności w ramach przedmiotu zamówienia i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

  - Wykonawca oświadcza, że jako administrator danych osobowych wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji postanowień niniejszego paragrafu umowy.

§ 10

Odstąpienie od umowy

  - Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - Wykonawca zakończy lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej albo przystąpi do procedury likwidacji,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień,

  - Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązku wskazanego § 9 ust. 4 umowy.

  - w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się  na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp w celu wykazania warunków udziału  w postępowaniu, jeśli Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie niniejszej umowy i nie podlega wykluczeniu.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia  stwierdzenia okoliczności o których mowa w lit. b – g.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

  - W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

    - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

    - Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony             z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od umowy.

  - W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy, Zamawiający uprawniony jest do złożenia wiążącego Wykonawcę wniosku o przeniesienia na jego rzecz własności wykonanej części przedmiotu umowy oraz przeniesienia i wykonania zobowiązań dotyczących jej praw autorskich opisanych w niniejszej umowie, za zapłatą na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac.

  - W razie zaistnienia którejkolwiek z przesłanek odstąpienia od umowy po zrealizowaniu przez Wykonawcę części przedmiotu umowy, odstąpienie od umowy może również zostać dokonane w odniesieniu do niezrealizowanej części przedmiotu umowy

§ 11

Kary umowne

- Zamawiający może naliczyć karę:

  - za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu umowy, opisanego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

  - w wysokości 20% wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu umowy, opisanego w § 6 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca;

  - w wysokości 20% wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu umowy, opisanego w § 6 ust. 1, w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.

  - za nieprzedłożenie wykazów lub kopii umów o których mowa w § 9 ust. 2  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia,

- Wykonawca może naliczyć karę:

  - za wynikłą z winy Zamawiającego zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu odbioru, za każdy dzień zwłoki;

  - w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający;

  - w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar
umownych z każdej z części wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, przy czym możliwość skorzystania z przedmiotowego uprawnienia uzależnione będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej i związanych z nią regulacji.

- Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w  § 6 ust. 1.

§ 12

Gwarancja

  - Strony postanawiają iż niezależnie od udzielanej rękojmi, Wykonawca udziela na rzecz Zamawiającego gwarancji jakości przedmiotu umowy.

  - Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu projektu dokumentów ostatniego etapu  na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Uprawnienia z gwarancji Zamawiający może wykonywać w odniesieniu do części przedmiotu umowy wydanych w ramach wcześniejszych niż ostatni etapów realizacji przedmiotu umowy po ich wydaniu Zamawiającemu.

  - W przypadku ujawnienia się wady w zakresie objętym gwarancją, Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne,  faksem, lub pisemnie  zgodnie                    z danymi teleadresowymi  wskazanymi przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie.

  - Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną  wadę w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, związanych z charakterem ujawnionej wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy inny termin jej usunięcia adekwatny do rodzaju wady i umożliwiający jej usunięcie.

  - W przypadku nieusunięcia którejkolwiek z wad w terminie, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę, zgodnie z kosztorysem wykonanych przez siebie prac lub zawartą umową między Zamawiającym, a wykonawcą zastępczym.

§ 13

Osoby odpowiedzialne za kontakty stron oraz adresy kontaktowe

- Ze strony Zamawiającego koordynatorem w zakresie realizacji i odbioru prac będzie ………………….. tel./fax ………………., e-mail …………………………..

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym będzie ……………….  Tel: …………., e-mail …………………….. , który jednocześnie będzie pełnił funkcję głównego projektanta planu, posiadający zaświadczenia …………….

- Wskazani powyżej przedstawiciele stron są w szczególności umocowani do podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych poszczególnych etapów prac.

- Strony uznają za skuteczne dokonywanie doręczeń wszelkich pism, opracowań i dokumentów pod następujące adresy:

  - Zamawiający: Urząd Gminy Golice, 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 2

  - Wykonawca: ………………………………………………………………………

- Wszelkie zmiany adresów do doręczeń oraz osób odpowiedzialnych za kontakty pomiędzy stronami nie wymagają zmiany niniejszej umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony w formie listu poleconego, email którego otrzymanie potwierdziła druga strona, ewentualnie bezpośrednio do rąk uprawnionych osób.

§ 14

Forma kontaktów

- Strony ustalają, iż wszelkie uwagi do opracowań i dokumentów projektowych sporządzane będą w odpowiednich formach określonych w "Harmonogramie rzeczowo - terminowym".

- Przekazywanie uwag do opracowań i dokumentów odbywać się będzie w formie listu poleconego, faksu lub e-maila, którego otrzymanie potwierdziła druga strona, ewentualnie bezpośrednio do rąk uprawnionych osób.

§ 15

Klauzula informacyjna i dane osobowe

- Wykonawca oraz osoby wykonujące zadania w związku z realizacją niniejszej umowy zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich danych, danych osobowych oraz informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy.

- Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą być wykorzystane do innego celu, niż do realizacji umowy.

- W przypadku zaznajomienia się przez Wykonawcę z danymi osobowymi oraz naruszenia bezpieczeństwa tych danych, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia, przekazać Zamawiającemu informacje o naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym informacje niezbędne do zgłoszenia naruszenia ochrony danych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

- Wykonawca po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie materiały zawierające dane oraz informacje prawnie chronione które wytworzył oraz usunąć wszelkie kopie ze swoich zbiorów, systemów informatycznych, nie później niż w terminie 5 dni, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładają obowiązek na Wykonawcę do ich przetwarzania po wygaśnięciu umowy.

- W przypadku powierzenia danych osobowych przez Zamawiającego, z wykonawcą zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

§ 16

Postanowienia końcowe

- Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

Załącznik nr 1

do umowy z dnia ……...2022 r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-TERMINOWY

- Przekazanie materiałów wejściowych.

Zamawiający do dnia przekazania podpisanej umowy zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy następujących materiałów (obejmujących obszar sporządzanego planu):

  - kopie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania planu wymienione w §1 umowy.

  - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą srodowiskową;

  - komplet (aktualnych) urzędowych kopii map zasadniczych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym(z odpowiednim poświadczeniem) – zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  - obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

  - zebrane przed podpisaniem umowy wnioski o zmianę planu;

  - informacje o najważniejszych (obowiązujących) decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  - wiążące się z zagospodarowaniem przestrzennym uchwały i inne rozstrzygnięcia organów gminy, nie wymienione w innych punktach a mające wpływ na projekt planu,

  - posiadane przez gminę materiały dotyczące ochrony środowiska, środowiska przyrodniczego i ich zagrożeń (np. inwentaryzacja przyrodnicza, pozwolenia wodnoprawne, zasięgi wód powodziowych, rozporządzenia o powołaniu obiektów i obszarów chronionych przyrody oraz plany ochrony itp.);

  - posiadane przez gminę koncesje na eksploatacje surowców mineralnych i dokumentacje geologiczne oraz inne materiały dotyczące problematyki górniczej - jeśli takie występują;

  - posiadane przez gminę materiały dotyczące środowiska kulturowego a w szczególności Gminną Ewidencję Zabytków;

  - posiadany przez gminę wykaz dróg gminnych (wraz z ich przebiegami);

  - posiadane przez gminę materiały dotyczące planowanego przeznaczenia terenów objętych planem, w tym planowane zamierzenia inwestycyjne i gospodarcze;

a także w miarę potrzeby (na bieżąco):

  - materiały niezbędne do sporządzenia ewentualnych wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

  - inne posiadane materiały wstępne wymagane przez pomioty uczestniczące w procedurze sporządzania planu;

  - kopie lub oryginały materiałów napływających lub wysyłanych przez Zamawiającego w ramach procedury sporządzania planu.

- Harmonogram prac nad projektem planu.

2.1. Etap I. 	Prace wstępne. Zebranie wniosków do planu. Opracowanie koncepcji planu;

  - termin:	7 miesięcy od podpisania umowy, z tym że nie wcześniej niż 01.01.2023 r.;

  - przedmiot przekazania:

    - projekty zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia związanych z przystąpieniem do planu – 1 komplet (w ciągu tygodnia od otrzymania podpisanej przez Zamawiającego umowy) do przekazania pocztą elektroniczną,

    - Dowód publikacji ogłoszenia w prasie (po ukazaniu się ogłoszenia)

    - propozycja stanowiska w sprawie zgłoszonych wniosków do planu – 1 egzemplarz w ciągu 2 tygodni od otrzymania ostatniego wniosku do planu do przekazania pocztą elektroniczną,

    - koncepcja planu planu ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla układu komunikacyjnego (część tekstowa i rysunkowa) – 1 egzemplarz przygotowany do uzgodnienia z Zamawiającym w wersji papierowej i cyfrowej oraz wektorowej dla rysunków.

2.2. Etap II.	 Opracowanie projektu planu;

  - termin: 9 miesięcy od podpisania umowy.;

  - przedmiot przekazania:

    - projekt planu przygotowany do procedury opiniowania i uzgadniania (część tekstowa + część graficzna) – 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej + niezbędna ilość egzemplarzy dla przeprowadzenia procedury opiniowania i uzgadniania,

    - prognoza oddziaływania na środowisko (tekst + rysunek) – 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej + niezbędna ilość egzemplarzy dla przeprowadzenia procedury opiniowania i uzgadniania),

    - Projekty wystąpień o opinie do projektu planu wraz z rozdzielnikami – 1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną,

    - Projekty wystąpień o uzgodnienia do projektu planu wraz z rozdzielnikami – 1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną.

    - Ewentualne projekty wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – po 4 egzemplarze w wersji papierowej.

2.3. Etap III. 	Ewentualna korekta projektu planu wynikająca z opinii i uzgodnień oraz otrzymania wymaganych decyzji w sprawach zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

  - termin: 13 miesięcy od podpisania umowy (o ile ewentualna zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne zostanie wydana w przeciągu 2 m-cy od przekazania projektu wniosku, lub zgoda nie będzie wymagana);

  - przedmiot przekazania:

    - projekt wystąpienia o ponowne uzgodnienie projektu planu wraz z rozdzielnikiem (tylko w wypadku wystąpienia konieczności dokonania uzupełniających uzgodnień) – 1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną.

    - Projekt planu (uchwała + rysunek) – tylko w przypadku gdy zaistnieje konieczność dokonania korekty ich zapisów w wyniku zmian dotychczasowej wersji projektu planu – 1 egzemplarz w formie papierowej i cyfrowej oraz wektorowej dla rysunków.

    - Zestawienie uzyskanych opinii i uzgodnień w formie wykazu – 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

    - Wzór obwieszczenia i ogłoszenia prasowego zawiadamiających o wyłożeniu projektu planu i o wyznaczeniu terminu w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu – 1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną – 1 tydzień po uzyskaniu ewentualnej zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

    - Dowód publikacji ogłoszenia w prasie (po ukazaniu się ogłoszenia)

    - Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego – 1egzemplarz w formie papierowej i cyfrowej;

2.4. Etap IV. 	Ewentualna korekta projektu planu wynikająca z procedury wyłożenia;

  - termin: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy;

  - przedmiot przekazania:

    - propozycja stanowiska w sprawie rozpatrzenia uwag do planu – 1 egzemplarz w ciągu 2 tygodni od otrzymania ostatniej uwagi do projektu planu – do przekazania pocztą elektroniczną,

    - projekt wystąpienia o ponowne uzgodnienie projektu planu wraz z rozdzielnikiem (tylko w wypadku wystąpienia konieczności dokonania uzupełniających uzgodnień) – 1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną.

    - Wzór obwieszczenia i ogłoszenia prasowego zawiadamiających o wyłożeniu projektu planu i o wyznaczeniu terminu w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu – 1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną (w przypadku ponowienia procedury wyłożenia planu)

    - Dowód publikacji ogłoszenia w prasie (po ukazaniu się ogłoszenia)

2.5. Etap V. 	Przekazanie planu do uchwalenia i skompletowanie dokumentacji planistycznej;

  - termin: 14 dni od terminu zakończenia możliwości składania uwag do planu:

- propozycja rozpatrzenia uwag– 1 egzemplarz do przekazania pocztą elektroniczną.

  - Termin: 14 dni od rozpatrzenia uwag przez Wójta:

- projekt planu przygotowany do uchwalenia przez Radę Gminy

- dane przestrzenne stanowiące załącznik do uchwały

  - termin: 5 dni od terminu uchwalenia planu  przez Radę Gminy, nie więcej niż 24 miesiące od podpisania umowy;

    - dokumentacja planistyczna,

    - Przygotowanie uchwały do publikacji (część tekstowa + część graficzna + dane przestrzenne)- w ilości i formie wymaganej przez właściwy urząd wojewódzki,

    - Plan  - 2 egzemplarze w wersji papierowej,;

    - Plan  – 1 egzemplarz wersja elektroniczna (pdf, doc, tif),

    - Rysunek planu – 1 egzemplarz w postaci rysunków źródłowych (shp) oraz w postaci rastrowej z nadaną georeferencją (tiff)

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA