Zamawiający :

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ),

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zadanie pn. „Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Znak sprawy : DzAI 281.06.24

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  2024/BZP 00421450  z dnia 19.07.2024r.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:

- Formularz Oferty – Załącznik Nr 1;

- Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy – Załącznik Nr 2;

- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust.5 Ustawy – Załącznik Nr 3;

- Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - Załącznika Nr  4;

- Zobowiązanie  podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art.118 ust 3 Ustawy do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik Nr 5;

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 Ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik Nr 6;

- Wykaz wykonanych robót budowlanych  - Załącznik Nr 7;

- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – Załącznik Nr 8;

- Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 9;

- Wzór Umowy  – Załącznik Nr 10.

SPORZĄDZIŁA:                                                                        ZATWERDZIŁ:

KOMISJA PRZETARGOWA				 DYREKTOR

MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

- Nazwa i adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc

tel./fax   (024)  275-28-83,   275-58-20

e-mail: skansen@mwmskansen.pl

https://mwmskansen

regon 007010881

NIP 776-000-48-23

  - Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

https://platformazakupowa.pl/pn/mwmskansen

- Tryb udzielenia zamówienia:

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zadanie pn. „Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ”- Znak sprawy : DzAI 281.06.24.

  - Ilekroć w SWZ jest mowa o:

- Cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168);

- Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

- Zamawiającym – należy przez to rozumieć Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu;

- Specyfikacji lub SWZ - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację  Warunków Zamówienia;

- Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

- Dokumentach zamówienia - należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez Zamawiającego lub dokumenty, do których Zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia;

- Umowie - należy przez to rozumieć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wraz z załącznikami;

- Umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, na mocy której podwykonawca zobowiązuje się wykonać część zamówienia;

- Platformie Zakupowej - należy przez to należy przez to rozumieć platformę zakupowa Zamawiającego dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/mwmskansen;

- podmiotowych środkach dowodowych - należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy;

- przedmiotowych środkach dowodowych - należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia;

- RODO - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

  - Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M. P. z 2023 r. poz. 1344).

  - Zadanie finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się w języku polskim.

  - Regulacje RODO.

    - W  przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO. Dane te dotyczą Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), podwykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), informacji o osobach, które Wykonawca przedłożył  w ww. postępowaniu celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca).

    - Regulacje RODO związane z ochroną danych osobowych mają  też zastosowanie do umowy  zawartej w wyniku niniejszego  postępowania oraz do dokumentacji zgromadzonej w związku z przeprowadzeniem postępowania.

    - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, tel. 24 275 28 83, e-mail: skansen@mwmskansen.pl;

- został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dpo@mwmskansen.pl, lub telefonicznie 24 275 28 83;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zdanie: pn. .  „Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”,  znak sprawy : DzAI 281.06.24, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78  Ustawy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, w tym również nie będą profilowane;

- na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z  prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku ww. postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

- w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego;

- na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan  prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z zastrzeżeniem, iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO  nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych;

- w związku z art. 20 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych;

- na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą.

- dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

    - Analogiczny obowiązek informacyjny jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawcy  powstanie, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.

    - Zamawiający może odstąpić od obowiązku indywidualnego informowania każdej z takich osób, w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO, np. w sytuacji, gdy osoba ta dysponuje już tymi informacjami albo gdy wymagałoby to ze strony Zamawiającego niewspółmiernie dużego wysiłku.

    - Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w ofercie  celem uzyskania przedmiotowego zamówienia publicznego wymagane jest oświadczenie Wykonawcy  dotyczące  pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich, które zawarte jest  w Formularzu oferty  (Załącznik nr 1 do SWZ).

  - Zgodnie z art. 310 Ustawy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o  niniejszym zamówieniu możliwość  unieważnienia  postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

  - Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ stosuje się przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.  z  późn. zm), odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia  1964 r. Kodeks cywilny, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415 z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452), rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454), a także przepisy powołane w dalszej treści SWZ.

  - Termin oznaczony w godzinach rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny i kończy się z upływem ostatniej godziny. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu godziny, w której to zdarzenie nastąpiło. Termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze.  Dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.

- Informacja czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Zgodnie z   art. 275 pkt 1 Ustawy  Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw realizowana w ramach projektu „Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

  - Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w Dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Załącznik Nr 9 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 10 do SWZ.

  - Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45112723-9 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 – wyposażanie placów zabaw

45000000-7 – roboty budowlane

45212140-9 – obiekty rekreacyjne

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

  - Zamawiający określił  w Załączniku nr 9 do SWZ wymagane cechy materiałów, produktów lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, w szczególności określił wymagania, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

  - W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych,  patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, zgodnie z art. 99  ust. 5 i 6 Ustawy, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych oraz wskazuje poniżej kryteria stosowane w celu oceny równoważności :

- Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach równoważnych tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, elementy, wskazane w niniejszej SWZ,

- Zmawiający wskazuje, iż minimalne wymagania jakim mają odpowiadać oferty równoważne  to  wymagania nie gorsze od parametrów  wskazanych w Zał. Nr 9 do SWZ.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znane.

  - Postanowienia dot. podwykonawstwa zawarte są we wzorze Umowy stanowiących Załącznik Nr 10 do SWZ.

  - Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454), jeśli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym postępowaniu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączony do SWZ przedmiar robót pełni rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w wartościach ryczałtowych wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ.

  - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w Załączniku Nr 9 do SWZ parametry techniczne.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane i wszystkie zamontowane urządzenia zabawowe, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w przypadku wystąpienia wad data ich usunięcia, jest datą zakończenia realizacji robót objętych zamówieniem. Okres gwarancji na wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia zabawowe stanowi również  kryterium oceny ofert z wagą  40 % i będzie oceniane  zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 20 SWZ.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi na wykonane roboty budowlane i wszystkie zamontowane urządzenia zabawowe, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres 60 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w przypadku wystąpienia wad data ich usunięcia, jest datą zakończenia realizacji robót objętych umową.

  - W pracach będących przedmiotem zamówienia będą uczestniczyć osoby,  wskazane w ofercie Wykonawcy. Zgodnie z art. 455 ust.1 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość  zmiany składu osobowego wyłącznie za zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co najmniej takich samych uprawnień budowlanych  lub  kwalifikacji zawodowych.

  - Na mocy  z art. 95 Ustawy Zamawiający wymaga w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465ze zm.) osób wykonujących roboty ogólnobudowlane oraz montażowe.

  - W toku realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej  czynności. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Istotnych postanowieniach umowy stanowiącej  Załącznik Nr 10  do SWZ.

  - Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy osób wykonujących inne czynności, osób posiadających uprawnienia budowlane lub  kwalifikacje zawodowe  oraz samozatrudnionych.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Ustawy.

  - Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

  - Przed złożeniem oferty, Zamawiający przewiduje możliwość  dokonania  przez Wykonawcę wizji lokalnej.

W tym celu należy wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie wizji lokalnej. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem  Platformy Zakupowej. Zamawiający nie odrzuci oferty Wykonawcy, który nie dokonał  wizji lokalnej.

  - Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części. Tym samym, nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 Ustawy. Ze względu na specyfikę zamówienia, podział zamówienia na części w tym przypadku jest niezasadny. Podział zamówienia na części spowodowałoby konieczność zaangażowania w realizację prac kilku Wykonawców poszczególnych prac montażowo-

budowlanych i skutkowałoby nadmiernymi trudnościami w skoordynowaniu ich działań, co doprowadziłoby do niepożądanego chaosu i zamieszania oraz powodowałoby trudności techniczne skutkujące nieprawidłową realizacją całego zamówienia. Przy podziale zamówienia na części, każdy z Wykonawców musiałby organizować niezależne zaplecze, sprowadzać swoje maszyny i urządzenia budowlane oraz materiały do przeprowadzenia prac oraz zatrudniać pracowników, co wpłynęłoby na zwiększenie kosztów zamówienia.

Podzielenie zamówienia mogłoby powodować również niekorzystne skutki dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen, czy też niemożliwość rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla Wykonawców nieopłacalne. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, kryteria oceny ofert oraz warunki udziału w postępowaniu zachował uczciwą konkurencję i zapewnił szeroki dostęp do udziału w postępowaniu. Brak podziału na części nie będzie miał wpływu na krąg Wykonawców. Zamawiający, opisując kryteria oceny ofert, całkowicie zrezygnował z uwzględnienia czynników opisujących wielkość przedsiębiorstwa potencjalnego Wykonawcy. W przypadku podziału na części, jak i jego braku ofertę będzie mógł złożyć mały, średni i duży przedsiębiorca.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości  złożenia oferty wariantowej oraz nie dopuszcza możliwości  złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy wykonać w terminie 100 dni od daty udzielenia zamówienia ( tj. podpisania Umowy)

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

  - Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku Nr 10 do SWZ.

  - Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

  - Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1  pkt 1   Ustawy Zamawiający przewidział w SWZ możliwość dokonania zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami wzoru umowy (Załącznik Nr 10 do SWZ).

- Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

  - Komunikacja w niniejszym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

  - Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.

  - Ilekroć w niniejszym pkt SWZ jest mowa o ofercie - należy przez to rozumieć również ofertę złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

  - W przypadku awarii Platformy Zakupowej Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji  za pośrednictwem poczty elektronicznej  skansen@mwmskansen.pl, z wyłączeniem składania ofert wraz z załącznikami, które mogą być złożone  wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

  - Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w przedmiotowym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - Wykonawca, przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia:

- akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie dostępnym w zakładce „Regulamin” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący;

- zapoznał się i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - Zgodnie z art. 67 Ustawy Zamawiający informuje, iż Platforma Zakupowa   określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na tej platformie, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.;

- włączona obsługa JavaScript;

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;

- Platforma Zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;

- oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

  - Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

  - Wykonawca przekazuje informacje   za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez    formularz  „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

  - W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

  - Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na Platformie Zakupowej bez ujawniania źródła zapytania.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

  - Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie Zakupowej w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca w trakcie toczącego się postępowania powinien sprawdzać komunikaty i wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień Platformy może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

  - Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach art. 118 ust. 3 Ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57  z późn.zm.) nazywanych dalej „Rozporządzenie KRI”, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych , w szczególności w formatach .pdf, .doc,  .docx, .xls, .xlsx, .jpg, ze szczególnym wskazaniem na .pgf. i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

  - Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

  - Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 8.18 SWZ, przekazywane w niniejszym postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje  wykorzystanie jednego z formatów: .zip,  .7Z.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy Zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed terminem składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 6 Ustawy  jako  oferta, która nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zaleca, aby w odniesieniu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego stosować niniejsze zasady:

- ofertę należy sporządzić w języku polskim, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne Zamawiający zaleca przede wszystkim stosowanie formatu danych .pdf;

- dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się, w miarę możliwości, konwertować do formatu .pdf.;

- ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formacie PAdES;

- w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż .pdf (np. .doc, .docx), zaleca się stosować podpis w formacie XAdES o typie ZEWNĘTRZNYM; Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

  - Podpis kwalifikowany wykorzystywany przez Wykonawcę do podpisywania wszelkich plików musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 257, str. 73).

  - Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

  - Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

  - Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików.

  - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy

  - W przypadku gdy dokumenty przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.   Na Platformie Zakupowej  w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy zwane dalej "dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, dokonuje w przypadku:

1)	podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

3)	innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w przypadku:

1)	podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

3)	pełnomocnictwa - mocodawca.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o wyżej, może dokonać również notariusz.

  - Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

  - W sprawach nieuregulowanych w niniejszym pkt SWZ zastosowanie mają :

- Instrukcje Platformy Zakupowej,

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452).

- Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69.

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie zachodzą okoliczności określone  w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Ustawy, zezwalające na  komunikowanie się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Anna Rzeszotarska, tel. 24 275 2883,          e-mail: a.rzeszotarska@mwmskansen.pl

- Termin związania ofertą.

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 03.09.2024r.

  - Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

  - W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w Dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

  - W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.

  - Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

  - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

    - pieniądzu, przelewem na rachunek Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

nr 92 102010260000160202332898 bank PKO  BP SA  o/Sierpc

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z późn. zm. ).

  - Wadium wniesione w formie pieniądza powinno być oznaczone w następujący sposób:

„Wadium Etno plac zabaw - Znak sprawy : : DzAI 281.06.24.”.

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza przelewem zostanie przyjęty termin uznania
na rachunku Zamawiającego.

  - Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i powinno spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1)	musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie,

2)	z treści wadium powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,

3)	wadium powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,

4)	termin obowiązywania nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),

5)	w treści wadium powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,

6)	beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zamawiający,

7)	w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią  wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

  - Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona.

  - Zamawiający zwraca wadium w terminie i na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 Ustawy.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 Ustawy.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Dokumentach zamówienia.

  - Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej, z uwzględnieniem postanowień pkt 8.0 SWZ. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

  - Wykonawca może  przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono na Platformie  Zakupowej   w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg  Załącznika nr 1 do SWZ. Do oferty należy załączyć podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 18.2 SWZ oraz oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, jeśli  Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy.

  - Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Ofertę wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. 18.2 SWZ  sporządza się w formie oraz  formatach danych określonych w pkt 8.0 SWZ.

  - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, informacje w jakiej części zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom oraz podaje nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

  - Wykonawca wskazuje w ofercie czy została złożona oferta, której  wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.)

  - Obowiązki formalno-prawne wynikające z RODO na etapie składania ofert:

  - Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego  zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).

  - Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu zobowiązuje się  Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wg oświadczenia o treści wskazanej   w Formularzu oferty (Załącznika nr 1 do SWZ).

  - Koszty przygotowania i złożenia oferty obciążają  Wykonawcę.

- Sposób oraz termin składania ofert.

  - Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w sposób zgodny z pkt 8.0 i 13.0 SWZ.

  - Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2024r..roku godzina 8:00.

- Termin otwarcia ofert.

  - Termin otwarcia nastąpi   w dniu  05.08.2024r.  roku godzina. 9:00

  - Zamawiającym nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

  - W przypadku awarii tego systemu Platformy Zakupowej, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

  - Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)	nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)	cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1  oraz w art. 109  ust.1 Ustawy z uwzględnieniem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.  poz. 835).

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust.1 Ustawy.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający  wyklucza również Wykonawcę  w okolicznościach wskazanych w art. 109  ust.1 pkt 4  Ustawy tj. wyklucza się wykonawcę  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający  wyklucza  także  Wykonawcę  w okolicznościach wskazanych w art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zwanej „ustawą sankcyjną”.

  - W przypadku:

- składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art.109 ust. 1 pkt 4  Ustawy i art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej;

- polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych  podmiotów udostępniających zasoby  na zasadach art. 118 Ustawy  każdy z podmiotów udostępniających zasoby  nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1,  art.109 ust. 1 pkt 4  Ustawy i art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.

  - Stosownie do treści art. 462  ust. 5 Ustawy Zamawiający nie będzie badał, czy zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa  w art. 108 ust. 1,  art.109 ust. 1 pkt 4  Ustawy i art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.

  - Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 Ustawy.

  - Okresy wykluczenia Wykonawcy z postępowania wskazane są w art. 111 Ustawy.

- Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający określił  w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ warunki udziału w niniejszym postępowaniu  dot. zdolności technicznej lub zawodowej,  żądając aby Wykonawca wykazał, że:

    - posiada doświadczenie w zakresie wykonania robót budowlanych, odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną (umowę) polegającą na budowie placu zabaw o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł lub co najmniej jedną robotę budowlaną (umowę), w której wartość brutto robót  polegających na budowie placu zabaw jest nie mniejsza niż 300 000,00 zł;

    - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które  są wyznaczone  przez Wykonawcę do wykonywania zadań w realizacji zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

  - Zamawiający nie określił  w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ warunków udziału w niniejszym postępowaniu dotyczących:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

  - W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ Zamawiający wskazuje, iż w przypadku gdy w dokumentach złożonych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia ich spełnienia, wskazane są wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu przyjmie średni kurs NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu w zakresie osób niezbędnych do wykonania zamówienia Zamawiający wskazuje, co następuje:

- Zamawiający respektuje przy żądaniu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zasadę wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień lub kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem,

- jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane w SWZ, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, ze osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia  2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm. ).

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ  mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z tym że  warunek 	posiadania  doświadczenia w zakresie wykonania robót budowlanych, odpowiadających przedmiotowi zamówienia musi być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Zgodnie z art. 118  Ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

  - Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Informacja o podmiotowych środkach dowodowych.

  - Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia dokonana zostanie na podstawie podmiotowych środków dowodowych.

  - Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą.

    - Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy o niepodleganiu wykluczeniu oraz  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które można sporządzić  wg Załączników Nr 2 i 3 do SWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

    - Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu  na dzień składania  ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

    - Stosownie do art. 125 ust. 4 Ustawy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

    - Stosownie do art. 125 ust. 5 Ustawy w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach art. 118 Ustawy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz   spełnianie warunków udziału w postępowaniu   w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

    - W  przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda  od Wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą  odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

    - W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt 18.2.6 SWZ, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

    - Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Niniejszy zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy.

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, które można sporządzić  wg Załącznika Nr 4 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, które można sporządzić wg Załącznika Nr 5 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w sposób określony w art. 118 ust.4 Ustawy.

    - Stosownie do art. 118 ust. 4 Ustawy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1)	zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2)	sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3)	czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej.

    - Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

    - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, które można sporządzić wg Załącznika Nr 6 do SWZ,

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w 18.3.2 pkt 2 SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

    - Dokumenty, o których mowa w pkt 18.3.3 SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

    - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt  18.3.3 SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Zapis pkt 18.3.4 SWZ stosuje się.

    - Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w 18.3.2 -18.3.5  SWZ składa:

    - każdy z wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,

    - podmiot udostępniający zasoby na zasadach art. 118 Ustawy, w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

    - W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  Zamawiający żąda od Wykonawcy, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- wykazu robót budowlanych (umów)  opisanych w warunku udziału w niniejszym postępowaniu, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, który można sporządzić  wg Załącznika Nr 7 do SWZ, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania, tymi osobami, który można sporządzić  wg Załącznika Nr 8 do SWZ.

    - Dowodami, o których mowa wyżej  są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

    - Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót o którym mowa powyżej, dotyczy robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

  - Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

  - W przypadku działania przez pełnomocników stosuje się postanowienia pkt 18.2.6 i 18.2.8 SWZ.

  - Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

  - Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

  - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub Dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.

  - Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 Ustawy i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).

  - Szczegółowe postanowienia, co do formy, zakresu, sposobu  składania podmiotowych środków dowodowych, potwierdzania ich za zgodność z oryginałem,   określone są w ww. rozporządzeniu oraz pkt 8.0 SWZ.

- Sposób obliczenia ceny.

  - Cenę oferty za wykonanie całego  zamówienia należy wskazać w Formularzu oferty, który można  sporządzić wg Załącznika Nr 1 do SWZ ze wskazaniem łącznej wartości netto oraz kwoty podatku od towarów i usług  VAT w stawce  obowiązującej na dzień, w którym upływa termin do składania ofert.

  - Cena oferty obejmuje wykonanie całego  zamówienia, wszystkie koszty oraz świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi zgodnie z postanowieniami  SWZ, w tym podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień, w którym upływa termin do składania ofert.

  - Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

  - Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.

  - Jeżeli została złożona oferta, której  wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm. ), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takich okolicznościach Wykonawca ma obowiązek:

1)	poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)	wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)	wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)	wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.

  - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Dokumentach zamówienia.

  - Kryteria oceny ofert  i ich znaczenie:

- Cena - 60 %,

- Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane urządzenia zabawowe - 40%

  - Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

  - Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska największą liczbę punktów w bilansie powyższych kryteriów oceny ofert.

  - W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

  - Sposób oceny ofert.

    - W  kryterium – Cena -60% (C) Zamawiający przyzna największą liczbę punktów tj. 60 pkt ofercie, która zaoferuje najniższą Cenę za realizację całego zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ocenianych  ofert

C= ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 60%

Cena ofertowa badanej oferty

    - W kryterium – Okres gwarancji -40% Zamawiający przyzna największą liczbę punktów tj. 40 pkt ofercie, która zaoferuje  okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy 60 m-cy i więcej miesięcy licząc  od dnia odbioru przedmiotu Umowy. Zgodnie z SWZ wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot Umowy wynosi 36  miesięcy  licząc  od dnia odbioru przedmiotu Umowy. Wobec tego zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy  skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 Ustawy. W przypadku ofert oferujących okres gwarancji 36 miesięcy i dłuższy, lecz  nie dłuższy  niż 60 miesięcy,  punkty w niniejszym kryterium zostaną wyliczone ze wzoru:

Oferowany okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane                                              oraz dostarczone i wbudowane urządzenia zabawowe w badanej ofercie

G= ---------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 40%

Najdłuższy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone                                  i wbudowane urządzenia zabawowe spośród ocenianych  ofert (tj. 60 m-cy)

W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje okresu gwarancji, jego oferta uzyska 0 pkt w oparciu o ww. kryterium oceny ofert. W takich okolicznościach należy rozumieć, iż okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy  licząc  od dnia odbioru przedmiotu Umowy.

    - Łączna liczba punktów  oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert  zostanie wyliczona wg następującego  wzoru:

O = C+  G

gdzie:

O - łączna liczba otrzymanych punktów w bilansie powyższych kryteriów oceny ofert;

C - liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena;

G- liczba punktów otrzymanych w kryterium Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane urządzenia zabawowe

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 Ustawy  dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Stosownie do art. 223 ust.2 Ustawy Zamawiający poprawia w  ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych dokonanych  poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 21.1 ppkt 1) SWZ na Platformie Zakupowej.

  - Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 21.1SWZ, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

  - Jeżeli zostanie wybrana oferta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przed zawarciem Umowy w sprawie Zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia stosownej uchwały wspólników zezwalającej spółce na zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego spółki lub odpis umowy spółki z treści którego będzie wynikać, że wyłączono obowiązek stosowania art. 230 KSH. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy z treści dołączonego aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców wynikać będzie, iż wysokość kapitału zakładowego spółki w stosunku do wartości oferowanej ceny odpowiada wymogom art. 230 KSH.

  - Stosownie do treści art. 59 Ustawy, jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Stosownie do treści art. 281 ust.2 pkt 19  Ustawy  Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Warunkiem podpisania Umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % Ceny całkowitej podanej w ofercie.

  - Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej z następujących form:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie wnosi się  przed terminem zawarcia Umowy.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu nr 92 102010260000160202332898 bank PKO  BP SA  o/Sierpc (za datę wniesienia będzie się uważać dzień, w którym kwota wpłynęła na konto Zamawiającego).

  - Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi być złożone w oryginale. Zamawiający  przed podpisaniem Umowy wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentu zabezpieczenia. Wymaga się, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy było bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Dokument wniesienia zabezpieczenia nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań od Zamawiającego lub osób trzecich, w tym składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonywania czynności, np. żądania pośrednictwa banku Zamawiającego lub innej tego typu instytucji.

  - Postanowienia w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określone są we wzorze Umowy. stanowiącym Załącznik Nr 11 do SWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

  - Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia  oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

  - Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami Ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie Umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym, w terminach wskazanych w art. 515 Ustawy.

  - Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  - Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

  - Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX Ustawy „Środki ochrony prawnej”.

Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zadanie pn. ”Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ” -  Znak sprawy: DzAI 281.06.24.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ul. Narutowicza

09-200 Sierpc

tel./fax   (024)  275-28-83,   275-58-20

Adres strony internetowej http://www.mwmskansen.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mwmskansen

Ofertę składam samodzielnie*:

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa (firma) Wykonawcy: ……………………………………………………………...……..……………………

Siedziba Wykonawcy: ……………………………………………………..…………………………………

Nr telefonu/fax: ……………………………………….………………………………………………

email ……………………………………………………………………………………………………

NIP:…………………………………………………….……………………………………………….

REGON: …………………………………………………….………………………………………….

Nazwa banku i numer konta……………………………………………………………………...………

W załączeniu  przedkładam wraz z ofertą  odpis  lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego*, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* lub innego właściwego rejestru*, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. *

Informacje o osobach  działających w imieniu Wykonawcy,  umocowanych do jego reprezentowania  można  uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych dostępnych na następującej  stronie ………………………………………………………………………………*.

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jest:

Stanowisko: ………………………………… imię i nazwisko …….………….………

tel. kontaktowy ……………………………… faks ………..…..………………………,

zgodnie z pełnomocnictwem w załączeniu*

Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna*)*

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /jeżeli dotyczy/

Lider: …………………………………………… Adres ………………………..……….

Partnerzy:

Nazwa ………………………………………… Adres ………………….……………...

Nazwa ………………………………………… Adres ………………………………..…

Nazwa banku i numer konta……………………………………………………………………...…………..……………………………………………………………………………………………………………………………

W załączeniu  przedkładam wraz z ofertą  odpisy lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego*, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* lub innego właściwego rejestru*, każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie  w celu potwierdzenia, że osoba   działające w imieniu każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie  jest umocowana do jego reprezentowania. *

Informacje o osobach  działających w imieniu każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienia,  umocowanych do jego reprezentowania  można  uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych dostępnych na następującej  stronie ……………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………*.

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej jest:

Stanowisko: ………………………………… imię i nazwisko …….………….………

tel. kontaktowy ……………………………… faks ………..…..………………………,

email ……………………………………………………………………………………………………

zgodnie z pełnomocnictwem w załączeniu.

- Oświadczam/my, że jestem/jesteśmy/ nie jestem/nie jesteśmy*:  mikroprzedsiębiorcą*, małym przedsiębiorcą*, średnim przedsiębiorcą* w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ), innym przedsiębiorstwem niż wskazane powyżej*

*niepotrzebne skreślić

- mikroprzedsiębiorca – to  przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2) mały przedsiębiorca  to  przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

- średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

- W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia na zadanie pn. „Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”- w zakresie, w terminie  i na zasadach określonych  w SWZ za  łączną Cenę w kwocie:……………………………zł. (słownie:…………………………………………………………zł.), w tym ryczałtowa wartość netto:………………zł oraz podatek od towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości ……% tj. …………… zł ,

- W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oferuję  ……….. miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia licząc od daty zakończenia prac stwierdzonych w protokole odbioru przedmiotu Umowy.

- Zamówienie wykonam w nieprzekraczalnym terminie 100 dni licząc od daty udzielenie zamówienia (tj. podpisania Umowy)

- Oświadczam, iż spełnię wymagania dot.  zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465ze zm.) osób wykonujących roboty ogólnobudowlane oraz montażowe.

- Oświadczam , że:

    - Uzyskałem  wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty,

    - Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SWZ,

    - Uważam  się za związanego  złożoną ofertą przez okres wskazany w SWZ,

    - załączony do SWZ wzór Umowy został przeze mnie/nas  zaakceptowany i zobowiązuję/jemy się do zawarcia Umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 118  Ustawy polegam/nie polegam* na zdolnościach technicznych  lub zawodowych*, sytuacji finansowej lub ekonomicznej* następującego  podmiotu udostępniającego zasoby:

…………………………………………………………………………………………..…………………..,*

(nazwa podmiotu)

co potwierdza załączone do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. *

- Podmiot udostępniający, wskazany powyżej, będzie brał udział/ nie będzie brał udziału* w wykonaniu części zamówienia w zakresie wskazanym w zobowiązaniu podmiotu udostępniającego zasoby*.

- Zamówienie wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  Podwykonawcom.

| l.p. | Zakres powierzonej części zamówienia | Nazwa i adres Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 225 ust. 2  ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór mojej oferty:

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm. );

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm. ). Jednocześnie podaję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję  wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku i stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:

……………………………………………….…………………………………………………

- Nie zastrzegam w trybie art. 18 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. *

Zastrzegam w trybie art. 18 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, iż informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot.

…………………………………..……………………………………………………………………………...., nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:

.…………………………………………………………………………………………………………………*

- Wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) zostało wniesione w dniu ……………………….……..… w formie ...........................................

Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wadium wniesione w pieniądzu proszę zwrócić na konto ………………………………….…………………………....,  wadium wniesione w innej formie proszę zwrócić ……………………………..…………………………..

- Oferta została złożona na ..............  ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

.……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..                  ……………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych

lub imienna pieczątka i parafa

* Niepotrzebne skreślić

Miejscowość …………………data…………………

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.

UWAGA! NANOSZENIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU PO OPATRZENIU WW. PODPISEM  MOŻE SKUTKOWAĆ NARUSZENIEM INTEGRALNOŚCI PODPISU, A W KONSEKWENCJI SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY.

Załącznik Nr 2 do SWZ

Zamawiający:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej „Ustawą”.

Na potrzeby  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zadanie pn. „Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”- Znak sprawy : DzAI  281.06.24, przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64,  09-200 Sierpc,  oświadczam/y niniejszym, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄC OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 Ustawy .

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 109 ust. 1 pkt 4  Ustawy.

- [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt 2-5 i 7-10 Ustawy, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 Ustawy] Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 Ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

- Oświadczam, że nie zachodzą/zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zadanie pn. „Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” - Znak sprawy : DzAI  281.06.24, przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64,  09-200 Sierpc.

W związku z powyższym oświadczam , że:

- spełniam samodzielnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia,

- spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia polegając na zasadach art. 118  ww. ustawy na zasobach podmiotów udostępniających  zasoby, zgodnie ze zobowiązaniem sporządzonym wg  Załącznik Nr 5 do SWZ, dołączanym do oferty. Jednocześnie  oświadczam, że:

- warunek udziału w postępowaniu  dotyczący posiadania  doświadczenia opisany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz  SWZ spełnia: ……………………………………………………….………………………….,

- warunek udziału w postępowaniu   dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które  są skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, opisany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz  SWZ spełnia:  ………………………………………………

……………………………………………..……………………………………………………..,

w następującym zakresie:…………………………………………………………………………………..

- jako wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w ramach Konsorcjum/spółki cywilnej spełniam poniższe warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji:

- warunek udziału w postępowaniu  dotyczący posiadania  doświadczenia, opisany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz  SWZ spełnia: …………………………………………….………………………….,

- warunek udziału w postępowaniu   dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które  są skierowane   przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, opisany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz  SWZ, w następującym zakresie: ……………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.

UWAGA! NANOSZENIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU PO OPATRZENIU WW. PODPISEM MOŻE SKUTKOWAĆ NARUSZENIEM INTEGRALNOŚCI PODPISU, A W KONSEKWENCJI SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY.

Załącznik Nr 3 do SWZ

Zamawiający:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

podmiotu udostępniającego zasoby

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej „Ustawą”.

Na potrzeby  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zadanie pn. „Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”  - Znak sprawy : DzAI  281.06.24, przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64,  09-200 Sierpc,  niniejszym oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄC OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

      - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 Ustawy .

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 109 ust. 1 pkt 4  Ustawy.

- Oświadczam, że nie zachodzą/zachodzą  w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zadanie pn. „Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”- Znak sprawy : DzAI  281.06.24, przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64,  09-200 Sierpc, w  następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………….………………………

……..…………………………………………………..………………………………………….................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.

UWAGA! NANOSZENIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU PO OPATRZENIU WW. PODPISEM MOŻE SKUTKOWAĆ NARUSZENIEM INTEGRALNOŚCI PODPISU, A W KONSEKWENCJI SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY.

Załącznik Nr 4 do SWZ

Zamawiający:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Lider: …………………………………………

Partnerzy:

Nazwa …………………………………………

Nazwa …………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowani  przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przez wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia , z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy

Na potrzeby  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zadanie pn. „Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ” - Znak sprawy : DzAI 281.06.24, przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64,  09-200 Sierpc, My, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, stosownie do oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez każdego z nas, sporządzonego wg Załącznika nr 3 do SWZ i dołączonego do naszej oferty, niniejszym oświadczamy, iż wykonamy przedmiot ww. zamówienia  przy potencjale poszczególnych Wykonawców (członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej*) w zakresie wskazanym poniżej:

| Nazwa Wykonawcy (członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej*) | Część zamówienia, w której wykonanie faktycznie zaangażowany będzie Wykonawca (członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej*) |
| --- | --- |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

* Niepotrzebne skreślić

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.

UWAGA! NANOSZENIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU PO OPATRZENIU WW. PODPISEM MOŻE SKUTKOWAĆ NARUSZENIEM INTEGRALNOŚCI PODPISU, A W KONSEKWENCJI SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY.

Załącznik Nr 5 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE

podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 118 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zadanie pn. „Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” - Znak sprawy: DzAI 281.06.24

Ja/My* niżej podpisany/ni

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) i dokładny adres podmiotu oddającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy)

zobowiązuję/my* się oddać do dyspozycji  Wykonawcy uczestniczącemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj.

……………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy, który polega  na zasobach ww. podmiotu)

następujące zasoby na potrzeby realizacji ww. zamówienia: ……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………………..……………

Równocześnie oświadczam/my*, iż :

1) udostępniam/my* Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………,

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego udostępnionych przeze mnie/ nas* zasobów przy wykonywaniu ww. zamówienia jest następujący: ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… ..,

3)  Zakres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu  ww. zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

4) Okres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie, działając na podstawie   art. 125 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/my*, że spełniam/my* warunki udziału w postępowaniu  w zakresie , w jakim Wykonawca powołuje się na moje/nasze* zasoby.

* Niepotrzebne skreślić

…………………………………….………………..                   ……………………………………………

Nazwa i adres podmiotu  udostępniającego swoje  zasoby                                 Imienna  pieczątka i podpis  (lub pieczątka firmowa) osoby upoważnionej lub  osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu  podmiotu  udostępniającego  swoje zasoby   na zasadach art. 118  Ustawy

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.

UWAGA! NANOSZENIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU PO OPATRZENIU WW. PODPISEM MOŻE SKUTKOWAĆ NARUSZENIEM INTEGRALNOŚCI PODPISU, A W KONSEKWENCJI SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY.

Załącznik Nr 6 do SWZ

Zamawiający:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy  Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Na potrzeby  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zadanie pn. „Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” - Znak sprawy : DzAI 281.06.24, przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64,  09-200 Sierpc,  oświadczam, że:

- nie należę  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu*;

- należę do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu*.

Wykonawcy należący  do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyły odrębne oferty  w niniejszym przetargu *:

1.	................................................

2.	................................................

3.	................................................

Przedstawiam w załączeniu  dokumenty lub informacje  potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej *.

…………………………………….………………..                   ……………………………………………

Nazwa i adres podmiotu  udostępniającego swoje  zasoby                                 Imienna  pieczątka i podpis  (lub pieczątka firmowa) osoby upoważnionej lub  osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu  podmiotu  udostępniającego  swoje zasoby   na zasadach art. 118  Ustawy

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.UWAGA! NANOSZENIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU PO OPATRZENIU WW. PODPISEM MOŻE SKUTKOWAĆ NARUSZENIEM INTEGRALNOŚCI PODPISU, A W KONSEKWENCJI SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY.

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 7 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (UMÓW)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zadanie pn. „Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” - Znak sprawy: DzAI 281.06.24.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej  dot. doświadczenia w wykonaniu robót, opisanego w ogłoszeniu o zamówieniu  oraz  SWZ  przedstawiam poniższy wykaz wykonanych robót budowlanych (umów):

| Lp. | Miejsce i rodzaj wykonanych robót budowlanych | Nazwa i adres podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane | Wartość brutto wykonanych robót w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert w zł | Data wykonania robót daty od do |  | Nazwa i adres wykonawcy, który wykonał wykazane roboty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu do niniejszego wykazu przedkładam dowody określające  czy te roboty zostały wykonane należycie.

…………………………………….………………..                   ……………………………………………

Nazwa i adres podmiotu  udostępniającego swoje  zasoby                                 Imienna  pieczątka i podpis  (lub pieczątka firmowa) osoby upoważnionej lub  osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu  podmiotu  udostępniającego  swoje zasoby   na zasadach art. 118  Ustawy

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.

UWAGA! NANOSZENIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU PO OPATRZENIU WW. PODPISEM MOŻE SKUTKOWAĆ NARUSZENIEM INTEGRALNOŚCI PODPISU, A W KONSEKWENCJI SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY.

Załącznik Nr 8 do SWZ

WYKAZ OSÓB

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zadanie pn. „Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”  - Znak sprawy : DzAI 281.06.24.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej  dotyczącego osób, które skieruję(-jemy)  do wykonania ww. zamówienia, opisanego w ogłoszeniu o zamówieniu  oraz  SWZ, przedstawiam(-y) poniższy wykaz osób:

| Lp. | Imię i Nazwisko | planowana funkcja w realizacji zamówienia | Wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia nr uprawnień budowlanych lub kwalifikacji równoważnych | Informacja o podstawie do dysponowania wykazaną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

…………………………………….………………..                   ……………………………………………

Nazwa i adres podmiotu  udostępniającego swoje  zasoby                                 Imienna  pieczątka i podpis  (lub pieczątka firmowa) osoby upoważnionej lub  osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu  podmiotu  udostępniającego  swoje zasoby   na zasadach art. 118  Ustawy

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.

UWAGA! NANOSZENIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU PO OPATRZENIU WW. PODPISEM MOŻE SKUTKOWAĆ NARUSZENIEM INTEGRALNOŚCI PODPISU, A W KONSEKWENCJI SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY

Załącznik Nr 10 do SWZ

U  M  O  W  A    Nr    …………………………. (projekt)

zawarta w dniu ................................ w Sierpcu  pomiędzy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu siedzibą Sierpc, ul. Narutowicza 64 reprezentowanym przez:

Jana Rzeszotarskiego – dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

przy kontrasygnacie ……………………………………………….

zwane dalej „Zamawiającym”

a

.....................................................................................................................................................................................

mającą siedzibę w  .........................................................................................................................................................

działającą na podstawie wpisu do ..................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści:

Podstawa zawarcia niniejszej Umowy

§ 1.

Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na zadanie pn. "Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” - Znak sprawy: DzAI 281.06.24, opublikowanym  w BZP pod nr …………………. z dnia …………….

Definicje

§ 2.

- Strony ustalają, wyłącznie dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy, znaczenie następujących pojęć:

- Ustawa”- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych        (t. j. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

- „Umowa” - należy przez to rozumieć niniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami.

- „Specyfikacja” lub SWZ” - należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia, w  postępowaniu, o którym mowa w  § 1 Umowy.

- „Wykonawcy” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

- „Oferta Wykonawcy” - należy przez to rozumieć ofertę wybraną w  postępowaniu, o którym mowa w  § 1 Umowy.

- „Dokumentacja”- należy przez to rozumieć dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią jednocześnie Załącznik Nr 9 SWZ oraz  Załącznik nr 1 do Umowy;

- „Dokumentacja powykonawcza”- należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in. atesty, świadectwa odbioru,  certyfikaty, deklaracje zgodności, dopuszczenia, gwarancje, świadectwa legalizacji, protokoły odbioru robót zanikających, protokoły prób, badań, sprawdzeń, rysunki zamienne i inne;

- „Nadzór autorski” - należy przez to rozumieć czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z Dokumentacją i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane;

- „Plac budowy ”-  należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane w ramach Umowy  wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- „Umowie o podwykonawstwo” – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a także dalszym podwykonawcą  lub dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio  podwykonawca lub dalszy podwykonawca  zobowiązuje się wykonać część zamówienia;

- „RODO” - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.);

Przedmiot Umowy

§ 3.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.

- Zakres przedmiotu Umowy obejmuje m.in.:

  - wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych do prowadzenia robót budowlanych w szczególności: przyłącza wody, przyłącza energii elektrycznej na potrzeby budowy, zagospodarowanie Placu budowy, obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem  inwentaryzacji geodezyjnej  powykonawczej;

  - zakres prac obejmuje m.in.:

    - alejki i place utwardzone,

    - oświetlenie,

    - instalacja wodociągowa- zasilanie w wodę zabawki wodnej,

    - ogrodzenie placu zabaw,

    - roboty ziemne w zakresie zagospodarowania placu zabaw- dostawa pisaku, ukształtowanie pagórków, humusowanie i zasiew trawy,

    - dostawę i montaż urządzeń placu zabaw,

    - dostawa i montaż gier,

    - elementy małej architektury,

    - uzyskanie certyfikatu z inspekcji po przeprowadzeniu kontroli pomontażowej  placu zabaw, potwierdzającego jego zgodność z aktualnie obowiązującymi normami, przeprowadzonej przez specjalistę ds. bezpieczeństwa placów zabaw lub akredytowaną jednostkę inspekcyjną oraz założenie książki placu zabaw zgodnie z normą PN-EN 1176-7. Kontrola pomontażowa obejmuje również badanie nawierzchni bezpiecznej;

  - wszelkie roboty lub świadczenia  niezbędne do wykonania  niniejszego  zamówienia z należytą starannością, w tym w szczególności:

- dokumenty Wykonawcy wg SWZ wraz z niezbędnymi opłatami administracyjnymi oraz wymaganymi uzgodnieniami,

- roboty budowlane wg SWZ oraz inne niezbędne prace, próby, próby końcowe i szkolenia,

- objazdy, przejazdy, organizację ruchu,

- opłacenie badań i ekspertyz niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej Umowy wykonanych przez niezależne Instytucje,

- badania instalacji elektrycznych i kablowych,

- zakup i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, instrukcji bhp i ppoż.,

- zapłatę za energię, wodę i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób i prób końcowych,

- zagospodarowanie odpadów zgodnie z  obowiązującymi przepisami, przekazaniem odpadów firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub  unieszkodliwienia odpadów określonego rodzaju (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587  z późn. zm.)

- inne opłaty administracyjne niezbędne do wykonania Umowy.

- Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą Załącznik Nr 1 do Umowy.

- W przypadku użycia w Dokumentacji znaków towarowych,  patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych oraz wskazuje poniżej kryteria stosowane w celu oceny równoważności :

- Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach równoważnych tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, elementy, wskazane w dokumentacji projektowej,

- Zmawiający wskazuje, iż minimalne wymagania jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne  to  wymagania nie gorsze od parametrów  wskazanych w Zał. Nr 1  do Umowy.

- Zamawiający określił  w Załączniku nr 1 do Umowy wymagane cechy materiałów, produktów lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, w szczególności określił wymagania, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami  lub Umową Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, Ofertą Wykonawcy oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru autorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa Budowlanego i sztuką budowlaną.

Zatrudnienie osoby lub osób przez Wykonawcę lub podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę.

§4

- Na mocy  z art. 95 Ustawy Zamawiający wymaga w toku realizacji Umowy zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465ze zm.) osób wykonujących roboty ogólnobudowlane oraz montażowe. Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy osób wykonujących inne zakresy prac, osób posiadających uprawnienia budowlane lub  kwalifikacje zawodowe  oraz samozatrudnionych.

- Stosownie do art. 95 ust.2 i art. 438 Ustawy w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Umowy  Zamawiającego  jest uprawniony do żądania w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W celu weryfikacji zatrudnienia, o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu  Zamawiający uprawniony jest również do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania   wymogów zatrudnienia na umowę o pracę oraz przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy  czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i dalszego podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy i dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę i dalszego podwykonawcy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę i dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnie z dalszymi  postanowieniami Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Terminy

§ 5.

- Termin wykonania przedmiotu Umowy  ustala się na okres  100 dni licząc od daty udzielenia zamówienia ( tj. podpisania Umowy) tj. do dnia …………….

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w dniu następującym po dniu  protokolarnego przekazania Wykonawcy Placu budowy.

- Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

- Termin wykonania Umowy  wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w okolicznościach wskazanych w § 21 Umowy.

Siła wyższa,

§ 6.

- Żadna ze Stron nie będzie ponosić określonej w Umowie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni łącznie, że:

- niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli,

- nie mogła w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutków,

- nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków,

- Zdarzenia takie będą określone jako „Siła wyższa”.

- W przypadku, gdy Siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez Stronę całości lub części zobowiązań, Strona ta będzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne powiadomienie drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia.

- Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalność i wykona ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej staranności w celu, jak najszybszego usunięcia przeszkód wykonania.

Materiały, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy

§ 7.

- Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu Umowy materiały i urządzenia spełniające wymogi jakościowe  dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682  z  późn. zm ).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów, sprzętu, urządzeń i wyposażenia, nie  spełniających wymogów norm, obowiązujących przepisów oraz wymagań i parametrów wynikających z Dokumentacji, obowiązujących przepisów oraz  wymagań Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, karty katalogowe  na materiały, sprzęt, urządzenia i wyposażenie  użyte do realizacji przedmiotu Umowy wydane przez uprawnione jednostki, najpóźniej w dniu odbioru robót. Komplet tych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca może zlecić wykonanie części  robót objętych przedmiotem Umowy podwykonawcom na warunkach określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm. ), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” oraz w przepisach Ustawy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji robót, prowadzonych przez podwykonawców  i dalszych podwykonawców. *

- Wykonawca  wykona siłami własnymi cały przedmiot Umowy. *

- Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 118  Ustawy  na zasobach podmiotów zgodnie z kopiami złożonych w załączeniu do Oferty Wykonawcy  Zobowiązań  na podstawie art. 118 Ustawy do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Umowy. *

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, dalszych podwykonawców  i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Realizacja robót  przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców  nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jak za swoje własne. *

- Zgodnie z art. 464 Ustawy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w Umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. *

- Umowa o podwykonawstwo zawiera w szczególności postanowienia wskazujące, że:

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu,

  - przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową,

  - wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

  - podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na wykonywaniu robót rozbiórkowych, budowlanych, w zakresie instalacji elektrycznej i sanitarnej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465z późn. zm.).; wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy osób wykonujących inne zakresy prac, osób posiadających uprawnienia budowlane lub  kwalifikacje zawodowe  oraz samozatrudnionych;

  - okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy. *

- Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji przez Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.*

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Za dzień przedłożenia projektu Umowy o podwykonawstwo uznaje się dzień przedłożenia tego projektu Zamawiającemu.*

- Zamawiający, w terminie 3 dni roboczych  licząc od dnia przedstawienia mu  projektu Umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9 niniejszego paragrafu;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy ( klauzule zakazane).

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 13 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego.*

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. *

- Zamawiający, w terminie 3 dni roboczych  licząc od przedstawienia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu. *

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 16, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. *

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. *

- W przypadku, o którym mowa w ust. 18, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. *

- W przypadku, o którym mowa w ust. 18, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. *

- Przepisy ust. 12-20 stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.*

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z Umową o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę lub jej zmianę  w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.  W przypadkach , o których mowa w ust. 12,15, 18 i 19 przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo. *

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, jeżeli w toku  realizacji  Umowy  zajdzie co najmniej jedna z poniżej wskazanych  okoliczności tj. w przypadku:

      - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

      - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

      - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

      - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 Ustawy.*

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 1 Umowy. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio.*

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, zgodnie z postanowieniami  art. 465 Ustawy. *

Wykonywanie robót

§ 8.

- Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji Umowy, spełniające warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w § 1, w zakresie wymaganych osób, wskazane są   w Wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, którego kopia  stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Załącznika Nr 2 do Umowy w zakresie osób, pod warunkiem, iż nowe osoby będą posiadały, co najmniej takie same uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie, jak   wymagane w  postępowaniu,  o którym mowa w § 1Umowy. Zmiana Załącznika Nr 2  do Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy.

- Umowa będzie realizowana przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie posiadał pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przy realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego w Prawie Budowlanym z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie zmian Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy.

- Decyzje w zakresie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu  podejmuje wyłącznie Zamawiający.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie czynności i robót  przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 9.

- Strony zobowiązane są współdziałać przy wykonywaniu Umowy w celu terminowego i najlepszego wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót, a w razie jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku prac Wykonawcy jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.

- Z uwagi na fakt, iż realizacja zamówienia będzie prowadzona w miejscu, gdzie organizowane są imprezy plenerowe oraz w godzinach otwarcia skansenu i udostępniania go zwiedzającym wszelkie prace budowlano - montażowe nie powinny utrudniać i zakłócać prawidłowej pracy instytucji. Szczególną uwagę należy zwrócić na brak możliwości wyłączenia obiektów ze zwiedzania i korzystania przez turystów. Z uwagi na powyższe Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia szczegółowego harmonogramu prac z Zamawiającym, urządzenia placu budowy we wskazanym miejscu i sposób uzgodniony z Zamawiającym, odpowiedniej organizacji robót nie zakłócającej prawidłowego funkcjonowania instytucji Zamawiającego.

- Zgodnie postanowieniami  SWZ Zamawiający przewidział możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie oraz należyte zapoznanie się z  opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ, w tym z  załączoną do SWZ  Dokumentacją stanowią Zał. Nr 1 do Umowy, celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania Oferty i zawarcia Umowy.

§ 10.

- Przekazanie Placu budowy przez Zamawiającego Wykonawcy dokonane będzie z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania Placu budowy.

- Wykonawca nie może odmówić przejęcia Placu budowy pod rygorem rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wraz z obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę  kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy .

- Po przekazaniu Placu budowy Wykonawca bez zbędnej zwłoki wykona wszelkie prace związane z zabezpieczeniem, przygotowaniem i zagospodarowaniem Placu budowy, niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji robót w sposób zgodny z przepisami prawa i sztuką budowlaną.

- Z chwilą podpisania protokołu przekazania Placu budowy przez Strony całkowita odpowiedzialność za Plac budowy przechodzi na Wykonawcę i trwa do dnia dokonania bezusterkowego  odbioru końcowego.

- W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- przestrzeganie przepisów BHP i p.poż,

- właściwe zabezpieczenie Placu budowy i znajdujących się na nim obiektów oraz urządzeń budowlanych,

- usunięcie i naprawienie wszelkich szkód powstałych w tym okresie na Placu budowy,

- usunięcie i naprawienie wszelkich szkód powstałych w wyniku katastrofy budowlanej, w tym ponosi odpowiedzialność za pokrycie strat powstałych na skutek zniszczenia urządzeń budowlanych oraz odpowiedzialność odszkodowawczą za uszczerbek na zdrowiu i życiu pracowników Wykonawcy i Podwykonawców.

- Zamawiający przygotuje  Wykonawcy komplet Dokumentacji - do odbioru w siedzibie Zamawiającego w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

- W okresie realizacji Umowy Wykonawca ma obowiązek utrzymania Placu budowy w należytym porządku, przede wszystkim zadba o to, by na Placu budowy nie były składowane zbędne urządzenia budowlane, nadwyżki materiałów itp. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z Placu budowy wszelkie śmieci, gruz, odpady lub inne pozostałości.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w porządku otaczających Plac budowy nieruchomości i dróg dojazdowych. Przez utrzymanie porządku rozumie się usunięcie wszelkich odpadów i nieczystości zalegających na wskazanych terenach na skutek prowadzenia robót. Utrzymanie porządku obejmuje również doprowadzenie naruszonej przez działania Wykonawcy powierzchni dróg publicznych do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

- W razie nieprzestrzegania przez Wykonawcę powyższych zapisów, Zamawiający wezwie go do usunięcia naruszeń porządku, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni. W razie niezastosowania się Wykonawcy do wezwania Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć uprzątnięcie terenów wskazanych w ust. 7 i ust. 8 niniejszego paragrafu osobie trzeciej. Koszty uprzątnięcia obciążą Wykonawcę.

- Najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru końcowego Wykonawca oczyści Plac budowy usuwając swój sprzęt, urządzenia budowlane, odpady i pozostałości po robotach oraz uporządkuje Plac budowy przygotowując go do przekazania Zamawiającemu w stanie czystym i nie budzącym zastrzeżeń.

- Wykonawca pokryje wszelkie kary oraz odszkodowania dochodzone od Zamawiającego w związku z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, z wyłączeniem kar oraz odszkodowań dochodzonych od Zamawiającego, które nie są następstwem czynności powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

§ 11.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, normami dotyczącymi placów zabaw, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, Prawem Budowlanym i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi realizacji robót będących przedmiotem Umowy z najwyższą starannością  i w terminach umownych.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawy i montaż urządzeń zabawowych wyszczególnionych w Dokumentacji. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia zabawowe posiadały certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że zamontowane urządzenia spełniają wymagane prawem przepisy i normy dotyczące placów zabaw.

- Ponadto do obowiązków umownych Wykonawcy  należy również:

- Przejęcie terenu budowy i przygotowanie realizacji przedmiotu Umowy łącznie z wykonaniem robót tymczasowych, koniecznych dla realizacji robót podstawowych;

- Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności Dziennika Budowy

- Opracowanie  przez osoby uprawnione i przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego Dokumentacji powykonawczej, - w 1 egzemplarzu.

- Zapewnienie na budowie niezbędnej kadry kierowniczej, inżynierskiej oraz siły roboczej posiadających wszelkie uprawnienia wymagane przepisami, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne
do wykonania robót oraz usunięcia wad.

- Uzyskanie zgody na zajęcie okalających teren budowy dróg, chodników itp. dla potrzeb budowy i zaplecza, uiszczanie opłat z tym związanych oraz naprawa ewentualnych szkód, a także uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność).

- Przywrócenie terenów zajętych czasowo do stanu z dnia ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych Umową  na terenach sąsiadujących. W przypadku nie zastosowania się do powyższego Zamawiający, na podstawie protokołu i wyceny sporządzonych przez niego z udziałem Wykonawcy, ma prawo w całości obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie powyższych robót przez inny podmiot.

- Doprowadzenie dróg dojazdowych, wszelkich zajmowanych w czasie trwania budowy terenów i pomieszczeń do stanu pierwotnego, demontaż obiektów i urządzeń tymczasowych oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy.

- Wykonanie ogrodzenia placu budowy w celu oddzielenia terenu skansenu, który przez cały okres prowadzenia inwestycji udostępniany jest zwiedzającym, tymczasowych dróg i tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia wszystkich robót, ich utrzymania oraz demontażu po tym okresie (materiały z demontażu stanowią własność Wykonawcy);

- Pokrycie wszelkich kosztów wynikających z utrzymania obiektu objętego przedmiotem Umowy oraz zaplecza Wykonawcy robót, w tym opłat (energia elektryczna, cieplna, woda, wywóz ścieków, śmieci itp.) do dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

- Dokonanie zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego za wszystkie media (energię elektryczną, wodę, ścieki, ogrzewanie, telefony itp.) wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy – wg wskazań liczników (podliczników) przy zastosowaniu taryf  i cenników dostawców, w przypadku gdy umowa na ich dostawę została zawarta przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie tych kosztów z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Koordynacja wykonywanych robót będących przedmiotem Umowy.

- Niezwłoczne  zawiadomienie inspektora nadzoru wpisem do Dziennika Budowy o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- Bieżące zabezpieczenie efektów swoich robót i wykonanych przez siebie elementów.

- Bieżąca obsługa geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- Jeżeli do wykonania przedmiotu Umowy, będzie konieczne wykonanie innych niezbędnych robót lub czynności, w tym konieczność wykonania  projektów warsztatowych lub montażowych oraz projektów technologii wykonania i  projektów powykonawczych to Wykonawca wykona te czynności lub roboty w uzgodnieniu z  projektantem.

- Zapewnienie wykonania wszystkich niezbędnych badań, prób, sprawdzeń, opinii, ekspertyz, opracowań, itp. niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.

- Dbałość o istniejące środowisko przyrodnicze. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie wymagań ochrony środowiska na Placu budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

- Usuwanie na własny koszt wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg na terenie budowy i poza nim związanych z realizacją budowy oraz bieżące utrzymywanie ich w czystości.

- Utrzymanie terenów przekazanych Wykonawcy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na swój koszt do czasu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

- Ponoszenie odpowiedzialności za prowadzenie wszelkich robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. (w tym odpowiednie przechowywanie materiałów i urządzeń), prawidłowe wykonywanie wykopów, konstrukcji, rusztowań, zabezpieczeń itp.

- Zapewnienie i egzekwowanie stosowania przepisów BHP oraz p.poż. na terenie budowy.

- Zapewnienie ochrony i dozoru budowy, bezpieczeństwa mienia własnego, a także mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budowy, do momentu protokolarnego przekazania obiektu Zamawiającemu.

- Ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym  na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

- Każdorazowe uzyskiwanie zgody Zamawiającego na umieszczenie reklamy na terenie budowy.

- Podporządkowanie się procedurom ochrony wprowadzonym przez Zamawiającego.

- Całość kosztów związanych z wykonaniem obowiązków ujętych w niniejszym  paragrafie ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego.

§ 12.

- Inspektor nadzoru i Zamawiający uprawnieni są do kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy oraz inspektora nadzoru lub Zamawiającego.

- W trakcie realizacji przedmiotu Umowy będą się odbywać spotkania informacyjno – koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, inspektora nadzoru i Zamawiającego. W spotkaniach tych mogą brać udział inne osoby powołane przez Strony. Dzień oraz godzina spotkań zostaną ustalone przez Strony niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy. Narady będą protokołowane.

Wynagrodzenie

§ 13.

- Wartość Umowy zgodnie  z SWZ oraz Ofertą Wykonawcy wyrażona jest kwotą  brutto w wysokości:                      …………………….. zł. (słownie: ……………………………..), w  tym: wartość  netto za wykonanie całego przedmiotu Umowy  w kwocie:    …………… oraz kwota podatku  od towarów i usług VAT w stawce obowiązującej na dzień, w którym upływa termin do składania ofert w wysokości:  …………………

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy oraz po zapłacie  przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie nie dłuższym niż 28 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu:

- pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

- oświadczeń/dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) osób wykonujących czynności wskazane w § 4 Umowy.

- Potwierdzenie o którym mowa w ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury oraz oświadczenia  podwykonawcy lub dalszego  podwykonawcy o uregulowaniu na ich rzecz wymagalnych wierzytelności. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się uznanie rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Termin zapłaty, z zastrzeżeniem postanowień ust.7, wynosi 30 dni licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury  VAT wraz z protokołem odbioru przedmiotu Umowy, podpisanym przez Zamawiającego i inspektora nadzoru i wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi wskazanymi w Umowie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia kwotą zapłaty rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku niedostarczenia wszelkich dokumentów niezbędnych do odbioru, w tym dokumentów zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu  lub ich niekompletności,  termin zapłaty ulega odpowiedniemu  przesunięciu. W takim przypadku zapłata zostanie dokonana w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia kompletu brakujących dokumentów.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Zamawiającego wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z przysługującego mu wynagrodzenia.

- W przypadku niedokonania płatności w wymaganym terminie Wykonawca upoważniony jest do żądania zapłaty odsetek w ustawowej wysokości.

- Strony nie dopuszczają możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy na podmioty trzecie.

- Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191) Zamawiającego obowiązany jest do odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ust.13 niniejszego paragrafu, jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy.

- Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) - centralna platforma do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy Zamawiającymi a Wykonawcami zamówień publicznych dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.

- Zamawiający będzie dokonywał płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2024 r. poz. 361).

- Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz.U. 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.), zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku gdy Wykonawca wskaże na fakturze numer rachunku bankowego nie widniejący w wykazie podatników, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający uprawniony jest do dokonania płatności na rachunek bankowy widniejący w tym wykazie ze skutkiem prawidłowej realizacji zobowiązania Zamawiającego w zakresie płatności za Przedmiot Umowy.

Odbiór robót

§ 14.

- Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy lub jego części, stanowiącej umówiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu jego wykonania zgodnego z Umową. Przed zgłoszeniem odbioru Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepisach prawa lub w Umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy lub jego części oraz dołączenia niezbędnych atestów, certyfikatów itp.

- Zamawiający będzie dokonywał następujących rodzajów odbiorów:

- robót zanikających lub podlegających zakryciu,  na bieżąco,  nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisanej do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy. Odbiór będzie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy;

- końcowego przedmiotu Umowy -  w ciągu  7 dni od powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót.

- Protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy podpisze Zamawiający, inspektor nadzoru i Wykonawca.

- Strony zobowiązane są oddelegować do odbiorów wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu upoważnionych przedstawicieli.

- W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony.

- W kwestiach spornych dotyczących jakości wykonanych robót inspektor nadzoru może zlecić wykonanie niezależnych badań, prób, ekspertyz i opinii. W przypadku stwierdzenia w ww. opracowaniach, że roboty wykonane zostały  niezgodnie z postanowieniami Umowy Zamawiający  obciąży Wykonawcę kosztami  tych opracowań. W przypadku stwierdzenia w ww. opracowaniach, że roboty wykonane zostały  zgodnie z postanowieniami Umowy koszty  tych opracowań  ponosi Zamawiający.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, zastosowania niezgodnego z Umową materiału, niewłaściwego wykonania przedmiotu odbioru lub nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, a także braku dokumentacji, inspektor nadzoru lub Zamawiający może odmówić dokonania odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub usterki:

- nieistotne, nadające się do usunięcia - inspektor nadzoru lub Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin ich usunięcia z uwzględnieniem niezbędnego czasu na usunięcie;

- nienadające się do usunięcia lecz według oceny Zamawiającego umożliwiające prawidłowe użytkowanie - Zamawiający dokona  obniżenia wynagrodzenia z naliczeniem kary umownej za fakt istnienia  wady lub usterki,

- nienadające się do usunięcia i według oceny Zamawiającego uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie, inspektor nadzoru lub Zamawiający zażąda ponownego wykonania przedmiotu odbioru w niezbędnym zakresie.

- W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w ust.7 niniejszego paragrafu, nowy termin   zgłoszenia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku nieprzystąpienia przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego do czynności odbioru z przyczyn leżących po stronie inspektora nadzoru lub Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru z zagrożeniem dokonania odbioru przez powołaną przez siebie komisję, przy zachowaniu obowiązku pisemnego powiadomienia inspektora nadzoru i Zamawiającego o nowym terminie odbioru.

- W okresie trwania gwarancji i rękojmi co roku będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne. O planowanym terminie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie.

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych  w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający wyznacza pogwarancyjny odbiór robót najpóźniej na dzień upływu  okresu  gwarancji, po zgłoszeniu na piętnaście dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi w formie pisemnej gotowości do odbioru pogwarancyjnego przez Wykonawcę. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót i potwierdzeniu wypełnienia wszystkich obowiązków przez Wykonawcę w tym związanych z usunięciem wad .

- W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych wad.

- Postanowienia zawarte w ust. 4-11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odbioru pogwarancyjnego. Z czynności odbioru będzie spisany protokół.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzących do sprawdzenia zgodności założonych w Dokumentacji parametrów technicznych materiałów, urządzeń i całego przedmiotu Umowy, z faktycznie zrealizowanymi. W wypadku niespełnienia tych parametrów, koszty przeprowadzenia tych badań poniesie Wykonawca.

- Odbiór końcowy przedmiotu Umowy następuje na podstawie protokołu odbioru końcowego robót oraz zawiadomienia przez Wykonawcę  właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy w celu przystąpienia przez Zamawiającego do użytkowania obiektu. Protokół będzie zawierał decyzję Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu Umowy oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

Gwarancja i rękojmia

§ 15.

- Zgodnie z Ofertą Wykonawcy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały wykonany przedmiot Umowy przez okres ………….miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy oraz rękojmi za wady przez okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

- Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności w okresie gwarancji i rękojmi.

- W okresie gwarancji Gwarant ma obowiązek wykonać naprawy gwarancyjne polegające na nieodpłatnym przywróceniu właściwości przedmiotu Umowy zgodnych z Dokumentacją i uzgodnieniami Stron w procesie budowlanym, stanowiącymi podstawy wykonania przedmiotu Umowy, jego przeznaczeniem i celem oznaczonym w Umowie (gwarancja co do właściwości przedmiotu Umowy) oraz usunięciu wad fizycznych wykonanego przedmiotu Umowy (gwarancja jakości przedmiotu Umowy), w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady (Zgłoszenie Reklamacyjne), z  zastrzeżeniem ust. 4.

- Jeżeli wykonanie obowiązków Gwaranta w terminie, o którym mowa w ust. 3 byłoby niemożliwe z przyczyn niezależnych od Gwaranta, Zamawiający na uzasadniony wniosek Gwaranta złożony przed upływem tego terminu, wyznaczy dodatkowy odpowiedni termin do wykonania przez Gwaranta obowiązków.

- Gwarant jest zobowiązany do przystąpienia do wykonywania obowiązków wynikających z Gwarancji w terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania Zgłoszenia Reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 3.

- Zgłoszenia Reklamacyjne mogą być dokonywane przez Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.

- W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ……………… dostępny w godzinach pracy Zamawiającego. Zgłoszenie przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będzie jak dokonane w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy.

- Wykonanie naprawy gwarancyjnej przez Gwaranta będzie podlegało odbiorowi wykonania naprawy gwarancyjnej z udziałem upoważnionych przedstawicieli Gwaranta i Zamawiającego. Do odbiorów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 14.

- W przypadku niewywiązania się przez Gwaranta z obowiązku, o którym mowa w ust. 3 z uwzględnieniem ust. 4, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia zastępczego wykonania obowiązku Gwaranta na koszt i ryzyko Gwaranta, co nie zwalnia Gwaranta od zobowiązania do zapłaty kar umownych z tego tytułu zgodnie z Umową.

- W przypadku wystąpienia nie dających się usunąć wad, niespełniających warunków przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i celem oznaczonym w Umowie, Zamawiający według swojego wyboru może żądać:

- ponownego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w odpowiednim zakresie, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, albo

- zwrotu całości lub odpowiedniej części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, z zachowaniem roszczeń o naprawienie przez Wykonawcę szkody.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.

- Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

- Niezależnie od powyższych działań Strony ustalają, że przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przez cały okres gwarancji.

- O dacie przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni roboczych przed planowanym terminem przeglądu. Każdy przegląd gwarancyjny polegać będzie na oględzinach przedmiotu Umowy. Z przeprowadzonych oględzin spisane będą protokoły z wyszczególnieniem stwierdzonych wad i usterek oraz daty ich usunięcia uzgodnione z Wykonawcą.

Kary umowne

§ 16.

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % łącznej wartości  brutto wskazanej w § 13 ust. 1. Umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i pogwarancyjnym, 
usunięciu wad w okresie rękojmi za wady oraz niewywiązaniu się z obowiązków Gwaranta określonych w gwarancji - w wysokości 0,02 % łącznej wartości  brutto wskazanej w §13 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości 10 % łącznej  wartości  brutto wskazanej w §13 ust.1 Umowy,

- w przypadku nie wywiązania się z obowiązku umownego wskazanego w § 4 Umowy dot. zatrudnienia osoby lub osób przez Wykonawcę lub podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę, w wysokości 0,1 % łącznej wartości  brutto wskazanej w §13 ust. 1 Umowy,

- w przypadku gdy zajdzie,  co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w § 7 ust. 23 Umowy dot. podwykonawstwa, w zryczałtowanej wysokości: 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,

- Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych :

- za zwłokę w przekazaniu Placu budowy w wysokości 0,01 %  łącznej wartości  brutto wskazanej w §13 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zawinione przez Zamawiającego niezakończenie czynności odbiorowych po upływie 14 dni od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych w wysokości 0,01 %  łącznej wartości  brutto wskazanej w §13 ust.1. Umowy za każdy dzień zwłoki,

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 40% wartości brutto wskazanej w § 13 ust.1 Umowy.

- Kary umowne należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej Umowy zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy lub Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strona może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471).

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

§ 17.

- Warunkiem zawarcia Umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnosi się przed zawarciem Umowy.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w kwocie: ……….. zł, (słownie: ……………….) w formie ………………………………………

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SWZ i w art. 450 ust.1 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego  wysokości.

- Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi Załącznik Nr 6 do Umowy.

- Kwota, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu  stanowi 5 % ceny całkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy tj. wartości brutto Umowy  wskazanej w  § 13 ust. 1    Umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, z uwzględnieniem ust. 11-14 niniejszego paragrafu.

- 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Kwota, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jest zwracana  nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, z uwzględnieniem ust. 11-14 niniejszego paragrafu.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W  każdym przypadku nienależytego wykonania Umowy, po jednokrotnym wezwaniu do jej realizacji zgodnie z treścią Umowy, Zamawiający zatrzymuje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy kwotę odpowiadającą  wartości szkody powstałej  na skutek nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- W sytuacji  wystąpienia  konieczności przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu umownego, Wykonawca, w przypadku  wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna,  na co najmniej 30 dni przed wygaśnięciem pierwotnego zabezpieczenia, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji Umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 13 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Stosownie do treści art. 452 ust.8 i 9  Ustawy, w przypadku przedłużenia okresu rękojmi  na czas dłuższy niż  5 lat  w wyniku przedłużenia okresu wykonania Umowy lub zawieszenia biegu okresu rękojmi, zabezpieczenie w pieniądzu będzie wniesione na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wniesione na okres nie krótszy niż 5lat Wykonawca z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w   ust. 15, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- W okolicznościach wskazanych w ust. 13 -16 niniejszego paragrafu  stosuje się postanowienia ust.3 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający na żądanie Wykonawcy zwraca, po upływie okresu na jaki zostało wniesione zabezpieczenie, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego.

Odstąpienie od  Umowy

§ 18.

      - Niezależnie od treści wcześniejszych i następnych postanowień Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

  - gdy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne  w  stosunku  do Wykonawcy,

  - gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął  wykonywania przedmiotu Umowy i nie podjął  jego wykonywania pomimo wezwania Zamawiającego w okresie 3 dni roboczych od daty wezwania,

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, albo też w inny sposób drastycznie naruszy zobowiązania umowne, po wcześniejszym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania ww. naruszeń,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i nie wznowił ich  pomimo wezwania Zamawiającego w okresie 3 dni od daty wezwania,

  - Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy,

  - dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy,

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu należytego wykonania części Umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia. W okolicznościach wskazanych w ust. 1 pkt 2)-8) niniejszego paragrafu Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy związanych bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem Umowy lub jej prawidłowym wykonaniem.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9) niniejszego paragrafu, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. W razie niewykonania w/w obowiązku przez Wykonawcą, Zamawiający dokona czynności spisu inwentaryzacyjnego skutecznie jednostronnie bez wyznaczania dodatkowego terminu.

- W przypadku odstąpienia od  Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zabezpieczy  teren budowy i przekaże go Zamawiającemu wraz z pełną dokumentacją. W przypadku nie wykonania w/w obowiązku Zamawiający dokona zabezpieczenia terenu budowy  na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej niż w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, usunie z terenu robót urządzenie zaplecza jeżeli zostało przez niego dostarczone lub wzniesione oraz przekaże Zamawiającemu teren budowy. W przypadku nie wykonania ww. obowiązków Zamawiający wykona te prace na koszt Wykonawcy.

Zmiana Umowy

§ 19.

- Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 Ustawy i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

- Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy dopuszcza możliwość zmiany Umowy,  w przypadku zaistnienia  co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

- konieczności zmiany terminu realizacji Umowy, jeżeli  zajdzie co najmniej  jedna z poniższych okoliczności tj. w przypadku:

        - wystąpienia Siły wyższej,

        - warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót,  z zastrzeżeniem, że termin ulegnie wydłużeniu  o czas trwania okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót,

        - braku możliwości dochowania pierwotnego terminu wynikającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę np.: w przypadku zwłoki w udostępnieniu przez Zamawiającego Placu budowy, wystąpienia okoliczności związanych z ochroną obiektu zabytkowego lub realizacją w miejscu robót innych usług lub robót budowlanych;

        - wydłużających się, ponad przewidziane przepisami, terminów wydania decyzji, uzgodnień, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy,

        - konieczności wykonania dodatkowych badań, niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia,

        - wstrzymania robót lub powstania  przerw w pracach powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w tym ze względu na konieczność rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji Umowy,

        - konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

        - wystąpienia,  z przyczyn nie leżących  po stronie Wykonawcy, kolizji  z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami innych podmiotów, uniemożliwiającej  wykonywanie przedmiotu Umowy,

        - konieczności zrealizowania robót niewykraczających poza zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy, polegających na zastosowaniu innych  rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Załączniku Nr 1 do Umowy, których nie dało się wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na podwyższenie walorów techniczno-eksploatacyjnych lub obniżenie kosztów realizacji czy eksploatacji,

        - braku możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę, a także zmiany lub rezygnacji ze wskazanych  podwykonawców, z zastrzeżeniem wynikającym § 7 ust. 24 Umowy,

- zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmian technologicznych spowodowanych koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

- zaniechania wykonania prac, których wykonanie w trakcie realizacji Umowy stało się zbędne albo niemożliwie do wykonania z przyczyn technicznych - przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość prac zaniechanych, która nie    przekroczy   20% wartości  brutto wskazanej w § 13 ust.1 Umowy ;

- ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia kwoty netto, o której mowa w § 13 ust. 1 Umowy,

- gdy nastąpi zmiana  powszechnie obowiązujących przepisów prawa  oraz pojawienia się nowych interpretacji i wytycznych w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy,

- zmian w Dokumentacji w celu osiągnięcia optymalnych parametrów funkcjonalnych i eksploatacyjnych  przedmiotu Umowy, pod warunkiem, iż zmiany te nie powodują wzrostu łącznej ryczałtowej wartości  netto wskazanej w Umowie,

- zmiany Umowy, która nie jest zmianą istotną w rozumieniu art. 454 Ustawy.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu  Strony, jeżeli będzie to konieczne, doliczą niezbędny, możliwie najkrótszy czas do terminu wskazanego w § 5 Umowy. Data ustalona dla zakończenia robót będzie przesunięta o czas, w którym zdarzenia te uniemożliwiły kontynuację robót pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy, o czym Strony zdecydują w Protokole Uzgodnień podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz  inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- W razie zaistnienia zdarzeń zaistniałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, uniemożliwiających prowadzenie robót, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie)  o rozpoczęciu okresu występowania tych zdarzeń.

- W razie zaistnienia zdarzeń, zaistniałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający  zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę (a następnie potwierdzić pisemnie)  o rozpoczęciu okresu występowania tych zdarzeń.

Regulacje RODO

§ 20.

- W Załączniku Nr 7 do Umowy zawarta jest  informacja Zamawiającego na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), przeznaczona dla osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę, które nie dysponują takimi informacjami przekazanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku, którego zawarta została Umowa.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązku informacyjnego w zakresie określonym w art. 14 RODO, jeżeli będzie pozyskiwał dane osobowe osób trzecich, innych niż wskazane w postępowaniu, o którym mowa w §  1 Umowy, w celu przekazania ich Zamawiającemu w toku realizacji Umowy.

Postanowienia końcowe

§ 21.

- Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności: przepisy ustawy  z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2023 r. Dz. U. poz. 1605 z późn. zm. .), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682  z  późn. zm),  oraz   odpowiednie przepisy  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), przepisy powołane w SWZ i w niniejszej Umowie oraz treść SWZ i treść Oferty Wykonawcy w postępowaniu, o którym mowa w §  1 Umowy, a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.

- Poszczególne tytuły zastosowano w Umowie jedynie dla przejrzystości i nie mają one wpływu na interpretację Umowy.

- Umowa podlega prawu polskiemu. Językiem obowiązującym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach Umowy będzie język polski.

- Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał zgodę wszystkich osób, którymi posługiwać się będzie w celu realizacji Umowy na przetwarzanie przez Zamawiającego ich danych osobowych na potrzeby jej realizacji.

- Wykonawca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.

- Ewentualne  spory  wynikające  z  wykonania Umowy  Strony  będą  starały  się rozstrzygnąć  polubownie  w  terminie  3  dni  roboczych.  W przypadku  nie  rozstrzygnięcia  sporu  w  tym terminie  Stronom  przysługuje  prawo skierowania  sprawy  na  drogę  sądową.  Sądem  właściwym miejscowo będzie  Sąd  dla  siedziby  Zamawiającego.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana pod niżej wskazane adresy:

- Zamawiający

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc

tel./fax   (024)  275-28-83,   275-58-20

e-mail: skansen@mwmskansen.pl

- Wykonawca : ………………………………………………………………..

Tel/fax ………………..

e-mail………………..

- Osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego przy realizacji Umowy:

- ……………………………….

- …………………………………

- Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy przy realizacji Umowy:

- ……………………………….

- …………………………………

- Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy

§ 22.

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

- Załącznik Nr 1  - Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące Załącznik Nr 10 do SWZ;

- Załącznik Nr 2  - Kopia Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, sporządzonego wg Załącznik Nr 8  SWZ, zawartego w Ofercie Wykonawcy,

- Załącznik Nr 3- Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

- Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna RODO;

- Załącznik Nr 5 - kopie złożonych w załączeniu do Oferty Wykonawcy  Zobowiązań  na podstawie art. 118 Ustawy do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. *

* Niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY 			                                   			WYKONAWCA

Załącznik Nr 4 do Umowy

Nr ………. z dnia ………….

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy na zadanie pn. „Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”  Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej nazywanego RODO,

- Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, tel. 24 275 28 83, e-mail: skansen@mwmskansen.pl;

- został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dpo@mwmskansen.pl, lub telefonicznie 24 275 28 83;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zdanie: pn. .  " Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” Znak sprawy : DzAI 281.06.24, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78  Ustawy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, w tym również nie będą profilowane;

- na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z  prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku ww. postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

- w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego;

- na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan  prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z zastrzeżeniem, iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO  nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych;

- w związku z art. 20 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych;

- na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą.

- dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

- Analogiczny obowiązek informacyjny jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawcy  powstanie, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.

- Zamawiający może odstąpić od obowiązku indywidualnego informowania każdej z takich osób, w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO, np. w sytuacji, gdy osoba ta dysponuje już tymi informacjami albo gdy wymagałoby to ze strony Zamawiającego niewspółmiernie dużego wysiłku.

- Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w ofercie  celem uzyskania przedmiotowego zamówienia publicznego wymagane jest oświadczenie Wykonawcy  dotyczące  pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich, które zawarte jest  w Formularzu oferty  (Załącznik nr 1 do SWZ).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej „ustawą sankcyjną”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Ustawy  wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda  od Wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą  odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Niniejszy zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawcy..

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy które można sporządzić  wg Załącznika nr 5 do SWZ, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda  od Wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą  odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

W  przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy..

Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36  miesięcy licząc od dnia zakończenia robót budowlanych stwierdzonych w protokole odbioru przedmiotu umowy. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy  skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art.  226 ust.1 pkt 5 Ustawy jako oferty której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy osób wykonujących inne czynności, osób posiadających uprawnienia budowlane lub  kwalifikacje zawodowe  oraz samozatrudnionych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, które można sporządzić wg Załącznika Nr 5 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o ile są znane.

Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa treści oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Oświadczenie to  składane jest wraz z ofertą przez Wykonawcę/ przez każdego z Wykonawców   wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, zgodnie z art. 125 ust.4 Ustawy

Niepotrzebne skreślić.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej „ustawą sankcyjną”,z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Ustawy wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593  jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

właściwe pole zaznaczyć znakiem X

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty  do realizacji których te zdolności są wymagane.

Należy wskazać kto spełnia ten warunek podmiot udostępniający zasoby czy wykonawca samodzielnie. Jeżeli warunek jest spełniany poprzez polegania na zasadach art. 118 Ustawy na zasobach należy wskazać nazwę i adres podmiotu udostępniającego zasoby.

Należy wskazać kto spełnia ten warunek podmiot udostępniający zasoby czy wykonawca samodzielnie. Jeżeli warunek jest spełniany poprzez polegania na zasadach art. 118 Ustawy na zasobach należy wskazać nazwę i adres podmiotu udostępniającego zasoby.

Należy wskazać który z konsorcjantów spełnia ten warunek.

Oświadczenie to  składane jest wraz z ofertą przez podmiot udostępniający zasoby na zasadach art. 118 Ustawy, w przypadku polegania przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Niepotrzebne skreślić.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej „ustawą sankcyjną, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Ustawy wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Oświadczenie to  składane jest wraz z ofertą  przez wykonawców   wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Zobowiązanie   składane jest wraz z ofertą, w przypadku   polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 Ustawy celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części.  Zobowiązanie składa  podmiot udostępniający  zasoby na zasadach art. 118  Ustawy. Wykonawca może złożyć inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami, w sposób określony w art. 118 ust.4 Ustawy.

Stosownie do art. 118 ust. 4 Ustawy  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi  potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

Oświadczenie to  jest składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,  na wezwanie Zamawiającego.  Oświadczenie to  składa  odpowiednio Wykonawca /   każdy z wykonawców   wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców

W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą, który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu wraz ze złożeniem oświadczenia może  wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz ten  składa  Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej,  na wezwanie Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje własnym doświadczeniem wskazuje własną nazwę i adres. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wskazać nazwę i adres Wykonawcy posiadającego wykazane doświadczenie. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót  dotyczy robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wykonawca, który polega na doświadczeniu  innych  podmiotów na zasadach art.118 Ustawy, musi podać nazwę i adres podmiotu oddającego mu ww. zasoby zgodnie ze zobowiązaniem dołączonym do oferty.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

Wykaz ten  składa  Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej,  na wezwanie Zamawiającego.

Planowana funkcje w realizacji zamówienia należy określić wg warunku udziału w postępowaniu w zakresie  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które  są wyznaczone  przez Wykonawcę do wykonywania zadań w realizacji zamówienia.

Zamawiający respektuje przy żądaniu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zasadę wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień lub kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane w SWZ, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, ze osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia  2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm. ). W wykazie należy wskazać  numer uprawnień budowlanych lub kwalifikacji równoważnych zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 682 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.).

W kol.5,  należy wskazać podstawę  dysponowania wykazaną osobą (w tym np.:  umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wskazać nazwę i adres Wykonawcy lub Wykonawców dysponujących wykazaną osobą  wraz z informacją o podstawie do dysponowania. Wykonawca, który polega na osobach innych podmiotów, musi podać nazwę i adres podmiotu,  na którego zasobach polega on na zasadach art. 118 Ustawy zgodnie ze zobowiązaniem dołączonym do oferty.

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów RODO; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami RODO.

Zapis pozostanie w umowie,  o ile  Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach art. 118  Ustawy.