Załącznik nr 10

Załącznik nr 2 do Umowy nr …….……../2024

**ZADANIA KOORDYNATORA INSPEKTORÓW NADZORU**

Koordynatorem Inspektorów Nadzoru dla inwestycji:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: **Budowa chodnika wzdłuż DW nr 378 w m. Gnojna etap II** - z podziałem na zadania

**będzie pracownik Wydziału Budowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.**

Do zadań Koordynatora Inspektorów Nadzoru należy:

1. Kontrola pracy Wykonawcy (Nadzoru) pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na ww. zadanie i Umowę na pełnienie obowiązków Nadzoru. Interpretacja wszystkich wątpliwości w zapisach umów.
2. Pełne rozeznanie przebiegu realizacji robót pod względem zgodności z warunkami zadania w oparciu o dane przekazywane w raportach (sprawozdaniach) przez Nadzór.
3. Rozpatrywanie wniosków Nadzoru.
4. Opiniowanie wystąpień do Wykonawcy w sprawach dotyczących:
   * przesunięcia planowanej daty zakończenia Kontraktu,
   * zmian ilościowych Robót i Robót Dodatkowych,
   * płatności za Roboty Dodatkowe i Zmiany.

5. Akceptowanie:

* + harmonogramów zaopiniowanych przez Nadzór,
  + dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcę Roboty Dodatkowe i Tymczasowe w oparciu o wniosek Nadzoru,
  + zmian kluczowego personelu do pełnienia obowiązków Nadzoru,
  + protokołów odbioru robót,
  + Podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę i Nadzór.