Załącznik nr 5 do SWZ

UMOWA

KU/OZ.   .2023

Zawarta w dn. ………… w Olkuszu pomiędzy Gminą Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP: 6371998042 – Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Romana Piaśnika - Burmistrza Miasta i Gminy Olkusza

………..………………………………………………………………………………………...…….

zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej łącznie Stronami.

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej: ustawa PZP oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod numerem ……………………………….

§ 1

1.	Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.: „Remont mogiły trzech powstańców z 1863 r. na Starym Cmentarzu w Olkuszu oraz remont zbiorowej mogiły żołnierzy Armii Krajowej z lat 1944-1945 na cmentarzu parafialnym przy ul. Kruszcowej”.

2.	Szczegółowy zakres prac opisany został w Programach prac konserwatorskich opracowanych przez konserwator dzieł sztuki P. Małgorzatę Widę, stanowiących integralną część niniejszej umowy.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o Programy prac konserwatorskich oraz zgodnie z ofertą, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami, oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

- Zakończenie prac będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przejąć teren prac w terminie do 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od dnia zawarcia umowy.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu prac;

  - odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przed rozpoczęciem prac:

- sprawowanie nadzoru konserwatorskiego w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy,

- protokolarne przejęcia od Zamawiającego terenu prac;

- zapewnienie bezpiecznego sposobu transportu sprzętu i materiałów;

- zapewnienie dozoru mienia na terenie prowadzonych prac (na własny koszt);

- zorganizowanie, zagospodarowanie oraz należyte zabezpieczenie terenu prac wraz z zapleczem, ponoszenie kosztów zużycia wody, energii i innych dla potrzeb prac,

- w trakcie trwania prac:

- terminowe wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy, przekazanie dokumentacji powykonawczej,

- jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  - Prawo ochrony środowiska;

  - - Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w szczególności zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- zapewnienie dozoru mienia na terenie prac na własny koszt;

- natychmiastowe i skuteczne usuwanie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę̨ w trakcie realizacji prac, w tym odtworzenie nawierzchni przyległego terenu, trawników, chodników zniszczonych podczas wykonywania prac;

- uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi;

- okazywanie na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z normami lub aprobatami technicznymi każdego używanego wyrobu;

- ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie prac i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- dbanie o porządek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu prac w należytym stanie i porządku;

- uporządkowanie terenu prac po zakończeniu prac, zaplecza prac, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę;

- niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia prac;

§ 4

- Wynagrodzenie ryczałtowe za zakres prac określony w § 1 ustalono na kwotę:

- remont mogiły trzech powstańców z 1863 r. na Starym Cmentarzu w Olkuszu: ………….. zł brutto, słownie: …………………………., w tym należny podatek VAT w wysokości  23% - ………..zł. słownie: ………………………...

- remont zbiorowej mogiły żołnierzy Armii Krajowej z lat 1944-1945 na cmentarzu parafialnym przy ul. Kruszcowej: ………….. zł brutto, słownie: …………………………., w tym należny podatek VAT w wysokości  23% - ………………………………………………….. zł. słownie: ……………………………………., zgodnie z przedłożoną ofertą wyliczoną wg tabel elementów rozliczeniowych, stanowiących załączniki nr 1A i 1 B do SWZ.

2.	Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1., obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją prac objętych dokumentacją przetargową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników, mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3.	Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również koszty:

- zorganizowania i zagospodarowania placu prac,

- zabezpieczenia placu prac przed dostępem osób trzecich,

- zużycia wody i energii,

- zabezpieczenia prac pod względem BHP,

- oznakowania,

- koszt tablic informacyjnych w formie plakatów, w trwałej oprawie – min 2 sztuki dla każdego obiektu.

- dodatkowych prac i utrudnień, które zdaniem Wykonawcy mogą wystąpić przy realizacji zamówienia,

- odszkodowań za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia w/w prac,

- dozoru mienia na terenie prac,

- prac porządkowych przyległego terenu

- ubezpieczenia.

4.	Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5.	Zamawiający przewiduje osobne płatności po wykonaniu prac dla każdego obiektu.

6.	Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty poprawnie wystawionej faktury VAT, przy czym fakturę należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu niezwłocznie.

7.	Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:

a) oświadczenie, że dane prace zostały wykonane bez udziału podwykonawców, lub

b) w przypadku wykonania prac z udziałem podwykonawców – oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zakresu prac.

8.	W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z tytułu wykonanych przez niego prac, jest on zobowiązany do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia należnego mu za wykonane prace i numerze konta bankowego, na które należy przekazać to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

9.	Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

- Nabywca: Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP: 6371998042;

- Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz.

10.	Należność płatna ze środków budżetu Gminy:

Dział 710, rozdział 71035, § 4300 – Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi - dotacja II - Remont mogił trzech powstańców z 1863 r. na Cmentarzu starym w Olkuszu oraz Remont zbiorowej mogiły żołnierzy Armii Krajowej z lat 1944-1945 na cmentarzu parafialnym przy ul. Kruszcowej– dotacja celowa.

11.	Wobec obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności zaplata części wynagrodzenia, stanowiącego VAT, na odrębny rachunek VAT, powoduje wygaśnięcie długu po stronie Zamawiającego.

12.	Powyższe wynagrodzenie będzie płatne ze środków: programu Województwa Małopolskiego „Groby i cmentarze wojenne w kraju”, Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

- Zapłata za wykonane prace z dotacji Województwa Małopolskiego nastąpi po przekazaniu przez Wojewodę Małopolskiego dotacji co nastąpi po wystąpieniu Gminy Olkusz z wnioskiem o płatność.

Wniosek o płatność musi zawierać:

- Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię faktury wystawionej przez wykonawcę;

- Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopie umowy z wykonawcą oraz protokołów odbioru wykonywanych prac;

- Dokumentację fotograficzną sporządzoną na nośniku elektronicznym.

Kwota dotacji i termin przekazania dotacji na rachunek Gminy uzależnione będą od wpływu środków finansowych z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu Wojewody Małopolskiego.

§ 5

1.	Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z programem prac konserwatorskich, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.	Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobą, która będzie pełnić nadzór nad wykonywanymi pracami rozbiórkowymi i konserwatorskimi, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki.

3.	Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi, co do nich żadnych zastrzeżeń.

4.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obszarem, na jakim mają być wykonywane prace i potwierdza, że znane mu są warunki terenowe.

§ 6

1.	Zamówienie objęte niniejsza umową Wykonawca wykona osobiście lub przez podwykonawców. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania usług podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, Zamawiający uznaje podwykonawcę, jego przedstawicieli lub podwykonawców za osoby nieupoważnione do realizacji przedmiotu umowy.

2.	W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części podwykonawcom, Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

3.	Nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą.

4.	Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać następujące postanowienia, iż:

a) terminy płatności wynagrodzenia podwykonawcy powinny być zgodne z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;

b) w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonanie przez podwykonawcę usług, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia, nie wyższą, niż kwota wynikająca z zatwierdzonej przez Zamawiającego usługi wykonanej przez Podwykonawcę.

5.	Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez Podwykonawcę;

b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

6.	W przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum.

7.	Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

8.	Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy.

9.	W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do treści umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia ich w zakresie wskazanym w § 6 ust. 4 i 5.

10.	Do zmian umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy z Podwykonawcą.

11.	Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.

12.	Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w dalszym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zależności Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

13.	Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, to Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

14.	Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia żądania podwykonawcy dowodu, że roszczenia podwykonawcy zostały zaspokojone, albo nie powstały albo wygasły, w formie pisemnych uwag Wykonawcy.

15.	W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w pkt 14, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

16.	Równowartość kwoty zapłaconej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bądź skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

17.	Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona w złotych polskich (PLN), a bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.

18.	Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenia, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

19.	Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę podwykonawcy w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.

20.	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy w przypadku powierzenia części realizacji zadań podwykonawcy) będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

21.	Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców.

§ 7

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace ręczne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. W tym zakresie Wykonawca - w dniu zawarcia umowy - przedłoży Zamawiającemu Oświadczenie Wykonawcy dotyczące liczby osób zatrudnionych lub które zostaną zatrudnione na umowę o pracę do wykonywania prac ręcznych w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące liczby osób zatrudnionych lub które zostaną zatrudnione na umowę o pracę do wykonywania prac ręcznych w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, stanowi Załącznik nr 2 do umowy.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1)	oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk zatrudnionych pracowników, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy PZP oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rodzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy PZP (art. 143e) oraz RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6. W przypadku trzykrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 3, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności zapłaty kary umownej, określonej w § 9 ust. 1 pkt 2 umowy.

§ 8

1.	W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:

- odbiory częściowe, dla każdego obiektu (w sytuacji niejednoczesnego zakończenia prac przy obydwóch obiektach)

- odbiór końcowy przedmiotu umowy (zakończenie prac przy obydwóch obiektach).

2.	Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie prac

3.	Dokumentację powykonawczą dla każdego obiektu Wykonawca przekaże w formie papierowej w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (skan dokumentacji).

4.	Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

§ 9

1.	Strony ustalają kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 11 ust. 3 lub zgodnie z kartą gwarancyjną,

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

d) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w umowie o podwykonawstwo.

e) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

f) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1%  wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

g) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

h) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 7 ust.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 500 zł za każdy przypadek nie przedłożenia stosownych dokumentów, zgodnie z § 7 ust. 3.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Pzp, a w szczególności art. 456 ust 1 pkt 1.

2.	Łączna wysokość kar umownych dla każdej Strony nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 umowy.

3.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.	Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potracenia kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 10

      - Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności zapłaty kary umownej, określonej w § 9 ust. 1 pkt 2:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

3) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn, albo też nie kontynuuje prace z przyczyn leżących po jego stronie, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;

4) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, Umową lub zaleceniami Zamawiającego, wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy oraz pomimo wezwania Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości, złożonego na piśmie, nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

5) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy, w szczególności w sytuacji, w której pomimo dwukrotnego przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego danego elementu budowy, element ten nie nadaje się do odbioru.

2.	W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

3.	W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4.	Wykonawca może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Zamawiający będzie pozostawał w zwłoce w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w okresie dłuższym niż 30 dni, a  pisemne wezwanie Wykonawcy do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu płatności, pozostało bezskuteczne.

5.	Odstąpienie od Umowy jest skuteczne z dniem doręczenia Stronie. Pod rygorem nieważności musi być dokonane w formie pisemnej oraz musi zawierać uzasadnienie.

6.	W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Strony obowiązane są do podjęcia następujących czynności:

1) zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy;

2) w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień wypowiedzenia lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku nie przystąpienia w tym terminie przez Wykonawcę do sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, Zamawiający ma prawo sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku jednostronnie;

3) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy wniesione przez siebie urządzenia zaplecza;

4) podpisany przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji prac, będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury,

5) koszty poniesione na zabezpieczenie prac oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy ponosi i obciążają Stronę, z której przyczyny nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy;

6) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawcę prac; bieg okresu gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia protokolarnego odebrania prac.

§ 11

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres …… miesięcy (minimum 36 miesięcy) od dnia odebrania przez Zamawiającego prac budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego.

2.	Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 1.

3.	W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie, w terminie 14 dni od zgłoszenia.

4.	Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5.	Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi czy gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie powstałej przed upływem okresu rękojmi czy gwarancji.

§ 12

1.	Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

2.	Umowa może ulec zmianie w zakresie:

- zmiany terminu i realizacji zamówienia, w przypadku:

- przerw w realizacji prac powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

- powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub prac zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy;

- konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;

- wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

- długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/prac budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac budowlanych przez okres min. 5 dni lub utrzymujących się temperatur powietrza poniżej -50 C przez okres min. 5 dni. Na umotywowany wniosek Wykonawcy wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o czas równy ilości dni, w których w/w warunki atmosferyczne uniemożliwiały prowadzenie prac zgodnie z ich technologią;

g) konieczności wykonania prac nie związanych z inwestycją a niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego

h) wystąpienia „siły wyższej” w rozumieniu orzecznictwa sądowego

i) zmiany nazwy lub siedziby stron umowy,

j) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

§ 13

- Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie: …………………….

- Nadzór konserwatorski pełnić będzie: ………………….

- Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie: Pani Agnieszka Kaczmarczyk

§ 14

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Pzp, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 15

Klauzula RODO dostępna jest na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu pod adresem: www.umig.olkusz.pl.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

…………………………………                                   …………………………………………………….

# Załącznik nr 2 do umowy nr……………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczenie wykonawcy odnośnie liczby osób zatrudnionych/które zostaną zatrudnione/ na podstawie umowy o pracę, do wykonywania czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy

Wykonawca, …………………………, wskazuje, że w zgodzie z wymogami ujętymi w treści SWZ wskazuje, że liczna osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji zamówienia wynosi: ……………. (słownie: ………………)

…………………………………………

(podpis Wykonawcy

# Załącznik Nr 3 do umowy Nr …………………

(Nazwa i adres Podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy/pieczęć)

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/

DALSZEGO PODWYKONAWCY

1. Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma otrzymała całość wymagalnego wynagrodzenia od Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy*  ………….…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..…..……

(Nazwa i adres Wykonawcy).

za wykonane roboty budowlane/dostawy/usługi* w ramach realizacji zadania pn.:

„………………………………………………………………….……………………………………..”.

2. W związku z powyższym oświadczam, iż wszystkie roszczenia w związku z jakimikolwiek pracami/dostawami/usługami* wykonanymi przy w/w inwestycji zostały całkowicie zaspokojone.

3. Oświadczam i zapewniam, że nie zgłaszam i nie będę zgłaszał w przyszłości względem Inwestora roszczeń o zapłatę jakichkolwiek kwot dodatkowych.

............................................., dn. .....................		............................................................

podpis(y) i pieczęcie osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Podwykonawcy

# Footnotes

Zgodnie z ofertą Wykonawcy