**RG.271.13.2021 Załącznik Nr 6 do SWZ**

**UMOWA Nr RG.272……….2021**

**na utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 i 2022/2023 - II**

zawarta w dniu …………….

pomiędzy:

**Gminą Gorlice**, ul. 11-go listopada 2, 38-300 Gorlice, reprezentowaną przez Jana Przybylskiego – Wójta Gminy Gorlice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gorlice Pani Krystyny Bugno,

Zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………., prowadzącym działalność pod nazwą: ..................................., z siedzibą: ............................................................................. REGON …….., NIP …….., wpis aktywny do CEiDG/ wpis do KRS………………….

zwanym/ą dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zimowe utrzymywanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Gorlice w zakresie wyznaczonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej jako OPZ) dla Części zamówienia nr ………….
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
3. likwidacji w pierwszej kolejności śliskości na całych drogach kategorii I (oznaczonych na wykazie podkreśleniem) o nawierzchniach twardych,
4. posypywania żużlem z solą lub piaskiem z solą miejsc niebezpiecznych (łuki poziome i pionowe) na pozostałych drogach o nawierzchni twardej,
5. odśnieżania dróg o nawierzchni z kruszywa naturalnego;
6. utrzymania w stałej przejezdności wyżej wymienionych odcinków dróg,
7. w razie konieczności likwidacji powstałych zasp na drogach.
8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stanu gotowości osób i środków technicznych zapewniających przystąpienie do odśnieżania posypywania oraz odśnieżania i posypywania dróg niezwłocznie – nie dłużej niż w czasie 30 minut od wezwania przez sołtysa, Wójta Gminy Gorlice lub pracownika Urzędu Gminy, pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg, a w przypadku opadów nocnych nie później niż przed godziną 5:00 rano.
9. Wymagania dla środków technicznych, jakie Wykonawca obowiązany jest zapewnić dla realizacji przedmiotu umowy określone pozostają w OPZ.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg wymienionych w § 1 w systemie wielozmianowym we wszystkie dni tygodnia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych obejmujących m.in. opady śniegu, niskie temperatury, zawieje, zamiecie śnieżne itp.
2. Wykonawca będzie świadczył usługi z należytą starannością, z troską o nie pogorszenie stanu infrastruktury drogowej.
3. Wykonawca będzie przygotowywał do bezpiecznego użytkowania drogi objęte umową najpóźniej do 5 godzin od zgłoszenia konieczności podjęcia czynności lub od stwierdzenia takiego stanu rzeczy przez Wykonawcę.
4. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego będzie dokonywał rozliczenia z realizowanych prac oraz składał meldunki dotyczące bieżącego zakresu wykonanych robót.
5. Wszystkie pojazdy wykorzystywane podczas świadczenia usługi zimowego utrzymania dróg muszą być wyposażone w instalację pozwalającą na montaż systemu monitoringu, bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach ich postojów, a w szczególności każdy z nich musi być wyposażony w sprawne gniazdo zapalniczki. Urządzenia służące do monitorowania położenia pojazdów stanowią własność Zamawiającego i zostaną wydane Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu umowy.

Wykonawca na własny koszt odbierze urządzenia opisane w zadaniu poprzedzającym i wyposaży pojazdy biorące udział w wykonaniu zlecenia w system monitoringu GPS pozwalający na weryfikację rozliczeń. W przypadku wątpliwości co do ilości wykonanych prac Wykonawca zobowiązany jest wykazać przejechaną trasę zarejestrowaną na urządzeniu GPS.

1. W przypadku awarii pojazdów z zamontowanym GPS/GSM (trwającej od 2 do 7 dni) za pracę pojazdu zastępczego Zamawiający zapłaci wykonawcy 70% ceny pracy sprzętu określonej w formularzu ofertowym.
2. W przypadku długotrwałej awarii pojazdu (trwającej pow. 7 dni) Wykonawca przemontuje urządzenie monitorujące GPS/GSM na nowy samochód na własny koszt. Do czasu zamontowania urządzenia za pracę zamiennego nośnika Zamawiający zapłaci 70% ceny pracy sprzętu określonej w formularzu ofertowym.
3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia dyżuru (utrzymywanie w gotowości sprzętu i obsługi) i patrolowania dróg,
4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za rodzaj i skutki środków użytych do posypywania.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze stanem ilościowym i jakościowym dróg i oświadcza, że dysponuje wiedzą w tym zakresie wystarczającą do wykonania usługi objętej niniejszą Umową.
6. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie prac oraz w okresie realizacji umowy winien być w pełnej dyspozycji Zamawiającego wraz z posiadanym sprzętem pod nr telefonu ………………... Zmiana numeru wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy i dla swej skuteczności wymaga uprzedniego, pisemnego powiadomienia.

§ 3.

1. Termin realizacji zamówienia ustala się: od dnia 15.11.2021 do 31.03.2023 roku, w sezonach zimowych wyznaczonych orientacyjnie okresami 01.11.2021-31.03.2022 oraz 01.11.2022-31.03.2023 przy czym o rozpoczęciu i zakończeniu akcji zimowej w danym sezonie Zamawiający poinformuje odrębnie Wykonawcę. W okresie obowiązywania umowy, w razie wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, opisanych w § 2 ust. 1 niezależnie od okresów określonych w zdaniu 1, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do wykonywania czynności objętych niniejszą umową.
2. Zamawiający w razie dysponowania niewykorzystanymi środkami w ramach kwoty łącznej wskazanej w § 4 ust. 1 zastrzega, sobie prawo do wydłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia warunków zimowych po terminie określonym w ust.1 niniejszego paragrafu, bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu dodatkowych roszczeń. Jakiekolwiek wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz zwiększenie jej zakresu kwotowego nie spowodują zmiany cen jednostkowych określonych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
3. W przypadku braku występowania warunków zimowych (opadów śniegu, mrozów) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu zakończenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń, z tym że zmniejszenie zakresu realizacji przedmiotu umowy w całym okresie jej trwania nie może wynieść więcej niż 50% ogólnej wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1. W razie zrealizowania przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy czynności nie przekraczających 50% jej wartości, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia stanowiącego różnicę pomiędzy równowartością 50% kwoty o której mowa w § 4 ust. 1 a sumą wypłaconego na jego rzecz wynagrodzenia. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej będzie rozliczane po zakończeniu obowiązywanie umowy, na podstawie faktury wystawionej z odpowiednim zastosowaniem postanowień § 5.

§ 4

1. Strony ustalają maksymalną wartość nominalną zobowiązania zamawiającego za okres wykonywania przedmiotu umowy na kwotę ………………. zł (cena brutto oferty), w tym na poszczególne lata przypada:
2. na rok 2021 – kwota ……… (kwota stanowiąca 20% ceny ofertowej za sezon 2021/2022)
3. na rok 2022 – kwota …(kwota stanowiąca sumę 80% ceny ofertowej za sezon 2021/2022 oraz 20% ceny ofertowej za sezon 2022/2023)
4. na rok 2023 – kwota ……(kwota stanowiąca 80% ceny ofertowej za sezon 2022/2023)
5. Stawka jednostkowa wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z przedłożoną ofertą wynosi:
6. Za 1 godzinę pracy pługopiaskarki kwotę ………….
7. Za 1 godzinę pracy koparki kwotę ………………
8. Za 1 tonę żużlu kwotę …………………..
9. Za 1 tonę piasku z solą kwotę ………………..
10. Ustala się, że stawki wynagrodzenia Wykonawcy brutto opisane w ust. 2 uwzględniają wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz wszelkie inne opłaty i koszty związane z wykonywaniem robót oraz wszelkie składniki niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W kwocie tej w szczególności zawarte jest także wynagrodzenie za materiały uszorstniające i środki chemiczne zużyte do usuwania śliskości zimowej oraz transport i złożenie zebranych odpadów na odpowiednie składowisko.
11. W razie zmiany zakresu świadczenia usług Wykonawcy w poszczególnych latach, spowodowanej warunkami atmosferycznymi, Zamawiający dopuszcza – przy zachowaniu łącznej, nominalnej wartości zobowiązania, wskazanej w ust. 1, zmiany pomiędzy kwotami przeznaczonymi na poszczególne lata realizacji umowy w ust. 1 pkt 1 – 3 w zakresie odpowiadającym zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu świadczenia usługi w danym okresie.

§ 5.

1. Płatność za realizację przedmiotu umowy będzie następować będzie w okresach miesięcznych, w odniesieniu do czynności zrealizowanych przez Wykonawcę w miesiącu kalendarzowym, zgodnie z zaakceptowaną miesięczną kartą pracy Wykonawcy poświadczającą wykonanie usługi,
2. Płatność za realizacje przedmiotu umowy o jakim mowa w § 2 pkt. 3 następować będzie na podstawie ilości przepracowanych godzin podczas wykonywania usługi oraz ilości zużytego materiału. Do faktury należy dołączyć wykaz przepracowanych godzin zawierający: datę, liczbę godzin, rodzaj wykonanej usługi i miejscowość.
3. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy każdorazowo obejmowało będzie sumę:
4. Iloczynu stawki wskazanej w § 4 ust. 2 pkt 1 i ilości przepracowanych w danym miesiącu i udokumentowanych godzin pracy sprzętu,
5. Iloczynu stawki wskazanej w § 4 ust. 2 pkt 2 i ilości przepracowanych w danym miesiącu i udokumentowanych godzin pracy sprzętu,
6. Iloczynu stawki wskazanej w § 4 ust. 2 pkt 3 i ilości zużytego w danym miesiącu zgodnie z dokumentami rozliczeniowymi materiału,
7. Iloczynu stawki wskazanej w § 4 ust. 2 pkt 4 i ilości zużytego w danym miesiącu zgodnie z dokumentami rozliczeniowymi materiału.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur za miesiąc poprzedni w terminie do 5 dnia kolejnego miesiąca. Płatności dokonywane będą w terminie do 14 dni od dnia złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem prawidłowych załączników.
9. Dane do faktur:

Nabywca - Gmina Gorlice, 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 2 (NIP 7382131749).

Odbiorca – Urząd Gminy Gorlice, 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 2.

1. Przedłożenie przez Wykonawcę faktury bez wymienionych wyżej w ust. 1 wymaganych dokumentów lub nieprawidłowo wystawionej faktury skutkować będzie jej zwrotem do Wykonawcy nie powodując skutków wobec Zamawiającego, a w szczególności nie dając prawa do naliczania odsetek za opóźnienie.
2. Zapłata będzie dokonywana w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego sumą płatności.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
5. Płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i nast. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 685 ze zm.).
6. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zapłata należności za wykonany zakres zamówienia będzie realizowany w następujący sposób:
7. Wykonawca w dniu składania faktury Zamawiającemu przedłoży potwierdzenie zapłaty Podwykonawcy za wykonany zakres zamówienia w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, albo oświadczenie podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę o nieistnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego zakresu zamówienia związanego z realizacją przedmiotu niniejszej umowy lub ich wygaśnięciu na skutek czynności prawnych innych niż zapłata. Niezłożenie oświadczenia spowoduje zatrzymanie płatności na rzecz Wykonawcy z faktury końcowej do momentu spełnienia tego warunku;
8. jeżeli w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę faktury nie dostarczy on oświadczeń, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu tej umowy odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;
9. brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt. 1 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w stosunku do Wykonawcy. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę.

§ 6

1. Dopuszcza się następujące zmiany cen brutto o których mowa w § 4 ust. 2:
2. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym - zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto; zmiana taka będzie dotyczyła wyłącznie tej części robót, która nie była objęta fakturowaniem przed wejściem w życie zmiany,
3. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
4. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
5. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

1. W przypadku zmian określonych w ust 1 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o odpowiednią zmianę wynagrodzenia.
2. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana o której mowa w ust. 1 pkt 2-4 miała wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Wniosek Wykonawcy musi odnosić się do kalkulacji kosztów pracy Wykonawcy oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz wykonawcy.
3. Wniosek winien zawierać wyliczenia w odniesieniu do ilości pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia z uwzględnieniem ilości przepracowywanych przez tych pracowników roboczogodzin oraz rodzajów posiadanych przez nich umów.
4. W razie pozytywnego zweryfikowania wniosku o którym mowa w ust. 4 powyżej, zmiana zostanie dokonana w drodze pisemnego aneksu do umowy.

§ 7.

1. Wykonawca odpowiada za BHP w czasie wykonywania prac związanych z realizacją umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w sposób niepowodujący zakłócenia komunikacji na drogach, parkingach i chodnikach objętych umową a także innych publicznych miejscach.
3. Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko związane z pracą osób zatrudnionych do realizacji umowy.
4. Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość wykonywanych czynności objętych niniejszą umową.
5. Zamawiający nie odpowiada za szkody wobec osób trzecich spowodowane niewłaściwym utrzymaniem dróg, a taką odpowiedzialność na siebie przyjmuje Wykonawca .
6. Wykonawca odpowiada za szkody osób trzecich powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w pełnej wysokości. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego, Wykonawca uczestnicy w postępowaniu odszkodowawczym w charakterze interwenienta ubocznego.
7. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w infrastrukturze drogowej oraz obiektach budowlanych umieszczonych w obrębie dróg powstałe wskutek nienależytego wykonania niniejszej umowy.
8. Wykonawca zapewnia, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody ,które   
   mogą powstać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z sumą gwarancyjną na   
   kwotę co najmniej 200.000 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, a polisa ta obowiązywać będzie przez cały   
   okres trwania niniejszej umowy.
9. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę. Brak   
   okazania polisy skutkować może nie podpisaniem umowy. W razie zawarcia nowej polisy w czasie obowiązywania umowy, Wykonawca obowiązany jest do jej przedłożenia Zamawiającemu bez wezwania. Zamawiający ma prawo przez cały okres wykonywania umowy żądać niezwłocznego przedstawienia mu przez wykonawcę dowodu podpisania i opłacenia ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w pełnej wysokości na wskazaną wyżej kwotę.
10. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
11. Usługi objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem usług
12. Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące   
    pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym ruchem   
    pojazdów mechanicznych

§ 8.

1. Zamawiający wymaga, aby osoby - kierowcy, którzy w trakcie realizacji zamówienia wykonywać będą czynności polegające na obsłudze sprzętu do odśnieżania, likwidacji śliskości oraz usuwania zatorów śnieżnych były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Wykonawcy.
2. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy także podwykonawców (jeśli wystąpią podwykonawcy). Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.
3. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od wezwania, Wykonawca składa wykaz osób które faktycznie będą realizowały usługę wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
4. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3, nie będzie wymagała aneksu do umowy. Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienia do wiadomości Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 3. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego.
6. W razie odmowy złożenia oświadczenia co do osób wykonujących zamówienie na podstawie umowy o pracę Zamawiający wzywa Wykonawcę do wydania zakazu wykonywania przez te osoby usługi do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia.
7. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od wezwania, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3. Zamawiający może wymagać przedstawienia w szczególności umów oraz dokumentów potwierdzających odprowadzenie podatku lub składek ZUS.

§ 9.

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.
2. W trakcie wykonywania robót objętych zleceniem Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń Zamawiającego, o ile one mieszczą się w ramach rozmiaru robót objętych przedmiotem umowy.
3. Wskazówki i zalecenia Zamawiającego o jakich mowa w ust. 1 oraz odpowiedź Wykonawcy (Potwierdzenie lub odmowa) wymagają zachowania formy pisemnej.
4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym podmiotom.

§ 10\*[[1]](#endnote-1)

Zamawiający w składanej ofercie nie przewiduje udziału w realizacji przedmiotu umowy podwykonawców

§ 10\*

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi oraz przy pomocy podwykonawców.

2. Wykonawca jest uprawniony powierzyć usługi podwykonawcom w zakresie wskazanym w oświadczeniu złożonym w postępowaniu, tj:

a) ………………………………………………………………………………………………….

b) …………………………………………………………………………………………………. pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania.

3. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umów o podwykonawstwo, obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, pisemnej umowy z Podwykonawcą /określającą zakres, wartość podzleconych części zamówienia, termin płatności faktury (nieprzekraczający 30 dni) wystawionej przez Podwykonawcę na Wykonawcę, nr konta bankowego Podwykonawcy/ oraz kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, jej zmiany. Dokumenty te stanowić będą integralną część niniejszej umowy.

4. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawarta z Wykonawcą. Odmienne postanowienia tych umów są nieważne.

5. Zlecenie Podwykonawcy części przedmiotu umowy, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zamówienia.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za własne.

7. Do zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi Podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 11

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
   1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:
      1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 3 w wysokości ……………………(zgodnie z ofertą Wykonawcy) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki do wymiaru 5 godzin zwłoki.
      2. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy przypadek naruszenia,
      3. za nieprzedłożenie dokumentów i informacji o których mowa w § 8 ust. 3 i 7 w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia,
      4. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1,
3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne:
   1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyjątkiem okoliczności za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1.
4. Wykonawca oświadcza, że poprzez podpisanie niniejszej umowy wyraził zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z tytułu wykonania niniejszej umowy. Możliwość skorzystania z prawa wskazanego w zadaniu poprzedzającym uwarunkowane jest okolicznościami wynikającymi z Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ewentualnych innych regulacji związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
5. Kary umowne należne Zamawiającemu w związku z okolicznościami mającymi miejsce do daty sporządzenia protokołu odbioru - w razie braku odrębnego wezwania i wskazania innego terminu – stają się wymagalne w terminie 21 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru.
6. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1.

§ 12

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego oraz wskazanych w niniejszej umowie, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
   1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
      1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
      2. Wykonawca zakończy lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej albo przystąpi do procedury likwidacji,
      3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
      4. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
      5. Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,
      6. Wykonawca odmawia przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej o której mowa w §7 ust. 11 niniejszej umowy lub Zamawiający poweźmie wiedzę o braku stosownego ubezpieczenia Wykonawcy,
      7. Wykonawca w jednym sezonie zimowym co najmniej 5 razy dopuści się zawinionego przekroczenia terminu o którym mowa w § 2 ust. 3,
      8. w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie niniejszej umowy i nie podlega wykluczeniu.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia stwierdzenia okoliczności o których mowa w lit. b – h.

* 1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,
     1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
     2. W razie zaistnienia którejkolwiek z przesłanek odstąpienia od umowy po zrealizowaniu przez Wykonawcę części przedmiotu umowy, odstąpienie od umowy może również zostać dokonane w odniesieniu do niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy winny być dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.

§ 15.

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16.

Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla zamawiającego i jeden dla wykonawcy

Zamawiający: Wykonawca

1. *Treść niniejszego paragrafu zostanie ustalona w zależności od treści oferty i faktu czy Wykonawca będzie przewidywał zlecenie części zamówienia Podwykonawcom.* [↑](#endnote-ref-1)