###### Umowa Nr […..] /2024

zawarta w dniu […..] 2024 r. pomiędzy:

Powiatem Brzozowskim – Starostwem Powiatowym w Brzozowie

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brzozowie,

z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów,

Nr NIP: 686-15-57-919, Nr Regon: 370440241,

w imieniu którego działają:

- Pan Zdzisław Szmyd – Starosta Brzozowski;

- Pan Jacek Adamski – Wicestarosta Brzozowski;

przy kontrasygnacie Pani Marty Częczek – Skarbnika Powiatu Brzozowskiego;

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

[…..]

zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi również dalej „Stronami”

W rezultacie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) [dalej ustawa Pzp.], została zawarta umowa o następującej treści [dalej umowa]:

## I.   Przedmiot umowy:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: CZĘŚĆ Nr: […..] – […..]  będącego częścią inwestycji pn.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg powiatowych, budowę obiektu mostowego i budowę chodników dla pieszych przy drogach powiatowych” realizowanej z dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych [dalej zadanie lub przedmiot umowy].

- W ramach zadania przewiduje się wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem w szczególności:

- […..];

- […..].

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają:

- Dokumentacja projektowa;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [dalej STWiORB];

- Przedmiar robót [dalej PR] mający charakter pomocniczy;

które to dokumenty stanowią integralne części niniejszej umowy. Dla celów interpretacji, dokumenty tworzące umowę maja pierwszeństwo zgodnie z kolejnością określoną powyżej.

- W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy zapisami w poszczególnych dokumentach zamówienia, dla celów interpretacji przyjmuje się, że pierwszeństwo mają zapisy umowy, a następnie dokumenty określające przedmiot umowy – zgodnie 
z kolejnością ustaloną w ust. 3. Również wszelkie zmiany i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być interpretowane w tej kolejności.

- Integralne części umowy stanowią ponadto:

- Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania [dalej HRF];

- Specyfikacja warunków zamówienia [dalej SWZ];

- Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi jej załącznikami;

- Kosztorys ofertowy Wykonawcy [dalej KO] mający charakter pomocniczy;

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad 
i usterek.

- Dokumenty wskazane w ust. 3 i 5 należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem rzeczowym przedmiotu umowy określonym w udostępnionych przez Zamawiającego dokumentach zamówienia, 
a także uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach istniejących w terenie, na którym mają być wykonywane roboty oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie podnosił roszczeń finansowych związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu robót (w stosunku do jego oferty), a będącego wynikiem np. nieścisłości w dokonanych przez niego ustaleniach stanu faktycznego, albo niedostatecznego zapoznania się z dokumentami, o których mowa w ust. 3 i 5.

§ 2

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych na podst. decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia przystąpienia do wykonania robót budowlanych, dokonanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) [dalej ustawa Prawo budowlane].

##### II.   Obowiązki Zamawiającego:

§ 3

1.    Zamawiający zobowiązany jest do:

  - Przekazania Wykonawcy terenu budowy przed przystąpieniem do wykonania robót w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy;

  - Dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 12 umowy;

  - Zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w § 9 umowy.

- Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru w osobie […..] kwalifikującego się uprawnieniami budowlanymi Nr […..]. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

##### Obowiązki Wykonawcy:

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej, na warunkach określonych 
w umowie oraz w zakresie umożliwiającym przekazanie go do użytkowania, zgodnie 
z celem, któremu ma służyć.

- Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem wymaganej prawem decyzji zatwierdzającej – wydanej przez właściwy organ zarządzający ruchem oraz zgodnie z nim oznakować, i zabezpieczyć pas drogowy na odcinku prowadzenia robót, przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przyjęcia.

§ 5

- Wszystkie niezbędne materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewni, i dostarczy Wykonawca we własnym zakresie.

- Wszystkie materiały, urządzenia i wyroby stosowane do wykonania przedmiotu umowy powinny spełniać wymagania polskich norm [PN], w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych [PN-EN], a w przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobaty techniczne oraz powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w:

- Dokumentacji projektowej;

- STWiORB.

- Na każde żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, wyrobów lub urządzeń deklarację zgodności z właściwymi normami lub aprobaty techniczne.

- Wykonawca zobowiązuje się dostosować do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 875 z późn. zm.), poprzez zapewnienie odpowiedniego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy pojazdów – zgodnie z art. 68 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy.

§ 6

            - Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność prawną za przyjęty protokolarnie teren budowy.

            - Zabezpieczenie terenu budowy:

  - W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie je na bieżąco usuwał 
z jezdni, jak również nie będzie składował żadnych zbędnych urządzeń pomocniczych, materiałów, odpadów i śmieci;

  - Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z właściwym organem zarządzającym ruchem drogowym projekt czasowej zmiany organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt czasowej organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco;

  - W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów               i pieszych;

  - Wykonawca zapewni odpowiednie warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa;

  - Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające wymagają akceptacji Inspektora nadzoru;

  - Fakt przystąpienia do wykonania robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru;

- Wykonawca zobowiązany jest również do:

- Urządzenia terenu budowy, wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych 
i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 
w tym również poniesienia ewentualnych kosztów wyłączenia, i włączenia energii elektrycznej;

- Demontażu, montażu, napraw, ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu;

- Wykonania i pokrycia kosztów niezbędnych badań, prób, jak również do dokonania odkrywek – w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających;

- Dokonania niezbędnych uzgodnień z właściwymi zarządcami dróg w zakresie możliwości dojazdu do terenu budowy, w tym również przejazdów ponadnormatywnych;

- Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;

- Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy i jego urządzenianie nie podlega odrębnej zapłacie, 
i przyjmuje się, że jest ujęty w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, (w tym za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, i ruchem pojazdów mechanicznych).

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umową, ocenianego w granicach przewidzianych do umów starannego działania, z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanych czynności.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia oraz odnawiania tej umowy w okresie realizacji przedmiotu umowy, przedkładając każdorazowo Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej.

§ 8

      - Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana […..] kwalifikującego się uprawnieniami budowlanymi Nr […..].

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty budowlane objęte przedmiotem umowy, przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Powyższy wymóg nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

- Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy, uprawniony będzie do:

- Żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedłożenia w wyznaczonym terminie zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dowodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej roboty budowlane, tj. w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika;

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

- poświadczoną za „zgodność z oryginałem” kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

- innych dokumentów;

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika;

- Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionego wymogu;

- Przeprowadzenia w obecności przedstawicieli Wykonawcy (Kierownika budowy) kontroli zatrudnienia osób na podst. umowy o pracę, z możliwością zwrócenia się do właściwego inspektoratu pracy, z wnioskiem o dokonanie kontroli w tym zakresie, 
w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy.

- Wynagrodzenie:

§ 9

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy, w kwocie:

[…..] zł netto;

słownie: […..];

z podatkiem VAT[…..] %, tj. […..] zł;

słownie: […..];

[…..]; zł brutto;

słownie: […..].

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne, i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że w kwocie wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, ujął wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, a co za tym idzie, niedoszacowanie, pominięcie, czy brak pełnego rozpoznania zakresu przedmiotu umowy w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego dokumenty zamówienia, nie może stanowić podstawy do żądania zmiany wysokości tego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy ze środków pochodzących z dofinansowania zadania z Programu Rządowy Fundusz „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych.

- Wszystkie płatności za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane realizowane będą przez Zamawiającego w złotych polskich oraz dokonywane będą powykonawczo, na podstawie protokołów odbioru robót – na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru w Zestawieniach wartości wykonanych robót [dalej ZWWR]. Rozliczenia wykonanych robót odbywać się będą w oparciu o zatwierdzony przez Strony umowy HRF, na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT:

- Częściowej – za wykonanie części robót potwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
w protokole częściowego odbioru, wg poniższych zasad:

  - w celu dokonania rozliczenia częściowego robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ZWWR podlegających odbiorowi częściowemu;

  - po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót 
w przedłożonym ZWWR, Wykonawca wystawi fakturę VAT częściową, za wykonane roboty;

- Końcowej (po odbiorze końcowym zadania) – wystawionej w oparciu o protokół końcowego odbioru wykonanych robót, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru 
i Zamawiającego, wg poniższych zasad:

  - w celu dokonania rozliczenia końcowego robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ZWWR podlegających odbiorowi końcowemu;

  - po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót 
w przedłożonym ZWWR, Wykonawca wystawi fakturę VAT końcową, za wykonane roboty.

    - Faktura VAT powinna być wystawiona ze wskazaniem w jej treści:

- Nabywcy, tj.:

Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, NIP: 686-15-57-919 oraz:

- Odbiorcy, tj.:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii  Krajowej 1, 36-200 Brzozów.

- Do każdej faktury przedłożonej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć zatwierdzone (podpisane) przez Inspektora nadzoru:

- Protokół odbioru częściowego/końcowego robót;

- ZWWR;

- Dowody potwierdzające zapłaty na rzecz podwykonawców wymagalnych wynagrodzeń, o których mowa w § 10 ust. 13 umowy, lub pisemne oświadczenia podpisane przez Wykonawcę, i podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec tych podwykonawców.

- Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym, Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) – dostępnej pod linkiem https://efaktura.gov.pl lub w inny sposób, zapewniający Zamawiającemu możliwość zapoznania się z nimi. Zamawiający posiada skrzynkę PEPOL o numerze 6861557919 obsługiwaną przez brokera PEFExpert.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej faktury VAT, zweryfikowanej przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonej do zapłaty przez Zamawiającego, w terminie 
do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 13 umowy.

- Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury VAT będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku […..], Nr […..], z zastrzeżeniem § 10 ust. 17 umowy.

- Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na dokonanie przelewu (cesji) wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, na wskazany przez Wykonawcę bank lub instytucję finansującą.

- Podwykonawcy:

§ 10

- Dopuszcza się możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, nie zastrzegając obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej części przedmiotu umowy.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp., 
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Każdorazowe powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy wymaga zawarcia pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą, a także pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą pisemnej umowy o podwykonawstwo. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy 
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego lub nieprzedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Ponadto Wykonawca wraz 
z projektem umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy dla formy organizacyjnej Podwykonawcy, wskazujący na uprawnienia osób wymienionych 
w umowie do reprezentowania stron tej umowy.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna 
w szczególności:

  - Wskazywać zakres robót przewidzianych do wykonania – stanowiących część przedmiotu niniejszej umowy;

  - Określać termin realizacji zleconych robót;

  - Zawierać postanowienia dotyczące wynagrodzenia Podwykonawcy i zasad płatności za wykonanie zleconych robót;

  - Stanowić, iż termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych robót;

  - Stanowić, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości na okres nie krótszy niż określony dla przedmiotu niniejszej umowy.

Ponadto, umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień, uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę.

- W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie spełnia wymagań określonych w ust. 6, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu tej umowy zgłasza do niej pisemne zastrzeżenia. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie spełnia wymagań określonych w ust. 6, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu tej umowy zgłasza do niej pisemny sprzeciw. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000, 00 zł. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, przewidzianej w § 15 ust. 1 pkt. 1 lit. g).

- Do wszelkich zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, warunkiem dokonania zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział 
w realizacji odebranych robót. Dowodami zapłaty, o których mowa powyżej są 
w szczególności:

- Protokół odbioru robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, uwzględniający zakres zrealizowanego świadczenia i należne wynagrodzenie, oraz;

- Kopia przelewu bankowego dokumentującego przekazanie przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub;

- Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu 
w stosunku do niego wszelkich zobowiązań przez Wykonawcę, wynikających 
z zawartej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiający wstrzyma się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia wyżej wymienionych dowodów zapłaty. Opóźnienie w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tego tytułu nie będzie traktowane jako opóźnienie z winy Zamawiającego.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 
o podwykonawstwo odpowiednio, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, mogą oni zwrócić się 
z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zobowiązany jest umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;

    - Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;

    - Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w terminie 30 dni, od dnia wykazania zasadności takiej zapłaty.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Terminy:

§ 11

- Strony ustalają następujące terminy:

- Rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy.

- Zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do […..] dni od dnia zawarcia umowy, tj. nie później niż do dnia […..] 2024 r. – zgodnie z zatwierdzonym przez Strony umowy HRF;

- Najpóźniej w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy na piśmie – potwierdzoną przez Inspektora nadzoru.

- HRF może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych robót, i płatności lub terminu zakończenia robót. Jeżeli wprowadzenie zmian do HRF nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

- Wykonawca uprawniony jest do żądania przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym Inspektora nadzoru 
i Zamawiającego – jedynie w przypadkach określonych w umowie. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do takiego roszczenia oraz powinno być przedstawione w ciągu 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Jeżeli Wykonawca nie zgłosi roszczenia w terminie 14 dni lub gdy za jego podstawę służyć będą inne, niż wskazane w § 17 ust. 1 pkt. 1 umowy zdarzenia i okoliczności, to termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nie zostanie przedłużony.

VII.  Odbiór przedmiotu umowy:

§ 12

Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany na poniższych   zasadach:

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz będący jednocześnie podstawą do ostatecznego rozliczenia wykonanych robót.

- Osobnym odbiorom podlegać będą:

- Odbiory częściowe robót, oraz;

- Roboty zanikające lub ulegające zakryciu.

Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora nadzoru, po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy w terminie do 3 dni, licząc od daty zgłoszenia.

- Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 10 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy – potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.

- Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, zawierającą w szczególności:

- Dziennik budowy;

- Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami;

- Świadectwa jakości, certyfikaty atesty i aprobaty techniczne na zastosowane  materiały i urządzenia;

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;

- Inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przedłożenia do odbioru dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 6, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru, odbiór końcowy robót będzie potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem odbioru końcowego. Protokół będzie zawierał ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usunięcie;

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie              z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej;

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                 z przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać rozebrania całości lub części wadliwie wykonanych robót na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru)    o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu umowy oraz usunięciu wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VIII.   Gwarancja, reklamacje i kary umowne:

§ 13

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy                  w wysokości 4 % ceny brutto podanej w ofercie, tj. w kwocie […..] zł, słownie: […..], w jednej z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy                        w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy              i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany w protokole odbioru końcowego robót.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30 %, i zwrócona zostanie w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wszelkich wad powstałych w okresie gwarancji.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, w przypadku wydłużenia się terminu wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyn takiego wydłużenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia (lub wniesienia nowego zabezpieczenia) o taki sam okres, 
o jaki wydłużony został termin wykonania przedmiotu umowy. Dokument potwierdzający przedłużenie zabezpieczenia (lub wniesienie nowego zabezpieczenia) winien być przedłożony Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania aneksu przedłużającego termin wykonania przedmiotu umowy.

§ 14

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi […..] lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostaje rozszerzona przez udzielenie […..] letniej gwarancji jakości wszystkich wykonanych robót – objętych przedmiotem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi  niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi za wady 
w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady zobowiązany jest w szczególności do:

    - Udziału w przeglądach gwarancyjnych dokonywanych na każde pisemne wezwanie Zamawiającego;

    - Usunięcia na koszt własny wszelkich wad i usterek powstałych w przedmiocie umowy i stwierdzonych w toku przeglądu, zmniejszających wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 
a Zamawiający zobowiązany jest przesłać Wykonawcy protokół przeglądu wraz 
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad, w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Z czynności przeglądu gwarancyjnego zostanie każdorazowo spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku przeglądu, w tym również dotyczące zakwalifikowania ewentualnie stwierdzonych wad i usterek, przyczyn ich powstania oraz sposobu i terminu usunięcia.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wyznaczonym w dniu przeglądu. Jeżeli ze względów technicznych usunięcie wad nie będzie możliwe w wyznaczonym  terminie, to Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Nieuzasadnione niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu zakwalifikowane będzie jako odmowa usunięcia wad.

- Każdorazowe usunięcie wad i usterek potwierdzone zostanie na piśmie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o ich usunięciu.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z okresu gwarancji i rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu 
z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 niniejszej umowy.

- Na co najmniej 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie, nastąpi ostatni przegląd gwarancyjny. Ostateczny odbiór robót mający na celu ustalenie stanu wykonanych robót oraz służący potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, zostanie przeprowadzony również przed upływem tego okresu.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.

- Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane w formie pisemnej.

§ 15

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy trwającą dłużej niż 14 dni w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

  - za nieuzasadnioną przerwę w realizacji przedmiotu umowy z powodów innych niż określone w § 17 ust. 1 pkt. 1, z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz trwającą dłużej niż 14 dni w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień przerwy;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - w wysokości 5 000, 00 zł z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy przypadek;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za każdy przypadek;

  - w wysokości 1 000, 00 zł z tytułu:

- nieprzedłożenia poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy dzień opóźnienia;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, za każdy dzień opóźnienia;

  - za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu, niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie 
z zasadami określonymi w umowie – w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy;

  - za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podst. umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę 
w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podst. umowy o pracę;

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,           o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy;

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

  - za nieuzasadnioną zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz dostarczeniu umówionych części dokumentacji w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa  w  § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień  zwłoki;

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za wyjątkiem sytuacji określonej 
w § 16 ust. 1 pkt. 1 i 2 umowy;

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania  uzupełniającego  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

- Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy, nie może przekroczyć wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 9 ust. 1 umowy.

- Kary umowne płatne będą w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia go z obowiązku wykonania, 
i zakończenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków, i zobowiązań wynikających z umowy.

IX.   Odstąpienie od umowy:

§ 16

Prawo odstąpienia od niniejszej umowy przysługuje jej Stronom w następujących sytuacjach:

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

    - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

    - Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem przepisów art. 454 i art. 455 ustawy 
Pzp.;

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania  na podst. art. 108 ustawy Pzp.;

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

    - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

    - Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z innych powodów niż określone w § 17 ust. 1 pkt.1 umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni oraz nie wznawia robót pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

    - W przypadku konieczności co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa 
w § 10 ust. 17 umowy lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy;

    - W przypadku, gdy roboty budowlane objęte przedmiotem umowy wykonuje bez zgody Zamawiającego Wykonawca lub podmiot inny, niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi w umowie;

    - W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązał się z obowiązku wynikającego 
z przepisu art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z późn. zm.).

      - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

    - Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru wykonanych robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;

    - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

      - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki uprawniającej do takiego odstąpienia, i powinno zawierać uzasadnienie. Strony mogą złożyć oświadczenie o odstąpieniu do końca okresu wskazanego w § 14 ust. 1 umowy.

      - W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przy udziale Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

      - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest w terminie 30 dni do:

- Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

- Przejęcia pod swój dozór terenu budowy.

      - Obliczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz przy udziale Inspektora nadzoru, procentowego zaawansowania wykonanych robót.

X.   Zmiany umowy:

§ 17

- Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

        - Przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy lub zadania (etapu) składającego się na przedmiot umowy – maksymalnie o ilość dni odpowiadającą wstrzymaniu lub zwłoce w wykonywaniu robót, jedynie w następstwie:

- zwłoki w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy;

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, bądź ograniczających w istotny sposób możliwość prowadzenia robót zgodnie 
z ustaloną technologią ich wykonania, jeżeli warunki takie utrzymują się dłużej niż 14 dni;

- wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;

- wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjątkowego, które mają bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;

- konieczności wykonania robót dodatkowych, wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, i które mają wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;

- niemożności realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do  wykonywania robót lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, 
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- wystąpienia wad Dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania w niej zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót;

- Sposobu wykonania przedmiotu umowy, jedynie w następstwie:

- konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;

- stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;

- stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności wystąpienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urządzeń i obiektów budowlanych;

- zmian technologicznych – o ile są one korzystne dla Zamawiającego, i nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

- pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- Zmiany osoby Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy – zmiana taka może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż proponowana na stanowisko Kierownika budowy inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany osoby Kierownika budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, i zaakceptowana przez Zamawiającego;

- Wynagrodzenia Wykonawcy – jego wysokość może ulec zmianie jedynie 
w następstwie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług – poprzez ustalenie wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego (wystawienia faktury VAT);

- Zaistnienie któregokolwiek zdarzenia lub okoliczności przewidzianych w ust. 1, upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym Strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w przypadkach przewidzianych w ust. 1, oraz w przypadkach, których zakres został uregulowany w art. 455 ustawy Pzp.

XI.   Postanowienia końcowe:

§ 18

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), [dalej „RODO”], informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Brzozowski, Dane przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Brzozowie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 1, ul. 3-go Maja 51 i ul. Sienkiewicza 2.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie określonym przepisami prawa, oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

- Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

- Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 19

      - W  sprawach  nie   uregulowanych   niniejszą  umową   stosuje  się   przepisy  ustawy       Pzp., przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

      - Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne wynikające z umowy lub pozostające 
w związku z umową w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddawane będą mediacji, lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem, albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązania sporów

      - Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- WYKONAWCA :                                                         ZAMAWIAJĄCY: