Załącznik 4a

Opis przedmiotu zamówienia

Spis treści

2	Przedmiot zamówienia.	3

3	Mechanika:	3

3.1	Zakres zamówienia.	3

3.2	Rzut stacji zrobotyzowanej.	5

3.3	Wykaz urządzeń i technologii zastosowanych w stacji zrobotyzowanej R001:	5

3.4	Specyfikacja szczegółowa podzespołów	6

3.4.1	Wygrodzenie ochronne z techniką bezpieczeństwa	6

3.4.2	Stół roboczy	7

3.4.3	Szafka narzędziowo-serwisowa-  mobilna	7

3.4.4	Detale	7

3.4.5	Zgrzewarka/Zgrzewadło	7

3.4.6	Chwytak podciśnieniowy	9

3.4.7	Zgrzewarka do kołków	9

3.4.8	Stacja klejowa	11

3.4.9	Cięcie plazmą	14

3.4.10	System sterowania	16

3.4.11	Panelowy komputer przemysłowy	16

3.4.12	Ręczny programator robota	17

3.4.13	Robot przemysłowy	17

3.4.14	Kontroler robota	18

3.5	Dokumentacja projektowa – część mechaniczna.	18

3.5.1	Rzut stacji zrobotyzowanej	18

3.5.2	Symulacja działania stacji zrobotyzowanej	19

3.5.3	Model 3D	19

3.5.4	Model 2D	19

3.5.5	Dokumentacja wykonawcza – końcowa.	19

3.5.6	Schemat pneumatyczny.	19

3.5.7	Instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, etc.	19

3.5.8	Wykaz norm.	19

4	Elektryka:	20

4.1	Ogólne informacje.	20

4.2	Wytyczne dla projektu.	23

4.2.1	Dokumentacja elektryczna.	23

4.2.2	Oznakowanie urządzeń i kabli.	26

4.2.3	Nadawanie nazw urządzeniom.	27

4.3	Instalacja elektryczna.	27

4.3.1	Zasilanie	27

4.3.2	Sieć komunikacyjna.	28

4.3.3	Osprzęt.	29

4.3.4	Elementy dodatkowe.	33

4.3.5	Oświetlenie stacji	34

4.4	Realizacja instalacji.	34

5	Oprogramowanie:	36

5.1	Sterowanie	36

5.2	Tryb ręczny	36

5.3	Tryb automatyczny	36

5.4	Narzędzia programistyczne.	37

5.5	Dodatkowe oprogramowanie.	37

5.6	Uruchomienie stacji dydaktyczno – szkoleniowej:	37

Wprowadzenie:

# Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie stacji zrobotyzowanej w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem dodatkowym)  i umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych:

- przenoszenie detalu

- zgrzewanie oporowe

- zgrzewanie kołków

- klejenie

- cięcie plazmą

# Mechanika:

## Zakres zamówienia.

W ramach ceny ofertowej Wykonawca musi uwzględnić: opracowanie pełnego projektu technicznego stacji zrobotyzowanej wraz z rozmieszczeniem w niej wszystkich urządzeń dydaktycznych oraz elementów wyposażenia dodatkowego (np. robota, szafek,), zaprojektowanie techniki bezpieczeństwa, podłączenie sterowania robota wraz z urządzeniami zewnętrznymi, wykonanie niezbędnych połączeń elektrycznych, wykonanie sterowania nadrzędnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb stacji dydaktycznej, koszty dostawy na miejsce do użytkownika m.in. opakowanie, ubezpieczenie, transport (wraz z dostarczeniem – wniesieniem/rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę) oraz montaż i uruchomienie w hali szkoleniowej.

Wykonawca doprowadzi z istniejącej w dedykowanych pomieszczeniach instalacji niezbędne media do miejsca, w którym zabudowane zostaną oferowane maszyny i urządzenia - plan rozmieszczenia pracowni stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy każdorazowo informował, na 3 dni przed podjęciem działań, o planowanych pracach w ramach realizacji umowy, które wiążą się z ingerencją w budynek oraz w instalacje w pomieszczeniach budynku, w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia i przedkładał zamawiającemu szczegółowy zakres tych prac w postaci dokumentów m.in. takich jak specyfikacje montażu, projekty wykonawczymi itp. , które szczegółowo będą określać sposób i zakres ingerencji w obiekt. Przed złożeniem oferty zaleca się wizje lokalną w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia.

Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, gwarantować wysoką jakość, a wyposażenie spełniać wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz odpowiadać wymaganiom Polskich Norm.

Wykonawca będzie odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym wszystkich rzeczy użytych do jego wykonania w zakresie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie odbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami. Najpóźniej do chwili uruchomienia instalacji należy dołączyć deklaracje zgodności (WE). Należy przestrzegać ustalonych założeń inwestycji oraz terminów realizacji.

Dokumentacja techniczna sporządzona winna być w języku polskim. Wykonawca obcojęzyczny, na etapie realizacji zamówienia zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych usług tłumaczeniowych. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację w oryginalnym języku oraz w języku polskim.

UWAGA:

W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczące stacji zrobotyzowanej wraz z dodatkowymi komponentami, które muszą być spełnione. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę sprzęt równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak produkty opisane poniżej lub je przewyższać. Obowiązkiem wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlowa oraz nazwa producenta. Proponowany sprzęt musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu poniżej. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci, a także szkice czy zdjęcia – maja na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 15% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Wykonawca przed rozpoczęciem dostaw będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu opisu technicznego i parametrów sprzętu, potwierdzających spełnianie warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W opisie należy wskazać / wyróżnić parametry określone w tabeli poniżej w celu łatwego sprawdzenia wymaganych parametrów.

Wykonawca przed dostawą sprzętu zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla wybranego sprzętu.

Wykonawca ma obowiązek na etapie dostaw umożliwić weryfikacje dostarczonego sprzętu i w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego niezgodności z ofertą i/lub opisem przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostawy danego sprzętu oraz nakazanie wykonawcy natychmiastowej jego wymiany na koszt i odpowiedzialność wykonawcy.

## Rzut stacji zrobotyzowanej.

Założenia rozmieszczenia poszczególnych elementów i urządzeń stacji zrobotyzowanej ma zakładać, iż ruchy robota wraz z detalem powinien odbywać się w sposób bezkolizyjny, zapewaniający swobodny dostęp do wszystkich aplikacji, które będą przy nim zamontowane.

Założenia dydaktyczne stacji zrobotyzowanej:

Przeprowadzenie części praktycznych następujących szkoleń:

1. Robotyka;

2. Aplikacje:

a. przenoszenia detalu,

b. zgrzewanie oporowe,

c. zgrzewnie kołków,

d. klejenie,

e. cięcie plazmą;

3. Szkolenie w zakresie złożonej techniki instalacji/aplikacji produkcyjnej.

## Wykaz urządzeń i technologii zastosowanych w stacji zrobotyzowanej R001:

Lp. Opis: Ilość:

01. Robot przemysłowy o udźwigu min. 150 kg. 1 szt.

02. Kontroler robota. 1 szt.

03. Ręczny programator. 1 szt.

04. Zgrzewadło stacjonarne 1 szt.

05. Frezarko-zmieniarkado kap 1 szt.

06. Chwytak podciśnieniowy. 1 kpl.

07. Zgrzewarka do kołków 1 kpl.

08. Stacja klejowa 1 kpl.

09.System plazmowy 1 kpl.

10. Cokół do robota 1 szt.

11. System sterowania 1 kpl.

12. Wygrodzenie ochronne z techniką bezpieczeństwa 1 kpl.

13. Detal 1 kpl.

14. Szafa elektryczna do zabudowy takich komponentów jak zabezpieczenia, zasilacz, sterownika PLC, moduły I/O, switche komunikacyjne, etc., 1 szt.

15. Stół roboczy, 1 szt.

16. Szafa narzędziowa. 1 szt.

17. Panelowy komputer przemysłowy 1kpl .

## Specyfikacja szczegółowa podzespołów

### Wygrodzenie ochronne z techniką bezpieczeństwa

Wygrodzenie ochronne stacji należy wykonać z profili stalowych z uwzględnieniem drzwi dwuskrzydłowych umożliwiających swobodny dostęp do stacji szkoleniowej przez obsługę oraz urządzenia transportowe (np. wózek widłowy). Ściany ogrodzenia muszą być wykonane w wersji przemysłowej z pełnymi przegrodami mechanicznymi (wykonanie z paneli siatkowych lub z poliwęglanu) oddzielającymi część roboczą celi  od pozostałej części hali umożliwiających obserwację procesu. Przegrody mechaniczne muszą zabezpieczać przed pojawieniem się silnych rozbłysków światła wydobywających się np. przy procesie zgrzewania. Zastosowane drzwi w stacji zrobotyzowanej muszą być wyposażone w elementy automatyki uniemożliwiające uruchomienie urządzenia po ich otwarciu, jednak powinna być możliwość pracy z otwartymi drzwiami w sytuacjach wyjątkowych (np. pracy serwisu, trenera prowadzącego szkolenie). Wielkość i wysokość wygrodzenia musi być zgodna z aktualną Dyrektywą Maszynową.

Technika bezpieczeństwa powinna:

- monitorować obszary pracy,

- monitorować pozycję osi,

- monitorować prędkość robota,

- monitorować orientację narzędzia

- zatrzymywać warunkowo i awaryjnie,

### Stół roboczy

Stanowisko stacjonarne pełniące funkcję stołu warsztatowego w wykonaniu przemysłowym o wymiarach co najmniej 1415 x 890 x 745 mm (dł. x wys. x gł.), wyposażone w zamykane szuflady na wzmocnionych prowadnicach teleskopowych. Minimalne obciążenie szuflad 40 kg, wysuw do 90%. Blat wykonany ze sklejki min. 36 mm, lakierowany i wykończony listwą ograniczającą.

### Szafka narzędziowo-serwisowa-  mobilna

Stanowisko mobilne na kółkach gumowych z blokadą pełniące funkcję wózka narzędziowego  zamykanego na klucz o wymiarach co najmniej 900 x 900 x 600 mm (szer x wys. x gł.), służące do przechowywania narzędzi oraz części zapasowych.

### Detale

Wraz ze stanowiskiem Wykonawca powinien dostarczyć detale w celu przeprowadzenia symulacji zgrzewania, klejenia, zgrzewania kołków, cięcia plazmą na tymże stanowisku. Z uwzględnieniem możliwości jego mocowania przy użyciu chwytaka pneumatycznego. Należy uwzględnić proces technologiczny oraz wagę detali, materiał z jakiego jest wykonany – dostosowany winien być do technologii.

### Zgrzewarka/Zgrzewadło

Zgrzewarka/zgrzewadło Typu X dostosowane do współpracy z robotem przemysłowym. Sterowane cyfrowo, wyposażone w układ sterujący procesem zgrzewania i regulujący odpowiedni prąd zgrzewania.

Stacja powinna umożliwić regulację i odczyt  następujących parametrów:

- czas zgrzewania

- prąd zgrzewania

- siła kleszczy

- liczba zgrzewanych punktów

- frezowanie i wymiana dysz zgrzewających

- meldunki i błędy

Zgrzewarka powinna być zamontowana i zintegrowana w celi zrobotyzowanej nie jako narzędzie wymienne z robotem, lecz jako urządzenie stacjonarne.

Komplet pełnej stacji powinien składać się z kilku modułów:

szafa sterownicza, zgrzewadło tzw. kleszcze typu X, frezarko-zmieniarka do kap.

Stacja powinna być połączona za pomocą sieci Profinet  z robotem według wymagań podanych  w dalszej części opisu, który  będzie sterował urządzeniem w trakcie wykonywania programu.

Robot będzie podawać trzymany chwytakiem detal między elektrody zgrzewarki w celu zgrzania.

W celu zmiany lub czyszczenia dysz zgrzewających należy zastosować do tego celu dedykowane urządzenie jakim jest frezarko –zmieniarka. Powinna być ona zamontowana w taki sposób np. na siłowniku aby proces zmiany i czyszczenia dysz zgrzewających  odbywał się w sposób automatyczny bez udziału operatora.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia symulacji wstępnej oraz doboru odpowiedniej nastawy operacji zgrzewania. Wynik pracy musi być udostępniony Zamawiającemu do akceptacji.

Rys. 1. Przykładowe zgrzewadło typu „X” inaczej kleszcze do zgrzewania punktowego

Należy pamiętać i uwzględnić warunki techniczne wynikające z infrastruktury gdzie będzie montowana stacja:

- dostęp do sprężonego powietrza 6 bar  i 12 bar, jakość sprężonego powietrza zgodnie z ISO 8573.1 bezolejowy, filtrowany

- dostęp do wody

- zasilanie 24 V/ 400V

- temperatura  wewnątrz pomieszczenia (hala) 10-40 stopni Celsjusza

### Chwytak podciśnieniowy

Urządzenie do pobierania elementów/detali dedykowanych do poszczególnych aplikacji zgrzewania, klejenia, cięcia. Mocowany na flanszy robota jako narzędzie robocze.

### Zgrzewarka do kołków

Zgrzewarka do kołków  powinna być zamontowana i zintegrowana w celi zrobotyzowanej nie jako narzędzie  wymienne z robotem lecz jako urządzenie stacjonarne.

Stacja powinna być połączona za pomocą sieci Profinet  z robotem według wymagań podanych  w dalszej części opisu, który  będzie sterował urządzeniem w trakcie wykonywania programu.

Robot będzie/ powinien podawać trzymany chwytakiem dedykowany do tego celu detal pod dyszę pistoletu  w celu zgrzania/wstrzelenia w niego kołka.

Komplet urządzeń składających się na funkcjonującą zgodnie z przeznaczeniem stacją stacjonarną zgrzewania kołków, umożliwiającą regulację takich parametrów procesu jak:

- natężenie prądu

- napięcie prądu

- czas przepływu prądu

Komplet pełnej stacji powinien składać się z kilku modułów: agregat (źródło zasilania) z funkcją regulacji parametrów zgrzewania , podajnik kołków, jednostka przygotowania powietrza,  pistolet zgrzewający.

Rys. nr 2. Przykładowy agregat z  wyświetlaczem – źródło zasilania.

Zespoły zasilające podajniki powinny być wypełnione kołkami spawalniczymi  jako materiał sypki.

Kołek powinien być oddzielony i dostarczony za pomocą węża zasilającego narzędzie spawalnicze.

Cały proces jest kontrolowany przez źródło zasilania.

Rys. nr 3. Przykładowy podajnik/przenośnik kołków.

W zależności od geometrii kołka stosowane są różne podajniki. Dlatego należy dopasować podajnik do kołków, które będą stosowane podczas procesu zgrzewania.

Kołki nie powinny być dłuższe niż 32 mm.

Rys. nr 4. Przykładowy pistolet do zgrzewania kołków.

Należy pamiętać i uwzględnić warunki techniczne wynikające z infrastruktury gdzie będzie montowana stacja:

- dostęp do sprężonego powietrza 6 bar  i 12 bar, jakość sprężonego powietrza zgodnie z ISO 8573.1 bezolejowy, filtrowany

- dostęp do wody

- zasilanie 24 V/ 400V

- temperatura  wewnątrz pomieszczenia (hala) 10-40 stopni Celsjusza

### Stacja klejowa

Komplet urządzeń składających się na funkcjonującą zgodnie z przeznaczeniem stacją klejową, umożliwiającą regulację takich parametrów klejenia jak:

- temperatura nakładanego kleju

- przepływ  czyli prędkość przepływającego kleju

- dozowanie procentowe przepływającego kleju

Komplet pełnej stacji powinien składać się z kilku modułów: szafa sterująca, pompa , silnik, wymienny filtr instalacji,  płyta popychacza, moduł dozujący, dysza dozująca, system podgrzewania kleju w celu dostosowania optymalnych warunków dozowania.

Rys.nr. 5. Przykładowa stacja przygotowania kleju.

Powinny być zachowane również parametry obsługi stacji :

- maksymalne ciśnienie robocze 200 bar minimalne 120 bar nie powodujące zakłóceń w wydajności pracy układu z uwzględnieniem odpowiedniej temperatury i lepkości medium

- maksymalne ciągłe ciśnienie robocze  180 barów minimalne 100 bar nie powodujące zakłóceń w wydajności pracy układu z uwzględnieniem odpowiedniej  temperatury i lepkości medium

- ciśnienie materiału MAX pistoletu:  180 barów minimalne pozwalające na swobodny przepływ i regulację medium .

Dozwolony materiał dla stacji klejowej :

- średnia lub wysoka lepkość

- aplikacja na zimno lub na gorąco (np. PCW, żywica epoksydowa, akrylan, guma, kleje na bazie PU)

- pojemniki z klejem nie powinny być mniejsze jak 25 litrów nie większe jak 60 litrów.

- temperatura zapłonu materiału wyższa niż 100 ° C

Moduł nakładania / dozowania kleju wraz z pistoletem klejowym powinien być  zamontowany  w stacji robotanie jako narzędzie robocze lecz stacjonarnie.

Rys.nr. 6.  Przykładowy pistolet klejowy.

Dysze nakładające klej (medium)  powinny być wymienne z możliwością  nakładania ścieżki klejowej.

Preferowane średnice dysz klejowych to od 1,5mm do 2,5 mm ( nie mniejsze niż 1,5 mm i nie większe niż 2,5 mm).

Budowa stacji klejowej powinna dać możliwość  obsługi  konserwacyjnej i wymiany  jej elementów.

Budowa stacji powinna dać możliwość szybkiej wymiany pojemników z klejem.

Powinna umożliwiać zmianę parametrów / nastaw operacji klejenia (regulacja prędkości, temperatur) z panelu, który stacja powinna posiadać.

Stacja powinna być połączona za pomocą sieci Profinet  z robotem według wymagań podanych w dalszej części opisu, który  będzie sterował urządzeniem w trakcie wykonywania programu.

Robot będzie/ powinien podawać trzymany chwytakiem detal pod dyszę pistoletu  w celu nałożenia kleju .

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia symulacji wstępnej oraz doboru odpowiedniej  nastawy operacji klejenia. Wynik pracy musi być udostępniony Zamawiającemu do akceptacji.

Należy pamiętać i uwzględnić warunki techniczne wynikające z infrastruktury gdzie będzie montowana stacja:

- dostęp do sprężonego powietrza 6 bar  i 12 bar, jakość sprężonego powietrza zgodnie z ISO 8573.1 bezolejowy, filtrowany

- dostęp do wody

- zasilanie 24 V/ 400V

- temperatura  wewnątrz pomieszczenia (hala) 10-40 stopni Celsjusza

### Cięcie plazmą

System plazmowy powinien być zamontowany w stacji robota nie jako narzędzie robocze lecz stacjonarnie.

Robot będzie powinien /podawać trzymany chwytakiem detal pod strumień tnący.

Komplet pełnej stacji powinien składać się z kilku modułów: agregatu prądowego, palnika cięcia plazmą, zestaw filtrowania powietrza lub jednostka przygotowania powietrza (powietrze powinno być podawane do agregatu), osłona przewodów palnika.

Stanowisko powinno być wyposażone dodatkowo w urządzenie odciągające zanieczyszczenia i dym powstający w wyniku procesu oraz zbiornik umieszczony pod miejscem operacji w celu zbierania resztek materiałowych powstałych w wyniku operacji cięcia. Względy bezpieczeństwa należy potraktować ze szczególną uwagą.

Rys. nr 7. Przykładowy agregat cięcia plazmą

Budowa stacji cięcia plazmą oraz jej palnik  powinno  być tak zbudowane  aby umożliwiać cięcie metalu o różnych grubościach od 2 mm do 10 mm z różnymi prędkościami  cięcia od 100mm/min do 400 mm/min oraz funkcję automatycznej regulacji gazu, ułatwiającą i przyspieszającą ustawianie oraz obsługę. Palnik powinien być dostosowany do zmechanizowanego cięcia metalu o różnorodnej grubości metalu od 2mm do 8mm z różną prędkością minimum 10mm/min maksimum 400 mm/min.

Rys. nr 8. Przykładowe pistolety cięcia plazmą

Budowa stacji cięcia plazmą powinna dać możliwość  obsługi  konserwacyjnej, wymiany elementów.

Stacja powinna być połączona za pomocą sieci Profinet  z robotem według wymagań podanych  w dalszej części opisu, który  będzie sterował urządzeniem w trakcie wykonywania programu.

Robot będzie powinien podawać trzymany chwytakiem detal pod zamontowany stacjonarnie na osobnym mocowaniu w celi zrobotyzowanej palnik który będzie wykonywał operację cięcia według zadanej mu nastawy.

Stacja powinna posiadać możliwości:

- interfejs CNC i złącze palnika, który powinien zapewnić wszechstronność w zastosowaniach ręcznych i zmechanizowanych oraz z połączeniem z robotem ( komunikacja)

- system powinien posiadać możliwość do pracy w różnorodnych zastosowaniach dzięki specjalistycznym materiałom eksploatacyjnym do cięcia dokładnego,

- przełącznik odłączania palnika umożliwiający szybszą i łatwiejszą wymianę materiałów eksploatacyjnych,

- blokada spustu zapobiegająca przypadkowej aktywacji łuku.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia symulacji wstępnej oraz doboru odpowiedniej  nastawy operacji cięcia. Wynik pracy musi być udostępniony Zamawiającemu do akceptacji.

Należy pamiętać i uwzględnić warunki techniczne wynikające z infrastruktury gdzie będzie montowana stacja:

- dostęp do sprężonego powietrza 6 bar  i 12 bar, jakość sprężonego powietrza zgodnie z ISO 8573.1 bezolejowy, filtrowany

- dostęp do wody

- zasilanie 24 V/ 400V

- temperatura  wewnątrz pomieszczenia (hala) 10-40 stopni Celsjusza

### System sterowania

Wymagania dotyczące programowalnego sterownika logicznego PLC:

- praca w oparciu o system operacyjnego czasu rzeczywistego,

- obsługa do co najmniej 32 000 punktów wejść/wyjść w technologii rozproszonej,

- jednostka centralna musi posiadać pamięci wewnętrzne flash i RAM co najmniej 1 MB każda, nie uwzględniając zewnętrznych kart pamięci,

- kontroler musi posiadać co najmniej jeden port Ethernet obsługujący odpowiednie protokoły komunikacyjne: (Klient, Serwer) ,

- programowanie co najmniej w następujących językach: Ladder Diagram (LD), StructuredText (ST), Function Block Diagram (FBD),

- obsługa otwartego protokołu OPC UA,

- możliwość wgrywania zmian w programie w trakcie pracy sterownika,

- kontroler powinien posiadać port Profinet działający z prędkością minimum 100 Mb/s.

CPU musi pracować jako centralny system sterowania z bezpośrednio podłączonymi modułami sygnałowymi oraz mieć możliwość przetwarzania danych w ramach sterowania rozproszonego z peryferiami w postaci modułów wejść/wyjść. Programowalny sterownik musi posiadać interfejs (sieć komunikacyjną) typu Profinet.

### Panelowy komputer przemysłowy

Wymagania dotyczące panelowego komputera przemysłowego:

- matryca dotykowa

- minimum 1 port Ethernet,

- system operacyjny Windows

- panel frontowy min. IP65

- minimum 4GB pamięci RAM (wartość dopasowana do wymagań programów do obsługi sterownika, robota i urządzeń procesowych)

- minimum 200GB przestrzeni dyskowej

- możliwość wyświetlenia wizualizacji do obsługi stacji

- minimum 2 porty USB

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompleksowego rozwiązania, gdzie komputer będzie zabudowany w obudowie wraz z nogą montażową. Dodatkowe wyposażenie to sygnalizacja świetlna (kolumna świetlna sygnalizująca status urządzeń procesowych) oraz przyciski funkcyjne – wyłącznik bezpieczeństwa, załączenie zasilania. Ponadto na komputerze powinno zostać zainstalowane oprogramowanie wymagane do wyświetlenia wizualizacji do obsługi stacji, oprogramowanie do podglądu i edycji programu sterownika oraz robota, a także oprogramowanie do zmiany parametrów aplikacji np. zgrzewania, jeśli nie jest ono realizowane np. na dedykowanym panelu danego urządzenia.

Rys. nr 9. Przykładowe rozwiązanie kompleksowego panelu operatorskiego do obsługi stacji.

### Ręczny programator robota

Wymaga się, aby robot był wyposażony w ręczny programator z kolorowym ekranem dotykowym o minimalnej przekątnej 5.7''. Ręczny programator musi być wyposażony w wyłącznik awaryjny oraz musi posiadać możliwość sterowania robotem za pomocą wbudowanych manipulatorów. (np. przycisków lub joysticków) Zaleca się, aby menu programatora było dostępne w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

### Robot przemysłowy

Ze względu na rodzaj wykonywanych aplikacji dostarczony robot przemysłowy musi spełniać wymogi według poniższej specyfikacji:

- o 6 stopniach swobody,

- wysięg robota minimum 2000 mm,

- powtarzalność +/- 0.2 mm,

- udźwig minimum 150 kg,

- masa robota nie więcej niż 1500 kg,

- prędkość liniowa minimum 3000mm/s,

- obrót nadgarstka minimum +/- 200 stopni,

- programowanie z poziomu ręcznego programatora oraz przy użyciu komputera PC,

- zasilanie 3 fazowe.

Wykonawca przy wykorzystaniu narzędzia do projektowania i symulacji stacji zrobotyzowanych w trybie offline zobowiązany jest sprawdzić wszystkie parametry dobranego robota oraz rozstawienie aplikacji szkoleniowych w stacji szkoleniowo – dydaktycznej.

### Kontroler robota

Wymagania dotyczące kontrolera robota:

- ilość wejść/wyjść cyfrowych – min 30DI/30DO

- wbudowane minimum 2 porty Ethernet,

- wbudowana dedykowana karta bezpieczeństwa umożliwiająca:

- zabezpieczenie stanowiska zgodnie z kategorią PL e,

- monitorowanie obszaru pracy robota,

- monitorowanie pozycji osi robota,

- monitorowanie prędkości robota.

W celu integracji robota z innymi komponentami sieciowymi, kontroler robota musi być wyposażony w interfejs komunikacyjny oparty na standardzie Profinet. Robot będzie się komunikował z własnymi urządzeniami peryferyjnymi, w tym sterownikami zgrzewania, również za pośrednictwem tego samego standardu.

## Dokumentacja projektowa – część mechaniczna.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oraz dostarczenia następujących dokumentacji:

### Rzut stacji zrobotyzowanej

Wykonanie kompletnego rzutu stanowiska zrobotyzowanego, z uwzględnieniem wszystkich elementów znajdujących się na stanowisku dydaktyczno – szkoleniowym.

Rozmieszczenie wszystkich przewodów, koryt kablowych, etc. Format dostarczonej dokumentacji musi być w wersji elektronicznej z możliwością edycji.

### Symulacja działania stacji zrobotyzowanej

Dostarczenie w pełni edytowalnego pliku z symulacją działania celi zrobotyzowanej wraz z wygenerowanym programem offline do robota.

### Model 3D

Dostarczenie w pełni edytowalnych kompletnych modeli 3D, umożliwiających późniejsze zmiany i aktualizacje. Do dokumentacji należy także dołączyć pliki finalne 3Dw formacie uniwersalnym (*.STP, *.IGS).

### Model 2D

Dostarczenie w pełni edytowalnych kompletnych modeli 2D, umożliwiających późniejsze zmiany i aktualizacje. Do dokumentacji należy także dołączyć pliki finalne 2Dw formacie uniwersalnym (*.DXF, *.DWG, *.PDF).

### Dokumentacja wykonawcza – końcowa.

Całość dokumentacji końcowej należy dostarczyć w segregatorze (wersja papierowa) oraz na płycie DVD (wersja elektroniczna) z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia.

### Schemat pneumatyczny.

Należy dostarczyć w pełni edytowalny schemat instalacji pneumatycznej, wraz z wykazem części użytych do budowy stanowiska. Dodatkowo należy dostarczyć schemat pneumatyczny w formacie uniwersalnym (*.DXF, *.DWG, *.PDF).

### Instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, etc.

Należy dołączyć karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, noty katalogowe, etc. Do wszystkich podzespołów wykorzystanych przy budowie stanowiska zrobotyzowanego.

### Wykaz norm.

Należy dostarczyć wykaz wszystkich norm, wykorzystywanych przy projektowaniu i budowie stanowiska zrobotyzowanego.

Przy projektowaniu i realizacji projektu należy stosować się do poniższych norm:

• PN-EN ISO 12100: 2012 – Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania --

Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka,

• PN-EN ISO 13849-1: 2008/AC: 2009 – Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów

sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania,

• PN-EN 60204-1: 2010/AC: 2011 – Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne

maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne,

• PN-EN ISO 13857: 2010 – Bezpieczeństwo maszyn -- Odległości bezpieczeństwa

uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.

• PN-EN ISO 10218-1:2011E, Roboty i urządzenia dla robotyki – Wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych – Część 1: Roboty

• PN-EN ISO 10218-2:2011E, Roboty i urządzenia dla robotyki – Wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych – Część 2: System robotowy i integracja

# Elektryka:

## Ogólne informacje.

Prace, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu szkoleniowo –dydaktycznym .

Zakres prac obejmuje:

• Projekt, dostawa oraz montaż szaf siłowych,

• Instalacje oraz uruchomienie elektryczne szaf siłowych,

• Projekt, dostawa oraz montaż szafy sterowniczej,

• Instalacje oraz uruchomienie elektryczne urządzeń sterujących,

• Instalacje elektryczne urządzeń wykonawczych,

• Instalacja elektryczna oświetleniowa,

• Instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń,

• Wykonywanie badań i pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznych zakończonych protokołem z wykonanych pomiarów:

- rezystancji izolacji kabli,

- sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie wyłączników różnicowo-prądowych,

- pomiar tłumienności światłowodu,

- pomiar sieci Profinet.

• Wykonanie koryt kablowych oraz innych konstrukcji wsporczych,

• Wykonanie niezbędnych prób oraz testów (Z wynikiem pozytywnym, akceptowanym przez odbiorcę),

• Uruchomienie wstępne,

• Dokumentacja powykonawcza.

Instalacje należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normamii przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego. Projektowany sprzęt oraz zasady działaniainstalacji muszą być zgodne z międzynarodowymi przepisami i normami IEC. Wszystkie urządzenia muszą być opatrzone znakiem CE i być zgodne z przepisami europejskimi dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej, obowiązującymi od 1 stycznia 1996 r.

Przy projektowaniu i realizacji projektu należy stosować się do poniższych norm:

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr121,poz. 1137).

• Norma BN-84/8984-10 - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.

• Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V — Instalacje elektryczne.

• BN–84/8984-10- Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.

• PN-IEC 60364-5-52- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

• PN-IEC-60364-5-534: 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami,

• PN-IEC 60364-4-443: 1999 (PN-HD 60364-4-443: 2006) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi,

• PN-E-05204: 1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania,

• PN-E-05033: 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

• PN-IEC-60364-1: 2000 – (PN-HD 60364-1: 2009) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,

• PN-IEC-60364-4-47: 2001 – (PN-HD 60364-4-41: 2007) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

• PN-IEC-60364-4-43: 1999 – (PN-HD 60364-4-43: 2010) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym,

• PN-IEC-60364-4-41: 2000 – (PN-HD 60364-4-41: 2007) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa,

• PN-IEC-60364-5-559: 2003 – (PN-HD 60364-5-559: 2010) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe,

• PN-IEC-60364-5-523: 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów,

• PN-IEC-60364-5-537: 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia,

• PN-IEC-60364-4-42: 1999 – (PN-HD 60364-4-42: 2011) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego,

• PN-IEC-60367-707: 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych,

• PN-EN-60099-5: 1999 – (PN-EN 60099-5: 2014-01) Ograniczniki przepięć. Zalecenia wyboru i stosowania,

• PN-IEC-364-4-481: 1994 – (PN-HD 60364-4-41: 2007) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo, Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych,

• Wytyczne prenormy PSEP-E-0001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.

• Ochrona przeciwporażeniowa,

• Wytyczne prenormy PSEP-E-0002 – Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.

Podstawa planowania.

• Zeszyty dla elektryków – Zeszyt nr 1-7,

• PN-EN 12464-1: 2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1,

• PN-EN 1838: 2005 – (PN-EN 1838: 2013-III) Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne,

• PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

• PN-EN 60439-1: 2003 (PN-EN 61439-1: 2010) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu,

## Wytyczne dla projektu.

### Dokumentacja elektryczna.

Dokumentacja elektryczna instalacji stanowiska dydaktyczno-szkoleniowego musi być sporządzona przy użyciu elektronicznego programu projektowego ogólnie dostępnego i stosowanego na rynku polskim.

Wymagania dla elektronicznego narzędzia do tworzenia schematów elektrycznych:

• Program popularny na rynku od wielu lat (minimum 5 lat),

• Wsparcie techniczne na rynku polskim,

• Tworzenie schematu, jako jednego projektu,

• Szybkie przeglądanie schematu za pomocą klikania w aktywne odsyłacze,

• Eksport projektów do aktywnych dokumentów PDF, możliwość importu komentarzy z PDF bezpośrednio do środowiska projektowego,

• Wymiana informacji w formie plików z aplikacjami do programowania sterowników,

• Wspomaganie projektowania układów z PLC, moduł generacji kart PLC,

• Automatyczne oznaczanie i numerowanie połączeń,

• Automatyczna generacja i aktualizacja zestawień projektowych,

• Eksport zestawień do formatów zewnętrznych (TXT, XLS, XML),

• Automatyczna konwersja norm elektrycznych,

• Narzędzia do zarządzania rewizjami,

• Moduł kontroli błędów projektu,

• Wbudowany moduł do projektowania zabudowy płyty montażowej 2D,

• Otwarte biblioteki symboli,

• Otwarte bazy danych artykułów,

• Zapewniony przez producenta dostęp do baz danych artykułów,

• Możliwość wykorzystania baz danych artykułów i makr udostępnianych przez

producentów sprzętu w Internecie,

• Zapewnienie ciągłości danych w kontekście wcześniejszych wersji oprogramowania.

Język dokumentacji: polski.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu inwestycji do przekazania pełnej dokumentacji projektowej w formie elektronicznej oraz papierowej (minimum 2 egz.).

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in.:

• Schematy elektryczne stacji,

• Deklaracja zgodności,

• DTR zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE,

• CE,

• Ocena zagrożeń,

• Instrukcja stanowiskowa,

• Protokoły pomiarowe,

Całość dokumentacji wyposażenia elektrycznego należy przedłożyć Zamawiającemu w celu uzyskania pisemnej zgody najpóźniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem budowy. Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia poprawności dokumentacji oraz dobranych komponentów elektrycznych Wykonawca może przystąpić do realizacji prac elektrycznych.

Test instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić test bezpieczeństwa w obecności osoby oddelegowanej ze strony Zamawiającego z uprawnieniami do przeprowadzenia w/w testów. Test musi być przeprowadzony na podstawie tabel wyłączeń urządzeń po zadziałaniu elementów bezpieczeństwa (np. wyłączników bezpieczeństwa, zamków bezpieczeństwa, etc.). Tabele bezpieczeństwa zostaną opracowane wspólnie ze Zamawiającym podczas uruchomienia instalacji.

Po wykonaniu pełnego testu bezpieczeństwa, który zakończy się wynikiem dopuszczenia do użytkowania Wykonawca zobowiązany jest w obecności Zamawiającego podpisać tabele bezpieczeństwa, gdzie muszą być zawarte następujące informacje:

• Sygnatura kontrolna programu bezpieczeństwa,

• Data,

• Nazwa projektu, wraz z numerem stacji,

• Imię i Nazwisko osoby testującej bezpieczeństwo,

• Podpis uczestników testu.

### Oznakowanie urządzeń i kabli.

✓ Opis kabli.

Zawartość opisu musi być zgodna ze schematem elektrycznym, a etykieta (grawerka)musi być umieszczona na obu końcach kabla. Dopuszcza się wyjątek w przypadku, kiedy kabel łączy elementy jednego urządzenia, wtedy można uprościć opis o nazwę samego urządzenia.

Technika wykonania opisów: grawerowane lub tłoczone aluminium.

✓ Opis urządzeń na obiekcie.

Zawartość opisu musi być zgodna ze schematem elektrycznym, a etykieta (grawerka)musi być umieszczona bezpośrednio przy urządzeniu.

Technika wykonania opisu: grawerowane lub tłoczone aluminium.

✓ Opis szaf elektrycznych.

Zawartość opisu wszystkich szaf elektrycznych musi być zgodna ze schematem elektrycznym, a etykieta (grawerka) musi być umieszczona na drzwiach czołowych szafy.

Technika wykonania opisu: grawerka o wymiarach:

• Szerokość pasma: 24mm (1")

• Kolor: Czarny na żółtym tle.

• Czcionka: Arial, 18mm.

Na etykiecie opisowej na szafach głównych należy uwzględnić:

• Numer rysunku z dokumentacji elektrycznej,

• Numer struktury z dokumentacji elektrycznej,

• Nazwa instalacji,

• Numer stacji.

Rys. nr 10. Przykładowy wzór rozmieszczenia opisów i elementów na szafie.

### Nadawanie nazw urządzeniom.

Nazwa urządzenia składa się z kilku członów, które mają ułatwić osobie szkolonej rozpoznanie lokalizacji oraz funkcji. Musi ona występować w niezmienionej formie zarówno w schemacie elektrycznym, jak i na oznaczeniach kabli i urządzeń na stanowisku szkoleniowym.

## Instalacja elektryczna.

### Zasilanie

✓ Struktura systemu zasilania.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia okablowania oraz podłączenia rozdzielnic kablowych, siłowych oraz sterujących do przyłącza głównego. Minimalne przekroje przewodów muszą być dobrane zgodnie z PN EN 60204-1, część 1.

Napięcie zasilania: 3 x 400 V AC, N, PE/50 Hz, +10%/-10%.

✓ Zasilanie 24V DC.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia okablowania oraz podłączenia wszystkim modułów wykonawczych z szafy sterującej.

### Sieć komunikacyjna.

✓ Sieć komunikacyjna – typ Profinet.

Do sterowania urządzeniami wykonawczymi (np. wyspy zaworowe, moduły wejść/wyjść, etc.) należy zastosować sieć Profinet. Sieć Profinet jest znormalizowana wg IEC61158 i IEC 61784.

Urządzenia muszą być podłączone w topologii liniowej lub pierścienia (w tym przypadku będzie odpowiednia konfiguracja nadrzędnych modułów komunikacyjnych(switch) zarządzających przepływem informacji).

Dokładne podłączenie musi być przedstawione na schemacie elektrycznym.

W załączniku nr 3 do SIWZ – „Profinet opis systemu” zawarto podstawowe informacje odnośnie technologii i aplikacji dla systemu Profinet.

Rys. nr 11. Przykładowa struktura zasilania 400V AC, 24V DC oraz komunikacji Profinet .

### Osprzęt.

✓ Szafy elektryczne.

Szafy elektryczne muszą być wyposażone w komplet aparatury niezbędnej do sterowania, sygnalizacji oraz monitorowania stanu bezpieczeństwa instalacji. Szafy elektryczne muszą spełniać klasę ochrony NEMA 12.

Przy projektowaniu i budowie szaf elektrycznych należy uwzględnić, że każdy obwód musi być zabezpieczony zabezpieczeniem odpowiednim do wartości prądu obciążenia. Obwody 400V AC muszą być załączane przez stycznik, którego styki robocze są dobrane do prądu obciążenia. Aparatura musi być umieszczona na płycie montażowej, a dostęp do aparatury oraz przewodów musi być możliwy z każdej stron szafy sterowniczej. Należy stosować zaciski o wymiarach odpowiednich do przekrojów podłączonych przewodów. Żyły wielodrutowe należy zakończyć odpowiednimi końcówkami zaciskowymi.

Wykonawca musi uwzględnić w każdej szafie elektrycznej 20% rezerwy na dodatkowe możliwe urządzenia instalowane w przyszłości.

WAŻNE:

Wszystkie dostarczone komponenty elektryczne (sterownik, moduły I/O, switche komunikacyjne, etc.) muszą pochodzić od jednego producenta ze względu na ograniczenie stanów magazynowych części zamiennych.

Wytyczne odnośnie konstrukcji szafy elektrycznej:

• Wymiary co najmniej 800 x 2000 x 600 mm (szer. x wys. x gł.),

• Drzwi skrzydłowe,

• Stelaż szafy: blacha stalowa, (1,5 mm), gruntowana przez zanurzenie

• Dach: blacha stalowa, 1,5 mm, gruntowana przez zanurzenie, pokrywana proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy

• Drzwi: blacha stalowa, 2 mm, gruntowana przez zanurzenie, pokrywana proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy

• Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm, gruntowana przez zanurzenie, pokrywana proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy

• Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm, ocynkowana

• Płyta montażowa: blacha stalowa, 3 mm, ocynkowana

• Drzwi szafy zamykane na zamek (unikalny kluczyk, dostępny tylko przez obsługę),

• Kolor RAL 7035,

• Klasa ochrony NEMA 12,

• Klasa ochrony IP55

✓ Lokalizacja szaf elektrycznych.

Poniższy rysunek przedstawia minimalną wymaganą przestrzeń wolną wokół szafelektrycznych.

Docelowe umiejscowienie szaf musi być skonsultowane i zatwierdzone przez Zamawiającego. Dopuszcza się maksymalne oddalenie szaf od stacji dydaktyczno –szkoleniowej do 30 m.

Rys. nr 13. Warunek lokalizacja szaf elektrycznych.

✓ Kable łączeniowe.

Połączenia sieci przemysłowej na stanowisku muszą być zrealizowane głównie przy użyciu światłowodów. Należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące długości:

• Połączenie < 50m - kabel POF,

• Połączenie od 50 do 100m - kabel PCF lub GOF

• Połączenie >100m - kabel GOF.

W przypadku konieczności zastosowania kabla miedzianego:

• Pomiędzy urządzeniami wokół stanowiska szkoleniowego preferowana jest kategoria CAT7 (4x2pary), ale wymagane wówczas jest użycie dodatkowych gniazdek na szynach montażowych, od których dalsze połączenie jest realizowane przez kabel patch,

• Wewnątrz stanowiska szkoleniowego, dla połączeń nieruchomych preferowane są kable CAT5 typu B, a dla połączeń ruchomych w łańcuchach - CAT5 typu C.

• Preferowane połączenie do sieci nadrzędnej musi być wykonane światłowodem GOF. W drodze wyjątku może być użyty kabel kategorii CAT7, ale musi on gwarantować porównywalną, jakość transmisji. Kable muszą być prowadzone poza stanowiskiem szkoleniowym (np. w rurze ochronnej).

• Kable do szafy robota muszą być poprowadzone w elastycznej rurze ochronnej metalowej, albo z tworzywa sztucznego (ta dopiero po uprzedniej akceptacji konkretnego typu przedstawionego zleceniodawcy przez zleceniobiorcę),

• Połączenia czujników/urządzeń wykonawczych w celi robotów, gdzie będą przeprowadzane czynności spawalnicze, muszą być wykonane kablami bez halogenowymi PUR, odpornymi na oleje oraz iskry spawalnicze.

• Wtyki M12 muszą posiadać mocowanie odporne na samoczynne odkręcenie się w trakcie pracy.

Jeżeli urządzenie przyłączane nie posiada wbudowanej sygnalizacji zasilania i działania, wtyczki muszą posiadać diody w celu sygnalizacji stanu zasilania oraz aktualnej pozycji (np. siłownika). Dopuszczalna długość połączenia - 7,5m. W przypadku konieczności przedłużenia, należy posłużyć się uchwytami trzymającymi obie wtyczki M12 w stabilnej pozycji względem siebie (dotyczy połączeń ruchomych np. robot, zgrzewarka, etc).

✓ Koryta kablowe.

Oprócz technicznych wymagań na realizację instalacji, wykonanie, materiał oraz umiejscowienie koryt kablowych muszą uwzględniać szkoleniowo - dydaktyczny charakter stanowiska. Należy starannie zaplanować sposób prowadzenia koryt kablowych, aby do poszczególnych maszyn i elementów był maksymalnie nieutrudniony dostęp, minimalizujący ryzyko urazu osób uczestniczących w szkoleniu.

W trakcie planowania przebiegu koryt kablowych niezbędne jest uwzględnienie infrastruktury mediów i mechanicznej zabudowy, aby uniknąć kolizji na etapie wykonawczym.

Koryta kablowe muszą:

• Być metalowe (zabrania się wewnątrz celi używać plastikowych koryt ani rur),

• Być zamontowane powyżej podłogi (100mm),

• Mieć pokrywę wytrzymałą na tyle, aby można było po nim chodzić bez ryzyka uszkodzenia,

• Uwzględniać 25% wolnego miejsca na przyszłe przebudowy,

• Mieć zabezpieczone ostre krawędzie,

• Posiadać oddzielne przegrody dla różnych kategorii kabli (zasilające, sterujące, informacyjne, pomiarowe),

• Być doprowadzone maksymalnie blisko podłączanych urządzeń (dopuszczalne wolne fragmenty kabla to 40 cm).

Rys. nr 14. Wzór podziału prowadzenia przewodów w korycie kablowym.

Podział okablowania w korycie kablowym:

1. Sieć przemysłowa – Profinet LWL,

2. Okablowanie 24V DC, wyrównanie potencjałów,

3. Okablowanie 230V / 400V AC, kable systemowe do robotów,

4. Kabel spawalniczy, masowy kabel spawalniczy,

5. Powietrze i woda.

✓ Skrzynki łączeniowe.

Jeśli istnieje konieczność zastosowania skrzynek łączeniowych (np. z modułami wejściowo/wyjściowymi), muszą one posiadać przezroczyste okno w drzwiczkach do podglądu wnętrza bez konieczności otwierania skrzynki oraz płytę z dławicami kablowymi w dolnej części.

Specyfikacja skrzynek:

• Typ 1: 600 x 300 x 155 mm (szer. x wys. x gł.),

• Typ 2: 800 x 300 x 155 mm (szer. x wys. x gł.),

• Preferowany kolor RAL 7035 strukturalny,

• Okienko wykonane z płyty z poliwęglanu,

• Podejście okablowania od dołu skrzynki,

• Klasa ochronności IP55.

Zabrania się stosowania skrzynek/puszek łączeniowych wykonanych z PCV. Wysokość montażowa skrzynek to minimum 40 cm powyżej posadzki na trwałej konstrukcji montażowej.

### Elementy dodatkowe.

✓ Gniazdka serwisowe.

Stanowisko szkoleniowe musi być wyposażone w następujące gniazda: 4x230V / 2x400V. Gniazda serwisowe muszą być wyposażone w zabezpieczenia elektryczne instalacji oraz odbiorników elektrycznych.

Rys.  nr 12. Przykładowy wzór skrzynki z gniazdami serwisowymi.

✓ Gniazdka RJ-45 (gniazda LAN data).

Na stanowisku muszą znajdować się przynajmniej dwa gniazda RJ-45 do podłączenia zewnętrznej stacji programistycznej do sieci Profinet. Umiejscowienie gniazdka musi zapewniać swobodę pracy przy urządzeniach bez konieczności użycia długich kabli z szafy sterowniczej, czy też pulpitu operatorskiego.

### Oświetlenie stacji

Oświetlenie komórek musi wynosić min. 500 luksów w obszarze stołu roboczego i min. 350 Lux w innych obszarach stacje.

## Realizacja instalacji.

✓ Sieć przemysłowa – Profinet.

Podczas wykonywania instalacji sieci przemysłowej należy przestrzegać dokładnie wytycznych producenta kabli oraz urządzeń, a także specyfikacji standardu sieci Profinet.

Specyfikacja połączeń sieci Profinet dla kabli miedzianych: EIA/TIA 568B.

Wewnątrz stanowiska dydaktyczno-szkoleniowego preferowane jest użycie połączeń wtykowych, za pomocą techniki „wcisnąć i wyciągnąć”. Kable muszą być przyłączane bezpośrednio do urządzeń wykonawczych (bez elementów pośredniczących). Zabronione jest przedłużanie kabli, które są za krótkie w korytach kablowych, łańcuchach energetycznych, etc.

✓ Wprowadzenie kabli do szaf elektrycznych.

Koryto kablowe musi bez żadnych przerw dochodzić do cokołu szafy. Wszystkie ostre krawędzie, które mogą potencjalnie stać się przyczyną uszkodzeń kabli podczas ich instalacji, muszą zostać zabezpieczone.

Kable muszą być wprowadzone do szaf rozdzielczych poprzez cokół szafy. W cokole należy zainstalować listwy szczotkowe (górną i dolną, włosiem naprzeciw siebie), które uszczelnią przestrzeń wokół kabli.

Promień zgięcia kabli musi odpowiadać normom oraz wytycznym producenta kabla.

Po wprowadzeniu do szafy, kable muszą być przytwierdzone stabilnie do szyny wsporczej za pomocą metalowych uchwytów.

Jeżeli funkcję szyny wsporczej pełni szyna EMC, ekran miedzianych kabli Profinet musi być tam podłączony (więcej szczegółów w załącznikach nr 4).

✓ Wprowadzenie kabli do skrzynek łączeniowych.

Kabel do skrzynek należy wprowadzać od spodu, używając do tego metrycznych dławic kablowych. Wszystkie nieużywane dławice muszą zostać zaślepione, aby nie obniżać klasy IP urządzenia. Nie należy używać metalowych dławic w plastikowych skrzynkach /puszkach.

✓ Rozproszone wejścia/wyjścia.

Użycie rozdzielaczy Y dla wtyków M12 jest dopuszczalne pod warunkiem, że będą zamontowane obok, a nie bezpośrednio na module i podłączone do modułu za pomocą krótkiego kabla z wtykami M12.

Nie wolno podłączać dwóch czujników pozycji tego samego urządzenia do tego samego rozdzielacza.

Nieużywane gniazda modułów wejść/wyjść muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem za pomocą zaślepki.

✓ Wyrównanie potencjałów.

Instalacja elektryczna musi uwzględniać uziemienia ochronne – główne oraz wyrównanie potencjałów (koryta kablowe, robot, urządzenia, ogrodzenie ochronne, stoły, etc.). Przewody muszą być opisane w punkcie podłączenia do szyny wyrównawczej.

Protokół pomiarowy uziemień jest częścią dokumentacji powykonawczej.

✓ Zapotrzebowanie na ciepło oraz moc klimatyzacji.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć szacunkowe obliczenia strat ciepła na podstawie użytkowanych komponentów w szafach. Na podstawie tych obliczeń należy wskazać kalkulację zapotrzebowania na moc klimatyzacji i dobrać urządzenie chłodzące w szafach głównych, jeżeli temperatura przekracza +40 st. C.

Wykonawca musi dostarczyć klimatyzator zgodnie z poniższą specyfikacją:

• Minimalny obieg cyrkulacji zewnętrznej: 550 m³/h

• Minimalny obieg cyrkulacji wewnętrznej: 230 m³/h

• Wymiary: 280 x 550 x 280 mm (szer. x wys. x gł.).

# Oprogramowanie:

## Sterowanie

W przypadku danej instalacji mowa o sali dydaktyczno – szkoleniowej z robotem przemysłowym. W pomieszczeniu tym mają odbywać się szkolenia otwarte w ramach sterowania oraz obsługi robota ze zintegrowanymi aplikacjami przemysłowymi.

Stacja szkoleniowa ma działać w dwóch trybach:

- Ruch pojedynczy,

- Tryb pojedynczy.

Do sterowania pojedynczymi urządzeniami konieczne są dwa tryby pracy, które obsługiwane są przez system nadrzędny, w tym przypadku przez przemysłowy sterownik programowalny.

## Tryb ręczny

Tryb pracy „ruch ręczny” pozwala na ręczne sterowanie ruchami robota podczas pracy szkoleniowej, testowej oraz naprawczej z uwzględnieniem wszystkich zabezpieczeń dla człowieka oraz maszyn w zależności od położenia robota oraz pozycji blokującej.

## Tryb automatyczny

Automatyczny przebieg pojedynczego procesu może zostać przeprowadzony w trybie „tryb automatyczny”, jeżeli zamknięte są wszystkie obwody bezpieczeństwa oraz w środku stacjinie znajdują się uczestnicy szkolenia. Zgodnie z wyborem programu cykl pracy w tym wypadku będzie przebiegał automatycznie. Ponadto zapewnione musi być samoczynne wznowienie pracy przy restarcie instalacji, w przypadku zatrzymania awaryjnego przez rozłączenie obwodu bezpieczeństwa (np. zadziałanie przycisku bezpieczeństwa).

Do przebiegu poszczególnych cykli pracy należy przewidzieć następujące dodatkowe procesy:

- Wykonanie ruchu bez części (symulacja funkcji bez procesu),

- Wstępny wybór programu (tylko w przypadku różnych typów).

Oprogramowanie sterowania instalacją musi być skonstruowane w taki sposób, aby po ponownym uruchomieniu sterowania rozruch instalacji był możliwy bez ingerencji ręcznej w program sterowania.

Wykonawca w celu spełnienia wymogów technicznych stacji dydaktyczno –szkoleniowej zobowiązany jest zastosować system sterowania procesami przemysłowymi typu PLC ze zintegrowanymi sterownikami bezpieczeństwa. Programowalny Sterownik Logiczny PLC przejmuje sterowanie wszystkimi funkcjonalnymi elementami, które są konieczne dla działania procesu (szkolenia). Zintegrować z PLC należy również urządzenia zabezpieczenia osobistego (wyłączniki awaryjne, zamki drzwi bezpieczeństwa, bariery itp.).

## Narzędzia programistyczne.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pakietu oprogramowania, który pozwoli zrealizować kompleksowe szkolenia w poniższych zakresach:

- Konfiguracja i parametryzacja sprzętu,

- Programowanie sterowników PLC,

- Wizualizacja,

- Testowanie, uruchomienie i serwisowanie.

Dostarczony pakiet oprogramowania musi być kompatybilny z zastosowanymi urządzeniami systemu sterowania na instalacji.

## Dodatkowe oprogramowanie.

Wykonawca w celu uruchomienia wszystkich aplikacji szkoleniowo – dydaktycznych będzie zobowiązany dostarczyć dodatkowe oprogramowanie do robota, które zapewni łatwe programowanie funkcji zgrzewania.

## Uruchomienie stacji dydaktyczno – szkoleniowej:

Wykonawca zobowiązany będzie do pełnego uruchomienia stacji szkoleniowo – dydaktycznej  aby móc na niej przeprowadzać szkolenia.