Zadanie II, Zadanie III – Specyfikacja wykonania i odbioru robót – zał.  nr 1 do Umowy

Specyfikacja

wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego

pn.: „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej

na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą."

Wrzesień 2022

1. Wstęp	3

1.1. Przedmiot specyfikacji i opis zadania	3

1.2. Zakres stosowania	3

1.3. Obszar zastosowania.	3

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją.	3

1.4.1. Drogi i place.	3

1.4.2. Teren przy Amfiteatrze	3

2. Materiały	3

3. Sprzęt	4

4. Transport	4

5. Wykonanie robót	4

5.1. Roboty przygotowawcze	5

5.2. Monitoring	5

5.3. Drogi i ciągi piesze.	6

5.4. Czyszczenie pomnika	6

6. Zalecenia dotyczące sprzątania po nocy Sylwestrowej	6

7. Odbiór robót	6

8. Podstawa płatności	6

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot specyfikacji i opis zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem terenów zieleni na terenach miasta Kostrzyn nad Odrą do dnia 29 lutego 2023r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu komisji podczas odbioru                         i kontroli terenów zieleni.

## 1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja stanowi podstawę jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na terenach zieleni. Przedstawione poniżej informacje powinny zostać wykorzystane do kalkulacji kosztów utrzymania.

## 1.3. Obszar zastosowania

Wykaz terenów objętych niniejszym zamówieniem określa załącznik nr 2 do umowy. Powierzchnie podane w załącznikach są powierzchniami orientacyjnymi, podanymi w celu oszacowania wartości zamówienia i porównania ofert. Wykonawca nie może zgłaszać roszczeń z tytułu ewentualnych różnic pomiędzy powierzchniami podanymi a rzeczywistymi. Przystępując do przetargu należy zapoznać się z przedmiotem zamówienia w terenie, ocenić     i oszacować rozmiar prac. Wykonawca otrzyma mapy terenów objętych zakresem prac, zgodnie z zał. nr 2 do umowy.

## 1.4. Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                 z niżej wymienionymi elementami składowymi:

### 1.4.1. Drogi i place

Podstawowy zakres prac obejmuje: ręczne zamiatanie alejek i chodników, usuwanie mechaniczne chwastów oraz ich zimowe utrzymanie (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi). Do utrzymania zimowego należy przystąpić najpóźniej w czasie 3 godzin od wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. W przypadku wystąpienia opadów ciągłych czas ten liczy się od ustania danego zjawiska atmosferycznego.

Ciągi piesze mają być odśnieżane i oczyszczone z lodu lub błota pośniegowego na szerokości 1,5m. Ze względu na rośliny do zwalczania gołoledzi należy stosować wyłącznie piasek, nie dopuszcza się stosowania innych środków.

### 1.4.2. Teren przy Amfiteatrze

### Stawik przy Amfiteatrze

Zebranie odpadów z całej powierzchni wody, wysepki, brzegu oraz skarpy przy stawiku oraz ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykoszenie wysepki na zlecenie Zamawiającego.

### Utrzymanie nawierzchni obejmuje:

- schody (nadbrzeże) 233,90 m2

-pozostałe tereny przy stawiku 593,70 m2,

- alejki, nawierzchnia utwardzona 6.890,70 m2

- place do gry i zabaw 2.054,20 m2, w tym:

- plac zabaw – nawierzchnia poiliouretanowa (+ trawa)  - 633,10m2

- plac do gry w boule - nawierzchnia z kruszyw –57 m2

- tor towarowy pump track - nawierzchnia betonowa (+ gruntowa)- 320m2

- street workout nawierzchnia piaskowa – 203,10m2

- SKATEPARK nawierzchnia betonowa 787,50 (+ trawa 8.097,4)

- altana ogrodowa na planie ośmioboku - nawierzchnia betonowa – 18 m2

# 2. Materiały

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt materiał niezbędny do realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności nawozy, herbicydy, wodę i piasek. W przypadku skweru przy ul.Solidarności Wykonawca do podlewania terenu wykorzysta ujęcie wody wybudowane w tym celu.

# 3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie                      i gotowości do pracy oraz powinien spełniać normy ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca przystępujący do utrzymania zieleni powinien przewidzieć możliwość korzystania z następującego sprzętu:

1) kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na mniejszych powierzchniach,

2) samojezdnej kosiarki ze zbiornikiem pokosu,

3) kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych,

4) nożyc spalinowych do żywopłotów,

5) ciągnika z przyczepą i osprzętem,

6) zamiatarki chodnikowej bezpyłowej z systemem zraszania powierzchni wraz z osprzętem do zimowego utrzymania chodników (szczotka walcowa, posypywarka walcowa),

7) beczkowozu do podlewania roślin,

Wykonawca zobowiązany jest dysponować takim potencjałem technicznym, aby zagwarantować płynność wykonania prac.

# 4. Transport

Wykonawca winien zagwarantować odpowiedni sprzęt i narzędzia, gwarantujące prawidłowe  i terminowe wykonywanie poszczególnych prac. Nie dopuszcza się wjazdu na chodniki pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 Mg, za wyjątkiem ciągników rolniczych          o oponach ogrodniczych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia                 i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach, alejkach oraz trawnikach. Wykonawca wyposaży swoje pojazdy na własny koszt w urządzenia (światła błyskowe ostrzegawcze koloru pomarańczowego) wymagane w Ustawie prawo o ruchu drogowym - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016, poz.2022).

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu komisji podczas odbioru                         i kontroli terenów zieleni.

# 5. Wykonanie robót

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do dnia 25 każdego miesiąca za wyjątkiem stycznia, harmonogram rzeczowy prac na kolejny miesiąc kalendarzowy jako swoje sugestie i propozycje dotyczące utrzymania zieleni. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram stanowi podstawę wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany do informowania na bieżąco Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na zakres lub termin realizacji prac.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dzienniczek prac, w którym dokonuje wpisu                         w każdym dniu roboczym wyszczególniając zakres wykonanych prac oraz teren na jakim zostały one wykonane (do wglądu Zamawiającego).

Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w umowie odpowiedzialny jest Wykonawca robót, który zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. W przypadku robót prowadzonych w pasach drogowych ulic wszelkie utrudnienia w ruchu wymagają wcześniejszego zgłoszenia do Urzędu Miasta.

Wykonawca w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego zobowiązany jest do zabezpieczania przed dostępem osób trzecich, bez dodatkowego wynagrodzenia, zagrożeń powstałych na skutek działania kataklizmów, wichur, wypadków drogowych i wandalizmu.

Wykonawca jest posiadaczem odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i prowadzi ewidencję odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Umowa będzie wykonywana z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym                      w szczególności:

1) Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

3) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska

4) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

## 5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem prac.

Do robót tych zalicza się np.:

1) zabezpieczenie materiałów i sprzętu do wykonania danej czynności,

2) przygotowanie i dowóz materiałów oraz sprzętu do wykonania prac,

3) zabezpieczenie lub oznakowanie miejsca pracy,

4) wybranie z trawy kamieni, gruzu, szkła, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń,

5) rozgarnięcie kretowisk,

6) na terenach placów zabaw, siłowni zewnętrznych, street workoutu, pump tracku, skateparku i parkouru Wykonawca zobowiązany jest do kontroli wizualnej poszczególnych elementów wyposażenia co 7 dni. Z dokonanych oględzin sporządza protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. W razie stwierdzenia uszkodzenia należy tymczasowo zabezpieczyć urządzenie przed użytkowaniem oraz niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu.

Z dokonanych oględzin sporządza protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr1 do umowy.

Z terenu objętego umową należy zbierać odpady oraz opróżniać usytuowane na nim pojemniki na śmieci o poj. 40 m3. Zbieranie odpadów oraz opróżnianie pojemników należy realizować z częstotliwością określoną w przedmiarze prac

## 5.2. Monitoring

Wykonawca  jest zobowiązany, aby niezwłocznie poinformować o stwierdzonych zagrożeniach np. stwarzanych przez suche lub chore drzewa. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczania przed dostępem osób trzecich, bez dodatkowego wynagrodzenia, zagrożeń powstałych na skutek działania kataklizmów, wichur, wypadków drogowych i działań wandali w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

## 5.3. Drogi i ciągi piesze.

Utrzymanie dróg i chodników polega na usuwaniu mechanicznym lub ręcznym wszelkiego rodzaju drobnych zanieczyszczeń, piasku itp. oraz w okresie zimowym na odśnieżaniu                     i usuwaniu śliskości do 50% szerokości chodników, alejek i itp. Kontrola robót w zakresie utrzymania dróg polega na sprawdzeniu prawidłowości oczyszczenia dróg i schodów               z zanieczyszczeń (piasek, liście, darń). W okresie zimowym kontrola obejmuje sprawdzenie stanu nawierzchni dróg i chodników oraz sprawdzenie jakości wykonywanych prac zgodnie    z informacją przekazaną przedstawicielowi Zamawiającego np. SMSem przez Wykonawcę.

## 5.4. Czyszczenie pomnika

Z terenu wokół pomników zbierane są odpady (wraz z wypalonymi zniczami i starymi wieńcami), utrzymywana jest czystość alejek oraz zieleń (krzewy).

# 6. Zalecenia dotyczące sprzątania po nocy Sylwestrowej

Należy uprzątnąć teren Placu Wojska Polskiego po nocy Sylwestrowej (zwłaszcza ze szkła)    w dniu 1 stycznia 2023r. do godz.11.00

# 7. Odbiór robót

Podczas odbioru robót wymagana jest obecność Wykonawcy. Częściowe odbiory robót realizowane są w razie potrzeby. Wykonawca w celu umożliwienia Zamawiającemu bieżącego monitorowania prac zobowiązany jest w okresie wegetacyjnym (od maja do września) na wniosek (może być telefoniczny) przesłać informację o zakresie wykonanych prac na adres mailowy osoby pełniącej nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego.

# 8. Podstawa płatności

Zapłata za wykonanie usługi nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru oraz załącznik, który stanowi miesięczne zestawienie wykonanych prac w formie pisemnej (tabelarycznej) dokonane w oparciu             o  dziennik prowadzony przez Wykonawcę.