

**POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PROWADZONE JEST PRZEZ:** Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław

**T** +48 71 77 10 900 lub 901

**F** +48 71 77 10 904

**https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie\_inwestycje**

**NA RZECZ I W IMIENIU:**

**Gminy Wrocław**

Pl. Nowy Targ 1-8,

50-141 Wrocław

oraz

**Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.**

ul. Na Grobli 19

50-421 Wrocław

**Numer postępowania nadany przez Zamawiającego ZP/21/PN/2023**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**(dalej SWZ)**

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA:**

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07210 Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od wiaduktu PKP do mostu Osobowickiego we Wrocławiu.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 NA USŁUGI

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Termin składania ofertdo **04.08.2023** do godz. 09:00

Otwarcie ofert **04.08.2023** o godz. 12:00

**Data: 29.06.2023**

**Podpis Kierownika Zamawiającego: Magdalena Świątek**

 Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Specyfikacja niniejsza zawiera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **oznaczenie części** | **nazwa części** |
|  | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) |
|  | Część II | Wzór umowy |
|  | Część III | Opis Przedmiotu Zamówienia |

# Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 działające jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu: **Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.**, ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r.

# Definicje:

Na potrzeby niniejszej SWZ przyjmuje się, że poniższe pojęcia otrzymują następujące znaczenie:

* 1. **ustawa PZP lub PZP -** ustawa z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
	2. **ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji -** ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1913)
	3. **ustawa Prawo budowlane -**  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)
	4. **ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE** - ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646 ze zm.)
	5. **ustawa o drogach publicznych** – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz. U. z 2023 poz. 645 ze zm.)
	6. **rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych**- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415)
	7. **rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji** - [rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452)](https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2452)
	8. **rozporządzenie w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia-** rozporządzenie wykonawcze Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE nr L 3/16 z 6.1.2016 str.16);
	9. **JEDZ -** Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
	10. **SWZ -** Specyfikacja Warunków Zamówienia;
	11. **Wykonawca -** osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
	12. **IDW** -niniejsza instrukcja dla wykonawców
	13. **RODO** - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

# Tryb udzielania zamówienia:

3.1. Przetarg nieograniczony.

3.2. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ofertę można złożyć wyłącznie za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje>.

# Opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, technicznego oraz dokumentów przetargowych (specyfikacje, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie) wraz z pozyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.:

” Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od wiaduktu PKP do mostu Osobowickiego we Wrocławiu”

Zakres niniejszej inwestycji to przebudowa istniejącego pasa drogowego w zakresie zaprojektowania warstw konstrukcyjnych jezdni, torowiska, wytyczenia po stronie wschodniej drogi rowerowej i obustronnych ciągów pieszych, przebudowy odwodnienia, oświetlenia, trakcji tramwajowej, sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej, zaprojektowania MKT, DIP oraz przebudowa podziemnych sieci kolidujących.

Ponadto w ramach umowy należy ująć w projekcie nową sygnalizacje świetlną oraz dostosować istniejące sygnalizacje do systemu ITS, uzyskać zatwierdzenie organizacji ruchu zastępczego, opracować operat dendrologiczny, projekt nasadzeń i pozyskać w ramach prac projektowych decyzję umożliwiającą rozpoczęcie robót budowlanych.

* 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.
	2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

|  |  |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 71 32 20 00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| Dodatkowe przedmioty | 71 32 00 00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71 24 80 00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  |

# Zamówienia częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

# 6. Zamówienia podobne:

6.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom usług, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem.

6.2. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym został opisany w Części III SWZ tj. w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

6.3. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o  niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

# 7. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej i zaliczkach:

* 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
	2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
	3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

# Termin wykonania zamówienia:

8.1. Termin wykonania przedmiotu umowy (poza nadzorem autorskim) wynosi 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, przy zachowaniu następujących terminów pośrednich:

8.1.1. W terminie do 60 dni od podpisania umowy Wykonawca zwoła pierwszą Radę Techniczną, na której zostaną przedstawione wyniki pomiarów, badań, inwentaryzacja zieleni, pozyskane warunki techniczne i możliwe warianty koncepcji.

8.1.2. W terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy, Wykonawca opracuje ostateczną koncepcję wraz z pozyskaniem niezbędnych akceptacji i uzgodnień w jednostkach miejskich (miedzy innymi DiT, ZDiUM, ZZM, MPK),

8.1.3. W terminie do 15 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca złoży we właściwym organie kompletny wniosek o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych.

8.1.4. W terminie do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu pozostałych uzgodnień, opracowań, w tym do sporządzenia projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz STWiORB oraz do przekazania Zamawiającemu decyzji zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wraz z potwierdzeniem ich ostateczności lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

8.2. Powyższe terminy, o których mowa w pkt. 8.1, mogą ulec zmianie w formie aneksu w przypadku przedłużenia się procesu uzgadniania przez jednostki elementów projektowych wymagających takiego uzgodnienia, ponad okres 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę tych elementów projektowych, o ile to przedłużenie nie będzie wynikać z winy Wykonawcy, przedłużenia okresu zatwierdzania przez KODP i Zamawiającego ponad terminy przewidziane w § 9 ust. 4 wzoru umowy, a także w innych przypadkach wskazanych w § 15 wzoru umowy.

8.3. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu dla robót zrealizowanych na podstawie opracowania wykonanego według niniejszej umowy. Planowany termin zakończenia robót i sprawowania nadzoru to 30.11.2026 r.

 W przypadku jednak, gdyby prace budowlane nie zakończyły się w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu ich zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane.

8.4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze przystąpienia do realizacji robót objętych dokumentacją projektową co najmniej 30 dni przed oczekiwanym rozpoczęciem pełnienia nadzoru autorskiego.

# Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

9.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą:

* + 1. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli:
			1. Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy lub przebudowy ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej G o długości min. 300mb wraz z co najmniej jednym skrzyżowaniem na tym samym odcinku z ulicą klasy min. Z; oraz
			2. Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegająca na wykonaniu projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dla budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o średnicy min. DN160 i długości powyżej 100 mb w terenie miejskim oraz
			3. Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegająca na wykonaniu projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dla remontu metodą bezrozkopową kanału o wymiarach min. 600x600mm i długości powyżej 50mb w terenie miejskim.
		2. Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby odpowiedzialne za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
			1. Projektant w specjalności drogowej (1 osoba)- posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy lub przebudowy ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej G o długości min. 300mb wraz z co najmniej jednym skrzyżowaniem na tym samym odcinku z ulicą klasy min. Z oraz posiadający uprawnienia budowlanie do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji oraz
			2. Projektant sieci wodociągowej – (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy w terenie miejskim sieci wodociągowej o średnicy co najmniej DN160 i długości co najmniej 100mb oraz posiadająca uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji oraz
			3. Projektant sieci kanalizacyjnej – (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy remontu metodą bezrozkopową w terenie miejskim sieci kanalizacyjnej – kanału o wymiarach co najmniej 600x600mm i długości powyżej 50mb oraz posiadająca uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji oraz
		3. UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy. W myśl postanowieniom art. 117 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach poszczególnych członków konsorcjum, którzy wykonają usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni członkowie konsorcjum – wzór w Załączniku 4. Oświadczenie dotyczące zakresu deklarowanych prac jakie będą wykonywać poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winno być zgodne z warunkiem udziału w postępowaniu jakim wykazywał się dany członek konsorcjum.
		4. Zamawiający wyjaśnia, że:

a) osoby posiadające uprawnienia budowlane wydane na terenie UE mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych oraz wpis do stosownej izby na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Regulaminie postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce (Załącznik do uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwała nr 15/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 września 2017r.) W razie uzyskania uznania kwalifikacji w zakresie wymaganym zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu oraz wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa uznaje się, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków określonych w tym zakresie;

b) pojęcia: „budowa”, „przebudowa”, „ remont” o których mowa powyżej są rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 6, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane;

c) pojęcie „ulica”, o którym mowa powyżej jest rozumiane zgodnie z definicją zawartą w § 4 pkt. 24) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

* + 1. Wykonawca musi spełniać niżej określony warunek, dotyczący sytuacji finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa – w tym celu składane dokumenty mają dotyczyć tego lub tych z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku), na następującym minimalnym poziomie zdolności:
			1. Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN.

# Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 oraz 109 ustawy pzp art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zajdzie co najmniej jedna z okoliczności o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 8) i 10) ustawy pzp oraz na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

#  Tryb sprawdzania ofert

* 1. W myśl zapisów art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

# Badanie i ocena ofert, zawartość oferty:

* + 1. W celu dokonania badania i oceny ofert przez Zamawiającego Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni złożyć kompletną ofertę sporządzoną w formie elektronicznej, która musi zawierać:
			1. **Formularz Oferty**, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** IDW, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez właściwe podmioty,
			2. **Zestawienie kosztów zadania** sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1a** IDW, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez właściwe podmioty,
			3. **Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej** lub innego właściwego rejestru - W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
			4. **Pełnomocnictwo(a) -** w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty lub dokumentu JEDZ nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru dołączonego do oferty lub z ewidencji – zgodnie z pkt 19.1.5.,
			5. **w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,** dokumentustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
			6. Zapisy pkt. 11.2.1.3 oraz 11.2.1.4. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp;
			7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia **oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, z którego będzie wynikało które usługi** wykonają poszczególni wykonawcy, Zamawiający publikuje pomocniczo wzór oświadczenia (pomocniczy wzór stanowi Załącznik nr 4 do IDW)
			8. **zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów** na potrzeby realizacji zamówienia (pomocniczy wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW)

# Informacja dotycząca oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych

* 1. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta została najwyżej oceniona do złożenia (także dla podmiotów udostępniających zasoby) w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia:
		1. **Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia** (JEDZ) jako dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 IDW, na dzień składania ofert, sporządzonego i wypełnionego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszej IDW, który powinien zostać złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
		2. **Oświadczenia** sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 2a do IDW jako dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1);
		3. **Oświadczenia** sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 2b do IDW jako dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) (dotyczy wyłącznie podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia);
		4. dowodów, że usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
		5. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; na potwierdzenie spełniania warunku wymienionego w pkt. 9.1.5. IDW.
		6. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,4 ustawy pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem oraz
		7. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
		8. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (dotyczy wyłącznie Wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

12.2. Stosownie do treści § 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast:

 12.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w 12.1.6. IDW - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w 12.1.6. IDW.

 12.2.2. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w 12.1.7.- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

 12.3. Dokument, o którym mowa w pkt 12.2.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 12.2.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

12.4. Stosownie do treści § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12.2. lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Punkt 12.3. stosuje się.

12.5. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy pkt. 12.2. do 12.4. stosuje się odpowiednio.

12.6. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków; w sytuacji, w której te dokumenty są sporządzone w innym języku niż język polski, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów zgodnie z § 14 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych.

12.7. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów załączonych do oferty wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

12.8. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach, niż określono w pkt 9.1.5. IDW Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

**13. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia**

13.1. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wszystkie informacje niezbędne w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 IDW w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia oraz braku podstaw do wykluczenia.

13.2. Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu i polega na zdolności innego lub innych podmiotów składa własny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz odrębny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia odnoszący się do każdego z podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega - dokumenty te (zarówno JEDZ Wykonawcy jak i JEDZ podmiotów, na zdolnościach których Wykonawca polega) musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów zawierający informacje:

- o których mowa w części II sekcja A i B oraz w części III (podstawy wykluczenia)

- o których mowa w części IV (kryteria kwalifikacji w zakresie w jakim Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego), przy czym Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie dotyczącym wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane).

Zamawiający nie wymaga wypełniania przez Wykonawców JEDZ w odniesieniu do podwykonawców, na których zdolnościach Wykonawca NIE polega.

**UWAGA: Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia/ oświadczeń, o którym/o których mowa w pkt 13.1. (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), a oświadczenie to składa jedynie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego.**

Zamawiający informuje, że publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania Instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej IDW.

**13.3. Zamawiający podaje poniżej pomocnicze informacje dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ:**

13.3.1. W Części II JEDZ: Informacje dotyczące wykonawcy, sekcja D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega – Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy pzp  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znani.

13.3.2. W Części IV: Kryteria kwalifikacji sekcja B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa pkt 6) po słowach: „W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że” należy dodać: „posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN”

13.3.3. W części IV JEDZ – Kryteria kwalifikacji, sekcja C- Zdolność techniczna i zawodowa, pkt 1b), Wykonawca powinien zamieścić wykaz usług, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, przy czym opisując roboty Wykonawca powinien wskazać w szczególności: przedmiot i nazwę inwestycji/zadania, termin realizacji wraz ze wskazaniem wszystkich szczegółowych informacji określonych w pkt. 9.1.1.1 - 9.1.1.3. IDW oraz zamieścić informację, który z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotów, na których zdolnościach Wykonawca polega, zrealizował tę usługę, oraz wskazać nazwę odbiorcy. Wykaz ten powinien zawierać informacje podane w pkt 12.1.1. IDW oraz obejmować usługę, na które Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług, dotyczy tych usług w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

13.3.4. Z uwagi na to, że doświadczenie projektanta w specjalności drogowej (pkt 9.1.2.1 IDW) oraz projektanta sieci wodociągowej (pkt 9.1.2.2. IDW) oraz projektanta sieci kanalizacyjnej (pkt 9.1.2.3 IDW) podlega ocenie w ramach Kryterium oceny ofert, wszystkie informacje dotyczące zarówno spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz dotyczące kryterium oceny ofert Wykonawca musi zawrzeć w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do IDW). Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca zawierał informacje dotyczących ww. osób również w JEDZ.

# 14. Podmioty udostępniające zasoby

14.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9 IDW w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów udostępniających zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 IDW, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedstawi on odpowiednie podmiotowe środki dowodowe dot. tych podmiotów, jakie Zamawiający żąda od Wykonawcy w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

14.2. Zgodnie z art. 119 ustawy PZP Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w [art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danrtha) ustawy PZP, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

14.3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi lub roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

14.4.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie takiego podmiotu lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik pomocniczy nr 3 do IDW).

14.5.Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi w przypadku kiedy zajdą w szczególności nw. okoliczności:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających przedłoży zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, które potwierdzi, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określi w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

 W celu określenia zasobów podmiotu trzeciego tj. wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych lub ekonomicznych Zamawiający wymaga wskazania odpowiednio: **imienia i nazwiska osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartości środków finansowych; nazwy inwestycji/zadania, itp.**

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

**UWAGA:**

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

# 15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

15.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni nie podlegać wykluczeniu oraz spełniać warunki udziału w postępowaniu i złożyć podmiotowe środki dowodowe, które to potwierdzą.

15.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

15.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

15.4. Zgodnie z art.117 ust. 3 i 4 ustawy pzp: w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do IDW.

15.5.Postanowienia pkt.15 mają również odpowiednie zastosowanie do wspólników spółki cywilnej.

# Wadium:

* 1. Wysokość wadium;

16.1.1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

| Kwota wadium [PLN] | Słownie |
| --- | --- |
| 21 000,00 |  Dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100 |

* 1. **Forma wadium;**
		1. wadium może być wniesione w następujących formach:
			1. pieniądzu,
			2. gwarancjach bankowych,
			3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
			4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
			z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019., poz.310, 836, 1572),
		2. w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, poręczenie lub gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

16.2.2.nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego, tj. beneficjentem gwarancji jest: Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z gwarancji powinno wynikać, że dotyczy ona wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

* + - 1. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
			2. kwotę gwarancji,
			3. termin ważności gwarancji,
			4. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

16.2.2.5.1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

16.2.2.5.2. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

16.2.2.5.3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”,

16.2.2.5.4. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust 1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.57 lub art. ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.”,

* + 1. postanowienia pkt 16.2.2. stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej w pkt 16.2.1.4.
	1. **Miejsce i sposób wniesienia wadium;**
		1. wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Gminy Wrocław:

PKO BP S.A.: 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655

* + 1. do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w formie elektronicznej.

* 1. **Termin wniesienia wadium;**

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

* 1. **Zwrot wadium;**

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 98 ustawy PZP.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

* 1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, które będzie bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie i nieprzenośne.
	2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania umowy.
	3. **Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy;**
		1. zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
			1. pieniądzu,
			2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
			3. gwarancjach bankowych,
			4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
			5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
			9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
	4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Gminy Wrocław:

PKO BP S.A.: 85 1020 5226 0000 6302 0417 4348;

* + 1. Zabezpieczenie wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć
		w oryginalew:

**Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.,**

**ul. Ofiar Oświęcimskich 36,**

**50-059 Wrocław, Sekretariat, V piętro.**

* + 1. w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia;
		2. w przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
			1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z gwarancji powinno wynikać, że dotyczy ona wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
			2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
			3. kwotę gwarancji,
			4. termin ważności gwarancji,
			5. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania i nie naprawił naruszeń pomimo pisemnego wezwania do ich naprawienia”
		3. postanowienia pkt 17.4.3. IDW stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt.17.3.1.2. oraz 17.3.1.5. IDW
		4. jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, Zamawiający wymaga aby było zgodne z treścią wzoru gwarancji należytego wykonania kontraktu - stanowiącego **Załącznik do Wzoru Umowy– Część II SWZ.**
	1. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy– Część II SWZ.

# Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego:

 Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą w PLN.

# Opis sposobu przygotowania oferty:

* 1. **Wymagania podstawowe;**
		1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną Część. Oferta jest składana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
		2. Zamawiający wymaga złożenia oferty, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje>
		3. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby; taki sam wymóg istnieje przy podpisywaniu oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy pzp;
		4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawionego przez osoby do tego upoważnione; pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku gdy pełnomocnictwo sporządzono jako dokument w postaci papierowej i opatrzono własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji.
		5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
		6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą IDW i rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji.
		7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

* 1. **Forma oferty;**
		1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
		2. Oferta oraz dokumenty o których mowa w pkt: 12 w tym oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, a także oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1.1. składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym.
		3. Sposób sporządzania oraz wymagania techniczne dotyczące: ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały określone w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji.
		4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
	2. **ZŁOŻENIE, ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY**
		1. Informacje ogólne:
		2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w dwóch krokach:

Krok 1 – poprzez umieszczenie na https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie\_inwestycje

Krok 2 – poprzez potwierdzenie przyciskiem „Złóż ofertę” (potwierdzenie prawidłowego złożenia odbywa się poprzez wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia  | **04.08.2023**  | do godz.  | **09:00** |

* + 1. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
		2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
		3. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać złożona w języku polskim i podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, w formacie danych .pdf, .doc, xls lub jpg. W procesie składania oferty za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie\_inwestycje, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie\_inwestycje. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
		4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona
		5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym – wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie spełnianie ww. zasad zachowania poufności będzie skutkować uznaniem tych informacji za jawne.
		6. Wykonawca składa ofertę, zmienia ją lub wycofuje za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje> Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
			1. akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
			2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej platformazakupowa.pl
		7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
		8. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

19.3.11. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05.09.2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1579). Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl

# Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649)

* 1. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym (wydzielonym) pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
	2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy pzp*.*
	3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty lub w przypadku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnień, Wykonawca, chcąc zastrzec, że informacje znajdujące się w ww. ofercie, uzupełnieniach lub wyjaśnieniach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien wskazać, które z tych informacji zastrzega i jednocześnie wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
	4. Wykazanie powyższego przez Wykonawcę powinno nastąpić wraz z przekazaniem takich informacji, Wykonawca wykazując, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien wykazać w szczególności: rodzaj *informacji podlegających zastrzeżeniu (techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób), o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.*

# Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami od poniedziałku
do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz z w piątek od 8:00 do 13:00 jest:

**Pan Jan Kopij**

**https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie\_inwestycje**

# Miejsce i termin otwarcia ofert:

* 1. Otwarcie ofert nastąpi w

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| dnia  | **04.08.2023** | o godz.  | **12:00** |

* 1. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu narzędzi dostępnych na platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie\_inwestycje
	2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

# Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 01.11.2023.

# Opis sposobu obliczenia ceny:

* 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
	2. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
	3. Ceną całkowitą oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
	4. Cena podana w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
	5. Cena oferty wymieniona w Formularzu Oferty powinna wynikać z Załącznika nr 1a do IDW - Zestawienia kosztów zadania
	6. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich wolnych miejsc w Załączniku nr 1a do IDW Zestawieniu kosztów zadania.
	7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Części II niniejszej SIWZ – wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
	8. Wszystkie błędy ujawnione w Opisie Przedmiotu Zamówienia powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt 19. niniejszej IDW.
	9. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie prace i czynności wynikające ze wzoru umowy i jakiegokolwiek dokumentu załączonego do SWZ w każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
	10. **Wartość w pozycji nr 1 Załącznika nr 1a - Zestawienia kosztów zadania nie może być większa niż 10% wartości pozycji nr 38 Zestawienia kosztów zadania. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.**
	11. **Wartość w pozycji nr 10 Załącznika nr 1a - Zestawienia kosztów zadania nie może być większa niż 50% wartości pozycji nr 38 Zestawienia kosztów zadania. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.**
	12. W przypadku rozbieżności w treści pomiędzy wersją edytowalną a nieedytowalną dokumentów publikowanych przez Zamawiającego, dokumenty w wersji nieedytowalnej (PDF) Zamawiający uważa za wiążące.
	13. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm. 15), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji w ofercie, wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie;

# Kryteria oceny ofert:

* 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| **lp.** | **kryterium** | **znaczenie****procentowe****kryterium** | **maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta****za dane kryterium** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 60% | 60 punktów |
| 2. | Doświadczenie Projektanta w specjalności drogowej (D) | 20 % | 20 punktów  |
| 3. | Doświadczenie Projektanta sieci wodociągowej (W) | 10%  | 10 punktów  |
| 4. | Doświadczenie Projektanta sieci kanalizacyjnej (K) | 10 % | 10 punktów |

* 1. Zasady oceny ofert.
		1. W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =  • Max (C)

gdzie:

|  |  |
| --- | --- |
| Pi(C) | liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert |
| Ci | cena oferty "i" |
| Max (C) | maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena" |

25.2.2.W przypadku kryterium pn. **„Doświadczenie Projektanta w specjalności drogowej (D)”** wyznaczonego do uczestniczenia w realizacji zamówienia Pi (D) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym w pkt. **4.5.** wszystkich informacji niezbędnych do oceny spełniania zarówno warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.2.1. IDW jak i kryterium oceny ofert Pi (D), tzn. imienia i nazwiska wskazanej osoby, zakresu posiadanych uprawnień, numeru członkowskiego OIIB oraz doświadczenia tj. pełnionej funkcji, nazwy i przedmiotu zadania wraz z podaniem wszystkich informacji wskazanych w tabeli poniżej, a także podstawy dysponowania ww. osobą (przy czym Wykonawca zobowiązany jest wskazać w szczególności: nazwę inwestycji zadania oraz jego lokalizację, pełnioną funkcję, oraz wskazanie czy dokumentacja obejmowała projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy ulicy wraz ze wskazaniem jej długości i klasy oraz wskazanie czy krzyżowała się na tym samym odcinku z ulicą z podaniem jej klasy)

Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Projektanta w specjalności drogowej wyznaczonego do uczestniczenia w realizacji zamówienia (D) będzie punktowane zgodnie z poniższą tabelą:

| **Doświadczenie projektanta w specjalności drogowej Pi (D)** | **Liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium Doświadczenie projektanta w specjalności drogowej (D)** |
| --- | --- |
|  **Projektant w specjalności drogowej** posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant **jednej** dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy lub przebudowy ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej G o długości min. 300mb wraz z co najmniej jednym skrzyżowaniem na tym samym odcinku z ulicą klasy min. Z. | 0 |
| **Projektant w specjalności drogowej** posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant **dwóch** dokumentacji projektowych, **każda** składająca się z projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy lub przebudowy ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej G o długości min. 300mb wraz z co najmniej jednym skrzyżowaniem na tym samym odcinku z ulicą klasy min. Z. | 5 |
| **Projektant w specjalności drogowej** posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant **trzech** dokumentacji projektowych **każda** składająca się z projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy lub przebudowy ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej G o długości min. 300mb wraz z co najmniej jednym skrzyżowaniem na tym samym odcinku z ulicą klasy min. Z. | 10 |
| **Projektant w specjalności drogowej** posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant **czterech** dokumentacji projektowych **każda** składająca się z projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy lub przebudowy ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej G o długości min. 300mb wraz z co najmniej jednym skrzyżowaniem na tym samym odcinku z ulicą klasy min. Z. | 15 |
| **Projektant w specjalności drogowej** posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant **pięciu** dokumentacji projektowych **każda** składająca się z projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy lub przebudowy ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej G o długości min. 300mb wraz z co najmniej jednym skrzyżowaniem na tym samym odcinku z ulicą klasy min. Z. | 20 |

Zamawiający wezwie działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy pzp Wykonawcę do uzupełnienia informacji zawartych w Formularzu ofertowym, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej IDW tylko w zakresie niezbędnym w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.2.1. IDW. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za uzupełnione przez Wykonawcę informacje nt. ww. osoby.

Wykonawca winien wskazać pełnioną funkcję oraz wszystkie parametry wynikające z kryterium odrębnie dla każdego zadania wskazanego w celu potwierdzenia doświadczenia.

W przypadku podania w Formularzu ofertowym danych dotyczących zadania wykazanego w celu potwierdzenia doświadczenia ww. osoby, w sposób uniemożliwiający stwierdzenie, na podstawie informacji podanych w Formularzu ofertowym, spełnienia warunku zdolności zawodowej wskazanej osoby (np. brak określenia nazwy lub charakterystyki zadania, uniemożliwiający identyfikację zadania, niejasności co do pełnionej funkcji podczas realizacji zadania, rodzaju usługi, zakresu uprawnień, doświadczenia itp.), Zamawiający nie weźmie pod uwagę takiego zadania przy ocenie ofert w kryterium ofert „Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Projektanta w specjalności drogowej (D)”.

Zamawiający informuje, że w przypadku wskazania na stanowisko Projektanta w specjalności drogowej więcej niż jednej osoby w celu oceny kryterium (D) Zamawiający weźmie pod uwagę i będzie oceniał doświadczenie jednej osoby, która spełnia warunek o którym mowa w pkt. 9.1.2.1. IDW oraz w jak największym stopniu spełnia wymagania ww. kryterium.

25.2.3. W przypadku kryterium pn. „Doświadczenie projektanta sieci wodociągowej (W)” wyznaczonego do uczestniczenia w realizacji zamówienia Pi (W) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym w pkt. **4.5.** wszystkich informacji niezbędnych do oceny spełniania zarówno warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.2.2. IDW jak i kryterium oceny ofert Pi (W), tzn. imienia i nazwiska wskazanej osoby, zakresu posiadanych uprawnień, numeru członkowskiego OIIB oraz doświadczenia tj. pełnionej funkcji, nazwy i przedmiotu zadania wraz z podaniem wszystkich informacji wskazanych w tabeli poniżej, a także podstawy dysponowania ww. osobą (przy czym Wykonawca zobowiązany jest wskazać w szczególności: nazwę inwestycji zadania oraz jego lokalizację, oraz wskazanie czy dokumentacja obejmowała projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy, czy dotyczyła terenu miejskiego oraz danych dotyczących średnicy i długości sieci).

Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko projektanta sieci wodociągowej wyznaczonego do uczestniczenia w realizacji zamówienia (W) będzie punktowane zgodnie z poniższą tabelą:

| **Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko projektanta sieci wodociągowej (W)** | **Liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium Doświadczenie projektanta sieci wodociągowej (W)** |
| --- | --- |
| **Projektant sieci wodociągowej** - posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy w terenie miejskim sieci wodociągowej o średnicy co najmniej DN160 i długości co najmniej 100mb. | 0 |
| **Projektant sieci wodociągowej** - posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej **dwóch** dokumentacji projektowych, z których **każda** zawiera projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy w terenie miejskim sieci wodociągowej o średnicy co najmniej DN160 i długości co najmniej 100mb. | 5 |
| **Projektant sieci wodociągowej** - posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej **trzech** dokumentacji projektowych, z których **każda** zawiera projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy w terenie miejskim sieci wodociągowej o średnicy co najmniej DN160 i długości co najmniej 100mb. | 10 |

Zamawiający wezwie działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy pzp Wykonawcę do uzupełnienia informacji zawartych w Formularzu ofertowym, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej IDW tylko w zakresie niezbędnym w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.2.2. IDW. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za uzupełnione przez Wykonawcę informacje nt. ww. osoby.

Wykonawca winien wskazać pełnioną funkcję oraz wszystkie parametry wynikające z kryterium odrębnie dla każdego zadania wskazanego w celu potwierdzenia doświadczenia.

W przypadku podania w Formularzu ofertowym danych dotyczących zadania wykazanego w celu potwierdzenia doświadczenia ww. osoby, w sposób uniemożliwiający stwierdzenie, na podstawie informacji podanych w Formularzu ofertowym, spełnienia warunku zdolności zawodowej wskazanej osoby (np. brak określenia nazwy lub charakterystyki zadania, uniemożliwiający identyfikację zadania, niejasności co do pełnionej funkcji podczas realizacji zadania, rodzaju roboty, zakresu uprawnień, doświadczenia, terminu wykonania), Zamawiający nie weźmie pod uwagę takiego zadania przy ocenie ofert w kryterium ofert „Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Projektanta sieci wodociągowej (W)”.

Zamawiający informuje, że w przypadku wskazania na stanowisko Projektanta sieci wodociągowej więcej niż jednej osoby w celu oceny kryterium (W) Zamawiający weźmie pod uwagę i będzie oceniał doświadczenie jednej osoby, która spełnia warunek o którym mowa w pkt. 9.1.2.2. IDW oraz w jak największym stopniu spełnia wymagania ww. kryterium.

25.2.4. W przypadku kryterium pn. „Doświadczenie projektanta sieci kanalizacyjnej (K)” wyznaczonego do uczestniczenia w realizacji zamówienia Pi (K) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym w pkt. **4.5.** wszystkich informacji niezbędnych do oceny spełniania zarówno warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.2.3. IDW jak i kryterium oceny ofert Pi (K), tzn. imienia i nazwiska wskazanej osoby, zakresu posiadanych uprawnień, numeru członkowskiego OIIB oraz doświadczenia tj. pełnionej funkcji, nazwy i przedmiotu zadania wraz z podaniem wszystkich informacji wskazanych w tabeli poniżej, a także podstawy dysponowania ww. osobą (przy czym Wykonawca zobowiązany jest wskazać w szczególności: nazwę inwestycji zadania oraz jego lokalizację, oraz wskazanie czy dokumentacja obejmowała projekt budowlany i wykonawczy metodą bezrozkopową, czy dotyczyła terenu miejskiego oraz danych dotyczących wymiarów i długości kanału).

Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko projektanta sieci kanalizacyjnej wyznaczonego do uczestniczenia w realizacji zamówienia (K) będzie punktowane zgodnie z poniższą tabelą:

| **Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko projektanta sieci kanalizacyjnej (K)** | **Liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium Doświadczenie projektanta sieci kanalizacyjnej (K)** |
| --- | --- |
| **Projektant sieci kanalizacyjnej** - posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej **jednej** dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy remontu metodą bezrozkopową w terenie miejskim sieci kanalizacyjnej – kanału o wymiarach co najmniej 600x600mm i długości powyżej 50mb. | 0 |
| **Projektant sieci kanalizacyjnej** - posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej **dwóch** dokumentacji projektowych z których **każda** zawiera projekt budowlany i wykonawczy remontu metodą bezrozkopową w terenie miejskim sieci kanalizacyjnej – kanału o wymiarach co najmniej 600x600mm i długości powyżej 50mb. | 5 |
| **Projektant sieci kanalizacyjnej** - posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej **trzech** dokumentacji projektowych z których **każda** zawiera projekt budowlany i wykonawczy remontu metodą bezrozkopową w terenie miejskim sieci kanalizacyjnej – kanału o wymiarach co najmniej 600x600mm i długości powyżej 50mb. | 10 |

Zamawiający wezwie działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy pzp Wykonawcę do uzupełnienia informacji zawartych w Formularzu ofertowym, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej IDW tylko w zakresie niezbędnym w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.2.3. IDW. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za uzupełnione przez Wykonawcę informacje nt. ww. osoby.

Wykonawca winien wskazać pełnioną funkcję oraz wszystkie parametry wynikające z kryterium odrębnie dla każdego zadania wskazanego w celu potwierdzenia doświadczenia.

W przypadku podania w Formularzu ofertowym danych dotyczących zadania wykazanego w celu potwierdzenia doświadczenia ww. osoby, w sposób uniemożliwiający stwierdzenie, na podstawie informacji podanych w Formularzu ofertowym, spełnienia warunku zdolności zawodowej wskazanej osoby (np. brak określenia nazwy lub charakterystyki zadania, uniemożliwiający identyfikację zadania, niejasności co do pełnionej funkcji podczas realizacji zadania, rodzaju roboty, zakresu uprawnień, doświadczenia, terminu wykonania), Zamawiający nie weźmie pod uwagę takiego zadania przy ocenie ofert w kryterium ofert „Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Projektanta sieci kanalizacyjnej (K)”.

Zamawiający informuje, że w przypadku wskazania na stanowisko Projektanta sieci kanalizacyjnej więcej niż jednej osoby w celu oceny kryterium (K) Zamawiający weźmie pod uwagę i będzie oceniał doświadczenie jednej osoby, która spełnia warunek o którym mowa w pkt. 9.1.2.3. IDW oraz w jak największym stopniu spełnia wymagania ww. kryterium.

25.2.5. Ocena punktowa oferty Pi będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z sumowania liczby punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria.

**Pi=Pi(C) + Pi(D) + Pi(W) + Pi(K)**

* + 1. Zamawiający udzieli zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), którego(rych) oferta uzyska największą liczbę punktów Pi wynikającą z sumowania liczby punktów otrzymanych za poszczególne kryteria.
		2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, czyli zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
		3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru w sposób, z uwagi na to iż dwie lub więcej ofert uzyskało taką samą liczbę punktów wtedy Zamawiający wzywa wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę

# 26.Aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# 27.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. Zamawiający wymaga przedłożenia do uzgodnienia przed podpisaniem umowy treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli będzie wniesione w formie gwarancji lub poręczenia.Przed podpisaniem Umowy Wykonawca jest zobowiązany podpisać oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej IDW oraz zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do IDW. Nie złożenie oświadczeń stanowiących załącznik nr 7 oraz załącznik nr 8 do niniejszej IDW lub złożenie oświadczeń, z których wynika zakaz udzielenia zamówienia ma ten sam skutek, co odmowa podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

# 28. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

 28.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym Część II niniejszej SWZ.

# Środki ochrony prawnej:

29.1. Informacje ogólne:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 505 do art. 590 ustawy pzp.

# Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

* 1. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie zapytań, uzupełnień w postaci oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje> i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
	2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie\_inwestycjepoprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
	3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie\_inwestycjeInformacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje> do konkretnego wykonawcy.
	4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na <https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje> przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
	5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji.

# Obowiązek informacyjny

* 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że:
		1. Administratorem przekazanych w ofercie oraz wszelkiej dokumentacji wytworzonej na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych są Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
		2. Umożliwia kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pawła Nowosielskiego w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Wykonawców oraz innych podmiotów biorących udział w przedmiotowym postępowaniu: iod@wi.wroc.pl
		3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w ramach postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w związku z powinnością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z obowiązujących aktów prawnych, w celu:
			1. prawidłowego, zgodnego z przepisami ustawy PZP oraz przepisami wykonawczymi do wskazanej ustawy, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego czynności w szczególności związane z uzyskaniem, weryfikacją i oceną informacji wskazanych w złożonych ofertach (wraz z ich wyjaśnieniami oraz uzupełnieniami);
			2. przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym przedłożenia organom kontrolnym, na potrzeby krajowych oraz zagranicznych (Komisja Europejska; Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) instytucji uprawnionych do podejmowania czynności kontrolnych związanych ze sprawdzeniem zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy oraz prawidłowym wydatkowaniem środków publicznych, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
			3. wypełnienia obowiązków wynikających z dostępu do informacji publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1330 ze zm.).
		4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane:
			1. w przypadku postępowań finansowanych w 100% ze środków pochodzących z budżetu Zamawiającego przez okres co najmniej 4 lat, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, liczony od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność (ostateczna, prawomocna decyzja o zakończeniu prowadzonego postępowania, skutkująca zawarciem ważnej umowy z Wykonawcą lub unieważnieniem postępowania);
			2. w przypadku postępowań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przez okres co najmniej 10 lat, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi projektów współfinansowanych ze środków UE, liczony od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
		5. Dane osobowe zawarte w dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być udostępniane innym podmiotom lub uczestnikom postępowania na podstawie art. 18 ust. 1. w zw. z art. 74 ust. 1. PZP, a także po zakończeniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach dostępu do informacji publicznej, z wyłączeniem danych skutecznie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zamawiający zwraca uwagę, że nie wszystkie dane osobowe zawarte w ofercie złożonej w postępowaniu mogą zostać zastrzeżone. Zakres danych osobowych, które nie mogą podlegają zastrzeżeniu określa art. 222 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp . Wszelkie dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem.
		6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwia prawidłowe złożenie oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadkach określonych przez Zamawiającego (konkretne wymagania w danym postępowaniu) niepodanie części danych uniemożliwi również ocenę złożonych ofert w ramach przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny, jak również weryfikację spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
		7. Zebrane dane osobowe nie będą służyły do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, stosownie do art. 22 RODO.
		8. Wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe są wymienione w postępowaniu o zamówienie publiczne mają prawo wglądu:
			1. do swoich danych osobowych stosownie do art. 15 RODO,
			2. możliwość ich sprostowania w myśl art. 16 RODO[[1]](#footnote-2),
			3. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18. ust. 2 RODO[[2]](#footnote-3),
			4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy osoba której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy RODO.
		9. Osobie fizycznej, której dane znajdują się w dokumentacji o zamówienie publiczne nie przysługuje:
			1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
			2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
			3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	2. Wykonawca wypełni obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe załączy do oferty lub w ramach wyjaśnień bądź uzupełnień przekaże Zamawiającemu w ramach prowadzenia niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapozna osoby fizyczne o których mowa powyżej z treścią pkt. 32 IDW.

# Wykaz załączników do niniejszej IDW:

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| **lp.** | **oznaczenie załącznika** | nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty  |
| Załącznik 1a | Wzór Zestawienia kosztów zadania |
|  | Załącznik nr 2 | Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia |
|  | Załącznik nr 2a | Oświadczenie Wykonawcy dot. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) |
|  | Załącznik nr 2b  | Oświadczenie podmiotu trzeciego dot. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) |
|  | Załącznik nr 3 | Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia |
|  | Załącznik nr 4 | Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp |
|  | Załącznik nr 5 | Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
|  | Załącznik nr 6 | Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia  |
|  | Załącznik nr 7  | Oświadczenie dot. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) składane przed podpisaniem umowy  |
|  | Załącznik nr 8  | Oświadczenie Wykonawcy/ Wykonawców dotyczące przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), składane przed podpisaniem umowy |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1Wzór Formularza Oferty  |

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07210 Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od wiaduktu PKP do mostu Osobowickiego we Wrocławiu.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

|  |  |
| --- | --- |
|  Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  | **ZP/21/PN/2023** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 działające jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu: **Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.**, ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r.

1. **Wykonawca:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** | **NIP/REGON Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Osoba uprawniona do kontaktów:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres skrzynki podawczej na ePUAP |  |
| Adres e-mail |  |

1. **Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**
	1. Zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia.
	2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień
	do SWZ oraz jej zmian.
	3. Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cyfrą [PLN]** |
| Cena brutto |  |
| Wartość netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Stawka VAT |  |

w tym:

**-Dla zakresu Gminy Wrocław:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cyfrą [PLN]** |
| Cena brutto zakresu Gminy Wrocław |  |
| Cena netto zakresu Gminy Wrocław |  |
| Podatek VAT |  |
| Stawka VAT |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cyfrą [PLN]** |
| Cena brutto zakresu MPWiK |  |
| Cena netto zakresu MPWiK |  |
| Podatek VAT |  |
| Stawka VAT |  |

**-Dla zakresu MPWiK:**

* 1. Termin wykonania zamówienia:

4.4.1. Oświadczamy, że termin wykonania przedmiotu umowy (poza nadzorem autorskim) wynosi 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, przy zachowaniu następujących terminów pośrednich:

4.4.1.1. W terminie do 60 dni od podpisania umowy Wykonawca zwoła pierwszą Radę Techniczną, na której zostaną przedstawione wyniki pomiarów, badań, inwentaryzacja zieleni, pozyskane warunki techniczne i możliwe warianty koncepcji.

4.4.1.2. W terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy, Wykonawca opracuje ostateczną koncepcję wraz z pozyskaniem niezbędnych akceptacji i uzgodnień w jednostkach miejskich (miedzy innymi DiT, ZDiUM, ZZM, MPK),

4.4.1.3. W terminie do 15 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca złoży we właściwym organie kompletny wniosek o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych.

4.4.1.4. W terminie do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu pozostałych uzgodnień, opracowań, w tym do sporządzenia projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz STWiORB oraz do przekazania Zamawiającemu decyzji zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wraz z potwierdzeniem ich ostateczności lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

4.4.2. Powyższe terminy, o których mowa w pkt. 8.1, mogą ulec zmianie w formie aneksu w przypadku przedłużenia się procesu uzgadniania przez jednostki elementów projektowych wymagających takiego uzgodnienia, ponad okres 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę tych elementów projektowych, o ile to przedłużenie nie będzie wynikać z winy Wykonawcy, przedłużenia okresu zatwierdzania przez KODP i Zamawiającego ponad terminy przewidziane w § 9 ust. 4 wzoru umowy, a także w innych przypadkach wskazanych w § 15 wzoru umowy.

4.4.3. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu dla robót zrealizowanych na podstawie opracowania wykonanego według niniejszej umowy. Planowany termin zakończenia robót i sprawowania nadzoru to 30.11.2026 r.

W przypadku jednak, gdyby prace budowlane nie zakończyły się w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu ich zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane.

4.4.4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze przystąpienia do realizacji robót objętych dokumentacją projektową co najmniej 30 dni przed oczekiwanym rozpoczęciem pełnienia nadzoru autorskiego..

* 1. Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będzie uczestniczyć następujący personel, o którym mowa w pkt 9.1.2.1. 9.1.2.2., 9.1.2.3.IDW i 25.2.2 IDW oraz 25.2.3. IDW oraz 25.2.4. IDW

| **lp.** | **Imię i nazwisko** | **Stanowisko** | **Doświadczenie** (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz stanowiące podstawę do oceny w ramach kryterium oceny ofert dot. personelu) | **Wykształcenie** | **Kwalifikacje (nr i zakres uprawnień budowlanych, nr członkowski OIIB)** | **Podstawa dysponowania[[3]](#footnote-4)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** |  | **Projektant w specjalności drogowej, o którym mowa w pkt 9.1.2.1. oraz 25.2.2. IDW**  | posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[4]](#footnote-5) w terenie miejskim ulicy klasy …….. o długości ………….. m wraz ze skrzyżowaniem z ulicą klasy…….. na tym samym odcinku. |  | Uprawnienia budowlanie nr: …………………… **do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej** **drogowej,** lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji |  |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[5]](#footnote-6) w terenie miejskim ulicy klasy …….. o długości ………….. m wraz ze skrzyżowaniem z ulicą klasy…….. na tym samym odcinku. |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[6]](#footnote-7) w terenie miejskim ulicy klasy …….. o długości ………….. m wraz ze skrzyżowaniem z ulicą klasy…….. na tym samym odcinku. |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[7]](#footnote-8) w terenie miejskim ulicy klasy …….. o długości ………….. m wraz ze skrzyżowaniem z ulicą klasy…….. na tym samym odcinku. |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[8]](#footnote-9) w terenie miejskim ulicy klasy …….. o długości ………….. m wraz ze skrzyżowaniem z ulicą klasy…….. na tym samym odcinku. |
| **2.** |  | **Projektant sieci wodociągowej o którym mowa w pkt 9.1.2.2. oraz 25.2.3. IDW** | posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[9]](#footnote-10) w terenie miejskim sieci wodociągowej o średnicy ……… i długości ……… . |  | uprawnienia budowlane nr: …………………………… do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji |  |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[10]](#footnote-11) w terenie miejskim sieci wodociągowej o średnicy ……… i długości ……… . |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na budowie/ przebudowie[[11]](#footnote-12) w terenie miejskim sieci wodociągowej o średnicy ……… i długości ……… . |
| 3. |  | **Projektant sieci kanalizacyjnej o którym mowa w pkt. 9.1.2.3. oraz 25.2.4. IDW**  | posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na remoncie metodą bezrozkopową w terenie miejskim sieci kanalizacyjnej - kanału o wymiarach ……… i długości ……… . |  | uprawnienia budowlane nr: …………………………… do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji |  |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na remoncie metodą bezrozkopową w terenie miejskim sieci kanalizacyjnej - kanału o wymiarach ……… i długości ……… . |
| posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. …………………………...… polegającego na remoncie metodą bezrozkopową w terenie miejskim sieci kanalizacyjnej - kanału o wymiarach ……… i długości ……… . |

* 1. Oświadczam(y) że:

- wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE[[12]](#footnote-13) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego

-wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zmawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………………………………………………………………

- Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług u Zamawiającego to ………..zł netto.[[13]](#footnote-14)

- stawka podatku od towarów i usług

* 1. Niniejsza oferta jest ważna przez 90 dni zgodnie z pkt 23 IDW.
	2. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SWZ.
	3. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z treścią pkt 17 IDW.
	4. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia][[14]](#footnote-15).
	5. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia.
	6. Oświadczam, że wypełniłem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się dopełnić, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[15]](#footnote-16) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zapoznałem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się zapoznać te osoby, z informacjami określonymi przez Zamawiającego w pkt 31 IDW.
	7. Niniejszym wskazuję dane umożliwiające dostęp do bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych umożliwiających dostęp do dokumentów, o których mowa w pkt. …….IDW: ……………………………………………………………………………
1. **Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | miejscowośći data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1aWzór Zestawienia kosztów zadania |

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07210 Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od wiaduktu PKP do mostu Osobowickiego we Wrocławiu.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

|  |  |
| --- | --- |
|  Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  | **ZP/21/PN/2023** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 działające jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu: **Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.**, ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r.

1. **Wykonawca:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** | **NIP/REGON Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Zestawienie kosztów zadania**

Płatności za pozycje usług, których podstawą jest rozliczanie ryczałtowe, zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, zgodnie z poniższą tabelą. Opisy poszczególnych pozycji podanych w zestawieniu kosztów zadania nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie usługi, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach. W przypadku podjęcia decyzji w trakcie realizacji zadania o rezygnacji z wykonania wskazanej pozycji, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia w tym zakresie Oznacza to, iż płatności za pozycje ryczałtowe będą realizowane tylko w przypadku ich wykonania. VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki zostaną wpłacone w należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków oraz zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji związanych z wykorzystaniem środków z UE. Niezależnie od ograniczeń jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w zestawieniu kosztów zadania i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do zestawienia kosztów zadania dotyczą usług zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane, decyzje administracyjne wraz z opłatami za nie, inne decyzje i uzgodnienia wraz z opłatami i pozostałe niewymienione, a wymagane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, w sposób kompletny pod każdym względem całości robót składających się na zadanie inwestycyjne i zgodnie Kontraktem. O ile zestawienie kosztów zadania nie przewiduje innych pozycji, należy przewidzieć odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych kosztach zadania na wszelkie ponoszone koszty związane, w tym należy uwzględnić koszt weryfikacji dokumentacji powykonawczej opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych pod kątem zgodności realizacji z projektem (§ 1 ust. 1 pkt 1.6 Umowy) w cenie za fazy projektu budowlanego i projektu wykonawczego. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie elementy, które niezbędne są dla osiągnięcia wymaganych parametrów technologiczno-użytkowych, nawet jeżeli elementy te nie zostały wymienione w dokumentacji lub zestawieniu kosztów zadania. Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w zestawieniu cen, muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania prac opisanych w Kontrakcie. Wszelkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne
i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno) odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w zestawieniu kosztów zadania, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą.
W zestawieniu kosztów zadania należy podać kwoty i stawki w PLN dla wszystkich pozycji. O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, że została ona zawarta w innym miejscu w podanych przez niego kwotach bądź stawkach. Zmiany w zestawieniu kosztów zadania, jak również dodanie nowych pozycji nie są dozwolone. Kwoty i stawki wpisane do zestawienia zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności przejściowych oraz przy wycenie zmian. Zapłata nastąpi za faktycznie wykonane prace projektowe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **ASORTYMENT PRAC** | **WARTOŚĆ** |
|  | **ZAKRES GMINY WROCŁAW** |   |  |
| 1 | Koncepcja drogowa**(ryczałt za pozycję nie może być większy niż 10 % wartości poz. 38)** | ryczałt |  |
|  | **PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z INNYMI OPRACOWANIAMI NIEZBĘDNYMI DO UZYSKANIA DECYZJI ZRiD**  |   |  |
| 2 | Aktualizację podkładów geodezyjnych i uzyskanie map do celów projektowych (80 % poz. po stronie GMINY WROCŁAW pozostała część MPWIK SA) | ryczałt |  |
| 3 | Projekt zagospodarowania terenu (80 % poz. po stronie GMINY WROCŁAW pozostała część MPWIK SA) | ryczałt |  |
| 4 | Projekt architektoniczno-budowlany (80 % poz. po stronie GMINY WROCŁAW pozostała część MPWIK SA) | ryczałt |  |
| 5 | Projekt techniczny (80 % poz. po stronie GMINY WROCŁAW pozostała część MPWIK SA) | ryczałt |  |
| 6 | Badania geologiczne/geotechniczne podłoża gruntowego (80 % poz. po stronie GMINY WROCŁAW pozostała część MPWIK SA) | ryczałt |  |
| 7 | Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (80 % poz. po stronie GMINY WROCŁAW pozostała część MPWIK SA) | ryczałt |  |
| 8 | Raport oddziaływania na środowisko (80 % poz. po stronie GMINY WROCŁAW pozostała część MPWIK SA) | ryczałt |  |
| 9 | Decyzja pozwolenia na roboty archeologiczne (80 % poz. po stronie GMINY WROCŁAW pozostała część MPWIK SA) | ryczałt |  |
| 10 | **PROJEKT BUDOWLANY netto (SUMA POZ. 2 do 9)** **(ryczałt za pozycję nie może być większy niż 50 % od wartości poz. 38)** |  |
|  | **PROJEKT WYKONAWCZY** |   |  |
| 11 | Branża drogowa | ryczałt |  |
| 12 | Branża torowa | ryczałt |  |
| 13 | Branża elektryczna oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przystanków komunikacji miejskiej i przejść dla pieszych | ryczałt |  |
| 14 | Branży elektrycznej trakcja tramwajowa | ryczałt |  |
| 15 | Branża sanitarnej - kanalizacja deszczowa część torowa i drogowa (zakres wpusty i przykanaliki)  | ryczałt |  |
| 16 | Branża teletechniczna MTK | ryczałt |  |
| 17 | Branża teletechniczna DIP | ryczałt |  |
| 18 | Przebudowa kolizyjnego uzbrojenia z podziałem na branże  | ryczałt |  |
| 19 | Branża inżynierii ruchu (organizacja ruchu docelowego) | ryczałt |  |
| 20 | Branża inżynieria ruchu sygnalizacja świetlna w standardzie ITS (część elektryczna, instalacyjna, programy) | ryczałt |  |
| 21 | Branża zieleń w tym:- Operat dendrologiczny wraz z projektem gospodarki drzewostanem zawierający:* inwentaryzację i waloryzację dendrologiczną
* projekt gospodarki drzewostanem
* projekt ochrony drzew na terenie budowy

- Projekt ochrony drzew na terenie budowy - Analiza możliwości jak największej liczby nasadzeń w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew- Projekt nasadzeń na podstawie ww. analizy | ryczałt |  |
| 22 | Branża mała architektura | ryczałt |  |
|  | **INNE OPRACOWANIA w ramach fazy projektu wykonawczego**  |   |  |
| 23 | Operat z szacowania wartości godziwej majątku TD SA. | ryczałt |  |
| 24 | Inwentaryzacja majątku nieruchomości przechodzących na własność Gminy Wrocław | ryczałt |  |
| 25 | Projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej (80 % poz. po stronie GMINY WROCŁAW pozostała część MPWIK SA) | ryczałt |  |
| 26 | Przedmiar robót | ryczałt |  |
| 27 | Kosztorys inwestorski/ofertowy | ryczałt |  |
| 28 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót | ryczałt |  |
| 29 | Wizualizacja (symulacja) pracy planowanego na skrzyżowaniach programu sygnalizacji świetlnych | ryczałt |  |
| 30 | Wizualizacja (4 slajdy 8-9 mega pikseli ) | ryczałt |  |
| 31 | **PROJEKT WYKONAWCZY netto (SUMA POZ. 11 do 30)** |  |
| 32 | **WARTOŚĆ netto ZADANIA GMINY WROCŁAW z wyłączeniem nadzoru autorskiego (SUMA POZ. 1+10+31)** | ryczałt  |  |
| 33 | **PODATEK VAT 23% OD POZ. 32** |  |
| 34 | **WARTOŚĆ BRUTTO ZADANIA GMINY WROCŁAW z wyłączeniem nadzoru autorskiego (SUMA POZ. 32 + POZ. 33)** |  |
| 35 | Pełnienie nadzoru autorskiego (iloczyn ilości wizyt 40 oraz ceny za 1 pobyt) Cena netto za 1 pobyt ………. | ryczałt |  |
| 36 | **PODATEK VAT 23% OD POZ. 35** |  |
| 37 | **WARTOŚĆ BRUTTO nadzoru autorskiego dla zakresu Gminy Wrocław (SUMA POZ.35 + POZ.36)** |  |
| 38 | **WARTOSĆ NETTO ZADANIA GMINY WROCŁAW wraz z nadzorem autorskim (SUMA POZ. 32 + 35)** |  |
| 39 | **PODATEK VAT 23% OD POZ. 38** |  |
| 40 | **WARTOŚĆ BRUTTO ZADANIA GMINY WROCŁAW wraz z nadzorem autorskim (SUMA POZ. 38 + 39)** |  |
|  | **ZAKRES MPWIK** |  |  |
|  | **PROJEKT BUDOWLANY** |  |  |
| 41 | Aktualizację podkładów geodezyjnych i uzyskanie map do celów projektowych (20 % poz. po stronie MPWIK SA pozostała część GMINA WROCŁAW) | ryczałt |  |
| 42 | Projekt zagospodarowania terenu (20 % poz. po stronie MPWIK SA pozostała część GMINA WROCŁAW) | ryczałt |  |
| 43 | Projekt architektoniczno-budowlany (20 % poz. po stronie MPWIK SA pozostała część GMINA WROCŁAW) | ryczałt |  |
| 44 | Projekt techniczny (20 % poz. po stronie MPWIK SA pozostała część GMINA WROCŁAW) | ryczałt |  |
| 45 | Badania geologiczne/geotechniczne podłoża gruntowego (20 % poz. po stronie MPWIK SA pozostała część GMINA WROCŁAW) | ryczałt |  |
| 46 | Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (20 % poz. po stronie MPWIK SA pozostała część GMINA WROCŁAW) | ryczałt |  |
| 47 | Raport oddziaływania na środowisko (20 % poz. po stronie MPWIK SA pozostała część GMINA WROCŁAW) | ryczałt |  |
| 48 | Decyzja pozwolenia na roboty archeologiczne (20 % poz. po stronie MPWIK SA pozostała część GMINA WROCŁAW) | ryczałt |  |
| 49 | **PROJEKT BUDOWLANY netto (SUMA POZ. 41 do 48)** |  |
|  | **PROJEKT WYKONAWCZY** |  |  |
| 50 | Branża sanitarna kanalizacja ogólnospławna | ryczałt |  |
| 51 | Branża sanitarna sieć wodociągowa | ryczałt |  |
| 52 | Przedmiar robót | ryczałt |  |
| 53 | Kosztorys inwestorski/ofertowy | ryczałt |  |
| 54 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót | ryczałt |  |
|  | **INNE OPRACOWANIA w ramach fazy projektu wykonawczego** |  |  |
| 55 | Projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej (20 % poz. po stronie MPWIK SA pozostała część GMINA WROCŁAW) | ryczałt |  |
| 56 | **PROJEKT WYKONAWCZY netto (suma POZ. 50 do 55)** |  |
| 57 | **WARTOSĆ NETTO ZADANIA MPWIK z wyłączeniem nadzoru autorskiego (SUMA POZ. 49 + 56)** |  |
| 58 | **PODATEK VAT 23% OD POZ. 57** |  |
| 59 | **WARTOŚĆ BRUTTO ZADANIA MPWIK z wyłączeniem nadzoru autorskiego (SUMA POZ. 57 + 58)** |  |
| 60 | Pełnienie nadzoru autorskiego (iloczyn ilości wizyt 21 oraz ceny za 1 pobyt) Cena netto za 1 pobyt ……… | ryczałt |  |
| 61 | **PODATEK VAT 23% OD POZ. 60** |  |
| 62 | **WARTOŚĆ BRUTTO nadzoru autorskiego dla zakresu MPWIK (SUMA POZ.60 + 61)** |  |
| 63 | **WARTOŚĆ NETTO ZADANIA MPWIK wraz z nadzorem autorskim (SUMA 57 + 60)** |  |
| 64 | **PODATEK VAT 23% OD POZ. 63** |  |
| 65 | **WARTOŚĆ BRUTTO ZADANIA MPWIK wraz z nadzorem autorskim (SUMA POZ. 63 + 64)** |  |
| 66 | **ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO ZADANIA GW + MPWIK (SUMA POZ. 38 + 63)** |  |
| 67 | **PODATEK VAT 23% OD POZ. 66** |  |
| 68 | **ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO ZADANIA GW + MPWIK (SUMA POZ. 66 + 67)** |  |

1. **Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | miejscowośći data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2a** Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) |

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07210 Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od wiaduktu PKP do mostu Osobowickiego we Wrocławiu.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  |  **ZP/21/PN/2023** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 działające jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu: **Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.**, ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r.

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Oświadczenie Wykonawcy:
	2. na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07210 Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od wiaduktu PKP do mostu Osobowickiego we Wrocławiu.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. prowadzone przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 działające jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r.
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia (powyższy udział dotyczy każdego pojedynczego podwykonawcy oraz dostawcy).
3. **Informacja dotycząca polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie odpowiadającym ponad 10 % wartości zamówienia****[[16]](#footnote-17)** [UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne]:

 Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………… *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… *(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu)*,co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

1. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**4. Podpis(y) Wykonawcy składającego oświadczenie:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa Wykonawcy | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy | miejscowośći data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| **Załącznik nr 2b** Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie odpowiadającym ponad 10 % wartości zamówienia dotyczące art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) |

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07210 Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od wiaduktu PKP do mostu Osobowickiego we Wrocławiu.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego**  |  **ZP/21/PN/2023** |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 działające jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu: **Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.**, ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r.

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie odpowiadającym ponad 10 % wartości zamówienia (y)  | Adres(y)  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie odpowiadającym ponad 10 % wartości zamówienia:

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07210 Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od wiaduktu PKP do mostu Osobowickiego we Wrocławiu.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego prowadzone przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 działające jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia (powyższy udział dotyczy każdego pojedynczego podwykonawcy oraz dostawcy).

 3) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**4. Podpis(y) składającego oświadczenie:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa Wykonawcy | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy | miejscowośći data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| **Załącznik nr 3** **Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego**  |

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07210 Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od wiaduktu PKP do mostu Osobowickiego we Wrocławiu.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  | **ZP/21/PN/2023** |

* + - 1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 działające jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu: **Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.**, ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r.

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia …………………….., niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: ……………………………………………………………………..

Ja:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu trzeciego, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, itp. \*))

Działając w imieniu i na rzecz:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:[[17]](#footnote-18)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne)

do dyspozycji:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonania zamówienia pod nazwą:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

d) okres mojego udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e) zrealizuję roboty usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Podmiotu trzeciego/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu trzeciego)

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy Pzp

2. *podmiotowe środki dowodowe* dotyczące:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

d) informacja czy inne podmioty na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi/roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 4** **Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp** |

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07210 Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od wiaduktu PKP do mostu Osobowickiego we Wrocławiu.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  | **ZP/21/PN/2023** |

* 1. Zamawiający:

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 działające jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu: **Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.**, ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r.

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy  |
|  |  |  |

Działając w imieniu Konsorcjum w składzie …………………………………………… ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oświadczam, że w przypadku udzielenia niniejszego zamówienia ww. Wykonawcom, podczas realizacji zamówienia publicznego pn. ……………………………………………………, Wykonawca będący członkiem ww. Konsorcjum tj…………………………………. wykona następujące usługi:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
	1. Podpis(y) Wykonawcy składającego oświadczenie:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa Wykonawcy | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy | miejscowośći data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 5**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ |

**04360 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wydzielonej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Maślickiej we Wrocławiu**

|  |  |
| --- | --- |
| **nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego**  |  **ZP/21/PN/2023**  |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 działające jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu: **Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.**, ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r.

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

oświadczamy, że:

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu \*)

lub

należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z następującymi Wykonawcami \*)

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej \*)

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. .......................................................

................................................................................................................................ ........................................................

\*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

Uwaga: w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa również dokumenty lub informacje potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

* 1. Podpis(y) Wykonawcy składającego oświadczenie:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa Wykonawcy | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy | miejscowośći data |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 7 do IDW**

|  |
| --- |
| **Oświadczenie Wykonawcy/ Wykonawców dotyczące przesłanek zakazu udzielenia zamówienia wynikających z art. 5 k**[[18]](#footnote-19) **Rozporządzenia** Rady (UE) nr833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576  |
|  |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 działające jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu: **Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.**, ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r.

1. **Wykonawca:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)/[[19]](#footnote-20)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** |
| 1. |  |  |

Oświadczenie składane jest w związku z zamówieniem publicznym pod nazwą 04360 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wydzielonej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Maślickiej we Wrocławiu, przed podpisaniem Umowy (dalej: umowa)

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY**
2. Oświadczam/my, że nie występują wobec mnie/nas okoliczności skutkujące zakazem dalszego wykonywania umowy, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.
3. Oświadczam/my, że przy wykonywaniu zamówienia będę korzystać/ nie będę korzystać[[20]](#footnote-21) z podwykonawców/dalszych podwykonawców/dostawców/dalszych dostawców/lub podmiotów trzecich na zdolnościach lub sytuacji których polegam przy wykonywaniu zamówienia, na których przypada (w zakresie każdego podmiotu osobno) ponad 10 % wartości zamówienia.

[UWAGA*: w przypadku wyboru opcji „będą korzystać” w oświadczeniu b) powyżej Wykonawca składa oświadczenie w punkcie 2 i/lub w punkcie 3 i/lub w punkcie 4 – w zależności czy dotyczy podwykonawcy, dostawcy czy podmiotu trzeciego udostepniającego zasoby, nie będącego podwykonawcą*].

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY ZNANEGO WYKONAWCY, NA DZIEŃ PODPISYWANIA UMOWY[[21]](#footnote-22)**

Oświadczam, że wobec podwykonawcy……………………….[[22]](#footnote-23), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia nie występują[[23]](#footnote-24) okoliczności skutkujące zakazem dalszego wykonywania umowy, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY ZNANEGO WYKONAWCY NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY[[24]](#footnote-25)**

Oświadczam, że wobec dostawcy……………………….[[25]](#footnote-26), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, występują/ nie występują[[26]](#footnote-27) okoliczności skutkujące zakazem dalszego wykonywania umowy, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU TRZECIEGO NA ZDOLNOŚCIACH KTÓREGO POLEGAM PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA[[27]](#footnote-28)**

Oświadczam, że wobec podmiotu na zdolnościach lub sytuacji którego polegam przy wykonywaniu zamówienia ……………………….[[28]](#footnote-29), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, występują/ nie występują[[29]](#footnote-30) okoliczności skutkujące zakazem dalszego wykonywania umowy, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

1. Zobowiązuję się poinformować Zamawiającego na piśmie niezwłocznie o zmianie okoliczności, które skutkowałyby zakazem dalszego wykonywania umowy, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.
2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**7. Podpis(y) Wykonawcy(ów)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowośći data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 8**

|  |
| --- |
| **Oświadczenie Wykonawcy/ Wykonawców dotyczące przesłanek**, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), |
|  |

1. **Zamawiający:**

**Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,** w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje
Sp. z o. o.** z siedzibą przy **ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław** na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 działające jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu: **Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.**, ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r.

1. **Wykonawca:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)/[[30]](#footnote-31)** | **adres(y) Wykonawcy(ów)** |
| 1. |  |  |

Oświadczenie składane jest w związku z zamówieniem publicznym pod nazwą 04360 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wydzielonej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Maślickiej we Wrocławiu, przed podpisaniem Umowy (dalej: umowa)

* + - 1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY**

Oświadczam/my, że nie występują wobec mnie/nas okoliczności, o których mowa art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

* + - 1. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**3. Podpis(y) Wykonawcy(ów)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowośći data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie będzie skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie będzie naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. [↑](#footnote-ref-2)
2. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego [↑](#footnote-ref-3)
3. Należy określić: własne / oddane do dyspozycji przez inny podmiot wraz z podaniem nazwy i adresu tego podmiotu [↑](#footnote-ref-4)
4. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-5)
5. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-6)
6. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-7)
7. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-8)
8. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-9)
9. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-10)
10. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-11)
11. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-12)
12. Wykonawca usuwa niepotrzebne [↑](#footnote-ref-13)
13. UWAGA: Wypełniają Wykonawcy w przypadku gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług [↑](#footnote-ref-14)
14. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-15)
15. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-16)
16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę podmiot udostępniający zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia podmiot ten składa oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2b do IDW. [↑](#footnote-ref-17)
17. **Należy wpisać udostępniane zasoby, odpowiednio: nazwę zadania wskazanego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, imię i nazwisko osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartość środków finansowych)** [↑](#footnote-ref-18)
18. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia [↑](#footnote-ref-19)
19. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-20)
20. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-21)
21. należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne w przypadku, gdy przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca korzysta z podwykonawców/dalszych podwykonawców, na których przypada (w zakresie każdego z nich osobno) ponad 10% wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-22)
22. podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG. Dotyczy także dalszych podwykonawców; w przypadku jeśli nie są znani podwykonawcy na dzień podpisania Umowy należy w tym miejscu wpisać „brak danych” [↑](#footnote-ref-23)
23. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-24)
24. należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne, w przypadku gdy przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca korzysta z dostawców/dalszych dostawców, na których przypada (w zakresie każdego z nich osobno) ponad 10 % wartości zamówienia; w przypadku jeśli nie są znani dostawcy na dzień podpisania umowy należy w tym miejscu wpisać „brak danych” [↑](#footnote-ref-25)
25. podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG. Dotyczy także dalszych dostawców [↑](#footnote-ref-26)
26. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-27)
27. należy wypełnić, jeżeli są to inne podmioty niż te, które zostały wskazane w pkt 2, jeśli przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca korzysta z podmiotów trzecich udostępniających zasoby, na których przypada (w zakresie każdego z nich osobno) ponad 10% wartości zamówienia [↑](#footnote-ref-28)
28. Podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG [↑](#footnote-ref-29)
29. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-30)
30. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-31)