UMOWA NR ………………………

zawarta w dniu ………………….  w Miliczu pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

Rynek 21, 56-300 Milicz

NIP 916-13-54-050, REGON 020286417, KRS Nr 0000255485,

reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu – Sabinę Misiak,

zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

reprezentowanym przez: ………………………………..

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.

Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest „Instrukcja udzielania zamówień publicznych w PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.” - Rozdział 4 - Zamówienia udzielane z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117 zwana dalej: PZP) tj. o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

§ 1

- Przedmiotem Umowy jest „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaszowo , gmina Milicz wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”, zgodnie z zakresem przedstawionym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i zarazem jej integralną część.

- Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaszowo.

W ramach zamówienia należy uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia budowy i uzyskać zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę techniczną, kwalifikacje oraz doświadczenie do realizacji przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go                     z należytą starannością, przyjmując na siebie odpowiedzialność za poprawność wykonanych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego, a także zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,               w tym koszty opłat administracyjnych.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w celu uzyskania wszelkich dokumentów wymaganych prawem dla realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy i dostarczy do siedziby Zamawiającego kompletną dokumentację projektową wymienioną w §4 pkt. 1 wraz z decyzją                       o pozwoleniu na budowę lub zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia budowy             w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych w ust. 1 w następujących przypadkach:

- wydłużenie postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych, uzgodnień, etc.

- wystąpienie  okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

- wystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych.

- Nadzór autorski będzie sprawowany w czasie przygotowania i realizacji inwestycji, dla których opracowano dokumentację projektową. Zakończenie inwestycji planowane jest w terminie do 31.12.2020 roku.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie                             ryczałtowe w wysokości:

………………………………………. zł netto (słownie: ……………………………………… zł),

podatek VAT: ………………… zł (słownie: ………………………………………………… zł),

tj.  ………………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………… zł).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega waloryzacji i jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wraz z kosztami wykonania koniecznych opracowań uzupełniających wynikających                           z przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzeniem z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych. Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia chociażby pojawiły się okoliczności powodujące potrzebę zwiększenia rozmiaru i kosztów opracowań niezbędnych do właściwego wykonania robót, za wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wynagrodzenie wynikające z ust. 1 obejmuje także kalkulację ryzyka Wykonawcy związanego z przyjętą formą wynagrodzenia.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie podpisanego przez Strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz że jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 916-13-54-050 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu.

- Należność Wykonawcy będzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze w ciągu 21 dni od daty prawidłowo złożonej faktury. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Za nieterminową realizację należności, o której mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Strony uzgadniają, że w przypadku powstania zobowiązań wynikających z zapisów § 5 ust. 1 lit. a Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę należnej mu kary umownej.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej                   w terminie określonym w § 2 ust. 1, następujące dokumenty:

- decyzję o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia budowy, z wszystkimi wymaganymi prawem dokumentami                                       i uzgodnieniami,

- projekt budowlany w wersji papierowej - 4 egzemplarze + wersja elektroniczna „*.pdf”,

- projekt wykonawczy w wersji papierowej - 2 egzemplarze + wersja elektroniczna „*.pdf”,

- projekt wykonawczy odtworzenia nawierzchni w wersji papierowej – 2 egz. +wersja elektroniczna „*.pgf” (projekt musi być uzgodniony przez zarządcę drogi),

- badania geologiczne w wersji papierowej - 2 egzemplarze + wersja elektroniczna „*.pdf”,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie                            z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych w wersji papierowej - 1 egzemplarz + wersja elektroniczna „*.pdf”, „*.doc”.

- pisemne oświadczenie, że przedłożona dokumentacja jest kompletna i wykonana zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz że na podstawie przedmiotowej dokumentacji możliwe jest zrealizowanie inwestycji, której dotyczy (1 egzemplarz).

- Zamawiający dokona odbioru prac poprzez spisanie protokołu odbioru w ciągu 14 dni, licząc od dnia przekazania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Za datę przekazania przedmiotu umowy przyjmuje się datę złożenia w siedzibie Zamawiającego. Protokół odbioru sporządzany jest w dwóch egzemplarzach (po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy).

- Jeżeli w trakcie przeprowadzania czynności odbioru Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy posiada wady, usterki lub braki (zwane dalej „brakami”) nadające się do usunięcia, to  zostaną one zapisane w protokole odbioru, w którym zostanie również ustalony termin ich usunięcia.

- Wykonawca winien usunąć stwierdzone braki i przedłożyć kompletny i poprawiony przedmiot umowy, w terminie określonym w protokole odbioru. Zamawiający                    w terminie 7 dni od dnia przekazania kompletnego i poprawionego przedmiotu umowy, dokonuje weryfikacji oraz sporządza bezusterkowy protokół odbioru, który jest podstawą  do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu usunięcia braków, o którym mowa w § 4 ust. 3,   spowoduje rozpoczęcie naliczania kar umownych w wysokości określonej w § 5 ust. 1 lit. a).

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy posiada braki nienadające się do usunięcia lub niemożliwe do uzupełnienia, to Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, ze skutkami określonymi w § 5 ust. 1 lit. b).

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę pieniężną:

- za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, terminu usunięcia braków wyznaczonego na zasadach określonych w § 4 ust. 3 lub terminu usunięcia wad wyznaczonego na zasadach określonych w § 6 ust. 3 – w wysokości 0,3% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Niedotrzymaniem terminów, o którym mowa w § 2 ust. 1, § 4 ust. 3, § 6 ust. 3                nie będzie opóźnienie wynikające z braku otrzymania niezbędnych decyzji właściwych organów, jeśli ich uzyskanie nie było możliwe, mimo dochowania przez Wykonawcę należytej staranności.

- za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze Stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1,

- za każdorazową nieobecność projektanta na budowie lub brak udziału w naradach technicznych oraz niewypełnienie obowiązków wynikających z zakresu nadzoru autorskiego –  w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych), przy czym przekazanie informacji o planowanym terminie narady etc., powinno odbyć się                  z przynajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnego zawiadomienia (poczta, e-mail, faks) z wyłączeniem sytuacji nagłych.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę pieniężną w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.1, za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze Stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

- Stronom umowy przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy,                  w przypadku nie realizowania lub nierzetelnego realizowania przez którąkolwiek ze Stron, postanowień niniejszej umowy, w tym również w przypadku nierzetelnej lub niezgodnej z umową realizacji usługi, przekroczenia terminu określonego w § 2 ust. 1            o czas dłuższy niż 21 dni, przekroczenia terminu na usunięcie braków, wyznaczonego na zasadach określonych w § 4 ust. 3 o czas dłuższy niż 7 dni.

- W sytuacjach, o których mowa w ust. 3, mają zastosowanie odpowiednie zapisy ust. 1, ust. 2.

§ 6

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady lub braki                           w dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność ujawnione podczas realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia wad lub braków dokumentacji, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania bezpłatnego usunięcia wad lub uzupełnienia przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- O zauważonych wadach dokumentacji w trakcie realizacji inwestycji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni od momentu wykrycia wady.

- Wykonawca winien usunąć wady ujawnione w przedmiocie umowy lub uzupełnić przedmiot umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadkach szczególnych, termin, o którym mowa, może zostać przez Zamawiającego wydłużony, na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem pierwotnego terminu, zawierający szczegółowe uzasadnienie. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.

§7

Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy wraz z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu umowy, przenosi                     na Zamawiającego przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy, obejmujące następujące pola eksploatacji:

- utrwalanie,

- zwielokrotnianie,

- wprowadzenie do obrotu,

- wprowadzenie do pamięci komputera,

- publiczną prezentację,

- publikowanie nazwiska Wykonawcy przy wykorzystywaniu i rozporządzaniu przedmiotu umowy,

- dokonywanie zmian przedmiotu umowy,

- powszechne udostępnienie w sieci internetowej,

- dalsze przenoszenie autorskich praw majątkowych na inne podmioty.

§ 8

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 24 miesięcy. Termin gwarancji zaczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, która wygaśnie wobec niego wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności ostatniego wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektów i robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

§ 9

- Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do realizacji przedmiotu umowy lub wynikające z realizacji przedmiotu umowy wymagają formy pisemnej i są przekazywane drogą pocztową lub elektroniczną. W przypadku przesyłania informacji każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania drogą elektroniczną.

- Korespondencja ma być kierowana na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

Rynek 21, 56-300 Milicz, tel. 71 38 40 987, fax. 71 38 40 987, e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl

Korespondencja kierowana do Wykonawcy

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………..

tel.……………… faks………………… e-mail ………………………................................

- Zmiana danych wskazanych w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.

- Wykonawca informuje, że koordynatorem do kontaktów z Zamawiającym w zakresie wykonywania zamówienia jest …………………………….tel.…………………… e-mail …………………………………………………………………………………………………...

- Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą w zakresie wykonywania zamówienia ……………………………………………………………, tel. …………………………………, e-mail: ……………………………………………………..

§ 10

- Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd                  dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej    ze Stron.

| Wykonawca | Zamawiający |
| --- | --- |

Załącznik: Opis Przedmiotu Zamówienia.