# UMOWA NR

zawarta dnia 			pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, Rynek 1 , 37-700 Przemyśl, 
NIP 795-231-95-92, reprezentowaną przez :

Pana Jacka Cieleckiego - Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 
37-700 Przemyśl na podstawie pełnomocnictwa Nr 103/2017 udzielonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla, zwaną dalej „Zamawiającym”

a

o treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające 
na utrzymaniu zieleni wysokiej w pasach drogowych na terenie miasta Przemyśla 
w 2022 roku, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą integralną część umowy.

- Realizacja usług objętych niniejszą umową odbywać się będzie sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2022 r., na podstawie zleceń Zamawiającego, określających miejsce, zakres
i termin wykonania usług.

- Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy dokonanie określonych prac na podstawie zlecenia. Zlecenie zostanie każdorazowo przekazane do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres email 			 i będzie zawierać  miejsce, zakres i termin robót – zadania rozliczane powykonawczo w oparciu o ceny jednostkowe

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, po otrzymaniu zlecenia przystąpić 
do realizacji usług określonych w zleceniu, nie później niż do 2 dni od otrzymania zlecenia.

- Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej ogrodniczej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

- Przedmiot umowy realizowany będzie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 15.12.2022 r.

- Nasadzenia drzew należy wykonać w okresie od 15.10.2022 r. do 30.11.2022 r.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto	PLN (słownie: 	.) wraz z podatkiem 	 % VAT w wysokości 	PLN (słownie: 	), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 	 PLN (słownie: 	).

- Po każdym odbiorze poszczególnych zleconych zakresów prac na podstawie protokołu odbioru, kosztorysu powykonawczego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe, rozliczone na podstawie cen jednostkowych brutto. Wynagrodzenie, 
o którym mowa w  ust. 1, stanowi iloczyn cen jednostkowych oraz faktycznie wykonanych przez Wykonawcę i odebranych przez Zamawiającego prac.

- Ilości podane w ofercie są wartościami założonymi do wykonania i w trakcie realizacji usług mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w poszczególnych pozycjach oferty. Realizacja usług będzie następowała na podstawie bieżących potrzeb zamawiającego i według cen jednostkowych podanych w ofercie, przy czym wartość przedmiotu umowy nie przekroczy 100 % kwoty, o której mowa w ust. 1.

- Ceny jednostkowe brutto zawarte w ofercie Wykonawcy są cenami ostatecznymi, niezmiennymi i nie podlegają waloryzacji przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Cena jednostkowa za wykonane prace obejmuje również uporządkowanie terenu i wywóz odpadów oraz wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac objętych niniejszą umową.

§ 4

ROZLICZENIE PRAC

# Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługi przy użyciu własnych materiałów 
i sprzętu, w ramach cen podanych w ofercie.

- Rozliczenie za wykonanie usług odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych 
za wykonane i odebrane usługi.

- Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu na bieżąco w formie pisemnej lub elektronicznej informację z wykonanych usług tj. zgłaszać rozpoczęcie 
i zakończenie danego zlecenia. Przed rozpoczęcie usług określonych w zleceniu zostanie spisany protokół przekazania terenu usług przez przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy.

- Zamawiający będzie dokonywał kontroli wykonanych prac.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru usług podpisany przez osobę sprawującą nadzór.

- Zapłata faktur nastąpi do 30 dni od dnia prawidłowo doręczonej faktury VAT Zamawiającemu.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Dane do faktury są następujące -  Nabywca: Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-231-95-92, Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, 
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

- Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

- Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Numer PEPPOL na PEF: NIP/7952076801

- Strony akceptują również wystawianie i dostarczanie dokumentów, określonych 
w ust. 5 w formie elektronicznej, przy zachowaniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury zgodnie zart.106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), jako załącznika 
w formacie PDF przesyłanego na adres email sekretariat@zdm-przemysl.com.

§ 5

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

- Osobą uprawnioną do kontroli wykonywania niniejszej umowy, w tym sprawdzania 
i podpisywania protokołów, o których mowa w § 4 będzie: Pan Jan Biłas

- Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym, podpisywania protokołów, będzie ………………………….…………..

§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonywanie prac profesjonalnie, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z użyciem sprawnego technicznie sprzętu,

- Wykonać prace z zachowaniem szczególnej staranności i ostrożności tak, aby nie zniszczyć i nie uszkodzić istniejących nasadzeń (drzew, krzewów itp.), trawników, alejek, elementów małej architektury. W przypadku stwierdzenia zniszczeń Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu i ich naprawy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie prace w pasach drogowych 
po uzgodnieniu z zarządcą drogi w taki sposób, aby nie powodowało to kolizji pomiędzy pracami wykonywanymi, a uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego. Wszystkie odcinki prac, prowadzone zarówno w pasie drogowym, jak i poza nim, winny być odpowiednio oznakowane.

- Wykonywanie prac także w godzinach popołudniowych oraz w soboty,

- Zapewnienie telefonicznego kontaktu z Zamawiającym,

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego na czas robót w pasie drogowym.

- Wykonawca jako wytwórca odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska (wszystkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami oraz z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania prac, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego ich poprawienia.

- Ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem umowy na czas jej trwania. Ubezpieczeniu podlegają szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków u osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy.

§ 7

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę w rozpoczęciu usług, zgodnie z § 1 ust. 4 w wysokości 0,5% wartości zlecenia, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w nasadzeniu nowych drzew w okresie gwarancji zgodnie z § 8 umowy w wysokości 400,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego dnia ,

  - za zwłokę w wykonaniu nasadzeń w wysokości 0,5% wartości nasadzeń 
za każdy dzień zwłoki,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3.

- W przypadku powstania szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy .

§ 8

- Wykonawca udziela gwarancji na nasadzone drzewa na okres 24 miesięcy od daty protokołu odbioru.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do pielęgnacji nasadzonych drzew w zakresie: utrzymania gleby wokół drzewek, podlewania, nawożenia, ochrony przed chorobami, szkodnikami i skutkami oddziaływania ruchu drogowego oraz cięć pielęgnacyjno – formujących oraz zobowiązany będzie do bieżącego przeglądu nasadzeń i ewentualnego uzupełnienia i poprawy opalikowania drzewek oraz wymiany drzew uschniętych i przemarzniętych na żywe tego samego rodzaju i gatunku.

- W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany drzew zostanie spisany protokół 
z udziałem obu stron, w którym zostanie ustalony termin nowych nasadzeń.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym przypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługują kary umowne określone w § 7.

  - W razie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny z postanowieniami umowy oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa.

  - Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru usług lub odmawia podpisania protokołu odbioru usług.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca oraz Zamawiający w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzą  protokół inwentaryzacji usług będących w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie, Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralne części umowy :

  - Oferta Wykonawcy

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- *Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

*dotyczy osób fizycznych

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

……………………………………………………						……………………………………………………