Sprawa EZP.272.6.2022

Załącznik nr …………

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

UMOWA NR ………………………………

zawarta  w dniu  ...... pomiędzy

Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Bydgoszczy, 85-031 Bydgoszcz, 
ul. Kujawska 4, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000023993, 
NIP 953-11-08-025, REGON P-000293841,

reprezentowaną przez

………………………………………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym;

a

…………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez

……………………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą, lub zwanych dalej „Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania znak: ………………………… o udzielenie

zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 t.j.), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowo prac projektowo – budowlanych mających na celu montaż systemu  klimatyzacji w budynku E Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy, przy  ul Kujawskiej 4.

- Zakres prac obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej systemu instalacji klimatyzacyjnej;

- montaż instalacji klimatyzacji;

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej łącznie z instrukcjami obsługi urządzeń oraz kartami gwarancyjnymi.

- Szczegółowy zakres prac zawiera wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej systemu instalacji klimatyzacyjnej, wraz z projektem instalacji elektrycznej i aparatury sterującej oraz  montaż klimatyzacji wraz z instalacją odprowadzenia skroplin, w tym dostawę i montaż:

- układu klimatyzacji na parterze budynku E - 5 jednostek wewnętrznych,

- układu klimatyzacji na I piętrze budynku E -7 jednostek wewnętrznych,

- układu klimatyzacji na II piętrze budynku E - 6 jednostek wewnętrznych,

- układu klimatyzacji na III piętrze budynku E - 7 jednostek wewnętrznych,

- układu klimatyzacji z instalacją na dachu budynku E - …….. (ilość) jednostek zewnętrznych o mocy zapewniającej sprawne działanie systemu klimatyzacji.

- Wykaz pomieszczeń, gdzie zostaną zamontowane jednostki wewnętrzne, z powierzchnią użytkową oraz ich lokalizacją w budynku E  stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- W trakcie prac Wykonawca zobowiązuje się do:

- zabezpieczenia powierzchni biurowych przed zanieczyszczeniem;

- bruzdowania w przegrodach budowlanych;

- doprowadzenia zasilania i sterowania do urządzeń;

- dostosowania lub dobudowania obwodu zasilania do zamontowanych jednostek będących przedmiotem zamówienia;

- uruchomienia oraz oddania do użytku instalacji zgodnie z wymaganiami oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników z funkcji zamontowanych urządzeń;

- wykonania wszystkich ww. prac oraz tych, które nie zostały wykazane, a są konieczne 
i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonywanie prac będących przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością 
i dokładnością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu umowy, a w szczególności: ustawy Prawo budowlane, przepisów w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska, przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń projektowych oraz związanych z rozpoczęciem i zakończeniem prac oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa;

- przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu wykonanej dokumentacji projektowej;

- odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, przebywających w jego obszarze osób oraz mienia, a w szczególności do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. i prowadzenia prac w sposób nie powodujący szkód ani zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, w tym:

- przeprowadzenie robót budowlanych w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności;

- utrzymanie terenu prac w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- bieżące usuwanie i składowanie odpadów, gruzu i śmieci z placu budowy – Wykonawca jako wytwórca odpadów na własny koszt zagospodaruje  powstałe odpady (wywóz, składowanie, utylizacja),

- skierowanie do wykonania przedmiotu umowy pracowników posiadających wymagane prawem uprawnienia do danego rodzaju prac,

- sprawowanie ciągłego nadzoru nad osobami pracującymi na terenie wykonywania prac budowlanych,

- uzgadniania z Zamawiającym z wyprzedzeniem o terminie wykonywania prac 
w poszczególnych pomieszczeniach, tak by w czasie robót budowlanych w nie przebywał tam personel Zamawiającego;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy od jego przejęcia do końcowego odbioru robót, w tym:

- dokonanie na własny koszt naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku prac Wykonawcy,

- wykonanie niezbędnych prac związanych z przywróceniem terenu robót do pierwotnego stanu;

- prowadzenie prac stanowiących przedmiot umowy w sposób umożliwiający niezakłócone funkcjonowanie Zamawiającego, w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od godziny 7:00  do godziny 15:00. Dopuszcza się możliwość wykonywania robót w innych godzinach lub dniach wolnych od pracy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót i przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru robót oryginałów dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania prac, w tym dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi w języku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji zamontowanych urządzeń oraz karty gwarancyjne;

- zgłoszenie robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach związanych z dokonaniem odbioru.

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy, w celu należytej realizacji zadania.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- dostarczenie Wykonawcy niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej informacji oraz zapewnienia, po uprzednim umówieniu wizyty, dostępu do obiektu w dni robocze od godz. 8:00 do 15:00;

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót;

- poinformowanie Wykonawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących w miejscu wykonywania prac oraz udzielenie instruktażu z zakresu bezpieczeństwa ppoż.;

- wskazanie Wykonawcy miejsca na przechowywanie materiałów niezbędnych do realizacji prac, miejsca na składowanie odpadów przed ich usunięciem z terenu posesji Zamawiającego;

- bezpłatne udostępnienie Wykonawcy energii elektrycznej i wody, niezbędnych do wykonania zadania;

- przystąpienie bez zbędnej zwłoki do odbioru prac zgłoszonych przez Wykonawcę 
i uczestniczenie w czynnościach związanych z dokonaniem odbioru.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone lub pozostawione na terenie robót.

§ 4

Podwykonawstwo

      - Powierzenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań  
i odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego, wynikających z postanowień Umowy, za wykonanie tej części.

      - Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy 
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

      - Wykonawca każdorazowo przedstawia Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą, wraz z dokumentami szczegółowo określającymi przedmiot umowy. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca przedłoży nową propozycję, uwzględniającą uwagi Zamawiającego lub wykona usługę samodzielnie.

      - W terminie 7 dni od dnia zawarcia zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy 
z podwykonawcą, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię tej umowy, poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, lub wprowadzenia podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem spełnienia zasad określonych w ust. 3 – 5.

      - Wykonawca ponosi wobec zamawiającego całkowitą odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników jak za własne działania lub zaniechania.

§ 5

Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Przekazanie Wykonawcy terenu robót budowlanych nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od momentu akceptacji przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej.

- Ostateczne zakończenie realizacji całości przedmiotu umowy nastąpi do dnia 10 grudnia 2022 r.

§ 6

Odbiór przedmiotu umowy

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi  w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru po wykonaniu wszystkich prac.

- W czynnościach odbiorowych wezmą udział przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Czynności odbiorowe rozpoczną się nie później niż do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę i będą trwać nie dłużej, niż 5 dni roboczych.

- Najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania prac, w tym dokumentację powykonawczą, oraz instrukcję obsługi w języku polskim i karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń.

- W przypadku ujawnienia wad w wykonaniu przedmiotu umowy, odbiór będzie wstrzymany do czasu ich usunięcia w ustalonym w protokole terminie.

- W przypadku ujawnienia wad nie nadających się do usunięcia:

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny, na koszt 
i ryzyko Wykonawcy albo odstąpić od umowy;

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu umowy po obniżeniu wynagrodzenia stosownie do utraconej wartości technicznej, użytkowej 
i estetycznej przedmiotu umowy.

- Data podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń stanowi datę przejęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy od Wykonawcy, tj. datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

§ 7

Wynagrodzenie i rozliczenie

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………  PLN brutto (słownie: ……………………………………………….).

- Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru, 
o którym mowa w § 6 ust. 7, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego przelewem na konto podane w tej fakturze.

- Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowego uregulowania należności podatkowych (podatek VAT) związanych z wystawioną dla Zamawiającego fakturą VAT oraz do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w przypadku nieprawidłowego wystawienia faktury VAT.

§ 8

Rękojmia i gwarancja jakości

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot umowy w tym 
w szczególności na wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia na okres ……. lat.

  - Bieg gwarancji liczy się od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

  - Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego dokonywania w okresie gwarancji przeglądów gwarancyjnych zamontowanych przez niego instalacji i urządzeń zgodnie z wymogami producenta i przekazywania Zamawiającemu każdorazowo protokołów z dokonanych przeglądów.

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie lub usterce na piśmie podając termin 
i miejsce oględzin z 2 dniowym wyprzedzeniem. Istnienie wady/usterki stwierdza się protokolarnie. W protokole ustala termin usunięcia wady lub usterki.

  - Niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z kodeksem cywilnym.

  - W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w przedmiocie umowy w tym okresie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1. Działania powyższe Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawców na swój koszt.

  - W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w terminach ustalonych 
w protokole, o którym mowa w ust. 4, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez dodatkowego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad i usterek.

  - W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 
o gwarancji i rękojmi.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

      - Wykonawca, przed podpisaniem umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………………………., w wysokości ………………………… zł.

      - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i może zostać zatrzymane w całości lub odpowiedniej części.

      - Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

- ………… (70% wartości zabezpieczenia) - w ciągu 30 dni licząc od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną;

- ………… (30% wartości zabezpieczenia) – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty.

      - Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 10

Zmiany umowy

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

      - Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:

- zmiana terminu realizacji umowy spowodowana czynnikami, za które nie odpowiada Wykonawca, min. siłą wyższą, koniecznością dokonania zmian w dokumentacji, koniecznością wykonania robót dodatkowych albo wykonania części robót inną technologią niż zakładana, niemożnością wykonania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Zamawiający powierzy ich wykonanie dotychczasowemu Wykonawcy na podstawie aneksu do umowy, z uwzględnieniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- zmiany wynagrodzenia min. w przypadkach określonych w § 6 ust. 6 pkt 2 i w § 12 ust. 3 lub ograniczenia przewidywanego zakresu robót objętego przedmiotem umowy, lub zmiany przepisów prawa dot. stawki podatku od towarów i usług;

- pozostałych zapisów umowy, gdy obie strony (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły okoliczności  powodujące, ze wprowadzenie zmian jest konieczne

i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.

§ 11

Kary umowne

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 7 ust. 1.

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia, licząc od pierwszego dnia następującego po terminie określonym w § 5 ust. 3;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od pierwszego dnia po upływie terminu ustalonego przez strony na usunięcie wad.

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 500 zł brutto za każde dokonanie płatności bezpośredniej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 500 zł brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500 zł brutto za każdą  nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę;

- w przypadku braku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 500 zł brutto za każdy przypadek niedokonania zmiany umowy.

- Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania uzupełniającego

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania potrącenia kar umownych z objętych fakturą  należności przysługujących Wykonawcy.

- Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa § 7 ust. 1.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od umowy z tej przyczyny może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Kupujący zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zmian organizacyjnych związanych bezpośrednio z przedmiotem zamówienia.

- Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy w trakcie jej trwania, 
z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca,  Strony sporządzą protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia od umowy. Protokół ten będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia za prace zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 13

Nadzór nad wykonywaniem umowy

- Przedstawicielami Zamawiającego w przedmiocie umowy będą:

…………………………., tel. ………………., e-mail:…………………………………

- Przedstawicielami Wykonawcy w przedmiocie umowy będą:

…………………………., tel. ………………., e-mail:…………………………………

§ 14

Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych, osób do kontaktu po stronie Wykonawcy w ramach wykonania niniejszej umowy jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, 
z siedzibą przy ul. Kujawskiej 4, 85-031 Bydgoszcz. Kontakt z inspektorem ochrony danych na adres iod.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl z zapisami obowiązku informacyjnego można zapoznać się na stronie www https://www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz.

§ 15

Prawa autorskie lub pokrewne prawa majątkowe

- Wykonawca, w ramach umówionego wynagrodzenia zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie i majątkowe związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 lub konieczne do należytego wykonania i funkcjonowania przedmiotu umowy.

- Autorskie lub pokrewne prawa majątkowe zostaną ostatecznie przekazane na rzecz Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru określonego w § 6 ust. 7.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie patentów, znaków towarowych, marek lub innych dóbr zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia na własny koszt wszystkich, wyrządzonych poprzez działanie wskazane w poprzednim zdaniu szkód.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany do umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej 
w postaci aneksu do umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Bydgoszczy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

# Zamawiający 							Wykonawca

Załączniki:

Załącznik – Wykaz pomieszczeń