Umowa - projekt

Nr IPP.272…….2018

Zawarta w dniu …... lipca 2018 r. pomiędzy Gminą Koronowo, z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, NIP: 554-25-54-358, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Stanisława Gliszczyńskiego – Burmistrza Koronowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Alicji Tymek,

a

……………………………., …………………………………. z siedzibą w ……………………, NIP ……………………….., REGON ………………………………., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

W rezultacie wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego, oznaczonego numerem sprawy IPP.271.30.2018 oraz na podstawie załącznika nr 3 – Zadania inwestycyjne w 2018 roku do uchwały nr LXX/576/18 z dnia 26 lipca 2018 r., Dział  600, Rozdział 60016 § 6050, pozycja nr 14 – Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej
w Koronowie.

§ 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej podczas realizacji zadania pn. Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie, realizowanego przez ……………………………..

§ 2

- Nadzór inwestorski sprawować będzie: ………………………...

- Funkcję koordynatora w imieniu Zamawiającego sprawować będzie Jolanta Dombrowska – Chmielek.

- Wykonawca oświadcza, że przejmując obowiązki inspektora nadzoru posiada doświadczenie
w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności ………………………. stanowiące tym samym podstawę do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, uprawnienia nr ………………………...

- Kserokopia uprawnień i zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa stanowią załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

Strony ustalają, iż zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego określają projekty budowlane oraz umowa zawarta z …………………………, na realizację zadania, a w szczególności postanowienia regulujące tryb i zasady ich wykonywania.

§ 4

Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest, w szczególności do:

1) dostarczenia Zamawiającemu kopii uprawnień w specjalności drogowej oraz zaświadczenia
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby/osoby wskazanej
do realizacji przedmiotu umowy w ofercie,

2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi tj. ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz z wymaganiami określonymi dla wykonawcy robót budowlanych.

3) udział w przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy i pod zaplecze budowy,

4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami
i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

5) inspektor nadzoru zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stanowiska
w sprawie wniosków wykonawcy robót, dotyczących zmiany sposobu wykonania robót
w stosunku do projektu (robót zamiennych) lub robót dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia przez wykonawcę takiego wniosku wraz z kosztorysem
i innymi niezbędnymi dokumentami. Stanowisko Wykonawcy w sprawie tych wniosków wykonawcy robót zawierać będzie ocenę zasadności wniosku oraz poprawności sporządzenia kosztorysu.

6) bez pisemnej zgody Zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych,

7) zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania materiałów przez wykonawcę robót oraz próbek tych materiałów,

8) zawiadamianie Zamawiającego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót,

9) sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

10) inspektor nadzoru zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych w terminie do 1 dnia roboczego od daty pisemnego powiadomienia wykonaniu ww. prac przez wykonawcę robót,

11) potwierdzanie faktyczne wykonanych robót i usunięcia wad i usterek,

12) kontrolowanie terminowości wykonania robót,

13) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego;

14) dokonywanie czynności związanych z odbiorami technicznymi i odbiorem końcowym oraz dokonanie odbioru końcowego przy udziale i akceptacji Zamawiającego,

15) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót - odebranie dziennika budowy od kierownika budowy,

16) nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej,

17) przeprowadzenie w okresie udzielonej gwarancji przez wykonawcę robót, rocznych przeglądów gwarancyjnych przy udziale Zamawiającego i wykonawcy robót wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia,

18) nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale Zamawiającego
i wykonawcy robót protokołu z usunięcia wad i usterek,

19) w przypadku zmiany osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy o których mowa
w pkt. 1 (wskazanych w ofercie, posiadających wymagane przez Zamawiającego uprawnienia) zmiana ww. osób może zostać dokonana pisemnym powiadomieniem i zaakceptowana przez Zamawiającego,

20) jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo
lub zabezpieczenie przed awarią, a konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca upoważniony jest on do udzielenia wykonawcy robót polecenia
ich wykonania odpowiednim wpisem do dziennika budowy i niezwłocznego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiającego,

21) potwierdzania obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,

22) informowania Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

§ 5

- Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych
w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.).

- Niezależnie od obowiązków, o których mowa w § 4 i ust. 1 niniejszego paragrafu
do obowiązków Wykonawcy należy nadzór nad rzeczowym wykonaniem umowy zawartej przez Zamawiającego z ……………………………………

3. Wykonawca powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru.

§ 6

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą robót, obejmującej zakres wymieniony
w § 1 niniejszej umowy.

§ 7

- Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą, to inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych.

- Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo
lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru
do udzielenia Wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego imieniu, zaś Wykonawca zawiadomi o tym Zamawiającego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu.

§ 8

- Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru określonej w § 1 ustala
się w wysokości: ……………………….zł brutto, słownie: ………………………………… złotych 00/100. Powyższa kwota obejmuje należny podatek VAT;

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót określonych
w § 1 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór nad robotami dodatkowymi w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 10

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę
w pełnej wysokości.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdej chwili z własnych uzasadnionych przyczyn
lub na wniosek Wykonawcy lub Projektanta.

- Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego oraz w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę
w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku niezgodności
z postanowieniami umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia
pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tytułu rozwiązania umowy.

§ 14

1. W razie powstania ewentualnego sporu na tle wykonywania umowy strony będą dążyć
do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem właściwym
do rozpoznawania sporów powstałych w związku z umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

…...............................................					…..................................................

ZAMAWIAJĄCY							     WYKONAWCA