Załącznik nr 4 do Umowy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

**Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy**

**Pakiety nr I - IX**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kod czynności do rozliczenia** | **Okres realizacji** | **Uwagi** |
| **POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA** | | | |
| 1. | CWD-P | I – XII 2024 r. |  |
| 2. | CWD-D |
| 3. | WYK-DYL |
| 4. | GODZ PILA |
| 5. | GODZ RH8 |
| 6. | GODZ MH8 |
| **HODOWLA LASU** | | | |
| 7. | WPOD-BN | I – XII 2024 r. | Nasilenie wykonania prac w okresie VIII – XII 2024 r. |
| 8. | GODZ RH8 |
| 9. | GODZ MH8 |
| 10. | WPOD-N |
| 11. | PPOD N |
| 12. | PORZ-ROZD |
| 13. | PORZ GRAB |
| 14. | PORZ MECH |
| 15. | ROZDR-PP |
| 16. | ROZDR-PDR |
| 17. | ROZME-KRZ |
| 18. | WYK-TAL40 | III – IV 2024 r. oraz IX – XI 2024 r. | Większość prac planowana jest do realizacji w okresie IX – XI 2024 r. |
| 19. | PRZ-TALSA |
| 20. | WYK-FREZ |
| 21. | WYK-FREZ2 |
| 22. | SADZ 1R | III – V 2024 r. oraz X – XI 2024 r. |  |
| 23. | SADZ WIEL |
| 24. | SADZ POP |
| 25. | DOW-SADZ |
| 26. | KOSZ UA | V – X 2024 r. |  |
| 27. | KOSZ UB |
| 28. | KOSZ UC |
| 29. | CW-W | II – 15 V 2024 r. oraz  VIII – XII 2024 r. | Zakłada się, że 70% czyszczeń wczesnych zostanie wykonanych w okresie II – 15 V 2024 r. |
| 30. | CP-W |
| **NASIENNICTWO I SELEKCJA DRZEW** | | | |
| 31. | GODZ RH8 | I – XII 2024 r. |  |
| 32. | GODZ RU8 |
| 33. | GODZ MH8 |
| **OCHRONA LASU I PRZYRODY** | | | |
| 34. | ZAB-UPAK | X-XI 2024 r. |  |
| 35. | ZAB-OSŁZD |  |
| 36. | PUŁ-WT | I – VII 2024 r. |  |
| 37. | GRODZ-SRN | II – XI 2024 r. | Nasilenie wykonania prac w okresie III - IV 2024 r. oraz IX – XI 2024 r. |
| 38. | GRODZ-SN |
| 39. | K GRODZEŃ | I-XII 2024 r. |  |
| 40. | GRODZ-DEM | II – XII 2024 r. |  |
| 41. | KOR-P | III – X 2024 r. |  |
| 42. | PORZ-STOS | I – XII 2024 r. |  |
| 43. | PORZ-SPAL |
| 44. | ZW-ZRĘB |
| 45. | CZYSZ-BUD | 15 X – XII 2024 r. |  |
| 46. | GODZ RH8 | I – XII 2024 r. |  |
| 47. | GODZ RH23 |
| 48. | GODZ MH8 |
| 49. | GODZ MH23 |
| **OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU** | | | |
| 50. | PPOŻ-PORG | I – XII 2024 r. |  |
| 51. | ODN-PASP | II – X 2024 r. |  |
| 52. | GODZ RH23 | III – IX 2024 r. | W okresie akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego lasu |
| 53. | GODZ RH8 | I – XII 2024 r. |  |
| 54. | GODZ MH8 |
| 55. | DOZ DOG |
| **UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU** | | | |
| 56. | GODZ RU8 | XI – XII 2024 r. |  |
| **UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI LEŚNEJ** | | | |
| 57. | GODZ RH8 | I – XII 2024 r. |  |
| 58. | GODZ RH23 |
| 59. | GODZ MH8 |
| 60. | GODZ MH23 |
| 61. | GODZ RU8 |