PROJEKT

Umowa Nr  ………….

zawarta w Wojciechowicach, w dniu  ……………….  2021 roku, pomiędzy

Gminą Wojciechowice z siedzibą Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice,                            NIP: 8631540230, REGON: 830410037 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Szymona Sidora

a

……………………………………………………………..
którą reprezentuje:

……………………………………………………………

zwaną  dalej „Wykonawcą”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości, nie przekraczającej równowartości 130 000 zł, Zamawiający przekazuje a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, obejmujący zadanie pn.: „ Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w 2021roku”.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę prac polegających                             na: demontażu, zabezpieczeniu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (pakowaniu), dokładnym ważeniu  odpadów przy ich odbiorze z posesji, transporcie, zdeponowaniu na składowisku odpadów  i utylizacji płyt azbestowo cementowych (płyt azbestowo – cementowych falistych i płaskich) – o kodach 17 06 01; 17 06 04; 17 06 05 wg Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. (Dz. U. z 2020r., poz. 10)
w sprawie katalogu odpadów, pochodzących z rozbiórki dachów budynków z terenu Gminy Wojciechowice oraz ich przetransportowania do miejsca utylizacji zgodnie z art. 24 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779 z późn. zm.).

2. Zakres usługi:

a) realizacja następujących zadań:

Zadanie  1.1:  demontaż z dachów pokryć zawierających azbest, w ilości 600m2,

Zadanie 1.2: odpowiednie  przygotowanie  do  transportu (pakowanie),  transport 
i przekazanie do unieszkodliwienia na najbliższym względem Zamawiającego składowisku posiadającym zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów uprzednio zdemontowanych pokryć w ilości  9 Mg tj.: 600 m2,

Zadanie 2: odbiór zdemontowanych pokryć zawierających azbest znajdujących się              na terenie nieruchomości w ilości 150Mg odpowiednie przygotowanie do transportu (pakowanie), transport i przekazanie do unieszkodliwienia na  najbliższym względem Zamawiającego składowisku posiadającym zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów;

b) Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 zawierający adresy nieruchomości na których należy dokonać demontażu i odbioru eternitu, ilości przeznaczone do demontażu oraz transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest;

c) poinformowanie mieszkańców o dokładnym terminie odbioru odpadów zawierających azbest;

d) dostarczenia odpowiednich worków i opakowań do pakowania odpadów w postaci eternitu płaskiego oraz palet na których zostaną złożone odpady w postaci eternitu falistego bezpośrednio do mieszkańców , od których odpady będą odbierane(wg listy przekazanej przez Urząd)

e) demontaż, pakowanie i załadunek odpadów przy użyciu własnych maszyn i urządzeń;

f) wywóz odpadów własnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących przepisów;

g) przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

h) ważenie lub obmiar odbieranych płyt azbestowo – cementowych ma odbyć się                     w obecności przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru; Zleceniobiorca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń;  z przeprowadzonej czynności ważenia ma zostać spisany protokół, który ma zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której odbierane są odpady, wskazanie miejsca odbioru odpadów, datę odbioru oraz ilość odebranych odpadów; dopuszcza się sporządzenie protokołu zbiorczego, zawierającego                           ww. informacje;

i)  zbieranie pisemnych potwierdzeń od osób, od których odpady będą odebrane;

j) dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów oraz kwitu wagowego, potwierdzającego wagę odebranych wyrobów zawierających azbest od osób uprawnionych;

k) dostarczenie Zamawiającemu i właścicielowi nieruchomości oświadczenia potwierdzającego prawidłowość wykonania prac i oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.

l) przekazanie Zamawiającemu 5 kompletów zdjęć z przebiegu prowadzonych prac w wersji papierowej i elektronicznej – wykonanych na różnych etapach wykonywania robót.

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);

Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania usługi.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną polisę OC w zakresie działalności firmy.

§2

TERMIN REALIZACJI

Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony – od dnia zawarcia umowy do dnia                        10 września 2021r.

§3

WARUNKI REALIZACJI

1. Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego wykaz posesji z zaznaczeniem miejscowości             i nr domu oraz władającego z imienia i nazwiska z których odbierze płyty azbestowo – cementowe z miejsc ich tymczasowego złożenia, według  przekazanego pisemnego wykazu i zgodnie z zawartą w wykazie ilością. Wykaz stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Wartość sumaryczna prac ustalona jest z uwzględnieniem ich kosztu jednostkowego określonego na podstawie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania dotyczącego „propozycji cenowej” i ilości wyrobów azbestowych podlegających  unieszkodliwieniu.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego zmniejszenie lub zwiększenie ilości demontowanych, odbieranych i transportowanych pokryć dachowych jak również zwiększenie lub zmniejszenie ilości posesji na których będzie wykonywane  w/w zadanie.

- Zamawiający dopuszcza unieważnienie umowy jeżeli nie uzyska dofinansowania
 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 na przedmiotowe zadanie.

§4

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone na podstawie następujących cen jednostkowych:

1) demontaż pokryć dachowych zawierających azbest, cena jednostkowa za 1 m2 wynosi:

cena netto  ……………zł + podatek VAT ……..., tj. …………… zł cena brutto

2) transport zdemontowanych pokryć dachowych, przekazanie do unieszkodliwienia                       na   składowisku posiadającym zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów, cena jednostkowa za 1 m2 wynosi:

cena netto …………… zł   + podatek VAT …….., tj. ……….. zł cena brutto,

3) usuwanie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach, transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów, cena jednostkowa za 1 Mg wynosi:

cena netto  ………………zł + podatek VAT ……, tj. ………….. zł cena brutto.

2. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane:

Zadanie 1.1      600m2  x  ………..zł/m2  + podatek VAT …….   =  ...………….zł

Zadanie 1.2        9Mg  x  ………..zł/m2 + podatek VAT ……   =  …………….zł

Zgodnie z §3 pkt 4 Regulaminu określającego zasady dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wojciechowice stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.229.2013 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 20 marca 2013 oraz zarządzeniem nr 0050.109.2016 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 28 stycznia 2016r.  roku wysokość dofinansowania dla nieruchomości  inwestora nie może przekroczyć kwoty 3 000,00 zł. Różnicę ponad 3 000,00 zł pokrywa wnioskodawca (właściciel posesji),  z którym Wykonawca zawrze stosowną umowę.

3. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane:

Zadanie 2     150 Mg  x  ………..zł/Mg + podatek VAT ……   =  …………….zł

Zgodnie z § 3  pkt 4 lit. b Regulaminu określającego zasady dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wojciechowice stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.229.2013 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 20 marca 2013 roku oraz zarządzeniem nr 0050.109.2016 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 28 stycznia 2016r. wysokość dofinansowania do 1 kg odpadów nie może przekroczyć kwoty 0,40 zł. Różnicę ponad 0,40 zł pokrywa wnioskodawca (właściciel posesji), z którym Wykonawca  zawrze stosowną umowę.

4. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości odebranych pokryć dachowych. W związku ze zmniejszeniem lub zwiększeniem ilości odebranych pokryć dachowych wynagrodzenie ulegnie zmianie o odpowiednio naliczoną kwotę. Pomniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu cen jednostkowych przyjętych do wyliczenia ceny w formularzu ofertowym.

W następstwie zmian o których mowa w ust. 4 konieczne będzie sporządzenie stosownego aneksu do niniejszej umowy.

§5

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wykonawca wystawi fakturę VAT, po zrealizowaniu przez siebie całości prac objętych niniejszą umową.

- Faktury VAT będą realizowane na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie przedłożonego przez niego rozliczenia wykonanych prac związanych z realizacją zadania, udokumentowanego fakturami VAT wraz z protokołem zrealizowania zadania podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz
po przedstawieniu karty przekazania odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.                                                           W przypadku przedłożenia nieprawidłowo sporządzonych dokumentów, Zamawiający                       zawiadomi pisemnie Wykonawcę w ciągu 10 dni od otrzymania dokumentów                                   o występujących w nich nieprawidłowościach i wezwie go do ich poprawienia w terminie                 7 dni. Do czasu zrealizowania wezwania nie może zostać dokonana wypłata wynikająca                    z faktury VAT.

- Kwota należności wynikająca z faktury VAT zostanie przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia przedstawienia dokumentów określonych w ust. 2.

- Skutki prawne i faktyczne wstrzymania wypłaty środków finansowych ponosi Wykonawca.

§6

KARY UMOWNE

  - Ustaloną przez strony formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy są kary umowne.

  - W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie spełnia wymagań 
i nie wywiązuje się z obowiązków określonych w rozporządzeniach Ministra Gospodarki        z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były  lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8 poz. 31),                z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Z 2004r. Nr 71 poz. 649) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r. Nr 216 poz. 1824), Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym                       a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonywania umowy, zobowiązany jest on                do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonego w §4 ust.2 i 3.

§7

POUFNOŚĆ I ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH 
PRZEZ  WYKONAWCĘ

  - Poufność i zasady przetwarzania i ochrony danych  określa  umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający może odstąpić od umowy już podpisanej w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić              od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Wykonawcy przysługuje wówczas wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części prac objętych umową.

2. Strony nie przewidują możliwości cesji wierzytelności przez Wykonawcę na inne osoby bez zgody Zamawiającego.

3. Wykonawca nie może zlecić wykonania całości lub części prac o których mowa w §1 innej osobie.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Strony oświadczają, że adresy zamieszczone w umowie stanowią adresy do doręczania korespondencji.

6.  Każda ze stron  ma obowiązek poinformować drugą stronę o zmianie adresu do doręczenia korespondencji. W przypadku niezrealizowania zobowiązania pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

7. Załącznik do umowy stanowi jej integralna część.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony będą rozwiązywać w drodze polubownej.

10. W przypadku niemożności rozwiązania spory w drodze polubownej, strony poddadzą jego rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu.

- Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa  egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

......................................................				........................................................

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA