**SWZ DZIAŁ IV**

**UMOWA NR**

zawarta w dniu .....…….....r. między:

Gminą - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 7743135712, zwaną dalej „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

Tomasza Żulewskiego - Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka nr 262/2016 z dnia 01.08.2016 roku

a

.…………………………………………………………………..reprezentowaną przez: …………………………………

wpisaną do rejestru……………………….. (NIP /PESEL ), zwaną w treści umowy **„Wykonawcą"**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej treści:

**§1 – Definicje**

Dla potrzeb interpretacji niniejszej umowy ustala się definicje następujących pojęć:

1. Płocki Rower Miejski (zwany PRM) – system rowerów publicznych, zwany w dalszej treści umowy „systemem" - kompletny system korzystania z rowerów na terenie Miasta Płocka, obejmujący: rowery przeznaczone do pobrania, stacje rowerowe wraz z wyposażeniem, system informatyczny przeznaczony do obsługi klientów, Biuro Obsługi Klienta (BOK), system informatyczny do nadzoru umowy ze strony Zamawiającego oraz zasady prawne i organizacyjne funkcjonowania usługi.
2. Stacja rowerowa – wyznaczony teren i zlokalizowane na nim urządzenia - stojaki rowerowe, totem informacyjny, rowery i inne urządzenia służące do obsługi stacji, zlokalizowane na terenie Miasta Płocka.
3. Stacje Patronackie – stacje rowerowe finansowane przez podmioty zewnętrzne,
4. Klient - osoba fizyczna korzystająca z systemu PRM poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z Wykonawcą.
5. Okres rozliczeniowy - miesięczny okres funkcjonowania systemu, po upływie którego będą wystawiane faktury przez Wykonawcę z tytułu wynagrodzenia za świadczoną usługę objętą przedmiotem umowy.
6. Niefunkcjonowanie PRM - sytuacja, w której niemożliwe jest wykonanie czynności pobrania lub zwrotu roweru w całym systemie PRM.
7. Brak rowerów na stacji rowerowej - sytuacja, w której na danej stacji nie ma ani jednego sprawnego roweru.
8. Rower niesprawny - rower, którego uszkodzenie powoduje fizyczną lub prawną niemożność jazdy, pobrania lub zwrotu roweru w stacji rowerowej.
9. Stojak rowerowy - stanowisko do parkowania roweru.
10. Sezon rowerowy - okres od uruchomienia systemu PRM do 30 listopada 2023 r., od 1 kwietnia do 30 listopada 2024 r. i od 1 kwietnia do 30 listopada 2025 r.
11. Umowa – niniejsza umowa,
12. PZP – ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r
13. Wykonawca – strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową zadań zgodnie z Umową wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, SWZ, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej,
14. Zamawiający – strona Umowy zlecająca wykonanie zadań będących przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy jak również do odebrania zadań będących przedmiotem Umowy i zapłaty umownego wynagrodzenia.
15. Oferta – pisemne oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie wykonania usług stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
16. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia – zbiór informacji i dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu Umowy obejmujący w szczególności: opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego do SWZ w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**§2 – Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy - w ramach zadania pn.: **Uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu Płockiego Roweru Miejskiego w latach 2023-2025" w ramach zadania budżetowego Rower Miejski** - jest świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego umożliwiającej pobranie i zwrot roweru udostępnionego w dowolnej stacji systemu Płocki Rower Miejski, przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w okresie funkcjonowania systemu tj. od uruchomienia systemu PRM do 30 listopada 2023 r., od 1 kwietnia do 30 listopada 2024 r. i od 1 kwietnia do 30 listopada 2025 r., obejmującej uruchomienie, bieżące zarządzanie i eksploatację rowerów, pobieranie opłat za korzystanie z roweru miejskiego oraz utrzymanie i obsługę wszystkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu PRM w czasie trwania umowy, a po zakończeniu funkcjonowania systemu z dniem 30 listopada 2025 r. - demontaż systemu w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.
2. Wszystkie urządzenia składające się na system PRM stanowią własność Wykonawcy.
3. W ramach umowy Wykonawca, w szczególności:
4. wykona i uzgodni projekty rowerów, stacji rowerowych oraz dedykowanej strony internetowej,
5. wykona projekty dokumentów określające prawa i obowiązki klientów PRM, w szczególności regulamin korzystania z PRM zawierający wysokości wszelkich opłat i zasady korzystania z rowerów,
6. dokona dostawy i montażu urządzeń stacji rowerowych oraz dostarczy rowery,
7. uruchomi 29 stacji rowerowych w lokalizacjach przekazanych przez Zamawiającego i wyposaży je w 29 totemów, 340 stojaków rowerowych, 290 rowerów oraz zapewni niezbędną rezerwę rowerów przeznaczoną na wymianę rowerów niesprawnych gwarantującą ciągłą eksploatację 290 rowerów w systemie. W pierwszym roku eksploatacji wszystkie urządzenia systemu będą fabrycznie nowe.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. utrzymanie systemu w sprawności, w okresie obowiązywania umowy,
2. utrzymanie w czystości rowerów oraz terenu stacji rowerowych,
3. monitorowanie liczby rowerów na poszczególnych stacjach rowerowych i w razie potrzeby przewiezienie rowerów ze stacji, na których nastąpiła ich akumulacja, na stacje, na których wystąpił deficyt rowerów (zgodnie z zapisami SWZ oraz ustaleniami z Zamawiającym),
4. przygotowanie i utrzymanie systemu informatycznego do obsługi systemu, w tym obsługi klientów oraz prowadzenia nadzoru nad realizacją umowy przez Zamawiającego,
5. prowadzenie serwisu elementów systemu,
6. prowadzenie Biura Obsługi Klienta,
7. promowanie systemu PRM,
8. prowadzenie serwisu rowerowego dla rowerów PRM,
9. reagowanie na zdarzenia zgodnie z zapisami SWZ niniejszą umową oraz złożoną ofertą.

Szczegółowy zakres zawiera Opis przedmiotu zamówienia.

**§ 3 – Czas obowiązywania umowy**

Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2025 r.

**§ 4 – Harmonogram**

1. Uruchomienie w pełni funkcjonalnego i dostępnego dla klientów systemu PRM nastąpi od dnia …………………………..
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z poniższym harmonogramem:
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekty wizualne rowerów i stacji rowerowych oraz projekt wizualny i funkcjonalny strony internetowej w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy,
4. Wykonawca opracuje dokumenty w uzgodnieniu z Zamawiającym określające prawa i obowiązki klientów systemu PRM, a w szczególności regulamin korzystania z systemu, który będzie obowiązywał w sezonach rowerowych (2023-2025). Wykonawca zamieści Regulamin oraz plan funkcjonowania Systemu na stronie internetowej – do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
5. Wykonawca przygotuje projekt umowy zawieranej z klientami o korzystanie z systemu i przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia nie później niż 30 dni po podpisaniu umowy,
6. Wykonawca uzyska uzgodnienia i pozwolenia, dokona zgłoszeń oraz uzyska wszelkie inne dokumenty niezbędne do uruchomienia stacji rowerowych,
7. Wykonawca dostarczy rowery oraz wykona montaż urządzeń stacji rowerowych PRM po zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji, projektów i dokumentów określonych w pkt 1) - 3), uzyskaniu uzgodnień, o których mowa w pkt 4) oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę wszelkich potrzebnych uzgodnień związanych z uruchomieniem PRM, na co najmniej 3 dni przed przewidywanym terminem uruchomienia PRM, określonym w ust. 1, zapewniając w tym okresie odpowiednie bezpieczeństwo systemu,
8. po zakończeniu dostaw i czynności montażu opisanych w pkt 5), Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do testowego uruchomienia PRM i przystąpi do przeszkolenia pracowników Zamawiającego (maksymalnie 6 osób) z obsługi systemu, kontroli realizacji umowy i pozyskiwania danych z systemu informatycznego.
9. Wykonawca uruchomi mechanizm integracji systemu PRM z systemem Płockiej Karty Mieszkańca (Logowanie z Płockartą) w ciągu pierwszego sezonu, do 3 miesięcy po uruchomieniu systemu PRM.
10. Potwierdzenie wykonania zadań opisanych w ust. 2 pkt 1) -3) będzie odbywać się na następujących zasadach:
11. Wykonawca przedłoży - za protokołem odbioru - Zamawiającemu dokumenty i projekty w 2 kompletnych egzemplarzach ze wszystkimi załącznikami w formie papierowej oraz w 1 kompletnym egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD, w formie mailowej lub na dysku przenośnym typu pendrive ; do każdego egzemplarza projektu Wykonawca załączy oświadczenie, że projekty zostały wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
12. w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektów Zamawiający dokonuje ich uzgodnienia lub w tym terminie zgłasza do projektów uwagi i zastrzeżenia; w przypadku zgłoszonych przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, Wykonawca obowiązany jest do dokonania wymaganych zmian i poprawek projektów w terminie 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia; potwierdzeniem przyjęcia projektu przez Zamawiającego jest podpisanie bez zastrzeżeń i uwag protokołu odbioru.
13. Zakończenie dostaw rowerów, montażu stacji i elementów systemu PRM Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu nie później niż 2 dni przed terminem uruchomienia systemu, określonym w ust. 1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu systemu PRM Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w terminie 3 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.
14. Wykonawca zapewni możliwość rejestracji klientów w systemie PRM poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną nie później niż 7 dni przed terminem uruchomienia systemu PRM.
15. Przy odbiorze dokumentacji i oprogramowania systemów komputerowych Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia ich poprawności, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu roszczeń odszkodowawczych wynikających z wad dokumentacji, w tym wad projektów, systemów i oprogramowania. Zamawiający dokonuje odbioru dokumentacji i oprogramowania wyłącznie pod względem formalnym i na podstawie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego kompletność, brak wad i zgodność z Umową i wymogami SWZ. Za jakość i kompletność dokumentacji oraz za szkody wynikające z jej wad Wykonawca odpowiada bez ograniczeń.

**§ 5 – Eksploatacja**

1. Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości działania systemu PRM oraz braku zastrzeżeń Zamawiającego, Strony w dniu uruchomienia PRM sporządzą protokół odbioru dla systemu PRM, będący podstawą rozpoczęcia przez Wykonawcę usług zarządzania i kompleksowej eksploatacji PRM.
2. W ramach zarządzania i kompleksowej eksploatacji PRM Wykonawca zapewni pełną obsługę PRM w zakresie jego prawidłowego funkcjonowania, obsługi klientów i realizacji wszystkich obowiązków względem Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność systemu PRM dla klientów w terminie ……………….tygodni (zgodnie z ofertą) od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2023 r., od 1 marca do 30 listopada 2024 r., od 1 marca do 30 listopada 2025 r.
4. Na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego funkcjonowanie systemu określone w ust. 3 lub poszczególnych jego stacji może zostać skrócone w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających korzystanie z usługi, przy czym w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone. W przypadku gdy okres realizacji usługi nie zawrze się w pełnym miesiącu kalendarzowym, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1/30 lub 1/31 w zależności od ilości dni w danym miesiącu kalendarzowym miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w § 12 ust. 1 zd. 1 za uruchomienie i świadczenie usługi PRM za każdy dzień realizacji usługi. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, będzie niższe od wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 zd. 2.
5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy do:
6. uzyskania na własny koszt i ryzyko wszelkich niezbędnych oświadczeń, opinii, zgód, pozwoleń, uzgodnień, decyzji, zawarcia stosownych umów z zarządcą drogi lub innymi podmiotami oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
7. zapewnienia i utrzymywania na własny koszt systemów łączności i oprogramowania niezbędnych dla funkcjonowania, nadzoru i rozliczania systemu PRM,
8. realizowania przedmiotu umowy siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców - przy zapewnieniu pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za działania lub zaniechania podwykonawców,
9. zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt serwisu i naprawy wszystkich elementów wyposażenia PRM - w szczególności rowerów, stacji rowerowych, urządzeń i oprogramowania, elementów systemu łączności oraz systemu rozliczania i płatności,
10. utrzymania we własnym zakresie i na własny koszt rowerów i stacji rowerowych w należytym stanie estetycznym poprzez systematyczne czyszczenie i wymianę zniszczonych elementów,
11. zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt magazynowania i konserwacji elementów PRM, w okresie sezonowych przerw w eksploatacji PRM,
12. dokonywania wszelkich rozliczeń z klientami, w tym również rozliczeń końcowych.

**§ 6 – Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz przy uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności, na warunkach niniejszej umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz złożoną ofertą przetargową, stanowiącymi integralną część umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym, posiada niezbędną wiedzę i potencjał do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy oraz posiada środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy.
4. Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy ponosi Wykonawca w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich usług, materiałów, surowców, urządzeń, wyposażenia, projektów i oprogramowania, jak również ponosi koszty transportu, opłaca pracowników i podwykonawców zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy.
5. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia i wyposażenie, które będą dostarczane lub wykorzystywane w celu realizacji przedmiotu umowy będą: nowe, nieużywane, wyprodukowane według najnowszych osiągnięć w zakresie postępu technicznego i odpowiadać będą najwyższym standardom jakościowym, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dotyczącym materiałów i wykonawstwa.
6. Wykonawca gwarantuje także, że dostarczane rowery oraz elementy wyposażenia stacji rowerów wolne będą od jakichkolwiek wad produkcyjnych, konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z nienależytej jakości ich wykonania oraz będą zgodne z parametrami technicznymi podanymi przez producenta i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i SWZ .
7. Użyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy urządzenia i materiały muszą posiadać wszystkie wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do ich stosowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski i Unii Europejskiej.
8. Wykonawca oświadcza, że dostarczone rowery spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ,
9. Wykonawca zobowiązuje się do demontażu systemu w terminie do 31 grudnia 2025 r.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamówienia, osoby wykonujące czynności wskazane w SWZ wymagające zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;

W trakcie realizacji zamówienia przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym– nie krótszym niż 3 dni przedłożyć Zamawiającemu w jego siedzibie, bądź innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiającego, niżej wymienione dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust.9, tj.:

a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy ~~z dnia 29 sierpnia 1997~~ r .z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia ~~29 sierpnia 1997 r.~~ z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

1. spełnienia zapisów art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 r. pod rygorem zastosowania art. 76 przedmiotowej ustawy tj. wygaśnięcia umowy z dniem 31 grudnia 2021 r. z podmiotem nie będącym w stanie zapewnić wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. W przypadku wejścia w życie zapisów zmieniających zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy w tym zakresie.
2. Wykonawca zobowiązuje się informować osoby fizyczne, których dane przetwarza o obowiązkach wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO.
3. przestrzeganie Kodeksu pracy oraz przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

**§ 7 – Zobowiązania Zamawiającego**

Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy wydzielonych części nieruchomości gminnych znajdujących się w pasach drogowych wskazanych pod lokalizacje stacji rowerowych na czas trwania niniejszej umowy.

**§ 8 – Rozbudowa systemu PRM**

1. Na żądanie Zamawiającego, w każdym sezonie rowerowym, Wykonawca może być zobowiązany w ramach przysługującego mu wynagrodzenia i w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do zmiany lokalizacji poprzez przeniesienie i uruchomienie do 5 stacji rowerowych lub samych stojaków z rowerami.
2. Zamawiający może w trakcie trwania umowy skorzystać z prawa opcji, tj. zwiększyć ilość stacji rowerowych, stojaków, rowerów.

2.1. Zakres podstawowy zadania: 29 stacji w ciągu trwania sezonu w latach 2023-2025 .

2.2. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia dodatkowych 4 stacji (każda stacja zawiera średnio 12 stojaków, 10 rowerów i 1 totem informacyjny) w ciągu trwania sezonu w latach 2023-2025;

2.3. Za zakres opcjonalny Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. Rozliczenie będzie następowało na podstawie ceny ujętej w formularzu ofertowym (cena podlega waloryzacji zgodnie z zapisami umowy).

2.4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o woli skorzystania z opcji pisemnie w terminie od otwarcia ofert do dnia 30.06.2025 r. Zamawiający wraz z informacją, o której mowa powyżej przekaże zakres prac do realizacji.

2.4. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić wyżej wymienione stacje od początku funkcjonowania sezonu rowerowego w danym roku lub w ciągu 60 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający złożył zamówienie później niż 60 dni do uruchomienia systemu w danym sezonie.

2.5. Zamawiający może skorzystać z opcji kilkakrotnie w razie zaistnienia takiej potrzeby i pod warunkiem posiadania odpowiednich środków finansowych w budżecie. Maksymalna wartość opcji z jakiej może skorzystać Zmawiający to 277.003,44 zł netto.

2.6. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z opcji lub nieskorzystanie z maksymalnej wartości opcji nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy do jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

1. Wykonawca może rozbudowywać system, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. W przypadku uruchomienia dodatkowych stacji na koszt Wykonawcy liczba rowerów musi ulec zwiększeniu o minimum 10 rowerów oraz minimum 10 stojaków na każdą dodatkową stację. Dodatkowe stacje rowerowe i rowery muszą być kompatybilne z funkcjonującym systemem. Wszystkie urządzenia systemu wchodzące w zakres rozbudowy będą fabrycznie nowe.
2. Wykonawca może rozbudowywać system o dodatkowe Stacje Patronackie. Każdorazowa rozbudowa systemu o Stacje Patronackie wymaga zatwierdzenia i zgody Zamawiającego. W przypadku uruchomienia stacji patronackich liczba rowerów musi ulec zwiększeniu o minimum 10 rowerów oraz minimum 10 miejsc stojaków na każdą dodatkową stację. Dodatkowe stacje rowerowe i rowery muszą być kompatybilne z funkcjonującym systemem. Wszystkie urządzenia systemu wchodzące w zakres rozbudowy będą fabrycznie nowe.

**§ 9 – Reklamy**

1. Zamawiający wyraża zgodę, w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, na wykorzystanie rowerów PRM w okresie zarządzania i kompleksowej eksploatacji PRM do celów reklamowych.
2. W terminie 14 od dnia zawarcia umowy, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym warunki techniczne, jakie powinny spełniać materiały reklamowe umieszczane na rowerze. Treść i forma reklamy za każdym razem zmiany musi być uzgodniona z Zamawiającym oraz spełniać wymagania określone w Dziale III SWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się do nieumieszczania żadnych reklam z własnej inicjatywy na żadnym elemencie składającym się na system.
4. Zamawiający zabrania umieszczania reklam o treści sprzecznej z polskim prawem, które naruszają dobra osobiste osób trzecich, a w szczególności reklam:
   1. . zawierających treści powszechnie uważane za wulgarne i obraźliwe wobec innych;
   2. dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, narodowość, przekonania religijne lub polityczne, propagujące przemoc lub o cechach pornograficznych;
   3. wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu;
   4. napojów alkoholowych”.
5. Zamawiający zabrania umieszczania reklam o charakterze politycznym.
6. W przypadku umieszczenia reklam o treści naruszającej postanowienia zawarte w ust. 4 i ust. 5, Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie do usunięcia przedmiotowych reklam w terminie 24 godzin od doręczenia powiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, Zamawiający ma prawo do usunięcia reklam na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
7. Wpływy z reklam stanowią przychód Wykonawcy.

**§ 10 – Zasady pobierania opłat**

1. Klienci korzystający z systemu PRM ponoszą opłaty za użytkowanie roweru wg taryfy przyjętej przez Zamawiającego nieprzekraczającej stawek maksymalnych.
2. Zamawiający określa następujące stawki maksymalne opłat za użytkowanie roweru (planowana zmiana patrz punkt II.10 OPZ)
   1. do 20 minut – **0,00 zł,**
   2. od 21 do 60 minuty – **1,00 zł**,
   3. od 61 do 120 minuty – **2,00 zł**,
   4. od 121 do 180 minuty – **5,00 zł**,
   5. każda kolejna godzina od 181 minuty – **3,00 zł**,
   6. opłata inicjacyjna – **10,00 zł**,
   7. opłata za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia – **200,00 zł**.

Wyżej wymienione kwoty są kwotami brutto.

1. Całość kwot pobranych od klientów za wynajęcie roweru (pkt 2 ust 1-7) stanowi przychód Zamawiającego. „Opłaty dodatkowe” wskazane w Załączniku nr 2 – Planowane opłaty , które zostaną wprowadzone nie później niż do 01.04.2024 r. za wyjątkiem opłaty za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia będą stanowiły przychód Wykonawcy.

4. Operator będzie sporządzał co miesiąc raporty z ilości naliczonych opłat za korzystanie z rowerów oraz opłat za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia roweru. Raporty będą przesyłane przez Operatora Zamawiającemu pocztą elektroniczną, na adres: ............................... do 5-ego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, za który raport jest sporządzany. Raport będzie służył za podstawę do wystawiania faktury VAT przez Zamawiającego.

5. Na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający będzie wystawiał fakturę VAT na kwotę wynikającą z tego raportu. Zamawiający dostarczy Operatorowi fakturę VAT pocztą elektroniczną, na adres: ................................

6. Operator zapłaci fakturę VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury Operatorowi na adres e-mail: .......................................

**§ 11 – Dane osobowe**

Baza danych klientów, pozyskana w procesie zawierania umów z klientami, będzie traktowana przez Wykonawcę jako materiał poufny i nie będzie wykorzystywana do jakichkolwiek celów innych niż związane z realizacją niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca nie może wykorzystywać danych osobowych dla celów reklamowych lub marketingowych, nie związanych z funkcjonowaniem PRM bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Na Wykonawcy ciążą również wszelkie obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

**§ 12 – Wynagrodzenie**

1. Wykonawcy, za uruchomienie i świadczenie usługi PRM opisanej w § 2 przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe (miesięczna wartość należna Wykonawcy) za każdy miesiąc trwania sezonu rowerowego w kwocie: …………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………. zł) w tym podatek od towarów i usług VAT …….%, tj……………..

Maksymalna wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy (maksymalna wartość należna Wykonawcy) nie może przekroczyć kwoty w wysokości: …………………… zł (słownie:……………………………………………………………………………...zł) w tym podatek od towarów i usług VAT …….%, tj. ...

1. Wartość zlecenia zgodnie z § 8 ust. 2 za 1 staję zawierającą : 1 totem, średnio 12 stojaków rowerowych i 10 rowerów za każdy miesiąc trwania sezonu rowerowego wynosi:-………………zł (słownie: ……………………………… zł) w tym podatek od towarów i usług VAT …….%, tj. w kwocie ………………………… zł

Maksymalna wartość wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nie może przekroczyć kwoty w wysokości: ………………………………………………………………………………. zł

1. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT.
2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczny okres realizacji usługi za każdy miesiąc zgodnie wynagrodzeniem ryczałtowym określonym ust. 1 zd. 1. W przypadku, gdy okres świadczenia usługi przez Wykonawcę nie będzie obejmował pełnego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie proporcjonalnie do okresu świadczenia usługi w danym miesiącu. W przypadku gdy okres realizacji usługi nie zawrze się w pełnym miesiącu kalendarzowym, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1/30 lub 1/31 (w zależności od ilości dni w danym miesiącu kalendarzowym) „miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego" wskazanego w ust. 1 zd. 1 za uruchomienie i świadczenie usługi PRM za każdy dzień realizacji usługi. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, będzie niższe od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zd. 2. Zamawiający określa, że limit zmniejszenia wynagrodzenia nie może przekroczyć 30% maksymalnej wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy brutto, o którym mowa w ust. 1 zd.2 Umowy.
3. Za okres działania systemu PRM, poza sezonem rowerowym, Wykonawcy z tytułu świadczenia usługi w zakresie korzystania z rowerów PRM nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
4. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą podpisane przez strony umowy protokoły z odbioru wykonanych usług.
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Na fakturze należy wskazać numer niniejszej Umowy.

Fakturę należy wystawić na następujące dane:

Nabywca: GMINA-MIASTO PŁOCK

Pl. Stary Rynek 1

09-400 Płock

NIP 7743135712

Odbiorca faktury: Miejski Zarząd Dróg

ul. Bielska 9/11

09–400 Płock

1. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest\* czynnym płatnikiem podatku VAT – NIP ……………………………………………..

§**12 a**

**\*Poniższe zapisy będą zawarte w umowie w przypadku, gdy Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży oświadczenie, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.**

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w §12 ust. 7.
2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tzw. białej liście podatników VAT. **Rachunek na jaki będzie dokonywać płatności może być tzw. rachunkiem wirtualnym, tj. subrachunkiem przypisanym przez Wykonawcę do danego klienta.**
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w ust. 1 do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2.
4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okażą się niezgodne z prawdą.
5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy."

§ 12b\*

*\*I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.*

**I wersja**

1.Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym . Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: ………………………………..

2.Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.  
3.Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres e-mail .................. najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4.Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt.5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

**Lub II wersja**

1.Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.

2.Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.

3.Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres e-mail .................. najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4.Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt.5d)ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

**§ 13 – Zabezpieczenie umowy**

1. Strony zgodnie potwierdzają, że przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego § 12 ust. 1 zd. 2 umowy, tj.: ………………… zł (słownie: ……………………………………………………. ) w formie ……………………………………………………………………..
2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie określone w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia (31.12.2025 r.) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

**§ 14 – Odpowiedzialność Wykonawcy**

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, klientów oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez klientów w wyniku wadliwego działania systemu PRM lub jego poszczególnych elementów.
2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania - w czasie obowiązywania niniejszej umowy - umowy (lub umów) ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z realizacją przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych.
3. W zakresie ubezpieczenia Wykonawca będzie przestrzegał następujących zasad:
4. umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich,
5. ewentualne ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może być większe niż 5 000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych),
6. koszt umowy lub umów (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca,
7. w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na ww. zasadach, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy lub polisy ubezpieczenia, *najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.*
8. ~~Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.~~
9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

**§ 15 – Kontrola**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 w zakresie realizacji warunków niniejszej umowy.
2. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Wykonawcę wymagań umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wyznaczy termin ich usunięcia.
3. Kontrola , o której mowa w ust. 1 obejmować może w szczególności:
4. sprawdzanie sprawności rowerów, urządzeń stacji rowerowych i czystości elementów wyposażenia stacji rowerowej,
5. sprawdzanie realizacji warunków umowy, dotyczących poprawnego i zgodnego z wymaganiami umowy funkcjonowania PRM,
6. sprawdzanie zasadności i sposobu załatwiania skarg klientów na działania Wykonawcy dotyczące zarządzania i eksploatacji PRM,
7. sprawdzanie czasu reakcji na zapełnienie stacji zgodnie z normami wyznaczonymi w SWZ,
8. sprawdzanie liczby dostępnych w systemie rowerów,
9. sprawdzanie prawidłowości działania stacji,
10. sprawdzanie prawidłowości działania Biura Obsługi Klienta
11. sprawdzanie prawidłowości postępowania przy poborze opłat od Klientów systemu.

**§ 16 – Kary umowne**

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach:
2. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 zd. 2;
3. za zwłokę w uruchomieniu systemu w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 zd. 2, za każdy dzień zwłoki;
4. za niedotrzymanie terminów określonych w § 4 ust. 2, 5 umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 zd. 2, za każdy dzień zwłoki;
5. za brak rowerów na stacji - 100,00 zł (sto złotych) za każdą stację za każdą rozpoczętą godzinę przypadającą po 2 godzinie od zdarzenia;
6. za brak porządku na stacjach rowerowych, brudny totem, nieestetyczne rowery - 100 zł (sto złotych) za każdy stwierdzony przypadek;
7. za umieszczenie reklamy na jakimkolwiek elemencie systemu bez akceptacji Zamawiającego lub bez uzyskania innych wymaganych prawem zezwoleń, pozwoleń, zgód - 1000 zł (jeden tysiąc złotych) za każde ujawnione zdarzenie. Naliczenie kary za umieszczenie reklam nie zwalnia z obowiązku Wykonawcy do uiszczenia innych opłat/kar wynikających z odrębnych przepisów;
8. za naruszenie warunku utrzymania w sprawności technicznej i udostępnienia klientom rowerów w ilości określonej w § 2 ust. 3 pkt 5) oraz z uwzględnieniem prawa opcji i Stacji Patronackich - 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdy rower każdą rozpoczętą godzinę przypadającą ponad czas określony na wymianę niesprawnego roweru zgodnie z ofertą, tj………………………….;
9. z tytułu wstrzymania (zawieszenia) lub niefunkcjonowania PRM w okresie umownym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% maksymalnej wartości umowy określonej w § 12 ust. 1 zd. 2 za każdy dzień wstrzymania (zawieszenia) lub niefunkcjonowania;
10. w przypadku naruszenia zobowiązania do złożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia - w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki.
11. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy taki przypadek.
12. w przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę zgodnie z § 6 ust 10 w wysokości 1000,00 zł za każde takie zdarzenie.
13. za zwłokę w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 6 ust. 10 we wskazanym przez Zamawiającego terminie w wysokości 200,00 zł za każde takie zdarzenie.
14. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust.1 zd. 2. z wyłączeniem sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 1.
15. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek naliczenia odsetek od transakcji handlowych za każdy dzień opóźnienia.
16. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary określone w ust. 1 i 2 nie pokrywają szkód.
17. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
18. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust.1 zd. 2
19. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potracenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

**§ 17 – Sprawozdawczość**

1. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie przedkładał e-mailem (sekretariat@mzd-plock.eu.) informacje:
2. przedstawiające liczbę klientów, którzy przystąpili i wystąpili z systemu w danym okresie rozliczeniowym,
3. dzienne i sumaryczne (w okresie rozliczeniowym) zestawienie usług świadczonych w ramach limitów pierwszych bezpłatnych dla klienta minut korzystania z PRM,
4. dzienne i sumaryczne (w okresie rozliczeniowym) zestawienie liczby podróży realizowanych przez klientów w rozbiciu na okresy czasowe oraz trasy przejazdów,
5. dzienne i sumaryczne zestawienie kwot opłat pobranych za użytkowanie roweru ponad limit bezpłatnych minut.
6. Informacje określone w ust. 1 mają być dostępne poprzez system komputerowy służący do realizacji nadzoru nad wykonaniem umowy i możliwe do skopiowania/przeniesienia do innych aplikacji biurowych będących w posiadaniu Zamawiającego w postaci umożliwiającej ich dalszą obróbkę.

**§ 18 – Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy**

Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku:
   1. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar czy odszkodowania. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z tych okolicznościach.
   2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych i na warunkach w nim określonych, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania
   3. wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie,
   4. zajęcia całości lub części składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy, w trybie natychmiastowym bez wyznaczenia dodatkowego terminu, gdy:
   1. Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu,
   2. bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni - po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robót, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu,
   3. Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych w § 4 po dwukrotnych wezwaniu do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego terminu,
   4. Wykonawca narusza postanowienia § 14, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
   5. Wykonawca nie usunął nieprawidłowości, o których mowa § 15 ust. 2 .w ustalonym terminie,
   6. gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości - w terminie 30 dni od upływu kolejno wyznaczonego terminu,
   7. suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 25% wynagrodzenia brutto § 12 ust.1 zd. 2.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
   1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn podpisania protokołu odbioru - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podpisania protokołu odbioru, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu,
   2. Zamawiający niezasadnie nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30‑dniowego terminu do zapłaty należności - w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu,
   3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.
4. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

**§ 19 – Reprezentacja stron umowy**

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

1. ze strony Zamawiającego: , tel e-mail ;
2. ze strony Wykonawcy: , tel e-mail ;

**§ 20 – Zmiany umowy**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony – pod rygorem nieważności z wyjątkiem wskazanych w umowie zmian/uzupełnień, dla których Zamawiający odstąpił od tego wymogu.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowień Umowy:

3.1. Zamawiający przewiduje możliwość odpowiedniej zmiany **wysokości wynagrodzenia** Wykonawcy, określonego w §6 ust. 1 Umowy - w następujących przypadkach i na następujących zasadach:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT),

2) zmiany stawki podatku akcyzowego, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie

odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku akcyzowego,

3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

5) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat dla pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych,

jeśli zmiany, o których mowa w pkt 1) – 5) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie określonym w pkt 1) – 5), będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wykazujące wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę wraz z szczegółowym wyliczeniem nowego wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt. 1) – 5), obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu wejścia w życie zmian wskazanych w pkt. 1) – 5), jeszcze nie wykonano.

* 1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, na zasadach określonych poniżej.

1. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (dalej GUS). W przypadku gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.
2. Pierwsza waloryzacja może zostać przeprowadzona najwcześniej w 2024 roku pod warunkiem, że wzrost cen na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z poziomem z roku w którym nastąpiło otwarcie ofert przekracza 10%. Kolejna waloryzacja może zostać przeprowadzona po upływie 12 miesięcy.
3. Waloryzacji podlega wynagrodzenie lub jego część, które zgodnie z postanowieniami Umowy należne jest z upływem terminów uprawniających do dokonania waloryzacji, określonych w ust. 2). Nie dotyczy to prac, które miały być zakończone, jednak z powodu zwłoki Wykonawcy nie zostały wykonane w tym terminie. Maksymalna zmiana wynagrodzenia określonego w §5 ust.1 umowy w skutek zastosowania waloryzacji (tj. maksymalne podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia) nie może przekroczyć progu 10%.
4. Wskaźnik waloryzacji przez, który należy przemnożyć wartości netto faktur Vat podlegające waloryzacji ustalany jest wg wzoru:

W= 1+ (**połowa** wskaźnika zmiany cen w % obliczonego z zasadami z pkt 1 i 2)

1. Do zwaloryzowanego wynagrodzenia netto należy doliczyć podatek VAT.
2. Z uwagi, iż publikacja wskaźników w biuletynie GUS odbywa się z opóźnieniem, waloryzacja wynagrodzenia zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego okresu.
3. Wykonawca po opublikowaniu wskaźnika GUS dla okresu objętego waloryzacją, ma prawo doręczyć Zamawiającemu pisemny wniosek ze wskazaniem: wskaźnika waloryzacji obliczonego zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 4 oraz wskazanie faktury/faktur VAT obejmującej wynagrodzenie podlegające waloryzacji. Ww. wniosek podlega pisemnej akceptacji Zamawiającego. Po akceptacji wniosku Wykonawca wystawi korektę do faktury/faktur , której/ych waloryzacja dotyczy lub wystawi fakturę na uzgodnioną przez Strony kwotę waloryzacji.

Występując o rozliczenie wynagrodzenia za kolejne okresy realizacji świadczeń, gdy znane już są wskaźniki GUS, Wykonawca obliczy wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym okresie używając wyliczonego i zaakceptowanego wcześniej przez Zamawiającego wskaźnika waloryzacji.

1. Uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przysługuje zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającemu. Zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez jedną ze stron umowy.
2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

1. W przypadku, o którym mowa w art. 439 ust. 3 Pzp powyższe postanowienia Umowy stosuje się odpowiednio.
2. Postanowienia ust 3.2 Umowy stanowią tzw. „klauzulę automatyczną”, co oznacza, że ich zastosowanie stanowi zmianę Umowy, bez potrzeby jej aneksowania.
   1. Wynagrodzenia w przypadku zwiększenia/zmniejszenia/zmiany zakresu zamówienia,

3.4. Zamawiający przewiduje możliwość odpowiedniej **zmiany terminu realizacji** przedmiotu umowy ze względu na:

1)niekorzystne warunków atmosferycznych uniemożliwiających korzystanie z usługi, przy czym w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone; Zamawiający zakłada, iż może to dotyczyć terminów rozpoczęcia i zakończenia sezonu rowerowego; w przypadku, gdy okres realizacji usługi nie zawrze się w pełnym miesiącu kalendarzowym, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1/30 lub 1/31 w zależności od ilości dni w danym miesiącu kalendarzowym "miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego" wskazanego w § 12 ust. 1 zd. 1 za uruchomienie i świadczenie usługi PRM za każdy dzień realizacji usługi;

Fakt wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, musi być potwierdzony przez osobę sprawującą nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiająceg*o*, a następnie zgłoszony Zamawiającemu na piśmie.

2) zwiększenie/zmniejszenie/zmianę zakresu zamówienia o ile wykonanie tych zamówień spowoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania.

3)zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu

wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem

tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę,

4) zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty,

niepokoje, strajki, okupację budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i

jego podwykonawców, termin wykonania przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o czas trwania okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy,

5) siły wyższej rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą ani Wykonawca, ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której w przypadku jej wystąpienia, ani Wykonawca, ani Zamawiający, działając racjonalnie nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu; dotyczy to również okoliczności siły wyższej, która już wystąpiła (np. COVID-19), lecz nieznane są jeszcze jej skutki; termin wykonania przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o czas trwania okoliczności nadzwyczajnych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, powstałej w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej.

6) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. opóźnienia,  
utrudnienia lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu – o okres  
wynikający z przerw lub opóźnień (np. wyłączenie drogi z ruchu przy, której zlokalizowana jest stacja).

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej *Umowy* rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby *Zamawiającego*.
2. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Płocka albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ.

**§ 21** **Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami**

1. W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamówienia publicznego Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami , z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępności architektonicznej w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.

2.Zapewnienie dostępności następować będzie z uwzględnieniem projektowania produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczając jednak pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli będzie to potrzebne.

3. Jeżeli podmiot, który podlega wymogom ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nie jest w stanie zapewnić warunków, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy, obowiązany jest zapewnić dostęp alternatywny, o którym mowa w art.7 ustawy.

**§ 22 Wzajemne udostępnienie danych osobowych pracowników i współpracowników Stron.**

1) W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy wykonywaniu Umowy, a także – w zależności od specyfiki współpracy - umożliwienia dostępu fizycznego do nieruchomości drugiej Strony lub dostępu do systemów teleinformatycznych drugiej Strony.

2) W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe osób reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organów w celu umożliwienia kontaktu między Stronami jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron.

3) Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób wskazanych w ppkt 1) oraz powyżej, Strony stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze Stron jako administrator udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność.

4) Strony wzajemnie przekażą swoim pracownikom i współpracownikom treść określonych przez drugą Stronę Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, przed udostępnieniem ich danych osobowych drugiej

Stronie, udokumentują to przekazanie, a także będą przechowywały dokumentację przekazania w sposób zapewniający jej dostępność oraz integralność przez czas trwania

Umowy, a także 5 lat dłużej.

5) Jeśli Koordynator Umowy Strony nie wskaże inaczej w formie pisemnej, elektronicznej lub e-mailowej, druga Strona, w wykonaniu obowiązku z ppkt 4), powinna użyć treści Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej

Strony, dostępnej na stronie www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(wersja Wykonawcy),

www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (wersja Zamawiającego).

**§ 23 – Postanowienia końcowe**

1. Integralną częścią umowy są: oferta złożona przez Wykonawcę oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z zapytaniami i odpowiedziami do SWZ, których postanowienia wiążą obie strony umowy.
2. Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy podstawowe znaczenie będą miały postanowienia specyfikacji warunków zamówienia wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjaśnieniami. Wykładnia nie będzie dokonywana w sprzeczności z treścią wyszczególnionych dokumentów.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie wiążące przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4. Spory mogące wynikać przy wykonaniu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
6. Treść obowiązku informacyjnego Wykonawcy dostępna jest na stronie www…………… bądź w załącznikach do umowy (Wykonawca dostarczy jego treść na etapie zawierania umowy).

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**Klauzula informacyjna**

**dla wykonawcy zamówienia w ramach Prawa Zamówień Publicznych**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11, 09-402 Płock, tel. 24 364 01 20, e-mail: [mzd@mzd-plock.eu](mailto:mzd@mzd-plock.eu), dalej MZD;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, funkcję pełni pracownik ZJO – JB. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr tel.: 24 367 89 33 kom.: 880 522 285 oraz adresem e-mail: [iod@zjoplock.pl](mailto:iod@zjoplock.pl) lub pisemnie na adres Administratora;

3. Podstawy i cele przetwarzania danych:

a) Dane osobowe wykonawcy, który jest osobą fizyczną: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonaniem umowy, a także podjęcia czynności niezbędnych przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze wynikającym z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z realizacją zamówienia, przepisów o rachunkowości w celu rozliczeń, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z obowiązkiem ujawniania danych Wykonawcy w zakresie stanowiącym informację publiczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

b) Dane osób działających w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie z Wykonawcą: Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją postanowień zawartej umowy, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji publicznej. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanych celów przetwarzania, tzn. biuro rachunkowe, zewnętrzna firma informatyczna, zewnętrzna firma obsługująca płatności i rozliczenia, operatorzy pocztowi i kurierzy, bank, firma ubezpieczeniowa, kancelaria prawna.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych ze względu na przepisy o rachunkowości. W przypadku roszczeń dane będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy.