ZP.271.22.2023 Kosakowo 07.08.2023r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**II Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

**Utwardzenie dróg płytami w 4 częściach: (1) ul. Długa w Dębogórzu Wybudowaniu, (2) ul. Krótka w Dębogórzu Wybudowaniu, (3) ul. Wichrowa w Mostach, (4) ul. Widokowa w Mostach**

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 2**

**dotyczy załącznik 7a ul. Długa –**

**W przedmiarze jest opisane, że używane płyty są składowane na ul. Długiej. Po wizji na ulicy Długiej stwierdziłem że są składowane płyty o wielkości 1mx3m - w przedmiarach są podane 1,5x3m - czy chodzi o te płyty czy też o inne które są składowane w innym miejscu?**

ODPOWIEDŹ 2

Zmawiający informuje, że do wbudowania należy użyć płyt złożonych na ul. Długiej. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy

**Pytanie 3**

**dotyczy załącznik 7a ul. Długa**

**Po stronie jezdni gdzie mają być montowane płyty jest zamontowany krawężnik - jest on w dosyć nieciekawym stanie - w dużej części jest zapadnięty lub uszkodzony- czy w ramach wyceny przyjąć przestawienie jego i wymianę uszkodzonych krawężników? ( wymiana lub przestawienie krawężnika wiąże się też z naprawą istniejącej nawierzchni bitumicznej która jest przy krawężnikach popękana i nie ma możliwości wyjęcia starego krawężnika bez uszkodzenia nawierzchni)**

ODPOWIEDŹ 3

Postępowanie przetargowe nie obejmuje wymiany krawężników. Ewentualna wymiana lub naprawa krawężników może być przedmiotem robót dodatkowych (jeżeli zajdzie taka konieczność).

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

 **Wójt Gminy Kosakowo**

 **Marcin Majek**