Z.271.4.2021 Załącznik Nr 6a do SWZ

PROJEKT UMOWY NR. I.272. .2021

zawarta w dniu ……………..w Puszczy Mariańskiej pomiędzy:

Gminą Puszcza Mariańska , 96-330 Puszcza Mariańska ul. Papczyńskiego 1 , reprezentowaną przez :

Pana Michała Staniaka- Wójta Gminy

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, NIP…………… REGON..……….

a ……………………………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” , NIP…………..REGON………...

Niniejsza umowa jest zawarta w oparciu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.2019 oraz 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021r. poz.464), nr sprawy………………… oraz w związku z dokonanym w dniu……………………. wyborem najkorzystniejszej oferty - w celu realizacji zamówienia w ramach postępowania pod nazwą: „Wykonanie remontów nawierzchni dróg w miejscowościach: Michałów, Radziwiłłów, Zator, Studzieniec, Stary Łajszczew – Sapy, Wygoda w Gminie Puszcza Mariańska”i obejmuje realizacjęCZĘŚCI I zamówienia dotyczącą wykonania remontów nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Michałów, Radziwiłłów, Zator i Studzieniec, polegających na ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje realizacji wykonanie prac budowlanych, polegających na wykonaniu remontów nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Michałów, Radziwiłłów, Zator i Studzieniec, polegających na ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

§2

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 zostanie wykonany na warunkach i w zakresie

 określonym w postanowieniach SWZ dla zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie remontów nawierzchni dróg w miejscowościach: Michałów, Radziwiłłów, Zator, Studzieniec, Stary Łajszczew – Sapy, Wygoda w Gminie Puszcza Mariańska”, niniejszej Umowy oraz na warunkach i w zakresie określonym w dokumentach wymienionych w ust.3, które będą odczytywane i interpretowane jako integralna część Umowy.

2. Przedmiot umowy określony w §1 obejmuje następujący zakres rzeczowy:

1/ W miejscowości Michałów, w obrębie drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 76.

 Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego na odcinku 985 mb i szero-

 kości 3,50 m od skrzyżowania z drogą gminną nr 470218W położoną na działkach nr ewid. 49

 i 165 - w kierunku wschodnim.

 Zakres prac budowlanych obejmuje:

 - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej na odcinku 985 mb i szerokości 3,50 m;

 - mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości

 26,25 t;

 - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową na odcinku 985 mb i szerokości 3,50 m;

 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/11 dla kategorii ruchu kr-2, grubość

 warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na odcinku 985 mb i szerokości 3,50 m.

2/ W miejscowości Radziwiłłów, w obrębie drogi gminnej nr 470244W (ul. Dworcowa) położo-

 nej na działce nr ewid. 256.

 Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego na odcinku 580 mb i szero-

 kości 3,50 m od skrzyżowania z drogą gminną nr 470204W (ul. Środkowa) położoną na dział-

 ce nr ewid. 221/2) - w kierunku północnym.

 Zakres prac budowlanych obejmuje:

 - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej na odcinku 580 mb i szerokości 3,50 m;

 - mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości

 17,50 t;

 - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową na odcinku 580 mb i szerokości 3,50 m;

 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/11 dla kategorii ruchu kr-2, grubość

 warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na odcinku 580 mb i szerokości 3,50 m;

3/ W miejscowości Zator, w obrębie drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 149.

 Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego na odcinku 650 mb

 i szerokości 3,00 m od pasa drogowego drogi powiatowej nr 4721W (działka nr ewid. 32)

 - w kierunku wschodnim.

 Zakres prac budowlanych obejmuje:

 - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej na odcinku 650 mb i szerokości 3,00 m;

 - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową na odcinku 650 mb i szerokości 3,00 m;

 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/11 dla kategorii ruchu kr-2, grubość

 warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na odcinku 650 mb i szerokości 3,00 m.

4/ W miejscowości Studzieniec, w obrębie drogi gminnej nr 470209W położonej na działce

 nr ewid. 29.

 Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego na odcinku 510 mb

 i szerokości 3,50 m od skrzyżowania z drogą gminną nr 470237W położoną na działce

 nr ewid. 30 i drogą wewnętrzną położoną na działce nr ewid. 182 - w kierunku południowym.

 Zakres prac budowlanych obejmuje:

 - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej na odcinku 510 mb i szerokości 3,50 m;

 - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową na odcinku 510 mb i szerokości 3,50 m;

 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/11 dla kategorii ruchu kr-2, grubość

 warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na odcinku 510 mb i szerokości 3,50 m.

3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają: przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do umowy oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowiące załącznik nr 4 do umowy.

W zakres i koszt inwestycji wchodzi również wykonanie prac pomiarowych i obsługi geode-zyjnej zamówienia.

§3

 Integralną część umowy stanowią:

 a/ oferta Wykonawcy złożona w toku postępowania o zamówienie publiczne – załącznik nr 1 do

 umowy;

 b/ kosztorys ofertowy na wykonanie prac określonych w §2 ust. 1 umowy – załączniki nr 2

 do umowy;

 Kosztorys służyć będzie właściwemu wyszacowaniu wartości robót do składanej przez Wyko-

 nawcę faktury przejściowej, a ponadto służyć będzie ewentualnemu ustaleniu wartości

 zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu robót w związku

 z ich ograniczeniem przez Zamawiającego oraz ewentualnemu ustaleniu wartości robót

 dodatkowych w przypadku zlecenia ich wykonania.

 c/ przedmiar robót – załącznik nr 3 do umowy;

 d/ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne –załącznik nr 4 do umowy.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiają-

cego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami

prawa i normami oraz dokumentacją wymienioną w §3 umowy.

1. Wykonawca oświadcza (podpisem na umowie), że przed złożeniem oferty Zamawiającemu

zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

 §5

1.Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają następująco:

 1/ rozpoczęcie prac ustala się na dzień: ………………… nie wcześniej jednak niż od daty

 zawarcia umowy;

 2/ termin realizacji zamówienia wynosi: cztery (4) miesiące od podpisania umowy.

 2. Za termin realizacji zamówienia rozumie się termin wykonania wszystkich prac budowlanych

 objętych niniejszą umową i złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu protokołu końcowego

 odbioru robot, podpisanego przez Kierownika robót i Inspektora nadzoru inwestorskiego

 oraz dokumentów powykonawczych, wyszczególnionych w §12 pkt 10 niniejszej umowy.

§6

 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy tereny objęte budową w dniu podpisania umowy.

 2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

 - kserokopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych Kierownika budowy w branży

 drogowej ;

 - kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności Kierownika budowy do właściwej

 izby samorządu zawodowego, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy dnia 7 lipca 1994r. Prawo

 budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333);

 - oświadczenie Kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy;

 - kosztorys ofertowy obejmujący wszystkie zadania wyszczególnione w §2 ust. 2.

 3. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy następującą dokumentację

 obejmującą zadania wyszczególnione w §2 ust. 2:

 - dziennik budowy (wewnętrzny).

§7

1. Wykonawca ustanowił Kierownika budowy w osobie: ………………………………….

2. Zamawiający ustanowił Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ……………………….

3. Wykonawca zobowiązany jest ustanowić Kierownika budowy posiadającego uprawnienia

 budowlane wymagane prawem budowlanym z zakresu branży drogowej i przedłożyć Zama-

 wiającemu na każde jego żądanie dokumenty potwierdzające posiadanie przez kierownika

 budowy tych uprawnień. W przypadku nieprzedłożenia w/w dokumentów w terminie

 wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania robót budo-

 wlanych do czasu przedłożenia wymaganych dokumentów potwierdzających posiadanie przez

 kierownika budowy wymaganych uprawnień budowlanych. Wstrzymanie robót w okolicznoś-

 ciach wymienionych w zdaniu poprzednim nie wstrzymuje biegu terminu wykonania robót

 określonego w §5 umowy.

§8

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się na kwotę w wysokości ………….zł

brutto (słownie: ……………………………………………………………………… złotych),

w tym za wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego:

 - w miejscowości Michałów, w obrębie drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 76,

 w wysokości ………….zł;

 - w miejscowości Radziwiłłów, w obrębie drogi gminnej nr 470244W (ul. Dworcowa) położo-

 nej na działce nr ewid. 256, w wysokości ……...….zł;

 - w miejscowości Zator, w obrębie drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 149,

 w wysokości ………….zł;

 - w miejscowości Studzieniec, w obrębie drogi gminnej nr 470209W położonej na działce

 nr ewid. 29, w wysokości ………….zł;

Wynagrodzenia płatne będzie na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w terminach

 wynikających z treści §12 umowy.

1. Ustalone przez strony wynagrodzenie za przedmiot umowy jest niezmienne i nie podlega

 waloryzacji w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

1. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez Podwykonawców warunkiem wypłaty

 wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru

 fakturą oświadczenia Podwykonawcy , wypełnionego na druku oświadczenia zaakceptowanym

 przez Zamawiającego, że otrzymał (nie otrzymał) on należne wynagrodzenie za wykonane

 roboty budowlane, usługi lub dostawy. Wraz z oświadczeniem Wykonawca złoży Zamawiają-

 cemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz

 Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w szczególności potwierdzone za zgodność

 z oryginałem kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy, faktur Podwyko-

 nawcy, protokołów odbioru wykonanych robót budowlanych, usług lub dostaw, stanowiących

 podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę.

1. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania przez Zamawiającego dyspozycji swojemu

 bankowi do przelania środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

§9

Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.

§10

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,

 zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami

 prawa i normami ;

1. prowadzenie wszystkich rodzajów prac przez osoby uprawnione zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa ;
2. zabezpieczenie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;
3. naprawienie wszelkich szkód wyrządzanych Zamawiającemu i osobom trzecim podczas realizacji niniejszej Umowy;
4. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do nieruchomości,
z której prowadzone będą roboty objęte niniejszą umową ;
5. dbanie o porządek na terenie prowadzenia prac oraz utrzymywanie terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
6. po zakończeniu prac uporządkowanie terenu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę;
7. usuwanie na własny koszt i składowanie wszystkich odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzenia, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy;
8. kompletowanie w trakcie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów potwierdzających ich wykonanie ;
9. zatrudnienie wystarczającej liczby personelu i robotników, posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenie w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież aby zapewnić staranne i rzetelne wykonanie robót. Wykonawca samodzielnie przeprowadzi rekrutację personelu oraz siły roboczej. Wykonawca winien podporządkować się wszystkim stosownym przepisom prawa pracy dotyczącym pracowników, należycie ich wynagrodzić i przyznać przysługu-jące im prawa;
10. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców ;
11. przejęcie od Zamawiającego placu budowy na podstawie protokołu przekazania placu budowy w terminie określonym w §6 umowy ;
12. od dnia protokolarnego przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót, usuwanie wszelkich śmieci, odpadów i innych materiałów pozosta-łych po zużyciu przez Wykonawcę. W przypadku zaniechania czynności porządkowe zostaną wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy;
13. zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników ;
14. pełnienie nadzoru nad odebranymi elementami zadania inwestycyjnego do czasu odbioru końcowego ;
15. sporządzenie i uzgodnienie projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót;
16. utrzymanie porządku na placu budowy poprzez m.in.:
	1. ochronę mienia;
	2. wykonanie oznakowania terenu budowy;
	3. nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy;
	4. zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego;
	5. usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy;
	6. wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót;
17. prowadzenie dziennika budowy (wewnętrznego) zgodnie z wymogami określonymi ustawą Prawo budowlane i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;
18. zawarcie umów z Podwykonawcami (jeżeli zostały przewidziane) zatwierdzonymi przez Zamawiającego;
19. niezwłoczne udzielenie Zamawiającemu, na jego prośbę, szczegółowych informacji dotyczących przebiegu prac w zakresie, w jakim będzie to określone przez Zamawiającego;
20. informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy;
21. ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za adekwatność, stabilność oraz bezpieczeństwo wszystkich działań i metod budowlanych w ramach niniejszej umowy;
22. ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich przebywających na placu budowy za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami;
23. jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum dwóch lub więcej osób/podmiotów są one solidarnie zobowiązane do wypełnienia warunków niniejszej umowy;
24. wszystkie materiały, urządzenia oraz robocizna winny być zgodne z wymaganiami określonymi normami, posiadać stosowne atesty, a także być zgodne z poleceniami Inspektora Nadzoru i poddawane bieżąco takim testom w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymagać będzie Inspektor Nadzoru. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały niezbędne do wykonania testów i zbadania jakości, wagi lub ilości użytych materiałów oraz dostarczy przed ich użyciem próbki i atesty materiałów wymagane przez Inspektora Nadzoru i odpowiednie instytucje. Wszystkie próbki i atesty Wykonawca dostarczy na własny koszt. Koszty przeprowa-dzenia testów ponosić będzie Wykonawca;
25. pełnienie funkcji koordynatora budowy, m.in. :
26. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w tym zakresie;
27. egzekwowanie od Podwykonawców robót należytego utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód i zagrożeń, a także po zakończeniu przez nich robót terminowego usuwania wszelkich urządzeń tymczasowych poza teren budowy oraz pozostawienie terenu budowy w stanie uporządkowanym;
28. reprezentowanie Zamawiającego w przypadku zdarzeń mogących wystąpić podczas wykonywania przedmiotu umowy oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności w tym za całą budowę wobec Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Energetycznego i innych podobnych służb;
29. w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;
30. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń podziemnych lub obiektów istniejących np. ogrodzeń w toku realizacji zamówienia – naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu pierwotnego;
31. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu;
32. realizacja zaleceń wpisanych do dzienników budowy przez Inspektora Nadzoru lub uprawnione organy administracji;
33. zgłoszenie obiektów budowlanych do odbioru pismem oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (wewnętrznego) i uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnie-nie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;
34. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę
w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. Przekazanie terenu budowy Zamawiającemu nastąpi najpóźniej
w terminie 5 dni roboczych po dokonaniu odbioru końcowego;

§11

**Podwykonawstwo**

1. Podwykonawstwo winno być przedmiotem umów zawieranych przez Wykonawcę z Podwyko-

 nawcami. Podwykonawstwo jest ważne wyłącznie, jeśli jest pisemnym porozumieniem,

 w którym Wykonawca powierza wykonanie części swojej umowy stronie trzeciej.

2.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje

 Przy pomocy Podwykonawców. Niezależnie od powyższego ,Wykonawca przyjmuje na siebie

 obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez

 Podwykonawców.

3.Wymagania Zamawiającego dotyczące umowy o podwykonawstwo , których niespełnienie

 spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1)Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

 zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

 jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przed-

 łożenia Zamawiającemu projektu umowy, a także jej zmian, przy czym Podwykonawca lub

 dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy

 o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy ;

2) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie 14 dni przedłożenia projektu umowy

 o podwykonawstwo ( dalsze podwykonawstwo ) lub jej zmiany , której przedmiotem są roboty

 budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego ;

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

 Przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmianę, w terminie 7 dni

 od dnia jej zawarcia;

4) niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której

 przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez

 Zamawiającego;

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

 przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

 o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej

 zawarcia. Zamawiający zastrzega, że obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo

 oraz jej zmiany dotyczy każdej odpłatnej umowy o podwykonawstwo o wartości 100 złotych

 i powyżej tej wartości;

6) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

 w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 27 dni od dnia doręczenia Wyko-

 nawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających

 wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty

 budowlanej;

7) jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 6 jest dłuższy niż 27 dni ,

 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy

 pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej ;

8) ustalone wynagrodzenie w umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty

 budowlane, dostawy lub usługi, nie może przekraczać wynagrodzenia ( cen ) określonego

 w ofercie Wykonawcy złożonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenia zamówienia

 publicznego za dany zakres robót, dostaw lub usług.

4.Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwyko-

 nawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) nie spełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie ;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 6;

3) gdy przewiduje okres gwarancji i rękojmi krótszy niż określony niniejszą umową.

5.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego

 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiają-

 cego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł

 przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub

 usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,

 Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

6.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 dotyczy wyłącznie należności powstałych po

 zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

 umowy o roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność

 z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy lub usługi.

7.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych

 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie

 pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwyko-

 nawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, w terminie krótszym niż 7

 dni od daty doręczenia tej informacji.

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez

 Zamawiającego , Zamawiający może :

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-

 nawcy, jeżeli Wykonawcy wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

 lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego

 co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

 jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

10. Konieczność już dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub

 dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 5 lub konieczność dokonania bezpośrednich

 zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może

 stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez

 Zamawiającego.

11.W przypadku wykonania robót budowlanych przez Podwykonawców warunkiem wypłaty

 Wykonawcy wynagrodzenia będzie spełnienie warunku określonego w §8 ust.4 niniejszej

 umowy. Niniejsze warunki wypłaty wynagrodzenia dotyczą również bezpośredniej zapłaty

 wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

 o którym mowa w ust. 5.

§12

1. Zapłata za wykonane prace odbywać się będzie na podstawie: jednej faktury przejściowej

 i  faktury końcowej. Wysokość faktury przejściowej nie może być niższa niż 50% i wyższa

 niż 55% wysokości wynagrodzenia za wszystkie prace budowlane określone w §8 ust.2 i musi odpowiadać rzeczywistej wartości robót budowlanych, za wykonanie których wystawiona będzie faktura przejściowa. Wartość robót budowalnych potwierdza Inspektor Nadzoru w protokole odbioru częściowego robot. Wynagrodzenie częściowe będzie płatne na podstawie protokołu częściowego odbioru wykonanych robót, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru częściowego robot.

2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy

 będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez strony umowy bez żadnych

 zastrzeżeń, przy czym faktura końcowa płatna będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania

 faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Wykonawca przedłoży

 fakturę końcową w terminie do 7 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru.

4. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego i końcowego robót w ciągu 14 dni od daty

 zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 przez Wykonawcę o zakończeniu robót będących

 przedmiotem odbioru, kompletności dokumentów odbiorowych i osiągnięcia gotowości

 do odbioru.

5. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć to Zamawiający

 może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. Wszelkie czynności podczas

 wykonywania odbioru, terminy wyznaczone na usuniecie wad i usterek będą zawarte w pro-

 tokole odbioru.

6. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jedno-

 cześnie wyznaczenia terminu odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego,

 Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy, potrącając ten koszt z wynagrodzenia Wyko-

 nawcy.

8. Jeżeli stwierdzone w toku odbioru wady nie nadają się do usunięcia i umożliwiają one

 użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć

 odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

9. Jeżeli stwierdzone w toku odbioru wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one

 użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić

 od umowy lub żądać wykonania ponownie przedmiotu odbioru po raz drugi.

10.Przedmiotem odbioru są także następujące dokumenty odbiorowe, które Wykonawca przekaże

 Zamawiającemu w dniu odbioru:

 1/ badania jakościowo-ilościowe stosowanych materiałów;

 2/ oświadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 7 lipca 1994r.

 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333);

 3/ wypełniony dziennik budowy (wewnętrzny).

§13

1.Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających

 lub ulegających zakryciu i zgłosić je Zamawiającemu w celu dokonania ich odbioru.

2. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków wynikających z ust. 1 Wykonawca na żądanie

 Zamawiającego zobowiązany jest dokonać na swój koszt odkrycia tych robót celem umożli-

 wienia Zamawiającemu zbadania prawidłowości ich wykonania, a następnie na swój koszt

 przywróci stan poprzedni.

§14

1. Od chwili protokolarnego przejęcia placu budowy do czasu odbioru końcowego przedmiotu

 umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

2. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracow-

 ników lub osoby działające na jego zlecenie, w tym uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone

 działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym

 przez polski kodeks cywilny. Zawarcie stosownych ubezpieczeń obciąża Wykonawcę.

§15

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie wykonywanych prac zapewnić na terenie budowy nale-

 żyty ład i porządek, przestrzeganie przepisów bhp, ochronę znajdujących się na terenie

 budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie

 technicznym.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni ciągłość ruchu kołowego i pieszego w obszarze

 wykonywanych robót w oparciu o opracowane i uzgodnione z odpowiednimi jednostkami

 projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wykonawca odpowiada za organizację

 ruchu kołowego i pieszego na obszarze robót do czasu protokolarnego odbioru robót.

§16

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy znajdujące się na placu budowy.

§17

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych fabrycznie nowych materiałów, narzędzi i środków transportu.
2. Zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Budowlane tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znaki bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, a ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawienia badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów. Jeżeli na żądanie Zamawiającego Wykonawca nie przedstawi tych dokumentów bądź badań Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu ich przedstawienia.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada środki, maszyny i urządzenia oraz doświadczenie, a także wymagane przepisami prawa uprawnienia, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

Ponadto oświadcza, że jego pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu zleconych robót posiadają niezbędne uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie, a ich zatrudnienie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Wykonawca przed rozpoczęciem odbioru przekaże zamawiającemu następujące dokumenty: atesty materiałów, certyfikaty, recepty laboratoryjne betonu asfaltowego, wyniki badań labora-toryjnych betonu asfaltowego, pod rygorem odmowy przystąpienia do odbioru robót..
2. Wykonawca zobowiązany jest, aby pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wykonujący czynności związane z przygotowaniem podłoża i kła-dzeniem nawierzchni bitumicznej oraz prac porządkowych, byli zatrudnieni do realizacji umowy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
3. Wykonawca obowiązany jest, aby pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę w czasie obowiązywania niniejszej umowy, minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czyn-ności, o których mowa w ust. 6.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którzy będą wykonywać czynności wymienione w ust. 6 będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów prawa pracy w czasie obowiązywania niniejszej umowy i przez okres co najmniej wykonywania tych czynności.
5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi czynności wymienione w ust. 6, co najmniej przez okres obowiązywania niniejszej umowy i wykonywa-nia tych czynności, zawierające dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków i czas trwania umowy.
6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów, o których mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w niniejszym paragrafie umowy.

11. Za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

 kary umowne w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie

 z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimal-

 nego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r.

 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1596 ) oraz liczby pracowników wykonujących czynności, o których

 mowa w ust. 9, a którzy wykonują te czynności nie będąc zatrudnionymi na podstawie umowy

 o pracę.

§18

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji wysokiej jakości wykonanych robót, użytych materiałów i zastosowanych urządzeń.
2. Okres gwarancji wynosi ……….. miesięcy (minimum 36 miesięcy) od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3. Okres rękojmi Wykonawcy z tytułu wad w przedmiocie umowy nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem 3 miesięcy po upływie okresu gwarancji.

§19

1. W razie wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zgłosi Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za:
3. wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót:
4. usunięcie wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
5. Stwierdzone w okresie gwarancji wady lub usterki Wykonawca zobowiązuje się usunąć na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu możli-wości technicznych ich usunięcia.
6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady.
7. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zama-wiający usunie je na koszt Wykonawcy zachowując uprawnienia wynikające z gwarancji.
8. Wykonawca przystąpi do usuwania niezwłocznie , nie później niż w ciągu 12 godzin od otrzymania pisemnego zgłoszenia od Zamawiającego wszelkich wad, usterek i awarii, ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.
9. W okresie rękojmi / gwarancji Wykonawca będzie pisemnie powiadamiał Zamawiającego niezwłocznie o zmianie swojej siedziby i adresie oraz numerach telefonicznych do nawiązy- wania kontaktów. Jeżeli w wyniku braku takiej informacji nastąpi opóźnienie powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu wady, to kara umowna w wysokości jak za zwłokę w usunięciu wad, liczona będzie również za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wady spowodowane brakiem informacji o siedzibie , adresie i numerze telefonu Wykonawcy.

§ 20

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 3 miesięcy od daty dokonania upływu okresu gwarancji.

2. O wykryciu wady Zamawiajmy powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.

4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poświadcza usunięcie wad.

6. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony tym kosztem.

7. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą oceniane przy udziale stron niniejszej umowy.

8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu oceny wad na 3 dni roboczych przed dokonaniem oględzin.

9. Protokół komisyjny dotyczący ujawnionych wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.

10. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując
o nich Wykonawcę.

§21

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu może żądać zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §5 ust.1 pkt 2 umowy,

 2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwa-

 rancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa

 w § 8 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego

 przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, z zastrzeżeniem §12 ust.7 i §19 ust. 5

 umowy ,

1. za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy - 10% wynagro-dzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 umowy,

 4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2, za każdy dzień

 przerwy,

 5) za zwłokę w przejęciu placu budowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,

 o którym mowa w §8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia

 wyznaczonego na przejęcie placu budowy,

 6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub

 dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa

 w §8 ust. 2 umowy za każdego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wobec którego

 nie dokonano zapłaty wynagrodzenia,

1. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmio-tem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 umowy za każdy nie przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany ,
2. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 umowy za każdą nie przedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany ,
3. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 umowy za każdą umowę o podwykonawstwo , której dotyczy brak zmiany terminu zapłaty.
4. w sytuacji i wysokości określonej w §17 ust. 11 umowy i §19 ust. 7 umowy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wyso-kościach:
7. za zwłokę w stosunku do terminu określonego w § 6 umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,
8. za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru robót – w wysokości 0,2%

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym odbiór miał być rozpoczęty.

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalonego jw. staje się wymagalne:
3. za pierwszy dzień opóźnienia – w tym dniu
4. za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia w każdym z tych dni.
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez druga stronę z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki nienależytego lub nieterminowego wykonania umowy, które wpłyną na wzrost obciążeń finansowych Zamawiającego wobec osób trzecich.
7. Łączna wysokość kar umownych z każdego z tytułów, jak również z wszystkich tytułów razem, przypadająca do zapłaty przez Wykonawcę nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 umowy.
8. Do ustalenia wysokości kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie przyjmuje się wynagrodzenie brutto określone w §8 ust. 2 za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, a nie poszczególnych jego etapów.

§22

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie Wykonawcy nie przysługują kary umowne wynikające z niniejszej umowy.

§ 23

1.Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1/ Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

a/ zostaną ogłoszone: upadłość, likwidacja bądź rozwiązanie firmy Wykonawcy

b/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c/ Wykonawca nie rozpoczął w terminie umownym bez uzasadnionych przyczyn robót

 będących przedmiotem umowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego

 złożonego na piśmie,

d/ Wykonawca przerwał realizacje robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni ,

e/ Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości robót ,

f/ Wykonawca realizuje roboty budowlane przewidziane niniejszą umową za pomocą

 Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którego projektu umowy, a także jej zmiany

 Wykonawca nie przedłożył w wyznaczonym terminie Zamawiającemu, bądź realizuje

 roboty przewidziane niniejszą umową za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-

 nawcy, na zawarcie umowy z którym Zamawiający nie wyraził zgody ,

g/ nastąpi konieczność dwukrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej

 zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , o którym mowa w §11 ust.5 umowy

 lub nastąpi konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości

 umowy w sprawie zamówienia publicznego,

 h/ jeżeli stwierdzone w toku odbioru wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one

 użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

 i/ Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy , a zwłoka ta w stosunku do umownego terminu zakończenia robót przekroczy 7 dni.

2/ Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

a/ Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu

 odbioru robót,

b/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę , iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

 okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

 i powinno określać powody odstąpienia . Umowne prawo odstąpienia każda ze stron może

 wykonać w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu podstaw do odstąpienia

 od umowy, z zastrzeżeniem §22 umowy.

3.W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki:

a/ w terminie 7 dni od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegóło-

 wy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym przez

 strony, na koszt strony z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy ,

c/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych

 oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które

 Wykonawca nie odpowiada,

d/ w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust.4 lit.c Wykonawca przy udziale

 Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz

 z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia ; protokół

 inwentaryzacji robót stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę

 za roboty wykonane do dnia odstąpienia ,

e/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpo-

 wiada jest zobowiązany do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających

 oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

 a ponadto do przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

f/ Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, usunie z terenu budowy urządze-

 nia zaplecza przez niego dostarczone, maszyny, materiały budowlane nie ujęte w protokole

 z inwentaryzacji; po tym terminie Zamawiający nie ponosi za nie odpowiedzialności z tytu-

 łu przejęcia dozoru terenu budowy .

4.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawia-

 jący jest zobowiązany do:

a/ dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty

 wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określo-

 nym w niniejszej umowie ,

b/ przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w ciągu 7 dni od daty odstąpienia

 od umowy.

§ 24

 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy jest niedopuszczalna z wyjątkiem następujących

 sytuacji:

 1) zwiększenie zakresu robót w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, bez

 których niemożliwe jest prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego

 niniejszą umową – zwiększenie zakresu robót nastąpi na podstawie pisemnego aneksu

 do niniejszej umowy, a podstawą zawarcia aneksu będzie podpisany przez strony umowy

 protokół konieczności wykonania robót dodatkowych określający zakres niezbędnych

 robót dodatkowych i niezbędny czas na ich wykonanie oraz wysokość wynagrodzenia

 za roboty dodatkowe, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;

2) zmiana terminu zakończenia robót w przypadku konieczności wykonania robót

 dodatkowych – termin zakończenia robót ulegnie przesunięciu o okres wykonywania

 robót dodatkowych ustalony w protokole konieczności, o którym mowa powyżej w pkt 1;

3) w przypadku wcześniejszego wykonania przedmiotu zamówienia – termin wykonania

 robót ulega skróceniu ;

4) zmiana terminu zakończenia umowy - przesunięcie terminu wykonania zamówienia,

 o czas udokumentowanych w dzienniku budowy (wewnętrznym) dni wstrzymania prac

 budowlanych, z przyczyn obiektywnych, nie leżących po stronie Wykonawcy;

5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie w przypadku ogranicze-

 nia zakresu robót przez Zamawiającego - wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartość

 robót, których zakres zmniejszono, a ustalenie wysokości zmniejszonego wynagrodzenia

 nastąpi w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy ;

6) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zwiększenie w przypadku konieczności

 wykonania robót dodatkowych – wynagrodzenie zostanie zwiększone o wartość wykona-

 nych robót dodatkowych, określoną w protokole konieczności ich wykonania;

7) w zakresie podwykonawstwa (o ile zostanie przewidziane w ofercie Wykonawcy w uza-

 sadnionych przypadkach powierzenie Podwykonawcom innej części prac niż wskazana

 w ofercie Wykonawcy za uprzednią zgodą Zamawiającego lub powierzenie z ważnych

 przyczyn robót innemu Podwykonawcy niż wskazany w umowie ;

8) zmiana wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawcę zastąpił inny Wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zmiana polegać będzie na zastąpieniu dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą;

9) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku przejęcia

przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych;

10) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;

 11) dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania

 o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest

 niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego

 charakteru umowy,

 12) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana zmiana ustawowej stawki VAT

 – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ustalone jako wartość netto nie ulega

 zmianie , a zmianie ulega stawka podatku VAT.

1. Zmiana umowy wymaga zgody stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 25

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie prze-

pisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz.1740 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.2019 z późn.zm.).

2. Sprawy sporne występujące w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, których strony

 nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie rozstrzygane będą na drodze sądowej.

 Do rozstrzygania sporów sądowych właściwy jest sąd miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 26

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

 **ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**