 

WIZP.271.25.2.2023/2024 Kościerzyna, dnia 03.01.2024r.

………………………..

………………………..

………………………..

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień   
 publicznych na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3   
 w Kościerzynie - pełnienie funkcji inspektora nadzoru”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawcy następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

1. ***Czy podany termin realizacji inwestycji jest terminem ostatecznym?***

W pkt 6 swz zamawiający zapisał:

„Termin prowadzenia usług - pełnienie nadzoru inwestorskiego od zawarcia umowy do dnia odbioru ostatecznego nadzorowanych robot budowlanych i w okresie gwarancji.

Zamówienie będące przedmiotem nadzoru inwestorskiego będzie realizowane w terminie do dnia 31.07.2025r.   
W terminie tym Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest wykonać roboty budowlane oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Termin zakończenia robót budowlanych i zakończenia terminu pełnienia nadzoru inwestorskiego może ulec zmianie. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru ostatecznego nadzorowanych robot budowlanych z zastrzeżeniem, że okres nadzoru w ramach ceny ofertowej ulega automatycznemu przedłużeniu w przypadku przedłużenia realizacji inwestycji bez względu na jego przyczyny.”.

1. ***Wnosimy o podanie szacunkowej kwoty, jaka zamawiający posiada w swoim budżecie na sfinansowanie usługi nadzoru inwestorskiego***

W ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji IV –przedmiot zamówienia w pkt 4.1.5) podano wartość zamówienia.

1. ***Czy doświadczenie osoby do kryterium oceny ofert - w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej – ma być w jakimś określonym okresie czasu?***

Zamawiający wymaga, aby osoba skierowana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży kostrukcyjno-budowlanej posiadała doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych zgodnie z zapisami swz, nie wskazuje się ram czasowych.