BZP.271.14.2024

Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| 1. | Przedmiotem zamówienia jest: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa infrastruktury linii autobusowej” w ramach zadania pn. „Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)” |  |
| 2. | Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na: |  |
|  | Opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej spełniającej wymogi obowiązującego prawa, uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie i przeprowadzenie robót budowlanych, polegających na przebudowie infrastruktury linii autobusowej. - dokumentacji projektowej na przebudowę/modernizację/remont przystanków w której szczegółowo opisany zostanie stan istniejący oraz zakres prac do wykonania dla każdego z przystanków oddzielnie, - odrębnych dokumentacji projektowych dla każdej nowej zatoki autobusowej, - odrębnych dokumentacji projektowych dla nowych pętli autobusowej w miejscowościach: - Sasinowo - Radzewice – ulica Łąkowa - Radzewice z uzyskaniem decyzji ZRID, - odrębnego opracowania projektowego zagospodarowania terenu przy pętli w Mieczewie, - wizualizację peronu przystankowego wraz z wiatą przystankową, - opracowanie standardów/wytycznych dla infrastruktury transportu autobusowego na terenie Gminy Mosina. Wykaz przystanków jak i zakres projektowy na poszczególnych lokalizacjach określony został w punkcie 8 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ). Wykonanie dokumentacji projektowych podzielono na Etapy szczegółowo opisane w pkt 8 OPZ. |  |
| 2.1 |  | - Lokalizacja planowanej inwestycji: |
|  |  | - Lokalizacja inwestycji planowana jest na terenie Gminy Mosina – Rogalinek, Sasinowo, Wiórek Rogalin, Świątniki, Radzewice, Mieczewo, Miasto Puszczykowo - przystanki autobusowe, na których zatrzymuje się autobus linii 699. |
| 2.2 |  | - Stan istniejący: |
|  |  | Przystanki w większości lokalizacji posiadają infrastrukturę przystankową. Przystanki na drogach wojewódzkich są istniejące lub w fazie projektowania/wykonawstwa przez WZDW. Przystanki na drodze powiatowej nr 2464P są w fazie projektowej przez ZDP i nie wymagają uzgodnień lokalizacyjnych. |
| 2.3 |  | - Stan docelowy: |
|  |  | Poprawa infrastruktury polegać będzie na przebudowie i przystosowaniu istniejących przystanków autobusowych do nowych wymagań. Planowane są również nowe cztery lokalizację przystanków na drodze powiatowej nr 2460P, 2 pętle autobusowe na terenie należącym do Gminy Mosina i 1 pętli autobusowej na terenie prywatnym na którą należy uzyskać decyzję ZRID oraz zagospodarowanie terenu przy pętli projektowanej przez WZDW. W zakres przebudowy wchodzić będzie zaprojektowanie nowych peronów i infrastruktury przystankowej dla ok. 20 lokalizacji i dla ok. 15 lokalizacji tylko wiaty przystankowe. We wszystkich lokalizacjach Wykonawca sprawdzi efektywność oświetlenia istniejących przystanków i w przypadku nie wystarczającego doświetlenia zaprojektuje nowe oświetlenie. Projekt obejmować powinien również odwodnienie przystanków, zatok lub pętli autobusowych a także jeżeli zaistnieje taka konieczność skanalizowanie rowów. Zamawiający zakłada się, że konieczność skanalizowania rowów może wystąpić przy ok. 4 nowo projektowanych przystankach zlokalizowanych przy drodze powiatowej. Jeśli będzie to konieczne Wykonawca zaprojektuje kanał technologiczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 680). Projektant zaprojektuje na wszystkich przestankach (z wyjątkiem przystanków na drodze wojewódzkiej nr 431 i drodze powiatowej nr 2464P) system płytek ostrzegawczych dla osób niewidomych. Dla przystanków zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej 431 projekt winien uwzględniać tylko montaż nowych wiat i śmietników. Jeżeli w powyższych lokalizacjach jest brak lub nie wystarczające istniejące oświetlenie Wykonawca winien zaprojektować, oświetlenie przystanku. |
| 3. | Warunki realizacji zamówienia: |  |
| 3.1 |  | - Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu |
|  |  | - Projekt koncepcyjny zawierać powinien: - plan sytuacyjny z naniesiona lokalizacją przystanków, - plan przykładowego peronu przystankowego z naniesiona mała architekturą oraz zaproponowanie rozwiązania konstrukcyjnego nawierzchni peronów i chodników, - w przypadku konieczności zmiany organizację ruchu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. - Koncepcyjny plan sytuacyjny zagospodarowania terenu należy wykonać co najmniej na mapach zasadniczych. Koncepcję rozwiązań przedstawioną w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, mailowo lub na płycie CD (pliki w formacie pdf) należy przekazać do akceptacji Urzędu Miejskiego w Mosinie. Kontynuacja prac projektowych możliwa będzie po akceptacji koncepcji przez Urząd Miejski w Mosinie. |
| 3.2 |  | - Warunki techniczne |
|  |  | - Jeżeli zaistnieje potrzeba projekt należy uzgodnić z gestorami sieci występujących na obszarze opracowania. |
| 3.3 |  | Mapa do celów projektowych: |
|  |  | Wykonawca sporządzi mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Mapa do celów projektowych powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami a jej aktualizowane opracowanie zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. |
| 3.4 |  | Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu: |
|  |  | Wykonawca wykona badania geologiczne wraz z opinią geotechniczną oraz oceni stan istniejącej nawierzchni i gruntów podłoża w celu prawidłowego doboru parametrów konstrukcyjnych nowo projektowanych peronów i chodników. |
| 3.5 |  | - Projekt budowlany |
|  |  | Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, we wszystkich niezbędnych branżach i w stopniu szczegółowości umożliwiającym uzyskanie decyzji zezwalających na rozpoczęcie i przeprowadzenie robót budowlanych dla zadania objętego przedmiotowym opracowaniem. |
| 3.6 |  | - Projekt techniczny |
|  |  | Projekt techniczny do ww. projektu budowlanego, winien być opracowany w stopniu szczegółowości umożliwiającym wykonanie robót. Projekt techniczny powinien uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego, w szczególności w zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań konstrukcyjno – jakościowych. Projekt techniczny wytyczne realizacji inwestycji, opisy i rysunki warsztatowe dla elementów wymagających uszczegółowienia. W projekcie należy zawrzeć rozwiązania dotyczące prowadzenia robót, przygotowania terenu pod budowę i zagospodarowania terenu, w tym: - przekroje poprzeczne, - przekroje normalne w ilości pozwalającej na przedstawienie wszystkich projektowanych konstrukcji, - szczegóły konstrukcyjne - wizualizację wiat przystankowych oraz elementów małej architektury |
| 3.7 |  | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: |
|  |  | Wykonawca sporządzi specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym. |
| 3.8 |  | Dokumentacja kosztorysowa: |
|  |  | Wykonawca w ramach niniejszego opracowania wykona: - kosztorys inwestorski - kosztorys ofertowy - przedmiar robót z tabelą elementów scalonych i zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu. Kosztorysy i przedmiary powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu założenia wyjściowe do obliczeń przed wykonaniem kosztorysów w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. |
| 3.9 |  | Standardy dla infrastruktury transportu autobusowego na terenie Gminy Mosina |
|  |  | Wykonawca sporządzi opracowanie pod nazwą „Standardy/wytyczne dla infrastruktury transportu”, na podstawie wytycznych i uzgodnień podanych przez Zamawiającego na etapie projektowania. |
| 4. | Warunki formalne dokumentacji: |  |
| 4.1 |  | Koncepcja przedstawiona Zamawiającemu przez Projektanta będzie podstawą do ustalenia ostatecznego zakresu projektu budowlanego, którego wersja robocza po zaakceptowaniu przez zamawiającego będzie podstawą dalszego opracowania i wystąpień w sprawie decyzji administracyjnych. |
| 4.2 |  | Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i ochrony środowiska. |
| 4.3 |  | Wykonawca dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. |
| 4.4 |  | Dokumentacja projektowa stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić dokumentację zgodnie z wymogami o których mowa w art. 99 – 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Stosownie do treści tego artykułu nie dopuszcza się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów i urządzeń, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku wskazać należy na określone parametry minimalne zarówno techniczne jak i jakościowe jakim odpowiadać mają zaoferowane przez ewentualnych Wykonawców materiały i urządzenia. Jeżeli Wykonawca opisze przedmiot zamówienia za pomocą patentów, znaków towarowych lub pochodzenia, zobowiązany jest dopuścić rozwiązania równoważne i podać zasadę ich oceny. |
| 4.5 |  | Wykonawca wykona dokumentację projektową do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – z podziałem na etapy realizacyjne, jeśli wystąpi taka potrzeba. Dokumentacja nie będzie zawierała danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). |
| 5. | Podstawowe obowiązki wykonawcy: |  |
| 5.1 |  | Przed złożeniem oferty wykonawca nie jest zobowiązany do dokonania wizji w terenie. Jednakże zaleca się zapoznanie z warunkami terenowymi w celu rozpoznania ryzyka i trudności wykonania zadania. |
| 5.2 |  | Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do uzyskania informacji dotyczących: - terenu objętego zamówieniem, jego ukształtowania oraz warunków gruntowych; - istniejących obiektów; - uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i naziemne; - uwarunkowań prawnych terenu (np. MPZP, rozporządzenie RZGW). |
| 5.3 |  | Zamówienie należy realizować zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności: - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029.), - ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.), - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988), - rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zm.), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311), - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518), - rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 680), - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679), - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). |
| 5.4 |  | Decyzje, uzgodnienia, ekspertyzy i opinie wymagane przepisami prawa, niezbędne do uzyskania decyzji zezwalających na rozpoczęcie i przeprowadzenie robót budowlanych dla zadania objętego przedmiotowym opracowaniem wykonawca pozyska na własny koszt. |
| 5.5 |  | Wykonawca winien wskazać koordynatora, który będzie odpowiedzialny za koordynację wszystkich prac, kontakty z Zamawiającym itp. podczas realizacji zamówienia. |
| 5.6 |  | Zamawiający upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu o warunki techniczne, niezbędne opinie, decyzje, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów oraz w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej. |
| 5.7 |  | W przypadku takiej konieczności, po uprzednim zawarciu umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Wykonawca pozyska prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane od osób trzecich. |
| 5.8 |  | Wykonawca nie może samodzielnie i bez akceptacji Zamawiającego podejmować decyzji odnośnie warunków stawianych przez właściciela / użytkownika wieczystego nieruchomości. |
| 5.9 |  | Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzania kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będzie zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym zasad sporządzenia ww. dokumentów, w tym sposobu opisu robót, scalania, rozliczania robót itp. |
| 5.10 |  | Wszelkie inne materiały i dane wyjściowe do projektowania (nie wymienione i nie opisane w niniejszym dokumencie) niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem. |
| 5.11 |  | Wykonawca dokumentacji udzieli gwarancji na wykonane prace, na okres przypadający od protokolarnego odebrania dokumentacji przez zamawiającego do czasu upływu gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót będących przedmiotem dokumentacji i przenaszalnej na osoby trzecie bez osobnej zgody, jednak nie krótszy niż 24 miesiące. |
| 5.12 |  | Do kontroli prowadzenia prawidłowości zadania będą przez cały czas jego trwania upoważnieni wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie. |
| 5.13 |  | Wykonawca na etapie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanego z wyłonieniem wykonawcy / wykonawców robót budowlanych zobowiązany będzie do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji, przyjętych w dokumentacji rozwiązań projektowych, sporządzonych przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzanie ewentualnych poprawek lub uzupełnień do opracowanej i przekazanej zamawiającemu dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. |
| 5.14 |  | W przypadku konieczności lub zamiaru dokonania nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków w trakcie realizacji robót budowlanych, wykonawca w ramach niniejszej umowy, zobowiązany będzie do dokonania kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz zamieszczenia w projekcie budowlanym odpowiednich informacji (rysunek, opis) dotyczących odstąpienia. |
| 5.15 |  | Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich wad opracowanej dokumentacji projektowej, które wynikną w trakcie realizacji robót budowlanych. Za usunięcie wad nie będzie przysługiwało Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. |
| 5.16 |  | Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizacji kosztorysów przed przystąpieniem przez Zamawiającego do procedury przetargowej, bez dodatkowego wynagrodzenia. |
| 6. | Przekazanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania: |  |
| 6.1 |  | Wykonawca przekaże dokumentację protokolarnie w ilości egzemplarzy zgodnie z tabelą nr 1 |

Tabela nr 1 – elementy dokumentacji

| l.p | Wyszczególnienie elementów dokumentacji | Ilość egzemplarzy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | papierowa | elektroniczna |
| 1 | Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego | 1 kpl | 1 szt. |
| 2 | Warunki uzgodnienia i opinie niezbędne do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (w tym warunków technicznych i uzgodnień od właścicieli urządzeń obcych infrastruktury technicznej) | 1 kpl | 1 szt. (kopie pdf.) |
| 3 | Wymagane decyzje, opinie i zatwierdzenia | 1 kpl | 1 szt. (kopie pdf.) |
| 4 | Projekt budowlany (w tym egzemplarz stanowiący załącznik do decyzji administracyjnej zezwalającej na przeprowadzenie robót budowlanych) | 4 szt. do każdego kpl | 1 szt. |
| 5 | Projekt techniczny | 4 szt. do każdego kpl | 1 szt. |
| 6 | Szczegółowe specyfikacje techniczne | 1 kpl. | 1 szt. |
| 7 | Przedmiar robót | 1 szt. do każdej dokumentacji oddzielnie | 1 szt. |
| 8 | Kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów | 1 szt. do każdej dokumentacji oddzielnie | 1 szt. |
| 9. | Standardy/wytyczne dla infrastruktury transportu | 3 szt. | 1 szt. |

| 6.2 | Dokumentację w wersji elektronicznej (zarchiwizowaną na pendrive) należy wykonać w postaci skompresowanych plików, w wersji edytowalnej i w formacie .pdf. Całkowita pojemność pojedynczych plików .pdf nie powinna przekraczać 30,0 MB. Format .pdf wielostronicowy, rysunki w podziale odpowiadającym wersji papierowej, czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości cyfrowej. |
| --- | --- |
| 6.3 | Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna zostać umieszczona na 1 płycie CD lub, jeśli nie pozwoli na to objętość dokumentacji, na odpowiednio większej liczbie nośników opisanych kolejnymi numerami z załączonym spisem treści poszczególnych nośników. |
| 6.4 | Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej dokumentacji z wersją dokumentacji w formie papierowej. W nazwach folderów i plików nie należy stosować polskich liter diakrytycznych. |
| 7. | Autorskie prawa majątkowe |
| 7.1 | Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej następuje bez dodatkowego wynagrodzenia. |
| 7.2 | Szczegółowe postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego zawarte będą w umowie. |
| 8. | Etapy realizacji zamówienia/umowy |
| 8.1 | Etap I |
|  | - DWORZEC – (52.241290, 16.851552) obecnie przystanek posiada wiatę, zatokę, peron, chodnik i przejście dla pieszych. Obok przystanku stoi słup oświetleniowy dedykowany chodnikowi i ulicy. Należy zaprojektować: - większą zatokę autobusową mogącą pomieścić dwa autobusy 12 m, - wiatę przystankową dużą podwójną, - elementy małej architektury, - utwardzenie pod wiatą. - RONDO – (52.243334, 16.847614) obecnie przystanek posiada zatokę, peron, chodnik i przejście dla pieszych oddalone od przystanku Należy zaprojektować: - wiatę przystankową, - elementy małej architektury, - utwardzenie pod wiatą. - RP MOSIŃSKIEJ – (52.251208, 16.851696) obecnie przystanek posiada zatokę, peron, chodnik i przejście dla pieszych oddalone od przystanku Należy zaprojektować: - przesunięcie lokalizacji w stronę Szosy Mosińskiej - zatokę autobusową mogącą pomieścić dwa autobusy 12 m, - wiatę przystankową, - elementy małej architektury, - utwardzenie pod wiatą, - chodnik i peron. - CZARNOKURZ– (52.257559, 16.848532) obecnie przystanek posiada zatokę, peron, chodnik i brak przejścia dla pieszych Należy zaprojektować: - przejście dla pieszych, - wiatę przystankową, - utwardzenie pod wiatą. - PUSZCZYKOWO NIWKA – (52.256253, 16.881785) droga WZDW. Istniejąca zatoka autobusowa. Planowana przez WZDW rozbudowa drogi. Należy zaprojektować wiatę przystankową. - ROGALINEK MOSTOWA – (52.250154, 16.897708) droga WZDW. Planowana przez WZDW budowa zatoki, chodnika i peronu. Należy zaprojektować wiatę przystankową. - ROGALINEK SKRZYŻOWANIE – (52.249211, 16.900210) obecnie znajduje się tylko oznaczenie na drodze P-17 oraz znak D-15. Przystanek do likwidacji po uzyskaniu zgody z ZDP na przystanek w rejonie szkoły. W przypadku braku zgody przystanek pozostawić i zaprojektować utwardzenie peronu, utwardzenie dojścia do przejścia dla pieszych oraz wiatę przystankową. - WIÓREK – (52.303544, 16.907660) obecnie przystanek posiada zatokę, peron, chodnik i przejście dla pieszych oddalone od przystanku. Należy zaprojektować zatokę, chodnik, peron i utwardzenie pod wiatę, wiatę przystankową. Zaprojektować nowe rozwiązanie skrzyżowania z drogą powiatową. - ROGALIN MUZEUM – (52.235404, 16.932589) droga WZDW. Planowana przez WZDW budowa zatoki, chodnika i peronu. Należy zaprojektować wiatę przystankową. - ŚWIĄTNIKI I – (52.229462, 16.950366) obecnie przystanek oznaczenie na drodze P-17, wiata oraz utwardzenie, chodnik. Należy zaprojektować nowy peron, chodnik do przejścia dla pieszych, wiatę, utwardzenie pod wiatę. - ŚWIĄTNIKI II – droga powiatowa - obecnie przystanek posiada linie P-17, wiata autobusowa. Należy zaprojektować wiatę przystankową. - ŚWIĄTNIKI - droga powiatowa - obecnie przystanek posiada linie P-17, wiata autobusowa, utwardzenie. Należy zaprojektować wiatę przystankową - RADZEWICE I - droga powiatowa - obecnie przystanek posiada linie P-17, wiata autobusowa i utwardzenie peronu. Należy zaprojektować wiatę przystankową - ŚWIĄTNIKI - obecnie przystanek posiada linie P-17. Należy zaprojektować wiatę przystankową. - ŚWIĄTNIKI – droga WZDW. WZDW w trakcie realizacji robót - wykonanie zatoki, chodników i peronu. Należy zaprojektować wiatę przystankową. - Huby Mieczewskie - droga WZDW Należy zaprojektować wiatę przystankową. - Huby Mieczewskie - droga WZDW. Istniejąca zatoka wraz z peronem. Należy zaprojektować wiatę przystankową. - ŚWIĄTNIKI - droga WZDW - WZDW w trakcie procedury przetargowej - wykonanie zatoki, chodników i peronu. Należy zaprojektować wiatę przystankową. - ROGALIN MUZEUM – (52.235848, 16.931843) droga WZDW - planowana przez WZDW nowa zatoka wraz chodnikiem i peronem. Należy zaprojektować wiatę przystankową. - ROGALINEK MOSTOWA - droga WZDW. Planowana przez WZDW nowa zatoka wraz chodnikiem i peronem. Należy zaprojektować wiatę przystankową. - PUSZCZYKOWO NIWKA – (52.256192, 16.878828) droga WZDW. Planowana przez WZDW nowa zatoka. Należy zaprojektować wiatę przystankową. - CZARNOKURZ– (52.256573, 16.848896) obecnie przystanek posiada zatokę, peron, chodnik i brak przejścia dla pieszych. Należy zaprojektować: - przejście dla pieszych, - wiatę przystankową, - elementy małej architektury, - utwardzenie pod wiatą. - RP MOSIŃSKIEJ – (52.251173, 16.851495) obecnie przystanek posiada zatokę, peron, chodnik i przejście dla pieszych oddalone od przystanku. Należy zaprojektować: - przesunięcie lokalizacji przystanku w stronę Szosy Mosińskiej - zatokę autobusową mogącą pomieścić dwa autobusy 12 m, - wiatę przystankową, - elementy małej architektury, - utwardzenie pod wiatą, - chodnik i peron. - RONDO – (52.243375, 16.847493) obecnie przystanek posiada zatokę, peron, chodnik i przejście dla pieszych oddalone od przystanku. Należy zaprojektować: - wiatę przystankową, - elementy małej architektury, - utwardzenie pod wiatą. - DWORZEC – (52.241472, 16.851739) obecnie przystanek posiada wiatę, zatokę, peron, chodnik i przejście dla pieszych. Obok przystanku stoi słup oświetleniowy dedykowany chodnikowi i ulicy. Należy zaprojektować: - większą zatokę autobusową mogącą pomieścić dwa autobusy 12 m, - wiatę przystankową dużą podwójną, - elementy małej architektury, - utwardzenie pod wiatą. |
| 8.2 | Etap II |
|  | - PĘTLA AUTOBUSOWA W RADZEWICACH (52.209102, 16.994569) Należy zaprojektować pętle w zakresie: • budowy parkingu dla samochodów osobowych, • budowy parkingu Bike & Ride, • budowy wiaty przystankowej, • budowy zaplecza sanitarnego, • budowa oświetlenia ulicznego, • budowa odwodnienia projektowanych nawierzchni, • stałej organizacji ruchu. - RADZEWICE III - obecnie znajduje się tylko oznaczenie na drodze P-17 oraz znak D-15. Planowana przez Zarząd Dróg Powiatowych przebudowa drogi. Należy zaprojektować wiatę przystankową. - RADZEWICE III - obecnie znajduje się tylko oznaczenie na drodze P-17 oraz znak D-15. Planowana przez Zarząd Dróg Powiatowych przebudowa drogi. Należy zaprojektować wiatę przystankową. |
| 8.3 | Etap III |
|  | - ROGALINEK SZKOŁA – Nowa lokalizacja działka nr 653/6 (52.251492, 16.904198). Należy zaprojektować nowy przystanek z zatoka autobusową, oświetleniem, infrastrukturą przystankową. - ROGALINEK SZKOŁA - Nowa lokalizacja przystanku Rogalinek dz. 653/3, 252/2 (52.251294, 16.903834). Należy zaprojektować nowy przystanek z zatoka autobusową, oświetleniem, infrastrukturą przystankową. - GŁUSZYNA LEŚNA – nowa lokalizacja dz. nr 4/1 Sasinowo (52.286314, 16.909173). Należy zaprojektować zatokę autobusową wraz z infrastrukturą. Zaprojektować oświetlenie solarne. - GŁUSZYNA LEŚNA – nowa lokalizacja dz. nr 4/1 Sasinowo (52.286260, 16.909065). Należy zaprojektować zatokę autobusową wraz z infrastrukturą. Zaprojektować oświetlenie solarne. |
| 8.4 | Etap IV |
|  | 1. SASINOWO (52.260537, 16.904837) – obecnie przystanek posiada wiatę, utwardzenie wiaty. Należy zlikwidować przystanek przy drodze powiatowej i zaprojektować pętle autobusową wraz z infrastrukturą przystankową na działkach o nr 180/6 i 186/5 (własność Gminy Mosina). Należy zaprojektować: - budowy pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu, - budowa wiaty przystankowej i stojaków rowerowych, - budowy zaplecza sanitarnego, - budowy chodników, - budowy oświetlenia ulicznego, - budowy odwodnienia projektowanych nawierzchni, - przebudowę kolidującego uzbrojenia, - budowy zjazdów, - stałej organizacji ruchu. - RADZEWICE II - droga powiatowa - obecnie przystanek posiada linie P-17, wiata autobusowa. Należy zaprojektować : - pętle autobusową przebiegającą przez ulicę Łąkową, - nową lokalizację przystanku na drodze gminnej, - wiatę przystankową. Istniejący przystanek na drodze powiatowej pozostawić jako nie użytkowany. - MIECZEWO (52.239395, 17.007804) – działka gminna, przy drodze WZDW Należy zaprojektować: • budowę parkingu dla samochodów osobowych • budowę parkingu Bike & Ride, • budowę wiaty przystankowej, • budowę zaplecza sanitarnego, • budowę oświetlenia ulicznego, • budowę odwodnienia projektowanych nawierzchni, • stałą organizację ruchu. |
|  | 8.5 Standardy/wytyczne dla infrastruktury transportu. |