Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr …../2024/tp

zawarta w dniu (…………….2024 r. / w którym został złożony ostatni z podpisów przedstawicieli stron) w Pruszczu Gdańskim, pomiędzy:

Powiatem Gdańskim, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy Wojska Polskiego 16, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, w imieniu którego działają:

1. Jarosław Karnath    		          - Starosta,

2. Daniel Kulkowski 		        - Członek Zarządu,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………...

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

1. …………………..	- …………………………………….,

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiającego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo  zamówień  publicznych, o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania robót budowlanych polegających na Rozbudowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8

- uzyskania na rzecz Zamawiającego uprawnienia do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego będącego wynikiem ww. robót budowlanych,

- opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w §4 ust. 14.

- Podstawą opracowania i realizacji umowy są:

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia  (sygn. postęp. ZPiFZ.272.1.1.2024.KT), zwana dalej „SWZ”,

  - oferta Wykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że częściowe spełnienie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 nie prowadzi choćby do częściowego zaspokojenia interesu Zamawiającego, przez co strony zgodnie nadają przedmiotowi umowy określonemu w ust. 1 charakter niepodzielny.

§ 2

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany przez Wykonawcę w terminie 450 (czterystu pięćdziesięciu ) dni od dnia zawarcia umowy.

- Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1. powyżej, Zamawiającemu w razie zwłoki Wykonawcy przysługuje na podstawie art. 492. Kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

- Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający jest zobowiązany współdziałać z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych ustawą Prawo budowlane, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do zwoływania narady koordynacyjnej każdorazowo na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub gdy stwierdzi, że zachodzi taka konieczność. Wykonawca składa Zamawiającemu wniosek o zwołanie narady koordynacyjnych za pośrednictwem adresów e-mail wskazanych w §17 ust.2, zamieszczając w nim propozycję co do terminu odbycia narady. Narady zwoływane są w dniach i godzinach pracy Starostwa Powiatowego, stosownie do potrzeb – na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi.

- Obowiązki koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane na przedmiotowej budowie pełnił będzie inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

§ 4

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalające na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

- Obowiązki kierownika budowy pełnić będzie ................................. – uprawnienia budowlane nr ………………….

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, w tym poprzez wykazanie, że nowa osoba spełnia pierwotne warunki określone w SWZ, i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego, przy czym akceptacja Zamawiającego nie wyklucza konieczności zawarcia aneksu do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakończenia pełnienia obowiązków kierownika budowy przez wskazaną w umowie osobę i podjęciem tych obowiązków przez nową osobę.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić postawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca upoważnia kierownika budowy do dokonywania w imieniu Wykonawcy wszelkich czynności faktycznych oraz do składania oświadczeń wiedzy związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym do podpisywania, składania i odbioru dokumentów.

- W przypadku gdy do podjęcia czynności służących wykonaniu przedmiotu umowy niezbędne będzie legitymowanie się przez Wykonawcę dokumentem pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia Zamawiającemu wniosku, przekazanego w formie pisemnej na adres email wskazany w 17  ust. 2  umowy, o wydanie takiego dokumentu, zawierającego: imię, nazwisko,  serię i numer dowodu osobistego wraz ze wskazaniem organu, który wydał dowód osobisty, osoby, na rzecz której ma być udzielone pełnomocnictwo. Zamawiający wyda Wykonawcy dokument pełnomocnictwa w terminie 5 dni od otrzymania wniosku spełniającego wymagania określone w zdaniu poprzedzającym.

- Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych obejmujących czynności: prace ziemne ręczne oraz mechaniczne, dekarskie, murarskie, tynkarskie, ślusarskie, roboty malarskie oraz wykończeniowe zewnętrzne oraz wewnętrzne, montaż stolarki budowlanej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, montaż stolarki meblowej, „biały montaż”, wykonanie instalacji wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej, wykonanie prac montażowych pompy ciepła, wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu oraz prac związanych                             z zagospodarowaniem terenu, nasadzanie zieleni a wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę w zakresie czynności opisanych wyżej. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemną listę osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 8. Lista powinna zawierać imiona i nazwiska tych osób oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynności, a także imiona i nazwiska oraz rodzaj czynności wykonywanych przez pracowników podwykonawcy lub dalszych podwykonawców ze wskazaniem, przez którego podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dany pracownik jest zatrudniony. W przypadku gdy czynności, o których mowa wyżej będą miały być wykonywane przez osoby niewskazane na powyższej liście, Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem tych osób do pracy do przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanej listy. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia w każdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynności, o których mowa w ust. 8. wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na poddanie się ww. kontroli.

- Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 99., Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 438 ust. 2 ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, w szczególności:

  - oświadczenia zatrudnionego pracownika,

  - oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

  - innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie niższą niż łączna wysokość wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1 umowy. Ubezpieczenie powinno być ważne na cały okres realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku, gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na warunkach nie gorszych, niż warunki dotychczasowego ubezpieczenia, na okres nie krótszy niż do zakończenia robót. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia OC na ww. warunkach nie później niż na 7 dni przed zakończeniem okresu aktualnego ubezpieczenia. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku przedłużenia ubezpieczenia, Zamawiający zawrze taką umowę ubezpieczenia i obciąży Wykonawcę kosztami polisy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie inwestycji, w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, do czasu otrzymania wypłaty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- Wykonawca zobowiązany jest:

  - przed przystąpieniem do realizacji  przedmiotu umowy dokonania montażu 1 tablicy informacyjnej o wymiarach 120 x 180 cm, zgodnie z wytycznymi  Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, stanowiącymi załącznik do SWZ

  - przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalności wnioski materiałowe na proponowane do zastosowania materiały wraz z załącznikami tj. aprobatą techniczną, deklaracjami, atestami higienicznymi,

  - przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych wyprzedzająco powiadomić gestorów istniejącego uzbrojenia podziemnego, a w razie konieczności roboty wykonać pod ich nadzorem,

  - dokonywania wszelkich zgłoszeń wynikających z warunków technicznych, opinii i uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej.

  - opracować, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskać jego zatwierdzenie przez właściwy organ oraz przedłożyć Zamawiającemu przedmiotowy projekt przed rozpoczęciem realizacji robót,

  - przekazania Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w dniu przekazania terenu budowy;

  - zapewnić wykonywanie wszystkich niezbędnych pomiarów w szczególności poprzez zapewnienie obsługi geodezyjnej na czas trwania budowy, wykonać pomiary geodezyjne powykonawcze,

  - zapewnić nadzór ornitologiczny, dendrologiczny, saperski oraz archeologiczny  podczas prowadzenia robót,

  - realizować roboty budowlane przy zastosowaniu materiałów zapewnionych przez Wykonawcę, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upoważnionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz spełniające wymogi umowy,

  - do zorganizowania i ochrony terenu budowy, w tym do wykonania biura budowy, ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót i zabezpieczenia terenu budowy,

  - zabezpieczyć we właściwy sposób teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zapewnić we własnym zakresie zaplecze socjalno-techniczne w tym kontenera na wywóz nieczystości stałych i płynnych,

  - zabezpieczyć dojazd do terenu budowy oraz miejsce składowania materiałów budowlanych,

  - zapewnić zaopatrzenie terenu budowy w wodę i energię,

  - zapewnić na terenie budowy należyty ład i porządek, przestrzegać przepisów bhp i ppoż. oraz zapewnić ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów, zieleni, sieci oraz urządzeń uzbrojenia podziemnego,

  - utrzymać teren budowy oraz teren przyległy do niego w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

  - zapewnić utrzymanie w budynku temperatury odpowiedniej do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia, do chwili oddania do użytkowania obiektu Zamawiającemu,

  - zapewnienia uczestnictwa w naradach koordynacyjnych kierownika budowy lub w zależności od potrzeb kierowników robót, zwoływanych przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru,

  - prowadzać na bieżąco zmiany w projekcie technicznym stosownie do art. 36b ustawy Prawo budowlane, o ile jest to konieczne i uzasadnione zmianami w zakresie wykonywanych robót budowlanych,

  - wykonane wykopy pod infrastrukturę techniczną zasypać materiałem z dowozu - Zamawiający zezwala na ponowne wykorzystanie tylko warstwy humusu,

  - przekazać protokolarnie  Zamawiającemu pochodzące z rozbiórki płyty drogowe i dokonać ich transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 15 km,

  - przekazać protokolarnie drewno pozyskane z wycinki i dokonać jego transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

  - zagospodarować stanowiący odpady materiał z rozbiórki oraz wykopu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), wraz z aktami wykonawczymi,

  - przywrócić do stanu pierwotnego elementy zagospodarowania terenu i drogi w tym drogi dojazdowe służące Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, które zostaną uszkodzone w związku z wykonaniem robót budowlanych objętych przedmiotem umowy oraz wypłacić na swój koszt odszkodowania (rekompensaty) na rzecz osób trzecich z tego tytułu, przy czym działania te Wykonawca zrealizuje nie później niż do dnia odbioru końcowego robót budowlanych,

  - sporządzić Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego oraz zakupić i zamontować wymagane w instrukcji i obowiązujących przepisach prawa wyposażenie obiektu w sprzęt ochrony PPOŻ, w tym m. in. oznakowania i tablice,

  - wykonać instrukcję użytkowania obiektu i urządzeń w nim zamontowanych, a także przeszkolić przedstawicieli Zamawiającego oraz stworzyć i przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy instrukcję użytkowania i serwisowania zainstalowanych urządzeń oraz kontakt do przedsiębiorców realizujących autoryzowane usługi serwisowe zainstalowanych urządzeń. Wykonawca winien przeszkolić przed odbiorem przedmiotu umowy wskazane przez Zamawiającego osoby w zakresie obsługi urządzeń i instalacji wentylacyjnej, instalacji grzewczej, instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i oświetleniowej,

  - po zakończeniu robót, a przed ich zgłoszeniem do końcowego odbioru, uporządkować teren budowy,

  - przeprowadzić kompleksowe i gruntowne sprzątanie powstałego obiektu oraz jego otoczenia z wszelkich pozostałości po budowie w standardzie umożliwiającym normalne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, w tym w szczególności: umycie okien i drzwi, maszynowe czyszczenie wszystkich powierzchni płaskich (posadzki, gress, itp.), odkurzenie ścian, aby nagromadzony pył został całkowicie usunięty, umycie sanitariatów w tym m. in. zmycie glazury ściennej,

  - sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku,

  - poinformować pisemnie Zamawiającego o tym, czy zachodzą okoliczności obligujące Zamawiającego do spełnienia obowiązku, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

  - usunąć pozostałe po wycince karpy drzew i zasypać powstałe wykopy  ziemią z dowozu,

  - stosownie do treści art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych - zapewnić łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przez Wykonawcę przy wykonywaniu zadań wynikających z niniejszej umowy powinien wynosić co najmniej 10%.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu:

  - najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót budowlanych, wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy a w szczególności:

    - uwierzytelnioną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych,

    - protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych, a także protokoły z badań, pomiarów i sprawdzeń oraz niezbędnych protokołów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych podczas budowy,

    - oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 lit a i b ustawy Prawo budowlane

    - świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

    - Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego,

    - instrukcję użytkowania obiektu.

  - najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

    - oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie dla Zamawiającego prawa do rozpoczęcia użytkowania obiektu będącego wynikiem robót budowlanych,

    - kopię dokumentu potwierdzającego wystąpienie przez Wykonawcę do organu nadzoru o przyjęcie obiektu do użytkowania,

    - oryginał dokumentacji powykonawczej wszystkich branż w formie pisemnej w liczbie 1 egzemplarza, który będzie zawierać będzie w szczególności:

      - kopię zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez uczestników procesu inwestycyjnego, rysunki, opisy uzupełniające do projektu budowlanego, służące realizacji obiektu, jeśli były takie wykonane,

      - projekt techniczny, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane (o ile został opracowany zgodnie z ust. 13 pkt 18) w/w ustawy),

      - oryginał dziennika budowy,

      - wszelkie atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, wyniki badań, protokoły badań i sprawdzeń gwarancje urządzeń, protokoły odbioru od gestorów sieci,

      - pozytywne stanowisko Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zgodności wykonanego obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub oświadczenie  wykonawcy o braku wniesienia  sprzeciwu  lub uwag organu,

      - pozytywne stanowisko Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zgodności wykonanego obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub oświadczenie  wykonawcy o braku wniesienia  sprzeciwu  lub uwag organu,

      - pozytywne stanowisko Rzeczoznawcy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ergonomii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub oświadczenie  wykonawcy o braku wniesienia  sprzeciwu  lub uwag organu,

      - protokół z obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego przeprowadzonej przez PINB

      - zestawienie całości wbudowanych materiałów z podaniem poszczególnych ilości oraz rodzaju wbudowanych materiałów z podziałem na branże

      - protokół przekazania całego kompletu kluczy użytkownikowi obiektu (tj. po 3 szt. do każdych drzwi i okien z zawieszką informacyjną o numerze pomieszczenia nadaną w projekcie);

    - kopię dokumentacji powykonawczej, o której mowa w lit. a) - c) powyżej:

      - w postaci papierowej 1 egzemplarz,

      - w postaci elektronicznej zgodnej z wersją papierową  dostarczona na fizycznym nośniku danych,

co zostanie odnotowane w protokole wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §8 ust. 2 umowy.

    - Fakt przedłożenia lub nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 14 pkt 1) zostanie odnotowany w protokole odbioru końcowego robót budowlanych.

§ 5

PODWYKONAWCY

- Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa / z udziałem podwykonawców w następujących zakresach.......................................................

- Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, dotyczy to również płatności częściowych, które podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien otrzymać, przed płatnością należną Wykonawcy od Zamawiającego za te roboty.

- Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt umowy wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo) o treści zgodnej z postanowieniami ust. 3). niniejszego paragrafu.

- Zamawiający w ciągu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o którym mowa w ust. 5 może zgłosić pisemne zastrzeżenia do jego treści, jeżeli nie spełnia on wymagań określonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w zastrzeżonym terminie, uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.

- Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcą powinien określać co najmniej:

    - dokładne oznaczenie stron umowy z podaniem adresów stron i numeru rachunku bankowego podwykonawcy,

    - oświadczenie podwykonawcy, iż zapoznał się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

    - zakres robót objętych umową o podwykonawstwo,

    - termin wykonania przedmiotu umowy,

    - wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę część robót, która ma być wykonana przez podwykonawcę, zaś wynagrodzenie należne dalszemu podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia należnego podwykonawcy za te prace,

    - zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawcę części należnego wynagrodzenia podwykonawcy na zabezpieczenie roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji wykonanych robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

    - zasady odbioru robót,

    - zapis, że przy odbiorach robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę uczestniczy kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego wyznaczeni przez Zamawiającego,

    - zapisy o terminach płatności wynagrodzenia za wykonane roboty, które nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

    - zapis o braku możliwości zbywania na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji zawartej umowy, a także rozporządzania nimi w inny sposób,

    - zapis o obowiązku złożenia przez podwykonawcę wraz z fakturą lub rachunkiem za wykonane roboty budowlane - pod rygorem wstrzymania zapłaty wynagrodzenia - dokumentów potwierdzających zaspokojenie przez podwykonawcę roszczeń dalszych podwykonawców o wynagrodzenie za odebraną część przedmiotu niniejszej umowy, a w przypadku braku zaspokojenia tych roszczeń w terminie – o obowiązku niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie wraz z przedłożeniem kopii niezapłaconych faktur lub rachunków.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii umowy może wnieść pisemny sprzeciw, jeżeli umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Obowiązek przedłożenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 8. zdanie pierwsze, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości równej lub mniejszej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, których przedmiotem są dostawy lub usługi:

    - wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w §6 ust. 1 umowy,

    - objęte umowami zlecenia lub o dzieło, których przedmiot dotyczy pełnienia funkcji na budowie określonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej podstawie (np. kierownik budowy, kierownik robót i inne osoby z uprawnieniami),

    - usługi transportowe,

    - usługi z zakresu BHP i ppoż,

    - dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia,

    - usługi najmu sprzętu, urządzeń i środków transportu związanych z realizacją zamówienia.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin określony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust. 5 - 10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub na podstawie przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, płatność należności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub rachunków wystawionych przez podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) wraz z wiarygodnymi dowodami potwierdzającymi zaspokojenie przez Wykonawcę wymagalnych roszczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o wynagrodzenie za odebraną część przedmiotu niniejszej umowy (takimi jak np. oświadczenie podwykonawcy).

- W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa ust. 12, Zamawiający wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. Jeżeli, mimo ciążącego na Wykonawcy obowiązku opisanego w zdaniu poprzedzającym, wystawi on fakturę, będzie ona traktowana jak faktura wystawiona niezgodnie z umową, a Zamawiający podejmie odpowiednie działania opisane w §9 ust. 10.

- Nieotrzymanie przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa ust. 12, lub otrzymanie przez Zamawiającego od podwykonawców lub dalszych podwykonawców informacji, że nie otrzymali należnego im wynagrodzenia, skutkować może bezpośrednią zapłatą przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz podjęcie odpowiednich działań opisanych w §  9  ust. 10.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 15 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, wynoszącym 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 we wskazanym terminie, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- O fakcie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz o złożeniu do depozytu sądowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawcę.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, który przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy da powód do takiego usunięcia.

§ 6

WYNAGRODZENIE

      - Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT) w kwocie …............................ zł (słownie: …………………….…….).

      - Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

      - Niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków własnych oraz współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

      - Kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe Zamawiającego przeznaczone na realizację Inwestycji w wysokości  ……………………………zł (słownie ………….. ).

      - Kwota Promesy stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości  14 747 500,00 zł  (słownie czternaście milionów siedemset czterdzieści siedem  tysięcy pięćset 00/100 ).

§ 7

ODBIORY ROBÓT

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania robót budowlanych przeprowadzane będą odbiory robót ulegających zakryciu bądź zanikających częściowe odbiory robót oraz odbiór końcowy robót budowlanych.

- Kierownik budowy zgłasza w dzienniku budowy roboty ulegające zakryciu bądź zanikające. Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalności w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia dokonuje odbioru robót ulegających zakryciu bądź zanikających, po sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary geodezyjne robót ulegających zakryciu bądź zanikających, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy.

- Jeżeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopełnili obowiązków, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 3, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia i otwory niezbędne do oceny wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca zgłasza inspektorom nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalności gotowość do sprawdzenia zaawansowania wykonanych robót w odstępach miesięcznych. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalności dokonują częściowego odbioru robót w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Częściowy odbiór robót jest potwierdzany protokołami stanu zaawansowania wykonanych robót, które podpisują kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalności.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania inspektorom nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalności przy częściowym odbiorze robót protokołów odbioru tych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, podpisanych przez Wykonawcę, podwykonawców i dalszych podwykonawców przy udziale kierownika budowy i inspektorów nadzoru w odpowiedniej specjalności. Jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich usunięcie.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych dokonując wpisu do dziennika budowy i kierując do Zamawiającego zgłoszenie w formie pisemnej przy użyciu adresów e-mail wskazanych w § 17 ust.  2

- Zamawiający w terminie 5 (pięciu) dni od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, uzyska od inspektorów nadzoru inwestorskiego  potwierdzenie gotowości zadania do odbioru końcowego robót budowlanych.

- Po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego gotowości zadania do odbioru końcowego robót budowlanych Zamawiający przeprowadza, w terminie 7 (siedmiu) dni, odbiór końcowy robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu na odbiór końcowy robót budowlanych dokumentów, o których mowa w §4 ust. 14 pkt 1) umowy. W odbiorze końcowym robót budowlanych uczestniczą: Wykonawca i/lub pisemnie upoważniona do działania w jego imieniu osoba; Zamawiający lub osoba wskazana w § 17 ust. 2, którą Zamawiający upoważnia do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych w jego imieniu; kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu i inspektorom nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalności protokołów potwierdzających wykonanie robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, podpisanych przez Wykonawcę, podwykonawców i dalszych podwykonawców przy udziale kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalności. Jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich usunięcie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń lub z powodu nieprzedstawienia na odbiór końcowy robót budowlanych wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do oceny zgodności wykonanych robót z umową, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy robót budowlanych i wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad, przeprowadzenia prób i sprawdzeń lub  uzupełnienia wymaganych dokumentów, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego robót budowlanych.

- Po usunięciu przez Wykonawcę nieprawidłowości, o których mowa w ust. 10, Zamawiający dokonuje odbioru końcowego robót budowlanych i sporządza protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Postanowienia ust. 10 powyżej stosuje się odpowiednio.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót budowlanych wad nieistotnych nadających się do usunięcia, które nie uniemożliwiają normalnego użytkowania obiektu budowlanego będącego wynikiem robót, Zamawiający w protokole odbioru końcowego robót budowlanych opisuje stwierdzone wady, sposób ich usunięcia, a także wyznacza Wykonawcy termin ich usunięcia.

- Zamawiający dokona weryfikacji usunięcia wad nieistotnych, o których mowa w ust. 12 popowyżej, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wad. Z czynności zostanie sporządzony protokół usunięcia wad nieistotnych.

- Zamawiający w okresie rękojmi wyznacza terminy przeglądów, po których sporządzane są protokoły z przeglądu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie. Postanowienia ust. 13 powyżej stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad w okresie rękojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W takim przypadku Zamawiający po dokonaniu zastępczego usunięcia wad zachowuje prawa wynikające z rękojmi względem Wykonawcy.

§ 8

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

            - Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych oraz po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego uzyskanie dla Zamawiającego prawa do użytkowania obiektu budowlanego będącego wynikiem robót budowlanych, a także dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 4 ust. 14 pkt 2 .

            - Na okoliczność odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół wykonania przedmiotu umowy

§ 9

WARUNKI PŁATNOŚCI

            - Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia, określonymi                            w Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wynagrodzenie  wypłacane będzie zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi w PROGRAMIE oraz we WSTĘPNEJ PROMESIE:

    - wynagrodzenie Wykonawcy płatne ze środków stanowiących udział własny Zamawiającego, w wysokości nie wyższej niż określona w § 6 ust. 4  umowy, z zastrzeżeniem warunków wypłaty wynagrodzenia określonych w § 5 ust 12-21  umowy, zgodnie z poniższymi warunkami:

    - Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur dotyczących wykonania części przedmiotu umowy, z tym zastrzeżeniem, że należności z nich wynikające nie mogą łącznie przekroczyć kwoty określonej w § 6 ust. 4  umowy,

    - faktury, o których mowa w lit. a) powyżej, wystawiane będą na podstawie protokołów stanu zaawansowania wykonanych robót, o których mowa w §7  ust. 5  umowy,

- pozostałe wynagrodzenie w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego zostanie wypłacone z podziałem na dwie transze;

- transza pierwsza w wysokości 50 % wartości dofinansowania w wysokości 7 373 750,00 zł brutto ( słownie; siedem milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) zostanie wypłacona z  zastrzeżeniem warunków wypłaty wynagrodzenia określonych w § 5 ust. 12-21  umowy, na podstawie protokołów stanu zaawansowania wykonanych robót, o których mowa w §  7  ust. 5 umowy,

- transza druga w wysokości 50 % wartości dofinansowania w wysokości 7 373 750,00 zł brutto ( słownie; siedem milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) zostanie wypłacona po spełnieniu łącznie następujących warunków :

      - podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych,

      - potwierdzenie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego rozliczenia końcowego sporządzonego przez Wykonawcę,

      - podpisanie przez strony protokołu wykonania przedmiotu umowy

  - Wystawiona przez Wykonawcę faktura winna zawierać:

    - opis ,, Zgodnie z umową ( umowa nr i data ) Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu

    - Określenie nabywcy  i odbiorcy :

Nabywca:

Powiat Gdański

ul. Wojska Polskiego 16; 83-000 Pruszcz Gdański

NIP 593-21-36-700.

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdański

ul. Wojska Polskiego 16; 83-000 Pruszcz Gdański

  - Należności wynikające z faktur płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z rachunku bankowego Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………....

  - W przypadku wystawienia faktury w m-cu grudniu 2024 /2025 roku płatność nastąpi do dnia 31.12.2024/2025 r.

  - Łączna wartość wynagrodzenia przewidzianego na rok 2024 nie może przekroczyć kwoty ……………………. brutto

  - Zamawiający będzie dokonywał płatności  należności wynikającej z faktury przy zastosowaniu  mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  - Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym następuje obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy eFaktura.gov.pl

  - Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur, załączników (jeśli są wymagane) oraz faktur korygujących w formie elektronicznej na wyłączny adres: efaktura@powiat-gdanski.pl  Adres e-mailowy, z którego będą wysyłane faktury/duplikaty faktur/załączniki/faktury korygujące: ……………………….

  - W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn niezgodności oraz jej usunięcia, w tym otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.

  - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności względem Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 10

RĘKOJMIA NA WYKONANE ROBOTY

- Zamawiającemu przysługuje ………………. – miesięczny okres rękojmi ( zgodnie z ofertą Wykonawcy) za wady obiektu będącego rezultatem robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, którego bieg rozpoczyna data podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

- Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawcę do ich usunięcia wyznaczając mu każdorazowo termin usunięcia nie krótszy niż 7 dni.

- W przypadku stwierdzenia wad obiektu będącego rezultatem robót budowlanych objętych przedmiotem umowy udzieloną rękojmię przedłuża się o okres, jaki upłynął od chwili stwierdzenia wad do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, tj. …………………. zł (słownie: …………………………………………………….  zł …../100) w formie ……………………………………………………………………………………………...

      - Pełną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę na okres trwania umowy, przy założeniu, iż 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci  Wykonawcy w terminie 30 dni po odbiorze końcowym, o którym mowa w § 7 ust. 9  zaś 30 % kwoty pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, które zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi.

      - W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikający z aneksu do umowy, spełniającego wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 12

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach

  - Za zwłokę w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie o którym  mowa w § 4 ust. 13 pkt 6 w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,

  - za niedotrzymanie określonego w § 2  ust. 1 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, o którym mowa § 6  ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

  - za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, o którym mowa w §6  ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w §6  ust. 1 umowy,

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej, za każdy brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia,

  - w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy, jeżeli projekt tej umowy lub projekt zmiany tej umowy nie został uprzednio przedłożony Zamawiającemu do zaakceptowania - w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej – za każdą zawartą umowę lub zmianę umowy,

  - w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za każdą nieprzedłożoną, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

  - w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w okolicznościach wskazanych w § 5 ust. 10 niniejszej umowy – w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy dzień zwłoki w zmianie umowy,

  - w przypadku stwierdzenia, że czynności, o których mowa w  4  ust. 8 umowy wykonują osoby, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - w przypadku uniemożliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania nieprawdziwych informacji podczas kontroli, o której mowa w  §4  ust. 9 umowy – w wysokości 2.000 (dwa tysiące) zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentów żądanych przez Zamawiającego w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia - w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadkach:

    - prowadzenia robót budowlanych przez jednoczesnym zaniechaniu obowiązku zapewnienia objęcia budowy kierownictwem przez kierownika budowy,

    - zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę inną aniżeli wskazana w § 4 ust. 2 umowy lub przez osobę niespełniającą wymagań określonych w §4 ust 1 umowy,

– w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) zł – za każdy stwierdzony przypadek.

  - w przypadku niewykonania obowiązku zagospodarowania odpadów, o którym mowa w § 4. ust. 13 pkt 22 - w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) zł,

  - za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych:

    - kierownika budowy - w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) zł za każdy przypadek,

    - przedstawiciela Wykonawcy - w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) zł za każdy stwierdzony przypadek,

przy czym w sytuacji, gdy uprawniony do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej przedstawiciel Wykonawcy jest jednocześnie kierownikiem budowy, wówczas karę umowną, o której mowa w pkt 14  lit. a) i b) powyżej, nalicza się tylko z jednego tytułu,

  - w przypadku nienależytego zabezpieczenia terenu budowy – w wysokości 1000 (jeden tysiąc) zł za każdy dzień utrzymywania się tego stanu, liczony od dnia jego stwierdzenia przez Zamawiającego,

  - w przypadku wbudowania materiału budowlanego niezgodnego z zatwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalności wnioskiem materiałowym - w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - w przypadku niewykonania obowiązku wprowadzania zmian w projekcie technicznym, o którym mowa w § 4 ust. 13 pkt. 18 – w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) zł,

  - za niedochowanie obowiązku o którym mowa w § 4 ust. 12 pkt 31 w wysokości 1 000 (tysiąc) zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) zł, za każdy brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia,

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których na podstawie niniejszej umowy mogą dochodzić strony nie może przekraczać 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów oraz do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Każdorazowo roszczenie Zamawiającego o zapłatę kar umownych zastrzeżonych w ust. 1Error: Reference source not found staje się wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym ziściły się przesłanki do ich naliczenia, lub z upływem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwłoki (w przypadku kar umownych ustalonych za zwłokę).

- Zamawiający zastrzega sobie:

  - prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów,

  - prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przewyższającego zastrzeżone kary umowne,

  - prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli, do czego Wykonawca bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może, zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego odstąpić od Umowy w przypadkach tam wskazanych.

- Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym i innych ustawach Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w następujących przypadkach gdy:

- pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania zamówienia Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową lub dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego;

- Wykonawca opóźnia się z zakończeniem wykonania przedmiotu umowy o 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2.

- wprowadzenia na budowę  Podwykonawcy  lub dalszego podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Zamawiającego,

- konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% łącznej wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- w przypadku kiedy Wykonawca dokona zmiany Kierownika budowy, na osobę która nie spełnia warunków określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno nastąpić w terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających. Strona odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 14

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

- W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

  - Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy wraz z określeniem zaawansowania wykonania robót w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę. Protokół ten stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego wykonanych robót- w przypadku gdyby którakolwiek ze stron uchylała się od tego obowiązku druga strona jest uprawniona do sporządzenia jednostronnego protokołu inwentaryzacji robót wykonanych

  - Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy.

  - Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni od przerwania robót.

  - Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

  - Zamawiający jest obowiązany do odbioru należycie wykonanych robót i zapłaty za odebrane roboty do dnia odstąpienia od umowy z uwzględnieniem zapisów § 5 ust. 12-21 niniejszej umowy.

- Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastosuje wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy.

§ 15

ZMIANY UMOWY

      - Stosownie do treści art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych postanowień w  umowy w zakresie, o charakterze oraz warunkach ich wprowadzenia opisanych niżej:

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego                   w zakresie stawki podatku VAT, mające wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną robotę. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, należne Wykonawcy                  z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.

- W przypadku zmiany:

- stawki podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem zweryfikowanej kalkulacji zmienionych kosztów.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej niżej w ppkt a-k)  termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o  okres trwania tych okoliczności:

- okoliczności związane z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- wystąpienia w trakcie realizacji robót niezinwentaryzowanych sieci, wskutek czego wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub wezwania odpowiednich służb (gestorów sieci) ;

- wystąpienie okoliczności dla których niezbędne będzie przeprowadzenie badań archeologicznych obszaru objętego inwestycją;

- wystąpienia w trakcie realizacji przerw w dostawie energii elektrycznej, wody i innych awarii niezależnych od Wykonawcy wskutek czego nie będzie w stanie kontynuować prac związanych z przedmiotem zamówienia;

- wystąpienia odmiennych warunków geologicznych niż przyjętych w dokumentacji  w skutek czego będzie konieczna wymiana podłoża gruntowego lub zmiana technologii przyjęta w dokumentacji;

- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym terminie;

- zaistnienia długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych, wprowadzenia stanu wyjątkowego, pandemii, epidemii itp.  uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych, przeprowadzenia prób, sprawdzeń lub odbiorów;

- wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego lub inny uprawniony organ;

- w przypadku wystąpienia robót zamiennych oraz dodatkowych mających wpływ (utrudniających) na zakończenie zakresu podstawowego przedmiotu umowy;

- w przypadku wystąpienia robót zamiennych, skutkujących zmianą technologii wykonywania poszczególnych robót i jej czasochłonnością;

- w przypadku wystąpienia robót zamiennych, skutkujących zmianą technologii wykonywania poszczególnych robót i jej czasochłonnością

- Okoliczności powodujące opóźnienia, o których mowa w ust. 3  lit. a-k muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego ustala się nowe terminy wykonania umowy.

- Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamówienia jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających pierwotne warunki SWZ. W szczególności konieczności zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca Zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

- Zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest możliwa pod warunkiem zaproponowania nowego podmiotu, spełniającego pierwotne warunki określone w SWZ.

- Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować z podwykonawstwa, zmienić podwykonawcę.

- Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, a także zmiany dotyczącej sposobu i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych nie prowadzących do modyfikacji ogólnego charakteru umowy, podejmowanych w celu:

  - zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych,

  - usprawnienia procesu budowy,

  - ulepszenia realizowanego zamówienia,

  - usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej

- przy jednoczesnym zachowaniu założonego przez Zamawiającego efektu użytkowego obiektu budowlanego będącego wynikiem robót budowlanych.

- Konieczność oraz zasadność wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach określonych w ust. 8 powyżej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego.

- Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz w ust. 2 ustawy PZP, a także w ust. 8 powyżej, o ile zmiany te miały wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wynagrodzenie za wykonanie robót zamiennych określonych w ust. 8, zostanie ustalone na podstawie ofertowego kosztorysu zamiennego, sporządzanego przez Wykonawcę̨ i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego załączonego do oferty, przedmiaru robót przedstawionego przez Wykonawcę̨ lub Projektanta, a w przypadku robót innych niż̇ w przedmiarze podstawowym – na podstawie szczegółowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz cenach i narzutach aktualnych na dzień́ zgłoszenia konieczności wykonania robót zamiennych, nie wyższych od średnich cen i narzutów publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud, a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cenników producentów.

- Określone w § 6 ust. 1 wynagrodzenie podlega waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych poniżej z zastrzeżeniem,  iż waloryzacji podlega wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku.

- Strony mogą pisemnie żądać zmiany wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 w przypadku, w którym ceny produkcji budowlano-montażowej publikowane przez Główny Urząd Statystyczny na https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ wzrosną lub spadną narastająco o więcej niż 15% w stosunku do wskaźnika aktualnego (dostępnego) w chwili podpisania umowy.

- Nowe wynagrodzenie obowiązuje od dnia podpisania aneksu do umowy, z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia dokona wyliczenia zmian cen jednostkowych i różnic po waloryzacji. Waloryzacja wynagrodzenia liczona jest wyłącznie w stosunku do zakresu pozostającego do wykonania po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Zmiana wynagrodzenia na skutek waloryzacji nie może przekroczyć 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust.  1 umowy i będzie następować nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

- Waloryzacja nastąpi na podstawie aneksu do umowy.

- Ewentualna zmiana Wynagrodzenia nie będzie dotyczyć okresu, w którym przedmiot umowy będzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez Zamawiającego.

- W przypadku zaprzestania publikacji lub zmiany wskaźnika, o którym mowa w ust. 6-7 strony w troku negocjacji wypracują wskaźnik najbardziej zbliżony. W tym celu strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia dokona wyliczenia zmian cen jednostkowych i różnic po waloryzacji.

§16

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Zamawiający informuje Wykonawcę o tym, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy przekazywanych Zamawiającemu na mocy niniejszej umowy jest Starosta Gdański w Pruszczu Gdańskim. Obsługę organu zapewnia Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, tel. 58 773 12 12, sekretariat@powiat-gdanski.pl

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@powiat-gdanski.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania niniejszej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ewentualnie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, informatyczne, prawne i inne podobne usługi wsparcia, organy publiczne i sądy celem wykonania obowiązków ciążących na Administratorze (w szczególności urzędy skarbowe, ZUS, organy kontroli, komornicy), a także Biuro Informacji Gospodarczych BIG InfoMonitor w Warszawie oraz podmioty realizujące prawo dostępu do informacji publicznej.

- Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także przez czas niezbędny do realizacji lub ochrony przed roszczeniami z nią związanymi (co do zasady 6 lat), z uwzględnieniem przepisów o archiwizacji obowiązujących jednostkę.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w przypadkach i na zasadach wskazanych w RODO.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie przez strony umowy.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

- Stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o następujących ograniczeniach stosowania RODO w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

  - skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą, ani też naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,

  - w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,

  - Nie przysługuje Pani/Panu (Wykonawcy):

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

- Wszelkie informacje i polecenia związane w wykonaniem przedmiotu umowy strony będą przekazywały sobie w formie dokumentowej na następujące adresy e-mail:

  - Wykonawca - …,  tel.………….adres e-mail ………………………………………..

  - Zamawiający–… , tel.………….adres e-mail: ………………@powiat-gdanski.pl

- Przedstawiciele stron wskazani w ust. 2 powyżej  upoważnione są do  koordynacji  prac będących przedmiotem Umowy, do  bieżących kontaktów, wydawania poleceń  w tym zakresie oraz  do wydania i  odbioru zrealizowanego Przedmiotu Umowy.

- Zasada, o której mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do oświadczeń woli i wniosków Wykonawcy o sporządzenie aneksu do umowy, które strony będą przekazywały sobie w formie pisemnej na adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy.

- W przypadku zmiany adresów do doręczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 , strona, której zmiana ta dotyczy obowiązana jest bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę w formie pisemnej, pod rygorem uznania, że doręczenie na poprzedni adres nastąpiło skutecznie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP.

- Wszelkie spory, które mogą powstać podczas wykonywania niniejszej umowy,  o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne polubowne rozwiązaniu sporu będą rozstrzygane przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Umowę sporządzono [w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego / w formie elektronicznej i podpisano podpisami kwalifikowanymi].

STRONY :

ZAMAWIAJĄCY								 WYKONAWCA

W zależności od formy podpisywanego dokumentu (forma pisemna lub forma elektroniczna), treść postanowienia w nawiasie zostanie odpowiednio dostosowana.

Treść ustępu zostanie dostosowana stosownie do złożonej przez wykonawcę oferty.

wartość zostanie określona po wyborze najkorzystniejszej oferty

W zależności od formy podpisywanego dokumentu (forma pisemna lub forma elektroniczna), treść postanowienia w nawiasie zostanie odpowiednio dostosowana.