Umowa nr ……./2022

Umowa zawarta w dniu …………………………….……. w Starych Babicach pomiędzy:

Gminą Stare Babice, mającą swą siedzibę w Starych Babicach, ul. Rynek 32, posiadającą NIP 118-202-55-48, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Sławomira Sumkę – Wójta Gminy Stare Babice

a

…….. z siedzibą w …….. przy ul. ………,, NIP ………….. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: …………………..

zwanych również z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, którego nazwa zamówienia brzmi:

Zadanie pod nazwą „Stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego”

Współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

§ 1.

[Przedmiot umowy]

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zagospodarowanie terenu w miejscowości Blizne Jasińskiego zgodnie z „Projektem zagospodarowania terenu w miejscowości Blizne Jasińskiego”.

Uwaga!!! Wyłączeniu podlega wykonanie układu komunikacyjnego, oświetlenia, małej architektury ujętych w projekcie oraz zmianie podlegają parametry nasadzanych drzew tj. minimalny obwód drzew.

- Przedmiot zamówienia, zakres usługi i ceny jednostkowe określa Załącznik nr 1 do Oferty – Formularz cenowy (złożony przez Wykonawcę wraz z Ofertą).

- Zakupy materiału roślinnego będą wykonywane zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu w miejscowości Blizne Jasińskiego z zastrzeżeniem pkt 1 powyżej.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z niniejszą umową, SWZ, Ofertą Wykonawcy oraz projektem zagospodarowania terenu.

§ 2.

[Czas obowiązywania]

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 30.10.2022 r.

§ 3.

[Warunki wykonania umowy]

Wykonawca zobowiązany jest:

- zrealizować przedmiot umowy zgodnie z wymogami określonymi w projekcie zagospodarowania terenu, a także obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług przy użyciu specjalistycznego sprzętu przez osoby posiadające doświadczenie z zakresu urządzania terenów zieleni i pielęgnacji zieleni;

- Wykonawca zobowiązuje się do zakupu, i nasadzenia materiału roślinnego oraz montażu pozostałych materiałów o parametrach jakościowych podanych w projekcie;

- Wykonawca, przed rozpoczęciem prac oraz w ich trakcie, zobowiązuje się  kontrolować teren objęty zagospodarowaniem pod kątem obecności zwierząt i umożliwić im ucieczkę lub przenieść je poza teren objęty pracami, w bezpieczne dla nich miejsce;

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia pni, korzeni oraz koron drzew znajdujących się w sąsiedztwie realizowanych usług, miejsc poruszania się ciężkiego sprzętu budowlanego oraz tras dowożenia materiałów zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Zakazuje się składowania materiałów i odpadów w zasięgu koron ww. drzew. Powyższe zabezpieczenia podlegają usunięciu po zakończeniu prac;

- Wykonawca, bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją zamówienia dokona kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Ewentualną konieczność uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków, objętych ochroną leży po stronie wykonawcy;

- Wykonawca zobowiązuje się do zaprawiania dołów pod nasadzenia materiału roślinnego ziemią urodzajną lub wykonania warstwy drenażowej w zależności od warunków gruntowych i sadzonego materiału roślinnego;

- Wykonawca po wykonaniu nasadzeń drzew jest zobowiązany do zabezpieczenia ich przed siłą wiatru poprzez wykonanie palikowania oraz wiązań dostosowanych do wielkości drzewa;

- Wykonawca, po wykonaniu nasadzeń drzew jest zobowiązany do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas prac pielęgnacyjnych tj., założenie osłon ochronnych na pnie drzew;

- Wykonawca po wykonaniu nasadzeń materiału roślinnego zobowiązuje się do zabezpieczenia go przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (susze, fale upałów) poprzez zapewnienie właściwego nawodnienia gruntu (podlanie nasadzonego materiału roślinnego). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie worków kroplujących.  Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy przez okres 1 roku od dnia zakończenia prac potwierdzonych końcowym protokołem odbioru;

- Wykonawca zobowiązuje się do wysiania nasion traw w ilości zgodnej z zaleceniami producenta nasion (wraz z kosztem zakupu nasion). W celu równomiernego wysiewu nasion wykonawca zobowiązany jest używać siewnika. Wykonawca zobowiązuje się do podlewania terenu zakładanego trawnika bezpośrednio po jego założeniu oraz w ramach potrzeb zależnych od warunków atmosferycznych przez okres 3 miesięcy od dnia jego założenia sposób, który pozwoli na zwilżenie wierzchniej warstwy ziemi (na głębokość około 5 cm) bez przemieszczenia nasion;

- Wykonawca zobowiązuje się również do nawożenia oraz do wykonania pierwszego koszenia trawnika po osiągnięciu przez trawę wysokości minimum 8-12 cm;

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykwalifikowaną kadrę oraz ciągłe kierowanie i koordynowanie prac przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie z zakresu pielęgnacji zieleni;

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki i przestrzegać przepisy BHP i p.poż. w trakcie prowadzenia prac;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac jak również za roszczenia cywilnoprawne osób trzecich spowodowane działalnością Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

- W przypadku zniszczenia mienia podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać jego renowację lub naprawę na własny koszt;

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać porządek na terenie prowadzonych prac w trakcie ich trwania oraz do uprzątnięcia terenu prac po ich zakończeniu;

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ma obowiązek na własny koszt zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach bez prawa dodatkowego wynagrodzenia;

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem realizacji umowy i aktualnymi warunkami gruntowo-wodnymi oraz funkcjonalnymi;

- Potwierdzenie prawidłowego wykonania prac nastąpi w końcowym protokole odbioru sporządzonym przez przedstawiciela Zamawiającego;

- Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli wykonywania prac. Nieprawidłowości wykonania prac stwierdzone zostaną w jednostronnym protokole z kontroli, sporządzonym przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 19 powyżej stosuje się jednakowo. Protokół z kontroli stwierdzający nieprawidłowości stanowi podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych;

- W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i przechowania materiału sadzeniowego do czasu ustania tych warunków;

- Na żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca zobowiązany jest do okazania materiału roślinnego przeznaczonego do nasadzeń przed rozpoczęciem prac;

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu wykonywania prac i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy;

- Należności za roboty zlecone przez Zamawiającego innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy będą potrącane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę;

- Od momentu protokolarnego przejęcia terenu prac aż do chwili zakończenia prac Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie;

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac;

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy;

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz osób w obrębie wykonywanych prac;

- W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej, podziemnej lub elementów zagospodarowania terenu zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić Właściciela o uszkodzeniu, zabezpieczyć miejsce awarii oraz udzielić pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie Właściciela usunąć awarię. O incydencie należy również powiadomić Zamawiającego. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić usunięcie uszkodzenia innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji i wykonywania prac,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.

§ 4.

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy w formie………….

- Wniesione zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania prac i zostanie zwrócone w niżej określony sposób:

- 70% kwoty zabezpieczenia określonej w § 4 ust. 1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od terminu określonego w § 2;

- pozostałe 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

- Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie oraz w okresie gwarancji.

- Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy na warunkach określonych w umowie i ustawie Pzp.

- Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

- W przypadku przedłużenia czasu realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyn tego wydłużenia, Wykonawca ma obowiązek w dniu zawarcia aneksu do umowy przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks do gwarancji/poręczenia albo nową gwarancję/poręczenie lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w gotówce, gwarantujące zachowanie ciągłości i wysokości zabezpieczenia. W przypadku gdy nie zostanie wniesione zabezpieczenie gwarantujące zachowanie ciągłości i wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia z tego tytułu poprzez potrącenie jej z najbliższej płatności za fakturę Wykonawcy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 5.

[Wynagrodzenie, termin zapłaty]

- Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy jest ryczałtowe wynagrodzenie umowne brutto, które wyraża się kwotą: brutto………….………….. zł (słownie:…………………………….…………………..).

- Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, uzyskaniem wymaganych zezwoleń, wykonaniem prac wskazanych w umowie po odbiorze końcowym oraz z wszystkimi innymi usługami i pracami koniecznymi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonymi w dokumentacji projektowej oraz zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją umowy.

- Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów prac na etapie przygotowania oferty nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po jej wykonaniu.

- Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbędzie się fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

- Rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności split payment.

- Na fakturze jako nabywcę należy wpisać Gminę Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, NIP: 118-202-55-48, a jako odbiorcę Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wydzielony rachunek VAT.

- Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktury w formie elektronicznej w formacie .pdf, wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej umowy.

- Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego uznaje się datę wpływu faktury elektronicznej w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako czynny podmiot podlegający podatkowi od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Zamawiający oświadcza:

- że w przypadku, gdy Wykonawca stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług to dokona płatności za wykonana usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności;

- że płatność za wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności;

§ 6.

[Odbiór]

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o terminie odbioru prac ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru prac zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach zobowiązany będzie, na własny koszt, do odkrycia prac, wykonania otworów niezbędnych do zbadania prac, wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania prac a następnie do przywrócenia, na własny koszt, prac do stanu poprzedniego.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru częściowego/końcowego w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia gotowości, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Odbiór końcowy nastąpi po zrealizowaniu przez Wykonawcę całego zakresu prac stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym z tym, że:

- jeżeli wady, nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru (wada nieistotna nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim stosunku i potrącić z wystawionej faktury lub wystawić notę obciążeniową lub żądać zabezpieczenia w postaci pieniężnej/gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej na kwotę obniżenia wynagrodzenia i/lub żądać zwiększenia okresu rękojmi – decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający,

- jeżeli wady, uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru (wada istotna nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania, na koszt Wykonawcy niezależnie od jego wysokości, przedmiotu odbioru po raz drugi,

- jeżeli wady, nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad,

- o kwalifikowaniu wad określonych w niniejszym ustępie rozstrzyga Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz ma prawo do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac, jako wadliwych.

- Wszystkie wady, nadające się do usunięcia Wykonawca usunie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i na własny koszt niezależnie od jego wysokości.

- W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy, który usunie wady, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 7.

[Kary umowne]

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary umowne.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- zwłoki w realizacji prac w stosunku do terminów prac określonych w niniejszej umowie, o którym mowa w § 2 umowy - w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wady – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

- stwierdzenia nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków wykonania umowy (z wyłączeniem przypadków kar, o których mowa ust. 2 pkt. 1, 2, 4), w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek, przy czym przez stwierdzony przypadek, na potrzeby niniejszej umowy należy rozumieć nieprzestrzeganie danego warunku, bez względu na liczbę prac do wykonania w ramach danego warunku;

- wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1;

- za brak wykazania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z art.95 ust. 1 ustawy Pzp w wysokości 200 zł za każdy brak spełnienia obowiązku.

- W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie przez Zamawiającego, z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.

- Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania pracy oraz korekty już wykonanych prac na własny koszt i ryzyko, w terminie technicznie uzasadnionym na ich usunięci., O usunięciu nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego mailem. Prawidłowe wykonanie prac potwierdzone zostanie protokołem końcowym odbioru prac.

- Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

- Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie mogą przysługiwać niezależnie od siebie.

- Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

- Jeżeli przyczyna naliczenia kary umownej stanowi jednocześnie wyłączną przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Zamawiającemu przysługuje jedna kara umowna bądź z tytułu odstąpienia bądź z tytułu tej przyczyny – w zależności, która z nich jest w wyższej wysokości.

§ 8.

[Zakres odpowiedzialności Wykonawcy]

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczno-ekonomiczny i kadrowy do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające 
z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania sprzętu mechanicznego przy realizacji prac.

- W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej lub elementów zagospodarowania terenu zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić właściciela o uszkodzeniu, zabezpieczyć miejsce awarii oraz udzielić pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie właściciela usunąć awarię. O incydencie należy również powiadomić Zamawiającego. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić usunięcie uszkodzenia innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy na co wyraża on zgodę.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na działania lub zaniechania Wykonawcy przekazanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem Zamawiającego oraz poinformowania Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania, o sposobie załatwienia danej sprawy.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilnoprawne osób trzecich wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wszelkie prace należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Wykonawca zapewnia własnym kosztem i staraniem, ochronę znajdującego się 
na terenie prac mienia, zobowiązuje się do przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia prac.

§ 9.

[Gwarancja]

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zakupiony i posadzony materiał roślinny, wszelkie materiały zastosowane do wykonania prac.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i na użyte do jego realizacji materiały, w ramach której zobowiązuje się do:

- usunięcia ujawnionych wad i usterek lub

- wymiany materiałów i elementów wadliwych na wolne od wad i usterek.

- Okres udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi:……….(1 rok/ 2 lata/ 3 lata – w zależności od okresu wskazanego w Ofercie Wykonawcy) na zakupione 
i posadzone drzewa i krzewy.

- Okres gwarancji określony w ust. 4 ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania likwidacji wad.

- O powstałych wadach w okresie gwarancyjnym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie (dopuszczalna forma mailowa), niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, celem komisyjnego ich potwierdzenia i protokolarnego ustalenia terminu ich usunięcia.

- W wypadku ujawnienia wad lub usterek w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na swój koszt i ryzyko naprawy w terminie ustalonym każdorazowo między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykrytą wadą w przypadku drzew, która będzie prowadziła do konieczności wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy nowego nasadzenia, jest: nieprzyjęcie się drzewa, jego obumarcie, uschnięcie, również częściowe uschnięcie – tj. gdy pojawią się tzw. „suchoczuby” /  gdy oznaki uschnięcia będzie wykazywał główny przewodnik / gdy więcej niż 4 pędy odchodzące od głównego przewodnika będą wykazywać oznaki uschnięcia).

- Wykrytą wadą w przypadku krzewów i bylin jest: nieprzyjęcie się krzewu lub byliny, ich obumarcie, uschnięcie, również częściowe uschnięcie – tj. stanowiące powyżej 50 % masy zielonej krzewu. (Za obumarcie, uschnięcie bylin nie uznaje się ich zamierania w okresie zimowym).

- Jeżeli Wykonawca nie usunie, na zasadach, ogólnych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć te wady we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wypłaty kosztów usunięcia wad, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia poniesionych kosztów na zasadach ogólnych, tj. w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 10.

[Rozwiązanie umowy]

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową i mimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego na piśmie terminu do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy dalej wykonuje go wadliwie;

- gdy łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy wartość określoną w § 6 ust. 5 umowy;

- postawienia Wykonawcy w stan upadłości lub likwidacji;

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

- W przypadkach określonym w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu częściowego wykonania umowy, za faktycznie wykonane prace, pomniejszonego o stosowne kary.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 powyżej, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§ 11.

[Sposób realizacji zamówienia – klauzula społeczna – art. 95 ust. 1 ustawy Pzp]

.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio wykonujących czynności związane z zakresem przedmiotu umowy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, (w szczególności kierowcy) z wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami prawa (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy, zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności.

- W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności w trakcie realizacji umowy:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO oraz wydanymi na jego podstawie przepisami krajowymi (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów RODO oraz wydanych na jego podstawie przepisów krajowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. aktów prawnych.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 12.

[Podwykonawcy]

            - Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę samodzielnie w pełnym zakresie prac

[lub w przypadku wskazania podwykonawców w ofercie].

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawców w poniżej określonym zakresie prac:

- [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [………………….........................]

- [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [………………..……………………..]

- Zmiana zakresu prac wykonanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, wymaga uprzednio poinformowania Zamawiającego oraz wprowadzenia zmian ust. 1, w formie aneksu do umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace (ich jakość) i terminowość ich wykonania, bezpieczeństwo prac wykonywanych przez Podwykonawców oraz za rozliczenie finansowe z Podwykonawcami za wykonane prace.

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni od wezwania. Wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres prac. Termin wykonania i płatności nie może być dłuższy niż w umowie z Wykonawcą.

§ 13.

[Zmiany umowy]

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

- terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

- zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

- sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

- wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy (wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz cen jednostkowych Wykonawcy określonych w Załączniku nr 1 do Oferty – Formularzu cenowym) wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

- Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 powyżej są następujące sytuacje:

- uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

- zmiana umowy dokonana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 oraz ust. 2 ustawy pzp;

- udzielenie przed terminem zakończenia wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp;

- zwiększenie lub zmniejszenie ilości prac określonych w Załączniku nr 1 do Oferty – Formularzu cenowym;

- konieczność wykonania prac z zakresu stworzenia nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego nie ujętych w Załączniku nr 1 do Oferty – Formularzu cenowym, a które się okażą konieczne do wykonania w ramach utrzymania bieżącego w okresie obowiązywania umowy;

- brak dostępności na rynku materiału roślinnego o określonych parametrach jakościowych i ilościowych wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu.

- niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy;

- niekorzystne warunki gruntowe i wodne uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy;

- zastąpienie innym materiałem roślinnym w przypadku braku tego określonego w projekcie zagospodarowania terenu, o którym mowa w § 1 ust 1.

- niekorzystne warunki gruntowe uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy.

- stan epidemii lub inne zdarzenia związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych np. wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19 (koronawirus);

- wystąpienie następstw siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących przedmiotem umowy.

- działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

- O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę Strony umowy poinformują się w formie pisemnej. Zamawiający lub Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia złożenia przez drugą stronę wniosku oceni, czy wykazano rzeczywisty wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej. Strony zastrzegają sobie możliwość wezwania Strony wnioskującej do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń do złożonego wniosku. W przypadku zaakceptowania wniosku Strony wyznaczą datę podpisania aneksu do umowy.

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz cen jednostkowych Wykonawcy określonych w Załączniku nr 1 do Oferty – Formularzu cenowym w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie przedmiot umowy, jeżeli ta zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie wynagrodzenia brutto po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia i cen jednostkowych zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w zakresie zmian nieistotnych.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14

[Ochrona danych osobowych]

      - W związku z realizacją umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy zwykłe dane osobowe dotyczące pracowników Zamawiającego w postaci: imion i nazwisk, adresu email i numeru telefonu.

      - Wykonawca oświadcza, iż znany jest mu fakt, że od momentu udostępnienia danych, o których mowa w ust. 1, realizuje on samodzielnie w stosunku do tych danych obowiązki administratora określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz przepisach krajowych z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

      - Zamawiający nie odpowiada za wypełnianie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2.

      - Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.

      - Dane osobowe w Urzędzie Gminy Stare Babice są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.

      - Administratorem jest Wójt Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice. Kontakt: tel. (22)730-80-88, mail: kancelaria@stare-babice.pl;

      - Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adres email: iod@stare-babice.pl;

      - Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia RODO tj. w celu realizacji niniejszej umowy.

      - Odbiorcami danych osobowych będą organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

      - Osoba, której dane osobowe są przetwarzane:

- ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania;

- ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      - Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.

      - Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

§ 15

[Postanowienia dodatkowe]

- Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

- Zamawiającego – Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

- Wykonawcy –   ...........................................................................................................

Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.

- Wszystkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp.

- Strony postanawiają, że w przypadku uznania za nieważne niektórych postanowień umowy, należy ją interpretować w sposób najbardziej zbliżony do treści tych przepisów oraz w sposób odpowiadający celom i intencjom Stron tej umowy.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Komórką organizacyjną Zamawiającego odpowiedzialną za techniczną stronę realizacji umowy jest Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stare Babice.

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są (w tym za odbiór prac w poszczególnych zadaniach):

- ze strony Zamawiającego:

Joanna Pałyska, j.palyska@stare-babice.pl, tel.:22 730 80 73

Piotr Grzelak, p.grzelak@stare-babice.pl, tel.:22 730 80 12

- ze strony Wykonawcy:

……………………………………………

……………………………………………

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA