Poznań, ……………………

…………………………………..

…………………………………………

Z L E C E N I E  nr  ..…. /N/2017

Dla zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zleca ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

do którego udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.), zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy.

Kod CPV

- Termin wykonania – 09.06.2017 r.

- Wartość zlecenia - szacunkowy koszt wynosi ……………… zł

- Gwarancja na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy.

- Podstawę rozliczenia robót stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego 
w terminie 7 dni od daty dostarczenia, obmiar wykonanych prac oraz protokół odbioru.

- Roboty zostaną opłacone przelewem po otrzymaniu faktury VAT łącznie 
z podpisanym protokołem odbioru robót stwierdzającym wykonanie robót bez wad, 
w terminie 30 dni.

- Kary umowne:

-  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy - w wysokości 
200 zł  za każdy dzień zwłoki.

-   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji- w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.

-   w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości  6000,00 zł.

- Objęte zleceniem roboty Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zgodnie 
z regułami prawa budowlanego i BHP oraz przeciwpożarowymi. W przypadku użytkowania na budowie własnego sprzętu Wykonawca musi posiadać aktualne atesty dopuszczające sprzęt do użytkowania.

- Wykonawca zabezpiecza udział w realizacji robót wyłącznie pracowników przeszkolonych w zakresie BHP, odpowiadającym rodzajowi wykonanych prac, posiadających aktualne badania lekarskie oraz zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pod rygorem naliczenia kary w kwocie 200 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Bezpośrednio po ukończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do 
uporządkowania stanowiska pracy.

- Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników lub osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia przy realizacji przedmiotu umowy.

- Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę winny posiadać certyfikaty 
i atesty ITB i PZH, stwierdzające możliwość stosowania ich w obiektach użyteczności publicznej, które należy dostarczyć do Zamawiającego. Dla urządzeń mechanicznych i elektrycznych świadectwa techniczne tych urządzeń wydane przez producenta należy dostarczyć do Zamawiającego.

- Ze względu na to, że roboty realizowane będą na terenie zamkniętym Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia robót dostarczy Zamawiającemu listę osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz wykaz użytych pojazdów.

- Za gospodarkę odpadami na budowie odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Inspektorem nadzoru KWP będzie TOMASZ MARCINIAK tel. 061 84 126 40

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zleceniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wykonano w 2 egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY:			WYKONAWCA PRZYJMUJE DO REALIZACJI:

Fakturę należy wystawić na następujący adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

NIP 777-00-01-878

# Text boxes

KOMENDA  WOJEWÓDZKA  POLICJI

W POZNANIU

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW