**UMOWA Nr** .….. **/2024**

na wykonanie robót budowlanych

**zawarta w dniu ……………..r.**

**w Nakle nad Notecią**

pomiędzy: **Gminą Nakło nad Notecią** z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. Piotra Skargi 7, NIP: 5581768632, REGON: 092350895,

reprezentowaną przez:

**Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – Sławomira Napierałę**,

przy kontrasygnacie **Skarbnika Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – Jarosława Kiecy,**

zwaną dalej w treści umowy **Zamawiającym**,

a

**………………** z siedzibą przy ………………., …………………, NIP: ………….., REGON: ……………………………,

reprezentowaną przez:

……………………………………..

zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą**,

została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

**Podstawa prawna zawarcia umowy**

Zamówienia udziela się na podstawie Zarządzenia nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

**§ 2**

**Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego   
pn.: ***„Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Karnowie”***, zgodnie ze szczegółową specyfikacją określoną w Zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.

**§ 3**

**Termin realizacji**

1. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy: **30 dni od dnia zawarcia umowy.**

**§ 4**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował poza terenem budowy wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne z zachowaniem ustawy o ochronie środowiska.
4. Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami wykonywania przedmiotu zamówienia.

**§ 5**

**Wykonanie przedmiotu umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, jeżeli nie było to uzgodnione wcześniej z Zamawiającym.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Wykonawca obowiązany jestprzed wbudowaniem okazać Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) dokumenty wszystkich materiałów przeznaczonych do wbudowania: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą.
4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jestprzed wbudowaniem okazać Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) dokumenty wszystkich materiałów przeznaczonych do wbudowania: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów nowych, zgodnych z dokumentacją techniczną.
6. Na każde żądanie Zamawiającego materiały zostaną poddane badaniom w miejscu określonym przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do badania jakości materiałów oraz jakości robót wykonanych z tych materiałów, a także do badania ciężaru i ilości zużytych materiałów.
8. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, po zakończeniu robót przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej oraz na nośniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą:
9. protokoły przekazania terenu budowy,
10. atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały  
    i zamontowane urządzenia,
11. dokumentacja powykonawcza, rysunki, i opisy (inne niż dokumentacja projektowa), służące realizacji robót,
12. dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich wbudowanych materiałów,
13. karta gwarancyjna obejmująca odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty,
14. protokoły z badań, prób i inspekcji,
15. protokoły odbioru robót,
16. protokoły z narad i ustaleń,
17. inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji,
18. wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót.

**§ 6**

**Podwykonawcy**

1. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów.
3. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę   
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu jej umowy celem jej akceptacji.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie   
   o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.
5. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo   
   do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia   
   tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.
6. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia, złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie.
7. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy   
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy   
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

**§ 7**

**Wynagrodzenie**

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą **wynagrodzenia**, będzie **wynagrodzenie ryczałtowe**.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy z tytułu realizacji niniejszej umowy na kwotę **…………………. zł brutto** (słownie: ……………… złotych i ……./100), w tym: kwota **netto** **………………… zł** (słownie: ………………….. złotych i ……………./100) i **podatek VAT 23% - 0 zł** (słownie: …………………. i 00/100).
3. Koszty związane z organizacją, utrzymaniem i likwidacją bazy zaplecza budowy, utylizacją odpadów z budowy, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością cywilną, utrzymaniem placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty związane z prowadzoną budową należy ująć w kosztach ogólnych budowy.
4. Zamawiający oświadcza, iż nie udziela Wykonawcy żadnych zaliczek.

**§ 8**

**Kary umowne**

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu **kary umowne**:
2. za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy określony w § 1 ust. 3 i 4 oraz   
   w § 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi   
   za wady - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4. za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2,
5. za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji robót - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

**§ 9**

**Odbiór końcowy**

1. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołem odbioru końcowego.
2. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora nadzoru   
   w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O tym fakcie Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie (o ile powyższe będzie wymagane).
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni   
   od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
5. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
6. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
7. umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
8. uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora nadzoru   
    o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

**§ 10**

**Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu **gwarancji** na przedmiot umowy, zgodnie z kartą gwarancyjną.
2. Okres gwarancji i rękojmi wynosi **24 miesiące**, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

**§ 11**

**Rozliczenie faktur**

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się **fakturą końcową** za wykonane i odebrane roboty.
2. **Fakturę należy wystawić na Gminę Naklo nad Notecią, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP: 5581768632. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany protokół odbioru końcowego.**
3. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosić 30 dni licząc   
   od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z operatem kolaudacyjnym.
4. W przypadku braku rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatników VAT czynnych, Nabywca/Odbiorca/Zamawiający dokona płatności Mechanizmem Podzielonej Płatności lub na rachunek wskazany na stronie BIP MF wykazu podatników VAT.
5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć fakturę w siedzibie Gminy Nakło nad Notecią lub   
   w formie elektronicznej przez platformę elektronicznego fakturowania. Gmina Nakło nad Notecią korzysta z brokera Firmy Infinite IT Solutions.

**§ 12**

**Odstąpienie od umowy**

Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1. Zamawiający może **odstąpić** od umowy, jeżeli:
2. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
3. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   
   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
4. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:
5. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,
6. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych.
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
8. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do:
9. dokonania odbioru robót, o których mowa w pkt. 4 oraz zapłaty wynagrodzenia,
10. przejęcia terenu budowy.

**§ 13**

**Zmiana umowy**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów, sporządzonych   
   na piśmie za zgodą obydwu stron.
2. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
   1. Zamawiający dopuszcza przedłużenie **terminu** wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:
      * 1. powstania konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy,
        2. zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
        3. szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (silne mrozy – poniżej minus 20˚C przez okres co najmniej 10 dni, ulewne i długotrwałe deszcze, ponadnormowe opady śniegu, długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 30˚C, przez okres co najmniej 10 dni) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie,
        4. działania siły wyższej, tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, wydłużającej się procedury uzyskania niezbędnych danych, wytycznych, opinii, uzgodnień i decyzji
        5. zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie,
        6. podwykonawcy, który nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą.
   2. W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.
   3. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
3. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
   1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
   2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
   3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekroczą 50% wartości przedmiotu Umowy.
4. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
   1. konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
   2. łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy.
5. W przypadku wcześniejszego wykonania zamówienia strony przewidują możliwość skrócenia terminu realizacji umowy.

**§ 14**

**Postanowienia końcowe**

1. W razie powstania **sporu** na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót   
   w sprawie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane   
   w drodze porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia strony poddają rozstrzygnięcie sporu przez właściwy miejscowo sąd polski właściwy dla siedziby Zamawiającego
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy, w szczególności   
   z zakresu Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego, zwłaszcza dotyczące umowy o dzieło.
4. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**§ 15**

**KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO”**

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

|  |  |
| --- | --- |
| **Administrator danych osobowych** | Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ul. Ks. P. Skargi 7,  89-100 Nakło nad Notecią |
| **Dane kontaktowe** | telefon: (+48 52) 386 79 00, e-mail: urzad@gmina-naklo.pl |
| **Inspektor ochrony danych** | Arnold Paszta, e- mail: iod@umig.naklo.pl |
| **Cele przetwarzania oraz podstawa prawna**  **przetwarzania** | Pani/Pana dane osobowe będą:  a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia 2016/679). |
| **Okres, przez który będą przetwarzane** | Pani/Pana dane osobowe będą:  a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania,  b. przez okres wskazany przepisami „Ustawy - O podatku od towarów i usług” oraz przepisami „Ustawy - Ordynacja podatkowa”, |
| **Odbiorcy danych** | Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  a. podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,  b. podmioty, którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. firma informatyczna). |
| **Prawa osoby, której dane dotyczą** | Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. |
| **Dodatkowe informacje** | a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.  b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  c. konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu jak również nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.  d. więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy. |

…………………………….….... ……….………………………

**Zamawiający Wykonawca**

**Załączniki do umowy:**

1. **Zapytanie ofertowe,**
2. **Oferta Wykonawcy.**