UMOWA

Nr IPP.272….2018

zawarta w dniu .... sierpnia 2018 r. pomiędzy Gminą Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Stanisława Gliszczyńskiego – Burmistrza Koronowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Alicji Tymek,

a ………………………………….. z siedzibą w ……………………….., zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:

W rezultacie wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego, oznaczonego numerem sprawy IPP.271.33.2018 finansowanego z Dział 921 Rozdział 92178 § 4270.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na Remoncie dachów świetlic wiejskich zniszczonych w wyniku nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r.

Zadanie 1 – Remont dachu świetlicy wiejskiej w Gogolinku nr 20

Zadanie 2 – Remont dachu świetlicy wiejskiej w Wilczu nr 21

Zadanie 3 – Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mąkowarsku przy ul. Tucholskiej 29, zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych Warunkach Zamówienia, ofercie Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacjami projektowymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w oparciu o pomocnicze: przedmiary robót, a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania.

3. Zakres robót do wykonania szczegółowo określają dokumentacje projektowe pn.:”Remont dachu świetlicy wiejskiej w Gogolinku”, „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Wilczu”, „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mąkowarsku”, opracowane przez PALIGA Pracownia Projektowa Robert Paliga, ul. Aleje Wolności 1, 86-010 Koronowo, na którą składają się:

- projekt,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- przedmiar robót.

4. Określone w ust. 1 przedsięwzięcie obejmuje w szczególności:

- Remont dachu świetlicy wiejskiej w Gogolinku nr 20

Dach nad świetlicą:

- wymiana pokrycia dachowego z płyt bitumicznych na blachodachówkę,

- wymiana łat i kontrłat,

- remont elementów konstrukcji dachu,

- wymiana obróbek blacharskich,

- wymiana orynnowania,

- wymiana instalacji odgromowej,

- remont komina

Dach nad wiatrołapem:

- wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę,

- wymiana łat i kontrłat,

- wymiana obróbek blacharskich,

- wymiana orynnowania.

- Remont dachu świetlicy wiejskiej w Wilczu nr 21

Dach nr 1 – dach stromy świetlicy wiejskiej:

- demontaż i utylizacja istniejącego pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych,

- demontaż orynnowania,

- demontaż istniejących łat,

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej konstrukcji,

- montaż folii paroprzepuszczalnej,

- montaż drewnianych kontrłat i łat,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki,

- montaż obróbek blacharskich (obróbki komina, pasy nadrynnowe, wiatrownice,  attyki),

- montaż gąsiorów dachowych,

- montaż nowego orynnowania,

- remont i malowanie kominów ponad dachem,

- wykonanie czapy betonowej komina oraz wykucie otworów w kanałach wentylacyjnych,

- wykonania kontrspadków przy kominie,

- wymiana instalacji odgromowej.

Dach nr 2 – dach płaski świetlicy wiejskiej:

- wykonanie klinów styropianowych wzdłuż wewnętrznych krawędzi attyki i na styku ze ścianami,

- wymiana obróbek blacharskich,

- wymiana orynnowania,

- wykonania kontrspadków przy kominie,

- wykonanie 1 warstwy z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowanej SBS,

- wymiana instalacji odgromowej.

Dach nr 3 – dach płaski stacji wodociągowej:

-  wykonanie klinów styropianowych wzdłuż wewnętrznych krawędzi attyki i na styku ze ścianami,

- wymiana obróbek blacharskich,

- wymiana orynnowania,

- wykonania kontrspadków przy kominie,

- wykonanie 1 warstwy z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowanej SBS,

- wymiana instalacji odgromowej.

Dach nr 4 – daszek nad wejściem do świetlicy:

- wymiana pokrycia dachowego nad zadaszeniem wejścia do świetlicy,

- ułożenie jednej warstwy membrany dachowej na istniejącym deskowaniu,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- impregnacja szczytu z desek i okapów.

- Remont dachu świetlicy wiejskiej w Mąkowarsku przy ul. Tucholskiej 29

Dach główny:

- wykonanie jednej warstwy papy zgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowanej SBS gr. 5,2 mm w pasie 1 m od okapu,

- demontaż orynnowania,

- demontaż obróbek blacharskich,

- montaż obróbek blacharskich (obróbki komina, pasy nadrynnowe, attyki),

- montaż nowego orynnowania,

- remont kominów polegających na wymurowaniu dwóch warstw cegieł, w których należy wykonać boczne otwory wentylacyjne, wykonanie nowych czap betonowych oraz otynkowania kominów zaprawą cementowo-wapienną,

- montaż przy okapach krawędziaków 12x14 cm wraz z pyta OSB oraz obróbka blacharską,

- wykonanie przeciwspadków przy kominie.

Dach łącznika:

- wykonanie jednej warstwy papy zgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowanej SBS gr. 5,2 mm na całości dachu,

- wyprofilowanie powierzchni dachu wg rysunku,

Demontaż orynnowanie,

- demontaż obróbek blacharskich,

- montaż obróbek blacharskich (obróbki komina pasy nadrynnowe, attyki),

-  montaż nowego orynnowania,

- remont komina polegający na wymurowaniu dwóch warstw cegieł, w których należy wykonać boczne otwory wentylacyjne, wykonanie nowych czap betonowych oraz otynkowania kominów zaprawą cementowo-wapienną,

- wykonanie klinów styropianowych wraz z warstwą papy wierzchniego krycia wzdłuż attyki zlokalizowanej w północnej części budynku.

5. Prace prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową.

6. Wszystkie dokumenty, Istotne Warunki Zamówienia, oferta Wykonawcy, o których mowa w umowie stają się przez samo ich przywołanie integralną częścią umowy.

7. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przewidujące uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

8. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujące przepisy i ustalone zwyczaje.

§ 2

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ……………………………………………..….

2. Funkcję Kierownika robót pełnić będzie: …………………………………………………………….

§ 3

1. Przedstawicielem Zamawiającego - koordynatorem będzie Jolanta Dombrowska - Chmielek.

2. Funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie: ………………………………..

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1, zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w istotnych warunkach zamówienia, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz  zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiadających co do jakości wymogom dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie określonym w przepisach prawa budowlanego oraz przepisach szczególnych.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 6

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i IWZ do obowiązków Zamawiającego należy:

1) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji inwestycji,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy,

3) dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonanych robót.

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,

2) zapewnienie kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego,

3) oznakowanie bhp i p-poż. terenu budowy,

4) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych  dla ich funkcjonowania,

5) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

6) zabezpieczenie dostępu do posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych, oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7) ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy, a w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę ponieść wszelkie wydatki konieczne do naprawienia wyrządzonej szkody,

8) usunięcie odpadów, gruzu z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku śmieci, utylizacja itp.)

9) utrzymanie wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi, rusztowań oraz urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,

10) utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

11) wykonanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

12) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. po zakończeniu robót,

13) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

14) dostarczenie Zamawiającemu po zakończeniu robót (nie później niż 5 dni roboczych po zgłoszeniu robót do odbioru), dokumentacji odbiorowej:

a) oświadczenia kierownika robót:

- o zgodności  wykonania obiektu z projektem budowlanym i przepisami,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

b) protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów.

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe podczas prowadzenia prac remontowych w tym za prawidłowe zabezpieczenie dachu w przypadku wystąpienia opadów deszczu.

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 7

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:  do dnia 15 października 2018 r.

2. Za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy strony ustalają datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o zakończeniu robót.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystąpienie:

- niesprzyjających warunków atmosferycznych,

- znaleziska skutkujące koniecznością wstrzymania robót,

- innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu.

5. W związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przed upływem terminu umownego  stosownego wniosku o jego zmianę, opisując okoliczności uzasadniające zmianę terminu umownego.

§ 8

1. Strony ustalają, iż obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie ryczałt, zdefiniowany w art. 632 Kodeksu cywilnego

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy i wyraża się kwotą brutto:

- za wykonanie Zadania 1 …………………………….. zł, (słownie: ………………………………………………..  …………………………………………………………………… złotych)

- za wykonanie zadania 2 …………………………….. zł, (słownie: ………………………………………………..  …………………………………………………………………… złotych)

- za wykonanie zadania 3 …………………………….. zł, (słownie: ………………………………………………..  ……………………………………………………………………. złotych),

zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania  i warunki podane w zapytaniu ofertowym. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

3. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

§ 9

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy (za każde zadanie) będzie się odbywać I fakturą częściową po wykonaniu 50% zamówienia oraz fakturą końcową po wykonaniu całego zadania.

2. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą podpisane przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru inwestorskiego i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego protokoły:

1) w zakresie faktur częściowych – protokół stanu i wartości robót, wykonanych w okresie rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury końcowej – protokół końcowego odbioru robót bez wad i usterek, stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

3. Termin płatności faktur częściowych i faktury końcowej wynosi 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na konto bankowe wskazane na fakturach VAT.

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur w całości lub części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

§ 10

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 11

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek.

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji za przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

3. Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 12

Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 13

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1) przekroczenie terminu określonego w § 7 ust. 1 w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

2) opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego, w którym minął termin wyznaczony przez Zamawiającego,

3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

4) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

- za każdy następny dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia.

6. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego w następujących sytuacjach:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności,

- zamiar złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji robót i przerwa ta trwa dłużej  niż 2 tygodnie.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1, tiret 1, kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający,

- Wykonawca nie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn określonych w ust. 1 tiret 1, a Zamawiający dokona ich odbioru  w ciągu 14 dni roboczych,

- Wykonawca niezwłocznie najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadku:

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,

2) zmiany warunków gospodarczych, w tym zmiany stawek podatku od towaru i usług (VAT),

3) zmiany osób wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty oraz do umowy oraz do umowy, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone w rozdziale V pkt 2 ppkt 2),

4) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia, w szczególności zmiany zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy,

5) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

6) przesłanek wymienionych we wzorze umowy, w tym w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy.

3. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

4.  Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Bydgoszczy.

5. Integralną część umowy stanowią Istotne Warunki Zmówienia, oferta cenowa Wykonawcy, dokumentacja projektowa.

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. Załącznik sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					                         WYKONAWCA