**Umowa nr SA.27 . .2024**

W dniu ……….-…….2024 r. w Kartuzach pomiędzy:

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Kartuzy z siedzibą w Kartuzach („Zamawiający”)

ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4;

83-300 Kartuzy

NIP 5890010100, REGON 190036810

reprezentowanym przez:

………………………………………. – Nadleśniczy,

a

p. ……………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………… z siedzibą w …………………….. („Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP ………………………………..

działającym osobiście

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

**§ 1**

**Przedmiot i zakres umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na  **„****Rozbiórka obiektów stacji paliw na terenie byłego Ośrodka Transportu Leśnego (OTL) w Kartuzach przy ul. Kościerskiej 21”** („Przedmiot Umowy”).

W ramach zleconych prac wykonawca wykona w szczególności roboty budowlane:

- Demontaż, odkopanie, wydobycie i utylizacja zbiorników paliw,

- Likwidacja płyt dennych pod zbiornikami,

- Demontaż i utylizacja instalacji technologicznej (dystrybutory, rurociągi podziemne),

- Rekultywacja i utylizacja skażonej gleby po ewentualnym wykonaniu badań,

- Uzupełnienie wyrobiska czystą glebą i wyrównanie terenu po byłej stacji paliw,

- Rozbiórka wiaty stalowej oraz wysepki (podjazd) i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki,

Zamawiający oświadcza, że jest w posiadaniu decyzji udzielającej pozwolenia na rozbiórkę obiektów stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Jeżeli w trakcie realizacji prac niezbędne będzie uzyskanie innych uzgodnień lub pozwoleń Wykonawca zobowiązany będzie do ich uzyskania. W tym celu Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy pełnomocnictw.

Zakres rzeczowy został określony w projekcie budowlanym wykonawczym oraz przedmiarze robót.

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy określają:

1) zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami, w tym:,

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych („STWiORB”),

- przedmiar robót,

2) oferta Wykonawcy („Oferta”),

które stanowią integralną część niniejszej Umowy.

3. Przedmiot Umowy będzie wykonywany na terenie wskazanym w zaproszeniu („Obszar Realizacji Umowy”).

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze STWiORB, dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz zaproszeniem i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał niezbędny do wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji robót, infrastrukturą terenu inwestycji i jej specyfikacją oraz dostępną dokumentacją.

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i STWiORB.

8. Nie dopuszcza się użycia materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, w tym środowiska.

9.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jakości materiałów Zamawiający może w trakcie dostawy żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających jakość dostarczanych materiałów.

**§ 2**

**Termin realizacji**

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie**: do ……………………… r.**
2. Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających z Umowy

(w tym w szczególności naliczania kar umownych) po terminie, o którym mowa w ust. 1.

**§ 3**

**Warunki dotyczące organizacji robót**

Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych robót osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne itp.).

**§ 4**

**Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz ochrona środowiska**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie budowy ład, porządek, przestrzegać przepisów i zasad bhp, przestrzegać przepisów p.poż oraz ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów, sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu.

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowana w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

**§ 5**

**Obowiązki i oświadczenia Wykonawcy**

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonywanie robót budowlanych przez osoby zgodnie z § 3,

2) przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, zgodnie z §6 ust. 1 pkt. 1,

3) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego,

4) zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy,

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów, robót lub ich części bądź urządzeń w toku realizacji umowy – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego sprzed szkody,

6) zapewnienie na terenie budowy ładu, porządku, przestrzegania przepisów i zasad bhp, przestrzegania przepisów p.poż oraz ochrona znajdujących się na terenie budowy obiektów, sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu,

7) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

8) informowanie na piśmie, pod rygorem nieważności, Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

9) stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę,

10) zabezpieczenie Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za szkody spowodowane przemieszczaniem sprzętu i środków transportu Wykonawcy użytych do realizacji Przedmiotu Umowy. W razie wyrządzenia takich szkód przez Wykonawcę lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, Wykonawca obowiązany jest doprowadzić do niezwłocznego ich pokrycia,

11) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona i nadzór terenu budowy oraz mienia znajdującego się na nim, w tym w szczególności bieżące zabezpieczenie w sposób uniemożliwiający zniszczenie robót. Wykonawca do czasu zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę robót, innych prac, majątku własnego, jak i majątku Zamawiającego oraz osób trzecich znajdującego się w obrębie terenu, a także za zabezpieczenie robót przed skutkami warunków atmosferycznych.

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji robót, infrastrukturą terenu inwestycji i jej specyfiką oraz dostępną dokumentacją.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z uproszczoną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót, STWiORB i uznaje za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał niezbędny do wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy.

**§ 6**

**Obowiązki Zamawiającego**

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu objętego umową, w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Dwukrotne niestawiennictwo Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego celem przekazania terenu budowy uprawnia Zamawiającego do jednostronnego podpisania Protokołu przekazania terenu budowy ze skutkiem wiążącym Wykonawcę,

2) przeprowadzenie czynności odbiorowych w terminie zgodnym z zapisami **§** 8.

**§ 7**

**Osoby odpowiedzialne**

1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym z jego strony do kontroli i nadzoru wykonania robót jest **………………** Zamawiający ma prawo do wyznaczania dodatkowych przedstawicieli, o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, wedle swego wyboru, pisemnie, pocztą elektroniczną.

2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym z jego strony do reprezentacji przy wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy jest ………………. Przedstawiciel Wykonawcy będzie również prowadzić nadzór nad realizacją prac w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nad realizacją Przedmiotu Umowy zgodnie z opisem przedmiotu umowy i przyjętą technologią. Wykonawca ma prawo do wyznaczania dodatkowych przedstawicieli, o czym niezwłocznie powiadomi Zamawiającego, wedle swego wyboru, pisemnie, pocztą elektroniczną.

3. W przypadku zmiany Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ustanowieniu nowego Przedstawiciela Zamawiającego. Powiadomienie nastąpi, wedle wyboru Zamawiającego, pisemnie, pocztą elektroniczną.

4. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o ustanowieniu nowego Przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie nastąpi, wedle wyboru Wykonawcy, pisemnie, pocztą elektroniczną.

**§ 8**

**Odbiory**

1. Odbiór **końcowy robót** („Odbiór”) będzie dokonywany w imieniu Zamawiającego przez Komisję.

2. Odbiór będzie obejmował badanie akt budowy oraz zakresu robót, w tym ocenę jakości wykonanych prac.

3. Odbiór robót nastąpi na podstawie pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

4. Roboty zgłoszone do odbioru uważać się będzie za wykonane w dacie zgłoszenia tych robót do Odbioru, jeżeli w wyniku przeprowadzonych w jego następstwie czynności zostanie dokonany Odbiór potwierdzający, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ze zgłoszeniem robót do Odbioru końcowego następujących dokumentów:

1) kompletna dokumentacja powykonawcza (dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robót),

2) protokoły konieczności (jeśli wystąpiły w trakcie robót),

3) korespondencje z przebiegu prac,

4) protokoły odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu,

5) protokoły badań i sprawdzeń,

6) oświadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,

7) karty materiałowe z utylizacji materiałów,

8) karty materiałowe rozbieranych elementów,

9) geodezyjny pomiar powykonawczy,

6. Jeśli wraz ze zgłoszeniem nie zostaną dostarczone dokumenty wymienione w ust. 5, zgłoszenie uznaje się za nieskuteczne, do czasu uzupełnienia dokumentów.

7. Zamawiający wyznaczy termin Odbioru na termin nie późniejszy niż 7 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do Odbioru. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie, wedle swego wyboru, na piśmie, drogą elektroniczną na adresy wskazane w § 15. Jednocześnie Zamawiający wskaże upoważnione przez niego osoby do przeprowadzenia czynności Odbioru.

8. W Odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym kierownik budowy.

9. Odbiorowi końcowemu będą podlegały roboty budowlane wolne od wad, z zastrzeżeniem postanowień ust 10.

10. Jeżeli w trakcie Odbioru zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady, Zamawiający przerywa prace odbiorowe i w protokole odbioru podaje powód przerwania z wyszczególnieniem wszystkich stwierdzonych wad wraz z wyznaczeniem terminu do ich usunięcia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 12.

11. Po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad, Zamawiający przystąpi ponownie do Odbioru. Nowy termin odbioru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego po ponownym pisemnym zgłoszeniu gotowości do Odbioru przez Wykonawcę. W takim przypadku za datę wykonania robót budowlanych uważać się będzie datę ponownego zgłoszenia robót do Odbioru, jeżeli w wyniku przeprowadzonych w jego następstwie czynności zostanie dokonany Odbiór potwierdzający, że roboty zostały wykonane w sposób należyty. Jeżeli po ponownym zgłoszeniu gotowości do Odbioru zostanie ustalone, że wady w dalszym ciągu nie zostały usunięte, procedura opisana powyżej może być powtarzana.

12. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy.

13. Odbiór prac będzie dokumentowany Protokołem Odbioru Robót. Dokumenty wymienione w ust. 5 stanowić będą załączniki do protokołu.

14. Protokół Odbioru Robót stanowi protokolarne potwierdzenie zwrotu terenu budowy.

**§ 9**

**Wynagrodzenie i zasady rozliczania robót**

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości **……………. zł brutto.** Kwota wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi wartość Przedmiotu Umowy („Wartość Przedmiotu Umowy”).

2. Wynagrodzenie ma **charakter ryczałtowy.**

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty wykonane zgodnie z określoną w Umowie starannością potwierdzone w Protokole Odbioru Robót.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie po odbiorze przedmiotu Umowy, na podstawie faktury.

5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie **do 21 dni** od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie Protokół Odbioru Robót.

6. W przypadku błędnie wystawionej przez Wykonawcę faktury, termin płatności liczony jest od daty wpływu faktury korygującej do Zamawiającego.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia wartość robót nie wykonanych a ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

8. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 i inne wydatki związane lub wynikłe w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wszelkie podatki oraz opłaty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w ust. 1.

10. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na roboty będące Przedmiotem Umowy, w trakcie jego realizacji, ustalona kwota brutto może ulec zmianie stosownie do zmiany stawki podatku.

11. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

12. W przypadku błędnie wystawionej przez Wykonawcę faktury lub braku wymaganych do niej dokumentów, termin płatności liczony jest od daty wpływu faktury korygującej do Zamawiającego lub dostarczenia kompletu dokumentacji.

13. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm. – „Ustawa o Fakturowaniu”).

14. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust.13, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy, których dotyczy.

15. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: NIP 5890010100.

16. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie moment wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 14, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

17. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do siedziby Zamawiającego pokój nr 10 (kasa).

18. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

19. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

20. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 931).

21. Zapłata:

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 931),

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

22. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz.U.z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 931).

23. Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.

24. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, numeru NIP i REGON.

**§ 10**

**Rękojmia**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na zrealizowany Przedmiot Umowy rękojmi na okres **6 miesięcy** licząc od daty protokólarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw z tytułu rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zgłoszenia doręczenia na adres Wykonawcy wskazanym w umowie, lub daty sporządzenia protokołu stwierdzającego wady objęte rękojmią.

3. W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w ust. 2 Zamawiający uprawniony jest do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub odstąpienia od umowy.

**§ 11**

**Podwykonawstwo**

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w skład niniejszej Umowy, jest obowiązany w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy, o której mowa w ust. 1, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do niego w przypadku:

1) niespełnienia wymagań określonych w zaproszeniu do składania ofert,

2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

3. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 2.

6. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją zamówienia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% Wartości Przedmiotu Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w zaproszeniu, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 21 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

9. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o podwykonawstwo przedłoży aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

10. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

12. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

1) zakresu robót, dostaw lub usług przewidzianych do wykonania,

2) terminów realizacji,

3) wynagrodzenia i terminów płatności,

4) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy.

13. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

2) uzależniających zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

14. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie 7 dni Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. W przypadku zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych (płatność jednorazowa) lub zapłaty faktury końcowej – warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty 100% (całości) wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji Przedmiotu Umowy.

20. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 19, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

21. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy może:

1) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnować z podwykonawstwa,

4) zmienić podwykonawcę.

22. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 tej ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

23. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców.

**§ 12**

**Zmiany umowy**

1. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron.

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, co nie dotyczy zmiany adresów do doręczeń, wskazanych w komparycji umowy.

**§ 13**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia i bez odszkodowania dla Wykonawcy w przypadku:

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięcia zgłoszonych wad przekraczającej 10 dni; prawo do rozwiązania umowy nie wyłącza prawa do naliczania kar umownych za zwłokę,

2) nienależytego wykonania prac.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca ma prawo wyłącznie do wynagrodzenia za wykonaną część umowy.

4. Odstąpienie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia z podaniem uzasadnienia.

**§ 14**

**Kary umowne**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy są kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w realizacji prac objętych Umową w stosunku do terminu określonego w Umowie - w wysokości 2 % wartości robót brutto Umowy, liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu usterek wskazanych w protokole odbioru końcowego lub w protokole przeglądu gwarancyjnego  – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

3) za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% Wartości Przedmiotu Umowy,

3. Zapłata kar umownych nie pozbawia prawa dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 40 % Wartości Maksymalnej Przedmiotu Umowy oznaczonego w par. 9 ust. 1 Umowy.

**§ 15**

**Porozumiewanie się Stron**

1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za datę otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną, jeżeli będą one przekazywane tą drogą.

2. Dane kontaktowe Stron:

Zamawiający:

Adres: ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4, 83-300 Kartuzy

Telefon: 58 685 29 30

e-mail: kartuzy@gdansk.lasy.gov.pl

Wykonawca:

Imię i Nazwisko …………………………

Adres: ………………………….

Telefon: …………………………..

e-mail: ………………………….

3. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

**§ 16**

**Klauzula sporów**

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o których mowa w przepisach o postępowaniu cywilnym.

2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, wszelkie spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

**§ 17**

**Ochrona danych osobowych**

Zamawiający informuje o klauzuli informacyjnej ws. RODO znajdującej się na stronie zamawiającego, pod adresem: <https://kartuzy.gdansk.lasy.gov.pl/ochrona-danych-osobowych#.Y33ZLH2ZNPY>

**§ 18**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Projekt wykonawczy
2. Przedmiar robót
3. STWiORB

…………………………… ……….……………………………..

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**