Załącznik nr 4 do Umowy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

**Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kod czynności do rozlicze nia** | **Okres realizacji** | **Uwagi** |
| **POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA** | | | |
| 1. | CWD-P | I – XII 2023 r. |  |
| 2. | CWD-D |
| 3. | PODWOZ-DK |
| 4. | PODWOZ-DA |
| 5. | GODZ PILA |
| 6. | GODZ RH8 |
| 7. | GODZ MH8 |
| **HODOWLA LASU** | | | |
| 8. | WPOD-N | I – XII 2023 r. | Nasilenie wykonania prac w okresie VIII – XII 2023 r. |
| 9. | PORZ-ROZD |
| 10. | ROZDR-PP |
| 11. | ROZDR-PDR |
| 12. | WYK-TAL40 | III – IV 2023 r. oraz IX – XI 2023 r. | Większość prac planowana jest do realizacji w okresie IX – XI 2023 r. |
| 13. | WYK-FREZ |
| 14. | WYK-FREZ2 |
| 15. | SADZ 1R | III – V 2023 r. oraz X – XI 2023 r. |  |
| 16. | SADZ WIEL |
| 17. | DOW-SADZ |
| 18. | GODZ RH8 |
| 19. | KOSZ UA | V – X 2023 r. |  |
| 20. | KOSZ UB |
| 21. | CW-W | II – 15 V 2023 r. oraz  VIII – XII 2023 r. | Zakłada się, że 70% czyszczeń wczesnych zostanie wykonanych w okresie II – 15 V 2023 r. |
| 22. | CP-W |
| **NASIENNICTWO I SELEKCJA** | | | |
| 23. | GODZ RH8 | I – XII 2023 r. |  |
| **OCHRONA LASU** | | | |
| 24. | ZAB-REPEL | X – XI 2023 r. | realizacja prac w dni bezdeszczowe |
| 25. | ZAB-UPAK |  |
| 26. | ZAB-MCHRN | realizacja prac w dni bezdeszczowe |
| 27. | PUŁ-WT | I – VII 2023 r. |  |
| 28. | GRODZ-SRN | II – XI 2023 r. | Nasilenie wykonania prac w okresie III - IV 2023 r. oraz IX – XI 2023 r. |
| 29. | GRODZ-SN |
| 30. | WYK-SLUPI | I-XII 2023 r. |  |
| 31. | K GRODZEŃ | I-XII 2023 r. |  |
| 32. | GRODZ-DEM | II – XI 2023 r. |  |
| 33. | KOR-PŚW | I – XII 2023 r. |  |
| 34. | PORZ-SPAL |
| 35. | ZW-ZRĘB |
| 36. | ZAW-BUD | 15 X – XII 2023 r. |  |
| 37. | CZYSZ-BUD |
| 38. | GODZ RH8 | I – XII 2023 r. |  |
| 39. | GODZ MH8 |
| 40. | GODZ MH23 |
| **OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU** | | | |
| 41. | PPOŻ-PORG | I – XII 2023 r. |  |
| 42. | GODZ RH23 | III – IX 2023 r. | W okresie akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego lasu |
| 43. | GODZ RH8 | I – XII 2023 r. |  |
| 44. | GODZ RU8 |
| 45. | GODZ MH8 |
| 46. | GODZ MH23 |
| 47. | DOZ DOG |
| **UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU** | | | |
| 48. | GODZ RU8 | XI – XII 2023 r. |  |
| **UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI LEŚNEJ** | | | |
| 49. | GODZ RH23 | I – XII 2023 r. |  |
| 50. | GODZ MH23 |