**Załącznik nr 4.1 do Umowy**

**Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy**

Sporządzony w oparciu o załącznik nr 2.1.2. do SWZ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakiet 01** | | |
| **Typ planu** | **Grupa czynności** | **Termin wykonania** |
| **HOD\*** | CP | I-IX |
|  | CW | II-VI |
|  | H-POZ | I-XII |
|  | MA-PORZ | VII-XII |
|  | ODN-GLEB | VII-XII |
|  | ODN-POZ, ODN-HAL,  ODN-ZRB,  ODN-ZŁOŻ, POPR | III-V |
|  | PIEL | V-X |
| **OCHRL\*** | O-ZGRYZC, O-PROGNŚ | IX-XII |
|  | O-GRODZN, O-GRODZS,  O-GRODZR, O-SPALGAŁ,  O-POZ, O-SMIECI | I-XII |
|  | O-BOBRY | III-IV oraz VIII-XII \*\* |
|  | O-ZWRYJM , O-ZWRYJK | III-VII |
| **OCHRPR** | OP-BUDKIN, OP-BUDKIS | IX-XII |
|  | OP-POZ | I-XII |
| **OCHRP** | P-PORZ, P-INNE, P-POŻAR | I-XII |
|  | P-INFO | II-X |
|  | UT-WODA | III-X |
| **UBOCP** | CHOINKIL | I-XII |
| **POZ\*/\*\*\*** | POZ | I kw. min. 25%  II kw. min. 15% III kw. min. 15% IV kw. min. 15% |
| **UTRZ** | UT-TURYST | I-XII |

\*ze względu na występujące na terenie Nadleśnictwa obszary ochrony ostoi zwierząt, ostateczny termin wykonania prac na tych powierzchniach zostanie określony przez RDOŚ w Kielcach.

\*\* Ostateczny termin wykonania prac zostanie ustalony w decyzji RDOŚ w Kielcach.

\*\*\* masa grubizny [m3] przewidziana do pozyskania w 2023r. według załącznika 2.1.3.2 do SWZ

Zamawiający informuje, iż powyższy harmonogram ma na celu jedynie udzielenie orientacyjnej wiedzy na temat planowego zakresu prac w poszczególnych okresach realizacji Przedmiotu Umowy. Ponadto termin wykonania poszczególnych prac stanowiących przedmiot Zlecenia określony zostanie każdorazowo w Zleceniu.