**Załącznik nr 2.4 do SWZ**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Spis treści:

Załącznik nr 2.4.1. – planowany rozmiar prac;

Załącznik nr 2.4.2. - szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 2.4.3.1. – charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna;

Załącznik nr 2.4.3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna leśnictwie;

Załącznik nr 2.4.3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 2.4.3.4. – zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki;

Załącznik nr 2.4.3.5. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 2.4.3.6. – informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał);

Załącznik nr 2.4.3.7. – zestawienie pozycji z występującymi drzewami trudnymi;

Załącznik nr 2.4.4.1. - informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów);

Załącznik nr 2.4.4.2. - zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień wykonywanych przy pomocy sadzarki.

**Załącznik nr 2.4.1. do SWZ**

**Planowany rozmiar prac;**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr poz. w STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | | **Czynność - opis prac** | | **Jedn. miary** | | **Ilość** | |
| 1 | 2 | CWD-D | | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | | M3 | | 1 911,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe cięcia rębne** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr poz. w STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | | **Czynność - opis prac** | | **Jedn. miary** | | **Ilość** | |
| 2 | 1 | CWD-P | | Całkowity wyrób drewna pilarką | | M3 | | 3 285,00 | |
| 3 | 2 | CWD-D | | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | | M3 | | 420,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr poz. w STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | | **Czynność - opis prac** | | **Jedn. miary** | | **Ilość** | |
| 4 | 1 | CWD-P | | Całkowity wyrób drewna pilarką | | M3 | | 1 617,00 | |
| 5 | 2 | CWD-D | | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | | M3 | | 5 173,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr poz. w STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | | **Czynność - opis prac** | | **Jedn. miary** | | **Ilość** | |
| 6 | 1 | CWD-P | | Całkowity wyrób drewna pilarką | | M3 | | 227,00 | |
| 7 | 2 | CWD-D | | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | | M3 | | 1 512,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cięcia przygodne i pozostałe** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr poz. w STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | | **Czynność - opis prac** | | **Jedn. miary** | | **Ilość** | |
| 8 | 2 | CWD-D | | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | | M3 | | 677,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nr poz. w STWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | | **Czynność - opis prac** | | **Jedn. miary** | | **Ilość** | |
| 9 | 3 | ZRYW-WYDŁ | | Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m | | M3 | | 730,00 | |
| 10 | 4 | PODWOZ-DK | | Podwóz drewna do 1000 m | | M3 | | 200,00 | |
| 11 | 5 | PODWOZ-DA | | Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m | | M3 | | 200,00 | |
| 12 | 8 | WYK SZLN | | Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych | | M | | 400,00 | |
| 13 | 9 | REM SZLZN | | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych | | M | | 1 000,00 | |
| 14 | 14 | ROZDR-PP | | Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą | | HA | | 16,12 | |
| 15 | 15 | ROZDR-PDR | | Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą | | HA | | 0,34 | |
| 16 | 21 | WPOD-BN | | Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem na powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty) | | HA | | 24,74 | |
| 17 | 51 | WYK-TAL40 | | Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm | | TSZT | | 5,10 | |
| 18 | 75 | WYK-FREZ | | Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem | | KMTR | | 40,95 | |
| 19 | 77 | WYK WAŁK | | Przygotowanie gleby pługofrezarką | | KMTR | | 61,94 | |
| 20 | 94 | SADZ 1R | | Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym | | TSZT | | 149,29 | |
| 21 | 95 | SADZ WIEL | | Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym | | TSZT | | 31,87 | |
| 22 | 96 | SADZ POP | | Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach | | TSZT | | 5,10 | |
| 23 | 97 | SAD-BRYŁ | | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym | | TSZT | | 7,87 | |
| 24 | 98 | POP-BRYŁ | | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach | | TSZT | | 0,15 | |
| 25 | 99 | SADZ-W+D | | Sadzenie wielolatek drzewek ukorzenionych w dołki, wraz z wykopaniem dołków | | TSZT | | 1,10 | |
| 26 | 103 | DOW-SADZ | | Dowóz sadzonek | | TSZT | | 191,07 | |
| 27 | 107 | KOSZ UA | | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II | | HA | | 21,67 | |
| 28 | 108 | KOSZ UB | | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | | HA | | 37,76 | |
| 29 | 109 | KOSZ UC | | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI | | HA | | 5,63 | |
| 30 | 112 | CW-W | | Czyszczenia wczesne | | HA | | 15,51 | |
| 31 | 116 | CP-W | | Czyszczenia późne | | HA | | 13,56 | |
| 32 | 117 | ZAB-REPEL | | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów | | HA | | 6,96 | |
| 33 | 131 | PUŁ-RYJ | | Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. | | SZT | | 419,00 | |
| 34 | 134 | SZUK-OWAD | | Próbne poszukiwania owadów w ściółce | | SZT | | 13,00 | |
| 35 | 137 | SMAR-PBIO | | Smarowanie pni biopreparatem | | HA | | 9,08 | |
| 36 | 139 | GRODZ-SN | | Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką | | HM | | 50,40 | |
| 37 | 141 | GRODZ-SRN | | Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową | | HM | | 1,47 | |
| 38 | 144 | WYK-SLUPI | | Przygotowanie słupków iglastych | | SZT | | 1 484,00 | |
| 39 | 145 | GRODZ-DEM | | Demontaż (likwidacja) ogrodzeń | | HM | | 20,15 | |
| 40 | 146 | K GRODZEŃ | | Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych | | H | | 120,00 | |
| 41 | 148 | PORZ-SPAL | | Spalanie gałęzi ułożonych w stosy | | M3P | | 400,00 | |
| 42 | 149 | PORZ-STOS | | Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe | | M3P | | 400,00 | |
| 43 | 155 | ZAW-BUD | | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | | SZT | | 20,00 | |
| 44 | 157 | CZYSZ-BUD | | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | | SZT | | 157,00 | |
| 45 | 159 | KONTR-RYJ | | Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców | | SZT | | 1 676,00 | |
| 46 | 160 | US PDRZ U | | Usuwanie na uprawach drzewek porażonych | | HA | | 11,00 | |
| 47 | 163 | PPOŻ-PORZ | | Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych | | HA | | 3,92 | |
| 48 | 165 | DOZ DOG | | Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk | | H | | 52,00 | |
| 49 | 384 | GODZ RH8 | | Prace godzinowe ręczne (8% VAT) | | H | | 1 711,00 | |
| 50 | 385 | GODZ PILA | | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki | | H | | 60,00 | |
| 51 | 386 | GODZ RU8 | | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem | | H | | 178,00 | |
| 52 | 387 | GODZNOC | | Prace godzinowe w porze nocnej | | H | | 18,00 | |
| 53 | 389 | GODZ MH8 | | Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) | | H | | 322,00 | |
| 54 | 390 | GODZ MH23 | | Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) | | H | | 10,00 | |
| 55 | 391 | GODZ HH8 | | Prace wykonywane harwesterem (8% VAT) | | H | | 20,00 | |

**Załącznik nr 2.4.2. do SWZ**

**Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | **Grupa czynn.** | **Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz** | **Adres** | **Kod czynności** | **Nazwa czynności** | **Stopień trudności** | **J.M.** | **Ilość** |  |
|  | HOD | CP | Lipa | 16-12-1-06-104 -f -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 3 | HA | 2,90 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-140 -c -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 3 | HA | 1,93 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-153 -k -00 | CP>05D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 5 | HA | 1,35 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -b -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 3 | HA | 2,69 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-188 -c -00 | CP>05D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 3 | HA | 0,69 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-188 -c -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 4 | HA | 0,45 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-190 -g -00 | CP>05D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 4 | HA | 1,25 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-191 -g -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 3 | HA | 1,95 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-469 -f -00 | CP>05D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 3 | HA | 0,35 |  |
|  | CW | Lipa | 16-12-1-06-115 -c -00 | CZ<05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% | 4 | HA | 1,90 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-129 -c -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 4 | HA | 0,75 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-140 -f -00 | CZ<05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% | 4 | HA | 2,78 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-153 -d -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 5 | HA | 2,85 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-153 -k -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 5 | HA | 0,55 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-170 -d -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 5 | HA | 0,50 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-170 -h -00 | CZ<05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% | 4 | HA | 1,69 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-191 -i -00 | CZ<05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% | 4 | HA | 0,26 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-192 -k -00 | CZ<05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% | 4 | HA | 3,23 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | CZ<05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5% | 2 | HA | 1,00 |  |
|  | H-POZ | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 50,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 100,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 5,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 100,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 200,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 60,00 |  |
|  | MA-PORZ | Lipa | 16-12-1-06-140 -i -00 | WPOD>6BN | Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 2,98 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-153 -c -00 | WPOD-6BN | Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 0,69 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-153 -k -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 3 | HA | 3,09 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -d -00 | WPOD>6BN | Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 0,55 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -f -00 | WPOD-6BN | Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 3,02 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-166 -o -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 4 | HA | 1,44 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-167 -c -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 4 | HA | 1,04 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-167 -g -00 | WPOD>6BN | Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 1,07 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-168 -b -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 4 | HA | 0,90 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-169 -b -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 4 | HA | 0,30 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-169 -b -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 4 | HA | 0,30 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-170 -b -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 4 | HA | 2,20 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-170 -g -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 4 | HA | 0,50 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-171 -d -00 | WPOD>6BN | Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 1,10 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189 -f -00 | WPOD>6BN | Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 4,04 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-190 -g -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 2 | HA | 2,89 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-192 -i -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 2 | HA | 0,84 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-194 -d -00 | WPOD-6BN | Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 2,14 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -c -00 | WPOD-6BN | Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 1,06 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -k -00 | WPOD>6BN | Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 2,40 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -w -00 | WPOD-6BN | Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 0,16 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -i -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 3 | HA | 0,04 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -i -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 3 | HA | 1,50 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -j -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 2 | HA | 0,91 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-389 -k -99 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 4 | HA | 0,51 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-469 -i -00 | WPOD-6BN | Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 0,45 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-520 -b -00 | WPOD-6BN | Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 2,08 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-520 -c -00 | WPOD>6BN | Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 3,00 |  |
|  | ODN-GLEB | Lipa | 16-12-1-06-139 -f -00 | WYK-TAL40 | zdarcie pokr.na talerz.40x40 | 3 | TSZT | 3,10 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-153 -k -00 | WYK WAŁK | Przyg. gleby pługofrezarką | 1 | KMTR | 19,31 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-166 -o -00 | WYK-FREZ | Przyg.gleby.pługiem aktywnym z pogłębiaczem | 4 | KMTR | 6,25 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-166 -o -00 | WYK WAŁK | Przyg. gleby pługofrezarką | 1 | KMTR | 2,75 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-167 -c -00 | WYK-FREZ | Przyg.gleby.pługiem aktywnym z pogłębiaczem | 4 | KMTR | 2,50 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-167 -c -00 | WYK WAŁK | Przyg. gleby pługofrezarką | 1 | KMTR | 4,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-168 -b -00 | WYK-FREZ | Przyg.gleby.pługiem aktywnym z pogłębiaczem | 4 | KMTR | 1,88 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-168 -b -00 | WYK WAŁK | Przyg. gleby pługofrezarką | 1 | KMTR | 3,75 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-169 -b -00 | WYK WAŁK | Przyg. gleby pługofrezarką | 1 | KMTR | 3,75 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-170 -b -00 | WYK WAŁK | Przyg. gleby pługofrezarką | 1 | KMTR | 13,75 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-170 -g -00 | WYK-FREZ | Przyg.gleby.pługiem aktywnym z pogłębiaczem | 4 | KMTR | 3,13 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-190 -g -00 | WYK-FREZ | Przyg.gleby.pługiem aktywnym z pogłębiaczem | 2 | KMTR | 5,56 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-190 -g -00 | WYK WAŁK | Przyg. gleby pługofrezarką | 1 | KMTR | 12,50 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-192 -i -00 | WYK-FREZ | Przyg.gleby.pługiem aktywnym z pogłębiaczem | 2 | KMTR | 3,13 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-192 -i -00 | WYK WAŁK | Przyg. gleby pługofrezarką | 1 | KMTR | 2,13 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -g -00 | WYK-TAL40 | zdarcie pokr.na talerz.40x40 | 2 | TSZT | 2,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -i -00 | WYK-FREZ | Przyg.gleby.pługiem aktywnym z pogłębiaczem | 3 | KMTR | 9,63 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -j -00 | WYK-FREZ | Przyg.gleby.pługiem aktywnym z pogłębiaczem | 2 | KMTR | 5,69 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-389 -k -99 | WYK-FREZ | Przyg.gleby.pługiem aktywnym z pogłębiaczem | 4 | KMTR | 3,18 |  |
|  | ODN-POZ | Lipa | 16-12-1-06- - - | DOŁ-1L | dołow. 1 lat. liśc. z donies. | 1 | TSZT | 0,45 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | DOŁ-2I | dołow. 2-3 lat. igl. z donies. | 1 | TSZT | 5,70 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | DOŁ-2L | dołow. 2-3 l liśc. z donies. | 1 | TSZT | 25,11 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | DOW-SADZ | dowóz sadzonek | 1 | TSZT | 157,89 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | ZAŁ-1IL | załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. | 1 | TSZT | 126,63 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | ZAŁ-1LL | załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. | 1 | TSZT | 0,45 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | ZAŁ-2IL | załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 5,70 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | ZAŁ-2LL | załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 25,11 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | DOŁ-2I | dołow. 2-3 lat. igl. z donies. | 1 | TSZT | 2,85 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | DOŁ-2L | dołow. 2-3 l liśc. z donies. | 1 | TSZT | 4,86 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | DOW-SADZ | dowóz sadzonek | 1 | TSZT | 33,18 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | ZAŁ-2IL | załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 2,85 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | ZAŁ-2LL | załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 4,86 |  |
|  | ODN-ZŁOŻ | Lipa | 16-12-1-06-174 -g -00 | SADZ-1KR | sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w | 1 | TSZT | 6,10 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-174 -g -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 0,10 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-174 -h -00 | SADZ-1KR | sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w | 1 | TSZT | 10,40 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-174 -h -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 1,15 |  |
|  | ODN-ZRB | Lipa | 16-12-1-06-108 -a -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 6,75 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-108 -a -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 2,30 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-109 -c -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 24,30 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-109 -c -00 | SADZ-1M | sadzenie 1 latek w jamkę | 1 | TSZT | 4,75 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-109 -c -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 0,20 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-112 -f -01 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 17,50 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-112 -f -01 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 5,40 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-140 -g -01 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 16,60 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-140 -g -01 | SADZ-1M | sadzenie 1 latek w jamkę | 1 | TSZT | 0,20 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-140 -g -01 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 3,25 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -a -01 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 7,60 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -a -01 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 2,55 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -d -01 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 7,10 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -d -01 | SADZ-1M | sadzenie 1 latek w jamkę | 1 | TSZT | 0,10 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -d -01 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 1,20 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -f -01 | SAD-B<150 | sadz.zakryty s.korz.brył do150 | 1 | TSZT | 2,20 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -f -01 | SADZ-1M | sadzenie 1 latek w jamkę | 1 | TSZT | 0,10 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -f -01 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 0,36 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -i -01 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 14,95 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -i -01 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 4,95 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -j -01 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 0,18 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-191 -h -01 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 12,95 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-191 -h -01 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 4,70 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-124 -f -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler | 1 | TSZT | 5,60 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-124 -f -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-135 -h -00 | SAD-B<150 | sadz.zakryty s.korz.brył do150 | 1 | TSZT | 5,67 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-135 -h -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 1,06 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-138 -j -01 | SADZ-1KR | sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w | 1 | TSZT | 14,10 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-138 -j -01 | SADZ-1M | sadzenie 1 latek w jamkę | 1 | TSZT | 0,01 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-138 -j -01 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 3,65 |  |
|  | PIEL | Lipa | 16-12-1-06-107 -d -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 0,14 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-107 -g -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 0,13 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-108 -a -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 1,07 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-109 -c -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 3,38 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-112 -f -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 2,78 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-113 -i -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 2,14 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-117 -a -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 2,35 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-122 -h -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 1,89 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-139 -f -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 5 | HA | 3,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-140 -g -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 2,30 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -a -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 4 | HA | 1,20 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -d -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 0,99 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -f -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0,30 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -i -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 2,37 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -j -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 0,02 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-155 -b -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 1,28 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-172 -j -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 1,09 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-173 -j -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 1,80 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-174 -f -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 2,19 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-174 -g -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 0,67 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-174 -h -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 1,36 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189 -g -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 1,65 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-191 -h -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 2,05 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-192 -c -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 2,58 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-193 -h -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 1,81 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-193 -j -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0,40 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-194 -a -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0,43 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-194 -i -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 2,06 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-194 -k -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 0,46 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-195 -a -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 2,89 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-195 -c -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0,52 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-124 -f -00 | KOSZ-CRN | Wykasz.w uprawach ręczne, <40% | 2 | HA | 0,77 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -a -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 1,06 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -j -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0,11 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -f -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 1,22 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -g -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 3,50 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -k -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 0,55 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-135 -h -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0,79 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-138 -j -01 | KOSZ-CRN | Wykasz.w uprawach ręczne, <40% | 3 | HA | 2,24 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -g -00 | KOSZ-CRN | Wykasz.w uprawach ręczne, <40% | 5 | HA | 2,63 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-152 -j -00 | KOSZ-CRN | Wykasz.w uprawach ręczne, <40% | 2 | HA | 1,12 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -b -01 | KOSZ-CRN | Wykasz.w uprawach ręczne, <40% | 2 | HA | 2,85 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -h -00 | KOSZ-CRN | Wykasz.w uprawach ręczne, <40% | 3 | HA | 0,92 |  |
|  | POPR | Lipa | 16-12-1-06-139 -f -00 | POP-B<150 | popr.sad.zak.s.korz.brył do150 | 1 | TSZT | 0,05 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-139 -f -00 | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamkę w popr | 3 | TSZT | 3,10 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -g -00 | POP-B<150 | popr.sad.zak.s.korz.brył do150 | 1 | TSZT | 0,10 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -g -00 | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamkę w popr | 1 | TSZT | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OCHRL | O-BOBRY | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 10,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 85,00 |  |
|  | O-GRODZN | Lipa | 16-12-1-06- - - | WYK-SLUPI | Przygotowanie słupków iglasty. | 1 | SZT | 1035,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-108 -a -00 | GODZ SIAT | Godz. transp. siatki | 1 | H | 2,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-108 -a -00 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatką niziny | 1 | HM | 1,95 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-112 -f -01 | GODZ SIAT | Godz. transp. siatki | 1 | H | 2,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-112 -f -01 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatką niziny | 2 | HM | 2,75 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -a -01 | GODZ SIAT | Godz. transp. siatki | 1 | H | 1,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -a -01 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatką niziny | 2 | HM | 1,80 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -i -01 | GODZ SIAT | Godz. transp. siatki | 1 | H | 1,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -i -01 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatką niziny | 2 | HM | 2,60 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-169 -i -00 | GODZ SIAT | Godz. transp. siatki | 1 | H | 3,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-169 -i -00 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatką niziny | 4 | HM | 12,20 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189 -g -00 | GODZ SIAT | Godz. transp. siatki | 1 | H | 3,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189 -g -00 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatką niziny | 2 | HM | 11,50 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-192 -c -00 | GODZ SIAT | Godz. transp. siatki | 1 | H | 2,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-192 -c -00 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatką niziny | 2 | HM | 2,90 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-194 -k -01 | GODZ SIAT | Godz. transp. siatki | 1 | H | 1,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-194 -k -01 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatką niziny | 2 | HM | 1,50 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | WYK-SLUPI | Przygotowanie słupków iglasty. | 1 | SZT | 449,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -g -00 | GODZ SIAT | Godz. transp. siatki | 1 | H | 3,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -g -00 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatką niziny | 3 | HM | 4,80 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-152 -j -00 | GODZ SIAT | Godz. transp. siatki | 1 | H | 2,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-152 -j -00 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatką niziny | 2 | HM | 2,50 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -b -01 | GODZ SIAT | Godz. transp. siatki | 1 | H | 3,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -b -01 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatką niziny | 1 | HM | 5,90 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -h -00 | GODZ RSIA | Godz. transp. siatki rozb | 1 | H | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -h -00 | GRODZ-SRN | Grodz. upraw siatką rozb.nizin | 2 | HM | 1,47 |  |
|  | O-GRODZR | Lipa | 16-12-1-06-189 -f -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 4,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189 -f -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 3 | HM | 11,65 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-194 -d -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 3,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-194 -d -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 2 | HM | 8,50 |  |
|  | O-GRODZS | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ KGR | Godz. transp. konserw. grodz. | 1 | H | 12,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | K GRODZEŃ | Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. | 1 | H | 100,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ KGR | Godz. transp. konserw. grodz. | 1 | H | 5,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | K GRODZEŃ | Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. | 1 | H | 20,00 |  |
|  | O-POZ | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 10,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 30,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 15,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 22,00 |  |
|  | O-PROGNŚ | Lipa | 16-12-1-06-102 -i -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 2 | SZT | 1,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-106 -f -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 2 | SZT | 1,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-109 -d -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-123 -d -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 2 | SZT | 1,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-188 -f -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 2 | SZT | 1,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-202 -b -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-126 -a -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-161 -j -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-182 -c -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-185 -j -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-360 -a -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-363 -b -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-388 -g -99 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 |  |
|  | O-SMIECI | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 20,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 200,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 30,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 400,00 |  |
|  | O-SPALGAŁ | Lipa | 16-12-1-06- - - | PORZ-SPAL | spalanie pozost.pozręb. | 1 | M3P | 300,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | PORZ-STOS | wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy | 1 | M3P | 300,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | PORZ-SPAL | spalanie pozost.pozręb. | 1 | M3P | 100,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | PORZ-STOS | wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy | 1 | M3P | 100,00 |  |
|  | O-ZGRYZC | Lipa | 16-12-1-06-113 -i -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-113 -i -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 1 | HA | 1,71 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-117 -a -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 3,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-117 -a -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 1 | HA | 1,88 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-139 -f -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-139 -f -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 3 | HA | 2,08 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -g -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -g -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 3 | HA | 0,50 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-152 -j -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-152 -j -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 0,22 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -b -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 2,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -b -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 1 | HA | 0,57 |  |
|  | O-ZWGRZBD | Lipa | 16-12-1-06-117 -l -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | 1 | H | 1,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-117 -l -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 1 | HA | 0,38 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-129A -y -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | 1 | H | 1,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-129A -y -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 3 | HA | 4,55 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-155 -g -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | 1 | H | 1,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-155 -g -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 3 | HA | 0,96 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189A -l -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | 1 | H | 1,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189A -l -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 1 | HA | 1,48 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-77A -h -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | 1 | H | 2,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-77A -h -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 2 | HA | 0,62 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-124 -i -00 | GODZ PBIO | Godz. transp. biopreparat | 1 | H | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-124 -i -00 | SMAR-PBIO | smarowanie pni biopreparatem | 2 | HA | 1,09 |  |
|  | O-ZWRYJK | Lipa | 16-12-1-06-108 -a -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 1,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-108 -a -00 | KONTR-RYJ | kontrola i utrzymanie p.ryjkow | 1 | SZT | 60,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-108 -a -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 15,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-109 -c -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 3,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-109 -c -00 | KONTR-RYJ | kontrola i utrzymanie p.ryjkow | 1 | SZT | 216,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-109 -c -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 54,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-112 -f -01 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 2,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-112 -f -01 | KONTR-RYJ | kontrola i utrzymanie p.ryjkow | 1 | SZT | 156,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-112 -f -01 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 39,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-140 -g -01 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 3,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-140 -g -01 | KONTR-RYJ | kontrola i utrzymanie p.ryjkow | 1 | SZT | 148,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-140 -g -01 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 37,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -a -01 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 1,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -a -01 | KONTR-RYJ | kontrola i utrzymanie p.ryjkow | 1 | SZT | 68,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -a -01 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 17,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -d -01 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 4,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -d -01 | KONTR-RYJ | kontrola i utrzymanie p.ryjkow | 1 | SZT | 64,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -d -01 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 16,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -f -01 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 4,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -f -01 | KONTR-RYJ | kontrola i utrzymanie p.ryjkow | 1 | SZT | 20,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -f -01 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 5,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -i -01 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 4,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -i -01 | KONTR-RYJ | kontrola i utrzymanie p.ryjkow | 1 | SZT | 132,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -i -01 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 33,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -j -01 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 1,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -j -01 | KONTR-RYJ | kontrola i utrzymanie p.ryjkow | 1 | SZT | 4,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -j -01 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 1,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-174 -g -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 4,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-174 -g -00 | KONTR-RYJ | kontrola i utrzymanie p.ryjkow | 1 | SZT | 52,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-174 -g -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 13,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-174 -h -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 4,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-174 -h -00 | KONTR-RYJ | kontrola i utrzymanie p.ryjkow | 1 | SZT | 92,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-174 -h -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 23,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-191 -h -01 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 4,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-191 -h -01 | KONTR-RYJ | kontrola i utrzymanie p.ryjkow | 1 | SZT | 116,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-191 -h -01 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 29,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-124 -f -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 2,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-124 -f -00 | KONTR-RYJ | kontrola i utrzymanie p.ryjkow | 1 | SZT | 124,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-124 -f -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 31,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-135 -h -00 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 2,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-135 -h -00 | KONTR-RYJ | kontrola i utrzymanie p.ryjkow | 1 | SZT | 124,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-135 -h -00 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 31,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-138 -j -01 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 4,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-138 -j -01 | KONTR-RYJ | kontrola i utrzymanie p.ryjkow | 1 | SZT | 300,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-138 -j -01 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 75,00 |  |
|  | O-ZWRYJM | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 200,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | US PDRZ U | Us. na upr. drzewek porażonych | 1 | HA | 10,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 80,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | US PDRZ U | Us. na upr. drzewek porażonych | 1 | HA | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OCHRP | P-INFO | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 1,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 6,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 2,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 5,00 |  |
|  | P-PORZ | Lipa | 16-12-1-06-77 -c -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 0,72 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 1 | HA | 0,50 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-464 -g -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 4 | HA | 0,40 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-465 -b -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 4 | HA | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-465 -d -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 4 | HA | 0,80 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-523 -d -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 4 | HA | 0,50 |  |
|  | P-POŻAR | Lipa | 16-12-1-06- - - | DOZ DOG | Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz | 1 | H | 40,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 8,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZNOC | Prace godzinowe w porze nocnej | 1 | H | 10,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | DOZ DOG | Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz | 1 | H | 12,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 4,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZNOC | Prace godzinowe w porze nocnej | 1 | H | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OCHRPR | OP-BUDKIN | Lipa | 16-12-1-06- - - | ZAW-BUD | W. n. bud. lęg. i schr. nietop | 1 | SZT | 10,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | ZAW-BUD | W. n. bud. lęg. i schr. nietop | 1 | SZT | 10,00 |  |
|  | OP-BUDKIS | Lipa | 16-12-1-06- - - | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek/schronów | 1 | SZT | 83,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek/schronów | 1 | SZT | 74,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POZ | IB | Lipa | 16-12-1-06-140 -i -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 616,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-140 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 24,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-140 -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 616,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-140 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 24,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 91,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 3,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 91,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 3,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -f -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 492,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 7,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -f -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 492,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 7,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 252,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 252,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -k -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 382,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -k -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 6,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -k -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 382,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -k -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 6,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -w -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 37,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -w -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 37,00 |  |
|  | IID | Lipa | 16-12-1-06-155 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 113,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-155 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 113,00 |  |
|  | IIIA | Lipa | 16-12-1-06-171 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 204,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-171 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 23,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-171 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 204,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-171 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 23,00 |  |
|  | IIIAU | Lipa | 16-12-1-06-153 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 161,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-153 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 32,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-153 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 161,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-153 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 32,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 1031,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 1031,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-194 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 557,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-194 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 557,00 |  |
|  | IIIB | Radoszyce | 16-12-1-07-520 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 576,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-520 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 576,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-520 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 627,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-520 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 627,00 |  |
|  | IIIBU | Lipa | 16-12-1-06-167 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 226,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-167 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 226,00 |  |
|  | IVD | Radoszyce | 16-12-1-07-469 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 155,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-469 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 155,00 |  |
|  | PM | Lipa | 16-12-1-06- - - | PODWOZ-DA | Podw. dr. za k. n. r. 1000 m | 1 | M3 | 100,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | PODWOZ-DK | Podwoz drewna do 1000 m | 1 | M3 | 100,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | PODWOZ-DA | Podw. dr. za k. n. r. 1000 m | 1 | M3 | 100,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | PODWOZ-DK | Podwoz drewna do 1000 m | 1 | M3 | 100,00 |  |
|  | POZ-P | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ HH8 | Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | ----- | H | 10,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 15,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ PILA | Prace godz. wyk. pilarką | ----- | H | 30,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 40,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ HH8 | Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | ----- | H | 10,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 15,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ PILA | Prace godz. wyk. pilarką | ----- | H | 30,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 40,00 |  |
|  | PR | Lipa | 16-12-1-06- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 140,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 140,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 185,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 185,00 |  |
|  | PTP | Lipa | 16-12-1-06- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 128,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 128,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | ZRYW-WYDŁ | Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m | ----- | M3 | 330,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 224,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 224,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | ZRYW-WYDŁ | Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m | ----- | M3 | 400,00 |  |
|  | PTW | Lipa | 16-12-1-06- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 50,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 50,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 50,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 50,00 |  |
|  | TPN | Radoszyce | 16-12-1-07-465 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 106,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-465 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 106,00 |  |
|  | TPP | Lipa | 16-12-1-06-129 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 145,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-129 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 145,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-129 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 51,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-129 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 51,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 407,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 407,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189 -b -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 216,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 5,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189 -b -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 216,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 5,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-190 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 493,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-190 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 145,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-190 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 493,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-190 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 145,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-77 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 393,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-77 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 3,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-77 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 393,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-77 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 3,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-124 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 35,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-124 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 35,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-135 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 20,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-135 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 20,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-136 -j -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 83,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-136 -j -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 83,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-148 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 149,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-148 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 149,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-148 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 218,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-148 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 218,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-149 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 66,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-149 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 66,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-149 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 59,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-149 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 59,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-149 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 313,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-149 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 313,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -l -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 48,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -l -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 48,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-152 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 24,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-152 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 24,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-152 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 102,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-152 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 102,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-152 -k -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 140,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-152 -k -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 21,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-152 -k -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 140,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-152 -k -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 21,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-161 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 20,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-161 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 20,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-161 -i -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 53,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-161 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 12,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-161 -i -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 53,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-161 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 12,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-162 -b -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 427,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-162 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 8,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-162 -b -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 427,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-162 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 8,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-162 -f -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 63,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-162 -f -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 63,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 35,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 35,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -f -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 242,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -f -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 242,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -j -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 83,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -j -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 20,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -j -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 83,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -j -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 20,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-164 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 47,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-164 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 47,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-164 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 105,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-164 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 105,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-165 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 122,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-165 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 122,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-182 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 20,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-182 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 20,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-182 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 36,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-182 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 36,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-186 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 73,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-186 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 73,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-462 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 123,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-462 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 123,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-464 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 25,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-464 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 25,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-465 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 57,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-465 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 57,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-467 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 340,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-467 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 340,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-467 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 308,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-467 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 308,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-468 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 269,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-468 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 3,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-468 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 269,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-468 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 3,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-468 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 222,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-468 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 67,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-468 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 222,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-468 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 67,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-468 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 200,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-468 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 200,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-469 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 130,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-469 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 130,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-520 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 178,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-520 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 178,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-523 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 260,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-523 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 260,00 |  |
|  | TWP | Lipa | 16-12-1-06-102 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 65,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-102 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 65,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-102 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 40,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-102 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 40,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-102 -j -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 99,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-102 -j -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 99,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-110 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 80,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-110 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 80,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-112 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 42,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-112 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 42,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-112 -g -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 102,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-112 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 3,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-112 -g -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 102,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-112 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 3,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-114 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 30,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-114 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 30,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-117 -l -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 7,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-117 -l -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 7,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-129A -y -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 125,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-129A -y -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 29,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-129A -y -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 125,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-129A -y -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 29,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-153 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 11,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-153 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-153 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 11,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-153 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-155 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 21,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-155 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 21,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-169 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 26,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-169 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 26,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-172 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 131,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-172 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 4,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-172 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 131,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-172 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 4,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-173 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 68,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-173 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 68,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-187 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 91,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-187 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 91,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189A -l -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 40,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189A -l -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 40,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-77A -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 23,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-77A -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 23,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-126 -i -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 13,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-126 -i -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 13,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-137 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 79,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-137 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 79,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-137 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 137,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-137 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 137,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-138 -k -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 20,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-138 -k -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 20,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-150 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 26,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-150 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 26,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-150 -o -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 31,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-150 -o -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 31,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-152 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 81,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-152 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 81,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-161 -g -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 47,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-161 -g -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 47,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-365 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 110,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-365 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 110,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-388 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 56,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-388 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 56,00 |  |
|  | ZS | Lipa | 16-12-1-06- - - | REM SZLZN | Napr. szlaku operac. niziny | ----- | M | 500,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | WYK SZLN | Wyk. szlaku oper. war. nizinne | ----- | M | 200,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | REM SZLZN | Napr. szlaku operac. niziny | ----- | M | 500,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | WYK SZLN | Wyk. szlaku oper. war. nizinne | ----- | M | 200,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UBOCP | CHOINKIL | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 5,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 20,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 5,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 10,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UTRZ | UT-TURYST | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 3,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 10,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-129A -k -00 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 2,00 |  |
|  | Lipa | 16-12-1-06-129A -k -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 16,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 20,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 50,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-124 -g -00 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-124 -g -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 5,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-135 -l -00 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 5,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-135 -l -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAD | Z-PIELD | N-CTWO | 16-12- - - - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 5,00 |  |
|  | N-CTWO | 16-12- - - - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 100,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -f -01 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -f -01 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 2,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -f -01 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 6,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -g -01 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -g -01 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 40,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -g -01 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 80,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -k -00 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -k -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 2,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -k -00 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 17,00 |  |
|  | Z-PIELK | N-CTWO | 16-12- - - - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 2,00 |  |
|  | N-CTWO | 16-12- - - - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 18,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -g -01 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 1,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -g -01 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 10,00 |  |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -g -01 | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | ----- | H | 10,00 |  |
|  | Z-SADZD | N-CTWO | 16-12- - - - - | SADZ-W+D | sadz.wielolat.wykopanie dołków | 1 | TSZT | 1,00 |  |
|  | Z-SADZK | N-CTWO | 16-12- - - - - | SADZ-W+D | sadz.wielolat.wykopanie dołków | 1 | TSZT | 0,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 2.4.3.1. do SWZ**

**Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 06.Lipa | 07.Radoszyce |
| 1 | Udział (m3) drewna iglastego [%] | 86 | 80 |
| 2 | Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%] | 45 | 42 |
| 3 | Udział (m3) rębni pierwszych  w cięciach rębnych ogółem [%] | 34 | 33 |
| 4 | Udział (m3) drewna pozyskiwanego  z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%] | 60 | 45 |
| 5 | Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%] | 36 | 62 |
| 6 | Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%] | 57 | 99 |
| 7 | Udział (m3) S2 krótkiego  (poniżej 1,5 mb) w S2 [%] | 0 | 0 |





**Załącznik nr 2.4.3.2. do SWZ**

**Układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grupa czynn. | Adres leśny | | Iglaste | | | | | Iglaste |  | Liściaste | | | | | Liściaste |  | Razem |
|  | S2A D | S2AP | S4 | W (dłużyca) | W (kłoda) |  | S2A D | S2AP | S4 | W (dłużyca) | W (kłoda) |  |
|  | IB | 16-12-1-06-140 -i -00 | | 42 | 40 |  | 482 | 52 | 616 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 640 |
|  | 16-12-1-06-154 -d -00 | | 6 | 6 | 4 | 72 | 3 | 91 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 94 |
|  | 16-12-1-06-154 -f -00 | | 32 | 32 | 6 | 406 | 16 | 492 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 499 |
|  | 16-12-1-07-125 -c -00 | | 36 |  | 8 |  | 208 | 252 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 253 |
|  | 16-12-1-07-125 -k -00 | | 26 | 1 | 8 |  | 347 | 382 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 388 |
|  | 16-12-1-07-125 -w -00 | | 5 |  | 0 |  | 32 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  | Razem: IB | | 147 | 79 | 26 | 960 | 658 | 1870 |  |  |  | 41 |  |  | 41 |  | 1911 |
|  | IIIA | 16-12-1-06-171 -d -00 | | 21 | 10 | 4 | 6 | 163 | 204 |  | 10 |  | 13 |  |  | 23 |  | 227 |
|  | Razem: IIIA | | 21 | 10 | 4 | 6 | 163 | 204 |  | 10 |  | 13 |  |  | 23 |  | 227 |
|  | IIIAU | 16-12-1-06-153 -c -00 | | 8 | 13 | 2 |  | 138 | 161 |  | 11 |  | 21 |  |  | 32 |  | 193 |
|  | 16-12-1-06-189 -f -00 | | 48 | 96 | 9 |  | 774 | 927 |  | 32 |  | 27 | 45 |  | 104 |  | 1031 |
|  | 16-12-1-06-194 -d -00 | | 37 | 32 | 5 | 412 | 55 | 541 |  | 7 |  | 9 |  |  | 16 |  | 557 |
|  | Razem: IIIAU | | 93 | 141 | 16 | 412 | 967 | 1629 |  | 50 |  | 57 | 45 |  | 152 |  | 1781 |
|  | TPP | 16-12-1-06-129 -a -00 | | 15 |  | 5 |  | 15 | 35 |  | 47 |  | 33 |  | 30 | 110 |  | 145 |
|  | 16-12-1-06-129 -d -00 | | 3 |  |  |  | 5 | 8 |  | 15 |  | 20 | 1 | 7 | 43 |  | 51 |
|  | 16-12-1-06-189 -a -00 | | 145 | 10 | 10 |  | 96 | 261 |  | 90 |  | 26 |  | 30 | 146 |  | 407 |
|  | 16-12-1-06-189 -b -00 | | 177 |  | 5 |  | 34 | 216 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 221 |
|  | 16-12-1-06-190 -a -00 | | 325 |  | 18 |  | 150 | 493 |  | 80 |  | 35 |  | 30 | 145 |  | 638 |
|  | 16-12-1-06-77 -c -00 | | 355 |  | 3 |  | 35 | 393 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 396 |
|  | 16-12-1-07-124 -i -00 | | 15 |  | 3 |  |  | 18 |  | 8 |  | 9 |  |  | 17 |  | 35 |
|  | 16-12-1-07-135 -g -00 | | 15 |  |  |  | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 16-12-1-07-136 -j -00 | | 30 |  | 5 |  | 45 | 80 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 83 |
|  | 16-12-1-07-148 -a -00 | | 70 | 10 | 8 |  | 55 | 143 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 149 |
|  | 16-12-1-07-148 -b -00 | | 170 | 35 | 5 |  |  | 210 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 218 |
|  | 16-12-1-07-149 -b -00 | | 57 |  | 4 |  |  | 61 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 66 |
|  | 16-12-1-07-149 -c -00 | | 38 |  | 3 |  |  | 41 |  | 8 |  | 10 |  |  | 18 |  | 59 |
|  | 16-12-1-07-149 -d -00 | | 200 | 40 |  |  | 68 | 308 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 313 |
|  | 16-12-1-07-151 -l -00 | | 38 |  |  |  | 2 | 40 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 48 |
|  | 16-12-1-07-152 -g -00 | | 10 |  | 3 |  | 5 | 18 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 24 |
|  | 16-12-1-07-152 -h -00 | | 22 | 10 | 6 |  | 64 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |
|  | 16-12-1-07-152 -k -00 | | 130 |  | 10 |  |  | 140 |  | 10 |  | 11 |  |  | 21 |  | 161 |
|  | 16-12-1-07-161 -h -00 | | 10 |  |  |  | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 16-12-1-07-161 -i -00 | | 23 |  | 3 |  | 27 | 53 |  | 6 |  | 6 |  |  | 12 |  | 65 |
|  | 16-12-1-07-162 -b -00 | | 280 |  | 15 |  | 132 | 427 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 435 |
|  | 16-12-1-07-162 -f -00 | | 40 |  | 3 |  | 20 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |
|  | 16-12-1-07-163 -a -00 | | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  | 16-12-1-07-163 -f -00 | | 60 |  | 12 |  | 170 | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |
|  | 16-12-1-07-163 -j -00 | | 60 |  | 6 |  | 17 | 83 |  | 15 |  | 5 |  |  | 20 |  | 103 |
|  | 16-12-1-07-164 -b -00 | | 20 |  | 5 |  | 18 | 43 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 47 |
|  | 16-12-1-07-164 -h -00 | | 20 |  | 5 |  | 25 | 50 |  | 30 |  | 15 |  | 10 | 55 |  | 105 |
|  | 16-12-1-07-165 -d -00 | | 15 |  | 5 |  | 35 | 55 |  | 38 |  | 16 |  | 13 | 67 |  | 122 |
|  | 16-12-1-07-182 -a -00 | | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 16-12-1-07-182 -b -00 | | 23 |  | 3 |  | 5 | 31 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 36 |
|  | 16-12-1-07-186 -a -00 | | 60 |  | 5 |  |  | 65 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 73 |
|  | 16-12-1-07-462 -a -00 | | 40 |  | 10 |  | 60 | 110 |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  | 123 |
|  | 16-12-1-07-464 -g -00 | | 15 |  | 3 |  | 5 | 23 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 25 |
|  | 16-12-1-07-465 -d -00 | | 18 |  | 5 |  | 13 | 36 |  | 15 |  | 6 |  |  | 21 |  | 57 |
|  | 16-12-1-07-467 -a -00 | | 100 | 30 | 20 |  | 190 | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
|  | 16-12-1-07-467 -c -00 | | 150 |  | 23 |  | 135 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |
|  | 16-12-1-07-468 -a -00 | | 155 |  | 19 |  | 95 | 269 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 272 |
|  | 16-12-1-07-468 -c -00 | | 80 |  | 20 |  | 122 | 222 |  | 20 |  | 12 |  | 35 | 67 |  | 289 |
|  | 16-12-1-07-468 -h -00 | | 60 |  | 15 |  | 125 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | 16-12-1-07-469 -c -00 | | 32 |  | 10 |  | 43 | 85 |  | 25 |  | 10 |  | 10 | 45 |  | 130 |
|  | 16-12-1-07-520 -a -00 | | 27 |  | 8 |  | 35 | 70 |  | 37 |  | 38 |  | 33 | 108 |  | 178 |
|  | 16-12-1-07-523 -d -00 | | 30 |  | 10 |  | 60 | 100 |  | 70 |  | 55 |  | 35 | 160 |  | 260 |
|  | Razem: TPP | | 3188 | 135 | 293 |  | 1921 | 5537 |  | 514 |  | 399 | 1 | 233 | 1147 |  | 6684 |
|  | TWP | 16-12-1-06-102 -c -00 | | 30 | 10 | 8 |  |  | 48 |  | 5 |  | 12 |  |  | 17 |  | 65 |
|  | 16-12-1-06-102 -g -00 | | 38 |  | 2 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 16-12-1-06-102 -j -00 | | 43 | 10 | 7 |  |  | 60 |  | 15 |  | 24 |  |  | 39 |  | 99 |
|  | 16-12-1-06-110 -d -00 | | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 80 |
|  | 16-12-1-06-112 -a -00 | | 38 |  | 2 |  |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 42 |
|  | 16-12-1-06-112 -g -00 | | 100 |  | 2 |  |  | 102 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 105 |
|  | 16-12-1-06-114 -a -00 | | 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 30 |
|  | 16-12-1-06-117 -l -00 | | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | 16-12-1-06-129A -y -00 | | 115 | 10 |  |  |  | 125 |  | 15 |  | 14 |  |  | 29 |  | 154 |
|  | 16-12-1-06-153 -h -00 | | 8 |  | 3 |  |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 13 |
|  | 16-12-1-06-155 -g -00 | | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 21 |
|  | 16-12-1-06-169 -d -00 | | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 11 |  | 6 |  |  | 17 |  | 26 |
|  | 16-12-1-06-172 -c -00 | | 120 |  | 11 |  |  | 131 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 135 |
|  | 16-12-1-06-173 -f -00 | | 25 | 25 | 10 |  |  | 60 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 68 |
|  | 16-12-1-06-187 -d -00 | | 55 | 30 |  |  |  | 85 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 91 |
|  | 16-12-1-06-189A -l -00 | | 35 |  | 2 |  |  | 37 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 40 |
|  | 16-12-1-06-77A -h -00 | | 21 |  | 1 |  |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 23 |
|  | 16-12-1-07-126 -i -00 | | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 16-12-1-07-137 -b -00 | | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 79 |
|  | 16-12-1-07-137 -c -00 | | 130 |  | 5 |  |  | 135 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 137 |
|  | 16-12-1-07-138 -k -00 | | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 16-12-1-07-150 -h -00 | | 16 |  | 5 |  |  | 21 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 26 |
|  | 16-12-1-07-150 -o -00 | | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 31 |
|  | 16-12-1-07-152 -d -00 | | 50 |  | 3 |  |  | 53 |  | 15 |  | 13 |  |  | 28 |  | 81 |
|  | 16-12-1-07-161 -g -00 | | 45 |  | 2 |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
|  | 16-12-1-07-365 -c -00 | | 100 |  | 10 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
|  | 16-12-1-07-388 -c -00 | | 50 |  | 3 |  |  | 53 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 56 |
|  | Razem: TWP | | 1295 | 85 | 76 |  |  | 1456 |  | 61 |  | 122 |  |  | 183 |  | 1639 |
|  | PR | 16-12-1-06- - - | | 40 | 10 | 5 |  | 50 | 105 |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  | 140 |
|  | 16-12-1-07- - - | | 30 | 15 | 10 | 25 | 65 | 145 |  | 15 | 10 | 15 |  |  | 40 |  | 185 |
|  | Razem: PR | | 70 | 25 | 15 | 25 | 115 | 250 |  | 15 | 10 | 50 |  |  | 75 |  | 325 |
|  | PTP | 16-12-1-06- - - | | 40 |  | 10 |  | 53 | 103 |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 128 |
|  | 16-12-1-07- - - | | 45 | 26 | 20 |  | 65 | 156 |  | 28 |  | 40 |  |  | 68 |  | 224 |
|  | Razem: PTP | | 85 | 26 | 30 |  | 118 | 259 |  | 28 |  | 65 |  |  | 93 |  | 352 |
|  | PTW | 16-12-1-06- - - | | 35 |  | 5 |  |  | 40 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 50 |
|  | 16-12-1-07- - - | | 30 | 5 |  |  |  | 35 |  | 5 |  | 10 |  |  | 15 |  | 50 |
|  | Razem: PTW | | 65 | 5 | 5 |  |  | 75 |  | 5 |  | 20 |  |  | 25 |  | 100 |
|  | IVD | 16-12-1-07-469 -i -00 | | 23 | 3 | 2 |  | 110 | 138 |  | 4 |  | 1 | 12 |  | 17 |  | 155 |
|  | Razem: IVD | | 23 | 3 | 2 |  | 110 | 138 |  | 4 |  | 1 | 12 |  | 17 |  | 155 |
|  | TPN | 16-12-1-07-465 -b -00 | | 25 |  | 5 |  | 60 | 90 |  | 10 |  | 6 |  |  | 16 |  | 106 |
|  | Razem: TPN | | 25 |  | 5 |  | 60 | 90 |  | 10 |  | 6 |  |  | 16 |  | 106 |
|  | IIIB | 16-12-1-07-520 -b -00 | | 91 | 8 | 13 |  | 179 | 291 |  | 113 |  | 17 | 155 |  | 285 |  | 576 |
|  | 16-12-1-07-520 -c -00 | | 100 | 13 | 11 |  | 107 | 231 |  | 166 |  | 59 | 171 |  | 396 |  | 627 |
|  | Razem: IIIB | | 191 | 21 | 24 |  | 286 | 522 |  | 279 |  | 76 | 326 |  | 681 |  | 1203 |
|  | IIIBU | 16-12-1-06-167 -g -00 | | 16 |  | 6 |  | 103 | 125 |  | 38 |  | 42 | 21 |  | 101 |  | 226 |
|  | Razem: IIIBU | | 16 |  | 6 |  | 103 | 125 |  | 38 |  | 42 | 21 |  | 101 |  | 226 |
|  | IID | 16-12-1-06-155 -f -00 | | 14 | 5 | 2 |  | 81 | 102 |  | 3 |  | 8 |  |  | 11 |  | 113 |
|  | Razem: IID | | 14 | 5 | 2 |  | 81 | 102 |  | 3 |  | 8 |  |  | 11 |  | 113 |
|  | Razem | | | 5233 | 535 | 504 | 1403 | 4582 | 12257 |  | 1017 | 10 | 900 | 405 | 233 | 2565 |  | 14822 |

**Załącznik nr 2.4.3.3. do SWZ**

**Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PAKIET** | | **Leśnictwo** | **Grupa czynności** | | **Adres leśny** | **Odległość zrywki całkowita** | **Odległość zrywki po lesie** | **Odległość zrywki poza lasem** | **Typ nawierzchni** | **Nachylene terenu %** |
| 04 | | 06.Lipa | IB | | 16-12-1-06-140 -i -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | IB | | 16-12-1-06-154 -d -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | IB | | 16-12-1-06-154 -f -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | IID | | 16-12-1-06-155 -f -00 | 400 | 400 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | IIIA | | 16-12-1-06-171 -d -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | IIIAU | | 16-12-1-06-153 -c -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | IIIAU | | 16-12-1-06-189 -f -00 | 1300 | 1300 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | IIIAU | | 16-12-1-06-194 -d -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | IIIBU | | 16-12-1-06-167 -g -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | PR | | 16-12-1-06- - - | 1500 | 1500 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | PTP | | 16-12-1-06- - - | 1500 | 1500 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | PTW | | 16-12-1-06- - - | 1500 | 1500 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TPP | | 16-12-1-06-129 -a -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TPP | | 16-12-1-06-129 -d -00 | 400 | 400 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TPP | | 16-12-1-06-189 -a -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TPP | | 16-12-1-06-189 -b -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TPP | | 16-12-1-06-190 -a -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TPP | | 16-12-1-06-77 -c -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TWP | | 16-12-1-06-102 -c -00 | 1500 | 1500 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TWP | | 16-12-1-06-102 -g -00 | 1500 | 1500 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TWP | | 16-12-1-06-102 -j -00 | 1200 | 1200 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TWP | | 16-12-1-06-110 -d -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TWP | | 16-12-1-06-112 -a -00 | 700 | 700 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TWP | | 16-12-1-06-112 -g -00 | 800 | 800 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TWP | | 16-12-1-06-114 -a -00 | 1400 | 1400 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TWP | | 16-12-1-06-117 -l -00 | 1500 | 1500 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TWP | | 16-12-1-06-129A -y -00 | 900 | 900 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TWP | | 16-12-1-06-153 -h -00 | 400 | 400 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TWP | | 16-12-1-06-155 -g -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TWP | | 16-12-1-06-169 -d -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TWP | | 16-12-1-06-172 -c -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TWP | | 16-12-1-06-173 -f -00 | 1100 | 1100 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TWP | | 16-12-1-06-187 -d -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TWP | | 16-12-1-06-189A -l -00 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |
| 04 | | 06.Lipa | TWP | | 16-12-1-06-77A -h -00 | 400 | 400 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | IB | | 16-12-1-07-125 -c -00 | 900 | 100 | 800 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 04 | | 07.Radoszyce | IB | | 16-12-1-07-125 -k -00 | 800 | 200 | 600 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 04 | | 07.Radoszyce | IB | | 16-12-1-07-125 -w -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 04 | | 07.Radoszyce | IIIB | | 16-12-1-07-520 -b -00 | 500 | 500 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | IIIB | | 16-12-1-07-520 -c -00 | 600 | 600 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | IVD | | 16-12-1-07-469 -i -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | PR | | 16-12-1-07- - - | 500 | 500 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | PTP | | 16-12-1-07- - - | 500 | 500 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | PTW | | 16-12-1-07- - - | 500 | 500 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPN | | 16-12-1-07-465 -b -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-124 -i -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-135 -g -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-136 -j -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-148 -a -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-148 -b -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-149 -b -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-149 -c -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-149 -d -00 | 400 | 400 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-151 -l -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-152 -g -00 | 700 | 100 | 600 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-152 -h -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-152 -k -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-161 -h -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-161 -i -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-162 -b -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-162 -f -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-163 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-163 -f -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-163 -j -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-164 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-164 -h -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-165 -d -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-182 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-182 -b -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-186 -a -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-462 -a -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-464 -g -00 | 200 | 100 | 100 | twarda | 2 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-465 -d -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-467 -a -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-467 -c -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-468 -a -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-468 -c -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-468 -h -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-469 -c -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-520 -a -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TPP | | 16-12-1-07-523 -d -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TWP | | 16-12-1-07-126 -i -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TWP | | 16-12-1-07-137 -b -00 | 700 | 100 | 600 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TWP | | 16-12-1-07-137 -c -00 | 800 | 100 | 700 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TWP | | 16-12-1-07-138 -k -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TWP | | 16-12-1-07-150 -h -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TWP | | 16-12-1-07-150 -o -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TWP | | 16-12-1-07-152 -d -00 | 800 | 100 | 700 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 04 | | 07.Radoszyce | TWP | | 16-12-1-07-161 -g -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TWP | | 16-12-1-07-365 -c -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 04 | | 07.Radoszyce | TWP | | 16-12-1-07-388 -c -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 1 |

**Załącznik nr 2.4.3.4. do SWZ**

**Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Leśnictwo** | | **Grupa czynności** | **Adres leśny** | | **Utrudnienia (przyczyna)  w zakresie pozyskania drewna** | **Współczynnik** | **Utrudnienia (przyczyna)  w zakresie zrwyki drewna** | **Współczynnik** |
| 06.Lipa | | IID | 16-12-1-06-155 -f -00 | | Drzewostan dwupiętrowy HCVF | 1,2 | Drzewostan dwupiętrowy HCVF | 1,2 |
| 06.Lipa | | IIIA | 16-12-1-06-171 -d -00 | | teren podmokły | 1,2 | teren podmokły | 1,2 |
| 06.Lipa | | IIIAU | 16-12-1-06-189 -f -00 | | teren podmokły | 1,3 | teren podmokły | 1,3 |
| 06.Lipa | | IIIAU | 16-12-1-06-194 -d -00 | | Miejscowe przeszkody terenowe | 1,1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 06.Lipa | | IIIBU | 16-12-1-06-167 -g -00 | | HCVF, teren podmokły | 1,1 | HCVF, teren podmokły | 1,1 |
| 06.Lipa | | TPP | 16-12-1-06-189 -a -00 | | Rabatowałki | 1,3 |  | 1 |
| 06.Lipa | | TPP | 16-12-1-06-189 -b -00 | | Miejscowe przeszkody terenowe | 1,3 |  | 1 |
| 06.Lipa | | TPP | 16-12-1-06-190 -a -00 | | Rabatowałki | 1,2 |  | 1 |
| 06.Lipa | | TWP | 16-12-1-06-102 -c -00 | | Rabatowałki | 1,3 |  | 1 |
| 06.Lipa | | TWP | 16-12-1-06-102 -g -00 | |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,3 |
| 06.Lipa | | TWP | 16-12-1-06-102 -j -00 | | Rabatowałki | 1,3 |  | 1 |
| 06.Lipa | | TWP | 16-12-1-06-112 -a -00 | |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,2 |
| 06.Lipa | | TWP | 16-12-1-06-112 -g -00 | | Rabatowałki | 1,3 |  | 1 |
| 06.Lipa | | TWP | 16-12-1-06-114 -a -00 | | Zabieg TW miejscami o charakterze CP | 1,3 |  | 1 |
| 06.Lipa | | TWP | 16-12-1-06-117 -l -00 | | Niewielka masa do pozyskania | 1,3 |  | 1 |
| 06.Lipa | | TWP | 16-12-1-06-169 -d -00 | | Miejscowe przeszkody terenowe | 1,3 | teren podmokły | 1,3 |
| 06.Lipa | | TWP | 16-12-1-06-172 -c -00 | | Linie energetyczne i drogi | 1,3 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,3 |
| 06.Lipa | | TWP | 16-12-1-06-173 -f -00 | | Rabatowałki | 1,3 |  | 1 |
| 06.Lipa | | TWP | 16-12-1-06-187 -d -00 | | Rabatowałki | 1,3 |  | 1 |
| 06.Lipa | | TWP | 16-12-1-06-189A -l -00 | |  | 1 | pozycja w oderwanym kompleksie leśnym | 1,3 |
| 06.Lipa | | TWP | 16-12-1-06-77A -h -00 | | Rabatowałki | 1,3 |  | 1 |
| 07.Radoszyce | | IB | 16-12-1-07-125 -c -00 | |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,3 |
| 07.Radoszyce | | IB | 16-12-1-07-125 -k -00 | | Miejscowe przeszkody terenowe | 1,3 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,3 |
| 07.Radoszyce | | IB | 16-12-1-07-125 -w -00 | |  | 1 | duże uwilgotnienie | 1,3 |
| 07.Radoszyce | | IIIB | 16-12-1-07-520 -b -00 | | Miejscowe przeszkody terenowe | 1,1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,3 |
| 07.Radoszyce | | IIIB | 16-12-1-07-520 -c -00 | | Linie energetyczne i drogi | 1,3 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,3 |
| 07.Radoszyce | | IVD | 16-12-1-07-469 -i -00 | | teren podmokły | 1,2 |  | 1 |
| 07.Radoszyce | | TPN | 16-12-1-07-465 -b -00 | | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | podmokły teren | 1,1 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-124 -i -00 | | Niewielka masa do pozyskania | 1,2 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,2 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-135 -g -00 | |  | 1 | głębokie rabaty | 1,1 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-148 -a -00 | | Rabatowałki | 1,3 | głębokie rabaty | 1,3 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-148 -b -00 | | Rabatowałki | 1,3 | głębokie rabaty | 1,3 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-149 -b -00 | | bór mieszany wilgotny | 1,1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,3 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-149 -c -00 | |  | 1 | bór mieszany wilgotny | 1,2 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-149 -d -00 | | Rabatowałki | 1,3 | HCVF 4.1 bór mieszany wilgotny | 1,3 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-151 -l -00 | | Rabatowałki | 1,3 | teren podmokły | 1,3 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-152 -g -00 | | podmokły teren | 1,2 | Bór mieszany wilgotny | 1,2 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-152 -k -00 | |  | 1 | rabatowałki na powierzchni | 1,1 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-161 -i -00 | | BMW, wodochronne | 1,1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,2 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-162 -b -00 | |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-163 -a -00 | | Rabatowałki | 1,1 | głębokie rabaty | 1,1 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-163 -j -00 | |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,3 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-182 -b -00 | |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-186 -a -00 | |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-462 -a -00 | | Miejscowe przeszkody terenowe | 1,1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,3 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-464 -g -00 | | Linie energetyczne i drogi | 1,1 | droga publiczna | 1,1 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-465 -d -00 | | Niewielka masa do pozyskania | 1,1 | podsadzenia jodłowe | 1,2 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-469 -c -00 | |  | 1 | podmokły teren | 1,2 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-520 -a -00 | |  | 1 | podmokły teren | 1,3 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-523 -d -00 | | Linie energetyczne i drogi | 1,3 | teren podmokły | 1,3 |
| 07.Radoszyce | | TWP | 16-12-1-07-137 -c -00 | | Miejscowe przeszkody terenowe | 1,2 | BMW, bardzo wilgotno | 1,3 |
| 07.Radoszyce | | TWP | 16-12-1-07-138 -k -00 | | Miejscowe przeszkody terenowe | 1,1 | teren podmokły | 1,2 |
| 07.Radoszyce | | TWP | 16-12-1-07-150 -h -00 | | Rabatowałki | 1,1 | rabaty, BMW | 1,2 |
| 07.Radoszyce | | TWP | 16-12-1-07-150 -o -00 | |  | 1 | rabatowałki, BMW | 1,2 |
| 07.Radoszyce | | TWP | 16-12-1-07-152 -d -00 | | Rabatowałki | 1,1 | głębokie rabaty | 1,2 |
| 07.Radoszyce | | TWP | 16-12-1-07-365 -c -00 | | Rabatowałki | 1,1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,3 |

**Załącznik nr 2.4.3.5. do SWZ**

**Zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz** | **Adres leśny** | | **Powierzchnia {Ha]** | **Nachylenie [%]** | **Typ siedliskowy lasu** | **Pokrywa** | **Rzeźba** | **Ilość [m3]** |
| Lipa | 16-12-1-06-155 -f -00 | | 1,67 | 2 | BMW | ZAD | NIZ FAL | 113,00 |
| Lipa | 16-12-1-06-167 -g -00 | | 2,98 | 3 | LWYŻŚW | SZAD | WYŻ FAL | 226,00 |
| Lipa | 16-12-1-06-189 -f -00 | | 5,62 | 3 | BMW | SZAD | NIZ FAL | 1031,00 |
| Lipa | 16-12-1-06-194 -d -00 | | 3,09 | 2 | BMW | ZAD | NIZ FAL | 557,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-126 -i -00 | | 0,36 | 1 | BMW | MSZC | NIZ RÓW | 13,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-137 -c -00 | | 3,37 | 1 | BMW | MSZC | NIZ RÓW | 137,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-138 -k -00 | | 0,54 | 1 | BMW | ZAD | NIZ RÓW | 20,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-148 -a -00 | | 2,33 | 2 | BMW | ZAD | NIZ RÓW | 149,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-148 -b -00 | | 3,91 | 1 | BMW | ZAD | NIZ RÓW | 218,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-149 -d -00 | | 5,67 | 1 | BMW | ZAD | NIZ RÓW | 313,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-150 -h -00 | | 0,92 | 2 | BMW | ZAD | NIZ RÓW | 26,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-150 -o -00 | | 1,89 | 2 | BMW | ZAD | NIZ RÓW | 31,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-151 -l -00 | | 0,96 | 2 | LMW | ZAD | NIZ RÓW | 48,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-152 -g -00 | | 1,14 | 3 | BMW | ZAD | NIZ RÓW | 24,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-164 -h -00 | | 1,69 | 3 | LMŚW | ZAD | NIZ RÓW | 105,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-165 -d -00 | | 3,01 | 3 | LMŚW | ZAD | NIZ RÓW | 122,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-182 -a -00 | | 0,41 | 3 | BŚW | MSZC | NIZ RÓW | 20,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-462 -a -00 | | 2,68 | 7 | LMŚW | SZCH | NIZ PAG | 123,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-465 -d -00 | | 2,68 | 4 | LMWYŻŚW | SZAD | WYŻ PAG | 57,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-469 -i -00 | | 1,49 | 4 | LMWYŻŚW | ZAD | WYŻ PAG | 155,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-520 -a -00 | | 2,66 | 7 | LMWYŻŚW | ZAD | WYŻ PAG | 178,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-520 -b -00 | | 17,40 | 6 | LMWYŻŚW | ZAD | WYŻ PAG | 576,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-520 -c -00 | | 8,16 | 5 | LMWYŻŚW | SZAD | WYŻ PAG | 627,00 |
| Radoszyce | 16-12-1-07-523 -d -00 | | 4,18 | 5 | LMWYŻŚW | SZAD | WYŻ PAG | 260,00 |

**Załącznik nr 2.4.3.6. do SWZ**

**Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Leśnictwo** | | **Adres leśny** | | **Grupa czynn.** | **Pozyskanie maszynowe [m3]** | **%** | **Pozyskanie ręczne [m3]** | **%** | **Razem [m3]** |
| Lipa | | 16-12-1-06- - - | | PR |  |  | 140 | 100 | 140 |
| Lipa | | 16-12-1-06- - - | | PTP |  |  | 128 | 100 | 128 |
| Lipa | | 16-12-1-06- - - | | PTW |  |  | 50 | 100 | 50 |
| Lipa | | 16-12-1-06-102 -c -00 | | TWP |  |  | 65 | 100 | 65 |
| Lipa | | 16-12-1-06-102 -g -00 | | TWP |  |  | 40 | 100 | 40 |
| Lipa | | 16-12-1-06-102 -j -00 | | TWP |  |  | 99 | 100 | 99 |
| Lipa | | 16-12-1-06-110 -d -00 | | TWP |  |  | 80 | 100 | 80 |
| Lipa | | 16-12-1-06-112 -a -00 | | TWP |  |  | 42 | 100 | 42 |
| Lipa | | 16-12-1-06-112 -g -00 | | TWP | 102 | 97 | 3 | 3 | 105 |
| Lipa | | 16-12-1-06-114 -a -00 | | TWP |  |  | 30 | 100 | 30 |
| Lipa | | 16-12-1-06-117 -l -00 | | TWP |  |  | 7 | 100 | 7 |
| Lipa | | 16-12-1-06-129 -a -00 | | TPP |  |  | 145 | 100 | 145 |
| Lipa | | 16-12-1-06-129A -y -00 | | TWP | 125 | 81 | 29 | 19 | 154 |
| Lipa | | 16-12-1-06-129 -d -00 | | TPP |  |  | 51 | 100 | 51 |
| Lipa | | 16-12-1-06-140 -i -00 | | IB | 616 | 96 | 24 | 4 | 640 |
| Lipa | | 16-12-1-06-153 -c -00 | | IIIAU | 161 | 83 | 32 | 17 | 193 |
| Lipa | | 16-12-1-06-153 -h -00 | | TWP | 11 | 85 | 2 | 15 | 13 |
| Lipa | | 16-12-1-06-154 -d -00 | | IB | 91 | 97 | 3 | 3 | 94 |
| Lipa | | 16-12-1-06-154 -f -00 | | IB | 492 | 99 | 7 | 1 | 499 |
| Lipa | | 16-12-1-06-155 -f -00 | | IID |  |  | 113 | 100 | 113 |
| Lipa | | 16-12-1-06-155 -g -00 | | TWP |  |  | 21 | 100 | 21 |
| Lipa | | 16-12-1-06-167 -g -00 | | IIIBU |  |  | 226 | 100 | 226 |
| Lipa | | 16-12-1-06-169 -d -00 | | TWP |  |  | 26 | 100 | 26 |
| Lipa | | 16-12-1-06-171 -d -00 | | IIIA | 204 | 90 | 23 | 10 | 227 |
| Lipa | | 16-12-1-06-172 -c -00 | | TWP | 131 | 97 | 4 | 3 | 135 |
| Lipa | | 16-12-1-06-173 -f -00 | | TWP |  |  | 68 | 100 | 68 |
| Lipa | | 16-12-1-06-187 -d -00 | | TWP |  |  | 91 | 100 | 91 |
| Lipa | | 16-12-1-06-189 -a -00 | | TPP |  |  | 407 | 100 | 407 |
| Lipa | | 16-12-1-06-189A -l -00 | | TWP |  |  | 40 | 100 | 40 |
| Lipa | | 16-12-1-06-189 -b -00 | | TPP | 216 | 98 | 5 | 2 | 221 |
| Lipa | | 16-12-1-06-189 -f -00 | | IIIAU |  |  | 1031 | 100 | 1 031 |
| Lipa | | 16-12-1-06-190 -a -00 | | TPP | 493 | 77 | 145 | 23 | 638 |
| Lipa | | 16-12-1-06-194 -d -00 | | IIIAU |  |  | 557 | 100 | 557 |
| Lipa | | 16-12-1-06-77A -h -00 | | TWP |  |  | 23 | 100 | 23 |
| Lipa | | 16-12-1-06-77 -c -00 | | TPP | 393 | 99 | 3 | 1 | 396 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07- - - | | PR |  |  | 185 | 100 | 185 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07- - - | | PTP |  |  | 224 | 100 | 224 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07- - - | | PTW |  |  | 50 | 100 | 50 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-124 -i -00 | | TPP |  |  | 35 | 100 | 35 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-125 -c -00 | | IB | 252 | 100 | 1 | 0 | 253 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-125 -k -00 | | IB | 382 | 98 | 6 | 2 | 388 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-125 -w -00 | | IB | 37 | 100 |  |  | 37 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-126 -i -00 | | TWP |  |  | 13 | 100 | 13 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-135 -g -00 | | TPP |  |  | 20 | 100 | 20 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-136 -j -00 | | TPP |  |  | 83 | 100 | 83 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-137 -b -00 | | TWP |  |  | 79 | 100 | 79 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-137 -c -00 | | TWP |  |  | 137 | 100 | 137 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-138 -k -00 | | TWP |  |  | 20 | 100 | 20 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-148 -a -00 | | TPP |  |  | 149 | 100 | 149 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-148 -b -00 | | TPP |  |  | 218 | 100 | 218 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-149 -b -00 | | TPP |  |  | 66 | 100 | 66 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-149 -c -00 | | TPP |  |  | 59 | 100 | 59 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-149 -d -00 | | TPP |  |  | 313 | 100 | 313 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-150 -h -00 | | TWP |  |  | 26 | 100 | 26 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-150 -o -00 | | TWP |  |  | 31 | 100 | 31 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-151 -l -00 | | TPP |  |  | 48 | 100 | 48 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-152 -d -00 | | TWP |  |  | 81 | 100 | 81 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-152 -g -00 | | TPP |  |  | 24 | 100 | 24 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-152 -h -00 | | TPP | 102 | 100 |  |  | 102 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-152 -k -00 | | TPP | 140 | 87 | 21 | 13 | 161 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-161 -g -00 | | TWP | 47 | 100 |  |  | 47 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-161 -h -00 | | TPP | 20 | 100 |  |  | 20 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-161 -i -00 | | TPP | 53 | 82 | 12 | 18 | 65 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-162 -b -00 | | TPP | 427 | 98 | 8 | 2 | 435 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-162 -f -00 | | TPP | 63 | 100 |  |  | 63 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-163 -a -00 | | TPP | 35 | 100 |  |  | 35 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-163 -f -00 | | TPP | 242 | 100 |  |  | 242 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-163 -j -00 | | TPP | 83 | 81 | 20 | 19 | 103 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-164 -b -00 | | TPP |  |  | 47 | 100 | 47 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-164 -h -00 | | TPP |  |  | 105 | 100 | 105 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-165 -d -00 | | TPP |  |  | 122 | 100 | 122 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-182 -a -00 | | TPP |  |  | 20 | 100 | 20 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-182 -b -00 | | TPP |  |  | 36 | 100 | 36 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-186 -a -00 | | TPP |  |  | 73 | 100 | 73 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-365 -c -00 | | TWP | 110 | 100 |  |  | 110 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-388 -c -00 | | TWP |  |  | 56 | 100 | 56 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-462 -a -00 | | TPP |  |  | 123 | 100 | 123 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-464 -g -00 | | TPP |  |  | 25 | 100 | 25 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-465 -b -00 | | TPN |  |  | 106 | 100 | 106 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-465 -d -00 | | TPP |  |  | 57 | 100 | 57 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-467 -a -00 | | TPP | 340 | 100 |  |  | 340 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-467 -c -00 | | TPP | 308 | 100 |  |  | 308 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-468 -a -00 | | TPP | 269 | 99 | 3 | 1 | 272 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-468 -c -00 | | TPP | 222 | 77 | 67 | 23 | 289 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-468 -h -00 | | TPP | 200 | 100 |  |  | 200 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-469 -c -00 | | TPP |  |  | 130 | 100 | 130 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-469 -i -00 | | IVD |  |  | 155 | 100 | 155 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-520 -a -00 | | TPP |  |  | 178 | 100 | 178 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-520 -b -00 | | IIIB |  |  | 576 | 100 | 576 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-520 -c -00 | | IIIB |  |  | 627 | 100 | 627 |
| Radoszyce | | 16-12-1-07-523 -d -00 | | TPP |  |  | 260 | 100 | 260 |
|  | |  | | **Suma:** | **6367** | **43** | **8455** | **57** | **14 822** |

**Załącznik nr 2.4.3.7. do SWZ**

**Zestawienie pozycji z występującymi drzewami trudnymi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Leśnictwo** | | **Grupa czynności** | **Adres leśny** |
| 06.Lipa | | TPP | 16-12-1-06-129 -a -00 |
| 06.Lipa | | TWP | 16-12-1-06-172 -c -00 |
| 06.Lipa | | TPP | 16-12-1-06-77 -c -00 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-124 -i -00 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-135 -g -00 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-136 -j -00 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-148 -a -00 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-148 -b -00 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-149 -b -00 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-149 -c -00 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-149 -d -00 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-151 -l -00 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-161 -i -00 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-164 -h -00 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-165 -d -00 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-462 -a -00 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-464 -g -00 |
| 07.Radoszyce | | TPN | 16-12-1-07-465 -b -00 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-465 -d -00 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-520 -a -00 |
| 07.Radoszyce | | IIIB | 16-12-1-07-520 -c -00 |
| 07.Radoszyce | | TPP | 16-12-1-07-523 -d -00 |

**Załącznik nr 2.4.4.1. do SWZ**

**Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet: 04** | |  |  |  |  |
|  | **Leśnictwo** | **Adres leśny** | **Czynność** | **Strefa** | **Powierzchnia [Ha]** |
|  | Lipa | 16-12-1-06-107 -d -00 | KOSZ-PWN | 3 | 0,14 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-107 -g -00 | KOSZ-PWN | 3 | 0,13 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-108 -a -00 | KOSZ-PWN | 3 | 1,07 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-109 -c -00 | KOSZ-PWN | 3 | 3,38 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-112 -f -01 | KOSZ-PWN | 3 | 2,78 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-113 -i -00 | KOSZ-PWN | 2 | 2,14 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-117 -a -00 | KOSZ-PWN | 3 | 2,35 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-122 -h -00 | KOSZ-PWN | 3 | 1,89 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-139 -f -00 | KOSZ-PWN | 5 | 3,00 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-140 -g -01 | KOSZ-PWN | 3 | 2,30 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -a -01 | KOSZ-PWN | 4 | 1,20 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -d -01 | KOSZ-PWN | 3 | 0,99 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-141 -f -01 | KOSZ-PWN | 2 | 0,30 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -i -01 | KOSZ-PWN | 3 | 2,37 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-154 -j -01 | KOSZ-PWN | 3 | 0,02 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-155 -b -00 | KOSZ-PWN | 2 | 1,28 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-172 -j -00 | KOSZ-PWN | 2 | 1,09 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-173 -j -01 | KOSZ-PWN | 3 | 1,80 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-174 -f -01 | KOSZ-PWN | 3 | 2,19 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-174 -g -00 | KOSZ-PWN | 3 | 0,67 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-174 -h -00 | KOSZ-PWN | 3 | 1,36 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-189 -g -00 | KOSZ-PWN | 3 | 1,65 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-191 -h -01 | KOSZ-PWN | 2 | 2,05 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-192 -c -00 | KOSZ-PWN | 3 | 2,58 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-193 -h -01 | KOSZ-PWN | 2 | 1,81 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-193 -j -01 | KOSZ-PWN | 2 | 0,40 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-194 -a -00 | KOSZ-PWN | 2 | 0,43 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-194 -i -01 | KOSZ-PWN | 2 | 2,06 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-194 -k -01 | KOSZ-PWN | 3 | 0,46 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-195 -a -01 | KOSZ-PWN | 2 | 2,89 |
|  | Lipa | 16-12-1-06-195 -c -01 | KOSZ-PWN | 2 | 0,52 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-124 -f -00 | KOSZ-CRN | 2 | 0,77 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -a -00 | KOSZ-PWN | 2 | 1,06 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-125 -j -00 | KOSZ-PWN | 2 | 0,11 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -f -01 | KOSZ-PWN | 3 | 1,22 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -g -01 | KOSZ-PWN | 3 | 3,50 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-133 -k -00 | KOSZ-PWN | 3 | 0,55 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-135 -h -00 | KOSZ-PWN | 2 | 0,79 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-138 -j -01 | KOSZ-CRN | 3 | 2,24 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-151 -g -00 | KOSZ-CRN | 5 | 2,63 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-152 -j -00 | KOSZ-CRN | 2 | 1,12 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -b -01 | KOSZ-CRN | 2 | 2,85 |
|  | Radoszyce | 16-12-1-07-163 -h -00 | KOSZ-CRN | 3 | 0,92 |

**Załącznik nr 2.4.4.2. do SWZ**

**Zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień   
wykonywanych przy pomoc sadzarki**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adres leśny** | **Pozycja** | **Typ planu** | **Grupa czynności** | **Czy jest dozwolone sadzenie sadzarką?** |
| 16-12-1-06-108 -a -00 | 202 318 229 | HOD | ODN-ZRB | TAK, NA 0,3 HA |
| 16-12-1-06-109 -c -00 | 202 318 230 | HOD | ODN-ZRB | TAK, NA 2,0 HA |
| 16-12-1-06-112 -f -01 | 202 318 231 | HOD | ODN-ZRB | TAK, NA 2,0 HA |
| 16-12-1-06-140 -g -01 | 202 318 232 | HOD | ODN-ZRB | TAK |
| 16-12-1-06-141 -a -01 | 202 318 233 | HOD | ODN-ZRB | TAK, NA 0,8 HA |
| 16-12-1-06-141 -d -01 | 202 318 234 | HOD | ODN-ZRB | TAK |
| 16-12-1-06-141 -f -01 | 202 318 235 | HOD | ODN-ZRB | TAK |
| 16-12-1-06-154 -i -01 | 202 318 236 | HOD | ODN-ZRB | TAK, NA 0,8 HA |
| 16-12-1-06-154 -j -01 | 202 318 237 | HOD | ODN-ZRB | TAK |
| 16-12-1-06-174 -g -00 | 202 318 238 | HOD | ODN-ZŁOŻ | TAK, NA 0,3 HA |
| 16-12-1-06-174 -h -00 | 202 318 239 | HOD | ODN-ZŁOŻ | NIE |
| 16-12-1-06-191 -h -01 | 202 318 240 | HOD | ODN-ZRB | TAK, NA 1,8 HA |
| 16-12-1-07-124 -f -00 | 202 318 582 | HOD | ODN-ZRB | NIE |
| 16-12-1-07-135 -h -00 | 202 318 583 | HOD | ODN-ZRB | TAK |
| 16-12-1-07-138 -j -01 | 202 318 584 | HOD | ODN-ZRB | NIE |