**Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. 3-go Maja polegającej na poszerzeniu przepustu drogowego celem wykonania kładki dla pieszych po stronie południowej ulicy na działce gminnej nr ewid.59/4 dla uzyskania pozwolenia na budowę /zgłoszenia.**

Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie :

- projektu zagospodarowania -3 egz.

- projektu technicznego - 3 egz

- specyfikacja techniczne - 1 egz.

- kosztorys inwestorski i przedmiar robót - 1 egz.

- wersja elektroniczna dokumentacji j.w w formacie PDF – 1 egz.

- aktualizacja mapy do celów projektowych w wymaganym zakresie

- pokrycie kosztów wszystkich uzgodnień oraz warunków technicznych

- przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji ulicp jeżeli będzie wymagana

- opracowanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

**Na wskazanym terenie nie ma opracowanego MPZP.**

**Termin realizacji projektu : 6 m-cy od daty podpisania umowy**

-